大南华开发项目一期工程禅意小镇之南华酒店

方案设计和室内设计

招标文件

| 招 标 人（盖单位章）： | 韶关市鸿昊工程管理有限公司 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 广东合正项目管理有限公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招标文件编制日期： | 2025 年2月 |

目    录

第一章 投标人须知	1

第一节 投标人须知前附表	1

第二节 重要事项时间地点一览表	8

第三节 投标人须知正文	9

1 工程概况综合说明	9

2 招标范围	9

3 工期要求	9

4 投标人资质等级及人员要求	10

5 获取招标文件	12

6 设计工程内容和质量标准	14

6.7关于设计深度的要求	15

6.8设计后期配合施工工作	15

7 现场踏勘	16

8 招标答疑	16

9 最高投标限价的确定及投标报价的约定	17

10 投标文件的编制要求	17

11 投标文件的编制依据	19

12 电子投标	20

13 投标文件的提交	20

14 投标有效期	20

15 开标	21

16 电子投标及评标时突发补救方案	22

17 评标	23

18 推荐中标候选人	31

19 中标候选人公示	32

第四节 否决投标条件	33

1．资格评审环节	33

2．形式评审环节	33

3．响应性评审环节	34

4．其他	34

第二章 拟签订合同的主要条款	35

第三章 中标人须知	62

第四章 招标项目的设计要求	66

第五章  投标文件格式	67

格式一  封面	67

格式二 （1） 投标函	68

格式三  各项承诺一览表	69

格式四 法定代表人身份证明书	72

格式五 法定代表人授权委托书	73

格式六 联合体协议书	74

格式七 投标人基本情况表	76

格式八 设计负责人简历表	1

格式九  本项目拟投入的人员基本情况表	2

格式十设计负责人（项目负责人）签字确认函	3

第六章 其他资料	4

第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大南华开发项目一期工程禅意小镇之南华酒店方案设计和室内设计 |
| 2 | 项目业主 | 韶关大南华投资发展股份有限公司 |
| 3 | 项目批准部门 | 韶关市曲江区发展和改革局 |
| 4 | 项目批准文号 | / |
| 5 | 项目代码 | 2018-440205-48-03-004371 |
| 6 | 资金来源 及出资比例 | 企业自筹资金100% |
| 7 | #### 招标人 | 韶关市鸿昊工程管理有限公司 |
| 8 | 招标代理机构 | 广东合正项目管理有限公司 |
| 9 | 建设地点 | 位于韶关市曲江区曹溪文化小镇（规划占地约878亩），毗邻南华寺，曹溪文化广场东南侧，项目地块与其间隔106国道。 |
| 10 | 建设内容和规模 | 高端酒店占地101亩，建筑面积约2.97 万平方米，设置有108间套左右客房，另配套有大堂吧、全日制餐厅、中餐厅、素食坊等餐饮设施；多功能宴会厅、研学讲堂、中小会议室等会议宴会设施；以及无边际泳池、温泉泡池、水疗spa、藏经阁（书吧）、文化活动空间等其他设施。（具体详见设计任务书） |
| 11 | 项目总投资 | 南华酒店项目估算总投资约39000万元。其中本次招标设计费用约1260万元。 |
| 12 | 招标范围 | 包括但不限于建筑方案设计及深化、室内设计、文创设计、艺术品设计、泳池及温泉设计、弱电智能化、灯光设计、标识导视、一次机电顾问、二次机电设计、厨房设计、洗衣房设计、声学设计、音视频设计、二次消防等设计，以及设计统筹、配合报批报建、施工配合、竣工验收配合、运营前期配合等工作。具体详见设计任务书。 |
| 13 | 标段划分 | 本项目不划分标段。 |
| 14 | 工期要求 | 计划工期：234个日历天。设计工期从中标通知书发出之日起计算， 至提交符合招标人及审图机构要求的施工图设计文件之日止（每一步设计工作，必须以招标人及建设单位审批核准后方可实施），各阶段实施期限如下： - 建筑方案设计及深化： - 第一阶段：中标通知书发出后5日内完成方案设计深化（如提出新的方案，完成方案设计及深化）； - 第二阶段：主体土建工程初步设计完成后7日内完成初步设计审核意见； - 第三阶段：主体土建工程施工图设计完成后7日内完成施工图设计审核意见； - 施工配合服务：按工程进度要求。 - 室内装修及各专项设计： - 第一阶段：建筑方案设计及深化确认后30日内完成平面及概念设计； - 第二阶段：第一阶段设计成果确定后35日内完成样板段设计； - 第三阶段：第二阶段设计成果确定后55日内完成室内方案设计； - 第四阶段：第三阶段设计成果确定后80日内完成施工图设计； - 第五阶段：第四阶段设计成果确定后15日内完成软装及物料设计； - 施工配合服务：按工程进度要求。 备注：以上设计时间不包括发包人及建设单位对方案提出修改并产生的方案调整时间、施工图交流、审查、评审的时间（根据任务实际情况发包人有权作出相应调整）。 |
| 15 | 质量标准 | 必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 |
| 16 | 房屋建筑工程 绿色建筑标准 | 本招标项目纳入绿色建设实施范围，要求至少达到《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019）规定的星级标准（如需）。 |
| 17 | 最高投标限价 | 详见本招标文件“9.1 最高投标限价的确定”。 |
| 18 | 投标人资质 及条件要求 | 1．本次招标不接受联合体投标。 2.资格资质要求： 2.1 投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营。投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书，须具备以下资质之一： ①工程设计综合甲级资质； ②建筑行业设计甲级资质； ③建筑行业(建筑工程专业)设计甲级资质； ④建筑设计事务所资质。 工程设计单位仅具备建筑设计事务所资质的，应当自行完成招标范围内的建筑专业设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经招标人同意，将其他专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。 2.2根据有关文件精神，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。 3.相关人员要求 3.1拟委派担任本工程的项目负责人（即设计负责人）须具有一级注册建筑师注册证书。 3.2投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保缴纳证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。 4.禁止投标条款 4.1 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的代建人； （6）为本招标项目的招标代理机构； （7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）被依法暂停或者取消投标资格； （10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。 4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标： 序号; 单位名称; 拒绝原因. 1; 韶关大南华投资发展股份有限公司; 为本招标项目的业主单位. 2; 韶关市鸿昊工程管理有限公司; 为本招标项目的招标人. 3; 无; 为招标人不具有独立法人资格的附属机构. 4; 深圳华欣泰咨询有限公司; 为本招标项目的可研编制单位. 5; 丽世酒店管理（上海）有限公司; 为酒店管理公司. 6; 泰美（深圳）顾问有限公司; 为顾问公司. 7; 广东省建筑设计研究院有限公司; 为本招标项目的土建主体设计单位. 8; 中国建筑第八工程局有限公司; 为本招标项目的土建主体施工单位. 9; 深圳市岩土综合勘察设计有限公司; 为本招标项目的勘察单位. 10; 广州市广州工程建设监理有限公司; 为本招标项目的监理单位. 11; 广东合正项目管理有限公司; 为本招标项目的招标代理机构. 12; 待定; 为本项目造价咨询单位. 13; 无; 为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。. 5．其他要求 省外企业及其拟派人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 |
| 19 | 投标保证金 | 1．投标人须缴纳金额为人民币壹拾万元整（¥100000.00元）的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。 2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在交易平台选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 |
| 20 | 合同价款支付 | 详见本招标文件第二章 拟签订合同的主要条款。 |
| 21 | 履约保证金 | 中标人须在领取中标通知书之日起10 个工作日内、向招标人提交金额为中标价5% 的履约保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。 中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人在建设工程交易系统中自主选择一种进行缴交。项目开业后，由招标人发起退保。 |
| 22 | 投标有效期 | 本次招标的投标有效期为90个日历天。 |
| 23 | 投标文件组成 | 投标文件包括商务经济标书、技术标书两个分册。 |
| 24 | 技术标书 评审方式 | 本次招标技术标书 不采用 “暗标”方式进行评审。 |
| 25 | 评标委员会组成 | 评标委员会由 7人组成，其中业主代表 2人，专家 5 人。专家从 广东省综合评标评审专家库-韶关区域 中随机抽取，其中技术类专家 3人，经济类专家 2 人。 |
| 26 | 评标定标方法 | 综合评估法 |
| 27 | 未中标方案 补偿办法 | 未中标方案无任何补偿 |
| 28 | 招标代理费和评标专家酬劳 | 本工程的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。招标代理费率为0.34%，最终按中标价乘以费率进行结算，招标代理费由中标单位支付。评标专家酬劳包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等（该费用由招标代理机构垫付），中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付招标代理费和评标专家酬劳后方可领取中标通知书。 |
| 27 | 招标人 联系方法 | 名称：韶关市鸿昊工程管理有限公司 地址：韶关市武江区滨江路69号城投商务大厦东塔18层 联系人：管工、昝工 电话：0751-8111296 |
| 28 | 招标代理机构 联系方法 | 名称：广东合正项目管理有限公司 地址：广东省韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼5楼 联系人：吴工、何工 电话：0751-8219991 |
| 29 | 交易场所 联系方法 | 单位名称：韶关市公共资源交易中心曲江分中心 办公地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼 联系人（部门）：工程交易部 联系电话：0751-6690193 |
| 30 | 行政监督部门 联系方式 | 单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 办公地址：韶关市曲江区马坝镇府前中路23号 联系人（部门）：建管股 联系电话：0751-6666656 |

第二节 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2025年 3 月 20 日 18 时 00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2025年 4 月 10 日 10 时 30 分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2025年 3 月 31 日 16 时 00 分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2025年 3 月 31日 16 时 30分至 2024年 4月 3 日16时 00 分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间： 2025年 4 月 9日 10 时 30 分； 投标保证担保上传截止时间：2025年 4 月 9 日 10 时 30 分； 投标保证保险投保截止时间：2025年 4 月 9日 10 时 30 分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2025年 4 月 10 日 10 时 30 分 |
| 7 | 投标相关资料（如有） 递交时间 | 2025年4月 10 日10 时 00分至2025年4 月 10 日 10 时30 分 |
| 8 | 投标相关资料（如有） 递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心 地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2025年 4 月 10 日 10 时 30 分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心 地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 备注 |  | 自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |

第三节 投标人须知正文

大南华开发项目一期工程 经 韶关市曲江区发展和改革局备案，项目代码为2018-440205-48-03-004371。本项目业主为韶关大南华投资发展股份有限公司 ，建设资金来自 企业自筹资金100% ，招标人为 韶关市鸿昊工程管理有限公司，招标代理机构为 广东合正项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的大南华开发项目一期工程禅意小镇之南华酒店方案设计和室内设计 进行公开招标。

- 1 工程概况综合说明

1.1 招标人： 韶关市鸿昊工程管理有限公司

1.2 工程地点：位于韶关市曲江区曹溪文化小镇（规划占地约878亩），毗邻南华寺，曹溪文化广场东南侧，项目地块与其间隔106国道。

1.3 工程主要建设规模及建设内容：高端酒店占地101亩，建筑面积约2.97 万平方米，设置有108间套左右客房，另配套有大堂吧、全日制餐厅、中餐厅、素食坊等餐饮设施；多功能宴会厅、研学讲堂、中小会议室等会议宴会设施；以及无边际泳池、温泉泡池、水疗spa、藏经阁（书吧）、文化活动空间等其他设施。（具体详见设计任务书）

1.4 项目总投资：南华酒店项目估算总投资约39000万元。其中本次招标设计费用约1260万元。

1.5 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

- 2 招标范围

包括但不限于建筑方案设计及深化、室内设计、文创设计、艺术品设计、泳池及温泉设计、弱电智能化、灯光设计、标识导视、一次机电顾问、二次机电设计、厨房设计、洗衣房设计、声学设计、音视频设计、二次消防等设计，以及设计统筹、配合报批报建、施工配合、竣工验收配合、运营前期配合等工作。具体详见设计任务书。

- 3 工期要求

3.1招标项目设计工期：234个日历天，各阶段实施期限如下：

3.2设计工期从中标通知书发出之日起计算， 至提交符合招标人及审图机构要求的设计文件之日止（每一步设计工作，必须以招标人及建设单位审批核准后方可实施），各阶段实施期限如下：

- 建筑方案设计及深化：

- 第一阶段：中标通知书发出后5日内完成方案设计深化（如提出新的方案，完成方案设计及深化）；

- 第二阶段：主体土建工程初步设计完成后7日内完成初步设计审核意见；

- 第三阶段：主体土建工程施工图设计完成后7日内完成施工图设计审核意见；

- 施工配合服务：按工程进度要求。

- 室内装修及各专项设计：

- 第一阶段：建筑方案设计及深化确认后30日内完成平面及概念设计；

- 第二阶段：第一阶段设计成果确定后35日内完成样板段设计；

- 第三阶段：第二阶段设计成果确定后55日内完成室内方案设计；

- 第四阶段：第三阶段设计成果确定后80日内完成施工图设计；

- 第五阶段：第四阶段设计成果确定后15日内完成软装及物料设计；

- 施工配合服务：按工程进度要求。

备注：以上设计时间不包括发包人及建设单位对方案提出修改并产生的方案调整时间、施工图交流、审查、评审的时间（根据任务实际情况发包人有权作出相应调整）。

3.3因中标人原因没有按期完成设计任务时，中标人须在逾期第壹天起每天按该阶段设计合同价款的1%、累计最高不超过该阶段合同价款的20%向发包人缴纳逾期违约金。

- 4 投标人资质等级及人员要求

4.1本次招标不接受联合体投标。

4.2.资格资质要求：

4.2.1 投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营。投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书，须具备以下资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②建筑行业设计甲级资质；

③建筑行业(建筑工程专业)设计甲级资质；

④建筑设计事务所资质。

工程设计单位仅具备建筑设计事务所资质的，应当自行完成招标范围内的建筑专业设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经招标人同意，将其他专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。

4.2.2根据有关文件精神，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。

4.3.相关人员要求

4.3.1拟委派担任本工程的项目负责人（即设计负责人）须具有一级注册建筑师注册证书。

4.3.2投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保缴纳证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.4.禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

| 序号 | 单位名称 | 拒绝原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 韶关大南华投资发展股份有限公司 | 为本招标项目的业主单位 |
| 2 | 韶关市鸿昊工程管理有限公司 | 为本招标项目的招标人 |
| 3 | 无 | 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 |
| 4 | 深圳华欣泰咨询有限公司 | 为本招标项目的可研编制单位 |
| 5 | 丽世酒店管理（上海）有限公司 | 为酒店管理公司 |
| 6 | 泰美（深圳）顾问有限公司 | 为顾问公司 |
| 7 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 为本招标项目的土建主体设计单位 |
| 8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 为本招标项目的土建主体施工单位 |
| 9 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 为本招标项目的勘察单位 |
| 10 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 为本招标项目的监理单位 |
| 11 | 广东合正项目管理有限公司 | 为本招标项目的招标代理机构 |
| 12 | 待定 | 为本项目造价咨询单位 |
| 13 | 无 | 为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。 |

4.5．其他要求

省外企业及其拟派人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

- 5 获取招标文件

5.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在交易平台网站下载。招标文件获取期间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”,招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211。

5.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易系统进行网上获取招标文件和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

5.3 投标保证

5.3.1 投标人须缴纳金额为人民币壹拾万元整（¥100000.00元）的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

5.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在交易平台选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

5.4 若投标人因自身原因未能正确完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

- 6 设计工程内容和质量标准

6.1 本次设计工程的内容及要求：

本项目主要建设规模：

6.2 设计承包内容：中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的方案设计及室内设计文件及建设期间的服务等内容。

6.3 设计要求的质量标准：必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。

6.4 本项目应按照国家现行《民用建筑绿色设计规范》进行设计建设，并达到《绿色建筑评价标准》(GBT50378-2019)的要求，至少达到  规定的星级（如需） 标准。施工图必须达到现行有关规范要求，并经招标人指定的有资质的审图机构审查合格。

6.5 设计人要根据现场实际情况、业主要求，进行优化设计，控制建设成本，设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

6.6 设计人要按照批准的设计任务书、投资概算、初步资料控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

6.7 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即（24小时内）到达施工现场，研究并及时处理问题。

- 6.7关于设计深度的要求

6.7.1 按国家及地方现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求；按绿色建筑设计标准进行绿色建筑设计。

6.7.2 各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

6.7.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

6.7.4施工图设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件及设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

6.7.5 相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

6.7.6 施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、对周边建筑物的影响等因素（若有），并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

- 6.8设计后期配合施工工作

6.8.1 工程招标配合

配合设计范围内所有招标采购工作，具体内容如下：提交招标所需的设计文件及成果（完整施工图及说明、工程量清单、技术要求、材料设备规格书（包括但不限于材料具体要求、技术规格等））供招标代理及造价咨询公司编制招标文件及合同文件；协助造价咨询公司进行工程量清单及招标控制价的编制工作，及时就设计疑问进行答复；负责招标技术问题的答疑和澄清；发包人安排的其他与招标相关的工作。

6.8.2 施工配合

负责合同范围内各阶段设计技术交底、图纸会审、现场技术协调、设计深化、工程变更的技术论证与变更图纸的出具、完成设计材料样板地提供及确认、工程材料进场审核、工程样板定版定样。参加各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议，根据工作需要安排设计师驻场解决工程技术问题。

6.8.3 设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后一个月内内完成，交发包人。

6.9 设计时需要考虑与周边地块的开发相结合。酒店设计需要充分考虑项目与周边片区车行、步行的交通可达性，与南华寺、曹溪广场、存量房、曹溪河步行联通，保证交通组织高效运作。

6.10凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

（注：招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）

- 7 现场踏勘

7.1招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

7.2在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

7.3现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

- 8 招标答疑

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容（具体时间见本章第二节“重要事项时间地点一览表”），投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

8.3 答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

- 9 最高投标限价的确定及投标报价的约定

9.1 最高投标限价的确定

经研究确定，本项目招标最高投标限价为：人民币大写：壹仟贰佰陆拾万元整 （¥12600000）。

备注：

1、投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数；

3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

9.2 投标报价的约定

9.2.1 投标人以设计费总价进行投标报价。设计费报价不得超出最高投标限价规定的相应限价。

9.2.2 设计费投标报价：在最高投标限价范围内，投标人自行报价。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。

9.2.3本次招标设计费,已综合考虑招标人在项目实施过程中根据实际情况进行多次方案调整导致增加的后续设计工作,直至达到招标人要求为止,投标人在投标报价的时候必须综合考虑该因素,并据此报价,结算时不作调整。

9.2.4本项目投标报价应综合考虑设计总包服务费、各阶段成果文件的审查费、专家评审费，绿色建筑设计费（如需）以及所有专业及工程复杂程度相关的调整系数以及报建工作所需的内容等所包含的一切费用，还应考虑任何阶段性设计修改不增加任何费用的风险。不含施工图审查费用。若中标人不具备专业设计资质的（如人防、消防、泛光效果等），必须委托有相应资质的单位进行设计，所产生的费用由中标人承担，但必须向招标人报备。

9.2.5投标报价时应充分考虑“合同条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。

- 10 投标文件的编制要求

10.1 一般要求

投标文件应按第五章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：韶关市公共资源交易一体化平台交易指引。

10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。

10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求由签字人本人亲笔署名或签章（电子印章）、盖单位法人公章（电子印章）即可。（本项目不需要）

10.2 商务经济标书的编制要求

10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式二）；

（5）《各项承诺一览表》（格式三）；

（6）《法定代表人身份证明书 》（格式四）；

（7）《法定代表人授权委托书》（格式五）；

（8）《联合体协议书》（格式六）及所附资料；（本项目不需要）

（9）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图或银行转账单彩色扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单彩色扫描件）。

（10）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（11）《设计负责人简历表》（格式八）及所附资料；

（12）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式九）及所附资料；

（13）投标人拟委派的设计负责人（项目负责人）签字确认函（详见格式十）；

（14）详细评审阶段要求提供的评审资料（详见本节第17.5.1目）；

（15）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（13）项所有投标人均应提供。但非联合体投标的，无需提供第（8）项内容。

10.3.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.3 技术标书的编制要求

10.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

(3)设计方案（招标人提供相关方案资料，仅供参考）；

①设计说明书（含本项目的难点、建议和工程创新）；

②《工期计划表》；

③完成本项目工期的主要保障措施。

(4) 投标人认为需要提供的其他内容或资料（可参考“综合评分表”，内容或资料格式自定）。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。

10.3.3 技术标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

- 11 投标文件的编制依据

11.1招标人提供的前期文件等资料；

11.2本招标文件；

11.3国家、广东省现行的有关法规、规定，相关规划及设计规范、标准等。

- 12 电子投标

12.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标文件。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

12.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

- 13 投标文件的提交

13.1投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。

13.2 投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）。

13.3代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

13.4出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）因投标人原因导致电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传电子投标文件的。

- 14 投标有效期

投标有效期为90个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

- 15 开标

15.1 招标人邀请所有正确完成了获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https：//ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录准的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人数量和名称。

（4）在公共资源交易场所工作人员见证下由招标代理机构对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

备注：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

（7）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（8）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将资料原件（如需）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会

- 16 电子投标及评标时突发补救方案

16.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https：//ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

16.2补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

（2）在评标过程中，因网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上提交的电子投标文件为准。

- 17 评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

17.1 评标委员会

17.1.1 评标委员会由 7 人组成，其中业主代表 2人，专家 5人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

17.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

17.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

17.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

17.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

17.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。

17.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。

17.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

17.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。

（4）投标文件中拟派设计负责人的条件是否符合招标文件规定；

（5）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业和拟派人员有关信息并通过数据规范检查；

（6）是否按招标文件规定不接受联合体投标。

17.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）投标文件的分册组成是否符合招标文件规定。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

（3）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。

17.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标总报价和各单项报价是否超出最高投标限价。

（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。

17.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

17.5 详细评审阶段

17.5.1 “综合评估法”评审程序

评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为30分，技术部分满分为50分，投标报价部分满分为20分。

（1）商务得分M1

评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2

评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝20－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；

E为扣分因子。当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3

式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

附件一

综合评分表

| 商务部分M1，满分：30分。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 |  |  |  | 评分标准 |  | 备注 |
| 商务 部分 （30分） |  | 企业奖项 4分 |  | 近五年（指2020年1月1日至今），投标人设计业绩奖项： 获得过国家级设计奖项的，每项得1分；获得省级设计奖项的，每项得0.5分；获得市级设计奖项的，每项得0.25分。 本项最高得4分。 |  | 1.时间以获奖证书颁发时间为准。 2.须提供证书彩色扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。 3.同一项目，以项目所获的最高级别奖项计分，不重复计分。 4.上述奖项须以人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关协会颁发的获奖证书或表彰文件为准；经民政部门批准成立的相关协会是指已经民政部门登记，并能提供其在中国社会组织政务服务平台【中国社会组织政务服务平台网站https://chinanpo.mca.gov.cn/】的登记信息的查询路径和查询结果网页截图彩色扫描件。 |
|  |  | 企业 业绩 4分 |  | 近五年（指2020年1月1日至今），投标人设计业绩： 承接过类似酒店项目设计业绩，每个得1分。 本项最高得4分。 |  | 1.类似酒店项目指：单个合同建筑面积2.5万平方米及以上或设计合同额1000万元及以上的酒店装修项目。 2.须提供设计合同协议书关键页彩色扫描件，并加盖投标人公章（须体现合同签订时间、项目性质、合同内容、合同签署双方名称等）。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该业绩的业主证明（须反映有关特征和必要信息）并须附有业主方的联系人及联系电话，并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 拟派项目负责人经验 3分 |  | 近五年（指2020年1月1日至今）投标人拟派项目负责人作为项目负责人承接的设计业绩获得过国家级奖项的，每个项目得1.5分；获得过省级奖项的，每个项目得1分；获得过市级奖项的，每个项目得0.5分。 本项最高得3分。 |  | 1.时间以获奖证书颁发时间为准。 2.须提供证书彩色扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。如证书未能注明项目负责人信息的，须提供合同佐证材料。 3..同一项目，以项目所获的最高级别奖项计分，不重复计分。 4.上述奖项须以人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关协会颁发的获奖证书或表彰文件为准；经民政部门批准成立的相关协会是指已经民政部门登记，并能提供其在中国社会组织政务服务平台网站【中国社会组织政务服务平台网站https://chinanpo.mca.gov.cn/】的登记信息的查询路径和查询结果网页截图彩色扫描件。 |
|  |  | 项目管理班子配备情况 5分 |  | 项目管理班子人员配备资格情况： （1）建筑专业负责人（1 人）：同时具有国家一级注册建筑师、设计类高级（或以上）职称的得 1分，同时具有国家一级注册建筑师、设计类中级（或以上）职称的，得 0.5分，最高分得1分。 （2）结构专业负责人（1 人）：同时具有国家一级注册结构工程师、设计类高级（或以上）职称的得 1分，同时具有国家一级注册结构工程师、设计类中级（或以上）职称的得0.5分，最高分得1分。 （3）室内专业负责人（1 人）：具有高级（或以上）职称的得1分，具有中级（或以上）职称的得0.5分，最高分得1分。 （4）给排水专业负责人（1 人）：具有中级（或以上）职称的，同时具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格注册证书，得 0.5分。 （5）暖通专业负责人（1 人）：具有中级（或以上）职称的，同时具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格注册证书，得0.5分。 （6）电气专业负责人（1 人）：具有中级（或以上）职称的，同时具有注册电气工程师执业资格注册证书，得0.5分。 （7）造价专业负责人（1 人）：具有中级以上（或以上）职称的，同时具有造价工程师注册证书，得0.5分。 本项最高得5分。 |  | 1.上述人员须提供身份证、社保证明文件、相关证书彩色扫描件（职称证书和执业注册证书为电子证书的，提供电子证书）加盖投标人公章；及投标人或其分支机构至少提供连续3个月，其中必须有2025年1月为拟派人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料彩色扫描件并加盖投标人公章。（注：非独立法人分支机构出具社保，予以认可。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件） 2.投标单位提供境外地区注册机构核发的人员职称证书的，不予认可。 |
|  |  | 企业体系认证 2分 |  | 投标人同时具有下述证书且处于有效期内的认证证书的得2分： 1.质量管理体系认证证书。 2.环境管理体系认证证书。 3.职业健康安全管理体系认证证书。 4.未获得以上认证的，不予计分。 本项最高得2分。 |  | 须提供认证证书彩色扫描件并加盖投标人公章，且须提供在全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图并加盖公章的作为证明材料方能得分。 |
|  |  | 纳税信用 6分 |  | 投标人获得纳税信用A级纳税人情况(其中必须有2023年度)： 连续10年或以上的，得6分； 连续5年～9年的，得3分； 连续2年～4年的，得1分； 其他情形不予计分。 本项最高得6分。 |  | 1.须提供企业纳税信用A级纳税人证明材料（国家税务总局（或省级电子税务局）网上纳税信用A级纳税人名单公布栏查询截图），否则不得分。 2.只计算投标人自身（投标人的分公司、子公司及分支机构除外）。 |
|  |  | 企业信用等级 3分 |  | 投标人获得“企业信用等级AAA证书”并在有效期内的，得3分。 本项最高得3分。 |  | 1.须提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 2.证书须以人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关协会颁发的获奖证书或表彰文件为准；经民政部门批准成立的相关协会是指已经民政部门登记，并能提供其在中国社会组织政务服务平台网站【中国社会组织政务服务平台网站https://chinanpo.mca.gov.cn/】的登记信息的查询路径和查询结果网页截图彩色扫描件。 |
|  |  | 企业技术能力 3分 |  | 投标人获得高新技术企业证书并在有效期内的，得3分。 本项最高得3分。 |  | 须提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，或者提供高新技术企业证书证明材料（高新技术企业认定管理工作网http://www.innocom.gov.cn/的高新技术企业备案名单公告查询截图），不提供不得分。 |
| 技术部分M2，满分：50分。 |  |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 |  | 备注 |  |
| 技术 部分 50分 | 方案设计及深化思路及理念 3分 |  | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 未提供不得分。 |  | 要求： 1.投标人能准确理解项目需求及定位。 对本项目用地及周边进行充分的环境分析、交通分析、噪音分析并提出相应解决策略； 2.对本项目进行文化分析，探索并充分利用所在地的独特文化元素，提出本项目的专属故事线设计、文创设计，以创新方式展现酒店专属文化。 3.项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理。 4.技术指标满足任务书要求，符合项目规划要求。 |  |
|  | 对设计关键点、难点分析 4分 |  | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 未提供不得分。 |  | 要求： 1.根据本项目定位及特点，充分了解原建筑规划及概念方案，解读充分，理解深刻，清晰的提出本项目设计的关键点、难点及深化设计思路； 2.对招标人提供的参考资料进行详细分析和设计（如招标人提供的参考资料存在缺陷或不足，可清晰的提出并有针对性的合理化建议）。 |  |
|  | 平面规划及布局 5分 |  | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 未提供不得分。 |  | 要求： 1.根据现有条件对总平面布局提出合理的规划或提升方案，对建筑功能进行功能优化设计，从功能分区、流线设计等方面提出合理的规划建议，符合星级文化特色度假酒店设计基本要求且具有较强落地性。 2.总平面规划构思与布局新颖，对项目的设计思路把握准确、设计合理。 3.合理利用土地、与周边环境相协调。 4.满足交通流线及开口要求。 5.满足消防间距要求。 6.优化后总平面布局、竖向设计符合规划要求。 |  |
|  | 建筑方案及深化设计 15分 |  | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 未提供不得分。 |  | 要求： 1.建筑方案对人文主题理解深刻、对酒店及周边环境融合有创新思考。符合酒店品牌定位，满足项目精神审美要求（如招标人提供的参考资料存在缺陷或不足，可提出全新建筑创意，并提供图示）。 2.建筑形式、构图美观，比例与尺度合理，视觉效果‌丰富、充分展现建筑形象和美感，使用效率高和舒适性强； 3.充分利用地域材料、绿色环保材料，且材料选择合理，节约资源、建筑成本合理； 4.建筑方案包含交通设计、周边环境提升设计，总平面图及相关分析图、建筑平面图、立面图、剖面图、材料设计，主要公共空间与建筑渲染效果图，不少于30张。 |  |
|  | 室内 方案 设计 15分 |  | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 未提供不得分。 |  | 要求： 1.室内方案和酒店定位相符，有特色有创意，和建筑功能、整体风格、立面相呼应，整体性突出。 2.从空间形态、设计风格等方面进行设计阐述。 3.室内方案包含重点空间平面及效果图，主要空间效果图，不少于8张。 4.室内方案满足设计任务书要求。 |  |
|  | 专项设计 3分 |  | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 未提供不得分。 |  | 要求： 对本项目提出的其他专项方案，与本项目设计概念思路，设计理念与目标及实际需求高度契合。 |  |
|  | 设计进度安排，设计质量管理保障措施3分 |  | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 未提供不得分。 |  | 要求： 投标人根据本项目工期要求，提出的设计进度安排、设计质量管理、保障措施的合理性进行评分。 |  |
|  | 设计方案中相关人员的组织分工 2分 |  | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 未提供不得分。 |  | 要求： 根据本项目定位及特点，投标人提出的设计阶段组织方案、施工阶段组织方案、验收交付阶段组织方案的相关人员驻场、组织与分工合理性进行评分。 |  |
| 注：招标人提供的资料仅供参考，投标人应对招标人提供的参考资料进行详细分析和设计。如招标人提供的参考资料存在缺陷或不足，投标人可清晰的提出并有针对性的合理化建议，并提出全新建筑创意，并提供图示。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价部分M3，满分：20分。 |  |  |  |  |  |  |
| 评分事项 |  |  |  | 评分方法 |  |  |
| 评标基准价D |  |  |  | （1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。 号球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 下浮系数（%）; 2.00; 2.15; 2.30; 2.45; 2.60; 2.75; 2.90. 号球; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 下浮系数（%）; 3.05; 3.20; 3.35; 3.50; 3.65; 3.80; 3.95. 号球; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. 下浮系数（%）; 4.10; 4.25; 4.40; 4.55; 4.70; 4.85; 5.00. （2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n） |
| 投标报价 得分N |  |  |  | 采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得20分，每高于评标基准价一个百分点扣1 分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下： N＝20－（¦ Di－D ¦ ÷D）×100×E 式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。 |  |  |

17.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。

- 18 推荐中标候选人

18.1 确定排名

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后,按照综合得分由高到低的次序排列。综合得分相等时，以投标总价低的优先;投标总价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由评标委员会投票确定。

18.2 推荐方法

（1）有效投标人数量达到或超过3个的，评标委员会将前三名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。

（2）有效投标人数量不足3个的，评标委员会将所有有效投标人均作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人重新招标。

18.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和中标候选人名单。

- 19 中标候选人公示

19.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（商务经济标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

19.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理暂行办法》（韶发改办〔2021〕44号）执行。

19.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金退还给中标候选人以外的投标人。

第四节 否决投标条件

本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

- 1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。

（4）投标文件中拟派设计负责人条件不符合规定的；拟委派的设计负责人（项目负责人）签字确认函未签字的；

（5）拟派人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的；或注册单位与投标人不一致的；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业或拟派人员信息情况打印页或网页截图的。

（7）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；

- 2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。

（7）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（8）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法作出投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章的；

（9）投标文件未按规定签字、盖章的；

- 3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。

（10）投标有效期、工期不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（11）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价或各单项报价超出最高投标限价的。

（12）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

- 4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。

（13）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（14）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

第二章 拟签订合同的主要条款

建设工程设计合同

工程名称：

建设单位：韶关大南华投资发展股份有限公司

代建单位（发包人）：韶关市鸿昊工程管理有限公司

设计单位（设计人）：

签订日期：      年    月

建设单位：韶关大南华投资发展股份有限公司

代建单位（发包人）：韶关市鸿昊工程管理有限公司

设计单位（设计人）：

本合同中的设计人指本项目经过公开招标确定的设计人，本项目所涉及的合同范围包括但不限于以下内容：

建筑方案设计及深化、室内设计、文创设计、艺术品设计、泳池及温泉设计、弱电智能化、灯光设计、标识导视、一次机电顾问、二次机电设计、厨房设计、洗衣房设计、声学设计、音视频设计、二次消防等设计，以及设计统筹、配合报批报建、施工配合、竣工验收配合、运营前期配合等工作。具体详见设计任务书。

第一条  本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 中标通知书。

第二条 设计依据

（1）在工程建设过程中适用现行有关工程建设的标准、规范、技术规定和专业要求等。设计人参考采用的主要技术标准是：见招标文件招标工程的技术要求。

（2）政府部门关于该建设项目审批文件、函件、会议纪要等。

（3）发包人发出的设计招标文件（包括设计任务书）、补遗书和答疑书等。

（4）发包人提供的基础资料和关于本项目的会议纪要等。

（5）设计人提交的投标成果（文件）。

（6）各阶段设计审查意见（含施工图强制性审查）。

（7）其他双方认可的、与本项目工程建设有关的资料。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断，并以次序在前的为准：

3.1 合同书

3.2 中标通知书

3.3 招标文件及问题澄清

3.4 投标文件

3.5 设计技术标准与规范

3.6 组成合同的其它文件

第四条  工程概况

4.1 工程地点：位于韶关市曲江区曹溪文化小镇（规划占地约878亩），毗邻南华寺，曹溪文化广场东南侧，项目地块与其间隔106国道。

4.2 工程主要建设规模及建设内容：高端酒店占地101亩，建筑面积约2.97 万平方米，设置有108间套左右客房，另配套有大堂吧、全日制餐厅、中餐厅、素食坊等餐饮设施；多功能宴会厅、研学讲堂、中小会议室等会议宴会设施；以及无边际泳池、温泉泡池、水疗spa、藏经阁（书吧）、文化活动空间等其他设施。（具体详见设计任务书）

4.3 项目总投资：南华酒店项目估算总投资约39000万元。其中本次招标设计费用约1260万元。

- 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

5.1 本工程批准文件（复印件）；

5.2 设计工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料（工程规划条件）；

5.3 以上资料在收到中标通知书后3天内交付设计人。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、时间

3.1招标项目设计工期：234个日历天，各阶段实施期限如下：

3.2设计工期从中标通知书发出之日起计算， 至提交符合招标人及审图机构要求的设计文件之日止（每一步设计工作，必须以招标人及建设单位审批核准后方可实施），各阶段实施期限如下：

- 建筑方案设计及深化：

- 第一阶段：中标通知书发出后5日内完成方案设计深化（如提出新的方案，完成方案设计及深化）；

- 第二阶段：主体土建工程初步设计完成后7日内完成初步设计审核意见；

- 第三阶段：主体土建工程施工图设计完成后7日内完成施工图设计审核意见；

- 施工配合服务：按工程进度要求。

- 室内装修及各专项设计：

- 第一阶段：建筑方案设计及深化确认后30日内完成平面及概念设计；

- 第二阶段：第一阶段设计成果确定后35日内完成样板段设计；

- 第三阶段：第二阶段设计成果确定后55日内完成室内方案设计；

- 第四阶段：第三阶段设计成果确定后80日内完成施工图设计；

- 第五阶段：第四阶段设计成果确定后15日内完成软装及物料设计；

- 施工配合服务：按工程进度要求。

备注：以上设计时间不包括发包人及建设单位对方案提出修改并产生的方案调整时间、施工图交流、审查、评审的时间（根据任务实际情况发包人有权作出相应调整）。

6.1设计成果文件

设计成果文件必须满足国家、省、市相关法律法规及本合同约定的设计深度要求，所有设计图纸及投资概算文件均必须经过设计人专业技术负责人审核、会签。具体交付的设计成果文件如下表：

| 序号 | 设计阶段 | 设计人需提供成果、文件 | 套数 （按需调整提供套数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计阶段 | 方案及各专项方案设计文件（装订成册） | 10 |
|  |  | 各专项施工图（按要求装订） | 20 |
|  |  | 各专项施工图A3白图装订本 | 10 |
|  |  | 工程量清单 | 2 |
|  |  | 彩色效果图（展示用） | 2 |
|  |  | 电子文档（含上述1、2、3、4、5点的所有内容） | 6 |
|  |  | 主要材料样板（实物+图片） | 2 |
| 2 | 施工配合阶段 | （1）设计变更文件 | 20 |
|  |  | （2）招标配合相关文件，各项招标文件中的技术要求和参数指标 | 10 |
|  |  | （3）设计总负责，与专业设计相关配合的来往函件（原件） | 1 |
|  |  | （4）电子文档（含上述1、2、3点的所有内容） | 3 |
| 3 | 其他 | A0展板（按发包人要求时间提供） | 按需 |
|  |  | 多媒体文件 （时长要求为3-5分钟，按发包人要求时间提供） | 2 |

6.1.1设计人提供的电子文档须能够被发包人及发包人委托的单位打开、编辑和使用。

6.1.2设计成果格式要求

6.1.2.1设计人提交的所有设计文件，须使用中文。

6.1.2.2所有设计文件均使用公制尺寸。

6.1.2.3设计人提供的电子文档须与设计文件内容一致。文字文件采用Microsoft Office（*.doc）格式，图形文件采用AutoCAD (*.dwg）格式（附字体和打印样式），效果图采用*.JPG格式或*.tif格式。同时提供全套设计文件的PDF格式文件（图文混排）。

6.1.2.4方案展示三维动画电子文档采用Windows默认播放器可播放的标准格式。

6.1.2.5设计成果的合理使用年限为50年。

第七条  费用

7.1 本项目的设计费合同价为：人民币大写        元（小写：¥         ）（含增值税）

7.2 合同设计费为设计费用，作为合同签订后发包人向设计人支付设计进度款依据，最终结算价按合同第八条确定。设计成果必须要求满足设计规定的深度。所报的设计费应包含设计人自签订合同之日起至工程验收合同所需的费用。

第八条  合同价款支付办法及结算原则

8.1 合同价款支付方式（注：本合同所有款项均由发包人向承包人进行支付，承包人向发包人提供符合要求的相应金额的发票）。

| 序号 | 付款比例 | 付款须满足的条件及要求 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 合同价款的10% | 建筑方案设计及深化完成，经发包人及建设单位（含顾问公司和酒店管理公司等）确认并通过专家评审后，设计人按规定提供相应成果文件及付款申请。付款申请通过发包人及建设单位审批后支付。 |
| 第二次付费 | 合同价款的15% | 设计人配合发包人及建设单位取得《建设工程规划许可证》、配合完成建筑主体土建工程扩初设计及初步设计、施工图等设计审核工作，且施工图通过审图机构审查及相关专家评审（如有），提交相应成果文件及付款申请并通过发包人及建设单位审批后支付。 |
| 第三次付费 | 合同价款的10% | 设计人完成室内平面布局及概念方案设计，经发包人及建设单位（含顾问公司和酒店管理公司等）确认后且方案通过专家评审（如有），提交相应成果文件及付款申请并通过发包人及建设单位审批后支付。 |
| 第四次付款 | 合同价款的5% | 设计人完成室内样板段设计经发包人及建设单位（含顾问公司和酒店管理公司等）确认后，提交相应成果文件及付款申请并通过发包人及建设单位审批后支付。 |
| 第五次付款 | 合同价款的10% | 设计人完成室内方案设计经发包人及建设单位（含顾问公司和酒店管理公司等）确认后，提交相应成果文件及付款申请并通过发包人及建设单位审批后支付。 |
| 第六次付款 | 合同价款的35% | 设计人完成室内施工图设计经发包人及建设单位（含顾问公司和酒店管理公司等）确认后，且施工图通过审图机构审查，按规定提供相应成果文件及付款申请并通过发包人及建设单位审批后支付。 |
| 第七次付款 | 合同价款的5% | 设计人完成软装、艺术品及物料设计经发包人及建设单位（含顾问公司和酒店管理公司等）确认后，按规定提供相应成果文件及付款申请并通过发包人及建设单位审批后支付。 |
| 第八次付款 | 合同价款的5% | 项目竣工验收合格或酒店开业后一个月后，设计人提供付款申请并通过甲方审批后支付。 |
| 第九次付款 | 合同价款的5% | 建安工程结算经审定后，设计人提供付款申请并通过发包人及建设单位审批后支付。 |

注：

1. 上述各项目费用结算价最终以发包人审定的结算价为准。

2. 本项目的建设单位为韶关大南华投资发展股份有限公司，代建单位为韶关市鸿昊工程管理有限公司。代建单位负责项目全过程的质量、安全、进度、成本控制，并承担和享受相应的责、权、利。合同款项由建设单位向中标人进行支付，设计人提供的工程款发票必须按照建设单位要求提供相应增值税专用发票，建设单位收到符合要求的发票后方可支付。

3. 本项目相关款项的实际拨付时间须按发包人的审批、拨付流程规定执行。该条款为支付款项的第一解释条款，由于发包人相关审批流程及拨付流程而造成项目支付进度有所推延而逾期付款的，发包人不承担违约责任，并且此情况不能成为设计人延期服务的理由。

4. 若发生设计工作变化，按阶段结算。

5. 在合同执行过程中，如发包人因计划调整或不可抗力等原因导致本项目建设方案调整、取消或不再实施的，发包人将按设计人实际完成的工作量结算相关费用，除此之外，不另行补偿费用，设计人不得向发包人提出额外的费用补偿或索赔。

设计人在每个设计阶段开始工作前，需得到发包人书面确认。若发生设计工作变化，按阶段结算，并不提出任何异议。

若承包人发生设计工作错误造成重大设计质量事故的，设计人应负责采取补救措施并负责赔偿工程损失费，发包人有权要求设计人无条件解除合同。

6. 在每次支付合同价款时，扣除相应阶段的违约金或由设计单位将违约金以合同签约账户转入建设单位账户；

8.1.3设计费由建设单位支付。

收款账户：

开户银行：

账户：

8.2 结算原则

8.2.1签订合同时投标报价为中标总价。

8.2.2本合同采用固定总价计费，即设计费采用总价包干的形式，设计费含各专项方案设计及深化、施工图设计、施工配合、竣工图编制配合、设计统筹等合同履行过程中所发生的一切费用，具体设计范围以招标文件及合同条款为准。

8.2.3合同范围内的设计费含因各种原因而造成的增补缺漏项及变更的设计费用以及因设计深化或为获得政府主管部门审查批准而出现的反复修改工作费用，因建设需求进行方案调整造成设计人重复设计工作的，该工作视为已包含在合同价中。设计人不得以任何理由、任何名目向发包人和建设单位提出增加设计费的要求。

第九条  三方责任

9.1 建设单位责任

9.1.1 按合同（协议）约定的资金支付条件具备时，及时支付资金。

9.2 发包人责任

9.2.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

9.2.2 发包人应配合设计人协调勘察现场的工作条件和出现的问题，但不承担由此而影响设计人履行本合同约定的义务和责任。

9.2.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的30%支付；超过一半时，按该阶段设计费的70%支付。

9.2.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

9.2.5 发包人应及时审核设计人的付款申请报告。按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

9.3 设计人责任和义务

9.3.1 转包和分包

9.3.1.1 设计人不得将合同规定的设计任务转包。

9.3.1.2设计人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的设计工作进行专业分包。

9.3.1.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。

9.3.1.4 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。

9.3.1.5 任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。

9.3.1.6 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

9.3.2 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交代设计文件（出现9.2.1、9.2.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.3.3 若经审查施工图预算超出设计概算，设计人必须无条件修改设计，直到满足要求。

9.3.4 设计合理使用年限必须符合规范要求。

9.3.5 计人应按照批准的初步设计完成施工图设计，并接受发包人、发包人委托的第三方咨询单位及相关主管部门对施工图设计文件以及详细报告成果的审查，然后按照审查意见修改施工图设计文件。

9.3.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，扣除所有履约保证金。

9.3.7 设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计和变更预算编制。

9.3.8 设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

9.3.9 设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

9.3.10 未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计方案作重大修改、增减或删除。

9.3.11 设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.3.12 设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

9.3.13 设计人项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程。室内精装修施工阶段要求设计人安排1名装饰专业工程师驻场，随时配合现场施工的需要。

9.3.14设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

9.3.15 发包人及咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查并不免除设计人的责任。

9.3.16由于设计人原因，设计的进度未能按投标文件中的设计进度计划完成设计任务，延期达到30日历天，发包人有权终止合同。设计人承担所有由此引起的相应责任及直接或间接经济损失。

9.3.17 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金并扣除全部履约保证金。

9.3.18 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

9.3.19本项目各个阶段的设计成果必须经发包人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，设计工程中，设计人需对接韶关市和曲江区各职能部门了解相关设施的设计要求（如照明、绿化、防雷、消防、管网等），若由于发包人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，若设计超过了限额设计标准，设计人必须无条件进行修改或变更，发包人不再支付由此而增加的设计费用。

9.3.20 每一步设计工作必须经发包人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。设计人提交的施工图阶段的设计成果必须经发包人确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于发包人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，设计人必须无条件进行修改或优化设计，发包人不再支付由此而增加的设计费用。

9.3.21 设计人必须严格按有关设计规范设计图纸，设计人须秉承合理、经济、以人为本、绿色环保、近远期发展相结合等原则进行每阶段的设计工作，发包人有权委托第三方对设计人每阶段的设计成果文件（含节能、结构计算模型等）进行精细化审图、各专业优化工作，发包人将根据第三方出具的有关报告及优化金额，以优化金额的10%从设计费用中扣取违约金（违约金总额以设计费为限，扣取的违约金作为第三方的咨询费），设计人需无条件根据经发包人确认的精细化审图、结构优化报告进行设计文件修改，费用不另计；如设计人成果的建安投资与优化金额（各分项工程进行对比）误差率在3%范围内（含3%），不作处罚。

9.3.22  签订合同后，中标人的法人代表或其授权委托人、项目设计负责人须参加发包人组织的廉政谈话。

9.3.23设计人须在收到中标通知书之日3天内向发包人提交各阶段详细的工期计划承诺书。

9.3.24 合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，扣除履约保证金。

第十条  设计人违约处理

10.1 设计人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按附件一“设计人违约行为及违约金一览表”的规定要求设计人支付违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报建设行政主管部门。

10.2 发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向设计人支付的设计费中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向设计人开出的任何违约金将导致设计人最终的应得结算价款相应地减少。设计人必须完全接受上述条款。

10.3 发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除或由设计人以公司账户转入建设单位账户内。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对设计人当时各种行为的认可或默认。

10.4 设计人的违约金由发包人掌握使用。

10.5 在设计过程中，如由于设计人自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，设计人同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

10.6 若因设计人原因，设计没有按期完成时，设计人须在逾期第壹天起每天按该阶段设计合同价款的1%向发包人返纳逾期违约金，累计最高不超过该阶段合同价款的20%向发包人缴纳逾期违约金。若因设计人原因，设计的进度未能按设计人投标文件中的设计进度计划完成设计任务，延期达到30日历天，发包人有权终止合同。设计人愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

10.7 若因设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分设计费的 300%。造成第三方损失的，可由发包人向韶关市项目所在地人民法院诉讼，并根据诉讼结果承担责任。设计人同意所有违约金以及赔偿金在设计费中扣除或在履约保证金中扣除。

10.8 若因设计人原因造成发包人的资金无法划入合同中规定的设计人账户，如时间达到 30 日历天，发包人有权终止合同。设计人承担由此造成的所有责任及经济损失。若因设计人原因，未及时配合与施工单位的工程施工，给发包人或施工单位造成损失的，设计人承担所有的责任及经济损失。

10.9 未经甲方批准，设计人不得更换项目负责人、各专业负责人及其他主要人员，否则，甲方将按以下标准对设计人处以违约金：

（1）项目负责人和各专业负责人：人民币200000元/人次。

（2）其他主要人员：人民币20000元/人次 。

10.10 若因设计人原因，项目设计负责人未按时参加发包人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以发包人书面通知或邮件或电话或短信或即时聊天软件等方式通知为准），每缺席一次扣 5000 元 （以发包人发出的违约通知为准）。各负责人未按时参加发包人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以发包人书面通知或邮件或电话或短信或即时聊天软件等方式通知为准），每缺席一人次扣 2000 元违约金。驻场人员须每月驻场不少于20天，驻场每少1天扣 2000 元违约金。设计人承担由此造成的所有责任及经济损失。

10.11设计人未经建设单位书面同意，将本合同项下的任务进行转包或分包，建设单位有权解除本合同，且设计人除应返还建设单位支付的所有合同款项外，还应承担暂定设计费总价10%的违约金。

10.12设计人签订合同后拒绝或超过10日仍未开始履行合同义务，建设单位有权解除合同并要求设计人承担本项目暂定设计费总价 20%的违约金；设计人已提交部分工作成果的，建设单位享有设计人已交付的成果及图纸的所有权及其所含有的知识产权；未提交工作成果的，设计人应返还建设单位所有已付设计费。

10.13如设计人及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给建设单位造成经济损失的，依法给予赔偿。

第十一条  设计人需保证设计深度能满足以下要求：

11.1 关于设计深度的要求

11.1.1 按现行的勘察设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

11.1.2 各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

11.1.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

11.1.4 施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

11.2 设计后期配合施工工作

11.2.1 工程招标配合

配合设计范围内所有招标采购工作，具体内容如下：提交招标所需的设计文件及成果（完整施工图及说明、工程量清单、技术要求、材料设备规格书（包括但不限于材料具体要求、技术规格等））供招标代理及成本造价咨询公司编制招标文件及合同文件；协助造价咨询公司进行工程量清单及招标控制价的编制工作，及时就设计疑问进行答复；负责招标技术问题的答疑和澄清；发包人安排的其他与招标相关的工作。

11.2.2 施工配合

负责合同范围内各阶段设计技术交底、图纸会审、现场技术协调、设计深化、工程变更的技术论证与变更图纸的出具、完成设计材料样板地提供及确认、工程材料进场审核、工程样板定版定样。参加各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议，根据工作需要安排设计师驻场解决工程技术问题。

11.2.3 设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后一个月内内完成，交发包人。

11.2.4设计时需要考虑与周边地块的开发相结合及相关规划方案的要求进行设计。酒店设计需要充分考虑项目与周边片区车行、步行的交通可达性，与南华寺、曹溪广场、存量房、曹溪河步行联通，保证交通组织高效运作。

11.3、 限额设计要求：

11.3.1 设计限额要求：发包人据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概、预算不突破限额目标。设计人的设计施工图若经由发包人委托的第三方咨询单位进行招标控制价编制时超过了概算或规定的限额要求，则必须无条件进行方案及设计图的优化设计，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过概算限额为止。

11.3.2 若造价咨询单位按施工图审核的建安工程费高于 11.3.1条规定时，设计人必须无条件对施工图进行修改且不计取任何费用，直至满足限额设计要求。

11.3.3 如因设计人原因，导致施工图及编制的施工图预算不符合限额设计的要求而进行修改，则不增加设计费用，并承担一切的责任和损失。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用由设计人承担，结算时在设计费中扣除。

11.3.4设计时需要考虑与周边地块的开发相结合及相关规划方案的要求进行设计。

11.4、设计基本要求

11.4.1 设计人的服务应符合国际通用的 GB/T—19001 质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。设计人应及时地提供服务，满足发包人的要求。

11.4.1.1 为便于发包人与设计人及时沟通及协调，以保证设计人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，设计人应根据发包人的要求，在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

11.4.2 报审服务

11.4.2.1 设计人应在设计过程各阶段按照本项目报审的要求，准备好所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），负责报审过程中必要的技术协调、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。

11.4.2.2 对设计人提交报审资料的要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的要求和份数提交。

11.4.3 施工阶段的设计服务要求

11.4.3.1 设计人承诺将根据本合同工程建设进展情况和发包人的要求提供现场设计服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：

（1）参与设计的技术协调会；

（2）设计人应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格及主要设备数量进行确认；按发包人要求对己订购的主要设备、材料进行到货或出厂验收，必要时须进行中间验收。

11.4.4 缺陷责任及保修阶段的设计服务

设计人应根据发包人或本合同工程使用单位的要求积极配合并参与工程的缺陷责任修复及质量保修工作，提供相应的技术支持，对工程缺陷责任期及质量保修期内发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。

11.4.5 材料、设备选型的设计工作

11.4.5.1 设计成果文件中选用的装饰材料、五金及洁具配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求，并符合发包人选定的材料设备品牌表及满足各项技术参数的要求。

11.4.5.2 设计人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、在品牌库中选择材料设备的档次及品牌、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，同时并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。

11.4.5.3 设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，并充分考虑自身的施工能力。

11.4.5.4 设计所选用的装饰材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。

设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、韶关市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

11.4.5.5 设计人应及时提供工程的各主要装饰材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。

11.4.5.6 设计人的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，设计人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。

11.4.5.7 对于由发包人拟定的候选装饰材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，设计人须协助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，设计人应派本项目专业负责人参与发包人组织的相关看样定板工作，出具材料核设备选型的相关技术意见。

11.4.5.8 由于本合同工程中采用新工艺而导致需要采用的新材料、新设备的，设计人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。

11.4.5.9 设计人应对本合同工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，设计人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。 11.4.5.10 设计人应详细了解市场上本合同工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向发包人提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的提前订货时间的建议。

11.4.6 设计人应认真阅读、复核发包人提供的项目基础资料，如发现项目基础资料中存在短缺、遗漏、错误、疑问的，设计人应在收到发包人提供的项目基础资料后 10日内及时书面通知发包人并向发包人提出进一步的要求。因设计人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由设计人自行承担。

11.4.7 设计人应按照发包人提供的项目基础资料和国家相关部门、行业工程建设标 准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术或建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成的时间负责。 因设计人原因造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷或不足的，设计人应自费修复、弥补、纠正和完善。由此造成设计进度延误的，设计人除应承担相应的违约责任外，还应自费采取措施赶上。因政策或新规范等非设计人原因造成的设计进度延误应由双方协商解决。

11.4.8 设计人中标后应及时提交设计方案，设计方案经发包人批准后实施，设计人 应根据发包人提出的意见进行修改，并在发包要求的时间内完成修改后的设计方案。

11.4.9 设计评审

11.4.9.1 设计人设计成果文件需经国家相关行政主管部门及行业主管部门的审查、 施工图审查单位的审查。根据本工程的推进情况及重要性，设计人应组织相关专家对施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果文件进行评审。 召开评审会的场地费、专家费、交通费、餐费及为全面展示设计方案额外制作的多媒体视频等相关费用已包含在本合同，不再另行计取。

11.4.9.2 设计评审的依据包括：

（1）国家、省、市的施工图设计审查（含基坑技术审查及超限审查等）的相关规定；

（2）消防、节能、环保、抗震、卫生、人防、超限等有关工程建设的强制性标准和规范；

（3）本合同工程的相关政府批文（包括但不限于立项许可文件、用地规划文件等）；

（4）本合同中与设计工作的内容、范围、管理、服务相关的约定；

（5）发包人关于设计、图档、图文、工程等的相关管理办法及规定；

（6）政府相关行政主管部门、行政主管部门对设计人设计成果文件的审批意见；

（7）发包人在设计过程中提出的明确书面意见。

11.4.9.3 设计人应根据政府相关行政主管部门、行政主管部门的审批意见无条件地 修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；设计人应根据施工图审查单位的审查、发包人的设计评审、发包人组织的专家评审的意见对设计成果文件进行修改、完善。

11.4.9.4 设计人对专家评审意见存在异议的，在不违反消防、节能、环保、抗震、 卫生、人防等国家有关工程建设的强制性标准和规范以及不影响安全的前提下，以发包人最终认定的意见为准。设计人应在设计评审的最终意见发出之后 5 天内完成其设计范围内设计成果文件的修改完善并提交发包人。

11.4.9.5 如设计人未能在设计评审的最终意见发出之日起 5 日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，设计人应按合同条款的相关约定承担违约责任。发包人有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除设计人的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定预算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。

11.4.9.6 发包人根据设计人提交的各阶段的设计成果文件的设计评审意见、设计人 在履行合同各阶段提供的设计服务（设计方案、施工图报审服务，施工阶段的现场服务、设计变更预算、结算服务，缺陷责任及保修阶段的服务）的实际情况对设计人进行考核。

11.4.10 设计质量要求

11.4.10.1 设计成果特性的要求

（1）设计是安全、可行、实用、经济、美观的、符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求，并能顺利通过主管部门或其委托部门的技术审查及发包人组织的设计成果验收；

（2）设计成果文件：指由设计人提交并通过施工图审查单位的审查，且经发包人 及政府相关部门批准后，符合《设计任务书》规定的范围、内容及要求，能满足投资 与质量控制要求和作为下阶段设计依据或能指导施工实施的各阶段设计图纸、文件、 资料计算书及说明书（含设计变更）、效果图、政府报批所需的模型及存有AutoCAD 软件（或发包人指定的其他格式软件）生成的电子格式文件的光盘、配合发包人招标工作而提供的技术规格书等技术资料；

（3）设计完整性：指设计人每批次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部文 件，并保证与提交人自己保留的该部分文件完全一致；

（4）设计有效性：指设计成果文件符合合同约定并符合现行相关规范和标准规定 的要求；

（5）设计正确性：指设计成果文件均符合本合同的有关约定，同时保证设计输入 的基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确、合理，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一；

（6）设计经济合理性：指设计成果文件是在符合有效性要求的基础上，采用方案 经济比选、价值工程等评价手段，经过发包人组织的评审产生确定，且投资控制在限额指标以内；

（7）设计可靠性：指根据设计成果文件明示的条件情况投入的设备，所采用的工艺、工法满足技术控制指标要求，之后所形成的已完工程及投入使用的系统、生产工艺满足合同约定且能够在设计年限内充分、正常地实现其设计功能；

（8）设计清晰：是指每次交付的设计成果文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确；

（9）设计事故：指因设计人不履行或不完全履行合同约定的设计义务或履行的设计义务不符合合同约定，对本合同项目造成严重不利影响的行为。

11.4.10.2 设计成果文件的质量要求

（1）设计应体现发包人的建设意图，应符合有关法律、法规的规定，符合建设工程质量、安全标准，符合建设工程设计的技术规范（尤其是强制性规范），达到设计 任务书的要求，满足本合同工程的功能需求。在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的节能环保特性，取得良好的社会效益；

（2）设计人的设计成果文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）、本工程设计任务书要求及相关要求，并按照专家评审意见和发包人要求对设计进行深化、优化。设计人 对本合同范围内的设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任；

（3）设计人在设计过程中应考虑工程实施的可操作性，对工序方案提出相应的技术要求，应明确提出关键工序的工艺要求、质量控制要求及安全技术措施方案；

（4）设计成果文件的计量单位均应采用国际标准计量单位；

（5）设计图纸必须按照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一；

（6）设计人应根据政府主管部门、发包人及发包人委托的第三方审查机构的审核 意见对设计成果文件进行必要的修改。当设计人提交的设计成果文件不符合本合同所 约定的质量要求时，设计人应在收到政府主管部门、发包人、发包人委托的第三方审 核机构的通知后 5 天内将经过修改的符合规定的设计文件交付发包人。

11.4.11 在合同履行期间，如因规划建设或项目其他变化等原因需暂停或取消本项目设计工作，发包人有权要求终止或解除合同，且不视为发包人违约；发包人应根据设计人已完成并经确认的实际工作量及建设或规划部门的批复情况，协商一致给予补偿。

第十二条  保密

三方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 知识产权

- 13.1知识产权和专利权

- 13.2设计人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若设计人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由设计人负责。合同价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。对于设计人为履行本合同向建设单位提供的所有阶段性和最终成果，及因履行合同所产生的其他研究成果，双方同意其所含有的一切知识产权、申请专利权等权利在建设单位支付完应付合同设计费用后归建设单位所有。

- 13.3设计人应保证建设单位在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，建设单位免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

- 13.4设计人提交给建设单位的设计文件，其版权、专利权和使用权归建设单位所有（署名权除外），著作权归建设单位和设计人双方共同拥有。设计人拥有署名权，可以发明人/作者的名义在学术研究领域发表、申报评奖，但不得损害甲方的合法权益（如专项顾问分包给其他设计单位的，著作权和署名权及对外发表、申报奖项宣传等归各专项顾问单位，设计人不得拥有著作权、署名权和对外发表的权利）。建设单位有权自行或委托他人在本项目上为任何方式之使用、修改和处分设计人提交的成果。未经建设单位事前书面许可，设计人不得对上述设计成果做任何复制、修改、转让、自行或提供给他人做任何方式的使用，亦不得未经建设单位许可，在上述成果基础之上进行新的研究活动。

- 争议解决

本建设工程设计合同发生争议，三方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解后争议仍未解决时，双方均可向韶关市项目所在地人民法院诉讼。

第十五条  合同生效及其他

14.1 设计人为本合同项目的服务至项目质保期结束为止。

14.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，三方应及时协商解决。

14.3 本合同三方签字盖章即生效，壹式玖份，各方各叁份。

14.4 三方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

14.5 三方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.6 如有未尽事宜，经各方协商一致签订的补充合同条款与本合同具有同等的法律效力。

（转签署页）

（本页无正文，未签署页）

建设单位：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：

住所：

日  期：

电  话：

传  真：

开户银行：

银行帐号：

代建单位（发包人）： （盖章）

法定代表人

或委托代理人：

住所：

日  期：

电  话：

传  真：

开户银行：

银行帐号：

设 计 人：（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：

住 所：

日 期：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

附件一

设计人违约行为及违约金一览表

| 序号 | 违约行为 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按设计任务书规定的内容、时间及份数向发包人一次性交付完整设计文件。因设计人原因，没有按期完成设计任务 | 在逾期第壹天起每天按该阶段设计合同价款的1%计算违约金，累计最高不超过该阶段合同价款的20%向招标人缴纳逾期违约金。 |  |
| 2 | 由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故 | 根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额。 | 负责采取补救措施 |
| 3 | 施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的 | 每次扣减设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。 |  |
| 4 | 设计人不按合同约定及发包人要求出具设计比选方案 | 每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。 |  |
| 5 | 因设计人自身原因造成工程结算超施工招标中标价的 | 扣除该应付设计合同价款中的余款。 |  |
| 6 | 设计人未能在发包人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题、参加必要部位隐蔽验收和竣工验收等工作 | 每人次扣减5000元。 |  |
| 7 | 项目设计负责人未按时参加发包人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以发包人书面通知或邮件或电话或短信或即时聊天软件等方式通知为准） | 每缺席一次扣5000元（以发包人发出的违约通知为准）。 |  |
| 8 | 各负责人按时参加发包人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以发包人书面通知或邮件或电话或短信或即时聊天软件等方式通知为准） | 每缺席一人次扣 2000 元违约金（以发包人发出的违约通知为准）。 |  |
| 9 | 驻场人员须每月驻场不少于20天 | 驻场每少1天扣 2000 元违约金。 |  |
| 10 | 设计单位未按时提供或回复涉及设计方面的相关方案或意见（如图纸会审的相关意见、工程洽商记录、设计变更等） | 每次扣1000元 （以发包人发出的违约通知为准）。 |  |
| 11 | 因设计造成与周边管网规划协调不一致；红线范围内设计组织不完善合理；设计所涉及的各专业设计的关系处理不得当，导致设计变更的。 | 每次扣除设计合同价款的2%，扣完为止。 |  |
| 12 | 因设计不科学合理、处理方案不得当；未充分考虑已建设施、结合现状及相关部门需求及综合考虑远近期结合的要求，导致设计变更的。 | 每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。 |  |

附件二 工程建设项目廉政责任书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

工程项目名称：

工程项目地址：

工程建设内容：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的物品等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑工程的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

| 甲方单位：（盖章） 法定代表人： 地址： 电话： 20 年 月 日 | 乙方单位：（盖章） 法定代表人： 地址： 电话： 20 年 月 日 |
| --- | --- |

第三章 中标人须知

1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布。

3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起5个工作日内签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 %的履约保证。联合体中标的，由联合体牵头人提交。

3.2 中标人根据《关于统-在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保和履约保证保险三种，由中标人在建设工程交易系统中自主选择一种进行缴交。项目开业后，由招标人发起退保。如按上述通知不能办理相关手续，中标人可另行提交履约保证给建设单位。

3.3 中标人在领取中标通知书之日起5个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。

3.4在项目实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。

3.5项目通过竣工验收之日后起28天内，招标人将履约保证退还给承包人（不计利息）。

4.合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 本招标项目合同计价方式：总价合同。

4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金退还给中标人和其他中标候选人。

5.放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10日内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于发包人的，也可以重新招标。

6．项目管理机构

6.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

6.2 承包人应保证该项目拟投入人员的的相对稳定，设计负责人确需变更的，要根据国家相关法律法规及发包人的要求提供相关证明资料，经发包人审核同意后方可变更。

7．不良行为处理

承包人及其有关人员有下列行为之一的，发包人应及时向建设行政主管部门报告。除按照有关法律、法规进行处罚外，不良行为将计入企业及有关个人诚信档案，并在韶关市住房和城乡建设管理局网站（http://zgj.sg.gov.cn）公示。

（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；

（2）非原参加投标中标的项目负责人组织设计或在实施过程中擅自更换项目负责人的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

（3）与承包单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

（5）项目负责人管理不到位的；

（6）项目负责人在非本人资格证书注册单位从事工程设计的；

（8）违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

8．其他事项

8.1 中标人须在收到中标通知书之日三天内向发包人提交各阶段详细的工期计划承诺书。

8.2签订合同后，中标人的法人代表或其授权委托人、项目设计负责人须参加发包人组织的廉政谈话。

8.3本项目的建设单位为韶关大南华投资发展股份有限公司，代建单位为韶关市鸿昊工程管理有限公司。代建单位负责项目全过程的质量、安全、进度、成本控制，并承担和享受相应的责、权、利。合同款项由建设单位向中标人进行支付，中标人提供的工程款发票必须按照建设单位要求提供相应增值税专用发票，建设单位收到符合要求的发票后方可支付。

8.4招标人提供的资料仅供参考，中标人可在招标人提供的资料和原有投标概念方案基础上完成相关设计工作，也可提出新的概念方案（或按建设单位和上级主管部门要求提出新的概念方案）并完成相关设计工作。最终按建设单位确认的概念方案为准。

8.5中标人须无条件主动配合建设单位及招标人（含顾问公司和酒店管理公司等）做好设计各阶段各方面的统一与协调工作。设计人与土建主体设计单位、园林设计单位等设计单位之间须做到主动相互协调与配合。中标人为履行上述义务而可能发生的一切费用均应计入投标报价中，建设单位将不另行支付。

8.6本工程的招标代理费和评标专家酬劳：本工程的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。招标代理费率为0.34%，最终按中标价乘以费率进行结算，招标代理费由中标单位支付。评标专家酬劳包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等（该费用由招标代理机构垫付），中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付招标代理费和评标专家酬劳后方可领取中标通知书。

# 第四章 招标项目的设计要求

1．工程的设计要求

必须执行的现行设计规范，包括且不限于：

1）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

2）《民用建筑通用规范》（GB55031-2022） ；

3）《旅馆建筑设计规范》（JGJ62-2014）、《宿舍、旅馆建筑项目规范》（GB 55025-2022）；

4）《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）；

5）《汽车库设计规范》（JGJ100-98）；

6）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；

7）《办公建筑设计标准》（JGJ/T 67 -2019）；

8）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

9）《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ 83-2016）；

10）《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）；

11）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

12）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

13）《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

14）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 年版） ；

15）《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）；

16）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）（2013年版）；

17）《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；

18）《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）；

19）《韶关市城乡规划技术管理规定》；

20）符合国家及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的规划方案批复的要求。

以上设计标准及规范仅供参考，以现行有效的为准。

2．备查要求

承包人必须在项目实施现场准备至少一套上述现行规范，发包人可随时检查承包人的上述规范，并监督承包人按规范要求执行。

第五章  投标文件格式

## 格式一  封面

（项目名称）  设计招标

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书）

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

## 格式二  投标函

投  标  函

致：                   （招标人名称）

1、经分析研究了贵方提供的        （项目名称）      （以下简称“本项目”）设计招标文件中的投标须知、拟签订合同的主要条款、项目介绍、本次招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价（人民币大写）：             （小写）¥            元作为酬金，竞投承包上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程设计，并修补其任何缺陷。

3、本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4、我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第4.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5、我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6、我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

格式三  各项承诺一览表

各项承诺一览表

| 序号 | 承诺标题 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件条款自愿接受承诺 | 我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。 |  |
| 2 | 履约保证金承诺 | 我方保证按时缴纳全部履约保证金。 | 在设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。 |
| 3 | 工期、进度承诺 | 我方保证在招标文件规定要求的设计工期内完成全部招标工程。 我方保证按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务。 | 若因我方原因，设计没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按该阶段合同价款的1%向招标人返纳逾期违约金，累计最高不超过该阶段合同价款的20%向招标人缴纳逾期违约金。 若因我方原因，设计的进度未能按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。 |
| 4 | 质量承诺 | 我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付设计文件，并对提交的设计文件质量负责。 设计合理使用年限为50年。 我方保证按招标人设计任务书中所要求的限额要求进行限额设计，并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 | 若因我方设计错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分设计费的300%。造成第三方损失的，招标人可向韶关市项目所在地人民法院诉讼，并根据诉讼结果承担责任。 我方同意所有违约金以及赔偿金在设计费中扣除或在履约保证金中扣除。 |
| 5 | 账户承诺 | 我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。 | 若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 6 | 工程的配合服务承诺 | 我方保证安排各专业设计人员不定期到现场配合施工，根据施工进度情况和招标人的要求，每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。 | 若因我方原因，未及时配合与施工单位的工程施工，给招标人或施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。 各专业专职设计人员未及时配合与施工单位的工程施工，按合同约定接受违约处理。 |
| 7 | 项目管理班子人员承诺 | 我方保证投标文件中所拟派人员全部到位，负责各自职责。 | 若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），按合同约定接受违约处理。 |
| 8 | 项目负责人承诺 | 我方保证设计人设计人项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括整体方案设计及方案优化、室内设计、设计审查、设计修编、图纸会审和技术交底等工作）。 | 若因我方原因，项目负责人未准时参加本项目设计全过程（包括整体方案设计及方案优化、室内设计、设计审查、设计修编、图纸会审和技术交底等工作）的，按合同约定接受违约处理。 |
| 9 | 对不平衡报价的承诺 | 如我方中标，我方无条件同意招标人对我方投标报价中界定为不平衡报价的综合单价在总价不变的情况下对各综合单价进行修正，并承担责任。 | 如我方不同意修正，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 10 | 廉政承诺 | 我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。 | 如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。 |
| 11 | 投标文件信息公开承诺 | 我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务标书的全部内容。 |  |

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

## 格式四 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年      月      日

法定代表人身份证彩色扫描件正、反面

## 格式五 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止 。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （单位公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

年      月      日

委托代理人身份证彩色扫描件正、反面

### 格式六 联合体协议书（本项目不需要）

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的投标并争取赢得本项目设计承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

成员二名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

……

年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

## 格式七 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数（个）： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 设计负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | 包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位： 1．法定代表人为同一人的。 2．存在控股、管理关系的。 3．主要人员相互任职的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的彩色扫描件（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页扫描件（适用于省外企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》(在“信用中国”网站企业查询界面中下载)；

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料（本项目不需要）。

## 格式八 设计负责人简历表

设计负责人简历表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年 龄 |  |  | 学位 |  |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间 |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备 注 |
| 3.获奖情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表不够时自制

说明：《设计负责人简历表》后应附拟派设计负责人以下资料：

1．身份证彩色扫描件；

2．注册证书、职称证（如需）彩色扫描件；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年1月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

## 格式九  本项目拟投入的人员基本情况表

本项目拟投入的人员基本情况表

| 人员安排 | 姓 名 | 年 龄 | 职称证或注册执业专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计负责人 |  |  |  |
| ....各专业负责人 |  |  |  |

说明：

1.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（设计负责人除外）以下资料：

（1）身份证彩色扫描件；

（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）彩色扫描件（须扫描变更注册栏，电子证书除外）；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年1月）彩色扫描件。（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

2．联合体投标的，应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料（本项目不需要）。

## 格式十

## 设计负责人（项目负责人）签字确认函

兹我单位任命      （姓名）系             （投标人名称）的拟委任的设计负责人（项目负责人），现对本工程招标的投标文件（商务经济标书）进行签字确认。

投  标  人：                        （单位公章）

设计负责人（项目负责人）：                （签字确认）

身份证号码：（                                    ）

年   月      日

# 第六章 其他资料

本招标文件随文另附附件：

附件一：设计任务书

附件二：参考资料（随文另附附件）

附件一：设计任务书

大南华开发项目一期工程禅意小镇之南华酒店

方案设计、室内设计

任务书

韶关大南华投资发展股份有限公司

2025年2月

- 一、项目区位

- 本项目选址于曹溪文化广场东南侧，项目地块与其间隔106国道。项目地块距离韶关市主要交通杻纽的车程均在1小时内：距离韶关站约30分钟车程，距离韶关丹霞机场约60分钟车程。基地位于南华寺中轴线东侧，沐浴在千年古刹的氛围当中，可步行直达曹溪文化广场及南华寺，零距离体验禅宗文化；基地周边群山及田野环绕，南岭自然风貌浓郁，适宜颐养身心、参禅悟道。

二、项目定位

- 本项目将建设特色鲜明的国际五星精选酒店，旨在打造成为世界级精奢人文主题度假酒店，同时成为高端社交圈层的热门打卡地以及远离尘嚣、寻求心灵栖息的避世之所。设计需突出中国禅文化特色，创新融合当代审美，展现六祖文化韵味与现代中国文化精神，营造传统现代结合、充满禅意的空间环境。

三、规划设计条件

- 本项目总用地面积约107142平方米，其中代征用地面积约10952平方米，规划建设用地面积约96190平方米，容积率为≤1.2，建筑密度≤30%，建筑高度≤22米，绿地率为≥25% 。已使用土地面积约27750平方米，已完成建设面积约38256平方米，拟新建酒店面积约29800平方米（其中地上约21000平方米，地下约8800平方米，实际面积需以最终施工图面积为准）。

- 总体规划指标

- 项目已确定丽世酒店集团作为运营方。根据要求，酒店主要功能分区需设置大堂区、餐饮区（全日餐厅、中餐厅、素食坊）、宴会厅（多功能宴会厅、中小会议室）、康娱设施（无边际泳池、温泉泡池、水疗SPA、书吧、文化活动空间）、客房区（108间/套）以及后勤办公区、停车场等，各功能区净面积具体详见面积指标表（附件1，随文另附附件）。

- 设计任务

- 根据相关法律法规，以及面积指标相关要求，完成建筑方案及深化设计、室内装修设计，并完成相关文创设计，最终的设计成果应满足发包方及酒店品牌方要求。其中，建筑方案深化设计应包含交通设计，满足报批报建深度并配合完成报批报建流程，室内装修设计应包含但不限于室内设计、软装及艺术品陈设设计、泳池及温泉设计、弱电智能化设计、灯光设计、标识导视设计、一次机电顾问、二次机电设计、二次消防设计、声学及音视频设计、厨房与洗衣房设计等设计内容及配合完成相关报批流程。发包人相关资料仅作为参考，投标人不得完全按照参考资料开展工作。

- 设计要求

- （1）严格遵循项目建设工程批准文件及相关必要设计参考文件；

- （2）全面满足国家和地方现行工程建设相关标准、规范、技术规定和专业要求，包括但不限于《中华人民共和国建筑法》等核心法律，以及《房屋建筑制图统一标准》、《建筑工程设计文件编制深度规定》等专业标准；同时，严格遵守《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《建筑设计防火规范》系列、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》等安全环保条款，确保设计与施工的安全性与环保性；并参照《建筑隔声评价标准》、《民用建筑隔声设计规范》、《建筑照明设计标准》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等技术规范，提升项目的居住与使用品质。

- （3）紧密贴合酒店管理集团的特定规范及标准建设文件，确保设计方案既符合行业标准，又彰显酒店品牌特色与文化底蕴。

- （4）精确解读并执行建设方提供的设计文件（设计任务书、补遗书、答疑书、相关基础资料集项目会议纪要等）中的各项要求，确保设计理念与目标与实际需求高度契合。

- （5）以中国禅文化主题开展相关文创设计，包括但不限于为酒店设计特色文化故事线路，并给出主题精神的具象确定。

- （6）饰面材料的品种、规格、性能需严格依照设计要求及国家现行相关标准进行筛选，确保材质的品质、美观与耐用性。

- （7）满足发包人编制招标控制价及工程量清单的需求（不含建筑方案深化设计），确保设计达到施工要求。

- （8）实施限额设计策略，严格控制设计成本，实现经济效益与设计品质的双重优化。

- （9）确保实现各专项设计的一体化设计，以实现项目功能实用与文化艺术的有机统一。

- 相关工作要求

- 设计统筹

- 全面负责合同范围内的总包设计管理与技术统筹，确保各专业间的技术配合协调顺畅。统筹项目整体设计进度，涵盖成本、质量、信息及设计变更等多方面的管理工作。牵头组织合同范围内的技术讨论会、协调会和专家评审会，编制并汇报设计阶段成果及材料，定期提交设计工作计划、进展、存在问题及待解决事项的书面报告，确保关键节点设计按计划完成。

- 协助发包人办理相关报建手续，提供符合报审要求的设计文件，并参与申报过程中的沟通协调。根据发包人的限额设计要求，在确保设计安全合理的前提下，合理控制工程造价，实现经济适用、成本可控，限额设计标准以发包人批复的概算金额为准。

- 组织合各专业与发包人委托的顾问公司共同完成技术讨论、方案比对及成果提资，主动向发包人提出存在的问题及解决建议，确保设计进度、项目品质及运营功能的合理性。配合发包人完成招标工作，提供招标所需的技术文件、图纸、工程量清单及技术规格书等。

- 建立设计文件管理机制，实现设计成果、文件及信息传递的程序化、规范化管理，促进信息共享与高效沟通，提高工作效率。严格按照发包人的变更管理办法执行，分析设计变更的原因、必要性、可行性及对成本的影响，及时提交变更申请并配合完成变更图纸。

- （二）施工配合

- 1.工程招标配合。全面配合设计范围内的招标采购工作，具体包括但不限于：提交招标所需的设计文件及成果，包括完整施工图及说明、工程量清单（不含建筑方案深化设计）、技术要求、材料设备规格书（涵盖材料具体要求、技术规格等）；协助发包人编制招标文件及施工合同，确保技术条款准确无误；协助造价咨询公司完成工程量清单及招标控制价的编制，及时解答设计疑问；负责招标技术问题的答疑和澄清，确保招标过程顺利进行；完成发包人安排的其他与招标相关的技术支持工作。

- 2.施工配合。负责合同范围内各阶段的设计技术交底、图纸会审及现场技术协调，确保设计与施工无缝衔接。具体任务包括但不限于：开展设计深化工作，出具符合施工要求的图纸及技术文件；进行工程变更的技术论证，及时出具变更图纸，确保变更合理可行；提供并确认设计材料样板，参与工程材料进场审核及工程样板定版定样，确保材料与设计标准一致；参加各类管理、沟通、协调、研讨及汇报会议，及时解决施工中的技术问题；根据项目需要，安排设计师驻场，提供现场技术支持，确保施工顺利推进。

- 3.竣工验收配合。积极配合发包人组织的各次竣工验收工作，包括但不限于：参与竣工验收，提供必要的设计文件及技术支持；针对验收未通过事项，及时提出解决方案并落实整改，确保项目顺利通过验收。

- （三）运营前期配合阶段

- 在工程竣工后一年内，根据发包人需求，提供包括但不限于以下支持：对已完成的设计工作进行详细解释，解答发包人及相关方的疑问，确保设计意图清晰传达；提供招商、物业及运营管理启动所需的技术资料，包括设计图纸、设备清单、操作手册等；针对运营管理中的技术问题，提供专业咨询与建议，确保运营顺利启动；针对项目建设中未满足的运营需求，提出切实可行的技术解决方案，协助发包人优化运营条件；在运营启动初期，提供必要的技术支持与培训，确保运营团队熟练掌握相关设施与系统。

- 设计进度要求

- 建筑方案设计及深化：

- 第一阶段：中标通知书发出后5日内完成方案设计深化（如提出新的方案，完成方案设计及深化）；

- 第二阶段：主体土建工程初步设计完成后7日内完成初步设计审核意见；

- 第三阶段：主体土建工程施工图设计完成后7日内完成施工图设计审核意见；

- 施工配合服务：按工程进度要求。

- 室内装修及各专项设计：

- 第一阶段：建筑方案设计及深化确认后30日内完成平面及概念设计；

- 第二阶段：第一阶段设计成果确定后35日内完成样板段设计；

- 第三阶段：第二阶段设计成果确定后55日内完成室内方案设计；

- 第四阶段：第三阶段设计成果确定后80日内完成施工图设计；

- 第五阶段：第四阶段设计成果确定后15日内完成软装及物料设计；

- 施工配合服务：按工程进度要求。

- 备注：以上设计时间不包括发包人及建设单位对方案提出修改并产生的方案调整时间、施工图交流、审查、评审的时间（根据任务实际情况发包人有权作出相应调整）。

- 各专项设计详情

- （一）交通设计

- 1.设计内容。确保项目与周边（南华寺、曹溪广场等）车行步行无缝连接，设计便捷通道提升交通效率。合理规划流线，避免访客、送货及后勤动线交叉。优化停车管理，确保进出有序；明确货运流线，保障大型车辆通行净高与安全。结合布局最小化出入口，减少对周边影响，同时保持美观协调。

- （二）建筑方案深化设计

- 1.设计内容。包括但不限于：全面分析地块环境，提出改造建议；处理新建与存量房产衔接，提供存量房改造建议；梳理交通流线，提出环境提升方案。新建建筑需展现文化特色，设计涵盖建筑高度、体量等要素；优化交通设计，确保布局合理、空间组织高效；提供总平面布局图、立面图、剖面图及详图设计，明确各功能空间的尺寸、面积、位置及比例；完成结构构造设计、建筑材料选择、施工工艺及造价分析。合理利用地块资源，综合功能、景观、交通与竖向设计等因素布置场地。协助施工图单位落实建筑方案，直至完成施工图设计。配合方案阶段的审查、审批、备案及专业咨询，提供所需图纸资料。承办本阶段的专家论证会，参与样板主材的现场确认。配合设计与施工，直至项目竣工验收结束。成果包含但不限于：建筑专业设计说明、总平面图及相关分析图（人、车、货流线，消防、场地剖面）、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、材料设计意向（可供参考）、单体建筑示意性3D模型（SketchUp版本）、透视图、主要公共空间与建筑渲染图。

- 2.设计成果深度要求。不低于现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定，如合同期内国家或地方出台新的相关规定（或标准、规范），则按照新规定要求执行。上述规定是成果深度要求的最低限度，成果深度还应达到行业惯例中较高的深度，并符合发包人根据项目需要提出的特别要求，方案最终成果应包括但不限于下述内容：

- （1）方案最终成果（提资施工图）：

- （2）Word 文件部分：设计依据、设计任务书、详细设计说明（包括总图布局、单体风格等）；

- （3）Excel 文件部分：规划详细经济技术指标（总平面）、单体及细分经济指标（各层平面）；注：指标数据计算准确，且与技术图纸必须一致，如有特殊情况需备注说明。

- （4）Cad 文件部分：

- 1）总平面图（包含竖向设计、交通、消防、绿化布置图等）及详细经济技术指标。

- 2）首层总平面图（表达出入口、道路、绿化、单体架空、门厅、展示区、商业等整体首层关系）。

- 3）单体首层平面图（需明确出入口与室外园林、道路标高关系和衔接关系）。

- 4）地下室平面图（需表达防火分区、满足疏散要求，需考虑设备用房的位置及简单布置）。

- 5）标准层平面图（若有不同造型的特殊层需补充提供、本层指标明细表）。其中需表达的内容包括：a.管井；b.室外空调机设置（特别是与立面相关的节点）。

- 6）屋顶层平面图（含造型构架、屋面排水设计）。

- 7）单体立面图（四个立面图，有遮挡面的部分需单独补充，平立剖面图及典型墙身大样需对应）。

- 8）场地剖面图（清晰表达用地与市政道路关系、地面与地下室关系以及园林高差关系）、单体剖面图（清晰表达层高关系以及造型关系）和沿内外部道路分段剖面示意图（表示建筑层高关系和道路关系）。

- 9）墙身及节点大样示意图（此部分仅要求表达相关细节的控制性尺寸，可单线图示意）：展示区、标准层和商业平面中典型的墙身大样示意图；立面特殊造型部位的墙身（包括所有变异部位）大样示意图；女儿墙的墙身大样示意图；门厅做法的大样示意图。

- 10）素模文件（实体工作模型或 su 模型）：所有不一样单体及商业素模图（每个面都要表示）。

- 11）JPG 文件部分：方案报建文本、效果图及其他与设计相关的分析文件。

- 3.成果提交及后续服务。

- （1）方案设计成果文件10套、电子文档2套，配合完成报规手续；

- （2）按照发包方要求提供彩色效果图1 套（将专项设计、施工图调整等修改内容更新至终版效果图，用于宣传展示），模型1座（比例不小于1：250）。

- （3）主要装饰材料样板（实物+图片）2 套；

- （4）按照发包人要求提供汇报展示视频。

- （5）负责交底、协助施工图落实建筑方案设计理念，配合施工图单位深化建筑方案直至完成施工图，对施工图设计过程中的建筑方案质量负责，确保项目如期落实。

- （6）与相关部门就本项目方案阶段审查、审批、备案和专业咨询等工作进行联系和协调，提供其所需的图纸资料，并自行承担所发生的费用。

- （7）完成方案阶段设计专题研究和考察，承办本阶段的专家论证会。

- （8）方案设计负责人需对视觉样板主材进行现场确认。

- （9）配合设计及施工至竣工验收结束为止的服务工作。

- （10）现场服务不低于20次。

- （三）机电设计（包含一次机电顾问、二次机电设计、二次消防设计）

- 1.设计内容。包括但不限于一次机电方案审核及优化、一次机电扩初审核、一次机电施工图审核、二次机电设计、二次消防设计。包括但不限于协助施工图单位落实一次机电方案直至完成一次机电施工图，承办本阶段的专家论证会，配合设计及施工至竣工验收结束。

- 2.设计要求。设计需符合法规及酒店机电需求，确保功能完善高效。遵循实用、经济、美观原则，注重环保节能，采用先进技术减少废气、噪声等污染，满足绿色建筑认证要求。技术上先进合理，经济上可行，选用高效率、低能耗的系统和设备，优先环保型产品且便于维护。预留设备容量应对业态变化。二次机电设计满足净空要求，提供关键节点剖面图助施工。设计中考虑维护便捷性，降低运营成本。

- 3.主要工作内容。

- （1）一次机电方案审核。融合国际先进理念，制定科学设计标准，平衡成本效益审核一次机电方案。提供机电系统可行性及电梯流量分析，核对系统图与说明文件（机电负荷估算表、机电方案说明、主要机电设计平面图以及系统图、垂直运输系统分析报告、技术分析报告）是否达标，评估机房、管井布局合理性，提出优化建议并补充完善不足。

- （2）一次机电扩初审核。协助一次机电设计单位优化机电扩初成果，提出涵盖可行性、经济性、合理性及耐久性的书面意见，特别针对设备房间布局给出合理化建议。同时，监督其按时完成修改。

- （3）一次机电施工图审核。全面审查一次机电施工图纸和计算书，重点评估系统可靠性、安全经济性与维护便捷性，及其与其他专业的协调性，同时检查预留接口与设备参数采购适应性。提供审查工作报告并督促修改完善。

- （4）二次机电设计。涵盖所有区域精装修二次机电设计，包括但不限于风口温控、给排水点、强弱电插座接口、控制开关与火灾报警点位布局等。需特别考虑厨房/洗衣房及影音室需求，结合灯光完成调光系统设计。要求精准计算每个末端点位，确保满足数量位置要求。施工图应详尽，包括设计说明、设备清单、系统图示、平面布局图、关键部位剖面图及大样细节图，以及详尽准确的工程量清单。

- （5）二次消防设计。按照现行国家、地方法律法规、政策文件进行二次消防设计，特殊消防设计需完成消防专家评审会并通过评审。

- （6）施工配合。组织设计交底会议，审核深化施工图纸和材料，及时准确回答疑问，协助现场巡查和监督，确保项目顺利进行。

- （7）竣工验收。提交验收报告，编制并指导整改清单。协助发包人检查督促施工单位文件提交，确保施工合同规定文件齐全。严格审核竣工图和维修保养手册，保证符合要求。现场服务不少于20次。

- （四）弱电智能化设计

- 1.服务内容。完成室内外区域智能化系统设计，包括但不限于智能化集成系统、信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、机房与环境工程等内容。包括但不限于各阶段设计、招标施工图与技术规格书编制，预留图设计（必要时），以及招标、深化设计、采购复核、安装集成、联调验收等技术配合工作。

- 2.相关要求。遵循“结构合理、系统稳定、适当冗余”的原则，需融入生态健康与智能家居方面的考量。成果需符合国际、国家及行业标准，贴合酒店运营需求，确保实用、先进、可靠且安全。同时，要保持整体关联性与联动性，具备可扩展性，以适应当前及未来业态变化。设计上应预留空间，并充分考虑成本控制。

- 3.主要工作内容。

- （1）方案设计。编写弱电系统方案及图纸（含设计说明、楼控点表、系统图、平面图等），汇报设计理念并修订至最终版。协调其他专业配合，确保预留条件满足要求。

- （2）招标图设计。招标图纸内容应详尽，能够反映整个项目的智能化系统构建及要求，包括设计说明、楼控点表、系统图、平面图（含所有弱电终端点位）、机房大样图、管井大样图、技术规格说明书、品牌推荐表、关键设备清单、网络设备清单及要求等，能够完全反应所有末端点位、主干路由走向、末端管线长度、设备数量及要求等内容，并提供工程量清单。最终的施工深化图由施工中标单位完成。

- （3）招投标服务。确定智能化合同数量与内容范围，提供技术规范。协调各专业编制招标图与文件，协助拟定供货合同条款格式及供货施工合同。参与资质审查、技术会议，提供专业意见与技术澄清。

- （4）施工管理阶段。审核施工承包商深化施工图与材料，确保符合要求。复审修改图纸，落实意见。解答设计与施工疑问，协助发包人巡查监督进度与质量。

- （5）竣工验收阶段。提供验收报告，对比系统性能与设计要求。对不合格机电系统/设备，协助发包人敦促施工单位整改。检查并督促施工单位提交合同文件。审核竣工图与手册，确保其符合承包合同规定及要求。现场服务不少于10次。

- （五）泳池及温泉设计

- 1.服务内容。包括但不限于本项目红线内外游泳池、温泉系统的全面设计，含布局规划、机房配置、池体结构、系统设计、配套设施与水处理设备选型等。完成各阶段图纸与技术规格书编制，预留图设计（必要时），并提供招标、深化设计、采购复核及安装集成验收等技术配合。

- 2.相关要求。设计成果应符合相关国际、国家及行业规范及标准，满足酒店运营要求。

- 3.主要工作内容。

- （1）方案设计。提供泳池与温泉的详尽设计图纸，含设备用房面积、机房布置、管道布置（配电、电气等）、水处理原理、系统控制图、干湿蒸房配套设计、循环水过滤选型及管线设计等。必要时考虑钢结构池体设计。并提供能耗分析，确保方案节能高效。

- （2）机电深化、游泳池剖面图。

- 用剖面图展示土建装修要求及机电接驳细节。提供温泉、泳池设备的给排水安装详图，包括平、立、剖面图，确保施工精确。

- 招标文件编制。编制招标文件，含预算、技术规格、图纸、机电接驳要求、设备清单（含主品牌及替代选项）、厂制品图与外购产品资料等。统一说明加工设备的质量标准，分项详述购置设备的功能、材料、附属件与机电要求。配合发包人需求明确工程与技术规格，详细说明设备与材料，协助确认招标采购清单。

- 施工管理。审核承包商的深化施工图与送审材料，确保符合设计意图与质量标准。及时解答设计与施工相关问题，协助发包人进行现场巡查与质量监督。

- 竣工验收。向发包人提交验收报告，对比性能结果与设计要求，提出改进建议。监督整改不符合要求的系统与设备。确保施工单位提交合同文件并审核合规性。提供至少5次现场服务。

- （六）灯光设计

- 1.服务内容。负责本项目所有的泛光照明设计，含主体建筑、景观、室内及约11万平米户外活动空间。包括但不限于设计各阶段、施工图、技术规格书、工程量清单、招标配合、灯具采购复核与安装验收支持。

- 2.相关要求。需遵守相关标准规范，符合项目定位及酒店管理灯光要求。制定楼宇泛光照明方案，兼顾需求与节能。重点区域精细化设计，营造舒适创意氛围。具体工作包括但不限于：照明设计、模拟分析、灯具选型、灯具定位、照度计算、照明效果图等，设计完成后，全程参与建设，提供专业咨询和技术服务。

- 3.主要工作内容。

- （1）概念设计。分析照度及功能需求，规划配置概念。

- （2）方案设计。制作照度计算，提供初步设计档案，包括布置图（灯具种类、安装位置以及控制方法）、特别处理灯具设计图、需要特别处理的多媒体动画、灯光控制系统的初步分布位置和系统大纲、初步灯具表，和样本剪辑等。

- （3）施工图设计。深化灯光设计，准备草图与意向，修订成最终设计档。提供招标数据，明确灯具分布、特殊灯具大样、灯光系统布局及规格、施工图、工程量清单等。

- （4）招标配合。审核灯具样品，复核招标文件，协助完成招标答疑。

- （5）施工监督。开展设计交底工作，执行工地巡查，审核工厂图纸，检定调校角度。

- （6）测试及验收。向发包人提交验收报告，对比现场与设计性能，提改进建议。协助监督整改不符合要求的内容不，提供至少10次现场服务。

- （七）室内设计

- 1.服务内容。负责室内装饰装修设计及功能空间顾问，涵盖装饰主材、洁具五金、配饰物料的设计选样、家具灯具概念设计。协调各专业末端点位并综合确认图纸，提供施工跟踪指导服务。与多方紧密合作，确保项目高效进行，为发包人提供创意设计方案。施工图纸需具备可操作性，能用于预算编制、材料设备订货、施工安装。

- 2.室内设计整体要求。设计需契合项目定位及运营需求，打造主题文化度假酒店，具备市场差异性和竞争力。全面把控建筑、景观、灯光、标识等效果与空间感受，确保高品质展现。以人为本，注重人性化、舒适性及安全环保。面客区及后勤区精装修，其他区域简装。根据进度提出至少三组室内方案，审定后推进后续设计。

- 3.室内专项设计服务要求。结合项目策划与运营商要求，塑造酒店亮点，提升附加值。设计需前瞻独创，以现代空间设计赋予文化属性，形成差异化优势。注重功能布局，区分客群动线，规划高效人流动线。从概念设计至竣工验收，对所有酒店相关空间进行专项设计。

- 4.主要工作内容。

- （1）调研与规划阶段。按发包人要求，制定项目进度，规划室内公共区域功能。提供样板间家具布置图及概念图片说明风格。设计成果含建筑空间优化、各区域功能定位、客房样板间布置图、整体风格意向图。

- （2）客房样板间方案及施工图设计阶段。深化客房样板间布置图，提供概念图、效果图（≥6张）及施工图。设计成果含深化家具布置、空间概念图片、全套施工图、白皮书（装饰饰面材料、五金洁具、活动家具、装饰灯具、开关插座面板选型、地毯等）及主材实物样板。

- （3）公共区域及客房区套房、别墅、电梯厅及走道等方案设计阶段。提供最终平面布置图及主要空间的彩色效果图。设计成果：最终平面布置图、空间概念图片、活动家具与灯具意向图片、电脑效果图（≥45张）。

- （4）扩初设计阶段。深化设计，提供全套扩初图。设计成果：平面布置图、天花反映图、地坪铺装图、立面图、重要节点大样。

- （5）施工图设计阶段。制作全套施工图文件，整合各专业成果，确保各专业点位准确。设计成果：整套施工图纸（家具平面布置图、天花反映图、综合天花图、地坪铺装图、室内装饰装修资料图、机电末端定位图、立面图、节点大样图及门表等）及工程量清单。

- （6）白皮书阶段。进行装饰材料及活动家具、装饰灯具、洁具五金及活动地毯等初步设计。设计成果：装饰材料白皮书及实物样板、洁具五金白皮书、活动家具等白皮书（含设计选型、点位图、采购清单）。

- （7）招标配合。参与资质审查、技术会议，提供专业意见与技术澄清。

- （8）设计实施阶段及现场服务（室内施工督导配合阶段）。开展设计交底工作，处理变更，及时审核施工与发包人的联系单。协助审核材料样板、方案，提供现场支持，配合效果检查。

- （9）竣工验收。向发包人提交验收报告，对比性能结果与设计要求，提出改进建议。监督整改不符合要求的施工及采购内容。确保施工单位提交合同文件并审核合规性。主创人员现场服务不少于35次，设计人员驻场时间不少于12个月。

- （八）软装及艺术品设计（不含艺术品采购及加工）：

- 1.服务内容。为酒店公共及客人区域设计软装与艺术品，依据设计概念打造软装与艺术布局，辅助发包人完成采购估算，并提供深化图纸、安装立面图、材质工艺及安装说明等，并现场指导布置。

- 2.设计要求。艺术品设计需贴合酒店风格，包括但不限于雕塑、悬挂装置、挂画、摆件、窗帘及布艺等。具体包括但不限于：大中型立体吊挂件（天花与墙面）、 图形挂画（活动与固定）、大小型立体雕塑（活动与固定）、所有小型艺术品（遍布各空间）、提供安装尺寸、灯光机电条件、工艺图、材料样板及造价概算。确保设计深度足以支持制作与招标，负责材料确认、现场摆放安装指导。

- 3.主要工作内容。

- （1）艺术品概念设计。 根据室内与景观设计，提供艺术品位置与概念方案，重点点位提供多个不同方案供选择。提供造价估算与分析。提供样板房区域的艺术品位置和艺术品概念方案，提供平面点位、艺术品配套的水电及加固点位，并根据发包人意见对艺术概念方案做所需的修订、改动。

- （2）艺术品方案设计。基于认可的概念方案，调整平面点位并深化设计。协调灯光、水电等外部环境配合，提供艺术品样式、规格、数量、材质清单及效果图。 向发包人与酒店管理公司详细汇报方案，并根据意见修改。提供最终版艺术品清单及估算，含图片、数量、尺寸、材质、做法图，满足招标需求。编制艺术品招标白皮书，包含平面图、预留点位、物料表、实物样板、做法图、所有艺术品的安装摆放方式、编号、视觉图像、规格尺寸、数量单位、材质工艺等等详细信息。配合发包人编制招标文件，讲解设计意图，提供技术参数。

- （3）招标配合。协助完成招标文件制作，提供招标图、物料表及实物样板，并配合完成图纸答疑工作。

- （4）现场配合。完成施工交底，针对现场技术问题提供解决方案，制作变更图。定期参加项目例会，并到现场进行视察以确保施工进度和质量。审核并确认施工单位及供应商提供的深化节点做法、安装图纸和材料样板。检查艺术品实施单位是否按照设计图纸及相关要求加工制作，并出具审核意见及建议报告。监督艺术品实施，确保符合预期效果，提供专业意见和技术指导。

- （5）竣工验收。负责艺术品设计与挑选，制定计划并提供技术说明。与各方紧密合作，确保设计合规环保。灵活选材，协助替换难采购材料，并提供最终工程清单。现场服务不少于15次。

- （九）标识导引设计

- 1．设计内容。包括但不限于建筑幕墙（包括外立面广告位）、项目地块内外的所有区域（前场、后场及停车库）以及交通安全设施，确保所需标识完整。结合动线设计，保证标识点位布局系统且合理，并按比例大小置于适当位置，同时考虑其在楼宇泛光照明中的突出视觉效果。

- 2.设计范围。包括但不限于酒店室外标识设计：高层/中层标牌、正门入口标牌、景墙标识、车辆出入口及限高标识、车行与人行导向指示：

- （1）前场标识。包括但不限于提供桌上标示牌（如接待、礼宾指示牌等）、会议厅等设施标牌，方向指示牌（所有通道、楼梯、电梯平台及疏散等），楼层与门推拉指示，ATM机、洗手间、更衣室、储物间标识，公共消火栓与员工通道标志，以及可移动自立式多用途标识（多媒体设备需业主自备）。同时，美化电梯信息面板文字排版。

- （2）后场标识。包括但不限于办公室、楼梯楼层、房间标识，强弱电间、员工通道（专用）标识，电梯编码、物业管理告示/警示标识。

- （3）责任告示标识。包括但不限于地滑娱乐设施、健身房、游泳池警示，警示标识（如不准吸烟、不准进入等），消防设备辅助装饰、逃生指示图。

- （4）地下车库标识。包括但不限于出入口指示、高度限制、警示看牌，楼层号、楼梯标识，分区标牌、指引标牌、收费及使用总则。

- 3.设计要求。遵循国家、地方及行业标准和管理公司要求，融合当地文化与设计风格，注入主题故事元素。根据酒店主题和项目特性选材，强调故事叙述性、设计美感与独特性。特殊设计需明确标注，大型标识附带预埋安装图示。具体数量与尺寸需现场复核后确定，概念阶段提供2-3个备选方案。设计须符合各酒店标识规范，各阶段附造价清单以控制成本。协助发包方编制标书、概算核算，并提供技术指导和优化建议。

- 4.主要工作内容。

- （1）概念设计。沟通明确核心价值、市场分析、目标受众及品牌故事；设计造型，确立形象主题、关键词、核心图形及应用理念，制定色彩体系、字体与标准图形规范，并完成室内外车流、人流路线分析方案。

- （2）概念延展设计。提供全套设计方案，涵盖室外车流、人流平面布局，室内楼层标识规划及点位图，各类标识设计效果图、材料色号列表，以及详细的设计说明（含用料、颜色、尺寸、照明、排版、安装等）。并包含必要的预埋、预留要求。

- （3）招标图纸设计。制作明细详图，明确用料、尺寸、颜色、内容编排规格，以及安装位置、制作与安装标准等细则指引。

- （4）工程招标配合。编制招标文件、参加招标签疑会和评标会。

- （5）竣工验收阶段。提供验收报告、协助整改、现场服务不少于15次。

- （十）声学、音视频设计

- 1.设计内容。负责项目音视频及声学设计，确保符合规范及酒店要求。提供专业分析（建筑声学、室内装饰声学、机电声学和结构噪音与振动的专业分析）与测评服务，优化室内装修布局以达到最佳声学效果，控制机电设备噪音与振动，解决室外噪声问题。提交方案估算、施工图设计、所有视听系统详（背景音乐、视频会议设备、投影设备等）细清单及技术规格书。进行施工巡检及验收。包括但不限于：基础视听系统（背景音乐、音频、会议/同声传译、视频等），各类场所视听方案（餐厅、健身区、泳池&SPA、客房等），视听控制室优化及定制服务，以及中控系统、电子告示、宴会厅灯光设计与吊点布置图。

- 声学、音视频设计包括但不限于：基础视听系统（背景音乐、音频、会议/同声传译、视频等），各类场所视听方案（餐厅、健身区、泳池&SPA、客房等），视听控制室优化及定制服务，以及中控系统、电子告示、宴会厅灯光设计与吊点布置图。

- 声学系统顾问服务包括但不限于：（1）机电系统消声降噪：对排油烟机等设备进行消声、降噪、隔振设计。（2）建筑声学优化：幕墙、机电设备用房门及层等声学结构设计。（3）室内声学处理：为客房、公共区、会议中心等功能区域提供声学建议与处理方案。

- 2.主要工作内容。

- （1）音视频

- 1）方案设计。提交方案设计报告及初步造价，进行汇报并根据反馈修改。完成概念比选、区域功能说明及AV系统估算等工作。

- 2）初步设计。准备设计建议书、初步图纸与成本分析，明确系统界面要求并调整设计与预算。完成初步设计说明、区域功能定义、各类图纸及成本概算。

- 招标设计。提交详细图纸（系统图，系统布局图，平面图纸，管线图、机柜布局图，尺寸，控制室布局图，投影桌高度，面板设计和接线而板设计和附件设计）、设备技术规范及条款，含备选品牌产地表，并明确招标图纸工作范围。完成招标所需图纸、清单、说明及技术文件，包括成本预算。协助完成招标答疑。

- 4）施工配合。组织施工交底，审核深化图纸并现场检查指导。参与调试验收，确保符合设计意图与质量标准，协助复核付款计划及费用支付比例。及时解答设计与施工相关问题，协助发包人进行现场巡查与质量监督。

- 5）竣工验收。参与系统调试联调及人员培训，审核施工承包商的移交文件并监督整改缺陷。提供现场服务至少4次。

- （2）声学

- 1）方案设计。进行声学调查，评估噪声对客房影响。明确各区域噪声标准，提供设备噪声和振动属性，提出经济有效的解决方案。现场收集数据，推荐合适的玻璃厚度降噪。完成环境噪声测试报告、建筑/结构声学审核报告及方案设计报告等内容。方案调研，需要对项目所在的环境进行详细的噪声源调查，包括对外部噪声（如交通、环境背景噪声等）进行全面分析。通过测量和记录噪声水平，采用国际认可软件如（Soundplan或Cadna/A等）对场地噪声分布情况进行研究，并针对场地噪声研究结果对建筑方案、园林设计、市政道路等提供指导性建议。

- 2）初步设计。根据酒店确认的声学方案及设计，提供详细声学设计成果。评估设计发展（机动设备选型、室内隔音处理、建筑材料安装细节等），提出噪声振动控制建议。确保通风、冷却及发电机隔音防震达标。针对功能区（建筑幕墙、室内装饰、音视频系统、活动隔墙及浴室水管隔音等）提隔音/混响要求及处理建议。完成隔音/混响建议书（含相关建筑安装图）、材料技术指标、混响参数与建议等内容。

- 3）样板间设计。明确样板间声学指标要求，给出参数标准，审核墙体、通风系统等是否达标。对建成样板间测试后提出改进意见（如有），完成声学设计参数及建议。

- 4）招投标配合。提供招标文件支持，必要时提出替代品建议，明确声学物料技术要求，全程参与招标，协助完成招标答疑。提供噪声防震参数要求，复核机动设备指标。完成相关声学技术文档。

- 5）施工配合。评估施工单位声学施工图，提出解决方案。审核噪声防震设备列表及机动设备指标。完成包括对施工图的意见、工地测试检验报告、声学所需参数及改进建议（如有问题）。

- 6）竣工验收。审批施工图/竣工图，确保声学达标。现场测试隔声效果，验证隔声效果是否满足设计要求，对不达标的区域提出改善建议。完成标注、报告及至少4次现场服务记录。

- （十一）厨房洗衣房设计

- 1.服务内容。根据各标准规范及酒店要求，针对酒店经营范围内的厨房、制服和客用洗衣房设备、冷库、低温废物间、装卸货区等相关设施设备进行设计，提出设备选型与布局建议。

- 2.主要工作内容。

- （1）流程、区域设计。结合发包人资料和当地情况，与酒店管理公司共定厨房、洗衣房设施要求及流程，满足食药监局和酒店营运需求。提供区域划分、架构设计及洗衣量计算书，据反馈调整。提交确认的流程、设计方案、CAD图纸（1:100）及机电数据预估表（包括：设备散热量、设备排风量、供水量、冷凝水量、燃气量、用电量、紧急备用电量、压缩空气、蒸汽量）、温度要求。并建议大型设备运输路径。

- （2）平面设计。按确认流程与区域图布置设备，满足功能区要求。提供平面布置图、动线规划图及面积表，协助发包人获食药监局批准。据审核意见调整至最终布置图（1:100），并并提供厨房及洗衣房各个区域的面积分配表。

- （3）设备清单制作。根据设备布置图出具清单，含品牌、规格等，并据审核调整。提供确认后的厨房布置图、设备及品牌规格协助制作招标文件，并提供造价预算供发包人审批。

- （4）机电设计。完成设备机电表（包括设备名称、规格、型号、尺寸及相关（水、电、排风、排油烟、燃气等）接驳之要求及数据）、厨房机电点位示意图及相关配合图（电源、给排水、燃气、土建安装、排风、烟罩灭火系统、冷媒管走向、降板等示意图），洗衣房机电点位示意图及相关配合图（设备基础图、给排水、电源、蒸汽/冷凝水、排风/压缩空气、降板等示意图）。并根据各方反馈意见调整完善，并完成最终的厨房及洗衣房设备机电点位示意图（1:50）。

- （5）公区立面设计。提供公共区域的厨房设备相关图纸，包括平面布置、剖面及大样图（主要包括公区开敞式厨房、各类吧台、宴会茶歇等区域），按要求完成设备的表面材质及颜色选择，确定照明灯的形式及色温等工作。根据各方意见进行调整修改，并提供确认的图纸（包括设备平面布置图、立面图、剖面图等，比例为1:30）。

- （6）设备招投标。协助发包人编制招标文件，包括但不限于：厨房及洗衣房图纸包括厨房及洗衣房平面布置图、厨房及洗衣房相关机电点位示意图、公区相关立面及剖面图、内厨房区域相关做法立面示意图及降板区域示意图、设备机电明细表、不锈钢厂制品，设备品牌（三个品牌）、型号、规格、设备详细清单（设备的详细描述包含承包商工作范围内所有将需要安装的设备，清楚描述每一件设备，包括表面材料、附属件、机电要求和制造建议等）、厨房及洗衣房设备技术要求、不锈钢厂制产品设备用料规格及标准、不锈钢厂制品设备标准件制作示意图（包含明确的质量标准、要求及标准生产资料图纸，以供厨房洗衣房设备承包商用来投标和编制厂制品生产图）、非标设备详细做法图纸等内容。协助完成清标答疑。

- （7）施工图审核及施工监督。配合发包人技术交底，审核设备承建商图纸资料。确保现场施工情况与批准的施工图一致，并提交相关说明。

- （8）施工调试及验收。负责检查所有设备的调试和运转情况，并向发包人提供书面汇报。负责检查工程质量及产品质量是否符合要求，监督整改缺漏与缺陷部分，参与联合验收与移交工作，并提交验收报告，负责审查及批核设备承建商所有竣工图、操作手册，以保证承建商能在日后提供服务及支援。现场服务不低于8次。