南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目、浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程、韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程监理

招标文件

| 招 标 人（盖单位章）： | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 广东远东招标代理有限公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招标文件编制日期： | 2024年10月 |

目    录

第一章 投标人须知	1

第一节 投标人须知前附表	1

第二节 重要事项时间地点一览表	10

第三节 投标人须知正文	11

1．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用	11

2．投标人资格要求	13

4．服务期限	17

5．服务标准	18

6．现场踏勘	18

7．招标文件的提问和答疑	18

8．最高投标限价	18

9．投标报价	19

10．投标文件的编制要求	20

11.电子投标	23

12.电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案	23

13．开标	25

14．评标	26

15．推荐中标候选人	36

16．中标候选人公示	37

第四节 否决投标条件	38

1．资格评审环节	38

2．形式评审环节	39

3．响应性评审环节	39

4．其他	39

第二章 中标人须知	41

1．中标通知书	41

2．中标结果公示	41

3．履约保证	41

4．合同订立	42

5．放弃中标的处理	43

6．分包	43

7．监理服务期限	43

8．项目监理机构	43

9. 现场管理	44

10. 安全防护	45

11．接受监督	45

12．监理档案移交	45

13．不良行为处理	45

14．信用评价条款内容	46

15.其他事项	46

第三章 拟签订合同的主要条款	48

1．现场办公条件	48

2．酬金	48

3．酬金发票	49

4．监理人违约及违约责任	49

第四章 技术要求	64

第五章 投标文件格式	65

格式一 封面	65

格式二 投标函	66

格式三 各项承诺一览表	67

格式四 法定代表人授权委托书	69

格式五 法定代表人身份证明	70

格式六 投标人基本情况表	71

格式七 项目监理机构组成人员汇总表	72

格式八 总监理工程师简历表	73

格式九 其他拟委派的人员简历表	74

格式十 监理及相关服务报酬清单	75

格式十一 履约保函	76

格式十二 总监理工程师任职声明（适用于无任职项目）	78

格式十三 总监理工程师任职项目情况表	80

格式十四 原件一览表	81

第六章 建设工程监理合同	82

- 第一章 投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目、浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程、韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程监理 |
| 2 | 标段划分 | 本项目划分为三个标段，分别是： 1、第一标段名称：南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目； 2、第二标段名称：浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程； 3、第三标段名称：韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程。 注：（1）各投标人均可就上述标段中的3个标段投标，但最多允许中标1个标段。开标、评标及中标顺序为标段编号顺序。但一个投标人只能按开标顺序中标一个标段。若投标人在第一标段中经评审为第一中标候选人，则该投标人在第二、三标段只参与评标评审过程，不得作为第二、三标段的第一中标候选人，以此类推。 （2）中标顺序为项目公告标段先后顺序，即开标标的顺序（南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目→浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程→韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程）。 |
| 3 | 项目业主 | 1、第一标段：南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目项目业主：南雄市住房和城乡建设局。 2、第二标段：浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程项目业主：南雄市住房和城乡建设局。 3、第三标段：韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程项目业主：南雄市珠玑镇人民政府。 |
| 4 | 项目批准部门 | 南雄市发展和改革局 |
| 5 | 项目批准文号 | 雄发改投审〔2023〕197号、雄发改投审〔2023〕91号、雄发改投审〔2024〕3号 |
| 6 | 项目代码 | 2309-440282-17-01-464599、2108-440000-04-01-456618、2306-440282-17-01-807531 |
| 7 | 资金来源 及出资比例 | 1、第一标段：资金来源为上级财政资金，100%。 2、第二标段：资金来源为专项资金，100%。 3、第三标段：资金来源为上级财政资金，100%。 |
| 8 | 招标人 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 |
| 9 | 招标代理机构 | 广东远东招标代理有限公司 |
| 10 | 施工单位 | 待定 |
| 11 | 建设地点 | 1、第一标段：建设地点为雄州街道、百顺镇、古市镇、江头镇、澜河镇、帽子峰镇、全安镇、主田镇； 2、第二标段：建设地点为南雄市邓坊镇、黄坑镇、界址镇、南亩镇、坪田镇、水口镇、乌迳镇、油山镇、湖口镇； 3、第三标段：建设地点为珠玑镇16个行政村合计75个自然村。 |
| 12 | 建设内容和规模 | 1、第一标段：南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目 建设主管网长度约9.74千米，支管网长度约47.96千米，建设入户管(含污水立管)长度合计82.88千米，新建雨水渠约15.12千米，建设化粪池约243座，修复老旧设施303座，修复完善管网工程303项，处理水量约为1456m³/d。 本标段分阶段实施，先实施第一阶段南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目（标段一）：新建农村污水处理设施100座；新建农村污水管网及其配套设施，其中DN300污水主管总长度约26.62千米，DN200污水管长度约23.72千米，DN150污水入户管长度约29.51千米，DN100污水入户管长度约28.78千米；修复完善部分村庄老旧设施及管网（最终以发改主管部门概算批复为准）。 后续阶段的实施以政府有关项目工作计划或本项目资金安排情况或相关政策变化为准进行调整。 2、第二标段：浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程 建设主管网长度约13.30千米， 支管网长度约73.90千米，建设入户管网(含污水立管)长度约为123.65千米，新建雨水渠约24.81千米，建设化粪池约363座。共计处理水量约1964m³/d。 本标段分阶段实施，先实施第一阶段浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程（标段一）：新建农村污水处理设施113座；新建农村污水管网及其配套设施，其中DN300污水主管总长度约28.81千米，DN200污水管长度约36.22千米；修复完善部分村庄老旧设施及管网（最终以发改主管部门概算批复为准）。 后续阶段的实施以政府有关项目工作计划或本项目资金安排情况或相关政策变化为准进行调整。 3、第三标段：韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程 （1）新建农村污水处理设施107座；（2）新建农村污水管网及其配套设施，其中DN300污水主管总长度约为3250米，DN200污水支管长度约30800米，DN150污水入户管长度约38110米，新建沟渠长度约8060米，新建钢筋混凝土化粪池75座，新建隔油池40座；（3）修复完善老旧设施及管网。 本标段分阶段实施，先实施第一阶段韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程（标段一）：本工程新建农村污水处理设施49座；新建农村污水管网及其配套设施，其中DN300污水主管总长度约22.39千米，DN200污水支管长度约13.01千米，DN150污水入户管长度约15.63千米，DN100污水入户管长度约18.77千米；修复完善部分村庄老旧设施及管网（最终以发改主管部门概算批复为准）。 后续阶段的实施以政府有关项目工作计划或本项目资金安排情况或相关政策变化为准进行调整。 |
| 13 | 项目投资额 | 1、第一标段：项目投资估算为13614万元，其中工程费用为11294万元。 2、第二标段：项目估算总投资16011.69万元，其中建安工程费13326.72万元。 3、第三标段：项目投资估算为5213万元，其中工程费用为4398万元。 |
| 14 | 招标范围 | 项目建设范围内的建设监理服务（含施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收及结算阶段和缺陷责任保修期阶段的监理服务）。 |
| 15 | 投标人资格要求 | 1．本次招标不接受联合体投标。 2．资质要求 2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。 #### 2.2 投标人须具备以下资质之一： #### （1）工程监理综合资质； #### （2）市政公用工程监理乙级或以上资质。 2.3根据有关文件精神，投标人的相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效。 #### 3．相关人员要求 #### 3.1 拟委派的总监理工程师为市政公用工程专业注册监理工程师，应持有国家住建部印发的有效注册证书，其担任总监理工程师职务的其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目不得超过2个。 拟派总监理工程师现阶段有担任其他在施建设工程项目总监理工程师职务的，须得到任职项目建设单位书面同意后方可担任本招标项目总监理工程师。 3.2 投标人与其拟委派的往本项目监理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟委派的人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。 #### 3.3 关于企业和人员资质、资格有效期均按相关行政主管部门最新的文件执行，投标人可将相关文件附在投标文件中。 4．禁止投标条款 4.1 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的代建人； （6）为本招标项目的招标代理机构； （7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系； （10）被依法暂停或者取消投标资格； （11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （13）在最近三年内发生重大监理质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。 4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标： 序号; 单位名称; 拒绝原因. 1; 无; 为招标人不具有独立法人资格的附属机构. 2; 广东远东招标代理有限公司; 为本招标项目的招标代理机构. 3; 南雄市住房和城乡建设局、南雄市珠玑镇人民政府; 为本招标项目的业主. 4; 南雄市政府投资建设项目代建管理中心; 为本招标项目的招标人. 5; 无; 为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。. 5．其他要求 省外企业及其拟派往本项目监理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 |
| 16 | 服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计，至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定及双方的责任义务履行完毕时止。具体如下： （1）施工准备阶段服务期：自监理合同签订之日起，至本工程正式开工止； （2）施工阶段监理服务期：自下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止； （3）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起至完成工程缺陷责任保修期服务期满且双方的责任义务履行完毕时为止。 |
| 17 | 服务标准 | 工程质量必须达到验收合格标准。 |
| 18 | 房屋建筑工程 绿色建筑标准 | 本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。 |
| 19 | 最高投标限价 | 见本招标文件“第一章 8.最高投标限价” |
| 20 | 投标保证 | - 第一标段：投标保证金为人民币20000.00元。 - 第二标段：投标保证金为人民币23000.00元。 - 第三标段：投标保证金为人民币11000.00元。 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用交易平台完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函电子保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 |
| 21 | 投标有效期 | 本次招标的投标有效期为90个日历天。 |
| 22 | 投标文件 组成及份数 | 投标文件包括商务标书、监理大纲两个分册。 |
| 23 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 24 | 监理大纲 评审方式 | 本次招标监理大纲不采用“暗标”方式进行评审。 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家 3人，经济类专家 2人。 |
| 26 | #### 招标代理服务费 | （1）南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目、浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程监理招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费计算标准，分别以监理费中标价为基数计算并下浮20％计取，招标代理服务费含专家评标费用，由中标人支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。 （2）韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程监理招标代理服务费为8千元包干，招标代理服务费含专家评标费用，由中标人支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。 注：参与投标视为认可该条款。 |
| 27 | 招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（如有） | 投标人在提交用于评审的证书、证件、证明原件时，投标人应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”(详见格式十四，投标人须自行填写，表格可扩展)，一张贴于文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理机构将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。 |
| 28 | 招标人 联系方式 | 单位名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心 办公地址：南雄市雄州街道沿江西路2号 联系人（部门）：叶工 联系电话：0751-3836723 |
| 29 | 招标代理机构 联系方式 | 单位名称：广东远东招标代理有限公司 办公地址：广州市越秀区越秀北路222号608-612室；韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼(韶关分公司) 联系人：罗工 联系电话：0751-8115118 |
| 30 | 交易场所 联系方式 | 单位名称：韶关市公共资源交易中心 办公地址：韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市雄东路1号大润发四楼）南雄市公共服务中心内 联系人（部门）：工程交易股 联系电话： 0751-3860729 |
| 31 | 行政监督部门 联系方式 | 单位名称：南雄市住房和城乡建设局 办公地址：南雄市新城沿江东路143号三楼 联系人（部门）：建筑业市场管理股 联系电话：0751-3823847 |
| 32 | 术语 | 1．“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2．“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 |

## 第二节 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2024年10月11日21时30分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文 件截止时间 | 2024年11月1日9时30分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2024年10月22日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2024年10月22日16时30分至2024年10月25日16时00分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2024年10月31日9时30分； 投标保证担保提交截止时间：2024年10月31日9时30分； 投标保证保险投保截止时间：2024年10月31日9时30分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2024年11月1日9时30分 |
| 7 | 投标相关资料（如有） 递交时间 | 2024年11月1日9时00分至2024年11月1日9时30分 |
| 8 | 投标相关资料（如有） 递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心， 地址：南雄市雄东路1号(大润发)四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心(南雄市公共服务中心内)。 |
| 9 | 开标时间 | 2024年11月1日9时30分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心 地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市公共服务中心内）。 |
| 备注 |  | 投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |

# 第三节 投标人须知正文

南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目、浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程、韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程业经南雄市发展和改革局以《关于南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目可行性研究报告的批复》（雄发改投审〔2023〕197号）、《关于重新审批浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程可行性研究报告的批复》（雄发改投审〔2023〕91号）、《关于韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程可行性研究报告的批复》（雄发改投审〔2024〕3号）批准建设，项目代码为2309-440282-17-01-464599、2108-440000-04-01-456618、2306-440282-17-01-807531。南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目项目业主为南雄市住房和城乡建设局；浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程项目业主为南雄市住房和城乡建设局；韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程项目业主为南雄市珠玑镇人民政府。南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目建设资金来自上级财政资金，出资比例100%；浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程建设资金来自专项资金，出资比例100%；韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程建设资金来自上级财政资金，出资比例100%。本项目南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目、浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程、韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程招标人为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，招标代理机构为广东远东招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

- 1．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用

1.1 项目概况

1.1.1 建设地点：

（1）第一标段：建设地点为雄州街道、百顺镇、古市镇、江头镇、澜河镇、帽子峰镇、全安镇、主田镇。

（2）第二标段：建设地点为南雄市邓坊镇、黄坑镇、界址镇、南亩镇、坪田镇、水口镇、乌迳镇、油山镇、湖口镇。

（3）第三标段：建设地点为珠玑镇16个行政村合计75个自然村。

1.1.2 建设内容和规模：

（1）第一标段：南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目

建设主管网长度约9.74千米，支管网长度约47.96千米，建设入户管(含污水立管)长度合计82.88千米，新建雨水渠约15.12千米，建设化粪池约243座，修复老旧设施303座，修复完善管网工程303项，处理水量约为1456m³/d。

本标段分阶段实施，先实施第一阶段南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目（标段一）：新建农村污水处理设施100座；新建农村污水管网及其配套设施，其中DN300污水主管总长度约26.62千米，DN200污水管长度约23.72千米，DN150污水入户管长度约29.51千米，DN100污水入户管长度约28.78千米；修复完善部分村庄老旧设施及管网（最终以发改主管部门概算批复为准）。

后续阶段的实施以政府有关项目工作计划或本项目资金安排情况或相关政策变化为准进行调整。

（2）第二标段：浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程

建设主管网长度约13.30千米， 支管网长度约73.90千米，建设入户管网(含污水立管)长度约为123.65千米，新建雨水渠约24.81千米，建设化粪池约363座。共计处理水量约1964m³/d。

本标段分阶段实施，先实施第一阶段浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程（标段一）：新建农村污水处理设施113座；新建农村污水管网及其配套设施，其中DN300污水主管总长度约28.81千米，DN200污水管长度约36.22千米；修复完善部分村庄老旧设施及管网（最终以发改主管部门概算批复为准）。

后续阶段的实施以政府有关项目工作计划或本项目资金安排情况或相关政策变化为准进行调整。

（3）第三标段：韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程

1）新建农村污水处理设施107座；2）新建农村污水管网及其配套设施，其中DN300污水主管总长度约为3250米，DN200污水支管长度约30800米，DN150污水入户管长度约38110米，新建沟渠长度约8060米，新建钢筋混凝土化粪池75座，新建隔油池40座；3）修复完善老旧设施及管网。

本标段分阶段实施，先实施第一阶段韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程（标段一）：本工程新建农村污水处理设施49座；新建农村污水管网及其配套设施，其中DN300污水主管总长度约22.39千米，DN200污水支管长度约13.01千米，DN150污水入户管长度约15.63千米，DN100污水入户管长度约18.77千米；修复完善部分村庄老旧设施及管网（最终以发改主管部门概算批复为准）。

后续阶段的实施以政府有关项目工作计划或本项目资金安排情况或相关政策变化为准进行调整。

1.1.3 项目投资额：

（1）第一标段：项目投资估算为13614万元，其中工程费用为11294万元。

（2）第二标段：项目估算总投资16011.69万元，其中建安工程费13326.72万元。

（3）第三标段：项目投资估算为5213万元，其中工程费用为4398万元。

1.2 招标范围和标段划分

1.2.1 招标范围

项目建设范围内的建设监理服务（含施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收及结算阶段和缺陷责任保修期阶段的监理服务）。

1.2.2 标段划分：本项目划分为三个标段，分别是：

（1）第一标段名称：南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目；

（2）第二标段名称：浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程；

（3）第三标段名称：韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程。

注：1）各投标人均可就上述标段中的3个标段投标，但最多允许中标1个标段。开标、评标及中标顺序为标段编号顺序。但一个投标人只能按开标顺序中标一个标段。若投标人在第一标段中经评审为第一中标候选人，则该投标人在第二、三标段只参与评标评审过程，不得作为第二、三标段的第一中标候选人，以此类推。

- 2）中标顺序为项目公告标段先后顺序，即开标标的顺序（南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目→浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程→韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程）。

- 1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

- 2．投标人资格要求

2.1 本次招标不接受联合体投标。

2.2 资格资质要求

2.2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

#### 2.2.2 投标人须具备以下资质之一：

#### （1）工程监理综合资质；

（2）市政公用工程监理乙级或以上资质。

2.2.3 根据有关文件精神，投标人的相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效。

2.3 相关人员要求

2.3.1 拟委派的总监理工程师为市政公用工程专业注册监理工程师，应持有国家住建部印发的有效注册证书，其担任总监理工程师职务的其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目不得超过2个。

拟派总监理工程师现阶段有担任其他在施建设工程项目总监理工程师职务的，须得到任职项目建设单位书面同意后方可担任本招标项目总监理工程师。

2.3.2 投标人与其拟委派的往本项目监理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟委派的人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

2.3.3 关于企业和人员资质、资格有效期均按相关行政主管部门最新的文件执行，投标人可将相关文件附在投标文件中。

2.4 禁止投标条款

2.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大监理质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

2.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

| 序号 | 单位名称 | 拒绝原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 |
| 2 | 广东远东招标代理有限公司 | 为本招标项目的招标代理机构 |
| 3 | 南雄市住房和城乡建设局、南雄市珠玑镇人民政府 | 为本招标项目的业主 |
| 4 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 | 为本招标项目的招标人 |
| 5 | 无 | 为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。 |

2.5 其他要求

省外企业及其拟派往本项目监理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

3．招标文件的获取

3.1本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取时间,（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取时间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》（附件2），了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8379023。

3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

3.3 投标保证

3.3.1（1）第一标段：投标保证金为人民币20000.00元。

（2）第二标段：投标保证金为人民币23000.00元。

（3）第三标段：投标保证金为人民币11000.00元。

3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易平台完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函电子保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

3.4．若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

- 4．服务期限

4.1监理服务期从监理合同签订之日起计，至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定及双方的责任义务履行完毕时止。具体如下：

（1）施工准备阶段服务期：自监理合同签订之日起，至本工程正式开工止；

（2）施工阶段监理服务期：自下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止；

（3）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起至完成工程缺陷责任保修期服务期满且双方的责任义务履行完毕时为止。

- 5．服务标准

5.1 监理：工程质量必须达到验收合格标准。

5.2 本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。

- 6．现场踏勘

6.1 招标人不组织现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明招标项目具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

6.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7．招标文件的提问和答疑

7.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

8．最高投标限价

8.1 本招标项目参考以下依据编制最高投标限价：

（1）项目投资额；

（2）《建设工程监理与相关服务收费标准》；

（3）监理及相关服务内容；

（4）施工现场情况、工程特点；

（5）项目所在地市场价格。

8.2 本次招标最高投标限价具体如下：

| 标段编号 | 标段项目名称 | 报价基数（元） | 最高投标限价（元） | 监理服务费投标取费费率上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目监理费 | 112,940,000.00 | 1,025,000.00 | ≤0.908% |
| 2 | 浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程监理费 | 133,267,200.00 | 1,176,200.00 | ≤0.883% |
| 3 | 韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程监理费 | 43,980,000.00 | 550,500.00 | ≤1.252% |

### 9．投标报价

9.1 本次招标采用填报投标报价加取费费率的方式进行报价。投标人应在《投标函》（格式二）中进行报价并填写《监理及相关服务报酬清单》（格式十）。

投标人的投标报价，是完成本招标文件所列招标项目监理范围及工期的全部监理内容的服务价格。

9.2 所有报价均以人民币“元”为单位，并保留两位小数；投标取费费率保留小数点后三位。

投标取费费率=监理服务费投标报价/报价基数（建安工程费暂定价）×100%

（1）第一标段：南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目的建安工程费暂定价为人民币112,940,000.00元。

（2）第二标段：浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程的建安工程费暂定价为人民币133,267,200.00元。

（3）第三标段：韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程的建安工程费暂定价为人民币43,980,000.00元。

9.3 投标人只允许有一个投标总价。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，若不一致，以大写报价为准。

9.4 投标总价应包括国家规定的增值税税金。本次招标增值税税金按 一般 计税方法计算。

9.5 投标总价不得高于最高投标限价，也不得低于成本。投标总价的所有优惠（降价、让利等），均应在《监理及相关服务报酬清单》（格式十）中反映。

9.6 招标人可根据政府有关项目工作计划或本项目实际情况或相关政策变化对项目规模及内容进行调整或减少，投标人中标后不得因此调整或减少向招标人索赔，并且必须按调整或减少后的规模及内容完成工程的监理及监理酬金结算。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。

9.7 投标人应充分了解招标项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

9.8 招标代理服务费：（1）南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目、浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程监理招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费计算标准，分别以监理费中标价为基数计算并下浮20％计取，招标代理服务费含专家评标费用，由中标人支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。

（2）韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程监理招标代理服务费为8千元包干，招标代理服务费含专家评标费用，由中标人支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。

注：参与投标视为认可该条款。

### 10．投标文件的编制要求

10.1 一般要求

投标文件应按第五章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2 投标文件包括商务标书、监理大纲二个分册。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指引进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）服务指引。

10.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：电子投标文件：

电子投标文件：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。

10.2 商务标书的编制要求

10.2.1 商务标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式二）；

（4）《各项承诺一览表》（格式三）；

（5）《法定代表人授权委托书》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；

（7）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）；

（8）《投标人基本情况表》（格式六）及所附资料；

（9）《项目监理机构组成人员汇总表》（格式七）及所附资料；

（10）《总监理工程师简历表》（格式八）及所附资料；

（11）《其他拟委派的人员简历表》（格式九）及所附资料；

（12）《监理及相关服务报酬清单》（格式十）；

（13）《总监理工程师任职声明》（格式十二，由投标人根据拟派总监理工程师任职情况选用）；如拟派总监理工程师存在正在担任总监理工程师职务的在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目情况的，需提供《总监理工程师任职项目情况表》（格式十三）；

（14）详细评审阶段要求提供的评审资料（详见本节第15.5.1目）；

（15）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务标书组成内容中，第（1）至第（13）项所有投标人均应提供。

10.2.3 商务标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.2.4 所有报价均以人民币“元”为单位，并按“四舍五入”原则精确到两位小数。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，如不一致，以大写报价为准。

注：所有证书及证明书均以发证时间为准。投标文件中提供的所有证书、证明材料，除按“废标或无效标书”条款被界定为废标或无效标书的，开标时原件（如有）未能携带原件备查的，相应部分不能计分。

10.3 监理大纲的编制要求

10.3.1 监理大纲的编制依据包括且不限于：

（1）招标文件及其答疑（或修改）公告；

（2）施工现场情况、工程特点；

（3）相关法律、法规、规定；

（4）国家、广东省、韶关市关于施工现场管理、施工工艺、绿色施工、安全防护、文明施工、环境保护等方面的标准、规范、技术资料。如《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》等；

10.3.2 监理大纲包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）监理工程概况；

（4）监理及相关服务的范围、内容；

（5）监理及相关服务的依据、目标；

（6）项目监理机构设置（框图）、岗位职责；

（7）监理及相关服务的工作程序、方法和制度；

（8）拟投入的监理及相关服务人员；

（9）质量、进度、造价、安全、绿色施工监理措施；

（10）合同、信息管理方案；

（11）组织协调内容及措施；

（12）监理及相关服务的工作重点、难点分析；

（13）对本工程监理及相关服务的合理化建议。

10.3.3 本节第10.3.2目中所列出的监理大纲组成内容，所有投标人均应提供。

10.3.4 监理大纲的组成内容按本节第10.3.2目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.3.5技术标书一律用白色标准A4纸设置。技术标书的正文建议不超过500页。

- 11.电子投标

11.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

- 12.电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

12.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指引进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引栏目发布的最新版操作指引。

12.2补救方案：

- 投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在交易平台在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

13.投标文件的提交

13.1在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。

13.2提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”

13.3递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表”）

13.4代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

13.5出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

- 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

- 解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

- 投标文件损坏或格式不正确的；

13.6招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

13.7本次招标投标有效期为 90 个日历天，投标有效期从提交投标文件的截止

之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退

还。

- 14．开标

14.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

14.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

14.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

14.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

14.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

温馨提示：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

14.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

14.4 招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

- 15．评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审。

15.1 评标委员会

15.1.1 评标委员会由5人组成，其中招标人代表 0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

15.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

15.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

15.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

15.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

15.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。

15.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。

15.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

15.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。投标人是否存在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn）《法人和非法人组织公共信用信息报告》严重失信主体名单的。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。

（4）投标文件中拟派总监理工程师是否与《开标一览表》一致；拟委派的总监理工程师的条件是否符合招标文件规定；是否擅自修改、遗漏《总监理工程师任职声明》的实质性内容；拟委派的总监理工程师现阶段有担任其他在施建设工程项目总监理工程师职务的，任职项目建设单位是否在《总监理工程师任职项目情况表》内盖章同意或另行出具了书面同意意见。

（5）项目监理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效。

（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。是否提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的企业及其拟派人员登记信息情况打印件或网页截图。

15.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

# （1）本节第10.2.2目、第10.3.3目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

# （2）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。

15.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、监理及相关服务期限等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标限价。

（3）监理大纲中的监理及相关服务的范围、内容、目标是否符合招标文件规定。

15.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。标段经初步评审后，若此标段所有投标均被否决，招标人应当就此标段依法重新招标。

15.5 详细评审阶段

15.5.1 “综合评估法”评审程序

评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务满分为55分，技术满分为15分，投标报价部分满分为30分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1

评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2

评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分（监理大纲）指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将所有评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝投标报价满分－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子。当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3

式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

表1 综合评分表

| 商务部分，满分：55分。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素 | 评分标准 | 备注 |
| 企业业绩 （10分） | 企业近5年来（自2020年1月1日至今）监理的业绩情况： 1.完成过类似项目的，每提供一项得5分； 2.未完成过类似项目的，不予计分。 注：本项最高得10分。 | 1.类似项目是指：工程造价≥13000万元的市政公用工程类监理项目业绩。 2.需同时提供有关业绩中标通知书、监理合同、完工或竣工验收证明彩色扫描件。 3.业绩认定以完工或竣工验收证明上所载信息为准。 4.未提供不得分。 |
| 企业获奖 （10分） | 企业近5年来（自2020年1月1日至今）监理的市政公用工程项目获奖： 1.获得过省级（或以上）奖项的，每提供一项得5分； 2.获得过地市级奖项的，每提供一项得2分； 其他情形的，不予计分。 注:本项最高得10分。 | 1.允许提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。 2.需附有关奖项证明彩色扫描件。 3．颁发机构限定以下范围： ①国家级奖项：国务院、住建部、国家级建设行业协会；(相关协会需经民政部门备案) ②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级建设行业协会；(相关协会需经民政部门备案) ③地市级奖项：地市级人民政府、地市级住建部门、市级建设行业协会。(相关协会需经民政部门备案) 4.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。 5.任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分： ①未提供的不得分。 ②奖项不属于指定类别的； ③颁发机构不符合要求的； ④获奖时间不符合要求的。 |
| 总监理工程师综合素质 （5分） | 1.拟委派的总监理工程师，具备高级工程师(或以上)职称的得2分；具备中级工程师职称的得1分；其他情形的，不予计分。 2.拟委派的总监理工程师自2020年1月1日至今，监理过工程造价≥13000万元的市政公用工程项目的得2分。 3.拟委派的总监理工程师自2020年1月1日至今，获得过地市级(或以上)建设行政主管部门或建设行业协会颁发奖项的得1分。 注:本项最高得5分。 | 1.需提供相关证书彩色扫描件，否则不得分。 2.需提供监理合同和奖项证明彩色扫描件，时间以落款日期为准。 |
| 项目监理机构其他人员配备 （10分） | 拟派的项目监理机构其他人员的数量和专业完全满足表2《项目监理机构人员需求表》要求的基础上进行以下评分： 1.拟派的市政公用专业监理工程师：具备市政公用工程专业注册建造师证书的； 2.拟派的给排水专业监理工程师：具备工程类中级(或以上)技术职称的； 3.拟派的安全监理员：具备注册安全工程师证书的； 4.拟派的其他监理人员中：其中一人具备有效期内的环境监理岗位证书的。 注：每提供一项得2.5分，最高得10分。 | 1.满足表2《项目监理机构人员需求表》要求的，本评分项可得分；不满足要求的本评分项不得分。 2.需提供相关证书彩色扫描件。 3.人员配备一人一岗，重复不得分。 |
| 纳税信用 等级 （10分） | 1.企业近5年来（自2020年1月1日至今）获得纳税信用A级纳税人称号：每年度得2分，最高得10分。 2.其他情形的，不予计分。 注：本项最高得10分。 | 1.需提供企业纳税信用A级纳税人证明材料（或证书）彩色扫描件及国家税务总局（或省级电子税务局）网上查询截图，否则不得分。 2.只计算企业自身（不计算企业的分公司、子公司及分支机构）。 |
| 企业管理 体系认证 （10分） | 企业质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、诚信管理体系认证、工程监理管理体系认证证书中：同时具备以上认证证书的得10分；每缺少其中一项认证扣2分，扣完为止。 注:本项最高得10分。 | 1.需提供有效期内的体系认证证书彩色扫描件，以及在全国认证认可信息公共服务平台网页查询截图，未提供不得分。 2.证书不在有效期内的，不予计分。 |
| 技术部分（监理大纲），满分：15分。 |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 备注 |
| 监理依据 及工作目标 （1分） | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 | 要求依据全面、适用；目标清晰、正确；针对性强。 |
| 工程质量 监理措施 （2分） | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 | 要求目标正确、方法可行、预控和动态管理措施具体、针对性强。脱离本工程实际、机械照搬照抄规范和技术标准的，不能得满分。 |
| 工程进度 监理措施 （2分） | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 |  |
| 工程造价 监理措施 （1分） | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 |  |
| 安全防护 监理措施 （2分） | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 |  |
| 绿色施工 、文明施工 监理措施 （1分） | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 |  |
| 合同、信息 管理方案 （1分） | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 | 要求各项制度规范清晰，方法科学合理，措施及时有效，针对性强。能够切实防范和处理合同纠纷，提升监理工作效能。 |
| 组织协调 内容及措施 （2分） | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 | 要求各项制度规范清晰，方法科学合理，措施及时有效，针对性强。能够高效收集、协调、处理、反馈各方各类问题。 |
| 监理工作重点、难点分析 （2分） | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 | 要求方法可行、措施具体、针对性强。 |
| 合理化建议 （1分） | 【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）； 【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）； 【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）； 【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。 | 要求方法可行、措施具体、针对性强。 |
| 投标报价部分，满分：30分。 |  |  |
| 评分事项 | 评分方法 |  |
| 投标报价 | （1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数见下表。 号球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 下浮系数（%）; 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6. 号球; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 下浮系数（%）; 1.7; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.3. 号球; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. 下浮系数（%）; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 3.0. （2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n） 采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下： M3＝30－（¦ Di－D ¦ ÷D）×100×E 式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。 式中：M3=经济部分得分，保留小数点后两位。 |
| 总计 | 商务部分（55分）＋技术部分（15分）＋经济报价部分（30分） |  |

表2 项目监理机构人员需求表

| 监理人员：共 8人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 专业要求 | 数量 要求 | 持证要求 |
| 总监理工程师 | 市政公用工程 | 1 | 具备所需专业注册监理工程师执业资格，持有效的注册证书 |
| 专业监理工程师 | 市政公用工程 | 1 | 符合以下3种情形之一均可： 1．具备所需专业注册监理工程师执业资格，持有效的注册证书； 2．具备工程类注册执业资格，并经监理业务培训。持有效的注册证书、省级建设行政主管部门或其授权的组织（机构）颁发的岗位证书； 3．具备中级及以上专业技术职称，并经监理业务培训。持有效的职称证书、省级建设行政主管部门或其授权的组织（机构）颁发的岗位证书。 注：专业类别以注册执业证书或专业监理工程师证书或职称证书或毕业证所列明的专业为准。 |
|  | 给排水 | 1 |  |
| 注册造价工程师 | 国家注册造价工程师资格 | 1 | 具备国家住建部注册造价工程师资格(有效期内) |
| 监理员 | 具备监理员岗位证书，其中安全监理员1名。 | 4 | 经监理业务培训，持有效的省级建设行政主管部门或其授权的组织（机构）颁发的监理员岗位证书或专业监理工程师岗位证书。 |
| 合计 |  | 8 | / |

说明：本表《项目监理机构人员需求表》均适用于本项目3个标段工程监理人员安排需求。鉴于本项目实际情况，每个标段除总监理工程师外，拟委派的监理机构其他人员不得少于7人（人员安排需求如表所示）。监理人拟驻现场的监理机构组成人员数量须符合广东省建设厅粤建管（2002）97号文关于工程项目监理最少人数配置要求。

15.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。

- 16．推荐中标候选人

16.1本项目划分为三个标段，分别是：第一标段名称：南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目；第二标段名称：浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程；第三标段名称：韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程。各投标人均可就上述标段中的3个标段投标，但最多允许中标1个标段。开标、评标及中标顺序为标段编号顺序。但一个投标人只能按开标顺序中标一个标段。若投标人在第一标段中经评审为第一中标候选人，则该投标人在第二、三标段只参与评标评审过程，不得作为第二、三标段的第一中标候选人，以此类推。中标顺序为项目公告标段先后顺序，即开标标的顺序（南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目→浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程→韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程）。

16.2 确定排名

每个标段评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，按照综合得分由高到低的次序排列。综合得分相等时，以投标总价低的优先；投标总价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，由评标委员会投票确定。

16.3 推荐方法

（1）评审标段有效投标人数量达到或超过3个的，评标委员会将前三名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。

（2）评审标段有效投标人数量不足3个的，评标委员会将所有有效投标人均作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人就此标段重新招标。

16.4 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和中标候选人名单。

- 17．中标候选人公示

17.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

备注：1.依据《招标投标法》的规定,依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之15日内向有关行政监督部门提交招投标情况得书面报告。

2.项目招标代理应配合、协助招标人按时完成报送工作。

17.2投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

17.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

- 第四节 否决投标条件

本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

- 1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书、安全生产许可证有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。

（4）投标文件中拟派总监理工程师与《开标一览表》不一致的；拟委派的总监理工程师的条件不符合规定的；擅自修改、遗漏《总监理工程师任职声明》实质性内容的；拟委派的总监理工程师现阶段有担任其他在施建设工程项目总监理工程师职务，但《总监理工程师任职项目情况表》未经任职项目建设单位盖章同意、又未提交任职项目建设单位另行出具的书面同意意见的；

（5）拟委派的总监理工程师的注册证书不是住房和城乡建设主管部门颁发的，或注册单位与投标人不一致的，或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；

（7）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业及其拟派人员有关信息情况打印页或网页截图的。

- 2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。

（8）本章第三节第10.2.2目、第10.3.3目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（9）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；

（10）投标文件未按规定签字、盖章的。

- 3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。

（11）投标有效期、服务期限不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（12）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的；

（13）在监理大纲评审中，评标委员会认定监理及相关服务的范围、内容、目标不符合规定的；质量、进度、造价监理措施明显不符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，且该种过错将导致“三控制”目标无法实现的。

- 4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（15）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价出自同一电子文档；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

- 第二章 中标人须知

- 1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

- 2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

- 3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起 10 个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 %的履约保证。

3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明标段项目名称及用途。招标人指定账户的开户名称为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，开户银行为中国农业银行股份有限公司南雄市支行，银行账号为44722001040015724 。

（2）采用履约保证担保（保证保函类型为见索即付独立保函，保函格式详见本招标文件格式十一 履约保函，必须按招标人提供的格式开具保函）或履约保证保险的，中标人应提交有效的商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）原件，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更项目竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

备注：如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。如商业保函、银行保函或保险合同过期，中标人须重新开具商业保函、银行保函或保险合同或办理续期手续，过期当月未重新开具商业保函、银行保函或保险合同的或办理续期手续的，招标人有权按履约保证金金额在监理服务费中扣留相应金额作为履约保证金，直至中标人提交新的商业保函、银行保函、保险合同或达到履约保证金退还条件。

3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人上报建设行政管理部门。

3.4 在监理实施过程中，如果监理人（即招标阶段的中标人，下同）不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人（即招标阶段的招标人，下同）有权扣划相应金额的履约保证。

3.5 项目通过竣工验收之日后28天内，委托人将履约保证退还给监理人（不计息）。

- 4．合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、风险分担等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.3 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.4 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人或招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

- 5．放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新此标段招标。

- 6．分包

合同范围内的监理服务严禁分包，一经发现，招标人有权解除合同，由此引起的一切经济损失和法律责任由中标人自行承担。

- 7．监理服务期限

7.1 本工程监理服务期限为：监理服务期从监理合同签订之日起计，至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定及双方的责任义务履行完毕时止。

7.2 当满足专用合同条款约定的开始监理条件时，招标人应提前7天向中标人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

- 8．项目监理机构

8.1 中标人派驻项目监理机构的人员必须为其投标文件确定的人员，否则招标人有权解除合同。

8.2 项目监理机构班子成员不得擅自变更。其中，总监理工程师若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一确需变更的，监理人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（《办法》附件4）并附上相关证明资料，经招标人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的总监理工程师应与中标人的投标文件所确定的原总监理工程师的主要条件一致；项目监理机构班子其他成员若有《办法》第九条所述除外情形之一确需变更的，监理人应填写《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上相关证明资料，经招标人审核同意方可变更。

- 9. 现场管理

9.1 中标人在监理期间应严格遵守国家、广东省、韶关市有关安全生产、质量、绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运等方面的规定实施监理，并建立相应规章制度和监管措施，承担监管不力的违约责任和法律责任。

9.2 中标人投标文件中所拟派的总监理工程师、专业监理工程师、其他监理人员全部在施工现场进行监理。

9.3 中标人在施工过程中若发生现场签证时，必须提前报有关部门审批。

9.4 投标报价应充分考虑在施工中由于招标人造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；停工发生后，若可复工时，监理人应在收到招标人发出的复工通知书的当日通知施工单位复工，并安排现场监理人员及时到场进行现场监理。

9.5中标人若在南雄市无固定服务场所的，则在合同签订后尽快完成驻雄固定办公场所，办理和安排项目负责人及其他相关监理人员驻雄办公。

9.6 中标人拟派驻监理机构组成人员数量须符合《广东省建设厅转发建设部关于印发<房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）>的通知》（粤建管（2002）97号文》关于工程项目监理最少人数配置要求。同时，中标人派驻到工程所在地进行监理服务的监理人员，应能够胜任监理合同约定的监理服务工作。委托人有权以书面形式要求中标人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派驻人员。

9.7中标人应在每月28日前向业主方报审下月的监理人员名单。

9.8中标人应在每月28日前根据工程进度向招标人报审下月的工作计划表（样表见下表）。如未按时提交，每推迟一天，按¥2000元/天缴纳违约金；如未实施工作计划表中内容，每项按¥2000元/项缴纳违约金。

月监理工作计划及完成情况表

| 编号 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成的佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

监理人项目总监签名：              招标人项目现场负责人签名：

（盖章）                                  （盖章）

9.9中标人根据招标人与施工单位签订的施工合同中约定的工程进度节点计划考核内容，结合现场实际施工进度对比后，在考核节点后的5天内提交考核报告，报告每逾期一天，按¥1000元/天缴纳违约金。

9.10 中标人须提供指纹（或人脸识别）考勤机，用于本项目驻场监理人员和施工单位主要技术管理人员指纹（或人脸识别）考勤管理，相关费用由中标人自行考虑，招标人不予另计费。

- 10. 安全防护

中标人应按照安全监理有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保监理人员人身安全，承担由于自身安全防护措施不力所造成的安全事故责任和发生的费用。

- 11．接受监督

中标人应严格按照法律、法规以及《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）有关规定实施监理，同时须服从招标人以及建设行政主管部门对监理工作全方位的监督，及时将监理大纲、监理规划、监理实施细则等监理文件报招标人审查备案。

- 12．监理档案移交

项目竣工验收后，中标人应向招标人提交一式八份符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）以及《韶关市城市建设档案管理办法》要求的监理档案。

- 13．不良行为处理

中标人及其有关人员有下列行为之一的，招标人应及时报请建设行政主管部门查处。

（1）转让监理业务的；

（2）非原参加投标中标的总监理工程师负责组织监理或在实施过程中擅自更换总监理工程师的、项目监理机构的其他监理人员与中标文件确定的人员不相符的；

（3）与建设单位、施工单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

（4）现场监理不到位的；

（5）非本人资格证书注册单位从事监理工作的；

（6）总监理工程师承担超过三项工程监理任务的；

（7）违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

- 14．信用评价条款内容

招标人有权根据有关管理制度对中标人的履约情况纳入信用评价体系进行信用评价，并将评价结果报送给有关监管部门。

信用评价按招标人信用评价管理办法规定执行，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、监理职责履行、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。

- 15.其他事项

15.1 中标人应根据招标文件及承包合同对承包人履约情况（人员到位情况、进度节点控制、质量控制、造价控制、违约情况等）进行考核，对于出现进度、质量等不达标或其他违约的情况及时发出整改通知及相应违约处罚单，并于每月5日前将上月考核相关资料整理提交招标人备案，若中标人未按相关要求执行视为监理违约，扣除监理人违约金20000元/次。

15.2 中标人中标后，在监理实施过程中每月28号前须提供下月工作计划安排表、人员计划安排表，交由发包人审核，发包人在下月实际检查过程中发现以下情况的，如出现提供工作计划安排与实际工作不符及提供的人员计划安排与实际人员不符，每检查出现一次扣除监理人违约金¥2000元。

15.3 中标人在项目实施过程中，必须无条件服从招标人在施工监理阶段根据现场需要的监理人员配置要求，若中标人未按相关要求执行视为监理违约，扣除中标人违约金5000元/人/次。

15.4 中标人须服从招标人及政府工程质量、安全监督部门对监理工程全方位的监督，监理资料应及时报送招标人审查备案。

15.5 工程竣工验收时，中标人应向招标人提供符合现行《建设工程监理规范》（GB/t50319-2013）、《韶关市城市建设档案管理办法》及韶关市城市建设档案馆的要求（质量、数量），编制成册的监理档案资料（制作标准和相关要求按韶关市城市建设档案馆的有关规定执行），并承担档案涉及的所有费用。

15.6 招标时招标人所提供的所有资料仅用于投标使用。

15.7 中标后将对法定代表人或其授权委托人、总监理工程师进行廉政谈话。

15.8 招标文件、招标答疑书、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订的监理合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

15.9 在项目实施过程中，如委托人发现总监的履职能力、专业能力、项目统筹能力、管理能力、廉政能力等不能胜任本项目总监岗位的，委托人有权提出更换总监，监理人必须无条件及时更换同等（或以上）资格条件的总监。

15.10 招标人可根据政府有关项目工作计划或本项目实际情况或相关政策变化对项目规模及内容进行调整或减少，投标人中标后不得因此调整或减少向招标人索赔，并且必须按调整或减少后的规模及内容完成工程的监理及监理酬金结算。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。

15.11 若招标人在本项目实施过程中终止实施本项目，招标人将按实际已完成建安工程部分支付相应监理服务费，并终止监理合同。中标人提出的投标活动费用及其他额外费用，招标人不予补偿。

# 第三章 拟签订合同的主要条款

- 1．现场办公条件

1.1 监理人的办公、休息场所不得与承包人混用。所需场所、水电网络接入由委托人征求监理人意见后，与承包人协调明确，但费用（若有）由监理人支付。监理人所需场所的数量及其面积应与项目规模、特点相匹配，并应满足监理工作正常运作的需要。

1.2 监理人应按照工程需要，自行配备以下的设施、设备：

（1）办公桌椅、文件柜、床铺被褥、供冷采暖设施等办公和生活设施；

（2）电脑、投影、打印机、复印机、传真机等办公设备及其耗材；

（3）拍摄、录音、录像等取证器材；

（4）信息化管理软件或系统；

（5）通信和交通工具；

（6）本工程必备的规范标准、图集等书籍手册；

（7）安全帽、安全鞋、安全手套、安全服装、手电筒等安全防护用具；

（8）指纹识别或人脸识别考勤设备；

（9）配备满足用于监理现场抽检所用的试验设备和仪器；

（10）其他与监理工作有关的设备与用品。

- 2．酬金

2.1 “酬金”指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定（包括按照合同约定进行的变更和调整）给付监理人的金额。

2.2 酬金结算原则：监理中标价=签约合同价。监理服务费结算价在监理中标价范围内按实结算，即：以实际施工结算价为基数乘以监理人中标取费费率计算，若监理服务费结算价超过签约合同价，则按签约合同价结算；若监理服务费结算价未超过签约合同价，则按以实际施工结算价为基数乘以监理人中标取费费率计算的结算价进行结算。监理服务费最终结算价以委托人或委托人委托的第三方审核机构审定为准。

注：项目分阶段实施，分阶段进行结算。招标人可根据政府有关项目工作计划或本项目实际情况或相关政策变化对项目规模及内容进行调整或减少，投标人中标后不得因此调整或减少向招标人索赔，并且必须按调整或减少后的规模及内容完成工程的监理及监理酬金结算。

- 3．酬金发票

委托人每次支付监理服务费前，监理人均应提供有效的增值税发票。如果监理人无法提供符合要求的监理服务费发票，由此造成的相应损失由监理人承担。

## 4．监理人违约及违约责任

监理人不能按合同履行其义务和职责，因工作过失或渎职而造成了工程的经济和工期损失，为监理人违约，监理人应当向委托人赔偿经济损失，并承担相关的行政、法律责任。在本监理合同中，双方约定将监理人违约范围适当扩大，增加两种视为监理人违约的情况，一是监理人未按约定履行其义务工作时，即使未造成损失，视为监理人违约；二是监理目标未能达标，无论何种原因均视为监理人违约。故本附件将监理人违约分为监理不良行为、监理过失、监理渎职及监理不达标四大情形造成的违约，这四种违约情形及违约责任的承担作如下规定：

4.1 监理不良行为违约

4.1.1 监理不良行为违约的认定

监理人员一切不按相关法律法规、监理规范等规定和要求以及合同相关约定履行义务工作的行为均可视为监理不良行为。监理不良行为特征主要体现是：1、项目监理架构未按相关法律法规及投标文件承诺规定组建，监理人员未完全到位和未按规定在岗的情形；2、相关法律、法规、地方规范性文件、监理规范、本项目相关合同文件、《监理业务工作内容》规定及委托人指明的监理人的义务工作，监理人却未能执行或执行不及时；3、委托人指出或发现监理人在实施监理行为过程中的签证错误、审批错误及指令错误。

监理人的不良行为一旦被发现，由委托人管理人员在“监理行为记录档案”作记录，无论是否造成损失，即构成监理人违约。若该行为已造成实际损失，按第4.2.2.2条款的规定处理。如监理人的不良行为违约超过两次，委托人有权上报建设行政监督部门。

所有监理不良行为违约发生的违约金均从监理人进度款中扣除，监理服务费结算以扣除违约金总数后的金额为准。

4.1.2 监理不良行为违约的责任承担

监理人发生监理不良行为一次，承担一般违约责任一次。本项目对驻场总监实施指纹（或人脸）识别考勤，指纹（或人脸）识别考勤每月累计不少于20天，未经委托人书面同意，每少1天，视为监理人发生监理不良行为一次，承担一般违约责任一次，按¥3000元/天支付违约金给委托人。

监理人发生一般违约行为应向委托人缴纳违约金¥3000元，具体一般违约责任情况如下：

4.1.2.1 本项目对驻场监理人员实施指纹（或人脸）识别考勤，指纹（或人脸）识别考勤每月累计不到位天数超过6天的，按¥3000元/人/天支付违约金给委托人。

4.1.2.2 其他监理人员必须按配备要求在现场驻场监理，离开项目现场必须经委托人书面同意，如委托人发现监理人员非正常离岗，监理人向委托人每人次交纳违约金¥3000元。

4.1.2.3 同一问题未能按时整改，每重复一次监理人向委托人缴纳违约金¥3000元。

4.1.2.4 投标人必须充分考虑总监的履职能力和可行性，充分评估总监的身体健康状况及合同约定服务期限，除《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述情形外，监理人原则上不得更换总监，若监理人提出其他理由更换总监的，则扣除合同价的5%作为违约金。

4.2 监理过失事件违约

4.2.1 监理过失事件违约的认定

工程建设过程中，如发生以下情况：①委托人发现施工中存在问题，而监理人未发现的；②监理人发现施工中存在的问题，但未督促施工单位整改或整改不到位的（以监理人发出的整改通知和施工单位回复及监理复查意见为准）；③监理人三次及以上发出整改通知施工单位未能给予响应的，但监理人未能采取果断措施的；以上三种情况一旦委托人向监理人发出整改通知，即认定为监理人监理过失事件违约，每发出一份整改通知即认定为监理过失事件违约一次。并由委托人管理人员在“监理行为记录档案”作记录。

4.2.2 监理过失事件违约的责任承担

4.2.2.1 监理人发生监理过失事件违约一次，承担严重违约责任一次，监理人向委托人交纳违约金¥5000元。如发生过失事件违约达到两次的，监理人须派法定代表人或其授权委托人（公司副总级别分管人员）前往委托人办公地点进行约谈并作出书面说明及整改承诺。

4.2.2.2 工程变更的程序和管理按《关于加强市本级政府投资项目财政投资评审监督管理的实施意见》（雄府办函〔2023〕5号）执行，凡不符合该实施意见要求的变更均为无效变更。如因监理人的责任引起工程变更造成投资规模增加，按如下规定追究监理人的违约责任：

（1）因监理人责任引起工程变更造成投资规模增加10%以上的，扣减监理人监理合同价的20%的违约金；

（2）因监理人责任引起工程变更造成投资规模增加15%以上的，扣减监理人监理合同价的30%的违约金；

（3）因监理人责任引起工程变更造成投资规模增加20%以上的，扣减监理人监理合同价的40%的违约金。

4.2.2.3 因监理人责任导致工期延误，其中分项工期延误日数占该项总工期的30%时，则委托人有权扣除该分项工程监理服务费的60%；分项工期延误日数达到该项总工期的50%时，则委托人有权单方解除合同。因监理人责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，监理人应每日按监理服务费总额的1%向委托人支付违约金。由于监理人责任导致工期延误，致使委托人要承担赔偿第三方责任的，监理人必须承担赔偿委托人由此遭受的实际损失中的50%。

4.2.2.4 监理人发生监理过失违约后，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权部分解除合同或完全解除合同。

4.3 监理渎职事件违约

4.3.1 监理渎职事件违约的认定

监理人员不按监理合同履行职责，滥用监理职权，或与其他人故意串通，行为恶劣造成严重社会影响的，无论是否造成损失，一经发现并认定为监理渎职违约，并由委托人管理人员在“监理行为记录档案”作记录。

4.3.2监理渎职事件违约的责任承担

4.3.2.1 监理人发生监理渎职违约一次，承担非常严重违约责任一次，扣除监理人违约金¥10000元。

4.3.2.2监理人须无条件更换发生监理渎职违约行为的监理人员，更换的监理人员需经委托人同意，若更换的监理人员不能满足本项目要求的，委托人勒令监理人更换监理人员，直至解除合同（合同解除办法同上）。

4.3.2.3 如监理人的原因造成委托人或工程损失的，监理人承担全部赔偿责任。

4.3.2.4 监理人必须加强对监理人员职业操守、廉政建设的培训和教育，本项目监理人员利用职业身份“吃、拿、卡、要”或有其他违反职业操守及廉政建设相关规定的，一经查实，监理人应立即清退该监理人员，并承担1次非常严重违约责任，扣除监理人违约金¥10000元。若监理人违背了以下7款的任何情形之一，不仅视为非常严重的违约，承担1次非常严重违约责任，扣除监理人违约金¥10000元，而且直接解除合同，不做费用补偿，且对已完成的监理服务，不再支付监理费用，并通报建设行政主管部门：

1）向委托人及承包人推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；

2）与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

3）与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

4）与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

5）接受承包人的请吃送礼或变相受礼；

6）向承包人介绍分包或推销材料、设备等；

7）故意刁难承包人以谋取私利，损害委托人的合法利益；

8）其他可鉴定为严重违约行为。

4.3.2.5 如监理人在投标时根据招标文件《综合评分表》“人员配置”作出了增加人员的承诺，而开工后，实际上没有增加，经发包人要求后，在10天内仍未能配齐增加的造价工程师和专业工程师，则视为非常严重的违约，直接解除合同。

4.4 监理不达标造成的违约

4.4.1 监理不达标违约的认定

工程竣工结算后，以下第4.4.2条款监理目标中的任何一项目标的不达标，均视为监理人的监理目标违约。

4.4.2 监理目标违约的责任承担

4.4.2.1 质量控制不达标：工程竣工验收质量未达到施工合同等级要求的，不管任何原因，结算扣减监理合同价款的5％，并无条件免费监理服务至工程质量达到合格止，同时不免除当事人和监理人的法律责任。

所有进场的材料设备及建筑构配件，应认真审核是否符合标准、规范、设计文件及施工图纸的要求，检查设备材料是否与证明材料相符合。凡未认真审核及检查或按规定应该检测或委托人要求复检的，监理人未全面履行职责，导致不合格材料、设备或不符合招标文件要求的材料、设备进场，监理人应按合同价款的5％向委托人支付违约金，造成损失的还应当依法赔偿委托人的损失。

4.4.2.2 投资控制不达标：由监理人编制投资控制计划和投资控制措施，报建设单位审核，若监理人未能落实控制措施，出现投资增加，工程建安费结算价突破投资控制值的，每突破1％，结算扣减监理合同价款的1％。

4.4.2.3 进度控制不达标：工程竣工验收通过日延误的，委托人视监理人的责任情况结算扣减监理合同价款的1％－3％。

4.4.2.4 安全管理不达标：被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，结算扣减监理合同价款的1％；发生安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，结算扣减监理合同价款的2％；工程发生一般安全生产事故，结算扣减监理合同价款的3％；发生较大以上安全质量事故（按国家及合同有关规定界定）的，结算扣减监理合同价款的10%。情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。

4.4.2.5 监理人应保证每季度进度计量（价）数据的准确性，如发生计量（价）误差＞5%，则视为监理人违约一次，扣除监理人违约金¥5000元/次。

4.4.2.6 监理人未按要求配备用于监理现场抽检所用的试验设备和仪器的（如不具备条件的须委托有相应资质的单位进行现场检测），扣除违约金¥5000元，并无条件在整改期内按要求配备齐全，直至达到要求为止。

4.4.2.7 对监理人上述违约处罚，不免除追究当事人和监理人的法律责任。

4.5、监理违约的处理程序

4.5.1 由委托人管理人员在“监理行为记录档案”中将监理人的具体违约情况记录，并将记录内容书面告知监理人。

4.5.2 委托人不定期将有关监理人的违约情况以记录、通知、会议纪要等书面形式通知监理人，指明其未能履约的内容和委托人要求其承担违约责任的等级。

4.5.3 监理人收到书面处理通知后，如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向委托人提出异议并附上有关证据，委托人在收到监理人的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知监理人。否则书面通知则作为处理决定。

4.5.4 委托人将进一步将监理人执行国家强制性规范、标准和履行合同、招投标文件义务的情况（包括但不限于由委托人组织的考核、考评通报、违约责任处理决定等）再报当地建设行政主管部门并在媒体上公开披露。

4.5.5 部分解除合同：委托人向监理人发出部分解除合同的通知后，合同部分解除即生效，监理人必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，委托人有权视情况全部解除合同。因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其他方面的损失，委托人有权要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出部分解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该部分工程，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

4.5.6 完全解除合同：委托人向监理人发出解除合同的通知后，合同即解除，监理人必须在3日内停止全部工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。监理人应保证所移交的资料齐全完整，监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，如果引致委托人工期延误和其他方面的损失，委托人将要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该工程，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

4.5.7监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.6.工程质量、造价、进度控制及安全生产管理

4.6.1 工程质量控制：

4.6.1.1 工程开工前，监理人应审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格。

4.6.1.2 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。施工方案审查应包括下列基本内容：

（1）编审程序应符合相关规定。

（2）工程质量保证措施应符合有关标准。

4.6.1.3 施工方案报审表应按相应规范的要求填写。

4.6.1.4 专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认。

4.6.1.5 专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，应包括下列内容：

（1）施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书。

（2）施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。

4.6.1.6 施工控制测量成果报验表应按相应规范的要求填写。

4.6.1.7 专业监理工程师应检查施工单位为工程提供服务的试验室。

试验室的检查应包括下列内容：

（1）试验室的资质等级及试验范围。

（2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。

（3）试验室管理制度。

（4）试验人员资格证书。

4.6.1.8 施工单位的试验室报审表应按相应规范的要求填写。

4.6.1.9 监理人应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定做好工程质量检测有关的监理工作，负责取样和送检。监理人对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。工程材料、构配件、设备报审表应按相应规范的要求填写。

4.6.1.10 专业监理工程师应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。

4.6.1.11 监理人应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、隐蔽工程、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况以及做好视频、图片等影像记录。旁站记录应按相应规范的要求填写。

4.6.1.12 监理人应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：

（1）施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。

（2）使用的工程材料、构配件和设备是否合格。

（3）施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。

（4）特种作业人员是否持证上岗。

（5）对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相。

4.6.1.13 监理人应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对施工质量进行平行检验。

4.6.1.14 监理人应对施工单位报验的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程进行验收，对验收合格的应给予签认；对验收不合格的应拒绝签认，同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，监理人应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验。隐蔽工程、检验批、分项工程报验表及分部工程报验表应按相应规范的要求填写。

4.6.1.15 监理人发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，监理人应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。监理通知单及监理通知回复单应按相应规范的要求填写。

4.6.1.16 对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，监理人应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

4.6.1.17 对需要返工处理或加固补强的质量事故，监理人应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。监理人应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

4.6.1.18组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

4.6.1.19 监理人应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。单位工程竣工验收报审表应按相应规范的要求填写。

4.6.1.20 工程竣工预验收合格后，监理人应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理人技术负责人审核签字后报建设单位。

4.6.1.21 监理人应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。

4.6.1.22 保修期满后，监理人应参与保修期满质量复检，对复检中发现的问题提出整改意见并督促施工单位整改；整改合格后，总监理工程师在复检报告中签署意见。

4.6.1.23 监理人受招标人的委托对工程项目实施进行监督与管理，必须按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，保证工程达到验收合格标准，若因中标人原因，工程在竣工验收或分部工程验收时没有达到此标准，监理人按监理合同价款的5%向招标人返纳质量违约金，并无条件免费监理服务至工程质量达到合格止。

4.6.2 工程造价控制：

4.6.2.1 监理人应按下列程序进行工程计量和付款签证：

（1）专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量、工程变更和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，提出到期应支付给施工单位的金额，并提出相应的支持性材料。

（2）总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批。

（3）总监理工程师根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书。

工程款支付报审表及工程款支付证书应按相应规范的要求填写。

4.6.2.2监理人应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议，并应在监理月报中向建设单位报告。

4.6.2.3 监理人应按下列程序进行竣工结算款审核：

（1）专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见。

（2）总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，同时抄送施工单位，并就工程竣工结算事宜与建设单位、施工单位协商；达成一致意见的，根据建设单位审批意见向施工单位签发竣工结算款支付证书；不能达成一致意见的，应按施工合同约定处理。

工程竣工结算款支付报审表及竣工结算款支付证书应按相应规范的要求填写。

4.6.3 工程进度控制：

4.6.3.1 监理人应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位。

施工进度计划审查应包括下列基本内容：

（1）施工进度计划应符合施工合同中工期的约定。

（2）施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求。

（3）施工顺序的安排应符合施工工艺要求。

（4）施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要。

（5）施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

施工进度计划报审表应按相应规范的要求填写。

4.6.3.2监理人应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。总监理工程师应向建设单位报告工期延误风险。

4.6.3.3 监理人应比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。

4.6.4 工程安全生产管理：

4.6.4.1 监理人应根据法律法规、工程建设强制性标准、建设工程监理规范等，履行建设工程安全生产管理的监理职责，并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。

4.6.4.2 监理人应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

4.6.4.3 监理人应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。监理人应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交监理人审查。

专项施工方案审查应包括下列基本内容：

（1）编审程序应符合相关规定。

（2）安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

专项施工方案报审表应按相应规范的要求填写。

4.6.4.4监理人应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。

4.6.4.5 监理人在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关主管部门报送监理报告。检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中。监理报告应按相应规范的要求填写。

4.7.4.6 监理人应按安全文明施工相关规定进行监管。

4.6.5缺陷责任保修期服务工作

在保修期内，监理人应每三个月对工程进行一次巡视、检查，向委托人提交书面报告。检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，发现有质量缺陷的，监理人应及时按工程质量缺陷保修书的条款鉴定责任，会同委托人组织施工单位及时维修，负责审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

4.6.6监理人的责任

1．监理人对承包人违反合同约定的质量、安全要求和建筑节能要求，以及竣工（交图、交货）时限，监理人应当采取措施予以制止，不能有效制止的，应当及时通知委托人，并报告建设行政主管部门或有关行政主管部门；因承包人违反国家法律、法规、强制性标准规范和建设程序、建筑节能规定的行为，监理人应当采取措施予以制止，不能有效制止的，应当及时报告建设行政主管部门或有关行政主管部门。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。

2．监理人应当按照法律、法规，工程建设强制性标准及监理委托合同实施监理，对所监理工程的施工质量、安全生产、造价控制、建筑节能进行监督检查，并对施工质量、安全生产、造价控制及建筑节能承担监理责任。

（一）施工阶段质量监理服务责任

（1）监理人应当依照法律、法规以及有关技术标准、经审查批准的设计文件、建设工程承包合同和监理合同，代表委托人对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

（2）监理人应当组织桩基础、地基基础、主体结构、重要结构部位等分项、分部工程和隐蔽工程的验收，并通知建设、勘察、设计单位和质监机构参加。

（3）监理人对工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备的质量有异议的，有权进行抽查。对建设、施工单位违反规定使用建筑材料、建筑构配件和设备的，应当采取措施予以制止；不能有效制止的，应当及时报告建设行政主管部门或有关行政主管部门。

（二）施工阶段安全生产监理服务责任

（1）监理人应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，未进行审查的，监理人应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。

（2）施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理人审查签字认可，承包人擅自施工的，监理人应及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告委托人。监理人未及时制止并报告的，监理人应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。

（3）监理人在监理巡视检查过程中，发现存在安全隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求承包人进行整改或停止施工。监理人没有及时下达书面指令要求承包人进行整改或停止施工的，应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。

（4）承包人拒绝按照监理人的要求进行整改或者停止施工的，监理人应及时将情况向建设行政主管部门或有关行政主管部门报告。监理人没有及时将情况报告的，应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。

（5）监理人未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的，应当承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。

（6）监理人履行了上述规定的职责，承包人未执行监理指令继续施工而发生安全事故的，监理人不承担由此造成的责任，应依法追究监理企业以外的其他相关单位和人员的法律责任。

（三）建筑节能监理服务责任

（1）严格按照审查合格的设计文件和建筑节能强制性标准和技术规范的要求实施监理，针对工程的特点编制包含节能专篇的监理规划及节能工程监理实施细则。

（2）总监理工程师应当对建筑节能专项施工技术方案审查并签字认可。专业监理工程师应当对工程使用的墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备，以及涉及建筑节能功能的重要部位施工质量检查验收并签字认可。

（3）监理人采取巡视和旁站、平行检验等形式对节能工程实施监理。

（4）监理人应当在《工程质量评估报告》中明确建筑节能标准的实施情况。

（5）监理人发现承包人不按节能设计及相关强制性标准施工的，应当及时督促承包人改正；承包人拒不改正的，监理人应当及时报告委托人，由委托人督促承包人整改。

（6）对采用列入禁止目录的技术、工艺、设备、材料和产品的行为，监理机构应当采取措施予以制止；制止无效的，应当及时向委托人和政府建设行政主管部门报告或有关行政主管部门。

（四）法律法规、规章、监理规范等规定的其他责任。

4.7其他

4.7.1项目监理机构和人员

监理人须在本工程派驻满足工作需要的项目监理机构，拟委派的驻监理机构组成人员数量须符合广东省建设厅【粤建管[2002]97号】文和招标文件关于工程项目监理人数配置要求，现场总监理工程师及重要岗位监理人员必须保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

现场监理人员必须常驻现场，并进行全程监督管理，所派驻现场监理人员应提交在监理人单位购买社保不低于两年的有关缴费凭证。未经委托人同意不得任意更换驻场总监理工程师及监理人员，否则按违约处理，造成损失的，监理人还应当依法予以赔偿并承担相关的法律责任。

监理人需在施工现场设置总监办公室组织机构场地，监理人设置的机构场地、设备等需满足整个监理实施过程中的正常运作。本工程监理人现场办公场所、试验室、生活住所、办公设备及生活家具等由监理人自行解决，委托人不另外提供。

4.7.2监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划6份、监理月报每月4份、监理日志每周2份、专项报告10份以及本项目报监报建需的相关资料、本合同约定的资料等。

4.7.3委托人发现监理人出具任何虚假证明材料的，委托人将扣除违约金3万元/次，并上报建设行政主管部门作不良行为记录，同时，委托人有权拒绝监理人2年内参加委托人任何项目的投标。情节严重的，委托人有权单方面解除监理合同。

4.7.4监理人应单独炉灶，自行解决吃饭问题，此费用包含在合同价中。

4.7.5现场涉及到工程相关问题需要组织相关专家、人员以会议形式协商确定的，原则上监理负责组织实施，并根据会议结论提出不同的解决方案，报委托人参考，会议的专家费、会务费已包含在合同价中。

4.7.6监理服务期限必须根据施工工期进行调整，监理服务费不因监理服务期限的调整而调整。

4.7.7若项目未开工，因政府相关部门投资决策或规划更改等原因项目终止，则终止本监理合同，委托人和监理人双方不承担相关责任。

4.7.8若项目已开工，监理人已投入人力物力的前提下，因政府相关部门投资决策或规划更改等原因项目终止，应委托人要求，监理人全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，委托人按照本合同相关条款支付已完成服务内容的监理费，监理人不再以任何理由提出任何其他索赔。

若委托人在本项目实施过程中根据政府有关项目工作计划或本项目实际情况或相关政策变化对项目规模及内容进行调整或减少，终止实施后续项目，委托人将按实际已完成建安工程部分支付相应监理服务费，并终止监理合同。监理人提出的投标活动费用及其他额外费用，委托人不予补偿，监理人不再以任何理由提出任何其他索赔。

5．支付

5.1本项目不支付监理服务费预付款；

5.2本项目施工阶段按季度分期支付监理服务费，具体分期支付方式如下：

5.2.1季度监理服务费=经审核的季度实际所有专业施工完成投资额×80%×监理人中标取费费率。

5.2.2当每一期的监理服务费达到申请支付条件时，监理人将符合财政部门审批要求的本期监理服务费支付申请资料上报委托人，委托人在收到监理支付申请资料后7日内予以审核，报有关部门审定。监理人按审定金额开具发票。

5.3竣工验收合格后，经委托人或委托人委托的第三方审核机构结算定案后支付至监理结算价的97%；

5.4其余3%为保修阶段服务期服务酬金。该款项自工程交（竣）工验收合格之日起两年期满后14天内结合质量保修阶段服务情况结清（不计利息）。

5.5每一期合同价款支付前，均须扣除相应违约金（如有）。

5.6本项目为政府全额投资，所有支付手续经委托人审批后，还须报政府财政部门审批完毕方可支付，如经委托人审批后已及时履行了向财政部门申报审批手续，则委托人不承担因此造成的延期支付责任及不支付延期付款的利息，监理人也不得因此而暂停监理服务。

# 第四章 技术要求

1．房屋建筑工程建设项目

房屋建筑工程建设项目必须执行的现行技术规范，包括且不限于：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》；

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》；

（3）《砌体工程施工质量验收规范》；

（4）《混凝土结构工程施工质量验收规范》；

（5）《屋面工程质量验收规范》；

（6）《地下防水工程质量验收规范》；

（7）《建筑地面工程施工质量验收规范》；

（8）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》；

（9）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》；

（10）《建筑电气工程施工质量验收规范》；

（11）《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》；

（12）《广东省建筑工程绿色施工评价标准》；

（13）其他现行国家、广东省关于房建工程的施工及验收规范、规程、标准。

2．市政基础设施工程建设项目

市政基础设施工程建设项目必须执行的现行技术规范，包括且不限于：

（1）《公路路基施工技术规范》；

（2）《市政道路工程质量检验评定标准》；

（3）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》；

（4）《给水排水管道工程施工及验收规范》；

（5）《城市道路路基工程施工及验收规范》；

（6）《水泥砼路面施工及验收规范》；

（7）《公路水泥砼路面施工技术规范》；

（8）《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》；

（9）《沥青路面施工及验收规范》；

（10）《广东省市政工程施工质量技术资料统一用表》。

（11）其他现行国家、广东省关于市政工程的技术及验收规范、规程、标准。

3．备查要求

监理人必须在施工现场准备至少一套上述规范，委托人可随时检查监理人的上述规范，并监督监理人按规范要求执行。

# 第五章 投标文件格式

格式一 封面

（标段名称）监理招标

投  标  文  件

（商务标书／监理大纲）

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年      月      日

### 格式二 投标函

投  标  函

致：                   （招标人名称）

- 我方在仔细研究                  （标段名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件。兹以人民币（大写）：           （¥         ）的投标总价（其中，增值税税率为       ）竞投本项目监理及相关服务，投标取费费率为     %。

2. 如果我方中标，我方保证按照委托人发出的开始监理通知中写明的日期开始本项目的监理及相关服务 ，并在合同约定的服务期限内完成合同规定的全部义务。

3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

- 格式三 各项承诺一览表

各项承诺一览表

| 序号 | 承诺事项 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自愿接受招标 文件条款的承诺 | 我方自愿接受招标文件的所有条款，所递交的投标文件已经充分响应招标文件的实质性要求。 | 如果我方的投标文件未响应、违反、偏离招标文件的实质性要求，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。 |
| 2 | 无禁止投标 情形的承诺 | 我方不存在招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。 | 如果我方有招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 3 | 自觉抵制围标 串标和弄虚 作假行为的承诺 | 我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。 | 如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 4 | 总监理工程师 任职承诺 | 我方拟委派的总监理工程师现阶段其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目，未超过2个，且现阶段有担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的，在中标后须得到任职项目建设单位书面同意后方可担任本招标项目总监理工程师。 | 如果我方拟委派的总监理工程师在本工程招标投标活动期间担任总监理工程师的在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目超过2个，且现阶段有担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的，在中标后未得到任职项目建设单位书面同意。我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 5 | 投标文件 真实性承诺 | 我方所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的。 | 如果我方递交的投标文件任何内容不真实或无效或不准确，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。 |
| 6 | 投标文件 信息公开承诺 | 我方提供完整的的电子文件。如果我方成为本工程中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务标书的全部内容。 |  |
| 7 | 按时提交履约 保证的承诺 | 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。 | 如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 8 | 按时签订合同 的承诺 | 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。 | 如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

- 格式四 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （标段名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

年      月      日

委托代理人身份证彩色扫描件正、反面

- 格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年      月      日

法定代表人身份证彩色扫描件正、反面

- 格式六 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立日期 |  |  | 员工总人数（个）： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 类型和等级 |  |  | 其中 |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 银行账号 |  |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | 包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位： 1．法定代表人为同一人的。 2．存在控股、管理关系的。 3．主要人员相互任职的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的彩色扫描件（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页或网页截图。（适用于省外建筑企业）

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。

- 格式七 项目监理机构组成人员汇总表

项目监理机构组成人员汇总表

| 序号 | 拟担任职务 | 姓 名 | 职称证书 |  |  | 注册证书 |  |  | 岗位证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专业名称 | 级别 | 证号 | 资格名称 | 级别 | 证号 | 岗位名称 | 级别 | 证号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．表中没有或无法填写的栏目，用“/”示意。

- 格式八 总监理工程师简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |  |
| 注册证书 |  | 名称： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 委托人 |  |  | 担任职务 |  | 起止时间 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总监理工程师简历表

总监理工程师：                   （签字）

年     月     日

说明：《总监理工程师简历表》后应附拟委派的总监理工程师以下资料：

1．身份证彩色扫描件（或打印件）；

2．监理工程师注册证书彩色扫描件或打印件（须复印或打印至变更注册栏）；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2024年9月）彩色扫描件或打印件。拟委派的总监理工程师为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件或打印件。

4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外企业人员）

- 格式九 其他拟委派的人员简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |  |
| 持证情况 |  | 1．名称： 证书号： 2．名称： 证书号： 3．…… |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 委托人 |  |  | 担任职务 |  | 起止时间 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他拟委派的人员简历表（）

说明：

1．“其他拟委派的人员”指项目监理机构中除总监理工程师以外的拟委派的人员（如专业监理工程师、造价人员、监理员等），拟委派的人员一人一表，并标明序号。

2．每份简历表后应附该拟委派的人员以下资料：

（1）身份证彩色扫描件（或打印件）；

（2）相关证书（具体要求详见招标文件第一章第三节第14.5条表2《项目监理机构其他人员需求表》“持证要求”栏目）彩色扫描件或打印件，其中注册证书须扫描或打印至变更注册栏；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少一个月，其中必须有2024年9月）彩色扫描件或打印件。拟委派的总监理工程师为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件或打印件。

（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况打印页。（适用于省外企业人员）

- 格式十 监理及相关服务报酬清单

监理及相关服务报酬清单

1．监理及相关服务报酬清单说明

……

2．监理及相关服务报酬清单

单位：元

| 序号 | 分项名称 |  |  | 计算公式 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接成本 | 人员费用 | 总监理工程师 |  |  | 含监理、相关服务人员的工资以及一切津贴、补贴、奖金等。 |
|  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |
|  |  |  | 监理员 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 专项费用 | 现场办公费 |  |  | 含现场办公所需各种办公用品摊销折旧费用。 |
|  |  |  | 交通差旅住宿费 |  |  |  |
|  |  |  | 其他费用 |  |  | 含加班费等各种可预见和不可预见费用。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
| 2 | 企业管理费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 | 增值税 |  |  |  |  |
|  |  | 所得税 |  |  |  |  |
|  |  | 其他附加税 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：表中“分项名称”栏目中的内容仅供参考，投标人可结合企业实际情况以及招标文件要求自行填写。

### 格式十一 履约保函

履约保函

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月

- 格式十二 总监理工程师任职声明（适用于无任职项目）

总监理工程师任职声明

致：                   （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （标段名称）的总监理工程师          （总监理工程师姓名）现阶段未担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的总监理工程师。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年        月        日

总监理工程师任职声明（适用于有任职项目）

总监理工程师任职声明

致：                   （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （标段名称）的总监理工程师          （总监理工程师姓名）现阶段正在担任    个在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的总监理工程师，具体情况详见《总监理工程师任职项目情况表》。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年        月        日

- 格式十三 总监理工程师任职项目情况表

总监理工程师任职项目情况表（）

| 项目名称 |  | 项目所在地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托人名称 |  | 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  | 总监理工程师 |  |
| 监理服务期限 |  | 监理内容 |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 委托人声明 | 致：（本招标项目招标人名称） 我方在此声明： 一、在 （拟派总监姓名） 同志任我方在施项目总监理工程师期间，如果 （投标人名称） 中标你方招标项目监理业务，在 （拟派总监姓名） 同志目前担任总监理工程师职务的项目总数不超过两个（含我方在施项目）的前提下，我方同意其同时担任你方招标项目的总监理工程师；如果未中标，以上声明自动失效。 二、无论 （拟派总监姓名） 同志是否担任其他建设项目的总监理工程师， （投标人名称） 都必须完全、严格履行我方在施项目监理合同中约定的所有义务，并确保服务内容、服务质量不得有任何减少或降低。 建设单位名称： （盖单位章） 年 月 日 |  |  |

说明：

1．“任职项目”指拟派总监理工程师正在担任总监理工程师职务的在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目。任职项目多于一宗的，一项目一表，并标明序号。

2．每份情况表后应附该项目的合同协议书彩色扫描件（或打印件）。

3．投标人填写本表后交任职项目建设单位审核同意后盖章。任职项目建设单位另行出具书面同意意见的，投标人应将该书面意见附在本表后，同时在“委托人声明”栏目注明“另附”即可。

格式十四 原件一览表

| 原件一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 (请务必填写单位全称) |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人法定代表人或其 委托代理人签名 |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |
| 递交的证明材料原件如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证明材料原件名称 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意： | 该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。由招标代理机构、投标人签字的本表请投标人妥善保管，法人授权委托人需凭此表办理退还原件手续。 |  |  |  |  |  |  |
| 接收原件经办人 (招标代理机构)： |  |  |  | 接收时间： | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 退还原件接收人 (投标人)： |  |  |  | 退还时间： | 年 月 日 时 分 |  |  |

# 第六章 建设工程监理合同

（略），按照《建设工程监理合同（示范文本）》（GF—2012—0202）执行。