# 编制说明

- 工程名称：始兴县农村生活污水全覆盖补短板项目（隘子镇标段)

- 二、编制依据：

- （一）、设计图册。

- （二）、有关计价规范：

- 清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），定额执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据。

- 三、其他说明：

- 土方暂按一、二类土计取；弃土外运、废料外运距离暂按3km计取，结算时以实际为准；

- 每个村的移动式钢护栏围护长度暂按100m考虑计取，结算时按实际发生结算；使用天数暂按固定式45天、活动式2天考虑计取，结算时按实际发生结算；

- 水解酸化池、水解酸化罐暂按10000元/台计取，宣传栏 尺寸3740mm*2900mm暂按7000元/座计取，结算时以实际为准；

- 此项目所有用砂暂按机制砂考虑，结算时以实际为准；

- 本工程暂列金额按759000元计取。此暂列金额虽列入招标控制价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。