翁源县水利基础设施补短板建设项目-小型防灾减灾水利基础设施工程

招标控制价审核说明

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：翁源县水利基础设施补短板建设项目-小型防灾减灾水利基础设施工程。

工程主要内容：水利工程。

（二）实施地点：翁源县。

（三）实施单位：

1. 建设单位：翁源县水利水电工程建设管理中心；

2. 预算编制单位：首盛国际工程咨询集团有限公司。

二、审核依据

（一）送审资料

1. 淮安市水利勘测设计研究院有限公司出具的施工图；

2．首盛国际工程咨询集团有限公司编制的招标控制价、工程量计算式。

(一）计量依据: 依据工程量计算书。

一) 、主体工程 执行规范及定额

本工程编制原则按广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

定额依据为：

建筑工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》。

设备安装工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电设备安装工程预算定额》。

施工机械台班费定额：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》。

个别缺项定额采用广东省住房和城乡建设厅2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》2018年《广东省安装工程综合定额》。

《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）。

（三）取费标准

- 1、人工单价

- 人工按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2017〕37号），韶关为四类区，普工工资为65.1元/工日计，技工工资为90.9元/工日计。

- 2、施工用电、风、水等单价

- 参照《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及翁源县建设工程造价管理站公布的信息价不含税价格并结合工程现场施工情况考虑,电0.58元/度，风0.15元/m3，水0.65元/m3。

- 安全生产措施费

- 按建安工作量之和为计算基数，取枢纽工程，工程费率按2.3%计取(当建设项目在市区或县城(镇)时，费率宜取高值；当建设项目在市区或县城(镇)以外时，费率宜取中低值)；详见"粤水建管〔2018〕58 号--广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知"。

- 4、其他临时工程费

- 按建安工作量之和为计算基数，本项目取枢纽工程，费率1.5%计算，详见编规计算规则。

- 5、税金费率

- 税金指应计入建筑安装工程费用内的增值项销项税额，税率为9%，计算基础为直接工程费+间接费+企业利润。

- （四）材料价格

- 主要材料基价执行《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(粤谁建管[2017]37号文)的价格，实际价格参照翁市政[2024]11号文2024年9月翁源县建设工程造价管理站公布的价格，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

- （五）其他说明

1、工程量及做法暂按翁源县水利基础设施补短板建设项目-小型防灾减灾水利基础设施工程工程量计算书计算；

2、主要材料运距：

①翁源县水利基础设施补短板建设项目-小型防灾减灾水利基础设施工程（官渡镇）按27km考虑；主材料价为至县城范围工地的价格，因此各主材的实际预算价格按照信息价中主材价格加相应的运费（扣除信息价中包含的8km运距）；

②翁源县水利基础设施补短板建设项目-小型防灾减灾水利基础设施工程（江尾镇）按18km考虑；主材料价为至县城范围工地的价格，因此各主材的实际预算价格按照信息价中主材价格加相应的运费（扣除信息价中包含的8km运距）；

③翁源县水利基础设施补短板建设项目-小型防灾减灾水利基础设施工程（翁城镇）按46km考虑；主材料价为至县城范围工地的价格，因此各主材的实际预算价格按照信息价中主材价格加相应的运费（扣除信息价中包含的8km运距）；

④翁源县水利基础设施补短板建设项目-小型防灾减灾水利基础设施工程（坝仔镇）按27km考虑；主材料价为至县城范围工地的价格，因此各主材的实际预算价格按照信息价中主材价格加相应的运费（扣除信息价中包含的8km运距）；

⑤翁源县水利基础设施补短板建设项目-小型防灾减灾水利基础设施工程（新江镇）按57km考虑；主材料价为至县城范围工地的价格，因此各主材的实际预算价格按照信息价中主材价格加相应的运费（扣除信息价中包含的8km运距）；

3、部分工程暂未考虑计算，根据建设单位要求招标控制价审核时预留金按分部分项合计的5%考虑，预留金暂定计算项目，投标时按金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发 生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时根据实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。

6、本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。