2022年度韶关市乐昌市廊田镇高标准农田建设项目

施工第二标段

招

标

文

件

| 招 标 人 （盖 章）： | 乐昌市农田综合开发服务中心 |
| --- | --- |
| 签 发 人 （签 字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖 章）： | 广州穗科建设管理有限公司 |
| 编 制 人（签 字）： |  |
| 复 核 人（签 字）： |  |
| 编 制 日 期： | 2022年8月 |

目    录

投标须知前附表	- 3 -

1、工程概况	- 3 -

2、重要事项时间地点一览表	- 8 -

第一章、投标须知	- 9 -

1-1、工程概况综合说明	- 9 -

1-2、招标范围	- 10 -

1-3、施工工期	- 10 -

1-4、投标人资质及条件要求	- 10 -

1-5、工程质量标准和使用材料、机械要求	- 10 -

1-6、招标工程施工条件及现场踏勘	- 11 -

1-7、招标答疑	- 11 -

1-8、投标报价的编制	- 12 -

1-9、招标控制价的确定	- 14 -

1-10、投标文件的编制要求	- 14 -

1-11、投标文件的包装、密封	- 18 -

1-12、投标文件的递交	- 19 -

1-13、投标有效期及对投标人的其他要求	- 20 -

1-14、评标的方法和标准	- 20 -

第二章、拟签订合同的主要条款	- 28 -

2-1、工程承包方式	- 28 -

2-2、工程结算原则	- 28 -

2-3、付款办法	- 29 -

第三章、中标人须知	- 31 -

第四章、投标人提交的其他材料	- 33 -

4-1、投标保证金	- 33 -

4-2、履约保证金	- 33 -

第五章、招标工程的技术要求和设计文件	- 35 -

5-1、工程的技术要求	- 35 -

5-2、招标工程的设计文件	- 35 -

第六章、工程量清单	- 36 -

第七章、投标文件组成	- 37 -

格式一  资格审查申请函	- 38 -

格式二  法定代表人身份证明	- 39 -

格式三  授权委托书	- 40 -

格式四  各项承诺一览表	- 41 -

格式六　项目经理（或技术负责人或专职安全员）简历表	- 45 -

格式七  投  标  函	- 46 -

第八章、 建设工程施工合同	- 47 -

# 投标须知前附表

## 1、工程概况

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 （招标人） | 乐昌市农田综合开发服务中心 |
| 2 | 工程名称 | 2022年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目施工 |
| 3 | 标段名称 | 2022年度韶关市乐昌市廊田镇高标准农田建设项目施工第二标段 |
| 4 | 项目批准部门 | 乐昌市发展和改革局 |
| 5 | 项目批准文号 | 韶高标办〔2022〕7号、乐发改招投标核准〔2022〕7号 |
| 6 | 建设地点 | 乐昌市廊田镇白山村、葫芦坪村、楼下村 |
| 7 | 标段划分 | 2022年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目施工共划分为3个招标公告合计9 个标段进行招标【2022年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目施工（第一标段）～（第九标段）】。 各投标人均可对本招标项目上述标段中的9个标段分别进行投标，但最多允许中标 1 个标段，开标、评标及中标顺序为标段编号顺序。投标人如成为某标段第一中标候选人后不得撤回其他标段的投标文件（若有），后续标段评标中该投标人投标文件只参与评标定标过程计算，不得作为中标候选人。投标人必须按所报名参加投标的标段分别递交投标文件，投标文件必须标明标段名称。 |
| 8 | 建设内容及规模 | 建设规模3822.69亩，主要建设内容为灌溉与排水、田间道路及附属工程等。 |
| 9 | 招标控制价 | 招标控制价为￥11789011.74元，其中：暂列金（统一报价）：￥350000.00元；暂估价（统一报价）：￥66145.00元。 |
| 10 | 资金来源 | 财政资金 |
| 11 | 设计单位 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 |
| 12 | 造价咨询单位 | 广东人信工程咨询有限公司 |
| 13 | 监理单位 | / |
| 14 | 招标范围 | 施工设计图纸及工程量清单范围内高标准农田建设项目施工 |
| 15 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 16 | 安全文明施工 | 按国家、省市有关要求 |
| 17 | 工期要求 | 180日历天（从收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止） |
| 18 | 投标人资格要求 | 1 本工程不接受联合体投标。 2 资格资质要求 2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。 2.2 投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。 2.3 投标人须具备以下资质之一： [水利水电工程施工总承包三级以上(含三级)] 或 [市政公用工程施工总承包三级以上(含三级)] 或 [建筑工程施工总承包三级以上(含三级)] 资质。 2.4 根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。 3 相关人员要求 3.1 拟派项目经理为 [水利水电工程] 或 [建筑工程] 或 [市政公用工程]专业一级或二级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部印发的有效注册证书，二级注册建造师应持有广东省住建厅核准的有效电子注册证书（在“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”中打印）。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标或已签订合同未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。 3.2 拟派项目技术负责人须具备 [水利水电工程] 或 [建筑工程] 或 [市政公用工程] 相关 专业 中 级以上（含 中 级）技术职称。 3.3 拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于 1 人。 3.4 投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。 4 禁止投标条款 4.1投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的监理人； （6）为本招标项目的代建人； （7）为本招标项目的招标代理机构； （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。 4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标： 序号; 单位名称; 拒绝原因. 1; /; 为招标人不具有独立法人资格的附属机构. 2; 乐昌市农田综合开服务中心; 为本招标项目招标人. 3; 广东人信工程咨询有限公司; 为本招标项目的造价咨询单位. 4; 广东方川工程咨询有限公司; 为本招标项目的造价审核单位. 5; 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司; 为本招标项目的设计单位. 6; 广州穗科建设管理有限公司; 为本招标项目的招标代理机构. 7; /; 为本招标项目的监理单位. 5 其他要求 省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 |
| 19 | 评标定标方法 | 综合评估法 |
| 20 | 评标委员会组成 | 5 人，从广东省综合评标评审专家库 随机抽取，其中经济类专家不少于 2 人。 |
| 21 | 投标文件组成及份数 | 电子投标文件和纸质投标文件（含企业资格审查申报资料、投标标书）纸质投标文件各一份正本，五份副本。 |
| 22 | 投标保证金 | 1．投标人须缴纳金额为人民币20万元的投标保证。 2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（https://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 |
| 23 | 履约保证金 | 按中标价的5%（收到中标通知书后 10 个工作日内（节假日顺延）缴纳）。 履约保证金采用银行转账方式或银行保函方式（银行保函有效期不得少于本工程施工工期）。 |
| 24 | 工程招标控制价 | 详见招标文件“1-9、招标控制价的确定” |
| 25 | 合同承包方式 | 综合单价合同 |
| 26 | 工程款支付 | 详见本招标文件“2-3、工程付款办法” |
| 27 | 工程质量保证金 | 工程质量保证金总金额为结算价的3%，从工程竣工验收合格之日起满壹年，经保修期满验收合格，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。 |
| 28 | 评标专家酬劳 | 本工程的评标专家酬劳全部由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付评标专家酬劳，评标专家酬劳以评标结束当日的评标专家酬劳签收表总额为准，先由招标代理机构垫付。 |
| 29 | 招标人联系方式 | 单位名称：乐昌市农田综合开发服务中心 地址：乐昌市大昌路37号 联系人：罗 生、骆 生 电话： 0751-5501621 |
| 30 | 招标代理机构 联系方式 | 单位名称：广州穗科建设管理有限公司 办公地址：广东省韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼五楼 联系人（部门）：杨工 联系电话： 18124897859 |
| 31 | 交易场所 联系方式 | 单位名称：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心 联系人：工程交易部 地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心（乐昌市昌山北路23号） 电话：0751-5570106 |
| 32 | 行政监督部门 联系方式 | 单位名称：乐昌市农业农村局 办公地址：乐昌市大昌路54号 联系人（部门）：罗生 联系电话：0751-5502889 |

## 2、重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2022 年 8 月 10 日18 时00 分至2022 年 8月 17 日24 时00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 网上报名 截止时间 | 2022 年 8 月 17 日24 时00分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2022 年 8 月 21 日 16 时 00 分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2022 年 8 月 21 日 16 时 30 分至2022 年 8 月24 日 16 时 00 分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2022 年 8 月 30 日 9 时 30 分； 投标保证担保上传截止时间：2022 年 8 月 30 日 9 时 30 分； 投标保证保险投保截止时间：2022 年 8 月 30 日 9 时 30 分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2022 年 8 月31日09时30 分 |
| 7 | 投标文件 递交时间 | 2022 年 8 月 31 日 08 时 30分至2022 年 8 月31 日09时30分 |
| 8 | 投标文件 递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心； 地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心(乐昌市昌山北路23号)，具体递交场所以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2022 年 8 月 31日09 时30分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心； 地址：韶关市公共资源交易中心乐昌分中心(乐昌市昌山北路23号)，具体递交场所以当日现场通知为准。 |

# 第一章、投标须知

2022年度韶关市乐昌市廊田镇高标准农田建设项目施工第二标段经韶关市高标准农田建设工作领导小组办公室、乐昌市发展和改革局以《关于对2022年度乐昌市高标准农田建设项目初步设计方案的批复》韶高标办〔2022〕7号、《乐昌市发展和改革局关于2022年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目有关招标事项的批复》乐发改招投标核准〔2022〕7号批准建设，项目代码为2110-440000-04-01-513484。本工程项目业主为乐昌市农田综合开发服务中心，建设资金来自财政资金，出资比例为100% ，招标人为乐昌市农田综合开发服务中心，招标代理机构为广州穗科建设管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

## 1-1、工程概况综合说明

1.1、建设单位（招标人）：详见“投标须知前附表”

1.2、设计单位：详见“投标须知前附表”

1.3、监理单位：详见“投标须知前附表”

1.4、工程地点：详见“投标须知前附表”

1.5、工程规模：详见“投标须知前附表”

1.6、合同形式：详见“投标须知前附表”

1.7、投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

1.8、其它说明：

1.8.1本次招标的评标方式为纸质投标文件（以下简称“投标文件”）评审。投标人法定代表人或其委托代理人应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。

1.8.2到场人员与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明（盖单位章），由新委托代理人带至现场一并递交。重新出具的《授权委托书》及书面变更声明，构成投标文件的组成部分。

1.8.3投标人法定代表人或其委托代理人到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》（格式二）；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式三）和《法定代表人身份证明》。

1.8.4投标人除递交投标文件外，尚应递交以下的资料：

（1）银行保函原件（适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的）

（2）招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式 两 份清单）。

1.8.5投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的；

（3）到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本公告第6.1.2目所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

1.8.6因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

## 1-2、招标范围

2.1、招标项目内容及范围：详见投标须知前附表。

## 1-3、施工工期

3.1、该工程施工工期为： 180 日历天，中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程。

3.2、施工工期从中标人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。

3.3、因中标人原因，工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰向招标人返纳逾期违约金，逾期违约金限额为中标价的5% 。

## 1-4、投标人资质及条件要求

4.1、资质条件要求：见投标须知前附表。

## 1-5、工程质量标准和使用材料、机械要求

5.1、工程质量技术要求：本工程严格按照高标准农田建设通则（GB/T 30600-2014）、广东省农业农村厅关于印发《农田建设项目管理实施办法》的通知 粤农农规[2020]4号文、《广东省农业综合开发项目竣工验收指引手册》（2011年3月）和本标段建设项目规划设计与实施方案（含设计图册、设计补充说明)等相关规定办理验收，工程必须一次性验收合格并达到合格标准。若因中标人原因，工程在竣工验收或分部工程验收时没有达到此标准，则扣除全部履约保证金并按合同价款的5％向招标人返纳质量违约金。

5.2、中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

5.3、保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

5.4、工程使用的主要材料质量要求不低于工程量清单所列的要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，然后方可使用，其他未明材料必须使用合格产品。

5.4.1本招标文件（包括答疑纪要、补充及修改文件）中招标人对材料或设备有明确要求的，投标人必须响应招标人要求，如投标人在投标文件未明确响应者视为默认；或投标人在投标文件中的虽有响应但不符合招标人要求的，视为无效响应，中标后必须按招标人要求执行。

5.4.2如招标人在招标文件中对材料或设备没有明确要求，则中标人必须使用合格材料或设备，主要材料和设备在使用之前通知监理工程师验收，经验收合格后方可使用。

## 1-6、招标工程施工条件及现场踏勘

6.1、本工程招标人仅在征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

6.2、施工用水：由投标人自行解决。

6.3、施工用电：由投标人自行解决。

6.4、施工用水、用电各提供一驳接点到现场边缘。要求中标人单独安装水表、电表，其水、电费按工程所在地（乐昌市）基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳。

6.5、投标前，由投标人自行确定是否需要进行现场踏勘，并与招标人联系，不现场踏勘者，后果自负。

6.6、在现场踏勘过程中，投标人应切实自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.7、现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

6.8、如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用由投标人自理。

6.9、投标人按招标人提供的项目内容，根据现场条件、相关资料、设计施工图纸、工程量清单并参考市场因素，自行计算本项目的工程造价，并自行确定本项目的工程投标总报价。如发现施工图纸需要完善，由中标人向设计单位提出咨询并征得招标方同意后，完善解决。项目实施过程中的图纸完善不可涉及到本项目的功能调整或减少。

## 1-7、招标答疑

7.1、招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）进行登录，进入建设工程网上交易系统提出招标质疑，网上质疑截止时间停止质疑。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并形成答疑纪要或补充通知在广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）、韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）建设工程栏目的招标答疑上发布。答疑纪要或补充通知是招标文件的组成部分，必须在网上向所有投标人公示。

7.2、获得本工程《工程量清单》后，投标人必须按设计图纸对工程量清单所列项目或工程量进行复核，招标时提供的工程量清单特征描述如与招标时的设计施工图描述不一致时，以施工图为准。异议在招标答疑截止时间前提出，招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复。如招标时提供的工程量清单特征描述与招标时的施工图描述不符而工程量清单说明又无特别说明的，投标答疑又未提出，则投标人报价时应以招标时的施工图进行报价，中标后仍应以招标时的实施方案为准进行施工，结算时按招标文件规定的结算方式进行结算。

7.3、投标人可随时查看广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）、韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）若由于投标人自身原因未及时取得答疑文件的，由此发生的任何责任由投标人自行承担。

7.4、补遗文件中对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充通知中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的补充通知为准。

7.5、投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.6、投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

## 1-8、投标报价的编制

8.1、本工程计价依据为：（1）广东省水利厅粤水建管[2017]37号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》等，税率参照广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税率的通知（粤水建设【2019】9号）的规定为9%；（2）本标段建设项目设计图册;(3)未详细说明项目按水利水电工程设计工程量计算规定（SL328-2005）、2007年中华人民共和国水利水电工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）、施工图纸及图纸有关说明等进行编制。

8.2、投标人应根据招标文件中的工程量清单、工程量清单计价规范中的工作内容、设计文件和有关要求、施工现场实际情况、投标人拟定的施工方案或施工组织设计、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担风险。

8.3、本工程投标前，各投标人应根据施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在计算和填写投标报价时考虑现场情况的影响。

8.4、现场勘察费，以及其它施工措施项目费，由投标人综合考虑计入工程措施项目费中，一次包定。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。

8.5、投标人在投标时，必须综合考虑建筑、安装材料的有关材料检测费用等，并计入投标报价中。

8.6、投标人在投标时，必须考虑工程保险费，并计入投标报价中，在工程实施前应办理相关保险。

8.7、投标人在投标时，必须考虑中标后须缴纳的相关服务费，并计入投标报价中。

8.8、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

8.9、投标人必须按招标人提供的工程量清单及表格自主报价。

8.10、投标人应当按照招标人提供的工程量清单及表格填写单价和合价。未填写单价和合价的，视为此项费用已包含在其他清单项目的单价和合价中，此项费用在合同履行期间不予计量与支付，竣工结算不得计算。所有报价均以人民币“元”为单位，并保留小数点后两位。

8.11、投标人只允许有一个投标总价。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，若不一致，以大写报价为准。招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单其他项目的单价和合价中，竣工结算时不得重新组价和调整。

8.12、“投标函”必须由注册造价工程师（为投标人本单位注册或委托有资质造价咨询单位指派的注册造价工程师）个人签名并加盖执业专用章（委托有资质造价咨询单位的还须加盖造价咨询单位公章，并附上造价咨询单位的营业执照），并附上造价工程师注册证书复印件。

8.13、投标人的投标价不得高于招标控制价，也不得低于企业自身成本。投标人对投标价的所有优惠（降价、让利等），均应当反映在具体清单项目或其综合单价的报价上，不得以投标总价金额方式进行优惠（降价、让利等）。如果投标人的投标总价下浮率（投标总价下浮率＝100%－投标总价÷招标控制价×100%）高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查。

8.14、不可预见费（若有）为招标人预留或暂定的工程造价，其报价及结算原则按本招标文件相关条款执行。

8.15、投标报价应充分考虑在施工中由于招标人造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人或监理单位发出的复工通知书后3日内复工，否则，逾期第壹天起每天按合同价款的3‰作误工违约处理。

8.16、中标人中标之后，若有必须分包的专业工程，经招标人及监理人同意后方可进行专业分包，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同及招标文件有关结算条款进行结算。

8.17、招标人和项目区所在镇、村不负责三通一平，由中标人施工过程中负责解决；三通一平问题不能成为影响工程进度和质量的理由，投标人投标时暂按工程量清单进行报价，施工过程中超出工程量清单的施工措施费另行签证解决。

8.18、由于在水田里进行挖沟、砌墙等施工，施工工地出现有地下水和降雨积水是必然现象，问题由中标人处理解决，不能成为影响工程进度和质量的理由，不能由此增加工程造价。

8.19、中标人开挖的土方不得弃至农田，若因此与农民产生纠纷，后果由中标人自负。

8.20、本工程施工时所使用的混凝土必需满足施工图设计文件及工程所在地的当地建设主管部门的要求，并在此基础上进行报价。

## 1-9、招标控制价的确定

9.1、本工程施工招标控制价为￥11789011.74元，其中：暂列金（统一报价）：￥350000.00元；暂估价（统一报价）：￥66145.00元。

暂列金及暂估价为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，暂列金并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时根据实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。

## 1-10、投标文件的编制要求

10.1、一般要求

10.1.1、投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。承包范围必须与招标文件要求的发包范围一致。如投标文件不符合招标文件的要求所产生的一切后果，其责任由投标人负责。

10.1.2、投标时投标人除按韶关市公共资源交易一体化平台的网上电子投标之外，还应递交的纸质文件包括：企业资格审查申报资料、投标标书（各正本一份、副本伍份）。正本和副本的封面右上角处应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

10.1.3、投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.4、投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章。

10.1.5、投标文件正本的“签字”均为签字人本人亲笔署名，“盖章”均为鲜章。副本封面的“签字”为签字人本人亲笔署名，封面的“盖章”为鲜章，其余部分可为正本的复印件，无须另行签字、盖章。

10.1.6、除特别注明外，投标文件目录和正文统一采用标准A4纸打印。

10.1.7、投标文件统一在页面左侧胶装，不得采用活页方式装订。

10.1.8、投标文件各分册均须制作和提供电子文件。投标人应按照各分册电子文件制作要求，将各分册正本的内容制作成电子文件，其内容应与纸质文件保持一致。电子文件仅用于信息公开和资料存档，不作为评审内容。

10.2、企业资格审查申报资料的编制要求

10.2.1、企业资格审查申报资料包括但不限于以下内容，且必须按下列顺序编制：（格式见第七章）

（1）、封面（须有法定代表人签字或盖章，若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人签字或盖章）；

（2）、目录（要求编制页码）；

（3）、资格审查申请函（见格式一，须有法定代表人签字或盖章，若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人签字或盖章）；

（4）、法定代表人身份证明（见格式二 ，正本为原件，须加盖法人公章）、法定代表人第二代身份证复印件及社保证明复印件；

（5）、投标人委托他人代理则需提交授权委托书（见格式三 ，正本为原件，须加盖法人公章）、被委托人第二代身份证复印件及被委托人近三个月（2022年5-7月）在本企业所缴纳的社保证明复印件；

- （6）、企业营业执照（副本）复印件；

- （7）、企业资质证书打印件或复印件；

- （8）、企业安全生产许可证打印件或复印件；

- （9）、投标单位概况；

（10）、主要施工管理人员名单（格式五，主要施工管理人员名单须与拟投入本项目实际现场管理人员相同）；

（11）、拟委派担任本工程的项目经理简历表、身份证、注册建造师证书、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（B类）复印件、近三个月（2022年5-7月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件（见格式六）；

（12）、拟委派担任本工程项目经理目不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的承诺书（保证拟委派担任本工程项目经理在参加本工程投标时未担任其他在施（包括已中标或已签订合同未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理，并承诺所说明的情况真实有效加盖单位公章）（原件编入正本内）；

（13）、拟委派担任本工程的技术负责人身份证、职称证书、近三个月（2022年5-7月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件（见格式六）；

（14）、拟委派担任本工程的专职安全生产人员简历表、身份证、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（C类）、近三个月（2022年5-7月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件（见格式六）；

（15）、投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查；

（16）、投标人不存在禁止投标条款的承诺函；

（17）、投标人认为需要说明的其他内容（若有）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的企业资格审查申报资料组成内容中，第（1）至第（16）项所有投标人均应提供。

10.2.3 企业资格审查申报资料的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（不含封面、目录）连续标记页码（机打或手工打码均可）。

10.2.4企业资格审查申报资料应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

10.2.5 企业资格审查申报资料电子文件制作要求

投标人应将企业资格审查申报资料正本的所有内容（已经按招标文件规定签字、盖章）扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘，装入信封（信封正面标明投标项目名称、分册名称、投标人名称）后放入企业资格审查申报资料正本。

10.3、投标标书的编制要求

10.3.1、投标标书包括但不限于以下内容，且必须按下列顺序编制：（格式见第七章）

（1）、封面（须有法定代表人签字或盖章，若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人签字或盖章）；

（2）、目录（要求编制页码）；

（3）、法定代表人身份证明（正本为原件，须加盖法人公章）、法定代表人第二代身份证复印件及社保证明复印件；

（4）、投标人委托他人代理则需提交授权委托书（正本为原件，须加盖法人公章）、被委托人第二代身份证复印件及被委托人近三个月（2022年5-7月）在本企业所缴纳的社保证明复印件；

（5）、各项承诺书一览表（见格式四）；

（6）、企业营业执照（副本）复印件；

（7）、企业资质证书打印件或复印件；

（8）、企业安全生产许可证打印件或复印件；

（9）、投标单位概况；

（10）、主要施工管理人员名单（格式五，主要施工管理人员名单须与拟投入本项目实际现场管理人员相同）；

（11）、拟委派担任本工程的项目经理简历表、身份证、注册建造师证书、相应岗位安全生产考核合格证或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（B类）等复印件、近三个月（2022年5-7月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件（见格式六）；

（12）、拟委派担任本工程的技术负责人简历表、身份证、职称证书、近三个月（2022年5-7月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件（见格式六）；

（13）、拟担任本工程的专职安全员简历表、身份证、相应安全生产考核合格证或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（C类）、近三个月（2022年5-7月）在本企业所缴纳的社保证明等复印件（见格式六）；

（14）、施工组织设计（包括且不限于以下内容，且应按下列排序编写）：

a.施工组织设计封面；

b.总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）；

c.施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

d.劳动力和材料投入计划及其保证措施；

e.机械设备及检测设备投入计划；

f.施工平面布置和临时设施布置；

g.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案；

h.安全文明施工措施；

（15）、投标函（见格式七）；

（16）、《投标总价》；

说明：《投标总价》的格式按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）执行，并应满足以下要求：

a．《投标总价扉页》（即扉—3）后应附编制人的造价工程师注册证书复印件或打印件（须复印或打印至变更注册栏）；投标人委托造价咨询单位编制《投标总价》的，在该扉页“投标人”栏目加盖造价咨询人公章，并在该扉页后附造价咨询人的营业执照副本复印件（或打印件）。

b．《总说明》（即表—01）中的填写内容除按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）第16.0.4条第3项执行外，尚应就造价软件的名称、版本、加密锁编号作出专项说明。

（17）、企业及加分资料（投标人根据《综合评分表》的要求认为要提供的其它相关证书或证明文件复印件（须加盖法人公章）；

（18）、投标人认为需要说明的其他内容。

10.3.2本节第10.3.1目中所列出的投标标书组成内容中，第（1）至第（16）项所有投标人均应提供。

10.3.3投标标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（不含封面、目录）连续打印页码。

10.3.4投标标书的正文除施工现场平面布置图和进度计划图用标准A3纸打印外（折叠成A4大小），其他内容一律用标准A4纸打印。

10.3.5投标标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认

10.3.6投标标书电子文件制作要求

投标人应将投标标书正本的所有内容（已经按招标文件规定签字、盖章）扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘，装入信封（信封正面标明投标工程名称、分册名称、投标人名称）后放入投标标书正本。

## 1-11、投标文件的包装、密封

11.1、投标文件的企业资格审查申报资料、投标标书须分开包装、密封，并必须注明“企业资格审查申报资料”或“投标标书”；

11.2、在标书封套上要加贴封条，并骑缝加盖投标人法人公章，在封套上应写明：

（标段名称）投标文件 （企业资格审查申报资料）或（投标标书） 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得拆封

11.3、如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

## 1-12、投标文件的递交

12.1、投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。

12.1.1 递交时间和地点：见本章第2条“重要事项时间地点一览表”。

12.1.2  到场人员应与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明（盖单位章），由新委托代理人带至现场一并递交。重新出具的《授权委托书》及书面变更声明，构成投标文件的组成部分。

12.2 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》和《法定代表人身份证明》。

12.3 投标人代表除递交投标文件外，尚应递交以下的资料：

（1）银行保函原件（适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的）；

（2）招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单）。

12.4 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

12.5 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的；

（3）到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第12.1.2目所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

12.6 因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

## 1-13、投标有效期及对投标人的其他要求

本次招标投标有效期为90日历天，从招标人接收投标人的投标书之日起开始计算。在达到此期限前的任何时候，投标人不得撤回投标文件，并可随时被接受中标。

## 1-14、评标的方法和标准

本工程根据有关法律法规，本工程采用如下所示评标法进行评标。

14.1、评标委员会

14.1.1、评标委员会组成见投标人须知前附表。评标委员会的负责人在评委中民主选出，负责人的权力与评委成员相等。

14.1.2、有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

14.1.2.1、投标人单位人员、投标人主要负责人的近亲属；

14.1.2.2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

14.1.2.3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

14.1.2.4、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

14.1.3、评标委员会成员有前款规定情形之一的，应主动提出回避。

14.2、开标

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称。

（4）招标代理机构会同交易场所工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（6）唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（7）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（8）投标文件的拆封

按照以上开标程序处理后，剩余已接收的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的分册组成、数量是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘）；若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（9）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（10）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

14.3、标书评审

14.3.1、本工程采用电子辅助方式进行评标、投标单位在唱标环节为电子签到唱标时，本部分以网上签到电子唱标信息为准、系统自动生成开标一览表后，由授权委托人签字确认，再将纸质标书交给评委进行线下评审，以纸质版投标标书评审为准。

14.3.2、评标委员会在有关部门的监督下，根据本招标文件中的评标办法，对经审查有效的投标文件进行评审。审标、评标活动实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员及招标人的工作人员以任何方式私自接触投标人。

14.3.3、评标委员会成员对投标文件中有疑问的部分，可以要求投标人解答或者作出书面澄清，但解答或者澄清内容不得对投标文件作实质性修改。

14.3.4、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

14.3.5、评标委员会根据本招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标人不足三个使得明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人依法重新招标。

14.4、评标定标办法

14.4.1、资格审查、评标程序：本工程招标分企业资格审查申报资料→投标标书 两阶段进行评审；通过企业资格审查合格的投标人，方能对其投标标书进行评审。

14.4.2、企业资格审查申报资料评审出现下列情况中任何一项的，其资格评审不通过，并不再进入投标标书的评审；

（1）申报资料未按规定时间递交；

（2）申报资料未按招标文件规定密封、胶装成册、盖章、签名的；

（3）投标人的法定代表人或者其授权委托人未准时参加开标会议或未能当场出示有效身份证原件（须与网上电子签到的证件一致）；

（4）申报资料中投标人未能提交法定代表人身份证明、法定代表人有效居民身份证复印件的（有法定代表人授权委托人的未能提交法定代表人授权委托书及被委托人有效居民身份证、社保证明复印件的）；

（5）申报资料中投标人未按要求提供拟委派担任本工程的项目经理身份证、注册建造师证、相应岗位安全生产考核合格证或有效凭证（B证）复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；未按要求提供项目技术负责人身份证、职称证复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；未按要求提供专职安全生产管理人员身份证、岗位安全生产考核合格证或有效凭证（C证）复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；项目经理、技术负责人、专职安全员未提供近三个月（2022年5-7月）在本企业所缴纳的社保证明复印件审查的；

（6）投标人企业资质证书、安全生产许可证无效或不合法或不能提供复印件审查的；

（7）投标人企业营业执照无效或不合法或不能提供复印件审查的；

（8）投标人拟委派负责本工程的主要施工管理人员不满足要求的；

（9）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业情况打印页的；

（10）投标人未提供投标人不存在禁止投标条款的承诺函，或承诺函不满足招标文件要求的；

（11）投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

（12）申报资料填写内容涂改而不加盖校对章的；

（13）申报资料的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（14）有在建、已中标未开工或已列为其他项目第一中标候选人的建造师作为项目经理的；

（15）投标人未按要求提供纸质文件电子版（光盘或U盘）的；

（16）资格审查申报人在资格审查过程中有其他违反法律、法规规定的。

14.4.3、投标标书评审：

14.4.3.1、投标标书的盖章、签名是否符合招标文件要求。

14.4.3.2、技术部分是否满足招标文件和本工程技术要求，符合国家和省市现行的有关规范、标准及规定；

14.4.3.3、编制《投标总价》的造价工程师，其注册证书不是住建部颁发的；其注册单位与投标人（或造价咨询人）不一致的；其注册证书不在有效期内的。

注：投标人（或造价咨询人）已经工商变更，但其员工的执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

14.4.3.4、投标人委托造价咨询单位编制《投标总价》，但未在《投标总价扉页》（即扉—3）“投标人”栏目加盖造价咨询人公章的；未提供造价咨询人的营业执照副本复印件（或打印件）的；

14.4.3.5、出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出招标控制价的；安全生产措施费少于规定的；暂列金额、暂估价未按照招标工程量清单统一报价的；投标总价下浮率超过15%，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服，被评标委员会认定以低于成本报价竞标的；擅自修改、增减招标工程量清单项目（包括措施项目）的。

14.4.4、综合评估法

14.4.4.1、评分标准：

本次招标采用综合评估法进行评标，实行分项计分，以100分为满分。其中商务技术部分满分为40分（由各评委分别对评定为有效的投标标书进行计分，取平均值，保留两位小数），报价部分满分为60分。

14.4.4.1.1、商务技术部分的评审（满分40分）：

（1）由各评委对投标文件商务技术部分的有效性进行评判。

（2）由各评委对投标文件商务技术部分内容的各个单项的各子项分别进行评分，每个子项只计最高得分，不得重复计分。子项缺项的不计分。

（3）各评委对某投标人的各个单项评分进行汇总，得出该投标人的总评分。

（4）由各评委分别对评定为有效的投标文件商务技术部分进行计分，取平均，保留两位小数即为该投标人的商务技术部分得分。

（5）各单项评分方法详见综合评分表。

14.4.4.1.2、报价部分的评审（满分60分）：

（1）由各评委对投标文件报价部分的有效性进行评判。

（2）投标文件报价部分评分方法详见综合评分表。

综合评分表

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务、技术部分（40分） | 企业获奖情况（原件核查） （4分） | 4 | 近年来（2017年1月1日至今）企业取得的建设工程业绩获奖情况，企业获得： 1.市级奖项或以上奖项的每项得2分； 2.县级奖项的每项得1.5分。 本项最高得4分。 （证明材料须提供有关获奖证书和发文材料复印件并加盖公章，获奖证书颁发机构是建设行政主管部门或建筑或市政或水利行业协会，时间以证书颁发时间为准，原件核查。） |
| 2 |  | 企业同类业绩 （原件核查） （7分） | 7 | 近年来（2017年1月1日至今）投标人完成过同类土地整治项目或水利建设项目的每个得3.5分。 本项最高得7分。 （证明材料须提供中标通知书和施工合同（协议书）复印件加盖公章，时间以中标通知书时间或施工合同时间为准，单项合同金额400万元（含400万元）以上，否则不得分，原件核查。） |
| 3 |  | 企业守合同重信用情况（原件核查）（7分） | 7 | 投标人最近连续3年或以上获得守合同重信用企业的（须有2020年度），得7分； 投标人最近连续2年获得守合同重信用企业的（须有2020年度），得3分； 投标人获得过2020年度守合同重信用的得1分。 本项最高得7分。 注：须是 市场监督行政主管部门（原工商行政主管部门）（国家级、省级、市级、县级）颁发的，开标时原件核查及提供网上查询截图、网址，否则不得分。 |
| 4 |  | 企业信誉（原件核查） （7分） | 7 | 企业获得2021年度企业所在地县级或以上建筑协会颁发的建筑企业信用等级： 1.获得AAA级建筑企业信誉等级得7分； 2.获得AA级建筑企业信誉等级得3分； 3.获得A级建筑企业信誉等级得1分。 本项最高得7分。提供原件核查，不提供不得分。 |
| 5 |  | 综合服务能力（7分） | 7 | 对所有投标人的快速服务保障能力（包括保修期快速服务保障能力）进行横向比较： 1.快速服务保障能力优的得7分； 2.快速服务保障能力良的得3分； 3.快速服务保障能力一般的得1分； 此项最高7分。 注：投标人须提供快速服务保障能力的承诺函，承诺函中必须包含响应时间的承诺并提供相关佐证材料，承诺函格式自拟，佐证材料不限于投标人或分支机构注册地距离业主项目部乐昌市农田综合开发服务中心的百度地图路线网上截图（距离越短则快速服务能力越强，同城视为快速服务能力相同，得分一致）。 备注：须提供营业执照等原件核查，未提供原件的、不符合评分标准规定的不得分。 |
| 6 |  | 企业获得体系认证证书（原件核查） （5分） | 5 | 企业获得质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书并在有效期内得分： - 企业获得3项证书的得5分； - 企业获得其中2项证书的得3分； - 企业获得其中1项证书的得1分。 本项最高得5分。提供原件核查，不提供不得分。 |
| 7 |  | 施工组织设计方案(3分) | 3 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施内容齐全、方法合理可行、措施具体；安全、文明施工、环保、质量保证措施内容齐全、方法合理可行、措施具体；组织机构，机械设备、劳动力投入计划内容齐全、方法合理可行、措施具体。 1.优得3分；2.良得2分；3.一般得1分。 本项最高得3分。 |
| 8 | 投标报价 （60分） | 报价得分计分方法如下： 投标基准价D计算： 投标基准价D = A×（1-B） 式中：A = 招标人的最高投标限价 B = 所有评标委员会成员随机抽取的下浮系数Ci的算术平均值（保留两位小数），下浮系数Ci抽取范围（下浮系数Ci值有效范围为1.0%～3.0%。具体摇珠方法如下：将编号为10～30的号码球由各评委随机抽取，所抽取出号码球的十位数对应下浮系数的个位数，所抽取出号码球的个位数对应下浮系数的小数点后一位，例如：摇出号码球为20，则下浮系数Ci为2.0%；如摇出号码球为26，则下浮系数Ci为2.6%，以此类推）。 经济部分得分F计算（采用插入法计算）： 当投标人的投标报价Di等于D时得满分，每高于D一个百分点扣1分（E）, 每低于一个百分点扣0.5分（E）。 计算公式为：F=60-( ︳Di-D ︳/D)×100×E 式中：F=经济部分得分，保留小数点后两位。 若Di>D，则E=1，若Di<D, 则E=0.5。 注：本项扣分扣完为止。 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  | 商务技术得分 + 投标报价得分 |

备注：1.投标文件中提供的所有证书、证明材料，除按“废标或无效标书”条款被界定为废标或无效标书的，开标时如未能携带原件备查的，相应部分不能计分。

2.评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

14.4.5、定标办法：

（1）综合得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，次高分的投标人推荐为第二、第三中标候选人。

（2）如综合得分最高分且相同的投标人多于一家时，比较报价部分得分，报价部分得分最高的为第一中标候选人，并由此确定第二、第三中标候选人。

（3）综合得分最高分且相同、报价部分得分相同和商务技术部分得分也相同多于一家时，由评标委员会投票确定第一、二、三中标候选人。

14.4.6、招标人确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，并由乐昌市有关行政管理部门按规定处理第一中标候选人的投标保证金。以此类推。

14.4.7、因不可抗力提出不能履行合同的须在评定标结束或合同签订之日起10日内提供有关证明文件或材料，可返还投标保证金。

14.4.8、如属故意放弃，招标人可报有关部门处理。

14.5、废标及无效标书

14.5.1投标人的投标文件有下列情形之一，属废标或无效标书：

1、投标标书未按招标文件规定包装、密封、胶装成册、盖章、签名的；

2、投标文件未能提交法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件的（有法定代表人授权委托人的未能提交法定代表人授权委托书及被委托人身份证、社保证明复印件的）核查的；

3、投标标书中的“投标函”没有注册造价工程师个人签名并加盖执业专用章的；委托有资质造价咨询单位编制而未加盖造价咨询单位公章的或未提供造价咨询单位营业执照的；

4、投标标书中的项目经理、项目技术负责人、专职安全员与通过资格审查时的项目经理、项目技术负责人、专职安全员不一致的；

5、经查实有在建、已中标未开工或已列为其他项目第一中标候选人的建造师作为项目经理的；

6、投标标书填写内容涂改而不加盖校对章的；

7、投标标书载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

8、投标标书中的内容明显不符合技术规范、技术标准要求的；

9、投标标书载明的工程质量不符合招标文件要求的；

10、投标标书中有招标人不能接受的条件的或未响应招标文件要求的；

11、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

12、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价浮动率高于15%，投标人不能合理说明让利理由的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

13、投标文件未按招标文件要求编写，存在细微偏差，投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

14、投标文件编制、承包内容及责任与招标文件的要求实质上不相符，发生重大偏差的；

15、措施项目费中的“安全生产措施费”为非竞争费用，投标人该部分的报价未按分部分项工程费1.5%计算的；

16、投标标书的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

17、投标人的投标报价书投标报价超出投标限价范围的，且投标人的投标报价高于投标报价的最高限价的；

18、投标函的投标报价与投标价汇总表中的合计造价不一致的；

19、未按招标文件所列相关内容承诺或承诺内容缺项的；

20、擅自调整工程量清单的；

21、投标人未按要求提供纸质文件电子版（光盘或U盘）的；

22、投标人在投标过程中有其他违反法律、法规规定的。

# 第二章、拟签订合同的主要条款

## 2-1、工程承包方式

中标人以中标价按设计施工图(招标文件或工程量清单另有说明的除外)包工包料包质量、包安全、包文明施工方式承包施工，包验收，包保修，工程施工不允许转让和分包。如确需分包须与招标人协商，分包内容及分包单位相应资质必须符合本项目要求、得到招标人和监理单位同意并报工程主管部门备案。

## 2-2、工程结算原则

2.1、中标人的投标报价为中标价，即为签订施工合同时的合同价。招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按照合同双方当事人在合同中约定的应予计量的实际完成的工程量确定。凡招标工程量清单中包含的工程量而实际未实施的部分，结算时必须按原投标单价全部扣除。招标时提供的工程量清单特征描述如与招标时的设计施工图描述不符而工程量清单编制说明中又无特别说明的,且投标答疑又未提出，则中标人仍应以招标时的施工图纸为准进行施工，结算时按实际施工情况进行结算。

2.2、中标人建设工程费汇总表中的合计报价与工程量清单中各相应分项造价不相符的，若总价大于分项价总和，则按分项价调整总价；若总价低于分项价总和，建设工程费汇总表中的合计的造价不变，并按比例调整各分项工程的造价。

2.3、工程所有技术性资料（如基础工程验收记录、钢筋工程验收记录、模板工程验收记录等）均不能直接作为工程结算资料，只有按招标文件和合同要求办理的工程造价变更审批文件方可作为调整工程造价的依据。

2.4、本工程的工程量清单中的工程量仅用于评标的估计数量，结算时以甲乙双方实际验收签证确认的工程量为准。即：投标报价的中标综合单价×实际验收签证确认的工程量=结算总价（含税）。

2.5、施工过程中因招标人或项目建设所在单位（镇政府或村委会）提出的修改图纸或增加工程量的，必须由施工单位提出书面申请，经业主单位、监理单位现场勘测签名盖章后方可生效，工程结算按验收的实际工程量计算，调整按以下原则确定，但措施费不调整：

2.6、工程造价调整项目如果是中标人投标书清单项目中已有项目或相似项目，如招标人只调整工程量，则其综合单价按中标人投标书中的综合单价计算。

2.7、工程造价调整项目若是招标清单项目中没有的项目，按广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利工程设计概（估）算编制规定》及其配套定额（含相应补充文件）、《2007年中华人民共和国水利工程工程量清单计价规范》 (GB50501-2007)，以及施工当月乐昌市建筑经济信息材料参考价计算，没有的材料价由甲乙双方询价确定，管理费、利润率，规费、税金按有关规定计算，措施项目费不予调整。增加的工程造价必须经有关部门审核，经审核后的造价再下浮10%作为工程结算价。

2.8、中标人投标书中没有的材料和招标文件中要求统一报价的材料，中标人在使用前必须提供生产厂家的合格证及试验报告及样板给招标人及监理单位，经审定并确定材料价格后，方可使用。如实际施工中发现货不对版，招标人及监理单位有权拒用，并由中标人承担损失。

2.9、中标人如果在投标报价中出现未按清单计价规范和招标文件要求所包含的内容进行报价，包括漏报、错报或少报，都视为已包含在其它单价中，其造价不予调整。

2.10、中标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

2.11、投标人工程项目总价表中的合计与工程量清单中各相应分项造价不相符的，则按工程量清单中各相应分项造价调整项目总价（所有工程结算最终必须经由相关主管部门审核）。

2.12、增减工程造价，在施工14天前中标人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、造价等）给监理单位与造价咨询单位核实，并报招标人或有关审核部门核定同意后方可施工。

2.13、最终结算价以乐昌市财政局投资评审中心审核的意见为准。

## 2-3、付款办法

3.1、本项目备料款不超合同价的30%（具体支付方式在施工合同中约定）。

3.2、施工过程中按施工进度支付工程进度款，中标人必须将《已完成工程量报表》和《项目付款申请书》于当月报监理公司核实，经招标人核定后，于申报项目进度款的次月支付，具体支付细则以签订的施工合同为准。

3.3、根据乐昌市财政局文件乐财建[2019]2号文《关于进一步规范财政投资评审工作的通知》：每次的工程进度款按招标人核定数的80%进行支付。

3.4、安全生产措施费的拨付为：开工前经乐昌市建筑工程质量安全监督站安全监督人员确认施工准备阶段的安全防护、文明施工检查合格（含五通一平）后，在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全生产措施费总额的60%，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应按施工进度以及建设、监理、施工单位共同核定的安全措施落实情况支付；竣工验收后安全生产措施费支付到100%。

发包人没有按时支付安全生产措施费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担相应责任。

发生一般事故及以上等级重大安全事故的，可扣除相当于所有“安全防护、文明施工措施费”的工程管理费用。

3.5、变更造价必须经监理公司核实，并经招标人核定后方可支付。

3.6、结算审核完成后，工程尾款以财政审核或审计局审计结果作为拨付依据。

3.7、工程结算审核价的3%为工程质量保证金，从工程竣工验收合格之日起满壹年，未发现任何重大质量问题，于次月付清剩余工程款（不计息）。

3.8因发包人使用的是财政资金，发包人在规定的付款时间内向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

3.9 具体详细支付方式以双方签订的合同协议书为准。

# 第三章、中标人须知

3-1、招标人向中标人发出的《中标通知书》对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3-2、若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

3-3、在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易一体化平台在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

3-4、中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

3-5、中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。

3-6、中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

3-7、为保证施工现场的环境卫生，中标人在本工程施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。

3-8、中标人的投标书所报的项目管理班子人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）必须是中标后实际的项目管理班子人员，否则招标人有权终止合同。

3-9、工程竣工验收时，中标人应向监理单位和招标人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料壹式捌份。

3-10、合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。

3-11、现场应自设检验实验室，用于对建筑材料、构件和建筑物进行一般性鉴定、检查.

3-12、中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。

3-13、招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订的施工合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

3-14、中标人中标后，必须按规定到公共资源交易中心办理相关手续方可领取中标通知书。

3-15、中标人中标之后，若有必须分包的专业工程，经招标人及监理人同意后方可进行专业分包，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同及招标文件有关结算条款进行结算。

3-16、本工程施工时所使用的混凝土必须满足工程所在地的当地建设主管部门的要求，并在此基础上进行报价。

3-17、中标人中标后凡因为办理开工手续时需提交的施工企业工人工资支付保证金等押金均由中标人先行垫付，工程竣工验收后退回。

3-18、根据《印发〈广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定(试行)〉的通知》（粤建市〔2015〕57号）文件精神，投标人应将投标文件商务部分文件的所有内容（包括报价清单、人员、业绩、奖项等资料）进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以PDF格式制作成电子版商务部分文件，刻录入光盘，随投标文件密封后一同在投标文件截止之日前上提交给招标人。产生中标候选人后，招标人应将中标候选人的电子版中除涉及商业秘密的报价清单外其他资料在广东省招标投标监管网和交易中心公示，公示期不得少于3天（节假日顺延）。

3-19投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19号）执行。   3-20中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7个工作日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

3-21中标单位须按要求在韶关市乐昌市当地进行完税，凭当地税务机关的完税税票申请拨付工程款。

# 第四章、投标人提交的其他材料

### 4-1、投标保证金

1.1投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统中选择项目保证金或银行保函或投标保证保险方式提交投标保证金。

（1）如果采用项目保证金方式则必须从投标人的基本账户将投标保证金金额转账到投标保证金缴纳通知书中指定的缴纳账号。非投标人基本账户转出的投标保证金无效。

（2）如果采用银行保函方式的投标人须在开标现场提交投标保证金银行保函原件，否则按无效投标保证金处理（银行保函有效期不得少于投标有效期）。

（3）如果采用投标保证保险方式的投标人须在投标保证保险投保截止时间前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。

温馨提醒：投标人采用银行保函或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

1.2投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

1.3投标保证金的退还方式：

(1) 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7个工作日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

(2) 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

1.4 投标人中标后不与招标人依据招标文件要求签订工程合同的，由建设行政主管部门按规定处理其投标保证金。

### 4-2、履约保证金

2.1、中标人在收到中标通知书后 10 个工作日内（节假日顺延），将履约保证金采用银行转帐方式转入招标人账户或银行保函方式（银行保函有效期不得少于本工程工期），并在招标人收到履约保证金后20个工作日内与招标人签订项目总承包合同。如逾期3个工作日招标人仍未收到全部履约保证金时，有权另行选择中标人。

当中标价与上限价偏离大，招标人有权要求中标人按上限价-中标价的差额交纳履约保证金。

2.2、在施工过程中，如中标人由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失时，扣除全部履约保证金。

2.3、本工程严格按照广东省粤财农综[2016]28号文《广东省农业综合开发项目竣工验收管理办法》和《2021年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目规划设计与实施方案》（含设计图册、设计补充说明)、设计文件所载明的技术规范、要求及质量要求进行施工和验收。

2.4、项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人（不计算利息）。

2.5、有争议时双方协商解决或由当地仲裁部门裁定，法律有规定按规定执行。

# 第五章、招标工程的技术要求和设计文件

### 5-1、工程的技术要求

1.1、本工程必须达到以下规范的要求：

1.1.1、省财政厅农业综合开发办公室编《广东省农业综合开发项目竣工验收指引手册》（2011年3月）；

1.1.2、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 ；

1.1.3、中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》；

1.1.4、其他现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准。

1.2、中标人必须在施工现场准备至少二套上述规范，招标人和监理单位可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。

### 5-2、招标工程的设计文件

2.1、工程设计图纸一套。

# 第六章、工程量清单

（另附）

# 第七章、投标文件组成

(标段名称）

招标

投

标

文

件

(企业资格审查申报资料/投标标书)

投标人名称：            （单位名称）

法定代表人或委托代理人：    （签字）

日期：    年   月  日

### 格式一  资格审查申请函

资格审查申请函 致： （招标人） 在研究并充分理解 (标段名称）招标文件后，根据本企业的资质、技术力量、管理能力与特点，我方（即文末签名人）现申请参加本施工招标资格审查。 按照工程招标文件的要求，我们向贵单位递交资格审查资料，以便贵单位审查。 我方承诺，所呈报的资格审查资料全部内容是真实的、有效的、准确的，并理解和同意有可能被要求提供更多的资料。 我们理解招标人有权拒绝不符合资格审查条件的申请，且无须作任何解释与承担任何责任。 我们接受招标人对本工程招标投标活动事项和时间安排，且无需做任何解释与承担任何责任，并不做任何投诉。 申请单位联系人： 联系电话： 电子信箱： 单位地址： 邮政编码： 申 请 单 位 名称（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 授权委托人（签字或盖章）： 签 署 时 间 ： 年 月 日

### 格式二  法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年      月      日

### 格式三  授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        (标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

年      月      日

### 格式四  各项承诺书一览表

| 序号 | 承诺标题 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件条款自愿接受承诺 | 我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分 | 若我方出现违反招标文件及承包合同的行为并造成招标人损失时，我方承诺承担一切因我方原因造成的责任及相应损失。 |
| 2 | 履约保证金承诺 | 我方保证按时缴纳全部履约保证金 | 在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。 |
| 3 | 工期、进度承诺 | 我方保证在收到招标人签发的开工令后壹天内开工，180 日历天（中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程）。 我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。 | 若因我方原因，工程没有按期竣工时，我方须在逾期第壹天起每天按合同价款的 3‰ 向招标人返纳逾期违约金，逾期违约金限额为中标价的5% 。 若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。 |
| 4 | 安全施工承诺 | 我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证安全生产措施费投入。 | 若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。 若我方在施工中发生一般及以上安全事故，可扣除相当所有“安全生产措施费”的管理费。 |
| 5 | 质量承诺 | 我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，工程经省级验收达到合格标准。 | 若因我方原因，工程在竣工验收或分部工程验收时没有达到合格标准，则扣除全部履约保证金并按合同价款的5％向招标人返纳质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。 在建设或监理单组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项。 在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项； 未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位交纳罚金¥1000元。 未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项； 不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥50000元/项，不签署意见的交纳违约金¥50000元； |
| 6 | 账户承诺 | 我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。 | 若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 7 | 工程的配合服务承诺 | 我方服从业主管理，保证配合与项目承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求 | 若因我方未及时配合与项目承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。 |
| 8 | 项目管理班子人员承诺 | 我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工 | 承诺施工期间如左所叙施工现场管理人员按要求每日办理签到手续，如未经招标人同意未办理签到，向建设单位每人每天支付违约金¥500元（项目经理未签到每天支付违约金¥1000元）； 若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或招标人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于20天的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 9 | 对不平衡报价的承诺 | 如我方中标，我方无条件同意招标人对我方投标报价中界定为不平衡报价的综合单价在总价不变的情况下对各综合单价进行修正，并承担责任。 | 如我方不同意修正，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 10 | 对支付农民工工资的承诺 | 如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。 | 如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。 |
| 11 | 施工组织设计承诺 | 我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。 | 如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。 |
| 12 | 无禁止投标 情形的承诺 | 我方不存在招标文件 “禁止投标条款”规定的任何一种情形。 | 如果我方有招标文件“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 13 | 综合服务能力承诺 | 我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所以责任及损失。 | 若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。 |
| 14 | 廉政承诺 | 如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。 | 如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。 |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期:

格式五  主要施工管理人员名单

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职称 | 主要资历经验及承担项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司： |  |  |  |  |
| 1、项目主管 |  |  |  |  |
| 2、其他人员 |  |  |  |  |
| 项目部： |  |  |  |  |
| 1、项目经理 |  |  |  |  |
| 2、技术负责人 |  |  |  |  |
| 3、专职安全员 |  |  |  |  |
| 4、施工主管 |  |  |  |  |
| 5、质量员 |  |  |  |  |
| 6、材料员 |  |  |  |  |
| 7、资料员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：其他现场施工管理人员待施工时必须按照有关规定配置现场管理人员。

### 格式六　项目经理（或技术负责人或专职安全员）简历表

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事工程项目年限 |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 工程规模 |  |  | 开、竣工 日期 |  | 质量等级 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目经理、技术负责人、专职安全员需分别填写简历表，并在表后附上个人相关证件的复印件

### 格式七  投  标  函

致：                  （招标人）

1、在研究                       (标段名称）施工招标文件、图纸、工程量清单后和其它相关文件，并对现场进行深入了解后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹报价以（人民币大写）：          （小写）        竞投承包上述工程。工期　　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到            。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范、图纸、工程量及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起90日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标保证金或担保将不予退还，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投报标价或任何投标报价的单位中标，也不须解释任何是否中标的原因。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

注册造价工程师（签字并加盖注册章）：

日        期：

# 建设工程施工合同

（略），按广东省建设厅《广东省建设工程标准施工合同》范本（2009）或《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。