- 韶关市大宝山资源综合利用有限公司槽对坑尾矿库尾矿回采利用工程

- （初期回采125万立方米）

- 招标文件

招标人：韶关市大宝山资源综合利用有限公司

招标代理机构：广州穗峰建设工程监理有限公司

#### 日    期：2024年7月25日

目    录

第 一 卷	1

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1  总则	12

2  招标文件	14

3  投标文件	15

4  投标	19

5  开标	21

6  评标	22

7  合同授予	22

8  重新招标和不再招标	23

9  纪律和监督	23

10  需要补充的其它内容	24

第三章 评标办法	27

评标办法前附表	27

评标方法	28

第四章  合同条款及格式	34

第五章 工程量清单	36

第 二 卷	38

第六章  图纸（招标资料）	38

第 三 卷	39

第七章  技术标准和要求（合同技术条款）	39

第 四 卷	42

第八章   投标文件格式	42

# 第 一 卷

## 第一章 招标公告

一、招标条件

本招标项目名称为韶关市大宝山资源综合利用有限公司槽对坑尾矿库尾矿回采利用工程（初期回采125万立方米），根据韶关市曲江区发展和改革局（广东省企业投资项目备案证）批准建设，项目代码2301-440205-04-01-742687，建设资金来自企业自筹资金。招标人为韶关市大宝山资源综合利用有限公司，招标代理机构为广州穗峰建设工程监理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：韶关市曲江区沙溪镇大宝山矿区。

2.2 项目建设内容及规模：本项目计划对面积为640000平方米的槽对坑尾矿库按规定计划区域内的尾矿进行回采，槽对坑尾矿库内的尾矿量1170万立方米（约1872万吨）。本次招标尾砂回采为回采初期库内尾矿量中的125万立方米（约200万吨）,2024年需完成43.75万立方米（约70万吨）回采工程量，本次招标回采工程采用干式回采方式。

2.3招标范围：按工程量清单及图纸范围内的工程施工，主要内容包括但不限于：一、1、按项目安全设施设计要求完善安全设施相关建设；2、结合以往工程业绩及设计方案编制符合政府行政管理部门要求的回采施工组织设计，并严格按照最终审核通过的施工组织设计进行回采施工。二、1、尾砂回采前需先完成库区内外临时运输道路、库区内清表、截排水设施改造及符合政府行政管理部门要求的各项安全保障措施准备工作等；2、配合办理回采施工前所需开工文件；3、采用干式回采方式，包括尾砂挖掘、晾晒、装车、运输；4、尾矿库回采过程中库区内外降排水、防洪、安全监测等；5、施工场地平整、施工便道钢板铺设、施工范围内抽排水、施工现场安全文明施工等；6、运送到指定堆场所必需的库内外汇车道、回车场、堆场等修筑工作。

2.4计划工期：480日历天（工期时间自招标人或监理单位发出开工令起至2025年12月31日止）

2.5工程质量要求：符合国家及行业规范要求，按回采设计要求进行回采，工程质量标准为合格。作业要求：干式回采，尾矿运输到甲方指定堆场，回采过程中遵循甲方生产指令。

2.6标段划分：本工程不划分标段。

2.7总投资：约2050万元。

三、投标人资格要求

3.1本次招标项目不接受联合体投标。

3.2投标人必须具备建设行政主管部门颁发的矿山工程施工总承包一级以上（含一级）资质，具有建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》和应急管理部门颁发的《安全生产许可证》。

3.3具有有效的营业执照。

3.4具有有效的资质证书及安全生产许可证。

3.5人员相关要求：

①拟派项目经理为 矿业工程 专业一级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部核准的在使用有效期内的有效电子注册证书。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理及不得在其它项目兼职。

②拟派项目技术负责人须具备矿山类相关专业高级（或以上）技术职称或矿业工程 专业或建筑工程专业二级注册建造师证书。

③项目部配备具有水利或者土木或者选矿（矿物加工）等相关专业中专（及以上）学历或者中级（及以上）技术职称的专职技术人员，专职技术人员应当不少于2人。

④拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或安全生产知识和管理能力考核合格证书或注册安全工程师），且不少于4人。其中至少有1人具备金属非金属矿山注册安全工程师。

- 以上人员必须为投标人的正式员工（提供缴纳社保证明）。

注：根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

3.2本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

四、招标文件的获取

4.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台 (广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)网站发布。招标文件一经在平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在平台网站下载。请于招标文件获取期间,（见“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211。

4.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易系统进行获取招标文件和电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

4.3 投标保证

4.3.1 投标保证金额：为人民币30万元。

4.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本公告“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本公告“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

4.4 若投标人因自身原因未能正确获取招标文件、缴纳投标保证和电子投标的，其投标无效。

五、投标文件的递交

本次招标实行电子投标。投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。

六、踏勘现场和投标预备会

招标人不组织踏勘现场和招标答疑会。投标人可根据投标工作的需要自行前往进场踏勘，以便编制投标文件。踏勘现场的费用由投标人自行承担。

七、发布公告的媒介

7.1广东省招标投标监管网（https://zbtb.gd.gov.cn/）；

7.2全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）；

7.3粤采易阳光采购平台（https://www.gdycy.com/）。

八、联系方式

| 招标人： | 韶关市大宝山资源综合利用有限公司 | 招标代理： | 广州穗峰建设工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 韶关市曲江区沙溪镇大宝山矿区 | 办公地址： | 韶关市武江区芙蓉北路29号4楼 |
| 联系人： | 王先生 | 联系人： | 蒋工、王工 |
| 电话： | 13826319251 | 电话： | 0751-8846118 |

重要事项时间地点一览表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标公告发布时间 | 2024年7月26日16时30分 |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2024年8月16日9时30分 |
| 3 | 网上提问截止时间 | 2024年8月6日 16 时 00 分 |
| 4 | 网上答疑时间 | 2024年8月6日16时30分至2024年8月9日16时00分 |
| 5 | 投标保证截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2024年8月15日9时30分； 投标保证担保上传截止时间：2024年8月15日9时30分； 投标保证保险投保截止时间：2024年8月15日9时30分。 |
| 6 | 电子投标截止时间 | 2024年8月16日9时30分 |
| 7 | 投标评审原件（如有） 递交时间 | 2024年8月16日9时00分至2024年8月16日9时30分 |
| 8 | 投标评审原件（如有） 递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心，地址：韶关市公共资源交易中心（广东省韶关市武江区西联镇），具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2024年8月16日9时30分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：韶关市公共资源交易中心（广东省韶关市武江区西联镇），具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 备注 | 投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |  |

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 韶关市大宝山资源综合利用有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 韶关市大宝山资源综合利用有限公司槽对坑尾矿库尾矿回采利用工程（初期回采125万立方米） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 韶关市曲江区沙溪镇大宝山矿区 |
| 1.1.7 | 设计人 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 |
| 1.1.8 | 监理人 | 待定 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 按工程量清单及图纸范围内的工程施工，主要内容包括但不限于：一、1、按项目安全设施设计要求完善安全设施相关建设；2、结合以往工程业绩及设计方案编制符合政府行政管理部门要求的回采施工组织设计，并严格按照最终审核通过的施工组织设计进行回采施工。二、1、尾砂回采前需先完成库区内外临时运输道路、库区内清表、截排水设施改造及符合政府行政管理部门要求的各项安全保障措施准备工作等；2、配合办理回采施工前所需开工文件；3、采用干式回采方式，包括尾砂挖掘、晾晒、装车、运输；4、尾矿库回采过程中库区内外降排水、防洪、安全监测等；5、施工场地平整、施工便道钢板铺设、施工范围内抽排水、施工现场安全文明施工等；6、运送到指定堆场所必需的库内外汇车道、回车场、堆场等修筑工作。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 480日历天（工期时间自招标人或监理单位发出开工令起至2025年12月31日止） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家及行业规范要求，按回采设计要求进行回采，工程质量标准为合格。作业要求：干式回采，尾矿运输到甲方指定堆场，回采过程中遵循甲方生产指令。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1本次招标项目不接受联合体投标。 2投标人必须具备建设行政主管部门颁发的矿山工程施工总承包一级以上（含一级）资质，具有建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》和应急管理部门颁发的《安全生产许可证》。 3具有有效的营业执照。 4具有有效的资质证书及安全生产许可证。 5人员相关要求： ①拟派项目经理为 矿业工程 专业一级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部核准的在使用有效期内的有效电子注册证书。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理及不得在其它项目兼职。 ②拟派项目技术负责人须具备矿山类相关专业高级（或以上）技术职称或矿业工程 专业或建筑工程专业二级注册建造师证书。 ③项目部配备具有水利或者土木或者选矿（矿物加工）等相关专业中专（及以上）学历或者中级（及以上）技术职称的专职技术人员，专职技术人员应当不少于2人。 ④拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或安全生产知识和管理能力考核合格证书或注册安全工程师），且不少于4人。其中至少有1人具备金属非金属矿山注册安全工程师。 以上人员必须为投标人的正式员工（提供缴纳社保证明）。 注：根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。 6本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 ¨接受 |
| 1.5.2 | 中标人须支付的其他费用 | 招标代理服务费以及评标专家酬劳：根据本工程的招标代理合同约定，本工程的招标代理服务费（¥68000元）以及评标专家酬劳全部由中标人支付。中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付招标代理服务费及评标专家酬劳（注：评标专家酬劳由招标代理机构在开标当日预先支付）。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 口组织 不组织 由投标人自行到现场踏勘。投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料和市场风险。但投标人必须对所获资料、信息的正确性负全部责任，且所需费用由投标人自理。一旦中标，投标人不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求。若后续以对现场条件不了解为由提出合同变更，招标人不作考虑。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 口召开 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 口允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 偏离允许幅度及其处理方法：投标人的投标文件不允许有实质性的偏离，细微偏离由评委在评标过程中确定后，视其情况向投标人书面发出补正要求。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 投标人按招标人提供的工程量清单自行编制投标报价。投标报价不得超过招标控制价，其中干式回采投标综合单价不得超过干式回采招标综合单价。 投标人的投标有效投标报价不得高于招标控制价，也不得低于工程成本。如果投标人的投标报价下浮率（投标报价下浮率＝（1－投标报价÷招标控制价）×100%）高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.2.2 | 招标控制价 | 人民币大写：贰仟零伍拾万零贰仟伍佰贰拾叁元柒角贰分（小写：20,502,523.72元），其中干式回采不高于：人民币（大写）：壹拾叁元零陆分/立方米（小写：13.06元/立方米） |
| 3.4.1 | 投标保证 | 投标保证金额：为人民币30万元。 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 |
| 3.7.3 | 盖章或签字要求 | 电子投标文件：仅需在投标文件封面和有格式要求签字盖章的地方由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖其私章（电子印章）和加盖投标人公章（电子印章），无需每页签字、盖章。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详招标公告“重要事项时间地点一览表” |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中经济类专家2人，招标人代表1人，技术类专家2人；评标专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库韶关市区域中随机抽取产生。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 按中标价的10%（收到中标通知书后10天内缴纳）。 履约保证金采用银行保函或转账或履约担保保险（履约担保保险或银行保函有效期不得少于本工程工期）。 根据韶关市公共资源交易工作委员会办公室《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》，韶关市公共资源交易中心在一体化服务平台增设了在线办理工程建设项目履约保证金缴退功能，关于履约保证金的交纳及退还的操作均在韶关市公共资源交易中心一体化服务平台在线办理。 |
| 10 | 需要补充的其它内容 |  |
| 10.1 | 中标后须提交的投标文件 | 纸质投标文件份数：5份 ，电子版（U 盘或光盘）1份 |
| 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 详见“重要事项时间地点一览表” |
| - 未尽事宜 |  | - 本招标文件未尽事宜按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及部门规章执行。 |

### 1  总则

- 1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称及编号：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）在最近五年内出现过中标后不与招标人签订合同，或有放弃第一中标候选人资格的行为记录。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

- 1.5费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2中标人须承担的其他费用：见投标人须知前附表

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9  踏勘现场

见投标人须知前附表

- 1.10  投标预备会

见投标人须知前附表

- 1.11  分包

见投标人须知前附表

- 1.12  偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

### 2  招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人对招标文件的质疑应在招标文件规定的质疑截止时间前以不署名的书面形式在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）工程交易系统提出。

2.2.2招标文件的澄清将在招标文件规定的招标答疑截止时间前发布于全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），但不说明问题的来源。如果澄清发出的时间在招标文件规定的招标答疑截止时间之后，相应延长投标截止时间。

2.2.3澄清一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。若由于投标人自身原因未及时获得补遗文件，由此发生的任何责任由投标人自负。

2.3  招标文件的修改

2.3.1 招标人以网上质疑形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2上述发布的补充通知将作为招标文件的组成部分。

2.3.3修改一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。

### 3  投标文件

- 3.1 投标文件的组成

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）缴纳投标保证金证明材料扫描件；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）施工组织设计；

（8）拟投入本项目的主要施工设备表；

（9）各项承诺一览表；

（10）《投标总价》；

说明：《投标总价》按招标人提供的招标工程量清单进行报价，并应满足以下要求：《投标报价扉页》后应附编制人的造价工程师注册证书扫描件（非电子证书须扫描变更注册栏）；投标人委托造价咨询单位编制《投标报价》的，在该扉页“投标人”栏目加盖造价咨询人公章，并在该扉页后附造价咨询人的营业执照扫描件。

（11）其他材料（若有）。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人投标报价：见投标人须知前附表。

3.2.2本项目招标控制价：见投标人须知前附表。

3.2.3 投标人应根据招标文件中有关要求、工程量清单、工程量清单计价规范中的工作内容、设计文件和有关要求、施工现场实际情况、投标人拟定的施工方案或施工组织设计、本单位的企业定额和市场价格计算回采成本，包括与本工程相关的所有材料、管理等费用，自行报价，并承担风险。

3.2.4 本工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。

3.2.5现场踏勘费，以及其它施工措施项目费，由投标人综合考虑计入工程措施项目费中，一次包定。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。

3.2.6招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.2.7投标人必须按照招标工程量清单及表格填报投标报价。项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。所有报价均以人民币“元”为单位，并保留小数点后两位。投标报价必须同时用大、小写表示，大、小写应一致，如大、小写不一致时，以大写报价为准。

3.2.8投标人的投标价不得高于招标控制价，也不得低于工程成本。投标人对投标价的所有优惠（降价、让利等），均应当反映在具体清单项目或其综合单价的报价上。

3.2.9本工程预留金（若有）为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。投标人必须按投标限价的要求统一报价，其结算原则按本招标文件相关条款执行。

3.2.10投标人的投标有效投标报价不得高于招标控制价，也不得低于工程成本。如果投标人的投标报价下浮率高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查，否则评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标。

3.2.11投标人在投标时，必须考虑工程保险费和各种税费，并计入投标报价中，在工程实施前应办理相关保险。

3.2.12投标人必须把修建和维护运输道路、临时道路、库区内清表等相关费用计入投标报价中。

3.2.13投标人必须把尾矿库周边临时截、排水、道路防尘降尘等安全环保设施的修建与维护等相关费用计入投标报价中。

3.2.14投标人必须结合以往工程业绩及设计方案编制符合政府行政管理部门要求的回采施工组织设计，并严格按照最终审核通过的施工组织设计进行回采施工相关费用计入投标报价中。

3.2.15 投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。

3.2.16本招标工程项目采用综合单价承包，包括但不限于人工费、材料费、辅料费、机械费、机械设备进退场及安拆费、水电费、施工用水电接驳费、检查整改费、窝工损失费、各种办证费（如有需要）、库内清表费用、回采场内车辆冲洗系统修建费、车辆及道路冲洗费、安全文明措施费、施工安全措施费、成品保护措施费、夜间施工增加费用、行政措施费、临时设施费、验收费用、赶工措施费、不可预见费、规费、管理费、利润、各种税费及风险费等所有费用。

3.2.17综合单价中包含了所有有关的劳保费，如安全帽、雨衣、雨鞋、防护口罩、反光衣等，若投标人施工中未能按要求提供劳保用品，招标人有权代购发放，所有费用投标人必须签名确认，并在工程款中扣除。

3.2.18投标人同时还应承担包括以下工作内容及费用，招标人不再对本项目做任何合同外签证，也不对投标人施工单价做任何调整：

由于天气原因（如雨季、台风等）造成施工难度增加、配合现场安全和文明施工所做工作、由于现场场地变化或地质条件变化造成的施工难度增加、配合其他单位（如监测单位、广东省大宝山矿业有限公司）施工难度增加、由于二次进场所增加的费用、由于工作面安排、安全检查或其它原因造成的停工、窝工增加费用。

#### 由上述内容造成的工期顺延，可视实际情况与招标人协商。

3.2.19本次回采工程按综合平均运距1.2公里进行计算。运距大于1.2公里小于2.5公里范围内的招标人不再对本项目做任何合同外签证。超过2.5公里的按增加每公里清单定额价的60%（以内）进行协商。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以网上答疑形式告知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证

- 3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证。

- 3.4.2 待中标公示结束且无异议后，投标项目保证金由韶关市公共资源交易中心通过建设工程交易系统退回投标人缴纳账号。中标人的投标保证金退还需在建设工程交易系统上传合同，在韶关市公共资源交易中心工程交易部办理退回手续。如韶关市公共资源交易中心关于投标保证的退回有新规定的，则按新规定执行。

- 3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证的，其投标文件作无效标书处理。

- 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

- 3.5  资格审查资料

- 3.5.1、本次招标项目不接受联合体投标。

- 3.5.2、投标人必须具备建设行政主管部门颁发的矿山工程施工总承包一级以上（含一级）资质，具有建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》和应急管理部门颁发的《安全生产许可证》。

- 3.5.3、具有有效的营业执照。

- 3.5.4、具有有效的资质证书及安全生产许可证。

- 3.5.5、人员相关要求：

- ①拟派项目经理为 矿业工程 专业一级注册建造师，其中一级注册建造师应持有国家住建部核准的在使用有效期内的有效电子注册证书。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理及不得在其它项目兼职。

- ②拟派项目技术负责人须具备矿山类相关专业高级（或以上）技术职称或矿业工程专业或建筑工程专业二级注册建造师证书。

- ③项目部配备具有水利或者土木或者选矿（矿物加工）等相关专业中专（及以上）学历或者中级（及以上）技术职称的专职技术人员，专职技术人员应当不少于2人。

- ④拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或安全生产知识和管理能力考核合格证书或注册安全工程师），且不少于4人。其中至少有1人具备金属非金属矿山注册安全工程师。

- 以上人员必须为投标人的正式员工（提供缴纳社保证明）。

- 注：根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

- 3.5.6、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

- 3.6  备选投标方案

不接受备选投标方案。

- 3.7  投标文件的编制

投标文件封面须清楚的标记所投项目的项目名称，并满足招标文件关于封面的其他要求。

投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

- 3.7.1 投标文件可按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件（电子证书证件除外），并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

3.7.3电子投标文件：仅需在投标文件封面和有格式要求签字盖章的地方由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖其私章（电子印章）和加盖投标人公章（电子印章），无需每页签字、盖章。

### 4  投标

4.1  电子投标

4.1.1实行全流程电子化招标投标的项目，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

4.2电子投标文件的修改、撤回

在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

4.3 投标文件的递交

4.3.1投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。

4.3.2 在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）将予以拒收。

4.3.3 投标人递交投标文件（同电子投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.3.4 投标人无须进行现场签到，如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件等相关资料，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场（附一式两份清单），无原件的不作要求。

4.3.5 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的评审原件后，应并妥善保管。

4.3.6 投标人发生以下情形的，其投标评审资料招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的。

4.3.7 由于投标人原因导致未按投标截止时间上传完整的电子投标文件、在交易平台中上传的电子投标文件无法解密、电子投标文件损坏或格式不正确、电子投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

4.4 电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

4.4.1投标文件解密失败的补救方案：在开标解密环节会有投标人相关信息，电子投标文件解密失败，允许投标人重新上传投标文件，投标人应在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件，继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的，视为无效投标。

4.4.2评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复、交易系统故障导致电子文件无法读取等因素），在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

4.4.3除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

### 5  开标

- 5.1  开标时间和地点

招标人邀请所有已经按要求完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证金、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其放弃见证、监督、申辩、投诉有关开标活动的权利。

实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场电子签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体按招标文件和系统操作手册为准。

- 5.2  开标程序

- （1）宣布开标纪律；

- （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- （3）唱标人公布在投标截止时间前进行电子投标的投标人数量和名称。

- （4）在交易场所工作人员的见证下，招标代理机构对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

- （5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

- （6）招标人代表、监标人、记录人等人员在《开标一览表》上签字确认。

- （7）开标结束。

- 备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。

### 6  评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7  合同授予

- 7.1  定标方式

- 评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

- 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，由于对评标结果以网上形式进行了公示，因此招标人向中标人发出中标通知时，不再将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

- 7.4 履约保证

7.4.1 签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和合同规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3 在工程实施过程中，如果承包人由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

7.4.4 项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。

### 8  重新招标和不再招标

- 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4) 同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2  不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

### 9  纪律和监督

- 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

(1) 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

(2) 招标人向投标人泄露标底；

(3) 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

(4) 招标人预先内定中标人；

(5) 其它串通投标行为。

- 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10  需要补充的其它内容

10.1中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

11.中标人须知

11-1、招标人向中标人发出的《中标通知书》对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

11.1中标人须在中标公示结束后5个工作日内领取中标通知书。

11.2中标人须在领取中标通知书后10个工作日内须提交经招标人审核通过的施工方案并与招标人签订施工合同，非甲方原因造成施工合同无法按时签订完成的，招标人可以取消其中标人资格。

11.3施工合同签订后10个日历天内中标人须完成施工前期准备工作，在开工令发出后3个工作日内进场施工，否则招标人将按其违约处理。

11.4中标人进场施工后须按照规定的工作节点按时完成规定的工作内容并经招标人组织验收通过，否则招标人有权终止施工合同、没收其履约保证金并安排第二中标候选人进场工作。工作时间统一按照自监理发布的开工令日期开始计算。

11-2、中标人不与招标人签订合同，或不提交履约保证金的，招标人可以取消其中标人资格。给招标人造成经济损失的，招标人可以向中标人索赔。

11-3、中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。

11-4、中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

11-5、为保证施工现场的环境卫生，中标人在本工程施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。

11-6、中标人的投标书所报的项目管理班子人员（如：项目经理、技术负责人、专职技术人员、安全员、特种作业人员等）必须是中标后实际的项目管理班子人员，否则招标人有权终止合同。

11-7、工程竣工验收时，中标人应向监理单位和招标人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料壹式捌份。

11-8、合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。

11-9、现场应自设检验实验室，用于对建筑材料、构件和建筑物进行一般性鉴定、检查。

11-10、中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。

11-11、招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订的施工合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

11-12、本工程完成125万立方米（约200万吨）的回采工作量，合同即可自然终止，若至2025年12月31日止未完成约定工作量，双方就此另行协商。

11-13、中标单位的投标报价视为认同甲方招标控制价（拦标价）包括的成本价。

## 第三章 评标办法

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件的签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格 评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质证书及等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 技术负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 专职技术人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 专职安全员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定 |
|  |  | 投标报价有效性 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1 项规定 |
|  |  | 其他 | 符合招标文件规定的其他要求。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 商务部分 | 20分 |
|  |  | 技术部分 | 20分 |
|  |  | 投标报价部分 | 60分 |

### 1、评标方法

本次招标采用综合评分法进行评标。

确定参与初步评审及投标文件评审的投标人原则：

（1）确定初步评审及评标的投标人。

a.当投标人的数量为3家以上（含3家）时，所有投标人的投标文件全部进行评审；

b.当投标人的数量不足3家时，或经评审的全部有效投标人仍不足3家则须依法重新组织招标。

（2）详细评审，推荐中标候选人。从评审合格的投标人中按照本章第2.款规定的“评审标准”进行评审，由评标委员会确定中标候选人名单。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表

#### 2.2 详细评审标准值构成与评分标准

本次招标采用综合评分法进行评标，实行分项计分，以100分为满分。其中商务部分、技术部分满分为40分（由各评委分别对评定为有效的投标文件商务部分、技术部分计分，其中技术部分去掉一个最高和最低分后取平均，保留两位小数），投标报价部分满分为60分。

2.2.1商务部分、技术部分的评审（满分40分）：

（1）评标委员会按照《综合评分表》商务部分的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分。

（2）评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分。

（3）商务部分、技术部分评分方法详见综合评分表。每个子项只计最高得分，不得重复计分。子项缺项的不计分。

2.2.2投标报价部分的评审（满分60分）：

（1）投标文件投标报价部分评分方法详见综合评分表。

2.2.3除特别注明外，综合得分以及商务技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

综合评分表

| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1（1） | 商务部分评分标准 （20分） | 企业类似项目业绩 | 6 | 投标人近5年来（2019年1月1日至投标截止日） ①承接过合同规模年采剥量达100万立方米或以上的非煤矿山业绩，每个得1分，本小项最高得5分。 | ①须提供中标通知书、合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同金额与含签订合同双方的落款盖章、合同签订日期的关键页）彩色扫描件加盖投标人公章。 ②时间以合同签订日期为准。 ③未按要求提供证明材料不得分。 |
|  |  |  |  | 投标人近5年来(2019年1月1日至投标截止日)具有与本项目相似（指尾矿库回采）的项目经验，每个得0.5分，本小项最高得1分。 |  |
|  |  | 体系认证 | 1 | 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供三个证书得1分，不全或未提供得0分。 | 须提供有效期内证书资料彩色扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网网页截图加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分。 |
|  |  | 财务状况 | 2 | 投标人近5年（2019年、2020年、2021年、2022年、2023年）财务审计报表中净利润均为盈利的得2分，其他情况不得分。 | 须提供2019年、2020年、2021年、2022年、2023年的财务审计报表扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 企业荣誉 | 6 | 投标人近5年来（2019年1月1日至投标截止日） 获得国家级或省级（包括）以上矿山开采类奖项等的每个得1分，最高得4分。 | 须附有关奖项证明彩色扫描件加盖投标人公章，没有或未按要求提供相关证明材料的不得分。 |
|  |  |  |  | 投标人近5年来（2019年1月1日至投标截止日） 获得省级（包含）以上政府部门颁发环保类奖项或绿色施工示范工程奖的每个得1分，最多得2分。 |  |
|  |  | 企业信誉 | 3 | 投标人提供近5年（2019年至2023年）AAA信用证书得1分；没有或不全得0分。 | 须附有关证书证明彩色扫描件加盖投标人公章，没有或未按要求提供相关证明材料的不得分。 |
|  |  |  |  | 投标人2019年度至2023年度连续5年获得纳税信用A级证书的得2分；没有或不全得0分。 |  |
|  |  | 企业实力 | 1 | 投标人获得过省级（包含）以上安全生产标准化证书或安全科技进步奖得1分，没有不得分。 | 须附有关证书证明彩色扫描件加盖投标人公章，没有或未按要求提供相关证明材料的不得分。 |
|  |  |  | 1 | 投标人获得矿山地质修复类工程技术创新中心的得1分，没有不得分。 |  |
| 2.2.1 (2) | 技术部分评分标准 （20分） | 施工组织方案 | 3 | 1.对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，科学、合理，施工组织方案能有效实施，2.0（不含）-3.0（含）分； 2.对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效，施工组织方案较科学、合理，能实施，得1.0（不含）-2.0（含）分； 3.对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体，施工组织方案一般，得0.0（含）-1.0（含）分。 | 未提供不得分。 |
|  |  | 施工工艺方法和主要技术措施 | 3 | 1.施工工艺方法和主要技术措施科学、合理，能有效实施，2.0（不含）-3.0（含）分； 2.施工工艺方法和主要技术措施较科学、合理，能实施，得1.0（不含）-2.0（含）分； 3.施工工艺方法和主要技术措施一般，得0.0（含）-1.0（含）分。 | 未提供不得分。 |
|  |  | 主要机械设备的配置及安排计划 | 3 | 1.计划合理、保障措施完善，得2.0（不含）-3.0（含）分； 2.计划较合理、保障措施较完善，得1.0（不含）-2.0（含）分； 3.计划一般，得0.0（含）-1.0（含）分。 横向对比各投标人自有机械设备并进行排序，自有设备包括：挖机、泥头车。提供购车发票作证明文件。 | 未提供不得分。 |
|  |  | 工程质量保证措施 | 2 | 1.针对项目实际情况提出的工程质量保证措施科学合理、可行，1.0（不含）-2.0（含）分； 2.针对项目实际情况提出的工程质量保证措施较合理、可行，得0.5（不含）-1.0（含）分； 3.针对项目实际情况提出的工程质量保证措施一般，得0.0（含）-0.5（含）分。 | 未提供不得分。 |
|  |  | 施工进度计划及保证措施 | 3 | 1.施工进度计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。保证措施合理可行、能实现，2.0（不含）-3.0（含）分； 2.施工进度计划编制可行。关键节点的控制措施合理。保证措施较可行、能实现，得1.0（不含）-2.0（含）分； 3.施工进度计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本合理。保证措施一般，得0.0（含）-1.0（含）分。 | 未提供不得分。 |
|  |  | 安全文明施工方案（含防辐射措施） | 4 | 1.针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的方案及措施，方案及措施科学、合理，能有效实施，3.0（不含）-4.0（含）分； 2.针对项目实际情况，有合理的方案及措施，方案及措施较科学、合理，能实施，得2.0（不含）-3.0（含）分； 3.针对项目实际情况，有基本合理的方案及措施，方案及措施一般，得0.0（含）-2.0（含）分。 | 未提供不得分。 |
|  |  | 人员配置、主要工程技术人员及主要工种的配置 | 2 | 1.人员配备充足、稳定性强、专业配备合理，相关技术证书齐全，有人员保障措施及承诺，完全满足要求，得1.0（不含）-2.0（含）分； 2.人员配备较充足、稳定性较强、专业配备基本合理，部分专业有相关技术证书，满足要求，得0.5（不含）-1.0（含）分； 3.人员配备基本满足、稳定性一般、专业配备欠合理，部分专业有相关技术证书，基本满足要求，得0.0（含）-0.5（含）分。 | 未提供不得分。 |
| 2.2.2 | 投标报价评分标准 （60分） | 评分标准 | （1）确定招标控制价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数详见下表： 号球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 下浮系数（%）; 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.2. 号球; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 下浮系数（%）; 2.4; 2.6; 2.8; 3.0; 3.2; 3.4; 3.6. 号球; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. 下浮系数（%）; 3.8; 4.0; 4.2; 4.4; 4.6; 4.8; 5.0. （2）评标基准价D＝招标控制价×（1－n） |
|  |  |  | 采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得60分，每高于评标基准价一个百分点扣1 分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下： N＝60－（¦ Di－D ¦ ÷D）×100×E 式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。 |  |  |

2.2.3定标原则

（1）综合得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，次高分的投标人推荐为第二、第三中标候选人。

（2）如综合得分最高分且相同的投标人多于一家时，比较报价部分得分，报价部分得分最高的为第一中标候选人，并由此确定第二、第三中标候选人。

（3）综合得分最高分且相同、报价部分得分相同和商务技术部分得分也相同多于一家时，由评标委员会投票确定第一，二、三中标候选人。

- 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第2章“投标人须知”第1.4.3 项、第1.4.4 项规定的任何一种情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

综合得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，次高分的投标人推荐为第二、第三中标候选人。如综合得分最高分且相同的投标人多于一家时，比较报价部分得分，报价部分得分最高的为第一中标候选人，并由此确定第二、第三中标候选人。综合得分最高分且相同、报价部分得分相同和商务技术部分得分也相同多于一家时，由评标委员会投票确定第一、二、三中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章  合同条款

（此章内容为拟签订合同的主要条款，具体合同版本以双方签订合同为准，但不得更改项目实质性内容。）

1、工程承包方式

1.1承包人以中标价按包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式总承包施工，不允许转包和违法分包，如果确需分包须与发包人协商，在得到发包人和监理单位同意后报建设行政主管部门备案。

1.2包工包料：材料符合招标文件要求并报验使用；办理用工保险。

1.3包质量：符合招标文件要求。

1.4包安全包文明施工：符合招标文件要求。

1.5包工期：本招标项目施工必须在招标工期内完成。

1.6内容：本次主要工作为尾砂回采，回采量为125万立方米（约200万吨）（工程量偏差控制在±5%内）。

质量要求：符合国家及行业规范要求，按回采设计要求进行回采，工程质量标准为合格。作业要求：干式回采，尾矿运输到甲方指定堆场，回采过程中遵循甲方生产指令。

按工程量清单及图纸范围内的工程施工，主要内容包括但不限于：一、1、按项目安全设施设计要求完善安全设施相关建设；2、结合以往工程业绩及设计方案编制符合政府行政管理部门要求的回采施工组织设计，并严格按照最终审核通过的施工组织设计进行回采施工。

二、1、尾砂回采前需先完成库区内外临时运输道路、库区内清表、截排水设施改造及符合政府行政管理部门要求的各项安全保障措施准备工作等；2、配合办理回采施工前所需开工文件；3、采用干式回采方式，包括尾砂挖掘、晾晒、装车、运输；4、尾矿库回采过程中库区内外降排水、防洪、安全监测等；5、施工场地平整、施工便道钢板铺设、施工范围内抽排水、施工现场安全文明施工等；6、运送到指定堆场所必需的库内外汇车道、回车场、堆场等修筑工作。

2、工程结算原则

2.1中标人的投标报价为中标价，即为签订施工合同时的合同价。中标人的投标综合单价为中标综合单价，即为签订施工合同时的合同综合单价。

2.2 ①承包人的干式回采结算价格=实际完成工程量×合同综合单价；②干式回采以外的项目结算时以实际完成工作量按实进行结算，结算价若超过（干式回采以外的项目）合同价则按合同价总价包干，结算价若低于合同价则按实际完成工程量×合同综合单价结算。工程竣工结算以招标人审核的结果为准。

2.3工程量的确定：回采工程量以招标人、监理人及承包人测量方数验收数作为结算依据。干式回采以外的工程部分由招标人、监理人、承包人现场计量确认。

2.4柴油价差调整：施工期间柴油市场价格波动幅度较大时，以招标人编制招标控制价时采用的《韶关市建筑工程造价信息》材料价格为基础，如柴油价格波动在±15%范围内，由承包人承担，不予价差。超出+15%的部分由招标人与承包人各承担50%，发生的柴油价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

2.5安全文明施工费、规费应按国家及省级、行业建设主管部门的规定计价，不作为竞争性费用，中标人需保证中标后安全文明施工费的投入不低于本项目招标控制价施工安全文明施工费（¥387998.06元）。

2.6中标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

3．工程付款办法

3.1、本工程不支付工程备料款。

3.2、工程前期投标人所完成干式回采以外的部分及安全保障措施等不得进行优先申请进度款。需完成一定的回采工程量后才能申请工程款支付。正常回采施工后干式回采以外的工程按实际审核完成的工程量进行支付。

正常回采施工后回采工程可按月申请支付工程进度款，中标人每月按工程实际完成工程量(含变更及增加工程)申报，中标人根据招标人、监理人、中标人三方确认的每月完成回采工程量验收报表等结算依据材料编制《回采工程结算审批表》于当月报招标人审核。招标人审核完成后，于申报工程进度款的次月25号前支付。

3.3、每月的工程进度款按招标人核定数的80％进行支付。

3.4、年度结算审核完成之日起满半年内支付至上年度审定总造价的97％。

3.5、剩余3％为工程质量保修金，从工程竣工验收合格之日起满两年，若未发现任何重大质量问题，于次月付清余下的全部工程价款(不计息）。

## 第五章 工程量清单

1 ．说明

1.1 招标控制价应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

1.2本工程按综合单价承包。最高限价中工程量仅用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）等规定，按施工图纸施工发生的有效工程量。

1.3 除合同另有规定外，招标控制价中包括由承包人承担的直接费、间接费、其他费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

1.4 投标人投标时，其工程施工设备险和人身意外伤害险的保险费由投标人自行测算，并摊入有关项目内，发包人不另行支付。

1.5 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在招标控制价所列的各项目内。

1.6 招标控制价中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定参照国家及地方有关规定执行。

1.7 除合同另有规定外，在投标截止日前30天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和总报价。

1.8、招标控制价编制依据

（一）执行规范及定额

1.建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)有色金属工业矿山工程实施细则；2.有色金属工业尾矿工程预算定额(2019)；3.有色金属工业安装工程预算定额(2019)；4.《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函〔2019〕819号；5.韶关市大宝山资源综合利用有限公司槽对坑尾矿库尾砂回采利用注销工程初步设计图纸；韶关市大宝山资源综合利用有限公司槽对坑尾矿库尾砂回采利用注销工程安全设施设计。

（二）材料价格

材料价格按照2024年5月《韶关市建筑工程造价信息》计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

# 2  投标报价说明

投标人按招标人提供的工程量清单自行编制投标报价。投标报价不得超过最高限价，其中干式回采投标综合单价不得超过干式回采招标控制单价。

投标人必须按照招标工程量清单及表格填报投标报价。项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。所有报价均以人民币“元”为单位，并保留小数点后两位。投标报价必须同时用大、小写表示，大、小写应一致，如大、小写不一致时，以大写报价为准。

投标人的投标有效投标报价不得高于招标控制价，也不得低于工程成本。如果投标人的投标报价下浮率（投标报价下浮率＝（1－投标报价÷招标控制价）×100%）高于15%时，投标人必须在投标文件中专项作出详细合理的书面说明并提供以往类似工程详细成本分析报告供评标委员会审查。

# 第 二 卷

## 第六章  图纸（招标资料）

本招标文件随文另附图纸（电子文件）（包括初步设计、安全设施设计、初设附图、设计补充说明）一套，各投标人可在网站上自行下载。

本招标文件随文另附工程量清单（电子文件）一套，各投标人可在网站上自行下载。

# 第 三 卷

# 第七章  技术标准和要求（合同技术条款）

一、招标人技术要求：

1、中标方需按工程量及工程时间节点投入自卸汽车、推土机、挖掘机等回采开挖、装运设备，确保按计划完成本次招标工程量。

2、尾砂回采时，应有专人指挥，非作业人员一律不得进入作业区，凡进入作业区的工作人员、工程机械必须服从指挥人员的指挥，生产过程中应严格按照设计回采方法及回采顺序作业。

3、在同一地段进行尾砂开采作业时，回采设备之间必须保持不小于2.5倍回转半径且不小于50.0m安全距离。

4、尾砂干采作业区照明必须完好，夜间停止作业。

5、正在开采作业的采场尾矿砂总体边坡角符合设计方案要求，特殊地段的应有安全防护措施。

6、结合设计方案及安全技术规范，回采前需制定确实有效可行的降排水方案，确保干式回采施工正常进行。

7、制定挖掘机、装载机、推土机、自卸车等回采设备安全操作规程及保证上述设备在库区内外运行的安全保障措施（如：修筑临时道路、设置指示标志、铺设可周转性临时钢板、修建上下马道、设置动态防护栏杆等），严格按照安全操作规程作业；确保机械设备作业时人员安全、机械设备安全。

8、暴雨、大雪、大风、大雾等恶劣天气期间不得回采作业，应将作业机械设备撤出回采区并停在安全地带，严禁在恶劣气候条件下进行回采作业，暴雨过后应全面检查采场边坡的稳定性。

9、设备电缆线必须保持绝缘良好，敷设在地表部分，应有警戒标志，且距离水面有一定的安全超高，在船上移动和检修设备时，人员距供电电缆不得小于0.7m；横穿道路时，应采取防护措施。

10、进入尾砂回采场区的作业人员，应穿戴救生器材，为作业人员提供劳动防护用品；加强采砂作业现场安全管理，采区边坡下部不得有人员和设备停留，增设回采工作面安全警示标志；

11、建立符合规定的电气设备检查、维修等检查制度并严格贯彻落实，对检查出的问题及时处理，并做好记录。电工持证上岗，加强对员工的用电意识培训，在实施电气作业时，必须遵守以下规定：停电和送电必须使用防护用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)；禁止带电检修或搬动任何电设备(包括电缆和电线)；检修或搬动设备时，必须先切断电源，并将导体完全放电和将线路接地，并且悬挂“有人作业，严禁送电”的警示牌；在架空线与电缆连接处，应设置避雷装置；变电所应有独立的防雷系统，雷雨天气严禁进行作业。

12、回采时，溢水塔-竖井-排水隧洞、临时引水沟-动态溢洪道15m范围内尾砂，不得采用挖掘机械回采，并应对原排洪设施采取保护、防止淤堵措施，其中，人工干采分层高度不大于1.5m。在临近尾矿坝实施回采作业时必须做好安全保护措施，临近5m范围内可采用人工开采，确保尾矿坝的完整性和稳定性。

13、回采过程中，堆积坝尾砂回采开挖时应平行下降，不能形成一侧高一侧低或多个采坑。

14、随着回采深度增加，逐渐打开排水溢水塔挡板，降低进水口标高；当回采后期结束时，拆除溢水塔，竖井回填块石，排水隧洞进口采用毛石混凝土封堵，封堵段长6.0m，排水隧洞出口采用毛石混凝土预埋渗水管+反滤层进行反滤封堵，封堵段长8.0m。

15、回采过程中，溢水塔-竖井-排水隧洞、临时引水沟-动态溢洪道、原溢洪道、新建坝肩排水沟作为重点关注部位，密切关注其排水情况。

16、定期检查与维护值班房、仓库、照明设施、通讯、警报设施、应急救援通道，并适时补充应急救援物资。

17、根据《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的第 8.0.1 章节规定“同一座尾矿库内不得同时进行尾砂的回采和排放”，因此，尾砂回采作业时，禁止向库内排放尾砂。

18、根据天气预报及气象资料做好相应的回采施工安排，同时做好防洪降排水工作确保库区内安全。

19、编制科学可行的回采施工方案，确保运送至堆场的尾矿砂含水率符合招标人需求。

- 安全生产管理要求：

- 1、非煤矿山（含金属非金属矿山、尾矿库）应当严格按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）、《尾矿库安全规程》（GB39496）、《国家矿山安全监察局关于严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理的通知》（矿安〔2021〕7号）等标准和要求，以及批准的安全设施设计，依法依规建设和生产。按照《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》（安监总管一〔2013〕101号）、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第 二批）》（安监总管一〔2015〕13号），淘汰危及生产安全的落后工艺和设备。使用的纳入安全标志管理的产品，必须取得金属非金属矿山矿用产品安全标志。

- 2、编制的回采施工组织设计及现场安全保障措施需符合尾矿库开采的安全生产工作相关规定，严格落实施工安全措施，确保安全生产。

- 3、强化从业人员安全素质和技能提升，不得安排未经安全生产培训合格的从业人员上岗。

- 4、依法加强安全生产标准化管理体系建设，建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险辨识管控，确定管控重点，落实管控责任，加强隐患排查治理，分析隐患成因，制定落实消除措施。持续加强现场安全管理，强化监督检查和激励约束，严格考核兑现。全面实现岗位达标、专业达标、企业达标，夯实安全生产基础。

- 5、加强应急处置能力建设。及时编制、修订生产安全事故应急预案，定期组织应急预案演练并编写评估报告。

- 6、严格安全生产费用提取和使用。按规定足额提取和使用安全生产费用，实行专户核算，严禁超范围支出。

- 7、中标方需要全面配合甲方做好安全生产管理工作。积极配合各项安全生产检查，不得因配合安全生产检查而索赔工期。

- 8、中标方需做好现场设备的保管工作，自行负责设备及人员安全。

三、工程建设项目必须执行的现行技术规范，包括且不限于：

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2022）

《尾矿库安全规程》（GB39496-2022）

《国家矿山安全监察局关于严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理的通知》（矿安〔2021〕7号）

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》（安监总管一〔2013〕101号）

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号）

《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》 （矿安[2022]4 号）

其他现行国家、广东省相关的技术及验收规范、规程、标准。

# 第 四 卷

## 第八章   投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）

- 年    月    日

评 审 因 素 索 引 表

| 序 号 | 评 审 因 素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |
|  |  | P ~P |

- 目  录

- 一、投标函及投标函附录

- 二、法定代表人身份证明

- 三、授权委托书

- 四、缴纳投标保证金证明材料扫描件

- 五、项目管理机构

- 六、资格审查资料

- 七、施工组织设计

- 八、拟投入本项目的主要施工设备表

- 九、各项承诺一览表

- 十、《投标总价》（按招标人提供的招标工程量清单进行报价）

- 十一、其他材料（若有）

注：本目录不作为格式目录，投标人可相应修改或补充，为便于评标委员会评审，投标人可自行编制目录并从封面开始编制页码。

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 1.我方已仔细研究了    （项目名称）     招标文件的全部内容，兹报价以人民币（大写）    （小写：    元）的投标报价（其中干式回采投标综合单价人民币（大写）  /立方米；小写：   元/立方米）竞投本项目。如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的施工，工期    日历天（工期时间自招标人或监理单位发出开工令起至2025年12月31日止），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。质量要求：符合国家及行业规范要求，按回采设计要求进行回采，工程质量标准为合格。作业要求：干式回采，尾矿运输到甲方指定堆场，回采过程中遵循甲方生产指令。

- 投标范围：按工程量清单及图纸范围内的工程施工，主要内容包括但不限于：一、1、按项目安全设施设计要求完善安全设施相关建设；2、结合以往工程业绩及设计方案编制符合政府行政管理部门要求的回采施工组织设计，并严格按照最终审核通过的施工组织设计进行回采施工。二、1、尾砂回采前需先完成库区内外临时运输道路、截排水设施改造及符合政府行政管理部门要求的各项安全保障措施准备工作等；2、配合办理回采施工前所需开工文件；3、采用干式回采方式，包括尾砂挖掘、晾晒、装车、运输；4、尾矿库回采过程中库区内外降水、防洪、安全监测等；5、施工场地平整、施工便道钢板铺设、施工范围内抽排水、施工现场安全文明施工等；6、运送到指定堆场所必需的库内外汇车道、回车场、堆场等修筑工作。

2.我方承诺在投标有效期 90 天内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写      整（¥          元）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6.我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

7.我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

8.（其它补充说明）。

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：    （签字或盖章）

地       址：

网       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

年   月   日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 以双方签订合同为准 | 姓名： |  |
| 2 | 技术负责人 | 以双方签订合同为准 | 姓名： |  |
| 3 | 专职技术人员 | 以双方签订合同为准 | 姓名： | 不少于2人 |
| 4 | 专职安全生产管理人员 | 以双方签订合同为准 | 姓名： | 不少于4人 |
| 5 | 工期 | 以双方签订合同为准 | 日历天 | 工期时间自招标人或监理单位发出开工令起至2025年12月31日止 |
| 6 | 缺陷责任期 （工程质量保修期） | 以双方签订合同为准 | 自工程竣工验收合格之日起满两年。 |  |
| 7 | 对招标文件有关投标有效期、合同条款及招标范围等实质性内容是否响应（是或否） |  |  |  |

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月      日

经营期限：

姓名：            性别：         年龄：      身份证号码：

职务：      系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

附法定代表人身份证正面及背面扫描件

- 三、授权委托书

本人            （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 至投标有效期的期满之日止

代理人无转委托权。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月     日

附代理人身份证正面及背面扫描件

注：如法人负责投标相关事宜，则无需提供授权委托书。

- 四、缴纳投标保证金证明材料扫描件

投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单扫描件和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）。

- 五、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

- （二）主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |
| 职 称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及 联系电话 |

注：主要人员指项目经理、技术负责人、专职技术人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）及其它主要人员。每人一张，分别填写。 相关材料复印件在“（二）、相关材料复印件“中提供。

（三）项目经理任职声明

致：                   （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理，没有在其它项目兼职。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年        月        日

- 六、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关材料复印件在“（二）、相关材料复印件“中提供。

- （二）、相关材料的复印件

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 资质证书 |  |
| 3 | 安全生产许可证 |  |
| 4 | 项目经理身份证、注册建造师证、职称证（如有）、安全生产考核合格证书及本单位社会保险证明 |  |
| 5 | 委托代理人身份证及本单位的社会保险证明 |  |
| 6 | 项目技术负责人身份证、职称证（或注册建造师证）及本单位社会保险证明 |  |
| 7 | 项目专职技术人员身份证、职称证（或学历证）及本单位社会保险证明 |  |
| 8 | 安全管理人员（指专职安全生产管理人员）身份证、安全生产考核合格证书（或安全生产知识和管理能力考核合格证书或注册安全工程师证）及本单位社会保险证明 |  |
| 9 | 其他主要人员应附身份证、职称证（或执业证或上岗证书）及本单位社会保险证明 |  |
| 10 | ... |  |

注：上表内容仅供参考，投标人应根据招标文件要求自行填写，表格可扩展，投标人参与此项目的所有人员（包括授权委托人）应提供近三个月（2024年3月至2024年6月）的社保证明（退休在岗人员，提供其退休证明及单位的聘用证明）扫描件。

- 七、施工组织设计

根据企业实际情况及技术部分评审要求编制，该部分用于投标阶段。

### 八、拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 九、各项承诺书一览表

| 序号 | 承诺标题 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件条款自愿接受承诺 | 我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分 |  |
| 2 | 履约保证金承诺 | 我方保证按时缴纳全部履约保证金 | 在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。 |
| 3 | 工期、进度承诺 | 我方保证在收到招标人签发的开工令后一天内开工，并在 合同规定的天内完成全部招标工程。 我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。 | 若因我方原因，工程没有按期竣工时，我方须在逾期第一天起每天按工程合同价款的3‰向招标人返纳逾期罚款。 若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。 |
| 4 | 安全施工承诺 | 我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证安全、文明施工措施费投入。 | 若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。 若我方在施工中发生较大及以上安全事故，扣除所有“安全生产、文明施工措施费”。 |
| 5 | 质量承诺 | 我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准。 | 若因我方原因，工程在竣工验收或分部工程验收时没有达到合格标准，我方按工程合同价款的 1% 向招标人返纳质量罚款。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任 及经济损失。 |
| 6 | 账户承诺 | 我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。 | 若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 7 | 项目管理班子人员承诺 | 我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、专职技术人员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工 | 若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或监理单位同意擅自离岗，在一个月内达到3次以上，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 8 | 对不平衡报价的承诺 | 如我方中标，我方无条件同意招标人对我方投标报价中界定为不平衡报价的综合单价在总价不变的情况下对各综合单价进行修正，并承担责任。 | 如我方不同意修正，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 9 | 对支付农民工工资的承诺 | 如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。 | 如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。 |
| 10 | 施工组织设计承诺 | 我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写并达到相关部门对工程开工的要求。 | 如我方的施工组织设计未按照国家省市有关规定进行编写或未达到相关部门对工程开工的要求，扣除全部履约保证金。 |

投标人（盖章）：

法人代表或授权委托人(签字或盖章)：

日期:

- 十、投标总价

- 说明：《投标总价》按招标人提供的招标工程量清单进行报价，并应满足以下要求：《投标报价扉页》后应附编制人的造价工程师注册证书扫描件（非电子证书须扫描变更注册栏）；投标人委托造价咨询单位编制《投标报价》的，在该扉页“投标人”栏目加盖造价咨询人公章，并在该扉页后附造价咨询人的营业执照扫描件。

- 十一、其他材料

招标文件规定的其他资料及投标人根据招标文件认为需要提交的其他资料。

若无其他资料，投标人则填写“无”。