编制依据

一、编制依据

1、交通运输部2018年第86号发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG  3830-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T  3832--2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833--2018）；

2、广东省执行交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG  3830-2018）的补充规定；

3、交通运输部办公厅交公路字[2013]169号《关于下达2013年度公路工程行业标准规范制修订项目计划的通知》；

4、《公路工程建设项目造价文件管理导则》（JTG3810-2018）;

5、广东省交通运输厅文件-粤交基[2010]355号文关于印发广东省执行交通运输部《公路工程标准施工招标文件范本》（2009年版）补充规定的通知；

6、交通运输部办公厅《转发财政部安全监管总局关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（厅财字[2012]96号）；

7、广东省交通运输厅文件-粤交基〔2019〕544 号关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知；

8、交通运输部2019年第26号关于调整《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告；

二、其他工程费、规费、企业管理费

1）冬季施工增加费、高原地区施工增加费、沿海地区工程施工增加费、风沙地区工程施工增加费和职工取暖补贴不计；

2) 雨季施工增加费按Ⅱ区6个月计费；

3）行车干扰费计51-100；

4）主副食运费补贴费按3km计；

5）工地转移费按50km计；

6）规费按广东省补充规定计算，其中养老保险按14.00%计，失业保险按0.8%，医疗保险按6.85%，工伤保险按0.5%，住房公积金按8.5%计；

7）其余费用按《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018。

三、利润、增值税

1、利润按定额直接费与间接费之和扣除规费的7.42％计算；

2、增值税税率为9%计算。

五、其他说明

1)临时供电设施架设输电线路按120/20聚乙烯绝缘电力电缆计算，结算按实结算；

2）施工场地建设费按300000计取，投标时按给定金额统一报价，结算时按实结算。

3）搅拌设备场地建设按25m3/h以内混凝土搅拌站计算；

4）暂列金额按350000计取，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的费用、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。