- 仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（长江镇）监理招标文件

- 合同编号：RH--NCGS-STWH-JL

- 招    标   人：仁化县长江镇人民政府

- 招标代理机构：成致项目管理有限公司

- 备 案 单 位：仁化县水务局

#### 日       期：2023年4月

目  录

第一章、招标公告	2

第二章、投标人须知	7

1.投标人须知前附表	7

2. 招标文件的组成	14

3.投标文件的编制	15

4. 投标	17

5.开标	18

6.评标	19

7.合同授予	20

8．重新招标和不再招标	21

9．纪律和监督	22

10.是否采用电子招标投标	23

11. 需要补充的其他内容	23

第三章、评标标准和办法	24

一、评标办法前附表	24

1、评标方法	27

2、评审标准	27

3、评标程序	28

第四章、合同文件	30

第五章   投标文件格式	44

第一章、招标公告

1、招标条件

本招标项目仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（长江镇）监理已由仁化县发展和改革局《仁化县发展和改革局关于仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（仁化县农村供水查漏补缺项目）可行性研究报告的批复》仁发改投审〔2023〕7号文，项目代码2301-440224-04-01-888517，建设资金来自上级资金和县财政资金。招标人为仁化县长江镇人民政府，招标代理机构为成致项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

- 2.1项目名称：仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（长江镇）监理。

2.2 建设地点：韶关市仁化县长江镇。

2.3 建设内容及规模：1、芭蕉珑村减压池3座；2、水厂升级改造2座（智慧化，标准化改造）；3、沙坪加压站（4个村小组）；4、管网敷设（含管材，开挖回填，水表，闸阀配件等）；5、建筑物（闸阀井、水陂、沉砂池、消防栓、清水池等）。(PE管)4220米、M7.5浆砌石排水沟 388 米、一体化抽水泵站2座(包括泵站输电杆25根)、钢筋砼蓄水池1座、不锈钢组合式水池3座、水肥一体化设备一套、搭设钢结构塑木步道967米等。

2.4标段划分和招标范围：本项目施工监理不划分标段。监理工程内容包括：项目建设施工阶段监理（含施工准备阶段、施工阶段、工程竣工结算阶段和保修阶段监理）。

2.5监理服务期限：监理服务期从监理合同签订之日起计，至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。

3、投标人资格要求

- 3.1投标人资格要求：

（1）投标人具有水利部颁发的水利工程施工监理丙级以上(含丙级)资质。

（2）具有有效的营业执照。

（3）担任本工程的总监理工程师必须具有高级工程师职称证书及《中华人民共和国监理工程师注册证书》（专业为水利工程）或《全国水利工程建设监理工程师资格证书》（专业为水工建筑）或《水利工程建设监理工程师资格证书》（专业为水工建筑）。

（4）投标人必须是“广东省水利建设市场信用信息平台”已登记的企业，需提供网页截图证明。

- 3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

3.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

4、招标文件的获取

4.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经发布，视为发售投标人。投标人请于招标文件获取期间（见“重要事项时间地点一览表”）登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。

投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

4.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及相关附件的获取和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

- 4.3 投标保证

4.3.1 投标保证金额为人民币：4000.00元。

4.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

4.4 若投标人因自身原因未能正确完成网上电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

5、投标文件的提交

5.1投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成获取招标文件、缴纳投标保证和在线电子投标响应，只有满足以上所有条件，方为有效投标。

投标人必须于电子投标截止时间（见本公告第9条“重要事项时间地点一览表”）完成电子投标。投标人可登录交易平台（广东省·韶关市），自行下载最新版的《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解电子投标具体操作流程。

由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。    5.2出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至电子投标截止时间时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求加盖电子印章，或电子印章不完整。

（3）投标文件损坏或格式不正确。

5.3投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点提交以下的资料（如有）：招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式 两 份清单）。

备注：资料提交截止时间、提交地点与电子投标截止时间、开标地点一致。

6、踏勘现场和投标预备会

招标人不组织投标人踏勘现场及召开投标预备会。具体事项见招标文件。

7、发布公告的媒介

（1）广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）

（2）全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。

- 8、联系方式

| 招标人： | 仁化县长江镇人民政府 | 招标代理： | 成致项目管理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 广东省韶关市仁化县长江镇人民政府 | 办公地址： | 韶关市浈江区五里亭良村商贸城E栋6楼602 |
| 联系人： | 杨工 | 联系人： | 梁工 |
| 电话： | 0751- 6225051 | 电话： | 0751-8830298 |

9、重要事项时间地点一览表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标公告发布时间 | 2023年 4月 28 日 17 时00分 |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2023年 5 月 24 日 9 时 30 分 |
| 3 | 网上提问截止时间 | 2023年 5 月 14 日16时00分 |
| 4 | 网上答疑时间 | 2023年 5 月 14 日16时30分至2023年 5 月 17 日16时00分 |
| 5 | 投标保证截止时间 | 投标保证金到账截止时间： 2023年 5 月 23 日 9 时 30 分； 投标保证担保上传截止时间：2023年 5 月 23 日 9 时 30 分； 投标保证保险投保截止时间：2023年 5 月 23 日 9 时 30 分。 |
| 6 | 电子投标截止时间 | 2023年 5 月 24 日 9 时 30 分 |
| 7 | 开标时间 | 2023年 5 月 24 日 9 时 30 分 |
| 8 | 开标地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：仁化县丹霞大道228号12楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准 |
| 其他 | 投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |  |

- 第二章、投标人须知

- 1.1投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 仁化县长江镇人民政府 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 成致项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（长江镇）监理 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 韶关市仁化县长江镇 |
| 1.1.6 | 建设内容及规模 | 1、芭蕉珑村减压池3座；2、水厂升级改造2座（智慧化，标准化改造）；3、沙坪加压站（4个村小组）；4、管网敷设（含管材，开挖回填，水表，闸阀配件等）；5、建筑物（闸阀井、水陂、沉砂池、消防栓、清水池等）。(PE管)4220米、M7.5浆砌石排水沟 388 米、一体化抽水泵站2座(包括泵站输电杆25根)、钢筋砼蓄水池1座、不锈钢组合式水池3座、水肥一体化设备一套、搭设钢结构塑木步道967米等。 |
| 1.1.7 | 项目施工预计开工日期和建设周期 | / |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 上级资金和县财政资金100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 项目建设施工阶段监理（含施工准备阶段、施工阶段、工程竣工结算阶段和保修阶段监理）。 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计，至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 按国家、省、市相关标准执行，达到合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | （1）投标人具有水利部颁发的水利工程施工监理丙级以上(含丙级)资质。 （2）具有有效的营业执照。 （3）担任本工程的总监理工程师必须具有高级工程师职称证书及《中华人民共和国监理工程师注册证书》（专业为水利工程）或《全国水利工程建设监理工程师资格证书》（专业为水工建筑）或《水利工程建设监理工程师资格证书》（专业为水工建筑）。 （4）投标人必须是“广东省水利建设市场信用信息平台”已登记的企业，需提供网页截图证明。 （5）根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 ¨接受，应满足下列要求：/ |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.5.2 | 其他费用 | 本工程的招标代理服务费及评标专家酬劳（包括交通费、专家评审劳务费、餐费）已含在最高投标限价中，由中标人支付，由投标人在投标报价时综合考虑在内，不单独报价。招标代理服务收费以中标价为计算基数，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）相关规定计算最终招标代理服务费，评标专家酬劳费由招标代理机构垫付。中标人须在中标候选人公示期结束后、领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付评标专家酬劳，方可领取中标通知书。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | þ不组织 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人在建设工程交易系统【建设工程交易】—【招标答疑】栏目发布澄清、答疑。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | - 投标文件的内容是否满足招标文件的基本要求。 - 投标保证金是否符合招标文件的要求。 - 投标文件中没有招标人不能接受的条件。 |
| 1.12.3 | 偏差 | þ不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。招标人在提问截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：投标人可在建设工程交易系统浏览、下载，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发布于全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：投标人可在建设工程交易系统浏览、下载，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家、省、市规定执行。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 投标人仅需报投标报价下浮率，报价下浮率≥0.000%（以百分比为单位，精确到小数点后3位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价人民币：264045.6元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人的投标报价包括所有税收、单位应交的保险、应承担的风险及应提供的服务等，招标人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间算起的90天内。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本工程投标保证金额：4000.00元。 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市） （https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 注：投标人不按要求提交投标保证金或银行保函的，其投标文件作无效标书处理，由此造成的后果自负。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）串通投标。 （2）评标、中标公示等环节因作假而被取消中标资格。 （3）因投诉属实取消中标资格的。 （4）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的舞弊行为。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | þ不允许 ¨允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及其他要求 | 本项目采用全流程电子投标，不需要提交纸质版的投标文件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见“重要事项时间地点一览表” |
| 4.2.2 | 投标文件递交的截止时间、电子投标文件解密截止时间、开标地点 | 详见“重要事项时间地点一览表” |
| 5.1 | 开标程序 | （1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律； （2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名； （3）唱标人公布在电子投标截止时间前提交投标文件的投标人数量和名称。 （4）招标代理机构在交易场所工作人员见证下对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。 （5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。 （6）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。 （7）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。 （8）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。 |
| 5.2 | 解密失败的认定及处理 | （1）在规定时间内，因投标人原因导致在交易平台中上传的投标文件无法解密的，可以按要求上传备用投标文件，继续开标程序。投标人重传时间为30分钟（30分钟未重传系统会判断投标无效），电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件，视为无效投标。 （2）若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复、交易系统故障导致电子文件无法读取等因素）导致无法正常开标时，招标人可以延迟开标开始时间，待故障解除后开始开标；超过开标开始时间2小时仍无法解除故障的，由招标人确定是否进行开标。如延期择日开标，招标人应当配合交易中心做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会进行评标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的构成：共7人， 其中招标人代表 0 人，专家 7人。 评标专家确定方式：全部从广东省综合评标评审专家库-韶关区域专家库随机抽取，其中经济类专家不少于2人。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市） 公示期限： 3 个日历天 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 þ否 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：银行保函或现金或履约担保保险 履约保证金的金额：中标价的5% □不要求 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求： 在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）将予以拒收。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 中标后须提交完整投标文件电子版（U盘或光盘） | 数份： 1 格式：U盘或光盘 要求：电子表格、Word文档等。 |
| 11.2 | 中标后须提交的投标文件 | 份数：2份 |
| 11.3 | 未尽事宜 | 本招标文件未尽事宜按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及部门规章执行。 |

- 1.总则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

- 1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

- 1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 其他费用：见投标人须知前附表。

- 1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

1.7.1 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

- 1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

- 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

本项目严禁分包。

- 1.12 偏离

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

- 2．招标文件的组成、澄清和修改

- 2.l 招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准和办法；

（4）投标文件格式；

（5）招标人(或招标代理人) 在招标期间按本须知第2.2和第2.3条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。

- 2.2 招标文件的质疑和答疑

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知附表规定的投标截止时间7天以前发布于全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。但不说明问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

- 2.2.3答疑一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。

#### 2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3.投标文件的编制

- 3.1 投标文件的语言文字

投标文件、投标人与招标人(或招标代理人)之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。

- 3.1.1 投标文件的组成（不限于）

1）投标函；

2）法定代表人身份证明或授权委托书；

3）投标保证金；

4）资格审查资料；

5）监理大纲；

6）招标文件要求的其它材料。

- 3.2 投标报价

3.2.1投标人仅需报投标报价下浮率，报价下浮率≥0.000%（以百分比为单位，精确到小数点后3位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。投标人的投标报价必须包括完成该工程项目施工监理的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金、保险等全部费用和投标人要求获得的利润和由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用，招标人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。投标单位应根据本工程的造价和监理工作量，在国家规定的相应监理费取费标准范围内报价。

3.2.2 本次招标采用总价承包方式。

3.2.3 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- 3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标文件有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 待中标公示结束且无异议后，投标项目保证金由韶关市公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台自动退回。投标保证金采用银行保函的，非中标人到韶关市公共资源交易中心工程交易部办理退回手续，中标人的投标保证金银行保函原件在签订合同后到韶关市公共资源交易中心工程交易部办理退回手续（按韶市水建管[2017]67号文执行）。如韶关市公共资源交易中心关于投标保证的退回有新规定的，则按新规定执行。

3.4.3 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

- 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表1.4.1的规定提供证明材料彩色扫描件。

- 3.5.2 本次招标不接受联合体投标。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的提交

4.1.1 在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）将予以拒收。

4.1.2 投标文件提交截止时间（同电子投标截止时间）：见“重要事项时间地点一览表”。

4.1.3 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.1.4出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至电子投标截止时间时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求加盖电子印章，或电子印章不完整。

（3）投标文件损坏或格式不正确。

4.2 投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点提交以下的资料（如有）：招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式 两 份清单）。到场人员应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》（格式五）；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式四）和《法定代表人身份证明》。

备注：资料提交截止时间、提交地点与电子投标截止时间、开标地点一致；到场人员与投标人在电子投标时确定的人员可以不是同一人。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

#### 4.3.1电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

- 4.4 电子投标及投标解密失败及突发情况的补救

4.4.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）【服务指南】栏目发布的最新版操作指引。

- 4.4.2补救方案：

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，允许代理授权投标人重新上传投标文件（时限为30分钟），电子投标文件解密失败且未重新上传电子投标文件的，视为无效投标。评标委员会对其投标文件的评审以重新上传的内容为准。

（2）在评标过程中，因网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合交易场所工作人员做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

5.开标

5.1 本项目实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体按系统操作手册为准。

- 5.2 开标时间和地点

5.2.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

- 5.2.2开标时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”。

5.2.3开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

- 5.3 开标程序

按照投标人须知前附表规定的程序进行开标。由于投标人原因出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）未按投标截止时限上传完整投标文件。

（2）在交易平台中上传的投标文件无法解密。

（3）投标文件损坏或格式不正确。

（4）投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整。

（5）电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件。

注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。

- 5.4 解密失败的补救方案

- 解密失败的认定及处理见投标人须知前附表。

- 5.5开标异议

- 因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

- 6.评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标标准和办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 6.4评标活动突发情况的应急措施

（1）在评标活动开始前，因网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法正常评标时，招标人可以延迟评标开始时间，待故障解除后开始评标；超过评标开始时间2小时仍无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人应当配合做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会进行评标。

（2）在评标过程中，因网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

- 7.合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8．重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会资格评审后投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（5）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（6）中标候选人均未与招标人签订合同的。

- 8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，经原核准招标方式部门批准后不再进行招标。

- 9．纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工监理单位；

（2）投标人从其它施工监理单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）有其它单位及法定代表人在自己编织的投标文件上加盖印章或签字的行为。

- 9.2.2 下列行为视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的总监理工程师、监理工程师、监理员等不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1） 聘任合同必须由投标单位与之签订；

（2） 与投标单位有合法的工资关系；

（3） 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件 。

- 9.2.3 下列行为均属于投标人串通投标报价：

（1） 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2） 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3） 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4） 投标人之间其他串通投标报价的行为。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章、评标标准和办法

- 一、评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 |
|  |  | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2.3款规定。 |
|  |  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。 |
|  |  | 监理服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) |  | 业绩和资信：40分 项目总监理工程师的素质和能力：10分 资源配置：15分 监理大纲：25分 投标报价：10分 |
| 2.2.2（1） | 业绩和资信部分（40分） | 信用得分 (10分) | 根据广东省水利厅关于印发《广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法》的通知[粤水规范字（2019）1号]，在广东省内依法建立了信用档案的水利建设市场主体初始信用分为100分，分值权重为10%，并按照开标时的信用分值（超100分的按100分计算）乘以10%计算所得最终信用得分。（广东省水利厅”网站(首页-信用信息公开--信用信息目录-建设管理-信用信息-广东省水利建设市场信用信息平台）栏信息及企业信用分值的网页截图）。本项最多得10分。 注：以开标当天招标代理机构在监督单位的见证下并在交易中心网上实时截图打印的为准。 |
|  |  | 企业业绩 (10分) | - 1.近三年（自2020年1月1日至今）每承接过一项水利类工程监理业绩得2.5分，本小项最高得5分。 - 2.获奖监理业绩：近三年（自2020年1月1日至今）完成过监理项目获得国家级奖项的一项得2分，省级奖项的一项得1分，市级奖项的一项得0.5分，本小项最高得5分。 - 本项最高得10分。 - 注：需附相关证明材料彩色扫描件。 |
|  |  | 企业信誉情况(10分) | 1.连续5年（含）以上获得“A级纳税人”荣誉得10分； 2.连续4年（含）获得“A级纳税人”荣誉得6分； 3.连续3年获得“A级纳税人”荣誉得3分； 其余不得分。本项最高得10分。 注：需附相关证明材料彩色扫描件。 |
|  |  | 管理体系 认证 （10分） | 企业获得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证书并在有效期内。 1、企业获得3项证书的得10分； 2、缺少一项不得分。 注：本项满分10分，提供有效认证证书彩色扫描件。 |
| 2.2.2（2） | 项目总监理工程师 的素质和能力 （10分） |  | 总监理工程师具备工程类专业高级或以上职称且具有水利部注册监理工程师证书得10分；本项最高得10分。 注：需附相关证明材料彩色扫描件。 |
| 2.2.2 （3） | 资源配置 （15分） |  | 其他拟派人员： 1.配备1名设备安装专监：具有全国注册监理工程师（机电安装工程专业）得3分，具有注册设备监理师加2分，最多得5分。 2.配备1名给排水专监：具有全国注册监理工程师（市政公用工程）得3分，具有注册公用设备工程师（给水排水）加2分，最多得5分。 3.配备1名造价专监：具有全国水利造价工程师证书得3分，具有正高级职称加2分，最多得5分。 本项合计最高得15分。 注：需附相关证明材料彩色扫描件。 |
| 2.2.2 （4） | 监理大纲 （25分） | 监理范围、监理内容（2.5分） | 目标明确、内容齐全得1.5分；方法合理可行、措施具体，优的加1分，良的加0.5分，一般的加0.1分，无内容的不得分。 本项最高得2.5分。 |
|  |  | 监理依据、监理工作目标(3分) | 内容齐全得1.5分；分析合理、有具体对策者，优的加1.5分，良的加1分，一般的加0.5分，无内容的不得分。 本项最高得得3分。 |
|  |  | 监理机构设置和岗位职责(2.5分) | 内容齐全得1.5分；方法合理可行、措施具体，优的加1分，良的加0.5分，一般的加0.1分，无内容的不得分。 本项最高得2.5分。 |
|  |  | 监理工作程序、方法和制度(2.5分) | 内容齐全得1.5分；方法合理可行、措施具体，优的加1分，良的加0.5分，一般的加0.1分，无内容的不得分。 本项得高得2.5分。 |
|  |  | 质量、进度、造价、安全、环保监理措施 (3.5分) | 内容齐全得2分；方法合理可行、措施具体，优的加1.5分，良的加1分，一般的加0.5分，无内容的不得分。 本项最高得3.5分。 |
|  |  | 合同、信息管理方案(2.5分) | 内容齐全得1.5分；方法合理可行、措施具体，优得1分，良得0.5分，一般得0.1分，无内容的不得分。 本项最高得2.5分。 |
|  |  | 监理组织协调内容及措施(2.5分) | 内容齐全得1.5分；方法合理可行、措施具体，优的加1分，良的加0.5分，一般的加0.1分，无内容的不得分。 本项最高得2.5分。 |
|  |  | 监理工作重点、难点分析 （3.5分) | 内容齐全得2分；方法合理可行、措施具体，优的加1.5分，良的加1分，一般的加0.5分，无内容的不得分。 本项最高得3.5分。 |
|  |  | 合理化建议 (2.5分) | 内容齐全得1.5分；方法合理可行、措施具体，优的加1分，良的加0.5分，一般的加0.1分，无内容的不得分。 本项最高得2.5分。 |
| 2.2.2 （5） | 投标报价 （10分） | 投标人仅需填报投标报价下浮率（有效投标报价下浮率为≥0.000%，保留至小数点后叁位）。 评标基准下浮率计算：A为所有有效投标人报价下浮率的算术平均值，计算A时，当有效报价下浮率的个数（n≥5）去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值；有效报价下浮率的个数（n＜5），计算所有有效报价下浮率。 投标报价计算方法：评标基准下浮率为A，投标人投标报价下浮率为B；投标报价得分计算系数为C（C取100）。投标报价得分为10-∣B-A∣×C（精确到小数点后3位）。 |  |
| 合计 | 投标人总得分=A业绩和资信+B项目总监理工程师的素质和能力+C资源配置+D监理大纲+E投标报价 计算D时，去掉一个最高分、去掉一个最低分的算术平均值为投标人技术评审得分，精确到小数点后3位。 |  |  |

- 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2.1款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价下浮率高的优先；投标报价下浮率也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，则由评标委员会按照少数服从多数的原则投票决定中标候选顺序。

- 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）业绩和资信：见评标办法前附表；

（2）项目总监理工程师的素质和能力：见评标办法前附表；

（3）资源配置：见评标办法前附表；

（4）监理大纲：见评标办法前附表；

（5）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）业绩和资信：见评标办法前附表；

（2）项目总监理工程师的素质和能力：见评标办法前附表；

（3）资源配置：见评标办法前附表；

（4）监理大纲：见评标办法前附表；

（5）投标报价：见评标办法前附表；

- 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1.1、2.1.2、2.1.3 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）款规定的评审因素和分值对业绩和资信部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）款规定的评审因素和分值对项目总监理工程师的素质和能力部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）款规定的评审因素和分值对资源配置部分计算出得分C；

（4）按本章第2.2.2（4）款规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分D。评标委员会中所有评标专家评分中去掉一最高分、去掉一个最低分后的算术平均值为投标人技术评审得分。

（5）按本章第2.2.2（5）款规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分E。

3.2.2评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章、合同文件

- 水利工程施工监理合同书

委 托 人:

监 理 人：

合同编号：

合同名称：                      监理合同

依据国家有关法律、法规，                   公司   （以下简称委托人），委托   （监理人名称）  （以下简称监理人）提供     （工程名称）     监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：              境内。

3、工程等别（级）：

4、工程总投资(人民币，下同)：

5、工期：　　　。

- 二、监理范围

1、监理项目名称：

2、监理项目内容及主要特性参数：

3、监理项目投资：

4、监理阶段：施工期监理及保修期监理服务。

- 三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自     年    月     日至     年  月  日，保修期12个月。

- 四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为（大写）                  元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

- 五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、招、投标文件；

7、监理大纲；

8、双方确认需进入合同的其他文件；

9、项目实施过程中双方共同签署的补充文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由委托人及监理人双方各执一份；副本     份，委托人执    份，监理人执     份。

委托人：   （盖章）                  监理人：  （盖章）

法定代表人：   （签名）              法定代表人： （签名）

或授权代表人：  （签名）             或授权代表人： （签名）

单位地址：                           单位地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

电子信箱：                           电子信箱：

传    真：                           传    真：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                          帐    号：

签订地点：

签订时间：      年   月   日

- 第一部分   通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施施工监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

- 八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

- 第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监 理 依 据

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通 知 和 联 系

第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委 托 人 的 权 利

- 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

- 三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监 理 人 的 权 利

- 第八条 委托人赋予监理人如下权利：

- 一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

- 三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

- 五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

- 九、专用合同条款约定的其他权利。

委 托 人 的 义 务

- 第九条 工程建设外部环境的协调工作。

第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条 提供监理人员在现场的工作，具体内容在专用合同条款中明确。

- 第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条 将投保的“建筑工程一切险”的保险合同和保单提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监 理 人 的 义 务

第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，运用合理的技能，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

- 第二十四条 监督、检查工程施工进度。

第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

- 第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监 理 服 务 酬 金

第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合 同 变 更 与 终 止

第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

- 第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违 约 责 任

第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争 议 的 解 决

第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其   他

第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

第二部分  专用合同条款

监 理 依 据

- 第三条 本合同的监理依据为：

1、委托人与监理人签订的本工程建设监理合同及补充文件等；

2、委托人与承包人签订的本工程施工承包合同及补充文件等；

3、委托人与其他单位签订的、与本工程项目建设有关的合同或协议等；

4、有关的设计文件、图纸等；

5、合同履行中与监理服务有关的来往函件；

6、其他监理依据。

通 知 和 联 系

- 第四条 委托人指定联系人是：

委 托 人 的 权 利

- 第七条

一、本条修改为：对监理工作进行监督、检查，有权要求监理人撤换不称职的现场监理工作人员；

三、本条增加：委托人有权核查监理人现场签定的现场签证单和监理人设计变更权限内审查的设计变更，发现不合理可要求其改正。

- 五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1、合同执行过程中，监理人服务质量不满足监理合同要求，经委托人要求整改仍达不到合同要求的；

2、由于监理人过失，超越授权下达错误指令，给委托人造成重大损失的；

3、合同执行过程中，监理人不能公正处理相关事务，有徇私舞弊行为的；

监 理 人 的 权 利

- 第八条

- 八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

- 1、委托人无故不按时支付监理费用；

- 九、委托人赋予监理人的其他权利：

1、签发工程移交证书；

2、签发保修责任终止证书；

- 委托人的义务

- 第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工招标文件 中标人投标文件 | 2 | 项目招标后 | 监理业务完成或监理合同终止后 | 妥善保管，不丢失，不得向第三方泄露 |
| 2 | 本工程有关合同 | 2 | 合同签订后 | 监理业务完成或监理合同终止后 | 妥善保管，不丢失 不得向第三方泄露 |
| 3 | 施工图纸 设计说明 设计技术文件 | 5 | 依据施工进度 | 监理业务完成或监理合同终止后 | 妥善保管，不丢失，不得向第三方泄露 |

第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件7天；紧急事项3天；变更文件7天。

- 第十三条 委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 提供时间 | 交还时间 | 管理要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活、办公用房 (施工现场监理机构) | 套 | 3 | 委托人办公用营房投入使用时 | 监理人员退场，合同终止 | 遵守委托人管理规定 | 提供用餐方便,费用委托人承担 |
| 2 | 办公设施、设备 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 检验、测试设备 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 交通工具 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通信设施 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他（水、电等） |  |  |  |  |  |  |

第十七条　监理人应为其监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险，投保的费用计入报价中。

监 理 人 的 义 务

- 第二十条  监理服务内容：见第三部分附件。

第二十一条 监理人应当在本合同生效后组建监理机构，接到委托人通知后3天内进驻现场， 并将监理机构人员名单提交委托人。

第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：以委托人审定的旁站计划为准。需旁站监理的关键工序是：以委托人审定的旁站计划为准。

第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收： 所有分部工程验收  。

第三十一条 在本合同终止后 365  天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监 理 服 务 酬 金

- 第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：

本项目监理酬金按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格 [2007]670号)标准计算，以施工招标中标价为监理酬金计算基数所计算出的金额×(1-投标下浮率)×80%，最终所得的金额为本工程的施工监理酬金。

- 一、支付方式（按已实施单个项目支付）：

1、自合同签订之日起10个工作日内，监理人需向委托人缴纳本合同总价5%的履约保证金。

2、监理人依照合同进场并提交了监理规划和监理实施细则后，委托人支付合同价款的30%；

3、工程完成进度达60%（以施工方进度为准）后，委托人支付至合同价格的50%；

4、合同工程完工验收合格后一次性支付至合同价格的100%；

5、由于委托人使用的是财政资金，甲方在约定的付款时间内向财政部门提出办理财政支付申请手续时即视为已经按期支付，因为政府财政支付部门审核等原因导致的逾期不视为甲方逾期付款

（若开保函或保险，则保函或保险的期限要覆盖到退返时间）

第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：不支付。

第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，不调整监理服务酬金。

第三十六条 非监理人原因致使超过监理服务期限，由此造成监理服务期延长的，委托人按月支付延期监理费，每月延期监理费=合同监理总额/监理服务期限。

违 约 责 任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

委托人违反本合同给定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

第四十一条 因委托人未能按合同约定的时间支付相应酬金超过28天，应按约定支付逾期付款利息（拖延支付天数应从应支付日算起）。计算方法：

逾期付款利息＝当期应付款总额×拖欠支付天数×银行同期贷款利率。

第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。

监理人的违约情况包括：不履行合同义务的故意行为和未正确履行合同义务的过错行为。

1、赔偿金＝直接经济损失×正常工作时间酬金÷工程投资总额。

2、监理人支付的违约金或赔偿金累计不超过监理服务酬金总价。

3、由于监理人失职造成质量事故，按现行的国家法律法规及相关规定处理。

- 4、违约金或赔偿金在每半年所支付的监理服务酬金中扣除。

争 议 的 解 决

第四十三条 争议调解、仲裁机构：

当合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时申请仲裁。

一、双方约定的调解机构为：仁化县水务局 _ 。

二、双方约定的管辖法院（仲裁机构）为：工程所在地人民法院提起诉讼 。

第四十四条 在争议协商、调解、起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其   他

第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：/。

第四十六条 质量控制目标和奖励：

- 一、质量控制目标

1、完建的工程满足设计文件、国家强制性标准和施工合同文件规定的质量要求；

- 2、在合同工程的整个施工期不出现质量责任事故。

增加：监理人需参加保险的种类：人身意外保险，由监理人自行投保。

第三部分  附  件

本合同监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）

（一）设计方面

1.核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做出专题报告。

- 2.主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3.协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4.审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

- 5.其他相关业务。

（二）采购方面

1.协助委托人进行采购招标。

2.协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3.其他相关业务。

（三）施工方面

- 1.协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2.全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3.督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

- 4.审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5.审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6.进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划，检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7.施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8.资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9.施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

- 10.协调施工合同各方之间的关系。

11.按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12.档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13.监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14.按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

- 15.其他相关工作。

第五章   投标文件格式

- 仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（长江镇）监理

投标文件

投标人：  （全称并加盖公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

年      月    日

## 目   录

- 投标函

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 投标保证金

- 资格审查资料

- 监理大纲

- 招标文件要求提供的其他资料。

一、投标函

（招标人名称）：

1、我方经仔细研究     （项目名称）     招标及合同文件(包括补充通知) 和有关资料后，愿意以下浮率       %（精确到小数点后3位）（大写：百分之         ）投标，监理服务期限：              ，按合同约定完成监理工作。

2、我方提交的投标文件(包括投标报价书和其它投标文件)在投标截止时间后的    天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件的有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标报价书附上投标保证金一份，作为我方投标的担保。

- 4、若我方中标：

(1) 我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2) 我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

(3)我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

- 6、质量标准：按国家、省、市相关标准执行，达到合格。

7、（其它补充说明）。

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：       (签字或盖章)                            地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

- 二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一） 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年         月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        身份证号码：

职务：              系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色扫描件

投标人：                  （盖单位章）

年    月     日

（二） 授 权 委 托 书

本人        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 至投标有效期的期满之日止。

代理人无转委托权。

附：授权委托人的身份证彩色扫描件。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：           （签字或盖章）

身份证号码：

年   月    日

注：如法人负责投标相关事宜，则无需提供授权委托书。

- 三、投标保证金

若采用投标保证金方式，投标人应在此提供汇款凭证的彩色扫描件。

若采用投标保证担保方式，格式以各银行出具为准，投标人应在此提供银行保函的彩色扫描件。

若采用投标保证保险方式，投标人应在此提供建设工程交易系统网上投保后的电子保单彩色扫描件或截图。

- 四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表 ( 格式 )

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业 执照证号 |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 单位总人数(人) |  | 其中 | 总监理工程师(人） |  |  |  |  | 高级职称人员(人) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理工程师(人) |  |  |  |  | 中级职称人员(人) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他(人） |  |  |  |  | 初级职称人员(人) |  |  |  |  |  |

投标人：      （名 称 / 盖单位章 ）

法定代表人（或委托代理人）：  （姓名/签字或盖章）

年   月    日

（二）拟参加本工程监理工作的监理人员情况

表2.1  拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 从事监理工作年限 | 总监理工程师岗位证书编号 | 监理工程师注册证书编号 | 监理员资格证书编号 | 拟任职务 | 拟进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （名 称 / 盖单位章 ）

法定代表人（或委托代理人）：  （姓名/签字或盖章）

年  月  日

注：附人员证明材料：职称证（若需）、资格证（若需）彩色扫描件等相关资料及提供近6个月（2022年11月至2023年4月）在本单位参加社保的社保证明扫描件。

（三）主要人员简历表

拟任本工程主要监理人员情况表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

- 1、主要人员是指总监理工程师、总监代表、专业监理工程师。

注：附人员证明材料：职称证（若需）、资格证（若需）彩色扫描件等相关资料及提供近6个月（2022年11月至2023年4月）在本单位参加社保的社保证明扫描件。

- （四）业绩证明材料

表4.1  承接过的类似工程监理情况

| 序号 | 工程 名称 | 工程 等别（级） | 监理投资 | 发包人 | 总监理工程师 | 评定标准 | 监理服务起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、上表填写投标人承担过类似工程项目的监理业绩，具体详见评分要求。

- 2、本表应附中标通知书、监理合同彩色扫描件。

3、本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章。

- 五、监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理范围、监理内容

二、监理依据、监理工作目标

三、监理机构设置和岗位职责

四、监理工作程序、方法和制度

五、质量、进度、造价、安全、环保监理措施

六、合同、信息管理方案

七、监理组织协调内容及措施

八、监理工作重点、难点分析

九、合理化建议

#### 注：本目录不作为格式目录，投标人可相应修改或补充，为便于评标委员会评审，投标人可自行编制目录并编制页码。

六、招标文件要求提供的其他资料

注：根据招标文件及评审评分的相关内容投标人认为需要提供的材料。（如有）