南雄市水务局文件

雄水批〔2025〕13号

关于南雄市坪田镇老龙焦江移民村及邓坊镇洋西陈屋移民村环境整治工程

初步设计报告的批复

南雄市水利建设工程建设管理中心：

你单位报来的《南雄市坪田镇老龙焦江移民村及邓坊镇洋西陈屋移民村环境整治工程初步设计报告》及相关材料已收悉，我局委托南雄市水利水电技术与水土保持监测中心开展技术审查，现经研究后批复如下：

一、坪田镇老龙蕉江移民村及邓坊镇洋西村陈屋移民村环境整治工程项目为新农村建设项目，该项目的建成后，可以改善坪田镇老龙蕉江移民村及邓坊镇洋西村陈屋移民村人居环境，提高生活质量，具有良好的社会效益。工程实施后，坪田镇老龙可受益2个移民村，邓坊镇洋西村陈屋移民村可受益人口24户，受益移民人口79人。

二、基本同意工程建设内容及主要工程量：本工程建设范围主要涉及2个村，其中建设内容如下：

（一）坪田镇老龙蕉江移民村建设内容为：1、祠堂前场地停车场建设386.21㎡；2、祠堂旁场地硬化18.65㎡；3、道路改道铺设水泥路83.56㎡；4、道路旁增加四小园矮墙65.6米；5、休闲公园建设957.07㎡；6、大榕树节点打造；7、新建机耕桥一座；

（二）邓坊镇洋西村陈屋移民村建设内容为：1、场地硬化建设停车场972.67㎡；2、池塘周边增加挡土墙及仿木护栏82米；3、现状篮球场提升366.34㎡；

三、基本同意工程总体设计，建议在实施阶段进一步优化工程量和施工方案；基本同意施工总进度，总工期为3个月。

四、经审核，本工程概算总投资为109.31万元，其中工程费用92.63万元，工程建设其它费用为12.05万元，预备费为4.63万元。（勘测设计费4.57万元、监理费3.06万元、检测费0.93 万元、工程保险费0.28 万元）。

五、请督促设计单位按技术审查意见对下阶段根据项目工程建设情况，细化工程建设方案，对工程设计进行补充、完善、复核和优化。请有关单位严格执行基建程序，建立健全工程质量管理监督体系，确保工程质量、安全和进度。

六、同意南雄市水利建设工程建设管理中心作为项目法人，负责项目实施；工程完成后，移交各镇的移民村管理。此外，应将档案工作纳入水利工程建设与管理工作中，确保水利工程档案完整。

七、其它具体审核意见详见附件。

附件：《关于报送<南雄市坪田镇老龙焦江移民村及邓坊镇洋西陈屋移民村环境整治工程初步设计报告技术审查意见>的函》（雄市水技函[2025]029号）

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSPtLBfwMB3zMyXxKiDvLC=sUiftLR3vKiHxMh=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsFNSjyMDMBMxz0MSfyKSQDLiHsNSHwMxz3LCgFPSb0PzQCPyk8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOqmXz8qDy8CaxsCFtryu0eK=y7G5ual8qcKFv+Fz4axvsbt2t8WxzeON86OBys2RwrOwsNV6s65y0euVyqljr7xy8aJ8xdh7wqFntNZ0wLW5tKP7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6Dy8CaxsCKqr6wusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9wL+P17qPx56N7a6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6Dy8CaxsCKqr6wusX7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMyHvLi=wLy=0LCbxLyb0NCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCH0KS=0KSH1HB=wLSnxLCnwLR=fJLpwuNSTsLBz08SS1qF9scfoOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LS=tMCPtLSX3KiT0OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3zPx0CPxz1PRzyMRz4QR0EMSvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3wLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiDvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQF8TPzMAc2EmPWcIPjEmRUABczECRTIYRTY2QTEAPTEGYGkIdj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTkIPjoDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoEXj0BZzcALUUEPzHzTzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBaj0Rb2cGTUkDUkEQRDgnRTERczHwPTcEPVImPl4ARF8AXTEBcjEHUWgPUDD2PlcNUjIAa1UNPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gRdjIFPlcNUjIAb1UPYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZczEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUjU2UGcYQEYQTTQHZ1cATmcBQTEESTEQTTEmPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs2RFgiSj0TTWcNUDDxSUQYcz0DPWcWZFMNSUQicz4TPSIMUEk2STQAc0cpPmcMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIvYiIUVD4kPVoEUj0BSTcALUUEP1fzSUTwYUc3QiQCXjQRT18VdDEMTSg2QEEYQEYQTTwHY0oORkcnP130Z2gFUDETPlcNUjIASVUDQj4XaGMRYTEscyAUbTYiTTQCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPSL0SmINLWQDcSQ0NVIPXVEPXiU4T0QgZGUSXTUEVD0KRFwRb2jwQVwrTVQWZj8Ka2QiajYQL1sGYVv4NGYoXiUzQDv0XVcwb1cRZyguLUAgLiYZTjrqUkI3TCIkTT4zTzkVYSkVVj4SQ0E1Xx7uJzMTMjEhTkUTSFT4RlkyZjs2MkYvNGEMQDklcCMZYyU5aVbyT2bzRzErTj4NPVsNSTIULjf4JzYYdCYHSTMAczUAPVEOPlgpPzImdjElPlcNUjgSSTUGQDEWYzIRL0E2Z0D4dEcLS2IATiAqdCcBMUEENDIRUUIpPVQBYz4VREDzQTYmTUUraV33RigpZmclZWEhQjb1bkbuSWILbxsPals2P2cYQEYRLEABPUEDPVchPT0BUTcBT2AWP2ciQDIAc0QCZkTxSloYcz4pVSILUFs2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQEdj0DUWcNdjk5SmoUMD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQGPjEJRVQLZVUtX1cJMGcMZkMTajYqaFwnU0YEPjwKPyIQcyQOXzUVMUUsVD4mT0cxdGUrS2b4RigjdT0YTCTwNEMsSUkZX0kvaFMJaDssR0YBM0oycFIlREcuTiIETyAvSTwBUzMXSkI1TiATUjsQRF0DUEkGRUcHUDwZUjY0b2YqblEDcmkTSj3zRj32azwKQF7wTVESNTotSEIyb2kUVVInQ2MVQ1oGM10iaTD7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQiQmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFLGoCPzIiNDMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAMUkTTSQZZj4sVVoFZD4GRSMZUzYoSmoBaT0DZyIZUFQnVVoZZEk5PWcNMjMCPSYUc1cmS1gMRTkDP2EAQDEmQTMAYygHPTEIYzYmY0gATTEAPTEZLzkpSWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc1cmQVsMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0Rb2cGTUkDUkEQRTgnRTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGX2gGdjEZPlcNUjIAX1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAYVcBazEGNDEjUDT4STQyQzDwUTUCZCPvPTUiPUIAPjQAQTUARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYHSTUUQzDwUTUCdCPqPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3UUQBTDImSkYBPT0kTzEBRDEETTEQczIBPTMAPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQAYTY2LGgNQDDwSTQYdD4pPWcMQDIgQmbvdD45PSEMQEk3SloAcz0DPlEMRDE3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcrK0oRXyDzPz0RUWcEc0kDUkEQRzgmdEQVMVIEVFcJbz4FR1gXQTE3QGoASjImSkYBPWMkPlrzaFEER1YsUDUVSTIMQzDwUTUAdCQMUSEkU2gFMDMhQEISa0Y3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQFYqLmLyUyAOM1j2LWL4bF74cl4JRj4wQyUJa0ERX2cuYUYGdjwUT0cVPiEgSSQwZSE4X0YDYUEZMkfydRsJclzvSWYrbTMwdTIGUGkpUSkxXmArQWH0UjgEK0n0PSHwRVgVMyEVZyEIVjL4dh7uMDoPazIzQkIMcCbvaTs4SWIDbEctdV82SVfqL1QsQF4OXTQjSDQmazMVQS=vP0DvczYTVVXyMEYpRF8iczkDPUEAPl7zQzcMRTcDSTH3QzDwUVQIc0EYSTIgPTYHYDQCTjPyQkkyMmMBREMTRGMHaDETczYFTjcMPiAGPSEUYDQmTUcBPkMWXVY2amkOTDHqR2AyUVIwcFH3dWM0diPqYUQASDImSkYHTSgEPjEMPzIyPWcFTUkFR1wYSDI2STUDPj0KSkQYLj4pPSINZkkzS0QAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM4STQIcz0TSWcNUDDySVoMLz4TY2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcYQTEqZCA0RiYjdTEtZjE4SjoOX0cSU0cFVkUQQWMuSEoDQFb0c0IXaEMZXyIBRlE1QyYUMzPvamfyRWgmK14XdDsYdFgrdFksUmcsUWEYbEUHcF04LWP3YFEnREkRSEMqc2MFVToiLTb4REINUWAAYUkNSlcYZEkjSWQrUUb1dRsScF8OKzoMLCMmZyM0Y2MuS1oVPmALLF0icDc4djoRZGUEXWgUXT0hcUo4VTE3Y1cHZD0IRTHyTTkBPUQCPzETZ2cmYzUqSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTmM2Q0EYQEYQTTkHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1M3Q2oAVjImSkYBPVMkQVcBRDEHUTEYTTI0PTciPVUmPl8AQygAYEQENT0DbzcALUUEP1fzLDEEXzERPTIDPTUEPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQFRD0EUTcALUUEP2fzJzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEUTPkABYz4VPjEMYUMAPjgAQUEATWcBPjECPTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGXzEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUQRUABczECRTIYRTY2QTEAPTEGYGkIdj0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYPiIqNCghPigGP2cudEIsU2AoYSj3T1s2SD0ZVD4tJ0gHcDQndjUlLEQ5aFYqPyArc0giM0fqc18pcjjqKycgX1oOVkIhYFc4MkYsMhsXX1MIdCIWPjopJ2InVTorYUQART8WLmkTMjwRTFwhTlgQREkgMFYMazQKYEksazwRdFgzbSctLmAoUToDYFMnLWcoVUggJyklcl8RaTI1P1cALT0MTT8TRkMBVjEPcyz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=wMivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLR3vKiHxMivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOlr2b2EUcCYOYzg2MWIpMCAWcjEiVB8LRTIsJ1wNQTQKViggOV3wUkj4Qz0RLjMhdWoJa1k3L1UjYkMTTVgvTGUFcmfwMiQwLSgVdmMrZyANZ1rvcWU0cWU0ZSA0cUYKcWUsdWU0bmU0cVrvcWI0cWUxZSA0bkYKcWIsdWUxbmU0blrvTF00cUAsZSAPaUYKTF0sdUAsbmUPaVrvbEY0cWAVZSAvUkYKbEYsdWAVbmUvUlrvZFk0cVgoZSAnZUYKZFksdVgobmUnZVrvZFs0cVgqZSAnZ0YKZFssdVgqbmUnZ1sxZWU0ZFk0ZWIocUYNZWUsLlk0blgocVsxZWI0ZFkxZWIobkYNZWIsLlkxblgoblsxa100ZF8sZWIuaUYNa10sLl8sblguaVsxRkY0ZDoVZWIJUkYNRkYsLjoVblgJUlsxdlk0ZGooZWI5ZUYNdlksLmooblg5ZVsxdls0ZGoqZWI5Z0YNdlssLmoqblg5Z1sHVWU0T0k0ZTgYcUYsVWUsQ0k0bkMYcVsHVWI0T0kxZTgYbkYsVWIsQ0kxbkMYblsHUl00T0YsZTgVaUYsUl0sQ0YsbkMVaVsHLUY0TyEVZTfwUkYsLUYsQyEVbkLwUlsHalk0T14oZTgtZUYsalksQ14obkMtZVsHals0T14qZTgtZ0YsalssQ14qbkMtZ1r1aGU0YVw0ZSYrcUYLaGUsUlw0blUrcVr1aGI0YVwxZSYrbkYLaGIsUlwxblUrblr1J100YRssZSXqaUYLJ10sUhssblTqaVr1aUY0YV0VZSYsUkYLaUYsUl0VblUsUlr1Plk0YTIoZSYBZUYLPlksUjIoblUBZVr1Pls0YTIqZSYBZ0YLPlssUjIqblUBZ1swLGU0ZSA0ZWDvcUYiLGUsOSA0bljvcVswLGI0ZSAxZWDvbkYiLGIsOSAxbljvblswMF00ZSQsZWDzaUYiMF0sOSQsbljzaVswZkY0ZVoVZWEpUkYiZkYsOVoVblkpUlswblk0ZWIoZWExZUYiblksOWIoblkxZVswbls0ZWIqZWExZ0YiblssOWIqblkxZ1sqbWU0dmE0ZVswcUYWbWUsVmE0bmowcVsqbWI0dmExZVswbkYWbWIsVmExbmowblsqb100dmMsZVsyaUYWb10sVmMsbmoyaVsqM0Y0dicVZVr2UkYWM0YsVicVbmn2UlsqZ1k0dlsoZVsqZUYWZ1ksVlsobmoqZVsqZ1s0dlsqZVsqZ0YWZ1ssVlsqbmoqZ1rvcWU0dlsqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqZ1sqbz8SM1sUZ1spVlr0Z1sqZ1syaFsHLlsqZy00Z1sUYz8UXWn4biYwbycxSTkxXWn4SiQOUWMpc0kUOWYlPkUwbS0HSVQ2OToBLjvvY0TzcygOOWYWU0fzS0TqNTkxUl8HVFIXcGYJYj8UUlkGLlUUMkUPUFQxUlkSdknzbkc0Sj8USUf4LkYXLDcxSVwWVUgWQSYYVFrxQB8WSVkWP2L0SCUzUjMmNTEMVFfzbjzzczcILVsHdEABPlMvXTUmbTEsdjv3PkApc10pLlL0Zl73MDPxUCENPzj4K0YVaEAPczoDXSMSQVIPXVsIPTU1alknSmMuLFsnTWQRdVYsQUIHM2MhZUImb0MMMhruaizxRygxRmgRYVE1Q2ENMS=8YUQZaiHzSSLwSzUxZ1YCXlkLOSYvSyAzbVYGYVQEbz8VRSbxUEcEamkiRibyTEMGZVf4MmjuZTEXTDk5akEhamD3MT8vaDklNGAHRSUZRiEDMmU0T1YhJy0kNFopMzg3ZGUZdUkwamolbiYUZUM0SBsOTCIXZls3bDsKRTU2UTImQSIzY2ESSSE3RUkycD4IM1wZVj4VcET2c2QyXTwULSgWXlMBQGXvdiLzcCf3TSEUajIUdjcIXygXZ2MRRB7yMiYVSzkIRV33dEgLOVMrTWYCdiYHMSX3cyEmVVXvUzEBbygHLR8WbycmcEIWS2PyZWggcjEDVjItKygVZmD0XyjwNVb0RWU1SjEBX0ASMykyZ1cvX1cURDIMbDEDRV33U2ApL0M2bWY5U0Mmcl3vSDQAPUoLREXzZiUKczwjREUxYzUwNEcDYzQSbD0pY0H4MiEtNTo1OSf2NGXuZUAzRDQNZiDuYWQ5cyX1Ul34aEgqRFoHYTUNZEUsL1z1VEg4PUoiUlgvblsHa2cLUjgUT1b3TDMYQEkgMygyLTv3Ul0QPkQHSGkqdWAqYUQqKyAKVjcqY1kTUDwHZmYnYl0tLTUWaigXTkYBTFomZzgmY0b4VF0qbiQqbTcXQD0HXV8pREcJbz0kYl32M0AMQ0ctYycgb0gqcFjwRCUjKycOcj04SmLzcFUxY2cHXmIBSUIrMDQNNVwAVEQuTFIzLWYTTiURMkj0SUYGdSIWc0UybiQvX2kEPkUQcCQDdGj4akcWUlLuMDEEOUcQZCMOXycoTlEAXjEWZkYPSB8EYzwQUWcATiAsazELcEPyXiECYUgWKyIQKyHwMFUiM0HxVDQ2T2E2bGcmbmgMPUgIPTMWXR8DUB8hZmkzUlcQZz0GcEgsaz0oKz8JMSQVPyMlRUMmT1cyRlMhSB8vNT01LDv3VigsaD4sOTMvaUYsLjwxQTvucFYLUFg2ZiH2bSgJPV4ASSggSFMLR1XwMkUvZkbudFUra0cnaWYgNFL1USgIcRsgTV0KaTkOMmAnUUIISEcGZTcIMj8EUT4PZl43P1QpM0gyYlP2QSUML0MwaEYvYCXxYiADJx8EXyg1J1b0LEYYRyEvTVILOWQNaFwIUjoSPTkMSlEoLF4hVFcmLSYWK2gSb0AiNEMWK2=wTEURLmQzPkISXlsZcFYHSVkAZkkzQUUSUUQvUCzuMzv4Xm=vNVkYVT83S2YoXUnwTl01azHqZlktLi0jPmkXcDIYKzDuUyEuSFwEb2gjRDk2SyYtXToqQFsoVjsXb1MSUj8mOUbvcznwOTMwU0EqVSctdCQDdlYURyQXZ0UtbEIBdGkoVWkmS0guVCUqZ2gqS1spVCcLVjkWQFH8M1cHMCk5TzImLUcXQ133Mkb2aVQYcx8VQ2YOTTsLQzUgSScNSlYgS0T3Uz4HdiXzYmf3c2Q0QGXvMmP1VlMAZ0kUQT41Q1cmbFs5LzM0T2EwZmcCK0EgZ2MJZyMNPSAWQ1QZZyErXTQ1Kz4CXlcMb1QYPTMiPzgzU18LU1DwZ0IUTVkoNGoEcGgBMTEAUx8tRFsHP2ciciYzSlknajgZYiMTVSj0XmoQU0orPj4TdEohMEg0UETzYx8vMyYWZjoTVDDqcjEmRl30ZDgqXRr0NTgDdmMiUzMCL0MBdD8TPSASPlcgVlEkMjcqVlguZTv0ZCMxaTgWXiMzbWf8QEU0QWMmNDIkTTkGS2UpNTgOSmb4VVUWamYwMEMiUjvxbzgUalEgSGbxcGcKcjwmYF4wS1IXal8WVlz0Tz0hPVsCcmguYykXRlM0Z1UzSSPvVGQHVmcjVVcuUEE3S1UrT0MgOTf4TDIJYFgWPTv8YkUqSEgwK2olbCfxRikzXkQsb1o2ajEgOVs1ViDwRmDvUFIXajwybD4YTkEYSV4QM2MIQWAZXjsnLkoLYVLqTxsuPT4qTGb2TS0tUTQwRCEoLWY0NUUVJ1svaTEDQSgpNEIkRCEwSzrqZiEQYlgVVkoxNWDyYkMVJz8OM0cxRTsTT2kgYmY1RDgiazMnSzE1SWY1aDcRRCUzUVctPy=qLWc3dV01U0UYP2crLzgHMDciMEITPmguPSEDQC0HX1j1PUgAdDjyXVkEaDv3R0kBQFgTdT8AbkArQ2LyJz0kTzECSFkLQzkmOSkkbVoRPT0ULjfqLygvUicZXiIWUCg2QT0GSFoEJzopYzL0OToNVV0HMVUsNUfxalX1SUchdEP1VWoAcDQjUFrqdWMERUHqK1MXL0M3LjUiM2kSQCECTzMGRVIlNSXxM13wZUYKUDQCXVYqMxshdDEOLjv3YCUVLiIMK0IHbFLqQz3vY2jvT2kqL2bqYyMAMjwOQUEYY2YhQGgIUF4HMT0VPjwmRWTyUkcCRWPuTkgYc0IAT2MWcDc2L2gtRmkidFwILz3qdi0YUSM2L1LySRstLzUBUlsUX2Y2PiMPaiUhMD0zNSQqbGYwcDgUblksM0gkXmXvSUMzZlP2LVM3LEcsRVUudCURaGomdFg2YSEAaWUwUSEtLkEtUz4pSWgANEEHL10kMjw3XlD2dTHyZl34QGMgSmMWMi0DPz8wURsMSCAqcBsVTSkSUTMTaGYrMl4RZyIQUx8xaVnxXVI4J0QvTSUWSzUSRUooSmg0TjfwSikTLlL1QzUBPx8GRzEtND0ZXVsMMjINdiACOSgwVDURYycSZWQSMCb2Yk=wMjcZViULM0UgVDITR1UTbSISdSQvbyUVLEcObVgGL14ScEEPcSItZUDqbUcAP0kyLjEzJ0YHTls5S2P8akDvcEQ5SkIMPVkGaWcxUFUMaSHvQygXSycRRUYZSDEHcUP2YFUoM2AhJ1oqSjgjZSUWQF4uKz4jSGQQQyEUPWPxM2c2ViU5RVzxVh7zc1fqNSf2aib2c1r8bVspazH3dEMXPWoZZT73RGEWLlIHRjMVbET4YVcmZGInaD4TaS=yLyzqdlUKaSH3bmIobl8MRVD3U0kqPjMGMWk2difzOWIjbyAOMEgUKyIxZyYzLVwzUybvVDLxQzgRSDgBUl33aVctKyYZYkLqUmQzbF0VbTruaz8gXR8WXkkIVDIHRlwXQDjwaC0XUkQTb2nwM1P4NCgPTSEsUGUiMmMtb0IUZkgLVWQNT1MmQ1UudiA3cyYtbDIzM1MLQFY1bT8EakYlVkAEYyTxK0P1YR8KdCUhUicScSQPMkQGaFQ5QzcpMSctPl33Mjc5Lzw3PSMmXlsVazIBcl31VDMkUzkgMFnzMEfuPz0rdSMPYTQzPSUJdGohJ1koVDs0ZEQxLVEnR0gzVSUvMD3xNCAkazwXK1YNNWoVUDIiaCzqakIQdVIVK2IiXmL4QDQpbUMuTEoXTFk5Yj0OckMHbjUvbGH1ayUoTCMrdTcDckMTUzotLTUpMy=vPloAdUD3OVsNXyAYRUUEbiM4L2MvaGEoRjQhbjIQTl0JYSTyNCf3P0EBNELzYj81b2kDNUYUUEQKJ1YQK2csPkUrTUIYSGD4RGMQPmUJT0ghamAUTSkAcVEETGAhcTkUTVP8diEic1glZVUUaTMVYTsKY2=0bWj8NDIQT2U5K0AAdTsMcUUic0MESyYgL0EtaikEdUMXZCAEQSQRLGkLLjkkTTQgUGcTYSUKUzozTEQ0MCDuLz7vdCMETVUZKzgQZR8rLE=3Y1wYRyUUTVk5QC0lcVMSbTMPTDI0LV3vczcoMyj1MGYScFEoYCQjLzwtJz0Ya1TzRlXwbUYtYmIELjU4PmoYL0QvUVMvTigpP0D4TlsOaUoZVUIxaiEVcUEkYVQkckMPcSUmXj3vVTMRbjj0LFgCLzQvZzknVVnyaicLcDH1SD8lTT4BbzwSKyUEQ1QzSWQzYzcxLSEyU0kZcmcmMi01PiYPVjkVcW=3SScWPWA0YjkPLjclSy=uckQUbifuUFsIayAWPiUXdlMCSiD2VGoTbVHvbCcXbl8mUSITcEMKPjImSVD2biggY2IQdGYiYTMjYDIScEL4UR8xTWMzbhsBch82Xlc1SGg1cCcDYzEHcDoqZyQ5QjX7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=wLy=0LCbxLyb0NCvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9NVDzNFXyYlHwXSQhM1UgXibvYi=4MlT2XVH1XVLvLCb7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3wOB8Pbl8eQlwgYy3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

南雄市水务局

2025年5月21日

南雄市水务局办公室                         2025年5月21日印发