新丰县公共智慧体系配套建设项目

公开招标文件

招   标   人：新丰县住房和城乡建设管理局

招标代理机构：韶关市鸿鑫招标代理有限公司

2025年09月

温 馨 提 示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

一、投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

二、投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件指定的投标保证金缴纳账户。投标人应充分考虑跨行、异地、网络系统延迟等因素，转帐当天不一定能够到帐，为避免因投标保证金未到帐而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转帐。

三、投标人请注意区分投标保证金缴纳账户与招标代理服务费缴纳账户，切勿转错账户，以免导致无效投标或影响投标保证金退还的速度。

四、重招的招标项目，在第一次招标时已报名的投标人须按重招招标文件要求重新递交报名材料和缴纳标书工本费，并重新缴纳投标保证金。

五、分包组的招标项目，投标人参与多个包组投标的，应按不同包组分开编制投标文件，并分开密封提交。

六、投标文件须按顺序编制页码，并仔细检查是否已按招标文件要求盖章、签名及密封包装。

七、同一投标人及其授权代表不能以两家投标人名义报名同一项目同一子包，对一家投标人递交两份报名材料的，招标代理机构只接受一份报名材料。

八、投标人代表参加开标会应携带本人身份证原件到场，以便招标代理机构开标时核实参会代表是否与投标授权代表一致。

九、购买了招标文件的公司决定不参加投标，应在投标截止时间前3日以书面形式通知招标代理机构。

目  录

第一部分 投标邀请..................................................4

第二部分 招标需求..................................................9

第三部分 投标人须知...............................................31

第四部分 开标、评标和定标.........................................42

第五部分 合同书...................................................51

第六部分 投标文件格式.............................................57

第一部分  投标邀请

项目概况

新丰县公共智慧体系配套建设项目的潜在投标人应在（韶关市公共资源交易一体化平台（网址：http://portal.ythpt.sg.gov.cn）或产权招标交易系统）获取招标文件，并于2025年10月23日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：HXZB2509087FG

2.项目名称：新丰县公共智慧体系配套建设项目

3.采购方式：公开招标

4.最高限价：150000000元

5.项目需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 （单位） | 招标内容 | 合同履约期限 | 最高限价（元） | 中标人数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县公共智慧体系配套建设项目 | 1项 | 公共资源进行 有偿使用出让 | 本项目有偿使用期限为20年，其中：第1～2年为建设期，第3～20年为运营期。 | 150000000 | 1家 |

- 6.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.投标人应具备以下要求并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）参加投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（2）投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价）函相关承诺要求内容。

三、获取招标文件

时间：2025年09月30日17点30分至2025年10月14日23点59分（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），（北京时间，法定节假日除外）

地点：韶关市公共资源交易一体化平台（网址： http://portal.ythpt.sg.gov.cn）或产权招标交易系统

方式：网上获取（详见“其他补充事宜”）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月23日09点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：韶关市新丰县公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

# 1.报名事宜：

# （1）报名流程：投标人必须在报名时间内登录韶关市公共资源交易一体化平台（请使用 360 浏览器登录网址：http://ythpt.sg.gov.cn），在用户登录窗口登录。登录成功后，点击“产权招标交易系统”进入产权招标交易系统，点击“系统功能菜单”中的“投标报名 > 项目列表”查看可报名的项目，选择需参与的项目分包，点击“报名”，输入联系人、联系电话，输入Pin码验证成功后，点击“确认”即可。在“已报项目”栏中看到已报项目，即为报名成功。

# （2）投标人报名参与重新采购的项目，应当登录产权招标交易系统按报名流程在招标文件规定的期限内重新报名。

# （3）未在韶关市公共资源交易中心办理韶关市电子交易平台数字证书和产权招标交易系统投标人入库手续的，投标人应当登录韶关市公共资源交易一体化平台（网址： http://portal.ythpt.sg.gov.cn）用户注册及完善企业信息、上传资料，携带相关资料到韶关市公共资源交易中心1号楼一楼办事大厅办理相关手续（详见韶关市公共资源交易一体化平台的《韶关市公共资源交易一体化平台使用产权招标交易系统注意事项》的附件《韶关市公共资源交易一体化平台产权招标交易-投标人用户手册》）。

（4）报名成功后，投标人自行登录韶关市公共资源交易一体化平台（网址： http://portal.ythpt.sg.gov.cn）或产权招标交易系统下载招标文件、操作指南（以最新日期版本为准）参加投标活动。

2.需要落实的相关政策法规：

# （1）《中华人民共和国招标投标法》。

# （2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

# （3）《中华人民共和国预算法》；

# （4）《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》（发改投资〔2022〕1652号）；

# （5）《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于创新政府配置资源方式的指导意见〉的通知》；

# （6）《国务院关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》(国发〔2016〕82号)；

# （7）《财政部国家发展和改革委员会住房和城乡建设部关于印发〈市政公共资源有偿使用收入管理办法〉的通知》（财税〔2016〕116号）；

# （8）《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）；

# （9）《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕561号）；

# （10）《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于推动城市停车设施发展意见的通知》（国办函〔2021〕46号）；

# （11）《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）；

# （12）《企业国有资产交易监督管理办法》；

# （13）《行政事业性国有资产管理条例》；

# （14）《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》（国资发产权规〔2022〕39号）；

# （15）新丰县人民政府关于印发新丰县公共资源有偿使用管理办法（试行）的通知（新府规〔2025〕2号）等相关法律法规。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名 称：新丰县住房和城乡建设管理局

地 址：韶关市新丰县丰城街道金园路53号六楼

联系方式：0751-6921027

2.招标代理机构信息

名 称：韶关市鸿鑫招标代理有限公司

地 址：韶关市浈江区十里亭镇良村坝厂新村（黄金村大桥侧）11号

项目联系人:胡先生

联系方式:0751-8887660

- 八、本项目的所有相关公告将在：采购与招标网（www.chinabidding.cn）、韶关市公共资源交易一体化平台（网址：http://portal.ythpt.sg.gov.cn）、韶关市鸿鑫招标代理有限公司网站（http://www.sghongxin.cn/）上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

发布人：韶关市鸿鑫招标代理有限公司

发布日期：2025年09月30日

第二部分  招标需求

【特别说明】

《招标需求》凡标有“★”条款为实质性条款，投标人必须完全响应这些要求，若有一项未响应或不满足，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

《招标需求》凡标有“▲”参数为重要条款，投标人需要逐条响应，如不满足要求将可能影响评分。

- 一、项目概况

本项目为新丰县公共智慧体系配套建设项目，拟采用有偿使用模式，利用项目的城市公共停车泊位和新能源汽车充电桩及配套设施场址，通过移交加改建相结合方式，提升新丰县城区公共停车泊位和新能源汽车充电桩及配套设施的运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资。

本项目对公共资源进行有偿使用出让，将政府出让或者以其他有偿方式（出租、出借等）转让市政公共资源的占有权、使用权、收益权、经营权统称为“有偿使用权”，享有上述公共资源的有偿使用权的受让方或其成立的项目公司称“有偿使用者”。通过公开竞争方式将新丰县公共智慧体系配套建设项目的20年（2年建设期加18年运营期）有偿使用权授予给有偿使用者，由有偿使用者向政府指定单位支付有偿使用权价款，有偿使用期满后将项目无偿、完好一并移交新丰县政府或新丰县政府授权部门，最终实现存量资产价值的盘活。

有偿使用者须按照实施方案及公开招标文件的要求实施项目的投资、建设和运营管理，在有偿使用期满后移交政府相关部门。

- 注：实施机构为本项目的招标人，有偿使用者为本项目的投标人。

- 二、项目基本内容

1.项目编号：HXZB2509087FG

2.项目名称：新丰县公共智慧体系配套建设项目

3.采购方式：公开招标

4.最高限价：150000000元

5.项目需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 （单位） | 招标内容 | 合同履约期限 | 最高限价（元） | 中标人数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县公共智慧体系配套建设项目 | 1项 | 公共资源进行 有偿使用出让 | 本项目有偿使用期限为20年，其中：第1～2年为建设期，第3～20年为运营期。 | 150000000 | 1家 |

- 6.本项目不接受联合体投标。

- 三、商务技术要求

- （一）服务内容要求

项目实施范围包含县城城区、梅坑镇共54条道路、21个公共停车场，共计7311个机动车停车位（其中路段4337个车位）。项目拟进行智慧化改造，规划3103个非机动车停车位，并结合电车充电需求，规划205个电动汽车充电桩（共计290个充电插口），非机动车充电桩173套（共计1730个充电插口）。项目智慧停车部分拟接入33个社会面停车场（车位共10303个，后续逐步接入停车系统）。另外建设10套停车诱导系统、1套智慧停车运营管理平台及相关智能化设备。

服务内容与规模

| 序号 | 名称 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧停车运营管理平台 | 包含数据规范接入体系建设、停车大数据分析系统、运营管理系统、 清分结算系统、移动端应用等以及配套云资源租赁。 |
| 2 | 泊位施划 | 包含4337个停车泊位规划设计、泊位划线、原泊位清洗费用以及移车费用。 |
| 3 | 智能化停车管理 | 包含1446套高位视频、14套巡查员等配套设备，停车场的智能化接入，后台智能化管理系统，含设备供货及土建施工、安装调试。 |
| 4 | 停车诱导系统 | 一级停车诱导屏10套及停车诱导系统软件1套，含设备及土建施工、安装调试。 |
| 5 | 新建路外停车场 | 新建及改造21个路外停车场共2974个泊位。 |
| 6 | 接入社会停车场 | 接入全区33个社会面停车场10303个车位数据，为自愿接入系统的停车场提供新丰智慧停车引流服务。 |
| 7 | 充电桩建设 | 在县城范围建设205套电动汽车充电桩，173套（1730个）非机动车充电位。 |

- （二）项目地理位置

拟建项目位于广东省韶关市新丰县，路内停车位建设范围涉及新丰县城区市政道路路段、梅坑镇路段，公共停车场停车位建设地点为县人民医院停车场、老一中停车场、体育中心停车场和纪念碑停车场等共计21座公共停车场。

项目地理位置图

- （三）资产概况

新丰县机动车和非机动车合计10414个车位，378套充电桩（共计2020个充电插口）。其中路内机动车停车位合计4337个，一类路停车位2564个，二类路停车位1773个；路外机动车停车场21个，共2974个车位；路内非机动车位3103个，一类2680个，二类423个；机动车充电桩205套（共计290个充电插口），其中120个充电插口位于机动车路内停车位，164个充电插口位于路外停车场，6个充电插口位于机关部门；非机动车充电桩173套（共计1730个充电插口），其中90个位于停车场，160个位于机关部门，1480个位于非机动车路内停车位及配套设施。

路内机动车停车泊位分布情况汇总表

| 序号 | 辖区 | 分类 | 路名 | 车位数 | 充电插口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县 | 一类 | 新龙大道（北段） | 126 | 15 |
| 2 |  |  | 宝丰路 | 18 |  |
| 3 |  |  | 教育路 | 50 |  |
| 4 |  |  | 黄陂路 | 106 | 5 |
| 5 |  |  | 滨江路 | 108 |  |
| 6 |  |  | 江南中路（银晶酒店段） | 15 |  |
| 7 |  |  | 江南中路（滨江花园西侧） | 8 |  |
| 8 |  |  | 丰宁路 | 189 |  |
| 9 |  |  | 客家大院后巷 | 149 | 10 |
| 10 |  |  | 人民西路 | 137 |  |
| 11 |  |  | 城西路 | 61 | 8 |
| 12 |  |  | 文育路 | 20 |  |
| 13 |  |  | 西岭路 | 38 |  |
| 14 |  |  | 新西路 | 43 |  |
| 15 |  |  | 群英路 | 37 |  |
| 16 |  |  | 新城一街 | 24 |  |
| 17 |  |  | 新城二街 | 9 |  |
| 18 |  |  | 新城三街 | 10 |  |
| 19 |  |  | 新南路 | 21 |  |
| 20 |  |  | 迎宾路 | 29 |  |
| 21 |  |  | 新东路 | 59 | 5 |
| 22 |  |  | 东明路 | 54 |  |
| 23 |  |  | 车田路 | 62 |  |
| 24 |  |  | 新建路 | 6 |  |
| 25 |  |  | 人民东路 | 29 |  |
| 26 |  |  | 建设路 | 19 | 2 |
| 27 |  |  | 东风路 | 43 |  |
| 28 |  |  | 法政路 | 15 |  |
| 29 |  |  | 东田路 | 12 |  |
| 30 |  |  | 城东路（北段） | 96 | 6 |
| 31 |  |  | 东门路 | 86 |  |
| 32 |  |  | 丰城大道 | 472 | 60 |
| 33 |  |  | 珠城路 | 41 | 2 |
| 34 |  |  | 双龙路（南段） | 53 | 2 |
| 35 |  |  | 双龙路（北段） | 97 |  |
| 36 |  |  | 沿江路 | 222 |  |
| 37 |  | 二类 | 新龙公路（南段） | 77 |  |
| 38 |  |  | 滨江中路 | 157 |  |
| 39 |  |  | 文体东路（东段） | 110 |  |
| 40 |  |  | 校前路 | 54 | 2 |
| 41 |  |  | 城东路（南段） | 147 |  |
| 42 |  |  | 文体东路（西段） | 40 |  |
| 43 |  |  | 滨江国际城南侧道路 | 255 |  |
| 44 |  |  | 新丰五小至碧桂园青云台路口 | 51 | 3 |
| 45 |  |  | 东环路 | 129 |  |
| 46 |  |  | 南环路 | 77 |  |
| 47 |  |  | 宝丰隆城南侧道路 | 37 |  |
| 48 |  |  | 宝龙路 | 128 |  |
| 49 |  |  | 沿江东路 | 108 |  |
| 50 |  |  | 龙围大道 | 300 |  |
| 51 | 梅坑镇 |  | 梅坑镇梅北路 | 51 |  |
| 52 |  |  | 梅坑镇幸福街 | 7 |  |
| 53 |  |  | 梅坑镇梅桥路 | 4 |  |
| 54 |  |  | 梅坑镇新梅路 | 41 |  |

路外停车场分布情况汇总表

| 序号 | 辖区 | 名称 | 车位数 | 充电插口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县 | 县人民医院停车场 | 40 | 4 |
| 2 | 新丰县 | 谢屋街停车场 | 60 | 6 |
| 3 | 新丰县 | 妇幼停车场 | 78 | 8 |
| 4 | 新丰县 | 东盛一期停车场 | 28 | 2 |
| 5 | 新丰县 | 老一中停车场 | 800 | 50 |
| 6 | 新丰县 | 纪念碑停车场 | 100 | 10 |
| 7 | 新丰县 | 文体广场停车场 | 41 | 4 |
| 8 | 新丰县 | 体育中心停车场 | 200 | 16 |
| 9 | 新丰县 | 行政服务中心停车场 | 235 | 16 |
| 10 | 新丰县 | 县人民医院停车场（新院区） | 457 | 40 |
| 11 | 新丰县 | 沙塘小区停车场 | 50 | 4 |
| 12 | 新丰县 | 新一中图书馆停车场 | 26 | 4 |
| 13 | 新丰县 | 立体停车场 | 50 |  |
| 14 | 新丰县 | 万丰花园停车场 | 192 |  |
| 15 | 新丰县 | 中医院停车场 | 15 |  |
| 16 | 新丰县 | 西岭路停车场 | 150 |  |
| 17 | 新丰县 | 五幼、丰城卫生院（新院区） | 70 |  |
| 18 | 新丰县 | 第五小学 | 20 |  |
| 19 | 新丰县 | 第六小学 | 52 |  |
| 20 | 新丰县 | 旅游集散中心 | 80 |  |
| 21 | 新丰县 | 低空经济总部停车场 | 230 |  |

另有6个机动车充电插口位于新丰县人社局和税务局，共计170个路外充电插口，本次规划并未将人社局和税务局停车位纳入项目范围，仅纳入了充电桩。

路内非机动车停车泊位分布情况汇总表

| 序号 | 辖区 | 分类 | 路名 | 车位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县 | 一类 | 新龙大道（北段） | 280 |
| 2 |  |  | 教育路 | 18 |
| 3 |  |  | 黄陂路 | 167 |
| 4 |  |  | 滨江路 | 20 |
| 5 |  |  | 城西路 | 189 |
| 6 |  |  | 西岭路 | 15 |
| 7 |  |  | 新西路 | 39 |
| 8 |  |  | 群英路 | 74 |
| 9 |  |  | 新城二街 | 51 |
| 10 |  |  | 新城三街 | 37 |
| 11 |  |  | 新南路 | 60 |
| 12 |  |  | 新东路 | 16 |
| 13 |  |  | 府前路 | 102 |
| 14 |  |  | 东明路 | 45 |
| 15 |  |  | 车田路 | 58 |
| 16 |  |  | 新建路 | 40 |
| 17 |  |  | 人民东路 | 198 |
| 18 |  |  | 法政路 | 59 |
| 19 |  |  | 东田路 | 68 |
| 20 |  |  | 城东路（北段） | 327 |
| 21 |  |  | 东门路 | 130 |
| 22 |  |  | 丰城大道 | 405 |
| 23 |  |  | 珠城路 | 30 |
| 24 |  |  | 沿江路 | 50 |
| 25 |  |  | 双龙路（北段） | 100 |
| 26 |  |  | 双龙路（南段） | 102 |
| 27 |  | 二类 | 新龙公路（南段） | 80 |
| 28 |  |  | 文体东路（东段） | 21 |
| 29 |  |  | 校前路 | 80 |
| 30 |  |  | 城东路（南段） | 30 |
| 31 |  |  | 文体东路（西段） | 25 |
| 32 |  |  | 一中北侧道路 | 70 |
| 33 |  |  | 滨江国际城南侧道路 | 50 |
| 34 |  |  | 东环路 | 47 |
| 35 |  |  | 沿江东路 | 20 |
| 合计 |  |  |  | 3103 |

非机动车充电桩分布情况汇总表

| 序号 | 辖区 | 类型 | 名称 | 充电桩 | 充电插口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县 | 停车场 | 老一中停车场 | 2 | 20 |
| 2 | 新丰县 |  | 新一中停车场 | 5 | 50 |
| 3 | 新丰县 |  | 县行政服务中心停车场 | 2 | 20 |
| 4 | 新丰县 | 机关部门 | 税务局 | 4 | 40 |
| 5 | 新丰县 |  | (旧)县人民医院大院 | 2 | 20 |
| 6 | 新丰县 |  | (新)县人民医院大院 | 4 | 40 |
| 7 | 新丰县 |  | 县人社局 | 2 | 20 |
| 8 | 新丰县 |  | 县卫健局 | 2 | 20 |
| 9 | 新丰县 |  | 县国资集团 | 2 | 20 |
| 10 | 新丰县 | 路段 | 双龙路 | 30 | 300 |
| 11 | 新丰县 |  | 校前路 | 2 | 20 |
| 12 | 新丰县 |  | 丰城大道 | 35 | 350 |
| 13 | 新丰县 |  | 滨江国际南侧道路 | 12 | 120 |
| 14 | 新丰县 |  | 沿江东路 | 20 | 200 |
| 15 | 新丰县 |  | 建设路 | 2 | 20 |
| 16 | 新丰县 |  | 人民路 | 20 | 200 |
| 17 | 新丰县 |  | 东门路 | 2 | 20 |
| 18 | 新丰县 |  | 城东路 | 4 | 40 |
| 19 | 新丰县 |  | 东风路 | 2 | 20 |
| 20 | 新丰县 |  | 车田路 | 2 | 20 |
| 21 | 新丰县 |  | 东明路 | 2 | 20 |
| 22 | 新丰县 |  | 群英路 | 3 | 30 |
| 23 | 新丰县 |  | 新西路 | 3 | 30 |
| 24 | 新丰县 |  | 滨江路 | 2 | 20 |
| 25 | 新丰县 |  | 江南中路 | 2 | 20 |
| 26 | 新丰县 |  | 客家大院后巷 | 5 | 50 |
| 合计 |  |  |  | 173 | 1730 |

县城道路图

梅坑镇道路泊位规划涉及路段标注图

- （四）建设期

1.产出范围

纳入本次有偿使用项目的城市公共停车泊位共10414个，378套充电桩（共计2020个充电插口）。其中路内机动车停车位合计4337个，一类路停车位2564个，二类路停车位1773个；路外机动车停车场21个，共2974个车位；路内非机动车位3103个，一类2680个，二类423个；机动车充电桩205套（共计290个充电插口），其中120个充电插口位于机动车路内停车位，164个充电插口位于路外停车场，6个充电插口位于机关部门；非机动车充电桩173套（共计1730个充电插口），其中90个位于停车场，160个位于机关部门，1480个位于非机动车路内停车位。对车位进行智能化改造，同时设置新能源汽车充电桩及配套设施。涉及的建设改造内容包括对原车位进行智能化改造，建设智能停车管理车位、停车管理系统、新能源汽车充电桩及配套设施。

2.产出标准

2.1.严格遵守国家法律法规和项目建设所在地的建设工程基本建设程序及流程要求，依法依规建设。

2.2.项目需满足公安、交通、住建管理部门对于信息系统接入的相关要求，并接受相关部门的日常监管。

2.3.鼓励技术和节能环保方面的创新，鼓励使用新技术或新型节能环保材料。

- （五）运营期

1.产出范围

公共资源有偿使用者（中标人）将在项目有偿使用期内对项目范围内新丰县城区城市公共停车泊位、新能源汽车充电桩及配套设施实施运营维护，提供停车管理、收费管理、客服管理、充电服务和其他相应的服务。

2.产出标准

2.1.严格按照约定的运维服务范围和标准提供全面、及时、优质的服务。

2.2.根据区域功能，明确项目定位，挖掘项目经营价值，实现城市停车资源的统一运营及共享。

2.3.依据国家、地方和各行业适用于本项目不同子项的维护、维修规范和标准以及项目实施机构要求，规范维护、维修和保养作业，建立完善的日常运营维护制度，对项目的涉及建筑安全和正常运营的各类机电设备系统实行24小时监控制度和日常巡检记录制度，及时掌握供配电系统运行动态，排除设备隐患，保障供配电系统的正常运行；及时根据工程质量状况和设备运行情况进行检修和更新改造，确保工程实体和机电设备始终处于完好状态。

2.4.建立、健全突发事件的应急处理机制，确保公共利益和公众安全；服从政府相关职能部门的管理，在特殊情况下，政府有权临时接管项目，公共资源有偿使用者（中标人）必须无条件执行。

2.5.全面响应和满足项目实施机构制定的运维绩效考核标准。

2.6.持续提高自身经营管理能力，合理控制经营成本，使项目经营收益水平始终处于同类项目经营收益水平。

2.7以上运营内容需符合有偿使用协议及其补充合同约定和相关运营标准。

- （六）项目有偿使用范围及期限

1.项目有偿使用范围

新丰县人民政府授权项目实施机构，通过公开招标方式确定本项目有偿使用者，并与有偿使用者签订有偿使用协议，约定由有偿使用者负责新丰县公共智慧体系配套建设项目的投融资、智能化改造、运营维护、移交，设置新能源汽车充电桩及配套设施，同时享有获取收益的权利。

本项目有偿使用项目的城市公共停车泊位共10414个，其中路外停车场停车泊位2974个，路内机动车停车泊位4337个，路内非机动车停车泊位3103个(用于经营部份)，对车位进行智能化改造，同时设置新能源汽车充电桩及配套设施。涉及的建设改造内容包括对原车位进行智能化改造，建设智能停车管理车位、停车管理系统、新能源汽车充电桩及配套设施。在本项目有偿使用范围内，项目实施机构授予有偿使用者对合作区域的有偿使用权系独家的权利。除非依照有偿使用协议约定提前终止的，项目实施机构承诺不擅自收回有偿使用权、不减少有偿使用权的内容、不再将有偿使用权授予任何第三方。

2.项目有偿使用期限

综合考虑本项目的行业特点、投资规模、投资回收期等因素，本项目有偿使用期限共计为20年，其中建设期预计为2年，项目完成竣工验收后即进入运营期，运营期为18年。

- （七）项目运作方式

根据项目实际情况和参与各方的利益诉求，拟引进有实力、有相应运作经验的投资人参与本项目运作。项目采用资产移交加有偿使用的运作方式：

1.项目实施机构将本项目有偿使用权授予给有偿使用者，由有偿使用者向政府指定单位支付有偿使用权出让金。

2.有偿使用者获得开发和运营新丰县公共智慧体系配套建设项目中有偿使用权后，对项目进行智能化升级改造，同时设置新能源汽车充电桩及配套设施，通过项目运营取得经营收入。

3.项目有偿使用期满后，有偿使用者将项目无偿、完好地移交给实施机构或政府指定部门。

- （八）有偿使用权方案

1.有偿使用权价格支付

有偿使用者应在有偿使用协议签署后10个工作日内缴纳有偿使用价款（合同金额）的30%，应在有偿使用协议签署后40个工作日内缴清剩余70%的全部有偿使用价款（合同金额），缴纳账户以实施机构开具的《广东省非税收入一般缴款书（电子）》中指定的收款账户为准。

逾期未付款的，应从到期应付之日起至实际付款之日止，以应付未支付的有偿使用权价款为基数，按照支付日全国银行间同业拆借中心公布5年期以上LPR计息，按照单利计息。

2.解除权利负担

项目实施机构应在有偿使用者支付有偿使用权价格之前解除全部有偿使用权范围内资产和权利所设定的任何权利负担，包括但不限于收费权质押担保、有形资产抵押担保及其他任何种类的担保权益或其他权利、主张或利益，并向有偿使用者提供解除上述所设定的权利负担的相关凭证供有偿使用者审核确认。

项目实施机构应保证有偿使用权涉及资产建设手续完整合法。

3.有偿使用权移交

本项目有偿使用范围为10414个城市公共停车泊位，378套充电桩（共计2020个充电插口）。其中路内机动车停车位合计4337个，一类路停车位2564个，二类路停车位1773个；路外机动车停车场21个，共2974个车位；路内非机动车位3103个，一类2680个，二类423个；机动车充电桩205套（共计290个充电插口），其中120个充电插口位于机动车路内停车位，164个充电插口位于路外停车场，6个充电插口位于机关部门；非机动车充电桩173套（共计1730个充电插口），其中90个充电插口位于停车场，160个充电插口位于机关部门，1480个充电插口位于非机动车路内停车位及配套设施，实施机构提供场址支持有偿使用者建设新能源汽车充电桩及配套设施。有偿使用协议的签署就是有偿使用权进行移交，公共停车泊位和新能源汽车充电桩及配套设施场址具体分布情况即是交接清单。有偿使用者可在施工建设过程中对以上市政公共资源进行核对，若出现数量不够的情况，可以书面方式向项目实施机构进行申请，项目实施机构需在收到书面申请后给出解决方案，确保本项目公共停车泊位不少于10414个，机动车停车位不少于7311个，非机动停车位不少于3103个，机动车充电桩不少于205套，非机动车充电桩不少于173套。

- （九）绩效考核方法及标准

本项目绩效考核机制建议分为建设期绩效考核和运营期绩效考核，最终以有偿使用协议约定为准。

建设期：

建设期绩效考核表为本方案暂定考核表，在有偿使用协议签订前可根据双方谈判进一步详细约定。

运营期：

本项目的运营养护主要是对项目进行检查与观测、日常运营维护，维持、恢复原有工程面貌，以保持工程的设计功能。

1.运维期内，项目实施机构组织实施开展绩效考核，考核采用定期考核和不定期抽查相结合的方式，建议以一年作为一个考核周期，不定期抽查时间不确定，可任意时间段抽查项目实际运行情况，考核现场即时进行考核登记，相关扣分在一个考核周期内累计。每次考核需有偿使用者相关负责人签字确认。

2.运营期绩效考核系数

运营期有偿使用者运营维护内容、运营期绩效考核标准和评分设置应以有偿使用协议及其补充合同的约定为准。运营期绩效考核评分

计算如下：

每次运营期绩效考核按照有偿使用协议约定进行评分，并根据按照评分表加总进行评分。

并按如下方式计算得到绩效考核系数K：

（1）100分>考核期综合绩效考核评分≥80分，则绩效考核系数K为100%；

（2）80分>考核期综合绩效考核评分≥60分，则绩效考核系数K=（考核期综合绩效考核评分÷80）×100%；

（3）考核期综合绩效考核评分<60分的，则当期绩效考核系数K为0%。

3.关于考核标准的调整

因本项目运营周期较长，达18年之久，期间可能发生经营范围改变、相关标准改变、新工艺出现等不可预测情形发生，为保障运营期考核标准的合理性和公平性，在谈判阶段双方可对本考核方案进行调整，双方同意后执行。有偿使用期间，每三年（新标准导致必须调整的不受时间限制）有偿使用者可提出调整申请，若该调整方案合理，有利于提供更高效、更优质的管理服务的，实施机构应予以准许。

4.运营期绩效考核与项目经营收入

本项目运营期最终绩效考核系数与项目经营收入有关，根据绩效考核结果，实施机构有权从运营期保函中扣减。

有偿使用者每年运营期保函扣减额=（1-运营期绩效考核系数K）×项目年经营收入×5%。当计算扣减额大于保函金额，保函全额扣除。

具体的绩效考核指标可根据项目实际情况进行确定和调整，最终按照双方盖章认可的绩效考核标准执行。

5.绩效考核异议的处理

若有偿使用者对考核结果有异议，可在考核结果出台后的三个工作日内向实施机构提起申诉，由双方共同聘请的第三方机构重新进行考核，第三方机构出具的考核结果为最终结果，聘请第三方机构的费用由有偿使用者承担；对于有偿使用者怠于或延误修复缺陷的，实施机构可根据有偿使用协议相关约定提取有偿使用者提交的运营维护期保函中的相应金额。

- 价格调整机制

1.调价机制

在运营期内因乙方维护成本增加等原因，乙方可向政府主管部门提出调价申请，最终以调整后价格收取服务费。调价日为调价年的第一个运营日，双方按照调价公式对停车收费标准进行调整，且下一个调价日到达之前，停车收费标准维持上一次确定的价格不变，调价程序如下：

①乙方应提前向甲方提出调价书面申请；

②甲方收到书面申请后，开始评审调价申请，如无异议，由其报送相关主管部门审批；

③在主管部门审批通过与调整价格确定后，于调价日正式生效。调价公式如下：

调价公式综合考虑行业平均工资（S）、居民消费者价格总指数（CPI）、贷款利率（LPR）和其他不影响调价的因素。当调价公式中K的系数介于95%至105%之间时（含等于），即95%＜K≤105%，不予调整，K统一取值为1；当调价公式中K的系数小于等于95%或大于105%时，即K≤95%或K＞105%时，启动调价程序。公式如下：

其中：

Pn、Pn+1为执行调价后的第n年、第n+1年的停车收费标准；

C1：为正常运行条件下的人工工资占运营成本的比例；

C2：为正常运行条件下，除人工以外的其他运营成本占运营成本的比例；

C3：为其他不影响调价的因素，C3=1－C1－C2；

以上C1-C3各参数，政府方有权于运营期内组织审核，根据各影响因素在单位运营成本中所占比例，重新确定以上C1-C3各参数；

Sn、S1分别为执行首次定价/调价后的第n年、第1年的新丰县统计局公布的全市在岗职工年平均人工工资；

Rn、R1分别为首次定价/执行调价后的第n年、第1年由新丰县统计局公布原材料、燃料和动力购进价格指数，若新丰县统计局没有相关统计数据，则采用广东省统计局或国家统计局公布的同期数据；

LPRn、LPR1为在首次定价/执行调价后第n年、第1年的五年期以上LPR（即上次调价年采用的五年期以上LPR与本次调价中国人民银行最新公布的五年期以上LPR）。

2.政府定价

涉及属于政府定价的收费项目，其收费标准的调整，以政府依法制定并公布的最新标准执行。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 项目运营维护 | 停车位标线 | 5 | 停车位标线清晰 | 每有一处停车位标线不清晰，扣0.5分。 |
|  |  | 设备运行 | 5 | 设备正常运行 | 设备每出现一次故障，扣0.5分。 |
| 管理 |  | 安全规程、培训 | 10 | 操纵规程齐全，定期进行安全培训 | 无安全规程及培训，扣10分。 安全规程、培训较不完善，扣5分。 |
|  | 安全保障 | 应急预案 | 5 | 建立完善的应急预案，并定时演练。 | 没有应急预案，扣5分。 有应急预案，但实际指导意义不大，扣2分。 |
|  |  | 安全管理 | 5 | 各类设施运营安全管理保障到位。 | 无安全管理制度和措施，扣5分。 安全管理制度和措施不齐备，扣2分； |
|  |  | 安全责任事故 | 20 | 安全责任事故。 | 每发生一起因管理者存在过错或者责任造成的重大或特别重大安全事故，扣10分。 |
|  |  | 舆情影响 | 20 | 运营期内，因项目而引起的重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。 | 每发生一起重大或特别重大群体性事件，扣10分。 |
|  | 组织管理 | 收费规范 | 5 | 收费管理规范。 | 每发生一起违规收费行为，扣0.5分。 |
|  |  | 信息公开 | 5 | 有收费标准公开信息 | 收费标准每缺失一处，扣0.5分。 |
|  |  | 人员配备 | 5 | 具备相应的专业技能和具有相应的岗位证书的专人负责项目日常运行和维护工作； | 无专人或不符合要求，得0分。 有项目设备投入和售后设置专人跟进维护，但每次维护不到位扣1分。 |
|  |  | 财务管理 | 5 | 评价项目资金管理、会计核算等财务管理内容的合规性。 | 1、不符合财政法规和财务管理制度规定扣1分；2、信息不真实：未根据实际发生的经济业务进行真实、准确登记情况扣1分；3、信息不完整：资金收入、支出、资产等财务资料未能及时、完整扣1分；4、制度不健全：资金管理和财务制度不完整、合法扣1分；5、管理不有效：未能严格执行财务制度，或有重大违规行为扣1分。 |
|  | 档案管理 | 资料管理 | 10 | 运营数据记录和存档；建立日常工作日志、周报、月报、季报、半年报、年报过程性文档等；设置资料员，资料归档规范。 | 无资料管理台账扣10分。 资料管理台账内容不够清晰、不够规范扣5分。 |

# 运营期绩效考核标准表

- （十一）报价要求

投标人投标报价超过最高限价或低于本项目成本的做无效投标处理。

（十二）付费机制要求

本项目的付费机制为中标人付费模式，绩效考核机制。

- （十三）环境保护责任

1.按照有关环保要求，建设相应的环保设施并采取环境污染防治措施，确保项目建设、运营期间产生的废水、固体废弃物以及噪声等满足相应的环保标准；

2.遵守有关公共卫生和安全生产等法律法规的规定；

3.在项目的运营期间应采取一切合理的措施尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

（十四）应急处理

项目有偿使用期内，有偿使用者应按照适用法律制定应急管理预案。运营中发生突发紧急事件时，项目应当依据应急管理预案和有关政府部门要求进行处理，并按照适用法律规定及时向新丰县政府和有关政府部门报告。

（十五）项目的移交

1.项目移交通常是指在项目有偿使用期限结束或者项目有偿使用协议提前终止后，有偿使用者将全部项目设施及相关权益以合同约定的条件和程序移交给政府或者政府指定的其他机构。

2.本项目的移交范围包括项目设施及相关的设备、机器、装置、零部件、备用件及其他动产、项目实施相关人员、运营维护项目设施所要求的技术和技术信息、与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料以及其他移交所需的文件。项目移交时，项目设施及所涉及的任何资产不应存在权利瑕疵，同时项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，在不再维修情况下项目可以正常运营6个月，否则政府方可根据损失向有偿使用者提出合理的补偿。

（十六）争议的解决

若双方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。协议双方在无法通过协商或调解方式解决争议的情况下，双方的争议由实施机构所在地有管辖权的法院管辖。

（十七）违约、提前终止、退出及终止后处理机制

项目有偿使用期内，如果发生不可抗力、有偿使用者严重违约事件或者实施机构严重违约事件，守约方可向对方提出合同终止意向并就此进行协商。双方在一定时间内协商一致，则双方应继续履行有偿使用协议，否则项目实施机构要及时做好接管，保障项目设施持续运行。守约方可以向对方提出合同终止，违约方应根据合同相关条款约定给予守约方相应补偿。合同提前终止的退出

在以下情形下，项目可提前终止：

①一方违约导致的提前终止；

②法律变更或宏观政策导致的提前终止；

③不可抗力导致的提前终止。

若有偿使用协议提前终止，则除非协议另有约定，政府方仅在如下情形时支付有偿使用者合理补偿金（提前终止时项目实施机构对于有偿使用者的补偿须以有偿使用者还清项目届时之所有负债为前提），补偿金具体按下表确定：

提前终止补偿情形及补偿表

| 序号 | 有偿使用协议提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有偿使用者违约导致的终止 | 建设期提前终止时，为A1-B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为A2-80%B+E |
| 2 | 政府方违约导致的终止 | 建设期提前终止时，为A1+80%B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为A2+B+E |
| 3 | 法律或宏观政策变更 | 建设期提前终止时，为A1+35%B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为A2+50%B+E |
| 4 | 不可抗力 | （A3-C-D）/2 |

A1为有偿使用者已投入但尚未收回的投入（含有偿使用权出让金、建设投入等，以经政府审计的为准）；

A2为有偿使用者的建设投入与有偿使用权余值之和，以经政府审计的为准；

A3为经政府审计的项目账面资产净值；

B为违约金金额，取值由甲乙双方谈判共同确定；当发生有偿使用者违约而导致政府发出终止的情形时，对于向有偿使用者支付的终止补偿金，项目实施机构有权自本项目提前终止日起算三年内（如剩余有偿使用期短于三年的，则本处指余下的有偿使用期）分期分批支付。具体分批次的支付比例及时间进度安排由项目实施机构确定。

C为发生不可抗力情形时，根据本项目的协议及相关保险合同约定，有偿使用者（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D为发生不可抗力情形时，因有偿使用者投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

E为终止后根据本协议的约定，有偿使用者应向项目实施机构或政府指定的其他机构移交运维所需工器具、备品配件等的合理评估值。

若属政府发出的终止情形之一的，按照对应公式计算终止补偿金即“A1-B+E”或者“A2-80%B+E”的值为负数；或者不可抗力导致终止，按照对应公式计算终止补偿金即“（A3-C-D）/2”的值为负值的；则上述两种情况下有偿使用者应向项目实施机构支付本条所述负数的绝对值。

★（十八）保险（提供承诺函，格式自拟并加盖投标人公章。）

有偿使用者应承诺中标后根据谨慎运营惯例购买相应的险种；本项目强制保险内容主要包含：

1.建设期应投保险种：①建筑工程一切险和安装工程一切险；②第三者责任险。

2.运营期应投保险种：①财产一切险；②第三者责任险。

除本条所述强制险种外，有偿使用者应根据谨慎运营惯例购买相应的险种。保险受益人为有偿使用者，可根据需要考虑政府或金融机构。

## （十九）履约担保

为确保有偿使用者在建设期能够按照合同约定的标准进行建设，

并且能够按时完工，有偿使用者应在签署《有偿使用协议》后，5个工作日内提交100万元的建设期履约保函，该保函的有效期从有偿使用协议生效之日起到竣工验收完成且有偿使用者递交运营维护期保函后。

项目进入运营期后，为了确保有偿使用者在运营维护期内按照项目合同的约定履行运营、维护义务，有偿使用者应在建设期履约保函退还之前提供100万元的运营维护期履约保函。运营维护期履约保函有效期至有偿使用者提交移交期履约保函之日止。

本项目有偿使用期结束日之日起21个月前，有偿使用者应向项目实施机构提交中国境内金融机构出具的以实施机构作为受益人的移交期履约保函，保函金额为100万元，以保证有偿使用者履行本合同项下提供移交维护项目设施的义务，该保函的有效期至项目移交程序结束后满21个月为止。

- 注：有偿使用者在运营期未能履行项目合同约定的情形时，如运营绩效考核严重不良（绩效考核评分<60即达到严重不良），影响工程质量，造成一定社会影响等，实施机构可选择扣除部分或全部合同项下运营维护期保函。进入移交过渡期（合作期满终止日之前21个月），且有偿使用者提交移交维护保函之后，实施机构应退还有偿使用者的运营维护期保函。

1.履约担保触发及退还机制

投标保证金的触发及退还

发生以下情形时，实施机构可以没收投标保证金：竞投截止后投标人撤销竞投文件的；有偿使用者无正当理由不与实施机构订立合同的；在签订合同时向实施机构提出附加条件的；不按照公开招标文件要求提交投标保证金的；以及国家相关法律法规规定的不予退还投标保证金的其他情形。

未成交投资人的投标保证金在公示期结束后即可退还；有偿使用者的投标保证金需在项目合同签订，且已提交建设期履约保函之后退还。

建设期履约保函的触发及退还

有偿使用者在建设期未能履行有偿使用协议约定的情形时，如出现重大安全责任事故、严重工程质量缺陷导致无法进行竣工验收、由于有偿使用者原因导致工程无法按期竣工影响工程使用的情形等，实施机构可选择扣除部分或全部合同项下建设期履约保函。

在本项目工程项目完工投入使用并完成竣工验收手续后，则可视为有偿使用者已履行建设期义务，同时运营维护期保函已经提交的情况下，项目实施机构应退还有偿使用者的建设期履约保函。

运营维护期保函的触发及退还

有偿使用者在运营期未能履行项目合同约定的情形时，如运营绩效考核严重不良（绩效考核评分<60即达到严重不良），影响工程质量，造成一定社会影响等，实施机构可选择扣除部分或全部合同项下运营维护期保函。

进入移交过渡期（合作期满终止日之前21个月），且有偿使用者提交移交维护保函之后，实施机构应退还有偿使用者的运营维护期保函。

移交维护保函的触发及退还

有偿使用者在移交过渡期（有偿使用期满终止日之前第21个月至有偿使用期满终止日之后第6个月）未能履行有偿使用协议约定的情形时，如重大工程质量缺陷无法修复或拒绝修复的，存在重大隐蔽性缺陷的情形等，实施机构可选择扣除部分或全部合同项下移交维护保函。

项目有偿使用期满终止日之后第6个月，实施机构应退还有偿使用者移交维护保函。

（二十）其他要求

- 1.项目用地

本项目有偿使用者在完成资产移交后，按原用途使用移交资产（新丰县公共智慧体系配套建设项目公共停车泊位和可建新能源汽车充电桩及配套设施场址）的土地。

未经政府方同意，有偿使用者不得以转租、分租、转包、分包、转让的方式处置其所取得的土地相关权益。

2.其他配套

本项目除项目用地之外的其他配套设施安排如下：

①公共设施配套，本项目的公共设施可用现有已建成的市政公共设施，项目用地周边供水、电、通讯、信息网等设施能满足项目建设需求；

②交通配套，本项目交通较为便利，能够满足施工条件；

③施工条件，项目周围交通便利，各种建筑材料均能供应，且施工用水、用电都能得到保障，无较大阻碍因素存在。

④项目运营维护期间涉及的供水、排水、电力、通信等由有偿使用者负责，政府协调和配合。

⑤有偿使用者在项目设施的管理、维护和建设过程中，需占用公共绿地、城市道路及其他公共设施时，应按规定报经有关部门批准，项目实施机构应当协调各相关部门予以必要的协助和配合。占用结束后，有偿使用者应当将占用或动用的设施恢复原状，并依照有关收费标准承担相关的占用费用。

3.《新丰县市政公共空间资源智慧停车项目实施方案》（另附）

4.招标需求中未尽事宜按“新丰县市政公共空间资源智慧停车项目实施方案”执行。

第三部分 投标人须知

- 总体说明

  - 招标类别及资金说明

本项目属服务类项目。资金来源：特许经营者自筹资金。

  - 关于限价

本项目的最高限价见第二部分《招标需求》，凡投标报价超出最高限价的将被视为无效投标。

  - 适用范围

本项目仅适用于本招标文件所述的招标内容。

  - 合格的投标人

    - 具有符合《投标邀请》中申请人资格要求；

    - 是独立于招标人和招标代理机构的投标人；

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项目的招标活动；

    - 为本项目提供整体设计、规范编制、招标等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动；

    - 已在本项目报名及购买招标文件的投标人。

  - 投标费用

    - 投标人应承担所有参与本次投标的全部费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

    - 投标人参与重新招标的项目，招标代理机构报名费不予退还，投标人必须重新按招标文件要求的金额及规定的期限内重新报名和重新缴纳投标保证金，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源均应符合相关法律法规的规定。

    - 招标人将拒绝接受不合格的货物和服务。

  - 定义

    - “招标人”指本招标项目的委托人和最终使用单位，亦指“业主”、“招标人”。

    - “招标代理机构”指韶关市鸿鑫招标代理有限公司。

    - “投标人”指向招标代理机构提交投标文件并参与投标报价的法人或其他组织，亦指“投标人”。

    - “中标人” 指经法定程序确定并授予合同的投标投标人。

    - “甲方”指招标人，合同的一方当事人。

    - “乙方”系指中标人，合同的一方当事人。

    - “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

    - “实质性响应”系指符合招标文件要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他递交实质性响应招标文件的投标人的公平竞争地位。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 知识产权

    - 投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给招标人使用，其报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的产品或服务，招标人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

- 1.9.禁止事项

1.9.1.招标人、投标人和招标代理机构不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

1.9.2.投标人不得向招标人、招标代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.9.3.除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、招标人以及招标代理机构接触。

1.9.4.相关法规规定的其它禁止事项。

#### 1.10.保密事项

1.10.1.由招标人及招标代理机构向投标人提供的招标文件、招标需求、图纸、样品、模型、模件等所有资料，投标人获得后，应对其保密。非经招标人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应招标人要求，投标人须归还招标人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

- 招标文件

2.1.招标文件的组成

2.1.1. 投标邀请

2.1.2. 招标需求

2.1.3. 投标人须知

2.1.4. 开标、评标和定标

2.1.5. 合同书

2.1.6. 投标文件格式（仅供参考）

2.1.7. 在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等。

2.2.招标文件的澄清和修改

2.2.1.投标人如需澄清招标文件的疑点，均应以书面形式加盖公章（电传、传真、电报无效）向招标代理机构提出澄清要求，通知应确保招标代理机构在投标截止日期4天前收到。招标代理机构将用信函、传真等形式做出答复。

2.2.2.招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变招标标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2.3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4.潜在投标人在收到上述通知或在本项目上查阅相关通知或公告后，应当立即以书面形式向招标代理机构确认，如在修改通知或公告发布之日起5天内没有以书面形式向招标代理机构确认的，视作同意修改内容。

2.2.5.投标人未在相关法律法规规定的时间内提出询问或质疑的，招标人和招标代理机构将视其为无异议。

- 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价。

    - 本项目要求投标报价应包括货物招标、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、安装、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。

    - 投标人在详细报价中应列出招标人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。

    - 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

    - 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

  - 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包含但不限于三部分内容：①资格性和符合性；②商务文件；③技术文件。具体内容可按《第六部分 投标文件格式》进行编排。

    - 投标人应按照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标文件的修改及撤回

    - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交，否则，招标代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

    - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标文件。

    - 招标代理机构对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

  - 投标文件的签署、封装和递交

    - 投标文件纸质文档总共七套：正本一套，副本六套，投标文件电子文档一份。所有投标文件（附特殊规格的图纸外）应按A4规格制作。副本可由正本复印而成，如正本与副本不符，以正本为准。投标文件电子版为光盘或U盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，内容应与纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。

    - 投标文件封装成三份：“唱标信封”、“正本”、“副本”，分别封装于密封的信封或包装（电子文档装入唱标信封内），在封口处加盖投标单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

（正本/副本/唱标信封） 收件人名称：韶关市鸿鑫招标代理有限公司 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 联系电话： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

    - 招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达开标指定地点，交予招标代理机构专职负责人,任何迟于截止时间的投标将被拒绝，以及投标文件未按要求提交齐全或未装订成册或没有封装的将被拒绝。

    - 招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真、邮寄的投标文件。

    - 投标文件应按上述要求提供齐全并封装，投标文件提供不齐全或未按要求装订成册的将会作为符合性审查不合格处理。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90日历天。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期所享有的权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

3.6.缴纳投标保证金事宜（技术支持：0751-8379671 伍工）

（1）投标保证金缴纳截止时间：2025年10月22日09点30分

（2）本项目投标保证金金额为：1,000,000.00元（人民币壹佰万元整）

（3）缴纳投标保证金流程：报名成功后，投标人必须在投标保证金缴纳截止时间前登录产权招标交易系统，点击“系统功能菜单”中的“投标报名 > 已报项目”，选择相应的项目，点击“缴纳保证金”，产权招标交易系统将弹出“缴纳保证金”窗口，选择缴费银行，点击“确定，下一步”，产权招标交易系统将自动生成子账号（特别注意：该子账号为一次性账号，仅限当前获取该子账号的投标人参加该项目当次招标活动有效），投标人将投标保证金一次性足额汇入子帐号。在“是否缴纳保证金”栏显示为“是”后（请勿在显示“否”时打印），点击“打印保证金缴纳信息表”，将保证金缴纳信息表打印出来，并粘贴或装订在投标文件。产权招标交易系统将根据投标保证金到达产权招标交易系统的时间判断投标保证金是否有效，“保证金是否有效缴纳”栏显示为“已缴纳”，即为投标保证金有效。投标保证金有效与否，将以产权招标交易系统作为判断依据。请各投标人充分考虑到银行转账的时间差，适时提前转账（建议投标人在投标保证金提交截止时间的2个工作日之前缴纳投标保证金），否则，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

3.7.缴纳投标保证金注意事项：

（1）缴纳投标保证金的投标人必须已报名本项目，投标人必须按招标文件规定的金额和规定的期限内缴纳投标保证金，投标人与投标保证金的交款人名称必须一致，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

（2）投标人必须将投标保证金一次性足额汇入交易系统自动生成的子账户，不接受现金、分批次交款或采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳投标保证金，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

（3）产权招标交易系统将在招标活动结束后按招标相关法律法规的规定以“原渠道返回”方式退回投标保证金。

（4）投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分，招标代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

- （5）投标人参与分包项目的多个分包，应当在招标文件规定的期限内对应各分包分别获取子账号，并按招标文件规定的金额缴纳投标保证金。

- （6）投标人参与重新采购的项目，必须在招标文件规定的期限内登录产权招标交易系统重新获取子账号，并按招标文件规定的金额重新缴纳投标保证金，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

（7）采用投标保函的，投标人应提交有效的保函，保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在截止时间（投标保证金交纳截止时间）前按照产权交易系统的要求制作并上传保函电子文件。保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保函的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将保函有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

- 开标、评标和定标（详见招标文件第四部分）

- 合同的订立和履行

5.1. 合同的订立

5.1.1 招标人确认结果后，招标代理机构将中标结果以网上公告的方式或其他方式通知所有未中标的投标人，并向中标供应商发出《中标通知书》。

5.1.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内，凭中标通知书并按招标文件要求和中标人投标文件的承诺与招标人签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

5.1.3.在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人，依此类推。

5.1.4.签订合同后7个工作日内，招标人应当将合同副本报同级招标监督管理部门备案。

5.2. 合同的履行

5.2.1.合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，招标人应当将有关合同变更内容，以书面形式报招标监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应当将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报招标监督管理机关备案。

5.2.2.合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的招标金额不得超过原招标金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

- 招标服务费

6.1.中标人在领取《中标（成交）通知书》之前须向采购代理机构缴纳招标服务费，招标服务费由中标人向采购代理机构一次性支付，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办》（计价格[2002]1980 号）和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知 》（发改办价格[2003 ]857 号）、根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）的相关规定收取中标服务费。按原计费标准此服务费用为23.1935万元，现综合考虑参照该文件对费用进行下浮，下浮后的服务费金额为88000.00元（含专家评审费）,（大写：人民币捌万捌仟元整）。

6.2.招标服务费以银行转帐、电汇或现金形式用人民币一次性支付。收款银行帐号以招标代理机构发出的缴纳招标服务费通知书中指定的银行帐号为准。

6.3. 中标人不按规定缴纳服务费的，招标代理机构将以中标人的投标保证金抵扣服务费，不足部分招标代理机构保留进一步追索权利。

6.4. 招标服务费不在报价中单列。

6.5. 经依法取消或放弃中标资格的，招标服务费不予退还。

6.6. 招标服务费本公司仅开具普通发票。

- 7.异议与回复

- 7.1已领购招标文件的潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式（加盖投标人公章）向招标代理机构提交异议函原件，逾期异议无效。投标人对开标异议的，应当在开标现场提出，招标人或招标代理机构应当当场作出答复，并制作记录。

- 7.2投标人对评标结果有异议的，按相关法规进行处理。

- 7.3提交异议应以书面形式（加盖投标人公章）向招标人及招标代理机构提出异议，异议内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，异议者提供的异议书应当包括下列主要内容：具体的异议事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、异议时间，异议书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交异议书时需提供异议书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。招标人及招标代理机构受理书面异议书原件之日起，在规定的期限内作出答复。投标人以电话、传真或电邮形式提交的异议属于无效异议。

- 7.4投标人异议应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为异议的证明材料。

- 7.5投标人异议须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对异议内容的真实性承担责任。

- 7.6招标人及招标代理机构应当在收到书面异议之日起3日内作出答复，但答复的内容不得涉及其他投标人的投标秘密。

- 7.7投标人提出的异议涉及评审过程或者结果的，招标人及招标代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。

8.招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“韶关市鸿鑫招标代理有限公司”所有。

附件 询问函/质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

韶关市鸿鑫招标代理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（招标文件编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人/负责人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

2025年  月  日

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                                      邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                      邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的招标项目名称：

质疑项目的招标项目编号：

招标编号：                          分包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第四部分  开标、评标和定标

1. 开标

1.1.  招标代理机构在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织开标。开标会由招标代理机构主持，邀请招标人代表和投标投标人参加。

1.2.  开标时，投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3.  投标人不足3家的，不得开标。

1.4.  招标代理机构负责记录开标过程，参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

1.5.  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

1.6.  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2. 评标

2.1.评标委员会

2.1.1.本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由7人组成，除招标人指派评委代表参加外（招标人评委不多于评委会成员三分之一），其他成员均从招标专家库中随机抽取产生（专家人数不少于评委会成员总数的三分之二）。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

2.1.2.评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

## 1）参加招标活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

## 2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

## 3）与投标人有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。

## 评审专家发现本人与参加招标活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。招标人或者招标代理机构发现评审专家与参加招标活动的投标人有利害关系的，应当要求其回避。

## 评审专家对本单位的招标项目只能作为招标人代表参与评审活动。

## 各级招标监督管理工作人员，不得作为评审专家参与招标项目的评审活动。

2.2.评标方法、程序及标准

2.2.1.本次评标采用综合评分法。

2.2.2. 评标程序：评标委员会对投标人资格性、符合性审查，对通过资格性、符合性审查的投标人进行技术、商务、价格的详细评审，最终推荐出中标候选人并出具评标报告。

2.2.3. 评分方法：按照评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员就各个投标人的技术状况、商务状况、价格状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合评分。

2.2.4.评标委员会对招标文件描述有歧义或前后不一致的地方，有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标投标人。

2.2.5.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。

2.2.6.投标文件的澄清：评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签署。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.3. 投标文件资格性审查、符合性审查

2.3.1.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

2.3.2.评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行符合性审查。

2.3.3.投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人/负责人(或法定代表人/负责人委托的代理人)的印鉴或签名的；

2）投标文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

3）投标有效期不足的；

4）投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

5）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

6）经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

7）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

8）投标人对招标人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

9）投标文件附有招标人不能接受的条件；

10）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

2.3.4.符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过符合性检查，否则不通过。

2.3.5.招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

2.3.6.被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术商务、价格的评审。

2.3.7.评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

2.4. 技术、商务评定

2.4.1.由评委对所有有效投标文件的技术商务响应方案进行审核和分析，填写《技术、商务评审表》。评审内容见附表。

2.4.2.将每一个评委的评分汇总进行算术平均，得出该投标人的商务、技术评分。

2.5.价格评定

2.5.1.价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，复核原则为：

1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性投标处理；

3）对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其他投标人对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）对数量的评审，以第二部分《采购需求》所明示数量为准；《采购需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；

2.5.2.价格评分：

根据投标人的投标报价金额由高到低依次进行排名：第一名得20分，第二名得16分，第三名得12分，第四名得8分，第五名及之后得4分。注：根据投标人的投标报价为依据。

2.6.综合评分的计算

2.6.1.综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

2.6.2.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，名次由评标委员会与招标人商讨确定。本次项目产生3名中标候选人，评委会按上述排列向招标人推荐综合总得分第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人，第三名为第三中标候选人，依次类推。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。评标委员会按上述排列向招标人推荐综合总得分第一名为中标人，其余依次为中标备选投标人。

2.7 项目废标处理

根据相关法律法规规定，出现下列情况将作废标处理：

2.7.1.符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

2.7.2 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2.7.3 因重大变故，招标任务取消的。

3.  定标

3.1.招标人根据评标报告确定的中标候选人名单顺序确定中标人。

3.2.招标人确认结果后，招标代理机构将中标结果以网上公告的方式通知所有投标人。

3.3.中标结果公告后，招标代理机构以书面形式向中标人发出《缴纳招标服务费通知书》。

3.4.中标人凭招标代理机构开具的《招标代理服务费缴费通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到招标代理机构开具发票，领取《中标通知书》；《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

3.5.中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

3.6.凡发现中标人有下列行为之一的，其中标无效，并移交招标监督管理部门依法处理。

1）提供虚假材料谋取中标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

4）向招标人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标招标过程中与招标人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7）有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

- 评审附表

本次评审总分值为100分，具体评分分值分配如下（保留小数点后两位小数）：

| 商务 | 技术 | 价格 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30分 | 50分 | 20分 | 100分 |

附表1：资格性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件《第一部分 投标邀请》中投标人资格要求评审。 |

注：投标人如有以上任意一项评审内容不通过的则被评为资格性审查不通过，不能进入符合性审查。

附表2：符合性审查表

评审内容

1.投标（报价）函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期；

2.投标报价唯一，不高于招标人需求规定的最高限价，且投标报价未明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。

3.已按招标文件要求提供法定代表人/负责人证明书（附法定代表人/负责人身份证复印件）及授权委托书（附被授权人身份证复印件）的。

4.按招标文件要求缴纳投标保证金。

5.符合招标文件规定的签署、盖章要求。

6.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款） 无负偏离的；

7.投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；

8.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。

注：投标人如有任意一项评审内容不通过的则被评为符合性审查不通过，不能进入商务、技术、价格评审。

附表1：商务评分表

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务站建设 | 15 | 投标人向招标人承诺，中标后在招标人所在地设立服务点，以方便后期合同履约能力，得15分，本项最高得15分。 注： ①提供承诺函，格式自拟并加盖投标人公章。 - ②如投标人在投标文件出具此承诺函，在中标后未按上述承诺内容履行的，由此造成后续问题由中标人负责。 |
| 2 | 服务响应 能力 | 15 | 根据投标人提供的服务响应时间承诺进行评分： 1、投标人承诺在接到招标人通知后1小时（含1小时）内响应的，得15分； 2、投标人承诺在接到招标人通知后1小时（不含1小时）至1小时30分钟（含1小时30分钟）内响应的，得10分； 3、投标人承诺在接到招标人通知后1小时30分钟（不含1小时30分钟）至2小时（含2小时）响应的，得5分； 注:提供承诺函，格式自拟并加盖投标人公章。 |
| 合计 |  | 30分 |  |

附表2：技术评分表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营管理 方案 | 20 | - 根据投标人提供运营管理方案（包括特殊区域巡视检查、值班人员任务分配、检修特殊设备、区域计划编制）进行综合评审： - 1、对特殊区域巡视检查细致，值班人员任务分配合理，检修特殊设备、区域计划编制清晰，具有针对性的，得20分。 - 2、对特殊区域巡视检查基本细致，值班人员任务分配基本合理，检修特殊设备、区域计划编制基本清晰，基本具有针对性的，得13分。 - 3、对特殊区域巡视检查不够细致，值班人员任务分配不够合理，检修特殊设备、区域计划编制不够清晰，不够具有针对性的，得6分。 4、对特殊区域巡视检查不细致，值班人员任务分配不合理，检修特殊设备、区域计划编制不清晰，无针对性的，得1分。 注：未提供方案不得分。 |
| 2 | 对本项目 重、难点的 分析 | 5 | - 根据投标人提供就本项目的重点难点分析方案（包括资金投入与可持续性、分阶段资金规划）进行综合评审： - 1、资金投入与可持续性合理，技术标准与数据整合具有针对性，分阶段资金规划具有可行性，对于重点难点环节把握准确的，得5分。 - 2、资金投入与可持续性基本合理，技术标准与数据整合基本具有针对性，分阶段资金规划基本具有可行性，对于重点难点环节把握基本准确的，得3分。 3、资金投入与可持续性不合理，技术标准与数据整合不具有针对性，分阶段资金规划不具有可行性，对于重点难点环节把握不准确的，得1分。 注：未提供方案不得分。 |
| 3 | 组织架构 方案 | 5 | 根据投标人提供的组织架构方案（包括人员架构设置、人员岗位设置合理，岗位是否职责明晰）进行综合评审： 1、人员架构设置、人员岗位设置合理，岗位职责明晰的，得5分。 2、人员架构设置、人员岗位设置基本合理，岗位职责基本清晰的，得3分。 - 3、人员架构设置、人员岗位设置不合理，岗位职责不明确，不清晰的，得1分。 - 注：未提供方案不得分。 |
| 4 | 应急预案 | 10 | 根据投标人提供的应急预案（包括处理程序、指挥机构与体系、预警和预防机制、指挥协调和紧急处置）进行综合评审： - 1、处理程序清晰，指挥机构与体系完整，预警和预防机制合理，指挥协调和紧急处置可行的，得10分。 - 2、处理程序基本清晰，指挥机构与体系基本完整，预警和预防机制基本合理，指挥协调和紧急处置基本可行的，得7分。 - 3、处理程序不够清晰，指挥机构与体系不够完整，预警和预防机制不够合理，指挥协调和紧急处置不够可行的，得4分。 - 4、处理程序不清晰，指挥机构与体系不完整，预警和预防机制不合理，指挥协调和紧急处置不可行的，得1分。 注：未提供方案不得分。 |
| 5 | 项目移交方案 | - 10 | - 根据投标人提交的项目移交方案（包括运营状态、维修措施、工作程序）进行综合评审： - 1、对项目设备、设施在经营期结束时的运营状态描述清晰，移交后能够保证正常运营的，维修措施合理，工作程序有条理性的，得10分； - 2、对项目设备、设施在经营期结束时的运营状态描述基本清晰，移交后能基本保证正常运营的，维修措施基本合理，工作程序基本有条理性的，得7分； - 3、对项目设备、设施在经营期结束时的运营状态描述不够清晰，移交后不确保能保证正常运营的，维修措施不够合理，工作程序不够有条理性的，得4分； - 4、对项目设备、设施在经营期结束时的运营状态描述不清晰，移交后不能保证正常运营的，维修措施不合理，工作程序无条理性的，得1分； - 注：未提供方案不得分。 |
| 合计 | 50分 |  |  |

附表3：价格评分表

| 1 | 投标报价 | 根据投标人的投标报价金额由高到低依次进行排名：第一名得20分，第二名得16分，第三名得12分，第四名得8分，第五名及之后得4分。注：根据投标人的投标报价为依据。 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |

# 新丰县公共智慧体系配套建设项目

# 有偿使用协议

合同编号：HXZB2509087FG

项目名称：新丰县公共智慧体系配套建设项目

签约地点：韶关市新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心六楼住房和城乡建设管理局

签约日期：2025年  月   日

注:本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进

行修订。

甲方：新丰县住房和城乡建设管理局（公章）

签署人：

日  期：2025年  月  日

乙方：         （公章）

签署人：

日  期：2025年  月  日

## 一、有偿使用协议基本要点

- 合同主体：本项目有偿使用协议由实施机构与有偿使用者两方签署。

- 项目授权：实施机构通过和有偿使用者签署有偿使用协议的方式授予有偿使用者投资、智能化改造、运营等相关权利。

- 业务范围：由有偿使用者具体负责新丰县公共智慧体系配套建设项目的投资、融资、升级改造及运营维护，同时设置新能源汽车充电桩及配套设施。

- 有偿使用权：指新丰县公共智慧体系配套建设项目的有偿使用权，有偿使用者对停车位进行升级改造，同时设置新能源汽车充电桩及配套设施，实施机构提供场址支持有偿使用者设置新能源汽车充电桩及配套设施。

- 其他相关的附属协议：贷款协议、工程总承包协议、运营维护服务合同等由有偿使用者与相关的单位签订。

## 二、各方的一般义务

- 1.实施机构的一般义务

- ①实施机构，即新丰县住房和城乡建设管理局作为新丰县政府的授权单位，代表新丰县政府行使权力并负有配合有偿使用者运营工作的义务，如出现机构调整或编制撤销等情况，新丰县政府应及时指定新的授权部门；

- ②有偿使用者在办理相关许可或批准时，实施机构应予以协助；

- ③按照有偿使用协议的约定履行合同，保证本项目在服务范围内的独占性；

- ④实施机构应在合同签订后牵头市发改局以及新丰县相关职能部门落实项目收费方案；

- ⑤有偿使用者因承担政府公益性任务造成经济损失的，实施机构应在职权内依法依规协助其获得相应的经济补偿；⑥因政府为开展相关公益性活动需要，包括：开展城市重大宣传活动、配合上级检查等，有偿使用者应给予大力支持。

- 2.有偿使用者的一般义务：

- ①按照有偿使用协议的约定进行项目投资建设及运营维护；

- ②在有偿使用期限内严格按照法律及有偿使用协议规定进行运营，并确保项目达到本协议约定的标准；

- ③接受政府方和其他相关机构的监管；

- ④遵守和执行相关安全、环保标准；

- ⑤按各级政府颁布的法律和法规缴纳所有税金及收费等；

- ⑥如未来政府方利用本项目申请国家专项资金的，有偿使用者应尽最大努力提供协助。

## 三、项目有偿使用期限

- 本项目有偿使用期限共计为20年，从有偿使用协议生效之日起算。其中建设期2年，从协议生效之日起计算；运营期18年，自约定城市公共停车泊位项目竣工验收合格之次日起至有偿使用期结束之日止。

## 四、项目用地

- 本项目有偿使用者在完成现有资产移交后，按原用途使用移交资产（新丰县公共智慧体系配套建设项目中城市公共停车泊位和新能源汽车充电桩及配套设施场址）的土地。有偿使用者不得以转租、转让的方式处置其所取得的土地相关权益。

## 五、项目的建设

- 本项目车位的智能化改造由有偿使用者负责，有偿使用协议中应详细描述项目施工工作的范围、质量要求、改造要求、相关责任、项目实施机构对项目建设的监督、竣工验收要求等内容。

- 项目对不同区域车位进行智能化改造建设并在实施机构提供场址上建设新能源汽车充电桩及配套设施时，当按合同要求建成并具有独立使用价值时，按国家及省、市、县有关规定进行验收。竣工验收的内容和程序应按有关规定执行。

## 六、项目的运营和维护

- 项目约定建设期满后即进入运营期。

- 有偿使用者应在有偿使用协议生效后、开始运营日之前编制项目运营及维护方案并提交实施机构审核，实施机构有权根据相关法律法规及政策要求对该方案提出合理意见，有偿使用者应当予以采纳。运营方案中应至少包括项目运营期计划内的维护、修理和更换的时间以及费用，还有上述维护、修理和更换可能对项目运营产生的影响等内容。

- 有偿使用期内，有偿使用者有义务遵循实施机构及政府方要求，在项目运营过程中保障项目公益性功能，其他约定双方另行协商。

## 七、环境保护责任

- 在有偿使用协议中应明确规定项目的建设运营所遵守的环保标准和应履行的环境保护责任。

- 本项目的环境保护责任主要由有偿使用者承担，主要包括：

- 1.按照有关环保要求，建设相应的环保设施并采取环境污染防治措施，确保项目建设、运营期间产生的废水、固体废弃物以及噪声等满足相应的环保标准；

- 2.遵守有关公共卫生和安全生产等法律法规的规定；

- 3.在项目的建设、运营期间应采取一切合理的措施尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

## 八、应急处理

- 项目有偿使用期内，有偿使用者应按照适用法律制定应急管理预案。运营中发生突发紧急事件时，项目应当依据应急管理预案和有关政府部门要求进行处理，并按照适用法律规定及时向甲方以及新丰县政府和有关政府部门报告。

## 九、付费机制

- 付费机制关系有偿使用项目的风险分配和收益回报，是有偿使用协议中的核心条款。

- 本项目的付费机制为使用者付费模式，绩效考核机制详见本项目采购需求。

## 十、履约担保

- 为确保有偿使用者在建设期能够按照合同约定的标准进行建设，并且能够按时完工，有偿使用者应在签署《有偿使用协议》后，5个工作日内提交100万元的建设期履约保函，该保函的有效期从有偿使用协议生效之日起到竣工验收完成且有偿使用者递交运营维护期保函后。

- 项目进入运营期后，为了确保有偿使用者在运营维护期内按照项目合同的约定履行运营、维护义务，有偿使用者应在建设期履约保函退还之前提供100万元的运营维护期履约保函。运营维护期履约保函有效期至有偿使用者提交移交期履约保函之日止。

- 本项目有偿使用期结束日之日起21个月前，有偿使用者应向项目实施机构提交中国境内金融机构出具的以实施机构作为受益人的移交期履约保函，保函金额为100万元，以保证有偿使用者履行本合同项下提供移交维护项目设施的义务，该保函的有效期至项目移交程序结束后满21个月为止。

- 以上保函为独立保函，见索即付。在项目有偿使用期内，如果有偿使用者未能履行项目协议中规定的义务，项目实施机构有权根据有偿使用协议扣除建设期或运营维护期保函。

## 十一、保险

- 有偿使用期内，有偿使用者必须自费购买和维持适用法律所要求的保险。

- 本项目强制保险内容主要包含：

- 1.建设期应投保险种：①建筑工程一切险和安装工程一切险；②第三者责任险。

- 2.运营期应投保险种：①财产一切险；②第三者责任险。

## 十二、政府方的监督和介入

- 有偿使用协议中关于政府方的监督和介入机制，通常包括政府方在项目实施过程中的监督权以及政府方在特定情形下对项目的介入权两部分内容。

- 在不影响项目正常实施的前提下，政府方享有合理的监督权和介入权，监督权包括对项目建设期和运营维护期的知情权、进场检查和测试权以及对承包商和分包商选择的监控权，介入权包括涉及人身安全、财产安全、环境安全、发生紧急情况、有偿使用者违约等情况下政府方合理介入的权利。

- 十三、违约、提前终止、退出及终止后处理机制

- 违约和提前终止条款是有偿使用协议中的重要条款之一，通常会规定违约事件、终止事由以及终止后的处理机制等内容。

- 项目有偿使用期内，如果发生不可抗力、有偿使用者严重违约事件或者实施机构严重违约事件，守约方可向对方提出合同终止意向并就此进行协商。双方在一定时间内协商一致，则双方应继续履行有偿使用协议，否则项目实施机构要及时做好接管，保障项目设施持续运行。守约方可以向对方提出合同终止，违约方应根据合同相关条款约定给予守约方相应补偿。

## 十四、项目的移交

- 项目移交通常是指在项目有偿使用期限结束或者项目有偿使用协议提前终止后，有偿使用者将全部项目设施及相关权益以合同约定的条件和程序移交给政府或者政府指定的其他机构。

- 本项目的移交范围包括项目设施及相关的设备、机器、装置、零部件、备用件及其他动产、项目实施相关人员、运营维护项目设施所要求的技术和技术信息、与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料以及其他移交所需的文件。项目移交时，项目设施及所涉及的任何资产不应存在权利瑕疵，同时项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，在不再维修情况下项目可以正常运营6个月，否则政府方可根据损失向有偿使用者提出合理的补偿。

## 十五、争议的解决

- 若双方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。协议双方在无法通过协商或调解方式解决争议的情况下，双方的争议由实施机构所在地有管辖权的法院管辖。

## 十六、合同附件

- 本项目有偿使用协议附件可包括：甲方前期工作清单，绩效考核方案，项目涉及资产明细表等。

# 第六部分 投标文件格式

一、投标文件格式要求：

1.投标文件须编页码，且页码必须连续；

2.投标人应自行承担所提供的投标文件任何错漏而导致的一切后果；

3.投标文件编制一式7套，正本1套，副本6套。正本封面及内容须全部加盖投标人公章和骑缝章，副本可采用正本的复印件，副本封面须加盖投标人公章和骑缝章。

4.投标文件全部用A4规格打印。

5.投标文件应装订成册，密封封装为三份，正本封装一份，副本封装一份，唱标信封一份。

6.唱标信封内装以下文件（可采用投标文件正本的复印件并加盖公章）：

①投标（报价）函；

②开标一览表

③法定代表人证明及授权书；

④投标保证金缴纳相关资料；

⑤投标文件电子文档壹份。

二、投标文件包含但不限于：

（一）自查表

1.资格性自查表

2.符合性自查表

3.商务评审自查表

4.技术评审自查表

（二）资格性、符合性文件

1.投标（报价）函

2.资格条件承诺函

3.法定代表人证明及授权书

1）法定代表人/负责人资格证明书

2）法定代表人/负责人授权委托书

4.“★”（实质性）条款响应表(如有)

5.“▲”重要条款响应表(如有)

（三）商务文件（按《商务评分表》评审内容提供相关材料）

1.商务技术条款响应表

2.合同条款响应表

3.缴纳招标服务费承诺书

4.同意招标文件条款说明

（四）技术文件（按《技术评分表》评审内容提供相关材料）

（五）投标保证金缴纳相关凭证

（六）报价文件

1.报价一览表

（七）各类证明材料

【正本/副本】

投标文件

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人名称：

# 日期：2025年     月     日

- 一、自查表

1、资格性自查表

| 序号 | 评审内容 | 自查 结论 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具备以下要求并提供下列材料： （1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 （2）参加投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） | □通过 □不通过 | 见投标文第 页 |
| 2 | 本项目的特定资格要求： （1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 （2）投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价）函相关承诺要求内容。 | □通过 □不通过 | 见投标文第 页 |

2、符合性自查表

| 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标（报价）函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期； | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标报价唯一，不高于招标人需求规定的最高限价，且投标报价未明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 已按招标文件要求提供法定代表人/负责人证明书（附法定代表人/负责人身份证复印件）及授权委托书（附被授权人身份证复印件）的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 按招标文件要求缴纳投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 5 | 符合招标文件规定的签署、盖章要求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 6 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款） 无负偏离的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 8 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |

3、商务评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 评分准则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件 第 页 |
| 2 |  |  | 见投标文件 第 页 |
| 3 |  |  | 见投标文件 第 页 |
| .... |  |  | 见投标文件 第 页 |
| 说明：按招标文件中《商务评分表》评审内容填写，并注明每项评审内容所对应的页码，以便查对。 |  |  |  |

4、技术评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 评分准则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件 第 页 |
| 2 |  |  | 见投标文件 第 页 |
| 3 |  |  | 见投标文件 第 页 |
| .... |  |  | 见投标文件 第 页 |
| 说明：按招标文件中《技术评分表》评审内容填写，并注明每项评审内容所对应的页码，以便查对。 |  |  |  |

二、资格性、符合性文件

1、投标（报价）函

韶关市鸿鑫招标代理有限公司：

我方确认收到你方提供的新丰县公共智慧体系配套建设项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方：（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关投标的一切事宜。在此提交的投标文件，正本 1 份，副本 6 份。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加项目编号为：HXZB2509087FG 的投标；

2.本投标文件的有效期为投标截止日后90天有效，如被确定为中标人，有效期将延至合同终止日为止；

3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

4.我方同意按照你方可能提出的要求提供与招标有关的任何其它数据或信息；

5.我方理解评审小组不一定接受最低报价或任何你方可能收到的报价；

6.我方如被确定为中标人，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；

7.我方自行完全承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；

8.我方确认此次招标中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。

9.我方的报价被接受，我方同意按照招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

10.我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

11.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

12.我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。我单位若有违反本资格声明内容的行为，被招标人、招标代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受监管部门作出的取消招标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

联系电话：                   电子邮箱：

法定代表人（或授权代表）签字：

日  期：2025年   月   日

2、资格条件承诺函

我方(投标人名称)符合下列条件，具体包括：

参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受招标单位(招标代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合上述规定的条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

- 投标人名称(公章)：

- 2025年  月  日

3、法定代表人证明及授权书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：韶关市鸿鑫招标代理有限公司

同志，现任我单位             职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                           单位：           （盖章）

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：韶关市鸿鑫招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订新丰县公共智慧体系配套建设项目经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

本授权书于2025年________月________日签字生效，特此声明。

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正反面

4、“★”（实质性）条款响应表

项目名称：新丰县公共智慧体系配套建设项目

项目编号：HXZB2509087FG

| 序号 | 招标需求带“★”号条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须对应招标文件的 “★”号条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3、如招标文件没有带“★”号条款的不需填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2025年   月   日

5、“▲”重要条款响应表

项目名称：新丰县公共智慧体系配套建设项目

项目编号：HXZB2509087FG

| 序号 | 招标需求带“▲”号条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须对应招标文件的 “▲”号条款逐条应答并按要求填写上表。

2、对完全响应的条目在上表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在上表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3、如招标文件没有带“▲”号条款的不需填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2025年   月   日

三、商务技术文件

1、商务技术条款响应表

[说明]投标人应对照招标文件第二部分《招标需求》所列商务技术条款的内容一一响应，完全满足的在“是否响应”栏中填写“完全响应”，不能满足的填写“否”，有差异的则在“差异内容”栏中写明差异内容。

| 序号 | 招标文件商务技术要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 是否响应 | 差异内容 |
| ... |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2025年   月   日

2、合同条款响应表

[说明]投标人应对照招标文件第五部分《合同书格式》所列合同条款的内容一一响应，完全满足的在“是否响应”栏中填写“完全响应”，不能满足的填写“否”，有差异的则在“差异内容”栏中写明差异内容。

| 序号 | 招标文件合同要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 是否响应 | 差异内容 |
| ... |  |  |  |  |

注：对可以有差异的，其内容的确定，在签定合同时，由买卖双方协商。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2025年   月   日

3、缴纳招标服务费承诺书

致：韶关市鸿鑫招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的项目名称：新丰县公共智慧体系配套建设项目（项目编号：HXZB2509087FG）招标项目中被确定为中标候选人，我方保证在收到《中标通知书》前，按照招标文件的规定向贵公司缴纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在招标人与我方签订的合同款项中扣付，并在此同意和要求招标人（应韶关市鸿鑫招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2025年   月   日

4、同意招标文件条款说明

致：韶关市鸿鑫招标代理有限公司

为响应你方组织的项目名称：新丰县公共智慧体系配套建设项目的公开招标【项目编号：HXZB2509087FG】，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此说明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2025年   月   日

四、技术文件

服务方案

【根据技术评审内容编写服务方案，格式自拟】

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2025年   月   日

五、投标保证金缴纳凭证相关资料。

六、报价文件

1、开标一览表

# [货币单位：人民币/元]

项目名称：新丰县公共智慧体系配套建设项目

项目编号：HXZB2509087FG

| 序号 | 招标内容 | 投标报价（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共资源进行有偿使用出让 | 大写： 小写： |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2025年   月   日

七、各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。