[image: image1.jpg]FHOCTIT ML X A3 T B 4 A v CR
St B 70) T RS 6 e 0 R 4%

et
=
|
=
[}

i i A (3 24 2 \F LT iy

BN T TNERTA (%

HORE R OE LM (GEMAE) .
BETHERHA (E2)
%ﬁﬁ@ﬂ@ﬁﬁﬁ%k(%#):@?@i&

%ﬁﬁi#éﬁ%Eﬁ%:m%Eﬂﬁ




目   录
3第一章 投标人须知


3第一节 投标人须知前附表


9第二节 重要事项时间地点一览表


10第三节 投标人须知正文


101.工程概况综合说明


152.招标范围


153.工期要求


164.投标人资格员要求


175.招标文件获取


196.检验监测内容、质量标准、检测执行规范等


277.现场踏勘


278.招标答疑


289.最高投标限价的确定及投标报价的约定


289.1 最高投标限价的确定


299.2 投标报价的约定


2910.投标文件的编制要求


2910.1 一般要求


3010.2 商务经济标书的编制要求


3110.3 技术标书的编制要求


3111.电子投标


3212.电子投标及评标时突发补救方案


3213.投标文件的提交


3314.投标有效期


3315.开标


3416.评标


38综合评分表


4217.推荐中标候选人


4318.中标候选人公示


44第四节 否决投标条件


441.资格评审环节


442.形式评审环节


453.响应性评审环节


454.其他


46第二章 中标人须知


49第三章 拟签订合同的主要条款


491.承包方式


492.合同价款支付办法


493.工作内容


53第四章 技术要求


54第五章  投标文件格式


54格式一  封面


55格式二  投标函


56格式三  项目报价表


57格式四  各项承诺一览表


59格式五 法定代表人身份证明


60格式六 授权委托书


61格式七 联合体协议书


63格式八 投标人基本情况表


64格式九 项目负责人简历表


65格式十 本项目拟投入的人员基本情况表


66格式十一 原件一览表




第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	韶关市曲江区全域土地综合整治(大塘镇实施单元)项目检验监测服务

	2
	项目业主
	韶关市曲江区新源土地整理有限公司

	3
	项目批准部门
	韶关市曲江区发展和改革局

	4
	项目批准文号
	/

	5
	项目代码
	2503-440205-04-01-433468

	6
	资金来源

及出资比例
	企业自有资金，100%

	7
	招标人
	韶关市曲江区新源土地整理有限公司

	8
	招标代理机构
	广东君霖项目管理有限公司

	9
	建设地点
	韶关市曲江区区大塘镇全域。

	10
	建设内容和规模
	项目建设内容包括农用地整理约10540亩，建设用地整理约1747亩，新建城乡融合创新安置区、新型城镇化安置区、农村未来社区约35万㎡，项目建设内容还包括曲江区大塘镇林业高质量发展提升工程、大塘镇中小河流域综合治理项目、大塘镇山塘水库排险加固清淤工程、大塘镇全域农房屋顶“建筑+光伏”项目、大塘镇农业科技研学项目、大塘镇梅花村农贸市场及汽车驿站建设项目、曲江区现代智慧农业项目、曲江区移动储能项目、曲江区大塘镇人居环境改造提升项目、曲江区大塘镇农村四好公路项目、曲江区大塘镇地质灾害综合治理项目等。

	11
	项目总投资
	项目总投资350000.00万元，其中：土建投资239092.00万元。

	12
	招标范围
	本项目招标范围包括（但不限于）按有关的国家现行政策法规及地方政策法规要求对韶关市曲江区全域土地综合整治(大塘镇实施单元)项目--检验监测工作，主要检验监测内容包括（但不限于）地基基础工程检测、主体结构及装饰装修工程检测、钢结构工程检测、道路工程检测、桥涵工程检测、工程材料及构配件检测、节能绿建检测、建筑幕墙检测、公路工程检测、水利工程检测、主体沉降观测、高支模监测、基坑监测、土壤肥力检测等，具体以招标人的要求和施工图及工程量清单为准。为工程验收提供依据的检测监测项目，招标范围除以上工程检测、监测工作外，还包括：
　　1、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。  
　　2、在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。
3、本次招标检（监）测项目【包括但不限于以上检（监）测内容，如实际检（监）测时发现漏项的，由中标人负责漏项检（监）测项目，且在实际检测（监）过程中，工程在符合验收的情况下，招标人可按照国家相关检（监）测规范对检（监）测清单进行相应调整，中标人应予执行，费用不予调整】。最终具体检验监测项目及数量以设计要求及验收要求为准。

	13
	标段划分
	本项目不划分标段。

	14
	工期要求
	本招标项目服务期：自委托服务合同生效之日起计算，至本项目竣工验收和全部服务履行完毕之日截止。

	15
	质量标准
	项目检测成果须符合国家和省、市现行的规范标准，出具合法有效且符合检测规范要求的检测报告并通过相关部门认可。

	16
	房屋建筑工程

绿色建筑标准
	本招标项目不纳入绿色建设实施范围。

	17
	最高投标限价
	本招标项目最高投标限价为：人民币壹仟玖佰壹拾玖万贰仟元整（¥19192000.00元）。

	18
	投标人资格要求
	1.本次招标 接受 联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1 联合体成员数量不超过5家。

1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2 参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过5家独立法人组成的联合体，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～④资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～④资质：
①建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（包含主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测、地基基础工程检测及建筑幕墙工程检测）或根据《住房和城乡建设部关于印发《建设工程质量检测机构资质标准》的通知》（建质规〔2023〕1号）具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质资质证书且证书在有效期内；

②水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测乙级（或以上）资质且证书在有效期内；

③交通运输行政主管部门颁发的公路水运工程质量检测机构乙级（或以上）资质且证书在有效期内；
④建设行政主管部门颁发的工程勘察资质乙级或以上且证书在有效期内。
2.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）必须具备质量技术监督管理部门颁发的有效的CMA计量认证证书且认证证书需在有效期内。

2.4投标人拟委派担任本工程项目负责人应为具有工程类中级工程师或以上技术职称，并具有建设工程质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的相关检测员证。

2.5投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或资质延续有关事项的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后，证明在开标日继续有效。

3.禁止投标条款

3.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

3.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

韶关市曲江区新源土地整理有限公司
为本招标项目的业主单位
2
广东君霖项目管理有限公司
为本招标项目的招标代理机构

3
广东两山生态建设有限公司

为本招标项目的总承包单位
4
广州市众安建筑工程有限公司

为本招标项目的总承包单位
5
国家林业和草原局林草调查规划院

为本招标项目的总承包单位
6
中冶沈勘工程技术有限公司

为本招标项目的总承包单位
7
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

为本招标项目的总承包单位
8
中国五冶集团有限公司

为本招标项目的总承包单位
9
天尚设计集团有限公司

为本招标项目的总承包单位


	19
	投标保证
	1．投标人须缴纳金额为人民币贰拾万元整（￥200000.00元）的投标保证。（组成联合体的由联合体牵头人缴纳）

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(见本章第二节“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)，在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	20
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为 90 个日历天。

	21
	投标文件组成
	投标文件包括商务经济标书、技术标书两个分册。

	22
	技术标书

评审方式
	本次招标技术标书 不采用 “暗标”方式进行评审。

	23
	评标委员会组成
	评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。

	24
	评标方法
	综合评分法

	25
	中标后须提交的投标文件
	中标人须自中标通知书发出之日起五个工作日内，提供与电子投标电子文档一致的正副本各1份的纸质版投标文件给招标人存档。

	26
	合同价款支付
	详见本招标文件第二章 拟签订合同的主要条款。

	27
	招标代理服务的相关费用支付
	本项目的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。（招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），以中标价为计费基数。评标专家酬劳包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等）

	28
	招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（如有）
	投标人如需提交用于评审的证书、证件、证明原件的（招标文件若有要求），投标人应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”(详见“投标文件格式”，投标人须自行填写，表格可扩展),一张贴于文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后作为签收及退回原件的凭证。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理机构将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。

	29
	招标人

联系方法
	单位名称：韶关市曲江区新源土地整理有限公司

办公地址：韶关市曲江区马坝镇府前西路城西安置楼农贸市场7号楼第二层203房

联 系 人：谭先生

联系电话：0751-6696869

	30
	招标代理机构

联系方法
	单位名称：广东君霖项目管理有限公司

办公地址：韶关市曲江区马坝镇安山路35号之一308

联系人（部门）：潘工
联系电话：19820639544

	31
	交易场所

联系方法
	单位名称：韶关市公共资源交易中心
办公地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751-6690193

	32
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关市曲江区自然资源局
办公地址：韶关市曲江区马坝镇城南大道3号
联系人（部门）：土地修复股   

联系电话：0751-6681832


 重要事项时间地点一览表

	1
	招标公告

发布时间
	2025年09月15日17时00分

	2
	获取招标文件截止时间
	2025年10月10日09时30分

	3
	网上提问

截止时间
	2025年09月27日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	2025年09月27日16时30分至2025年09月30日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2025年10月09日09时30分；

投标保证担保上传截止时间：2025年10月09日09时30分；

投标保证保险投保截止时间：2025年10月09日09时30分。

	6
	电子投标

截止时间
	2025年10月10日09时30分

	7
	投标评审原件（如有）递交时间
	2025年10月10日09时00分至2025年10月10日09时30分

	8
	投标评审原件（如有）递交地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心，

地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体开标室以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	2025年10月10日09时30分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心
地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体开标室以当日现场通知为准。

	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，自行下载招标文件等资料文件、招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标人须知正文

韶关市曲江区全域土地综合整治(大塘镇实施单元)项目经韶关市曲江区发展和改革局以《广东省企业投资项目备案证》批准建设，项目代码为2503-440205-04-01-433468。本项目业主为韶关市曲江区新源土地整理有限公司，建设资金来自企业自有资金，出资比例为100%，招标人为韶关市曲江区新源土地整理有限公司，招标代理机构为广东君霖项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的检验监测进行公开招标。
1.工程概况综合说明

1.1 招标人：韶关市曲江区新源土地整理有限公司
1.2 工程地点：韶关市曲江区区大塘镇全域

1.3 工程主要建设规模及建设内容：项目建设内容包括农用地整理约10540亩，建设用地整理约1747亩，新建城乡融合创新安置区、新型城镇化安置区、农村未来社区约35万㎡，项目建设内容还包括曲江区大塘镇林业高质量发展提升工程、大塘镇中小河流域综合治理项目、大塘镇山塘水库排险加固清淤工程、大塘镇全域农房屋顶“建筑+光伏”项目、大塘镇农业科技研学项目、大塘镇梅花村农贸市场及汽车驿站建设项目、曲江区现代智慧农业项目、曲江区移动储能项目、曲江区大塘镇人居环境改造提升项目、曲江区大塘镇农村四好公路项目、曲江区大塘镇地质灾害综合治理项目等。
具体项目内容如下：
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	土建估算金额（万元）
	检测监测控制价（万元）

	1
	韶关市曲江区大塘镇火山社区城乡融合创新试点建设项目
	城乡融合创新试点（空间优化与低效用地提升）建设，打造示范项目。

1.建设城乡融合创新试点安置区，用地规划面积约 97.5亩，总建筑面积约10.44万㎡，其中安置区建筑面积约9.85万㎡，沿路沿街商业等配套设施约 5900㎡。配套室外电气、给水、雨污水、通信、照明、亮化、绿化等设施。

2.火山社区农贸市场提升改造面积约4000㎡。

3.火山社区全域数智化管理设施与设备、一老一小友好型设施与设备、体育健身文化配套设施与设备、智慧停车场、充电桩等建设与改造提升。

4.火山社区给水、雨污水、电力、通信、照明、亮化、绿化等设施与设备提升改造。

5.火山社区古树名木保护工程及历史建筑修缮保护。

6.火山社区卫生院提升改造工程面积约 3500 ㎡，火山小学提升改造工程面积约 3000 ㎡。
	32971.00
	264.00

	2
	韶关市曲江区大塘镇镇区新型城镇化试点建设项目
	大塘镇镇区新型城镇化试点项目。

1.大塘镇新型城镇化背景下的未来社区及配套设施建设。在大塘镇规划总用地面积约 110.54 亩，总建筑面积约 9万㎡，其中安置区约 8.6 万㎡，公共配套设施约 1000 ㎡，沿路沿街商业等配套设施约 3000 ㎡。配套室外电气、给水、雨污水、通信、照明、亮化、绿化等设施。

2.大塘镇原农贸市场拆除重建，原大塘镇农贸市场拆除后新建农副产品批发综合体、展销中心及配套设施，规划用地面积约 17.43 亩，建筑面积约 1.6 万㎡。

3.大塘镇绿色农贸市场集市建设工程，用地约 40.33 亩，建筑面积约 6000 ㎡；同时建设赶集摊位约 300 个、停车位 200 个等。
	34194.00
	273.60

	3
	韶关市曲江区大塘镇历山村农村未来社区一期项目
	大塘镇历山村农村未来社区一期规划总用地面积约 45.95 亩，总建筑面积约 2.3 万㎡，其中安置用房面积约 2.1万㎡，公共服务配套约 500 ㎡，商业配套约 1500 ㎡，配套建设室外电气、污水处理、给排水、地灾防护工程、内部道路、广场、停车场、充电桩等。
	6684.00
	53.60

	4
	韶关市曲江区大塘镇农村未来社区建设项目
	建设大塘镇历山村（除一期外）、塘口村、竹园村农村未来社区，总规划用地面积约 235.42 亩（历山村 36.55亩、塘口村 124.87 亩、竹园村 73.99 亩），建筑总面积约 13.09 万㎡，其中安置用房约 12.24 万㎡，公共服务配套约 1000 ㎡，商业配套约 7570 ㎡。配套建设室外电气、污水处理、给排水、地灾防护工程、内部道路、广场、停车场、充电桩、乡村卫生站、数字化乡村管理系统等。
	37627.00
	300.80

	5
	韶关市曲江区大塘镇建设用地整理项目
	建设用地整理规模约 17828.73 亩，拆除地上构筑物、建筑物及地下管网，涉及建筑面积约 43.22 万㎡，其中历山村约 10.49 万㎡，塘口村约 15.45 万㎡，竹园村约 13.46 万㎡，火山街道约 1.90 万㎡，其他村约 1.92 万㎡。
	3601.00
	28.80

	6
	韶关市曲江区大塘镇农用地整理项目
	1.实施农用地整理 9586.73 亩，其中建设用地整理后恢复成农用田 1728.73 亩，其他类型农用地整理后恢复成农用田 7858 亩。

2.大塘镇新建四等耕地 12898.73 亩，其中建设用地恢复和提升为四等耕地 1728.73 亩，其他用地提升为四等耕地约 11170 亩。

3.高标准农田建设与提质改造约 20082.44 亩，其中包括：①3477.24 亩现状耕地新建高标准农田；②7018.47 亩高标准农田改造提升；③9586.73 亩新增耕地建设为高标准农田。

4.实施土地平整工程、梯田改造、土壤修复、灾毁农田修复、水肥一体化设施、农田水利工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田数字化基础设施等。

5.曲江区大塘镇数字化高标准农田建设项目。塘口村 1811 亩连片耕地开展数字化（多田提效）现代农业示范区建设，通过微生物土壤修复剂进行土壤改良，建设农田数字化基础设施、数字化农田动态管护系统、数字化种植管理平台、二产三产基础设施等，实现农业全产业链数字化升级，构建生态农业可持续发展模式，促进农业产业提质增效，推动农业新质生产力发展。同时建设一批农文旅融合基础设施。
	23081.00
	386.40

	7
	韶关市曲江区大塘镇中小河流域综合治理项目
	1.大塘镇大塘水、尹屋水、南和水、黄沙坑河、龚屋水、左岭水、鸭麻龙河、水寨溪、梅花河、山子背水、西林河流域综合治理，河道长度约 16km，建设内容包括新建堤防长约 5km、护岸长度 8km、清淤约 20 万 m³、水陂加固 6 座，以及华南装备产业园内涝点治理 1 处。

2.枫湾河历山至塘口段河流综合整治工程，河道长度约 12km，建设内容包括新建堤防约 6km，护岸长度约 9km、清淤约 26 万 m³，新建机耕桥 2 座，新建水陂 2 座，加固改造渠道约 30km，以及支流龙溪水清淤约 5 万 m³。

3.大塘镇黄沙坑河、鸭麻龙河、梅花河、山子背水、西林河流域碧道建设长约 11km，宽约 3m，休憩驿站 3 个，滨水公园若干个约 30000 ㎡。

4.枫湾河历山至塘口段河流流域碧道建设长约10.5km，宽约3m，休憩驿站3个，滨水公园若干个约 28000㎡。
	22216.00
	177.60

	8
	韶关市曲江区大塘镇山塘水库排险加固清淤工程
	1.竹子冲水库、双喜水库、油糍塘水库等 3 宗小（2）型水库清淤工程，清淤量约 15.5 万 m³。

2.和尚冲、学灌塘、黄金塘、郭屋、崩塘肚等 5 宗山塘清淤工程，清淤量约 10 万 m³。

3.崩塘肚山塘除险加固工程。
	1355.00
	11.20

	9
	韶关市曲江区大塘镇林业高质量发展提升工程
	提升大塘镇林地的生态稳定性和经济价值，推动镇域生态经济的绿色发展。 
1.营造林工程 
（1）对 1.2 万亩现有林进行改培，实行基地化、标准化、全周期经营管理，同时对 0.8 万亩中幼松林地进行逐步抚育及补植，降低松属比重。 
（2）规划建设约 1.1 万亩速生丰产林基地，以高效利用林地、提高产量、缩短轮伐期，缓解木材供需矛盾，主要选择相思等。 
（3）规划约 0.85 万亩桉树改造培育为米老排等中周期优质树种。 
（4）对约 0.8 万亩桉树首先进行综合抚育，选择香樟、红锥、格木、火力楠等珍贵乡土阔叶树种进行改造等措施，优化树种组成，逐步形成以乡土阔叶树种为主的混交林。 
2.经济林建设：推进桉改油茶 0.8 万亩，通过规模化种植与专业化运营，实现生态富民。 
3.林下经济工程建设：在松林改造和桉树改造长周期板块等林下空间规划种植 0.2 万亩中药材。 
4.分散和集中建设苗圃：利用空闲地等空间建设，规划面积 0.03 万亩。 
5.村口景观林建设。在大塘镇各村的主要出入口的田间地头、房前屋后、闲置地等可利用空间建设，规划面积约0.04 万亩， 
6.碧道景观林建设。结合大塘镇黄沙坑河、鸭麻龙河、梅花河、山子背水、西林河流域碧道、枫湾河历山至塘口段河流流域碧道建设景观林带，规划约 20km。 
7.营林防火及保障能力提升。因地制宜按需修建林区公路 30km，新建生物防火林带 30km，全面提升森林防火能力。 
8.数字林业建设。建设包括前端感知设备、数字管理应用、移动服务和基础保障等内容。 
9.开展 5.68 万亩林地租赁工作。
	44357.00
	204.00

	10
	韶关市曲江区大塘镇全域农房屋顶“建筑+光伏”项目
	1.历山村、塘口村、竹园村农村未来社区屋顶新型“建筑+光伏”约5万㎡。

2.火山社区屋顶光伏面积约 1.4 万㎡；

3.大塘镇农贸市场及安置社区等屋顶光伏面积约1万㎡；

4.大塘镇典型镇、典型村屋顶光伏约1万㎡。

5.曲江区大塘镇农业科技研学项目屋顶光伏约0.1万㎡。
	6800.00
	54.40

	11
	韶关市曲江区大塘镇农业科技研学项目
	1.以原火山中学为主体进行提升，建设数字化农事服务中心，建筑面积约 1000 ㎡，包含办公室、会议室、接待室、控制中心、培训中心、土壤检验检测中心等。开展智慧农业相关的科研、试验、技术推广、培训、服务等工作，为当地农业产业的数字化升级提供综合支撑。

2.建设研学楼 2 栋，建筑面积约 430 ㎡。

3.新建玻璃大棚实验室 330 ㎡。

4.购置一批相关仪器设备。

5.建设大塘镇全域土地综合整治成果展示区，建筑面积约 200 ㎡。
	1055.00
	8.80

	12
	韶关市曲江区大塘镇梅花村农贸市场及汽车驿站建设项目
	1.建设梅花村（园区）农贸市场及配套设施，用地面积约 8 亩，建筑面积约 5000 ㎡。

2.建设卡车司机驿站，用地面积约 19.35 亩，建设服务用房约 1000 ㎡，包括休息区、汽车维保区，同时配套停车场（停车位约 200 个）、内部道路、充电桩等。
	2117.00
	16.80

	13
	韶关市曲江区现代智慧农业项目
	建设 5.0 智慧农业工厂，规划用地面积约 278.65 亩，建设智能玻璃温室（含荷兰进口智能环境控制系统、视觉打叶采摘机器人、田间管理系统、无土栽培以及水培种植系统、空气源热泵系统、全智能光控补光系统等主要系统）、智能化育苗工厂（含荷兰进口智能环境控制系统、智能移动喷灌系统、物流苗床系统、空气源热泵系统、全智能可控补光系统等主要系统）、全自动分拣包装车间（含视觉机器人分拣包装系统、智能预冷系统等主要系统）、气调库、综合办公区和附属设施，附属设施包含门卫室、水泵房、配电室以及道路、园区绿化等。
	31915.00
	43.20

	14
	韶关市曲江区移动储能项目
	规划总用地面积约 45 亩，总建筑面积约 10000 ㎡，建设装配车间，建设高标准停车场 20000 ㎡，配套充电桩、电气、给排水、道路广场等。
	2960.00
	24.00

	15
	韶关市曲江区大塘镇人居环境改造提升项目
	1.建设美丽乡镇入口通道、美丽圩镇客厅、美丽步道、房屋外立面提升、国道两侧绿美绿化、活力滨湖公园、生态农业研学片区、五一村观景台、农贸市场西北侧地块硬化、市场消防给水建设以及非典型村范围内的建筑外立面提升、绿美建设、四小园、人居环境提升等。

2.环境整治与风貌提升：1）环境秩序整治：六乱整治，含三线整治、雨篷统一风格、沿街商业广告整治、公共空间环境整理、停车整治、道路交通摄像头安装等。2）圩镇风貌提升：含入口通道提升、美丽示范主街、建筑外立面示范样板、圩镇美丽客厅、美丽绿道等。3）服务功能提质：含干净整洁农贸市场、生态小公园、背街小巷提升等。

3.旅游沿线基础设施建设和人居环境整治，包括沿途道路环境提升、美丽街道建设、房屋风貌整治，圩镇客厅、农贸市场、美丽河道、旅游景观构筑物等内容。

4.建设绿富苗圃 500 亩。
	5143.00
	40.00

	16
	韶关市曲江区大塘镇农村四好公路项目
	1.X840 线火山至枫湾 K1+486-K4+756 段县道四改三工程，改造里程 3.27km，通建制村县道四改三。

2.X902 线塘口至长坝 K6+030-K10+366 段县道四改三工程，改造里程 4.336km，路网联结县道四改三。

3.X903 线大塘至汤溪段 K0+762-K8+643 段县道四改三工程，改造里程 7.087km，路网联结县道四改三。

4.Y545 线曲江段 K0+961--K1+480 路面提升工程，长度 0.519km。

5.C350 线道路提升工程，长度 1.208km。
	2142.00
	16.80

	17
	韶关市曲江区大塘镇地质灾害综合治理项目
	1.大塘镇镇街市场西侧排水工程提升，对沿山体，设置 4-5 个沉砂池，对旧管网进行清理等内容。

2.地质灾害综合治理 5 处，包括 4 处滑坡（分别位于中间村与下村、白围子村后山、广夏砖厂、坑排村），1 处崩塌（位于广川砖厂），措施主要包括：竖警示牌，划定危险区，发放两卡，编制防灾预案，开展应急调查，巡查监测竖警示牌，划定危险区，发放两卡，编制防灾预案，开展应急调查，巡查监测，专业监测，工程治理等。
	420.00
	3.20

	  18
	韶关市曲江区大塘镇架空线路序化改造项目
	针对大塘镇范围内的架空线路进行有序化改造，主要集中于历山村、塘口村、竹园村、火山社区范围。
	1500.00
	12.00

	合计：
	239092.00
	1919.20


说明：请按照相关规定要求及上述项目内容及项目建设现场情况确定哪些子项目需要进行该招标指定的检验监测，进行检验监测价包干。

1.4 项目总投资：项目总投资350000.00万元，其中：土建投资239092.00万元。
1.5 标段划分：本招标项目不划分标段。
1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
2.招标范围
本项目招标范围包括（但不限于）按有关的国家现行政策法规及地方政策法规要求对韶关市曲江区全域土地综合整治(大塘镇实施单元)项目--检验监测工作，主要检验监测内容包括（但不限于）地基基础工程检测、主体结构及装饰装修工程检测、钢结构工程检测、道路工程检测、桥涵工程检测、工程材料及构配件检测、节能绿建检测、建筑幕墙检测、公路工程检测、水利工程检测、主体沉降观测、高支模监测、基坑监测、土壤肥力检测等，具体以招标人的要求和施工图及工程量清单为准。为工程验收提供依据的检测监测项目，招标范围除以上工程检测、监测工作外，还包括：
　　1、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。  
　　2、在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。
3、本次招标检（监）测项目【包括但不限于以上检（监）测内容，如实际检（监）测时发现漏项的，由中标人负责漏项检（监）测项目，且在实际检测（监）过程中，工程在符合验收的情况下，招标人可按照国家相关检（监）测规范对检（监）测清单进行相应调整，中标人应予执行，费用不予调整】。最终具体检验监测项目及数量以设计要求及验收要求为准。
3.工期要求

3.1本招标项目服务期：自委托服务合同生效之日起计算，至本项目竣工验收和全部服务履行完毕之日截止。
4.投标人资格员要求

4.1本次招标 接受 联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
4.1.1 联合体成员数量不超过5家。

4.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

4.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

4.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效

4.2资质要求

4.2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

4.2.2 参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过5家独立法人组成的联合体，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～④资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～④资质。
①建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（包含主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测、地基基础工程检测及建筑幕墙工程检测）或根据《住房和城乡建设部关于印发《建设工程质量检测机构资质标准》的通知》（建质规〔2023〕1号）具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质资质证书且证书在有效期内。

②水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测乙级（或以上）资质且证书在有效期内；

③交通运输行政主管部门颁发的公路水运工程质量检测机构乙级（或以上）资质且证书在有效期内；
④建设行政主管部门颁发的工程勘察资质乙级或以上且证书在有效期内。
4.2.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）必须具备质量技术监督管理部门颁发的有效的CMA计量认证证书且认证证书需在有效期内。。

4.2.4投标人拟委派担任本工程项目负责人应为具有工程类中级工程师或以上技术职称，并具有建设工程质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的相关检测员证。

4.2.5投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或资质延续有关事项的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后，证明在开标日继续有效。
4.3禁止投标条款

4.3.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.3.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	韶关市曲江区新源土地整理有限公司
	为本招标项目的业主单位

	2
	广东君霖项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	广东两山生态建设有限公司
	为本招标项目的总承包单位

	4
	广州市众安建筑工程有限公司
	为本招标项目的总承包单位

	5
	国家林业和草原局林草调查规划院
	为本招标项目的总承包单位

	6
	中冶沈勘工程技术有限公司
	为本招标项目的总承包单位

	7
	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
	为本招标项目的总承包单位

	8
	中国五冶集团有限公司
	为本招标项目的总承包单位

	9
	天尚设计集团有限公司
	为本招标项目的总承包单位


5.招标文件获取
5.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布。招标文件一经在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发售投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。招标文件获取时间与招标公告发布时间一致（见“重要事项时间地点一览表”），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在交易平台下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。
5.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易平台进行招标文件及附件获取和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的服务指南。

已入库企业的有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，应及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 

5.3 投标保证
5.3.1 投标人须缴纳金额为人民币贰拾万元整（￥200000.00元）的投标保证。组成联合体的由联合体牵头人缴纳。
5.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 

(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。 

(3)采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

5.4 若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

6.检验监测内容、质量标准、检测执行规范等
6.1检验监测内容（包括但不限于以下）
　　6.1.1地基基础检测要求：
　1）低应变检测法：检测桩身缺陷及位置；判定桩身完整性类别。

　2）单桩竖向静载抗压检测法：确定单桩竖向抗压承载力检测值，判定其是否满足设计要求。

　3）平板载荷试验：确定地基土承载力，判定是否满足要求。

　4）水泥土钻芯法：确定桩身完整性是否满足设计要求。

　5）超声波法：确定桩身完整性是否满足设计要求。

　6）检测依据：依据广东省行业标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2019)中有关试桩规定进行。

　7）检测数量：桩身完整性、单桩承载力检测数量按广东省行业标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2019)中有关试桩规定进行。

6.1.2主体结构检测要求：

　(1）楼板厚度检验

1）检测依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。

2）抽检频率：楼板厚度检测的部位，应按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内，板应按有代表性的自然间抽查1%，且不少于3间。

3）检测方法：楼板厚度的检测，采用取芯。现场检测时由业主、监理、施工单位及本单位相关人员结合构件重要性和分布均匀性共同选定。对于选定的构件，悬挑板取距离支座1m处，沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3个点取平均值；其他楼板，在同一对角线上测量中间及距离两端各1m处，取3点平均值。

(2）混凝土强度检验

1)检测依据：

①《广东省混凝土结构实体检验技术导则》。

②《回弹法检测混凝土强度》JGJ/T23-2011。

2)抽检频率:

①混凝土强度检验，应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。采用非破损或局部破损的检测方法，按国家现行有关标准的规定进行。

②按批进行检测的构件，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。

③回弹法检验方法

A.采用回弹法检测混凝土强度，测定仪器应经过校正，操作应符合《回弹法检测混凝土强度》JGJ/T23-2011规范要求。现场检测时由业主、监理、施工单位及本单位相关人员结合构件重要性和分布均匀性共同选定，按相关规范要求布置测区。

B.回弹检测均由取得回弹上岗证人员检测，检测时测点布置均匀有效，检测读数应准确公正。

C.在回弹测定完毕后，应检测代表性位置上的碳化深度值。碳化测定数不少于测区30%，取平均值作为每个测区的碳化深度值，当所选定的几个测区碳化深度的最大值与最小值之差大于2mm，应测定每个测区的碳化深度值。

(3）结构实体钢筋保护层厚度检测

1）检测依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。

2）检测仪器：钢筋保护层厚度测定仪，使用前计量合格。

3）抽检频率

①钢筋保护层厚度检测的结构部位，由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。

②对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验。对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。

③检测方法：钢筋保护层厚度的检测，采用非破损法，使用保护层厚度测定仪测量。现场检测时由监理、施工单位结合构件重要性和分布均匀性共同选定。对选定的梁类构件，应对全部纵向受力钢筋进行保护层厚度检测，对选定的板类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋进行保护层厚度检测。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量3点。

混凝土结构后锚固抗拔试验

     1)检测依据

①《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）。

②《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）。

2）检测仪器：微型拉拔仪、数显锚杆拉力计，使用前计量合格。

3）抽检频率

①植筋非破损检验：按JGJ 145-2013第C.2.3条的规定，植筋现场非破损检验的抽样数量，应符合下列规定：

A.对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验；

B.对于一般结构构件，应取每一批植筋总数的1%且不少于3件进行检验；

C.对非生命线工程的非结构构件，应取每一批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。

②填充墙拉筋检验：按GB 50203-2011表9.2.3的规定，填充墙拉筋抽检数量如下表：

	检验批的容量
	样本最小容量
	检验批的容量
	样本最小容量

	≤90
	5
	281～500
	20

	91～150
	8
	501～1200
	32

	151～280
	13
	1201～3200
	50


4）检测方法

①植筋非破损检验：加载方式为连续加载。按JGJ 145-2013第C.4.2条的规定，进行非破损检验时，施加荷载应符合下列规定：

A.连续加载时，应以均匀速率在2min～3min时间内加载至设定的检验荷载，并持荷2min；

B.荷载检验值应取0.9FyAs和0.8NRK*的较小值。NRK*为非钢材破坏承载力标准值，可按规程有关规定计算。

②填充墙拉筋检验：加载方式为连续加载。以均匀速率在2min～3min时间内加载至6.00kN，并持荷2min。

钢结构检测

1）检测依据

①《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）。

②《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）。

③《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）。

④《焊缝无损检测超声检测技术检测等级和评定》（GB/T 11345-2023）。

⑤《焊缝无损检测超声检测验收等级》(GB/T 29712-2023)。

2）检测仪器：超声波探伤仪、防腐涂层测厚仪、厚度针，使用前计量合格。

3）抽检频率

①工厂和现场所有坡口全熔透焊缝均为一级焊缝、部分熔透焊缝均为二级焊缝、填角焊缝则为三级焊缝，具体以相关图纸的标注或说明为准。

②对工厂和现场一、二级焊缝进行超声检测。

	工厂制作焊缝
	现场安装焊缝

	一级
	二级
	一级
	二级

	100％
	20％
	100％
	20％

	注：按每条焊缝计算百分比，且探伤长度应不小于200mm，当焊缝长度不足200mm时，应对整条焊缝进行探伤。
	注：按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度应不小于200mm，并应不小于3条焊缝。


③防腐涂层厚度的检测应在涂层干燥后进行。检测时构件的表面不应有结露。防腐涂层厚度检测，应经外观检查合格后进行。

④确定的检测位置应有代表性，在检测区域内分布宜均匀。被测试点表面应清除防火涂层、灰层、油垢等。抽检数量：依据《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）13.2.1按构件数抽检10%，且同类构件不应少于3件，每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

6.1.3桥涵工程检测要求：

(1）外观检查

　1）检测依据：《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2022)；

　2）抽检频率：全桥范围。

　3）检测方法：以目测为主，并配备必要的量测仪器和设备。

（2）实体检测

　1）检测依据

①《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015)。

②《回弹法检测混凝土强度》JGJ/T23-2011。

　2）抽检频率

①混凝土强度（回弹法）：构件总数量为20以下时，回弹构件抽取最小数量为全数。

②碳化深度：测点数不少于构件测区数的30%。

③钢筋保护层厚度及间距：2%，且不少于5个构件。

　3）检测方法

①采用回弹法检测混凝土强度，测定仪器应经过校正，操作应符合《回弹法检测混凝土强度》JGJ/T23-2011规范要求。现场检测时由业主、监理、施工单位及本单位相关人员结合构件重要性和分布均匀性共同选定，按相关规范要求布置测区。

②回弹检测均由取得回弹上岗证人员检测，检测时测点布置均匀有效，检测读数应准确公正。

③在回弹测定完毕后，应检测代表性位置上的碳化深度值。碳化测定数不少于测区30%，取平均值作为每个测区的碳化深度值，当所选定的几个测区碳化深度的最大值与最小值之差大于2mm，应测定每个测区的碳化深度值。

④钢筋保护层厚度的检测，采用非破损法，使用保护层厚度测定仪测量。对选定的梁类构件，应对全部纵向受力钢筋进行保护层厚度检测，对选定的板类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋进行保护层厚度检测。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量3点。

形体检测

1）检测依据：《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008)。

2）抽检频率

①桥梁轴线位移、桥宽：每座或每跨、每孔检测3个点。

②长度、引道中线与桥梁中线偏差、桥梁高程衔接：每座或每跨、每孔检测2个点。

3）检测方法：用经纬仪或全站仪检测桥梁轴线位移，每座或每跨、每孔检测3个点；用钢尺量测桥宽，每座或每跨、每孔检测3个点；用测距仪检测桥长，每座或每跨、每孔检测2个点；用经纬仪或全站仪检测引道中线与桥梁中线偏差，每座或每跨、每孔检测2个点；用水准仪检测桥头高程衔接，每座或每跨、每孔检测2个点。

荷载试验

　1）检测依据：《城市桥梁检测技术标准》（DBJ/T 15-87-2022)。

　2）抽检频率：每种跨径选择至少一孔进行荷载试验。

　3）检测方法：桥梁荷载试验包括静载试验和动载试验，试验性质分为验收性试验和鉴定性试验。试验桥跨应选择受力不利、缺陷较多或病害较严重的桥跨，结构独立的一联应作为一座桥进行荷载试验。根据相关规范要求，选择合理的控制截面和测试内容开展静载和动载试验。

6.1.4常规材料检测要求：

（1）检测内容应满足相关验收及标准要求，包括但不限于以下标准：

1）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015。

2）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008。

3）《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011。

4）《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012。

5）《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010。

6）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011。

7）《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012。

8）《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163-2013。

9）《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020。

10）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018。

11）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008。

12）《建筑环境通用规范》GB 55016-2021。

13）《声测管》GB/T 31438-2015。

14）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2016。

15）《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022。

16）《安全帽》GB 2811-2019。

17）《安全网》GB 5725-2009。

18）《坠落防护安全带》GB 6095-2021。

19）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020。

20）《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012。

21）《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498-2009。

22）《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010。

23）《建筑地基工程施工质量验收标准》GB 50202-2018。

24）《植草砖》NY/T 1253-2006。

25）《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1-2017。

26）《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005（2013年版）。

27）《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018。

28）《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015。

6.1.5节能、电气材料检测要求：

（1）检测内容应满足相关验收及标准要求，包括但不限于以下标准：

　1）《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ 15-65-2021。

　2）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015。

　3）《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2019。

6.1.6现场检测要求

（1）检测内容应满足相关验收及标准要求，包括但不限于以下标准：

　1）《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ 15-65-2021。

　2）《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》JTG 2182-2020。

　3）《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》GB/T 5700-2023。

　4）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008。

　5）《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009。

　6）《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021。

　7）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008。

　8）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012。

　9）《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012。

　10）《广东省绿色建筑检测标准》DBJ/T 15-234-2021。

6.2检测服务执行规范
在检测、监测过程中，遵守国家和广东省以及韶关市的有关标准。依据包括但不限于以下规范：

1、广东省标准《建筑地基基础检测规范》 (DBJ 15-60-2019)；

2、国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ 106-2014)；

3、国家标准《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001)2009年版；

4、国家标准《岩土锚杆(索)技术规程》 (CECS 22:2005)

5、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)；

6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)；

7、《混凝土结构试验方法标准》 (GB/T 50152-2012)；

8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；

9、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ  1-2008)；

10、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB  50268-2008)；

11、《公路桥梁荷载试验规程》(JTGT J21-01-2015)；

12、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019；

13、《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020)；
14、《公路路基路面测试规程》(JTG 3450-2019)；
15、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG3441-2024)；
16、《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号)

17、与本项目检测项目有关的检测标准、主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明；

18、本项目设计图纸等技术资料。
6.3主要试验检测仪器设备要求

中标人应配备足够的试验检测仪器设备。试验检测仪器设备必须在检定/校准有效期内，并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量试验检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。
6.4项目成果质量要求

中标人严格按照有关规范、规程、标准的要求进行检测，出具客观、准确、公正、真实的检测报告，并要对检测结果负责，对检测结果保密。若出现数据造假情况，给招标人造成损失的，应当承担损害赔偿责任及相应法律责任。

检测项目需求及检测频次以满足工程质量监督、验收规范所需检测项目及检测频次的最低限度要求为限。
3、中标人提供的检测报告等文件，应符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同约定的内容和质量要求。检测结束后，在规定的时间内提供专业的检测报告。

4、中标人负责检测全过程资料和报告的整理、打印、复印、装订等工作。中标人向招标人提供各项成果报告一式六份（须按规定签署盖章）和与书面检测报告一致的电子版扫描件（光盘2张），如招标人另有要求，中标人有责任提供不定期质量检测成果报告。中标人提交的检测报告/成果必须完全满足国家和地方有关规范、规程和有关标准的要求，并对其检测结果负责。

5、中标人不能以时间紧或任务少而要求施工单位派车接送，更不能接受施工单位的红包、礼金等而更改检测结果，一经发现将按10000元/次予以处罚，同时，对延误的工程进度以及给招标人和施工单位造成的经济损失进行赔偿。

6、在现场工作的中标人工作人员，应遵守招标人的安全保卫及其他有关的规章制度。检测过程中，因中标人自身原因造成的人身、财产等损失，由中标人承担全部责任并负担相关费用。

（注：招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）
7.现场踏勘

7.1 招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

7.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

7.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

8.招标答疑

8.1招标人及招标代理机构不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)，进入建设工程交易系统提出招标质疑，截标前10日停止质疑。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并形成答疑书（或补充通知）在相关网站上发布。答疑书（或补充通知）作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分，在网上向所有投标人公开。

8.2若由于投标人自身原因未及时获得答疑书（或补充通知），由此发生的任何责任由投标人自行承担。

8.3 答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

9.最高投标限价的确定及投标报价的约定

9.1 最高投标限价的确定

本招标项目的最高投标限价为：人民币壹仟玖佰壹拾玖万贰仟元整（¥19192000.00元）。

具体详见下表：

	项目名称
	报价基数（元）
	投标下浮率（%）
	备注

	韶关市曲江区全域土地综合整治(大塘镇实施单元)项目检验监测费
	19192000.00
	≥0.00%
	按实际完成的子项计算结算基准价。


备注：

1.投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2.本项目中标价作为合同价，作为预付款支付的依据。

3.子项结算基准价=（检测监测控制价/土建估算金额）×实际完成的子项施工结算审定价。
4.本项目各子项目的检验监测项目结算价按实际发生的子项计算结算基价，再结合中标下浮率计收，即子项的检验监测最终结算价=子项结算基准价×（1-中标下浮率），最终结算总价不得超过合同价。
　5.投标报价为含税报价（增值税）。
9.2 投标报价的约定

9.2.1 报价要求应包工、包料、包质量，在安全、文明施工前提下，对各材料、现场的检测、评估得出检测数据等，根据检测评估结果生成检测报告。检测所需材料、成品、设备等，均由中标人自行解决，但必须符合原设计、招标人及相关技术规程、规范要求。。
9.2.2 子项结算基准价=（检测监测控制价/土建估算金额）×实际完成的子项施工结算审定价，本项目各子项目的检验监测项目结算价按实际发生的子项计算结算基价，再结合中标下浮率计收，即子项的检验监测最终结算价=子项结算基准价×（1-中标下浮率），最终结算总价不得超过合同价。
9.2.3本项目所述的检测项目包含但不仅限于招标文件所示检测内容，投标人应根据自己的理解对检测项目方案进行依法完善。保证检测技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

9.2.4投标报价时应充分考虑“拟签订合同的主要条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。

10.投标文件的编制要求

10.1 一般要求

10.1 一般要求

投标文件应按第五章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2  投标文件包括商务经济标书、技术标书两个分册，投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。
10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。

10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。
10.2 商务经济标书的编制要求

10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式二）；

（4）《项目报价表》（格式三）；

（5）《各项承诺一览表》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；

（7）《授权委托书》（格式六）；

（8）《联合体协议书》（格式七）及所附资料；
（9）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件；采用投标保证保险的，附《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》和电子保单扫描件）。

（10）《投标人基本情况表》（格式八）及所附资料；

（11）《项目负责人简历表》（格式九）及所附资料；

（12）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式十）及所附资料；

（13）本节第16.5目“详细评审阶段”要求提供的商务部分评审资料；

（14）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（12）项所有投标人均应提供。

10.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.2.4 所有报价均以人民币“元”为单位，并按“四舍五入”原则精确到两位小数。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，如不一致，以大写报价为准。

10.3 技术标书的编制要求

    10.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）项目实施方案；

（4）本节第16.5目“详细评审阶段”要求提供的技术部分评审资料；
（5）投标人认为有必要补充的其他资料。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。

10.3.3 技术标书的组成内容按本节第10.3.1目中规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

11.电子投标

11.1在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息（页码起始从封面开始），并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。

11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

11.3投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。

12.电子投标及评标时突发补救方案

12.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的最新版操作指引。

12.2补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易平台故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，投标人应在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件，继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的，视为无效投标。
（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

12.3除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

13.投标文件的提交

13.1 在投标文件提交截止时间前，投标人通过韶关市公共资源交易一体化平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，韶关市公共资源交易一体化平台将予以拒收。

13.2 提交电子投标文件截止时间：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

13.3 投标人代表除提交电子投标文件外，无须进行现场签到，如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件等相关资料，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场（附一式两份清单），可自行委派授权委托人（递交资料的授权委托人可与投标代理人不是同一人）（授权委托人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式六）和《法定代表人身份证明》（格式五）），无原件的不作要求。

13.4 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求提交电子投标文件和相关资料。

13.5招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

13.6出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；
（3）投标文件损坏或格式不正确的；

备注：递交相应资料地址与开标地址一致

14.投标有效期

投标有效期为90个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。
15.开标

15.1 实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场签到，招标人邀请所有正确完成了获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可登录交易平台观看开标实况，可提出异议或进行澄清、确认等操作，投标人可自主决定是否参加，投标人不参加交易平台观看开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台—建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。

15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前提交电子投标文件的投标人数量和名称，投标人不参加开标的，视其默认开标结果，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。

15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将相关评审资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

16.评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

16.1 评标委员会

16.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

16.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。

16.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。
16.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

16.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第4.3条“禁止投标条款”规定。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书、CMA计量认证证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书、CMA计量认证证书是否合法、有效。

（4）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标工程投标。

（5）拟派项目负责人的条件是否符合招标文件规定。

（6）拟派人员的各类证书、证件、证明应在有效期内。

16.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）投标文件的分册组成是否符合招标文件规定。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

（3）是否出现关键字迹模糊、无法辨认；是否出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的。

（4）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。

16.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标报价是否超出最高投标限价。

（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现项目质量、进度管理目标。

16.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

    16.5 详细评审阶段

    16.5.1 “综合评估法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务满分为50分，技术满分为20分，投标报价部分满分为30分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务技术得分M

a．评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

b．评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

c．M＝M1＋M2

式中：M1为某投标人的商务得分，M2为某投标人的技术得分。

（2）投标报价得分N

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（3）综合得分

综合得分满分100分，公式如下：

综合得分＝M＋N

式中：M为商务技术得分，N为投标报价得分。

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表

	商务部分M1，满分：50分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	企业业绩

（15分）
	企业近3年来（2022年1月1日至今）业绩情况：

1．完成过类似项目的，每个得 5 分。

2.未完成过类似项目的，不予计分。

本项最高得15分。
	1．类似项目指：单个合同额1200万元以上（含）的建设工程质量检测业绩，其中应包含本次招标内容中的主要建设内容（房建或市政工程检测）的一项或多项的建设工程质量检测业绩。

2.需同时提供中标通知书（或免招标证明）、服务合同关键页、任一份检测报告封面及关键页证明材料扫描件,同时需提供原件备查，没有的不得分。
3.类似业绩金额以技术服务合同为准，若技术服务合同未明确的以中标通知书为准；类似业绩时间以检测报告为准，若不能提供检测报告的以业主完工证明的检测工作的完成时间为准。

4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似项目的；

②业绩时间不符合要求的。

备注：以联合体投标的，仅能以联合体中其中一家的证明材料作为得分条件。

	项目/技术

负责人

（15分）
	项目负责人同时具备正高级工程师技术职称、注册岩土工程师证书、一级注册结构工程师证书的，得10分；满足其二项，得6分；满足其一项，得3分；未满足其一项的，不予计分。
2.技术负责人同时具备正高级工程师技术职称和注册岩土工程师证书（或一级注册结构工程师证书）的，得5分。

3.本项最高得15分。
	1.须提供相关证书扫描件并加盖单位公章。
2.技术负责人与项目负责人不可为同一人，须提供拟派人员在本单位缴纳的社保证明（近6个月，其中必须有2025年7月）复印件并加盖单位公章。

3.需提供相关证书原件核查，没有的不予计分。
备注：以联合体投标的，仅能以联合体中其中一家的证明材料作为得分条件。

	管理体系认证

（6分）
	1、投标人同时通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并在有效期内的，得6分；

2、投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证中任意二项并在有效期内的，得4分；

3、投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证中任意一项并在有效期内的，得5分。

4、本项最高得6分。
	1.需附在有效期内的认证证书彩色扫描件并加盖投标人公章。

2.认证证书不在有效期内的，该认证证书视为无效，不予计分。

备注：以联合体投标的，仅能以联合体中其中一家的证明材料作为得分条件。

	综合信誉

实力

（4分）
	近3年来（2022年1月1日至今）企业获得高新技术企业证书的得2分；

投标人连续3年获得年度纳税信用A级纳税人的得2分，其中必须有2024年。其他情况不得分。

本项最高得4分。
	须提供有效期内企业获得高新技术企业证书证明材料（或证书）网上查询截图，否则不得分。

须提供企业纳税信用A级纳税人证明材料（或证书）及国家税务总局网上查询截图，否则不得分。

只计算投标人自身，（不计算投标人的分公司、子公司及分支机构）。

备注：以联合体投标的，仅能以联合体中其中一家的证明材料作为得分条件。

	服务便利性

（10分）
	供应商提供具备服务快速响应能力和综合服务能力的佐证资料：

1、服务响应时间小于60分钟的，得10分；

2、服务响应时间大于60分钟小于90分钟的，得6分；

3、服务响应时间大于90分钟的，得1分；

4、未提供的不得分。

	须提供证明佐证资料（包含但不限于以供应商或其分支机构注册地到达项目服务地点证明材料，营业执照复印件、百度地图截图，服务响应时间承诺函等），未提供不得分。

备注：以联合体投标的，仅能以联合体中其中一家的证明材料作为得分条件。

	技术部分M2，满分：20分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	对本项目管理、试验检测的重点、难点分析

（4分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】有对本项目管理、试验检测的重点、难点分析的，对本项目提出的试验检测及建设管理建议合理可行性详细、具体，内容齐全的。

【良】有对本项目管理、试验检测的重点、难点分析的，对本项目提出的试验检测及建设管理建议合理可行性较详细、较具体，内容较齐全的。

【中】有对本项目管理、试验检测的重点、难点分析的，对本项目提出的试验检测及建设管理建议合理可行性基本内容满足要求的。

【差】有对本项目管理、试验检测的重点、难点分析的，对本项目提出的试验检测及建设管理建议不够齐全。

	检测及监测方案

（4分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	检测及监测方案是否具有实用性，先进性，操作性，合理性及与周边环境的协调性；是否有切实可行的检测质量、进度保证措施；是否有切实可行的检测现场安全措施。

【优】检测及监测方案详细、具体，内容齐全，能满足本工程提出的所有项目，有合理可行的保证通过相关验收、满足工程进度确保措施。

【良】检测及监测方案较详细、较具体，内容较齐全，有比较可行的保证通过相关验收、满足工程进度确保措施。
【中】检测及监测方案基本内容满足要求，方法符合规范要求，有能通过相关验收、满足工程进度的确保措施。
【差】检测及监测方案不太符合规范、工作方法不太符合实际、工作程序不太详实。

	工作配合的措施

（4分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】工作配合的措施方案合理、依据充分、工作进度安排清楚。
【良】工作配合的措施方案比较合理、依据比较充分、工作进度安排比较清楚。

【中】工作配合的措施方案基本合理、依据基本充分、工作进度安排基本清楚。
【差】工作配合的措施方案不太合理、依据不够充分、工作进度安排不够清楚。

	质量保证措施

（4分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	质量保障措施（包括质量保证、配合验收方案、应急方案）：

【优】质量保障措施科学详尽，可行性强。

【良】质量保障措施较为完整，可行性较强。
【中】质量保障措施基本完整，可行性一般。

【差】质量保障措施不太完整，可行性较差。

	项目执行计划、人员分工情况

（4分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】项目执行计划非常清晰，人员分工合理，相关资源配置到位，进度规划细致。

【良】项目执行计划比较清晰，人员分工比较合理，相关资源配置比较到位，进度规划比较细致。

【中】项目执行计划基本清晰，人员分工基本合理，相关资源配置基本到位，进度规划基本细致。

【差】项目执行计划不够清晰，人员分工不够合理，相关资源配置不够到位，进度规划不够细致。

	投标报价部分N，满分：30分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	（1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1

2

3

4

5

6

7

下浮系数（%）

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

号球
8

9

10

11

12

13

14

下浮系数（%）

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

号球
15

16

17

18

19

20

21

下浮系数（%）

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价

得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。


备注：1、评分如出现小数点，则按“四舍五入”原则精确到两位小数。

2、以联合体投标的，仅能以联合体中其中一家的证明材料作为得分条件。
16.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。
17.推荐中标候选人

17.1 确定排名

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。综合得分相等时，以商务部分得分高的优先；如果商务部分得分也相等，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，以投标总价低的优先；投标总价也相等的，由评标委员会投票确定。

17.2 推荐方法

（1）有效投标人数量达到或超过3个的，评标委员会将前三名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。

（2）有效投标人数量不足3个的，评标委员会将所有有效投标人均作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人重新招标。

17.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和中标候选人名单。

18.中标候选人公示

18.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（商务经济标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

18.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

18.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

第四节 否决投标条件

　　本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1.资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第4.3条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书、CMA计量认证证书上的企业名称相互不一致的；营业执照、资质证书、CMA计量认证证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。
（4）拟派项目负责人的条件不符合规定的；
（5）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（6）拟派人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的。

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
2.形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。

（7）投标文件的分册组成不符合规定的；

（8）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（9）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法作出投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（10）投标文件未按规定签字、盖章的；

3.响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。

（11）投标有效期、工期不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（12）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的。

（13）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致项目质量、进度管理目标无法实现的。

4.其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（15）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

第二章 中标人须知

1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证
3.1 中标人须在领取中标通知书之日起10 个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 %的履约保证。联合体中标的，由联合体牵头人提交。
3.2 中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后 28 天止。

3.3中标人在领取中标通知书之日起 10 个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起 15 个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起 20 个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。

3.4在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。
3.5项目通过竣工验收之日后起28天内，招标人将履约保证退还给承包人（不计息）。

4.合同订立
4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 本招标项目合同计价方式为：单价合同。

4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5.放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10日内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。
6．项目管理机构

6.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

6.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，投标文件确定的项目负责人除发生下列情形之一外，不得更换：

（一）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

（二）调离原工作单位的；

（三）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；

（四）因违法被责令停止执业的；

（五）因犯罪被羁押或判刑的；

（六）死亡。

发生上述情形需要更换的，承包人应填报《项目管理班子变更情况报告表》，并附上有关证明文件，经发包人审核同意方可变更且更换后的项目负责人应与承包人的投标文件所确定的原项目负责人的主要条件一致。
7．监督实施

承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。
第三章 拟签订合同的主要条款

1.承包方式

中标人以中标价按合同约定和招标文件内容要求，提供项目检测成果须符合国家和省、市现行的规范标准，出具合法有效且符合检测规范要求的检测报告并通过相关部门认可。本项目不允许转包和分包。双方约束内容以实际签订合同为准。

2.合同价款支付办法

合同价款采取按实际进度分期分别支付，各期支付办法如下：

中标人根据相关规定及项目情况确定需要实施检验监测的内容，按实际完成子项目结算。最终结算价不得超过中标价。

（1）合同正式签订后支付拟实施子项目计算合同价款的20%（按照子项目金额支付预付款）；

（2）实施子项目检测产值达30%后，项目检测方每季度按实际完成服务清单数量（含变更及增加）申报，经甲方前期管理部门及财务部门双签确认后，工程进度款按实际完成工程量的80%支付，采购人在收到发票后10个工作日内支付；首次进度款应扣除预付款后支付剩余进度款（预付款扣回按照三期扣完，第一期按照预付款金额的30%扣回，第二期按照预付款金额的30%扣回，第三期按照预付款金额的40%扣回），工程进度款支付至各子项合同价款的80%停止支付；
（3）各子项工程检测监测工作且提交检测监测报告后支付至各子项合同价款的90%。
（4）完成项目竣工验收备案后30个工作日内支付至项目合同价款的100%。
备注：组成联合体投标的，由联合体牵头人负责项目的请款与收款，并开具相应金额的发票给发包人。
3.工作内容

3.1负责本项目检验监测服务工作，并出具检验监测服务报告。本项目服务内容包括但不限于以下内容：地基基础工程检测、主体结构及装饰装修工程检测、钢结构工程检测、道路工程检测、桥涵工程检测、工程材料及构配件检测、节能绿建检测、建筑幕墙检测、公路工程检测、水利工程检测、主体沉降观测、高支模监测、基坑监测、土壤肥力检测等，具体以招标人的要求和施工图及工程量清单为准。为工程验收提供依据的检测监测项目，招标范围除以上工程检测、监测工作外，还包括：
　　1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。  
　　2）在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。
3）本次招标检（监）测项目【包括但不限于以上检（监）测内容，如实际检（监）测时发现漏项的，由中标人负责漏项检（监）测项目，且在实际检测（监）过程中，工程在符合验收的情况下，招标人可按照国家相关检（监）测规范对检（监）测清单进行相应调整，中标人应予执行，费用不予调整】。最终具体检验监测项目及数量以设计要求及验收要求为准。

3.2在服务期内，若因设计变更或实际需求等情况需要增加检验监测项目的，由甲方提供内容清单，乙方负责实施。

3.3与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检验监测工作的协调，确保不因检验监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

3.4在进行检验监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

4.服务要求

4.1中标人应严格遵守有关安全生产的法律法规规定，认真执行有关安全要求，承担工程检验监测全过程相关人员的安全责任。中标人指派的团队人员必须具有专业资格证书或者相关上岗证书，按照国家、省、市级等有关安全生产规范和文件要求进行作业。

4.2中标人在项目实施前须对所有检验监测项目的计划、进度及服务响应作出详尽安排和说明，包括但不限于参与或派出人员人数、参与时间、责任和对应的工作内容等，实施前须得到招标人批准方能施行。

4.3中标人在实施检验监测全过程中应服从招标人现场代表或监理代表的统一管理和监督检查。

4.4服务响应时间：中标人在接到检验监测要求后24小时内必须派出服务人员到达现场并配合招标人工作。

4.5中标人应派出足够的检验监测技术人员，中标人派出的团队人员应当与投标文件载明的一致。

4.6中标人严格按照有关规范、规程、标准的要求进行检验监测，并在规定的时间内出具客观、准确、公正、真实的检验监测报告，对检验监测结果负责，对检验监测结果保密。检验监测报告应符合国家、省、市的相关要求。
5.结算方式：
本项目各子项目的检验监测项目结算价按实际发生的子项计算结算基价，再结合中标下浮率计收，即子项的检验监测最终结算价=子项结算基准价×（1-中标下浮率），最终结算总价不得超过合同价。
子项结算基准价=（检测监测控制价/土建估算金额）×实际完成的子项施工结算审定价。
6.违约处罚：

（1）中标人须确保在签订及履行本合同过程中具备相应的履行能力，并赔偿因其不具备相应履行能力而给招标人造成的一切损失。

（2）中标人必须按招标人的要求参加招标人组织的会议，根据项目需要及招标人要求，及时到现场沟通工作、解决问题，必要时根据招标人要求驻场办公。如会议要求中标人项目负责人及相关技术人员参加的，必须按时参加。未经书面申请征得招标人书面同意无故缺席会议的，或未按要求驻场办公、未及时到位协调解决咨询服务问题，中标人向招标人支付违约金1万元/人次。

（3）中标人所提供的成果质量若达不到审批要求，则无偿负责补充、修改完善，连续两次仍不满足主管部门的审批要求，招标人有权解除合同，中标人退回招标人已支付款项，并承担由此给招标人带来的全部损失。

（4）因中标人原因造成工期延误的，招标人有权按节点工期要求中标人向招标人支付违约金1‰子项目合同金额/日历天，最高不超过合同总价的10%。延误15天以上，招标人有权解除合同并要求中标人支付本合同总价10%的违约金。

（5）中标人对合同工作成果、招标人提供的图纸、技术资料以及其他在签订或履行合同过程中所获取的招标人非公开资料（包括合同内容）负有保密义务。未经招标人书面同意，不能将招标人的资料转让、泄露、公开或使用于合同之外的其他用途。否则，招标人有权要求中标人赔偿一切损失。但根据法律法规需提供的除外。

（6）非经招标人书面同意，中标人不得撤回所提交的任何工作成果。中标人完成的以任何载体所体现的工作报告、图表等文件的知识产权均归属于招标人，在本项目范围内，中标人为履行本项目合同约定义务可对上述文件享有使用权。同时中标人负有严格的保密义务，如中标人违反上述合同义务给招标人或任何第三方造成损失的，应当承担全部赔偿责任。

（7）中标人应确保其履行本合同（包括但不限于提交的任何资料、文件、成果及所使用的技术、专利等）未侵犯第三方合法权益，并保证招标人免受任何第三方的索赔或诉讼。若中标人合同履行过程中使用他人的专利、专有技术等，中标人应自行承担相关费用。因违反本条产生的一切纠纷，由中标人负责解决，并承担全部赔偿责任。

（8）因中标人的服务质量、工作效率等达不到招标人要求，招标人对中标人提出书面要求及具体意见后，中标人的整改仍不能达到招标人要求的，招标人有权要求中标人支付合同总价3%的违约金，或招标人有权解除合同。

（9）中标人转包或擅自分包本合同项目的，招标人有权要求中标人支付本合同总价10%的违约金，招标人有权解除合同且将违约行为向主管部门通报，并纳入履约不良服务单位名单。

（10）上述约定的违约金不足补偿另一方损失的，违约方还应承担赔偿责任。赔偿责任包括但不限于律师费，诉讼或仲裁费、差旅费，评估费、鉴定费、赔偿款、拍卖费、保全费、执行费。

（11）上述所称中标人应承担的违约金和赔偿金，招标人有权从履约保证金及应付款项中扣减。

第四章 技术要求

本项目成果文件必须符合国家和省、市现行的规范标准，出具合法有效且符合检测规范要求的检测报告并通过相关部门认可，包括但不限于： 

1、广东省标准《建筑地基基础检测规范》 (DBJ 15-60-2019)；

2、国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ 106-2014)；

3、国家标准《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001)2009年版；

4、国家标准《岩土锚杆(索)技术规程》 (CECS 22:2005)

5、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)；

6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)；

7、《混凝土结构试验方法标准》 (GB/T 50152-2012)；

8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；

9、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ  1-2008)；

10、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB  50268-2008)；

11、《公路桥梁荷载试验规程》(JTGT J21-01-2015)；

12、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019；

13、《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020)；
14、《公路路基路面测试规程》(JTG 3450-2019)；
15、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG3441-2024)；
16、《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号)

17、与本项目检测项目有关的检测标准、主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明；

18、本项目设计图纸等技术资料。；

19、其他现行国家、广东省、韶关市关于检验监测的技术及规范、标准。

备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。

第五章  投标文件格式
格式一  封面           

（项目名称）  招标

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书）

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

格式二  投标函

投  标  函
致：                   （招标人名称）

1、经分析研究了贵方提供的        （项目名称）      （以下简称“本项目”）招标文件中的投标须知、拟签订合同的主要条款、项目介绍、本次招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价（人民币大写）：             （小写）¥            元，投标下浮率　　　%，竞投承包上述项目。
2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述项目检验监测工作，项目服务期自委托服务合同生效之日起计算，至本项目竣工验收和全部服务履行完毕之日截止，并确保成果文件质量满足招标文件相关要求，并修补其任何缺陷。

3、本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期（90日历天）期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4、我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第4.3条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5、我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6、我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式三  项目报价表
项目报价表
	项目名称
	投标报价（元）
	投标下浮率（%）
	备注

	韶关市曲江区全域土地综合整治(大塘镇实施单元)项目检验监测费
	
	
	按实际完成的子项计算结算基准价。


备注：

1.投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2.本项目中标价作为合同价，作为预付款支付的依据。
3.子项结算基准价=（检测监测控制价/土建估算金额）×实际完成的子项施工结算审定价。

4.本项目各子项目的检验监测项目结算价按实际发生的子项计算结算基价，再结合中标下浮率计收，即子项的检验监测最终结算价=子项结算基准价×（1-中标下浮率），最终结算总价不得超过合同价。

　5.投标报价为含税报价（增值税）。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式四  各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	  我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。
	

	2
	无禁止投标情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第4.3条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第4.3条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	履约保证承诺
	  我方保证按时缴纳全部履约保证。
	在评估过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	4
	工期、进度承诺
	我方保证在与招标人签定合同后壹天内开工，并在招标文件规定要求的工期内完成全部检验监测任务。

我方保证按我方投标文件中的进度计划完成检验监测任务。
	若因我方原因，检验监测没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按合同价款的1‰向招标人返纳逾期违约金。

若因我方原因，评估的进度未能按我方投标文件中的进度计划完成评估任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	5
	检验监测承诺
	如我方中标，我方保证按国家及省市、地方检验监测规范及有关法律法规进行检验监测，并准时提供检验监测成果文件。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供检验监测成果文件，招标人有权终止合同，扣除检验监测费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行检验监测，其费用由中标人支付。

	6
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。

	8
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济标书的全部内容。
	


    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式五 法定代表人身份证明                         

法定代表人身份证明
投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                           法定代表人：                       （签字或盖章）

                                     年      月      日       


格式六 授权委托书                           

授权委托书

    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：不早于投标文件中标注的投标有效期截止时间 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　身份证号码：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日


格式七 联合体协议书

联合体协议书
牵头人名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）投标并争取赢得本工程合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

    2．在工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担相应责任。

    4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

    5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用由联合体确定一个账户统一分配，按各自承担的工作量分摊。

    6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

    7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

    8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

　　　　　　　　

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　成员二名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

格式八 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书、CMA计量认证证书的彩色扫描件（因推行电子证照，部分企业已不存在副本等纸质证书。可打印件营业执照、资质证书、CMA计量认证证书实时网页查询页）；

（2）《法人和非法人组织公共信用信息报告》(在“信用中国”网站企业查询界面中下载)。

  2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式九 项目负责人简历表

项目负责人简历表

	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要项目（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制

项目负责人：            （签字）

             年     月     日

说明：《项目负责人简历表》后应附拟派项目负责人以下资料：

    1．身份证彩色扫描件；

    2．毕业证（如需）、注册证书（如需）、职称证、检测员证书彩色扫描件；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年8月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；（若由上级事业单位统一缴纳的，必须提供上级事业单位出具的投标人在编人员社保在上级事业单位缴纳的证明文件及该人员在上级事业单位缴纳的社保证明。）

4.拟派项目负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同/返聘证明彩色扫描件。

格式十 本项目拟投入的人员基本情况表

本项目拟投入的人员基本情况表
	人员安排
	姓 名
	年 龄
	职称证或注册执业专业

	项目负责人
	
	
	

	....
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   说明：

1.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（项目项目负责人除外）以下资料：

（1）身份证彩色扫描件；

（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）、检测员证书彩色扫描件（须扫描变更注册栏）；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年8月）彩色扫描件。（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）（若由上级事业单位统一缴纳的，必须提供上级事业单位出具的投标人在编人员社保在上级事业单位缴纳的证明文件及该人员在上级事业单位缴纳的社保证明。）

（4）拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同/返聘证明彩色扫描件；

2.联合体投标的，《本项目拟投入的人员基本情况表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。

格式十一 原件一览表

	原件一览表

	项目名称
	 

	投标人名称                (请务必填写单位全称)
	　

	投标人法定代表人或其
委托代理人签名
	　
	手机号码
	　

	递交的证明材料原件如下：

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	　

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	　

	注意：
	该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后作为签收及退回原件的凭证。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。

	接收原件经办人(招标代理)：
	
	接收时间：
	年   月   日   时  分

	退还原件接收人(投标人)：
	
	退还时间：
	年   月   日   时   分











法定代表人身份证扫描件正、反面














委托代理人身份证扫描件正、反面









