新丰县沙田镇“百千万工程”典型镇培育项目全过程工程咨询

招标文件

| 招 标 人（盖 章）： | 新丰县沙田镇人民政府 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖 章）： | 韶关市中利工程咨询有限公司 |
| 招 标 文 件 编 制 人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人 （签字）： |  |
| 招 标 文 件 编 制 日 期 ： | 2025年11月 |

目   录

第一章 投标人须知	1

第一节 投标人须知前附表	1

第二节 重要事项时间地点一览表	7

第三节 投标人须知正文	8

1. 工程概况	8

2. 招标范围	8

3. 工期（服务期）	9

4. 投标人资质等级及人员要求	10

5. 招标文件获取	12

6. 现场踏勘	13

7. 招标答疑	13

8. 最高投标限价的确定及投标报价的约定	14

9. 投标文件的编制要求	15

10. 投标文件的编制依据	17

11. 电子投标	17

12. 投标文件的提交	17

13. 投标有效期	18

14. 开标	18

15. 电子投标及评标时突发补救方案	19

16. 评标	20

第二章 拟签订合同主要条款	31

第三章 中标人须知	32

第四章 技术标准和要求	37

第五章  投标文件格式	39

格式一  封面  	39

格式二  投标函	40

格式三  各项承诺一览表	42

格式四 法定代表人授权委托书	44

格式五  法定代表人身份证明书 	45

格式六 联合体协议书	46

格式七 投标人基本情况表	47

格式八 项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、项目管理负责人简历表	48

格式九 本项目拟投入其他人员基本情况表	52

第六章 其他资料	53

第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新丰县沙田镇“百千万工程”典型镇培育项目全过程工程咨询 |
| 2 | 项目业主 | 新丰县沙田镇人民政府 |
| 3 | 项目批准部门 | 新丰县发展和改革局 |
| 4 | 项目批准文号 | 新丰发改投审〔2025〕193号 |
| 5 | 项目代码 | 2509-440233-04-01-995159 |
| 6 | 资金来源 及出资比例 | 上级资金和县财政统筹安排解决,100% |
| 7 | 招标人 | 新丰县沙田镇人民政府 |
| 8 | 招标代理机构 | 韶关市中利工程咨询有限公司 |
| 9 | 建设地点 | 韶关市新丰县沙田镇镇区范围 |
| 10 | 标段划分 | 本项目不划分标段。 |
| 11 | 建设内容和规模 | 1.沙田圩镇三横三纵综合整治提升项目；2.沙田镇文体中心建设项目；3.沙田镇圩镇河道(碧道)升级改造工程；4.沙田镇四沿地区及重点区域人居环境综合整治项目；5.老旧小区改造提升工程；6.沙田镇社区公共服务中心；7.沙田镇农贸市场扩容升级改造工程；8.沙田镇幼儿园迁建工程。 |
| 12 | 项目总投资 | 项目估算总投资11938.48万元，本次招标全过程工程咨询约为368.02万元。 |
| 13 | 招标范围 | 1.项目管理 对本项目建设的全过程进行总体管理，负责从自合同签订起至项目竣工验收、竣工结算、财务决算、且缺陷责任期满的全过程统筹管理工作。包括但不限于：在项目决策阶段，进行勘察管理及初步方案，初步设计管理，组织招标管理工作，申报各项报建审批手续；在项目实施阶段，施工图的变更管理、设备材料采购管理、施工管理、投资控制等工作，对于项目造价过程的控制，协助甲方进行总体管控并提出合理性建议，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全、等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续、竣工结算、财务决算、资产移交等实施过程中的项目管理工作及各种手续的报审管理工作等。 2.工程勘察 完成项目的初期、详勘工作，以及施工全过程至项目竣工验收的勘察相关服务，包括但不限于岩土工程勘察，现场摸查。 采用合适的勘察手段和方法，统筹相关区域的勘查成果，合理确定勘探点的布置、勘探的深度，以及试验、检测的数量和方法，保证勘察的精准程度和经济合理性。 3.工程设计（方案设计、初步设计） 根据国家、行业和地方有关工程建设的法规、政策、规定、设计技术规范、规程、标准等及经上级主管部门批准的项目建议书（如有）、相关技术文件及有关项目的评估报告、评审报告及其它审批意见等其它依据对标段范围内全部工程（含专业工程）进行方案设计、初步设计等建设阶段提供勘察设计服务，并以驻场服务的形式全面配合招标人（业主）进行勘察设计管理工作，对所遇技术问题给出专业意见，对相关工作提供支持。具体服务内容包括但不限于： （1）对工程设计阶段的限额设计管理，做好投资控制，编制设计概算； （2）审核勘察文件提供的设计参数是否详细、准确，提出的技术方案的可行性和经济性，其结论与建议是否合理以及是否存在安全隐患；对勘察成果进行审查和验收，工程勘察成果报告是否达到相关规范的深度，是否满足设计要求； （3）编制设计方案及初步设计，对设计方案在技术、工程上是否可行、经济合理进行全面分析、论证，提出优化建议；关键工程或工序应提出新材料、新工艺、新技术和优化设计要求并提供相关指导意见；对重大设备、材料品牌、价格和技术参数提出具体意见；设计成果均须经招标人确认，无条件配合招标人对设计成果有关内容的调整修改；绿色建筑设计； （4）设计文件须符合国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准； （5）根据需要，组织有关专家，对初步设计进行评审。 4.造价咨询：进行全过程造价控制、设计概算初步审核、工程预算的编制、对施工合同进行审查、工程进度款审核、设计变更费用审核、投资控制，工程建设内容和规模内全过程造价咨询服务工作，从设计概算审核（包括设计方案造价对比工作）开始到工程最终决算审核完成为止的造价咨询服务。 5.审图：对施工图设计文件涉及安全和强制性标准执行情况进行技术审查、对勘察成果进行审查，提交施工图审查报告、对符合要求的施工图设计文件，颁发施工图审查批准书。 |
| 14 | 服务期 | 自合同签订之日起570个日历天内完成本项目全过程工程咨询服务。其中： （1）方案设计阶段：相关设计输出条件确认之日起20个日历天内提交方案设计。 （2）初步设计阶段：方案设计完成之日起 30 个日历天内提交初步设计文件及概算（含绿色建筑）。 - （3）初步勘察：收到招标人进场通知书之日起30个日历天内完成。（① 2个日历天内提出完整的勘察工作大纲；② 15个日历天内提供岩土勘察中间成果；③ 30个日历天内完成勘察内外业工作并提交最终经审查合格的成果报告。） - （4）详细勘察：初步设计文件批复后40个日历天内提交详勘报告文件。（① 3个日历天内提出完整的勘察工作大纲；② 20个日历天内提供岩土勘察中间成果；③ 40个日历天内完成勘察内外业工作并提交最终经审查合格的成果报告。） - （5）后期配合服务：保修期内。 |
| 15 | 最高投标限价 | 本次招标最高投标限价为368.02万元。其中：项目管理费85.00万元、工程勘察费（地勘、测绘）95.11万元、工程设计费（初步方案、初步设计、初步概算）120.00万元、造价咨询费51.65万元、施工图审查费16.26万元。 |
| 16 | 质量标准 | 合格且符合现行的国家及地方有关规范标准。 |
| 17 | 投标人资质 及条件要求 | 1．本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。 1.1 联合体成员数量不超过2个。 1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务（必须注明牵头人），并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。 1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。 1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。 2. 资质要求 2.1投标人须具有独立法人资格，按国家法律经营，持有工商行政管理部门核发的营业执照，且在有效期内。参加投标的可以是单一独立法人或由不超过2家独立法人组成的联合体。 2.2投标人应同时具备以下第①至②项资质： ①勘察必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一： a、工程勘察综合类甲级资质； b、工程勘察专业（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质； ②设计必须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质： a、设计资质1：工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级以上（含乙级）资质或工程设计市政行业乙级（燃气工程、轨道交通工程除外）以上（含乙级）资质或工程设计市政行业（道路工程、排水工程）乙级以上（含乙级）资质； b、设计资质2：工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级以上（含乙级）资质或建筑行业工程设计（建筑工程）乙级以上（含乙级）资质。 2.3 若投标人不具备施工图审查资质，须委托具备相应资质的单位完成。 3. 相关人员要求 3.1项目总负责人（如为联合体投标，则由联合体中任何一方提供）需同时具备下述要求： - 具有注册监理工程师或一级注册建筑师或一级注册结构工程师或一级注册建造师或注册咨询工程师的执业资格证书； - 具有工程类、工程经济类高级职称； - 有参与过至少1个房屋建筑或市政类建设项目的全过程工程咨询或设计或项目管理并担任全过程咨询总负责人或总咨询师或设计负责人或项目管理负责人经验。提供合同关键页或中标通知书或竣工验收报告（须能体现姓名）。 3.2拟委派担任本工程勘察负责人（如为联合体投标，则由承担勘察任务方提供）须具备国家注册土木工程师(岩土)资格。 - 3.3拟委派担任本工程的设计负责人（如为联合体投标，则由承担设计任务方提供）须具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师的执业资格证书。 - 3.4拟委派担任本工程的项目管理负责人（如为联合体投标，则由承担项目管理任务方提供）须具有工程类、工程经济类中级及以上职称。 - 3.5勘察负责人、设计负责人、项目管理负责人均不得互相兼任。 - 3.6投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。 4.禁止投标条款 4.1 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的代建人； （6）为本招标项目的招标代理机构； （7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系； （10）被依法暂停或者取消投标资格； （11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。 4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标： 序号; 单位名称; 拒绝原因. 1; 新丰县沙田镇人民政府; 为本招标项目的招标人. 2; 韶关市中利工程咨询有限公司; 为本招标项目的招标代理机构. 5.其他要求 省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 |
| 19 | 投标保证金 | 1．投标人须缴纳金额为人民币 伍万元整（¥50000.00元）的投标保证，联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。 2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 |
| 20 | 合同价款支付 | 详见本招标文件第三章 拟签订合同的主要条款。 |
| 21 | 招标代理费及评标专家酬劳 | 本项目的招标代理服务费及评委评审费由中标人支付，投标人必须综合考虑此费用，并计入投标成本报价中，不另列；中标人须在中标候选人公示期结束后、领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费及评委评审费，方可领取中标通知书。 |
| 22 | 投标有效期 | 本次招标的投标有效期为 90 个日历天。 |
| 23 | 投标文件组成 | 投标文件包括商务经济标书、技术标书两个分册。 |
| 24 | 技术标书 评审方式 | 本次招标技术标书 不采用 “暗标”方式进行评审。 |
| 25 | 评标委员会组成 | 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-广东省区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。 |
| 26 | 评标定标方法 | 综合评估法 |
| 27 | 中标后须提交的投标文件 | 中标人须自中标通知书发出之日起五个工作日内，提供2份纸质投标文件给招标人存档。 |
| 28 | 招标人 联系方法 | 单位名称：新丰县沙田镇人民政府 办公地址：韶关市新丰县沙田镇政府沙田镇 联 系 人：黄先生 联系电话：0751-2320223 |
| 29 | 招标代理机构 联系方法 | 单位名称：韶关市中利工程咨询有限公司 办公地址：韶关市武江区沐阳东路12号卓越雅苑5幢301号 联 系 人： 杨工、文工、张工 电 话：0751-8767033 |
| 30 | 交易场所 联系方法 | 单位名称：韶关市公共资源交易中心新丰分中心 办公地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼（韶关市公共资源交易中心新丰分中心） 联系人（部门）：工程交易部 联系电话：0751-2198025 |
| 31 | 行政监督部门 联系方式 | 单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局 办公地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心6楼 联系人（部门）：建管股 联系电话：0751-6921025 |

## 第二节 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2025年11月21日18时00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2025年12月12日10时30分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2025年12月2日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2025年12月2日16时30分至2025年12月5日16时00分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2025年12月11日10时30分； 投标保证担保上传截止时间：2025年12月11日10时30分； 投标保证保险投保截止时间：2025年12月11日10时30分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2025年12月12日10时30分 |
| 7 | 投标评审原件(如有)递交时间 | 2025年12月12日10时00分至2025年12月12日10时30分 |
| 8 | 相关评审资料原件（如有）递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心 地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼，具体递交场所以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2025年12月12日10时30分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心新丰分中心 地址：新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼，具体开标室以当日现场通知为准。 |
| 备注 |  | 投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，自行下载招标文件等资料文件、招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |

## 第三节 投标人须知正文

新丰县沙田镇“百千万工程”典型镇培育项目业经新丰县发展和改革局以《新丰县发展和改革局关于新丰县沙田镇“百千万工程”典型镇培育项日可行性研究报告的批复》（新丰发改投审〔2025〕193号）批准建设，项目代码为2509-440233-04-01-995159。本项目业主为新丰县沙田镇人民政府，建设资金来源为上级资金和县财政统筹安排解决，出资比例为100%，招标人为新丰县沙田镇人民政府，招标代理机构为韶关市中利工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程工程咨询进行公开招标。

1. 工程概况

1.1 招标人：新丰县沙田镇人民政府

1.2 工程地点：新丰县沙田镇

1.3 工程建设规模及内容：1.沙田圩镇三横三纵综合整治提升项目；2.沙田镇文体中心建设项目；3.沙田镇圩镇河道(碧道)升级改造工程；4.沙田镇四沿地区及重点区域人居环境综合整治项目；5.老旧小区改造提升工程；6.沙田镇社区公共服务中心；7.沙田镇农贸市场扩容升级改造工程；8.沙田镇幼儿园迁建工程。

1.4 项目总投资：项目概算总投资11938.48万元，本次招标全过程工程咨询约为368.02 万元。

1.5 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2. 招标范围

2.1项目管理

对本项目建设的全过程进行总体管理，负责从自合同签订起至项目竣工验收、竣工结算、财务决算、且缺陷责任期满的全过程统筹管理工作。包括但不限于：在项目决策阶段，进行勘察管理及初步方案，初步设计管理，组织招标管理工作，申报各项报建审批手续；在项目实施阶段，进行精细化审图、施工图的变更管理、设备材料采购管理、施工管理、投资控制等工作，对于项目造价过程的控制，协助甲方进行总体管控并提出合理性建议，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全、等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续、竣工结算、财务决算、资产移交等实施过程中的项目管理工作及各种手续的报审管理工作等。

2.2工程勘察

完成项目的初期、详勘工作，以及施工全过程至项目竣工验收的勘察相关服务，包括但不限于岩土工程勘察，现场摸查。

采用合适的勘察手段和方法，统筹相关区域的勘查成果，合理确定勘探点的布置、勘探的深度，以及试验、检测的数量和方法，保证勘察的精准程度和经济合理性。

2.3工程设计（方案设计、初步设计）

根据国家、行业和地方有关工程建设的法规、政策、规定、设计技术规范、规程、标准等及经上级主管部门批准的项目建议书（如有）、相关技术文件及有关项目的评估报告、评审报告及其它审批意见等其它依据对标段范围内全部工程（含专业工程）进行方案设计、初步设计等建设阶段提供勘察设计服务，并以驻场服务的形式全面配合招标人（业主）进行勘察设计管理工作，对所遇技术问题给出专业意见，对相关工作提供支持。具体服务内容包括但不限于：

(1)对工程设计阶段的限额设计管理，做好投资控制，编制设计概算；

(2)审核勘察文件提供的设计参数是否详细、准确，提出的技术方案的可行性和经济性，其结论与建议是否合理以及是否存在安全隐患；对勘察成果进行审查和验收，工程勘察成果报告是否达到相关规范的深度，是否满足设计要求；

(3)编制设计方案及初步设计，对设计方案在技术、工程上是否可行、经济合理进行全面分析、论证，提出优化建议；关键工程或工序应提出新材料、新工艺、新技术和优化设计要求并提供相关指导意见；对重大设备、材料品牌、价格和技术参数提出具体意见；设计成果均须经招标人确认，无条件配合招标人对设计成果有关内容的调整修改；绿色建筑设计；

(4)设计文件须符合国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准；

(5)根据需要，组织有关专家，对初步设计进行评审。

2.4造价咨询：进行全过程造价控制、设计概算初步审核、工程预算的编制、对施工合同进行审查、工程进度款审核、设计变更费用审核、投资控制，工程建设内容和规模内全过程造价咨询服务工作，从设计概算审核（包括设计方案造价对比工作）开始到工程最终决算审核完成为止的造价咨询服务。

2.5审图：对施工图设计文件涉及安全和强制性标准执行情况进行技术审查、对勘察成果进行审查，提交施工图审查报告、对符合要求的施工图设计文件，颁发施工图审查批准书。

3. 工期（服务期）

自合同签订之日起570个日历天内完成本项目全过程工程咨询服务。其中：

- （1）方案设计阶段：相关设计输出条件确认之日起20个日历天内提交方案设计。

- （2）初步设计阶段：方案设计完成之日起 30 个日历天内提交初步设计文件及概算（含绿色建筑）。

- （3）初步勘察：收到招标人进场通知书之日起30个日历天内完成。（① 2个日历天内提出完整的勘察工作大纲；② 15个日历天内提供岩土勘察中间成果；③ 30个日历天内完成勘察内外业工作并提交最终经审查合格的成果报告。）

- （4）详细勘察：初步设计文件批复后40个日历天内提交详勘报告文件。（① 3个日历天内提出完整的勘察工作大纲；② 20个日历天内提供岩土勘察中间成果；③ 40个日历天内完成勘察内外业工作并提交最终经审查合格的成果报告。）

- （5）后期配合服务：保修期内。

4. 投标人资质等级及人员要求

4.1本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

4.1.1 联合体成员数量不超过2个。

4.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务（必须注明牵头人），并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

4.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

4.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.2. 资质要求

4.2.1投标人须具有独立法人资格，按国家法律经营，持有工商行政管理部门核发的营业执照，且在有效期内。参加投标的可以是单一独立法人或由不超过2家独立法人组成的联合体。

4.2.2投标人应同时具备以下第①至②项资质：

①勘察必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

a、工程勘察综合类甲级资质；

b、工程勘察专业（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质；

②设计必须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质：

a、设计资质1：工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级以上（含乙级）资质或工程设计市政行业乙级（燃气工程、轨道交通工程除外）以上（含乙级）资质或工程设计市政行业（道路工程、排水工程）乙级以上（含乙级）资质；

b、设计资质2：工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级以上（含乙级）资质或建筑行业工程设计（建筑工程）乙级以上（含乙级）资质。

4.2.3 若投标人不具备施工图审查资质，须委托具备相应资质的单位完成。

4.3 相关人员要求

4.3.1项目总负责人（如为联合体投标，则由联合体中任何一方提供）需同时具备下述要求：

- 具有注册监理工程师或一级注册建筑师或一级注册结构工程师或一级注册建造师或注册咨询工程师的执业资格证书；

- 具有工程类、工程经济类高级职称；

- 有参与过至少1个房屋建筑或市政类建设项目的全过程工程咨询或设计或项目管理并担任全过程咨询总负责人或总咨询师或设计负责人或项目管理负责人经验。提供合同关键页或中标通知书或竣工验收报告（须能体现姓名）。

4.3.2拟委派担任本工程勘察负责人（如为联合体投标，则由承担勘察任务方提供）须具备国家注册土木工程师(岩土)资格。

- 4.3.3拟委派担任本工程的设计负责人（如为联合体投标，则由承担设计任务方提供）须具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师的执业资格证书。

- 4.3.4拟委派担任本工程的项目管理负责人（如为联合体投标，则由承担项目管理任务方提供）须具有工程类、工程经济类中级及以上职称。

- 4.3.5勘察负责人、设计负责人、项目管理负责人均不得互相兼任。

4.3.6投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.4 禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

| 序号 | 单位名称 | 拒绝原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县沙田镇人民政府 | 为本招标项目的招标人 |
| 2 | 韶关市中利工程咨询有限公司 | 为本招标项目的招标代理机构 |

4.5 其他要求

省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

5. 招标文件获取

5.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取期间,（见“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671伍先生，业务咨询电话：0751-8633211。

5.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易系统进行获取招标文件和电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

5.3 投标保证

5.3.1 投标人须缴纳金额为人民币 伍万元整（¥50000.00元）的投标保证，联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

5.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：1.投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

5.4 若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

6. 现场踏勘

6.1 招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

6.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7. 招标答疑

7.1招标人及招标代理机构不集中组织答疑，实行网上答疑。招标人在提问截止时间(见本章“重要事项时间地点一览表”)后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑(或修改)公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑(或修改)公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑(或修改)内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

7.2若由于投标人自身原因未及时获得答疑书（或补充通知），由此发生的任何责任由投标人自行承担。

7.3 答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。

7.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

8. 最高投标限价的确定及投标报价的约定

8.1 最高投标限价的确定

经研究确定，本次招标最高投标限价为368.02万元。其中：项目管理费85.00万元、工程勘察费（地勘、测绘）95.11万元、工程设计费（初步方案、初步设计、初步概算）120.00万元、造价咨询费51.65万元、施工图审查费16.26万元。

| 序号 | 项目名称 | 最高投标限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理费 | 85.00 |
| 2 | 工程勘察费（地勘、测绘） | 95.11 |
| 3 | 工程设计费（初步方案、初步设计、初步概算） | 120.00 |
| 4 | 造价咨询费 | 51.65 |
| 5 | 施工图审查费 | 16.26 |
| 合计 |  | 368.02 |

备注：

1、投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、投标报价不得超过最高投标限价，各单项投标报价也不得超过各单项投标限价。

3、各单项或合计投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

4、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

8.2 投标报价的约定

8.2.1 投标人按最高投标限价的要求自行报价，报价均不得超出限价。

8.2.2 采用固定总价方式进行报价。报价应包括招标文件中招标内容（范围）所规定的所有勘察工作、所有设计工作（包含各个不同专业的设计、进行优化设计或修改设计所增加的设计）及所有项目管理方面工作的所有费用。投标人结合企业自身情况并参照《市政工程投资估算编制方法》建标[2007]164 号文、《广东省工程勘察设计收费导则(第二版)》(2021年版)、《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）、《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函[2011]742号进行报价。

8.2.3勘察设计成果必须按要求满足勘察设计规定的深度。若勘察设计深度不够，导致设计更改、工程量增加、费用增加的，由中标单位承担责任。

8.2.4投标报价时应充分考虑“拟签订合同主要条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。

9. 投标文件的编制要求

9.1 一般要求

投标文件应按 第五章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

9.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

9.1.2 投标文件包括商务经济标书、技术标书两个分册。投标文件在电子投标时全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件或复印件或打印件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引。

9.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

9.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）。

9.1.3.2 投标文件封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

9.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的扫描件或复印件或打印件无须另行签字、盖章。

9.1.3.4联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字、盖章即可。

9.2 商务经济标书的编制要求

9.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》、《投标报价表》（格式二）；

（4）《各项承诺一览表》（格式三）；

（5）《法定代表人授权委托书》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明书》（格式五）；

（7）《联合体协议书》（格式六）及所附资料；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附交易平台《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件或复印件或打印件；采用投标保证担保的，附银行保函扫描件或复印件或打印件；采用投标保证保险的，附电子保单页面截图）；

（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（10）《项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、项目管理负责人简历表》（格式八）及所附资料；

（11）《本项目拟投入其他人员基本情况表》（格式九）及所附资料；

（12）详细评审阶段要求提供的评审资料（详见“综合评分表”）；

（13）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料）。

9.2.2 本节第9.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（11）项所有投标人均应提供。但非联合体投标的，无需提供第（7）项。

9.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第9.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

9.3 技术标书的编制要求

9.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）项目实施方案（格式自拟）；

（4）投标人认为需要补充的其他资料。

9.3.2 本节第9.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。

9.3.3技术标书的组成内容按本节第9.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10. 投标文件的编制依据

10.1招标单位提供的前期文件等资料（若有）；

10.2本招标文件；

10.3国家、广东省现行的有关法规、规定，建筑工程验收规范和质量检验评定标准等。

11. 电子投标

11.1在交易平台上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

12. 投标文件的提交

12.1在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）新建设工程交易系统提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）新建设工程交易系统将予以拒收。

12.2提交时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”

12.3投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点递交投标相关资料（如有）。

12.4 递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表”）。

12.5 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求提交电子投标文件和相关资料。

12.6 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

12.7出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

（3）投标文件损坏或格式不正确的；

12.7招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

13. 投标有效期

投标有效期为90个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

14. 开标

14.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、缴纳投标保证、电子投标的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体按招标文件和系统操作手册为准。

14.1.1 开标时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”。

14.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

14.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

14.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）到达投标截止时间后，主持人点击“开始开标”按钮，系统自动对投标企业进行在线签到。招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（7）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（8）主持人宣布进入开标异议阶段，异议倒计时结束后，主持人宣布开标结束。

14.3 因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

14.4招标代理机构将资料原件（若有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

15. 电子投标及评标时突发补救方案

按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引栏目发布的最新版操作指引。

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在招标人、监督人、交易中心工作人员见证的情况下，招标代理机构授权投标人重新上传投标文件后继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在电子投标解密截止时间前重新上传投标文件的，视为无效投标（关于投标人解密失败如何获取投标人信息问题：在开标解密环节会有投标人相关信息，投标人重传时间为30分钟，30分钟未重传系统会判断投标无效。解密环节不会显示开标具体内容）。

（2）评标时突发情况的补救方案若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复、交易系统故障导致电子文件无法读取等因素），参考《广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行办法》第二十条：在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

16. 评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

#### 16.1 评标委员会

16.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-广东省区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

#### 16.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。

16.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。

#### 16.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

##### 16.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。

（4）投标文件中拟派的负责人（详见“4.3.相关人员要求”）的条件是否符合招标文件规定；拟派的项目总负责人是否在投标文件《项目总负责人简历表》中签字确认；

（5）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。

（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。

##### 16.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）投标文件的分册组成是否符合招标文件规定。

（2）本节第9.2.2目、第9.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

（3）各分册是否按招标文件规定签字、盖章。

##### 16.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、工期（服务期）等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标报价是否超出最高投标限价及各单项投标限价的。

（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。

##### 16.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

#### 16.5 详细评审阶段

##### 16.5.1 “综合评估法”评审程序

###### 评审内容分为商务技术和投标报价两大部分。满分100分，其中，商务技术合计满分70分；投标报价满分30分。

###### 除特别注明外，综合得分以及商务技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

###### （1）商务技术得分M

a．评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

b．评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

c．M＝M1＋M2

式中：M1为某投标人的商务得分，M2为某投标人的技术得分。

###### （2）投标报价得分N

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

###### b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣0.2分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.1分，扣完为止。公式如下：

###### N＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

###### 式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.2；当Di＜D时，E＝0.1。

###### （3）综合得分

综合得分为百分制，满分100分，公式如下：

综合得分＝M＋N

式中：M为商务技术得分，N为投标报价得分。

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表

| 序号 | 评分因素 | 类别 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分评分标准 （40分） | 企业业绩 （10分） | 投标人（若为联合体投标的，则为联合体中任何一方）近年来（2020年1月1日至今）承接过工程类全过程咨询项目业绩的，每提供一项得2分。 注：本项最高得10分。 | 需提供合同关键页扫描件或复印件或打印件，时间以合同签订时间为准。 |
|  |  | 企业认证 （3分） | 投标人（若为联合体投标的，则为联合体中任何一方）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且证书覆盖范围含全过程咨询，每提供一项得1分。 注：本项最高得3分。 | 需提供在有效期内的体系认证证书扫描件或复印件或打印件，同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台http://www.cnca.gov.cn/”对体系证书的信息查询截图；公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，必须提供发证机构出具的证明函。 |
|  |  | 项目总负责人情况（10分） | 项目总负责人（若为联合体投标的，则为联合体中任何一方）具有具有一级注册建筑师、一级注册建造师、一级注册造价师、注册咨询工程师、高级工程师（或以上）职称的，每提供一项得2分。 注：本项最高得10分。 | 需提供人员的相关证书或相关证明文件扫描件或复印件或打印件及近3个月（其中必须有2025年9月）有效社保证明扫描件或复印件或打印件。 |
|  |  | 拟投入人员配备情况 （13分） | 勘察负责人（若为联合体投标的，则为联合体中负责勘察服务单位）具有一级注册结构工程师、高级工程师（或以上）职称的，每提供一项得2.5分。 注：本项最高得5分。 | 需提供人员的相关证书或相关证明文件扫描件或复印件或打印件及近3个月（其中必须有2025年9月）有效社保证明扫描件或复印件或打印件。 |
|  |  |  | 设计负责人（若为联合体投标的，则为联合体中负责设计服务单位）具有注册土木工程师（道路）、高级工程师（或以上）职称的，每提供一项得2.5分。 注：本项最高得5分。 |  |
|  |  |  | 项目管理负责人（若为联合体投标的，则为联合体中负责项目管理服务单位）具有一级注册建筑师、高级工程师（或以上）职称的每提供一项得1.5分。 注：本项最高得3分。 |  |
|  |  | 企业获奖 （4分） | - 1.投标人（若为联合体投标的，则为联合体中任何一方）近3年（指2021年1月1日至今）参与的工程获得鲁班奖或詹天佑奖或国家优质工程奖的，每提供一个得2分； - 2.投标人（若为联合体投标的，则为联合体中任何一方）近3年（指2021年1月1日至今）参与的工程获得省优质工程奖的，每提供一个得1分。 注：本项最高得4分。 | 需提供获奖证书扫描件或复印件或打印件或相关获奖文件扫描件或复印件或打印件或相关网站公示信息截图；时间以获奖证书或获奖文件颁发时间或网站公示时间为准。同一项目获得的不同奖项按其中最高项计分，不重复计分。 |
| 2 | 技术部分评分标准 （30分） | 全过程工程咨询服务总纲 （10分） | 对全过程工程咨询服务总纲（包括组织机构、岗位职责、管理制度、管理程序、重难点分析等）进行评审。 【优】全过程工程咨询服务总纲的内容齐全、科学合理、重点难点突出、针对性强，得10分； 【良】全过程工程咨询服务总纲的内容基本齐全、较科学合理、重点难点较突出、针对性较强，得6分； 【中】全过程工程咨询服务总纲的内容不够齐全、基本科学合理、没有突出重点难点、针对性不强，得2分； 【差】没有提供方案不得分。 |  |
|  |  | 工程勘察方案（10分） | 对工程勘察方案（包括勘察工作程序、使用的技术、勘察数据准确性的保障、勘察进度控制等）的完整性、合理性进行评审。 【优】工程勘察方案详细、完整、合理，可行性高，得10分； 【良】工程勘察方案较详细、基本完整、较合理，可行性较高，得6分； 【中】工程勘察方案不够详细、不够完整、基本合理，可行性一般，得2分； 【差】没有提供方案不得分。 |  |
|  |  | 工程设计实施方案（5分） | 对工程设计实施方案的完整全面，重难点分析，总体设计思路等情况进行评审。 【优】工程设计方案完整全面，结合项目特点，重难点分析详尽，总体设计思路清晰，得5分； 【良】工程设计方案较完整全面，重难点分析一般，总体设计思路较清晰，得3分； 【中】工程设计方案不够完整全面，重难点分析较差，总体设计思路不够清晰，得1.5分； 【差】没有提供方案不得分。 |  |
|  |  | 新技术运用方案（5分） | 对新技术运用方案（如BIM技术咨询运用）的合理性、可行性进行评审。 【优】新技术运用方案科学全面，对项目理解透彻、对策详细、合理，可行性高，得5分； 【良】新技术运用方案较科学全面，对项目理解较透彻、对策较详细、较合理，可行性较高，得3分； 【中】新技术运用方案不够科学全面，对项目理解不透彻、对策不够详细、基本合理，可行性一般，得1.5分； 【差】没有提供方案不得分。 |  |
| 3 | 投标报价部分 （30分） | 评标基准价D | （1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。 号球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 下浮系数（%）; 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6. 号球; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 下浮系数（%）; 1.7; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.3. 号球; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. 下浮系数（%）; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 3.0. （2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n） |
|  |  | 投标报价 得分N | 采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣0.2分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.1分，扣完为止。公式如下： N＝30－（¦ Di－D ¦ ÷D）×100×E 式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.2；当Di＜D时，E＝0.1。 |  |

### 备注：评分如出现小数点，则按“四舍五入”原则精确到两位小数。

#### 17.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。

18. 推荐中标候选人

18.1 确定排名

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。综合得分相等时，以商务部分得分高的优先；如果商务部分得分也相等，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，以投标总价低的优先；投标总价也相等的，由评标委员会投票确定。

18.2 推荐方法

（1）有效投标人数量达到或超过3个的，评标委员会将前三名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。

（2）有效投标人数量不足3个的，评标委员会将所有有效投标人均作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人重新招标。

18.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和中标候选人名单。

19. 中标候选人公示

19.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务经济标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

19.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44 号）执行。如通过“韶关市公共资源交易服务平台”提出异议，投标人必须上传提交异议书扫描件（作为附件），异议书格式内容按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44 号）执行，否则招标人不予受理。投标人提出异议后，必须及时通知招标人查收，否则，由此造成的超出法律规定时限的后果，由投标人自行承担。招标人受理异议后，投标人须及时向招标人提交书面异议。

19.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

## 第四节 否决投标条件

本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

### 1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

#### （2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人提供了经核准延续的资质证书或提供了延续申请的相关证明材料，不得否决其投标。

（4）投标文件中拟派的负责人（详见“4.3.相关人员要求”）的条件不符合规定的；拟派的项目总负责人是否在投标文件《项目总负责人简历表》中签字确认；

（5）拟派人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的；或注册单位与投标人不一致的；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页的。

### 2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。

（8）本章第三节第9.2.2目、第9.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（9）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法作出投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

#### （10）投标文件未按规定签字、盖章的；

### 3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。

（11）投标有效期、工期不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（12）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标报价超出最高投标限价及各单项投标限价的。

（13）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

### 4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（15）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

第二章 拟签订合同主要条款

1.承包方式

中标人以中标价按合同约定和招标文件内容要求，法律法规及国家强制性标准要求，完成招标文件要求的所有服务内容，中标人若需委托其他有相应资质的单位实施的服务，中标人须经过招标人书面同意后进行分包，所产生的费用由中标人承担，招标人不再另行支付相关费用，双方约束内容以实际签订合同为准。

2.合同价款支付办法及结算原则

2.1 结算原则：结算价=合同价。除工程出现规划重大调整或者重大设计变更，否则费用不予调整。若工程出现规划重大调整或者重大设计变更，增加费用由双方另行协商确定。

2.2 合同价款支付方式

（1）合同签订之日起20个工作日内，支付合同总价的30%；

（2）方案经主管部门批复后，于20个工作日内支付至合同总价的45%；

（3）初设概算成果审核批复后，于20个工作日内支付至合同总价的60%；

（4）出具施工图审查合格书后，于20个工作日内支付至合同总价的75%；

（5）全部工程竣工验收合格后，于20个工作日内支付至合同价的90%；

（6）完成全过程工程咨询服务且经新丰县财政审定后，于20个工作日内支付至合同价的97%；

（7）剩余合同总价的3%在工程缺陷责任期满后一个月内按程序无息付清。

- 注：承包人必须按照发包人要求提供相应增值税发票给发包人，发包人收到符合要求的发票后方可支付相应款。

第三章 中标人须知

1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3.合同订立

3.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

3.2 本招标项目合同计价方式为：总价合同。

3.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

3.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

3.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由招标人授权的招标代理机构将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

4.放弃中标的处理

4.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

4.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10日内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

5．项目管理机构

5.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

5.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，投标文件确定的负责人除发生下列情形之一外，不得更换：

（一）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

（二）调离原工作单位的；

（三）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；

（四）因违法被责令停止执业的；

（五）因犯罪被羁押或判刑的；

（六）死亡。

发生上述情形需要更换的，承包人应向填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（见《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）附件4），并附上有关证明文件，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更且更换后的负责人应与承包人的投标文件所确定的原负责人的主要条件一致。

6．监督实施

承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。

7.其他事项

7.1招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

7.2联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

8.承包人违约责任

8.1.1承包人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按“附件一 承包人违约行为及违约金一览表”的规定向承包人计以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价记录中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将承包人的违约行为上报建设行政主管部门。

8.2.1发包人按合同规定向承包人开出的任何罚款通知书，除合同另有规定外，承包人应根据相关规定通过“广东省非税收入管理系统”缴纳。承包人必须完全接受上述条款。

8.3.1承包人的违约金由发包人掌握使用。

附件一  承包人违约行为及违约金一览表

| 序号 | 违约行为 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按项目规定的内容、时间及份数向发包人一次性交付完整设计文件。因中标人原因，没有按期完成各项勘察、设计任务和造成重复勘察、设计、审图、预算编制等工作延误的。 | 在逾期第壹天起每天按合同价款的2‰计算违约金。 |  |
| 2 | 地质勘探过程中，发包人可随时到现场抽检勘探情况，发现有造假现象的。 | 按合同价款中勘察费的10%。 | 发现两次以上的则发包人有权解除合同 |
| 3 | 施工过程中，发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符，或未对重点位置加密勘察时，视为承包人违约。 | 按合同价款中勘察费的5%。 | 同时免费负责补充相应的地质勘察工作 |
| 4 | 施工过程中，发现因勘察深度不够导致重大设计变更（单项变更估价10万元以上或超过单个分部分项投资10%）的。 | 按合同价款中勘察费的5%。 |  |
| 5 | 由于承包人勘察、设计工作错误造成工程设计质量事故。 | 根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收勘察、设计费总额。 | 负责采取补救措施 |
| 6 | 由于承包人在设计过程中未深入现场勘察调研，闭门造车造成导致项目设计成果与现场情况不一致的。 | 设计单位无条件修改图纸直至符合现场情况，并扣除所有未付的设计费。 |  |
| 7 | 由于设计图纸不清晰或者表述含糊导致单项工程造价偏差超过±3%。 | 设计费的10%。 |  |
| 8 | 施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量(含设计缺漏项等)和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的。 | 按合同价款中设计费的5%。 |  |
| 9 | 承包人不按合同约定及发包人要求出具结构物设计比选方案。 | 按合同价款中设计费的2%。 |  |
| 10 | 承包人驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的各负责人）必须负责本项目全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、配合施工图设计审查的技术指导等）。项目负责人未准时参加上述环节工作的。 | 5000元/每人次。 |  |
| 11 | 承包人委派项目工作人员与投标文件中承诺的人员不一致的。 | 每发现一名，缴纳5000元，并要求立马整改。 |  |
| 12 | 承包人未按时提供或回复涉及设计方面的相关方案或意见（如图纸会审的相关意见、工程洽商记录、设计变更等）。 | 每次缴纳5000元（以发包人发出的违约通知为准）。 |  |
| 13 | 承包人设计成果文件出现前后矛盾、管道碰撞等缺陷及基础性错误的（如计算错误、标注错误等）。 | 5000元/次 | 负责采取补救措施和善后 |
| 14 | 因设计造成与周边路网、管网规划协调不一致；对区域内路网的交通组织不完善合理；道路、桥涵、排水之间的关系处理不得当。 | 每次缴纳合同价款中设计费的2%。 |  |
| 15 | 因路基路面、不良地基处理、护坡、挡土墙及隧道等基础工程的设计不安全、不合理、不经济，土方平衡不合理，导致设计变更的。 | 每次缴纳合同价款中设计费的2%。 |  |
| 16 | 因公用设施（公共交通站点布置、照明电源接驳、交通灯及监控设施电源接驳、行人设施、道路元素等）的设计不科学合理、处理方案不得当；未充分考虑已建设施、结合现状及相关部门需求及综合考虑远近期结合的要求，导致设计变更的。 | 每次缴纳合同价款中设计费的2%。 |  |
| 17 | 因承包人原因，没有按招标文件“第三节 投标人须知14服务期”指定工期完成各阶段的服务任务时。 | 相应逾期阶段在逾期第壹天起每天按合同价款的1‰计算违约金。 |  |
| 18 | 承包人实际服务响应时间超出投标承诺服务响应时间的。 | 每次缴纳合同价款中设计费的0.5‰，扣完为止。 |  |
| 19 | 承包人须配合发包人组织的包括但不限于合同履约、履约评价等涉及承包人的活动，如不配合发包人日常检查的，按承包人违约处理。 | 5000元/次 |  |
| 20 | 因承包人责任引起工程变更造成投资规模增加10%以上 | 根据变更引起的责任方，缴纳相应服务费用合同价的20％ |  |
| 21 | 因承包人责任引起工程变更造成投资规模增加15%以上 | 根据变更引起的责任方，缴纳相应服务费用合同价的30％ |  |
| 22 | 因承包人责任引起工程变更造成投资规模增加20%以上 | 根据变更引起的责任方，缴纳相应服务费用合同价的40％ |  |

第四章 技术标准和要求

### 1．工程勘察标准规范要求

本项目勘察、测绘文件必须符合现行国家、行业和地方的一切法规、规范和标准关于工程勘察、测量的要求，包括但不限于：

（1）《工程测量规范 》(GB 50026-2007)；

（2）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2001）；

（3）《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；

（4）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）；

（5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（6）《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）；

（7）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（8）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)；

（9）《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

（10）《工程岩体分级标准》（GB/T50218-2014）；

备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。

### 2.工程设计标准规范要求

（1）《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2016版)；

（2）《韶关市城乡规划管理技术规定》；

（3）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

（4）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

（5）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）；

（6）《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)；

（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014,2018年版）；

（8）《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

（9）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（10）《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)

（11）《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

（12）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

（13）《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

（14）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（15）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；

（16）《工程建设标准强制性条文》；

（17）《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；

（18）《建筑工程抗震设防分类标准》(GB500223-2008)；

（19）《建筑地面设计规范》(GB50037-2013)；

（20）《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)；

（21）《市政公用工程设计文件编制深度规定》；

（22）《混凝土结构设计规范》（GB50010－2010）2015年局部修订版；

（23）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

（24）《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；

（25）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（26）《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010）2016年局部修订版；

（27）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

（28）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

（29）《LED道路照明工程技术规范》（SJG22-2011）；

（30）《镇规划标准》（GB 50188-2007）；

（31）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）；

（32）《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）；

（33）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；

（34）《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2015)；

（35）《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367－2001)；

（36）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）；

（37）《灌溉与排水工程施工质量评定规程》（SL 703-2015）；

（38）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（39）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（40）《LED道路照明工程技术规范》（SJG22-2011）；

（41）《公园设计规范》（GB51192-2016）；

（42）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

（45）《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）；

（46）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）；

（47）《城乡结合部绿化技术指南》（LY/T2646-2016）；

（48）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）；

（49） 现行国家及广东省、韶关市有关规范、规定及标准。

备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。

3.备查要求

承包人必须在项目实施现场准备至少一套上述规范，发包人可随时检查承包人的上述规范，并监督承包人按规范要求执行。

第五章  投标文件格式

## 格式一  封面

（项目名称）  招标

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书）

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

## 格式二  投标函

投  标  函

致：                   （招标人名称）

1、经分析研究了贵方提供的        （项目名称）      （以下简称“本项目”）招标文件中的投标须知、拟签订合同主要条款、中标人须知、本次招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价（人民币大写）：           （小写）¥         元作为酬金，竞投承包上述项目。

2、如我方中标，我方保证按拟签订合同主要条款、中标人须知、规范和附件要求，实施并完成上述项目。并在合同约定的服务期限内保质保量完成合同规定的全部义务。

3、本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4、我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第4.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5、我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6、我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

## 附表：投标报价表

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理费 |  |
| 2 | 工程勘察费（地勘、测绘） |  |
| 3 | 工程设计费（初步方案、初步设计、初步概算） |  |
| 4 | 造价咨询费 |  |
| 5 | 施工图审查费 |  |
| 合计 |  | 大写： 小写：¥ |

备注：

1.合计投标报价均采用固定总价方式进行报价。

2.各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。

3.各单项或合计投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

4.以上投标报价均为含税报价（增值税）。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

## 格式三  各项承诺一览表

各项承诺一览表

| 序号 | 承诺标题 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件条款自愿接受承诺 | 我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。 |  |
| 2 | 无禁止投标 情形的承诺 | 我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 | 如果我方有招标文件第一章“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 3 | 账户承诺 | 我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。 | 若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 4 | 廉政承诺 | 我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。 | 如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。 |
| 5 | 工期、进度承诺 | 我方保证在从中标通知书发出之日后壹天内开工，并在招标文件规定要求的全过程工程咨询工期内完成全部招标工程。 我方保证按我方投标文件中的全过程工程咨询进度计划完成全过程工程咨询任务。 | 若因我方原因，没有按我方投标文件中的进度计划完成各阶段工作内容时，我方须在逾期第壹天起每天按 合同价款的1‰向招标人返纳逾期违约金。 若因我方原因，全过程工程咨询的进度未能按我方投标文件中的进度计划完成全过程工程咨询任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。 |
| 6 | 工程的配合服务承诺 | 我方保证安排各负责人员及时到现场配合，并安排一名代表作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。 | 若因我方原因，未及时配合给招标人造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。 各负责人每缺席一人次扣除1000元,缺席累计达10人次的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 7 | 项目管理班子人员承诺 | 我方保证投标文件中所拟派的各负责人具有相对的资格证书。拟派人员全部到位，负责各自职责。 | 若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议，每缺席一人次扣500元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 8 | 投标文件信息公开承诺 | 我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济标书的全部内容。 |  |

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

## 格式四 法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：不得短于招标文件规定的投标有效期。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （单位公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

年      月      日

委托代理人身份证扫描件正、反面

## 格式五  法定代表人身份证明书

# 法定代表人身份证明书

投标人名称：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

年      月      日

法定代表人身份证扫描件正、反面

## 格式六 联合体协议书

# 联合体协议书

、              （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.__________（某成员单位名称）为_____________________（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

6、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

成员一名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

……

年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

## 格式七 投标人基本情况表

投标人基本情况表（如为联合体投标，各方均需提供）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数（个）： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目总负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | 包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位： 1．法定代表人为同一人的。 2．存在控股、管理关系的。 3．主要人员相互任职的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

## 1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的扫描件或复印件或打印件（因推行电子证照，部分企业已不存在副本等纸质证书。可打印件营业执照、资质证书实时网页查询页）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页扫描件或复印件或打印件。（适用于省外企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》打印件扫描件(在“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）”网站企业查询界面中下载)。

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

## 格式八 项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、项目管理负责人简历表

### 项目总负责人简历表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年 龄 |  |  | 学位 |  |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间 |  |  | 在本合同中 拟任职 |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备 注 |
| 3.获奖情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目总负责人：              （签字）

年     月     日

注：本表不够时自制

说明：《项目总负责人简历表》后应附拟派项目总负责人以下资料：

1．身份证扫描件或复印件或打印件；

2．注册证书（如需）、职称证（如需）扫描件或复印件或打印件（须扫描至变更注册栏，电子证书除外）；

3．提供近3个月（其中必须有2025年9月）的社保证明（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）扫描件或复印件或打印件；拟派项目总负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证(附返聘证明）扫描件或复印件或打印件。

### 勘察负责人简历表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年 龄 |  |  | 学位 |  |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间 |  |  | 在本合同中 拟任职 |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备 注 |
| 3.获奖情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表不够时自制

说明：《勘察负责人简历表》后应附拟派勘察负责人以下资料：

1．身份证扫描件或复印件或打印件；

2．注册证书（如需）、职称证（如需）扫描件或复印件或打印件（须扫描至变更注册栏，电子证书除外）；

3．提供近3个月（其中必须有2025年9月）的社保证明（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）扫描件或复印件或打印件；拟派勘察负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证(附返聘证明）扫描件或复印件或打印件。

### 设计负责人简历表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年 龄 |  |  | 学位 |  |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间 |  |  | 在本合同中 拟任职 |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备 注 |
| 3.获奖情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表不够时自制

说明：《设计负责人简历表》后应附拟派设计负责人以下资料：

1．身份证扫描件或复印件或打印件；

2．注册证书（如需）、职称证（如需）扫描件或复印件或打印件（须扫描至变更注册栏，电子证书除外）；

3．提供近3个月（其中必须有2025年9月）的社保证明（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）扫描件或复印件或打印件；拟派设计负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证(附返聘证明）扫描件或复印件或打印件。

### 项目管理负责人简历表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年 龄 |  |  | 学位 |  |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间 |  |  | 在本合同中 拟任职 |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备 注 |
| 3.获奖情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表不够时自制

说明：《项目管理负责人简历表》后应附拟派项目管理负责人以下资料：

1．身份证扫描件或复印件或打印件；

2．注册证书（如需）、职称证（如需）扫描件或复印件或打印件（须扫描至变更注册栏，电子证书除外）；

3．提供近3个月（其中必须有2025年9月）的社保证明（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）扫描件或复印件或打印件；拟派项目管理负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证(附返聘证明）扫描件或复印件或打印件。

## 格式九 本项目拟投入其他人员基本情况表

本项目拟投入其他人员基本情况表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年 龄 |  |  | 学位 |  |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间 |  |  | 在本合同中 拟任职 |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备 注 |
| 3.获奖情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.《本项目拟投入其他人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（项目总负责人、勘察负责人、设计负责人、项目管理负责人除外）以下资料：

（1）身份证扫描件或复印件或打印件；

（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）的扫描件或复印件或打印件（须扫描至变更注册栏，电子证书除外）；

（3）在本单位近3个月（其中必须有2025年9月）的社保证明（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）扫描件或复印件或打印件。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证(附返聘证明）扫描件或复印件或打印件；

2．联合体投标的，《本项目拟投入其他人员基本情况表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。

第六章 其他资料

注:提交投标人认为需要提交的其他材料。