
[image: image1.png]HH 2R T R VL X 3 X B vk 352 B 3K Ao om [
TR EPC (RA&R) B=HFHEXTLL
R AR il

FHREBAN: HHR T T X KSR

2026 & 4 A




目  录
1第一章、招标公告


7第二章、投标人须知


27第三章、评标标准和办法


37第四章、合同条款及格式


50第五章、委托人要求


51第六章、投标文件格式





第一章 招标公告

一、招标条件

    本招标项目名称为韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC（总承包）第三方质量对比及环保检测，经韶关市发展和改革局以《韶关市发展和改革局关于曲江区城区防洪堤防达标加固工程可行性研究报告的批复》（韶发改投审〔2025〕36号）批准建设，项目代码：2401-440205-19-01-211702，建设资金来源为申请专项资金提供，不足部分由曲江区财政统筹安排解决。招标人为韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心。招标代理机构为韶关市建投监理咨询有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的EPC（总承包）第三方质量对比及环保检测进行公开招标。
二、项目概况与招标范围


2.1项目概况：梅花河与马坝河城区段堤防设计防洪标准100年一遇，堤防工程级别为Ⅰ级，主要建筑物级别为Ⅰ级。河道清淤长度10.08km，梅花河清淤范围自京广铁路桥下至梅花河口长6.64km；马坝河清淤范围自六祖大桥至马坝立交上游 500m处交通桥长3.44km。建设堤防总长度 23.8km，其中新建堤防3段共 6.45km，加固堤防7段共17.35km。同时新建穿堤涵管8座，引水灌溉泵站1座，对21宗穿堤涵管增设拍门。配套实施水土保持工程，环境保护工程，电力、国防光缆、淤泥处置等附属专项工程。
2.2项目建设地点：韶关市曲江城区马坝河和梅花河两岸。
2.3招标范围：招标内容为韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC（总承包）第三方质量对比及环保检测，包含施工阶段及验收阶段的各项验收及质量评定所必须的全部质量检测工作。

2.4服务期限：自检测合同签订之日起至工程完工验收完成暨缺陷责任期满止。（该项目施工工期暂定912个日历天）
2.5项目投资：项目估算总投资额44860.40万元。本次招标范围估算总投资26893.02万元，其中建筑安装工程费15846.98万元，独立费1114.95万元（不含可研勘察设计费），预备费1837.80万元，专项投资费8093.29万元（包含征地拆迁设计费、水土保持工程、环境保护工程、国防光缆、供电、淤泥处置等专项费用）。本次招标检测费暂定约235.40万元。最终检测费合同价=按区相关文件要求以初步设计概算批复的检测费下浮后×(1－中标下浮率)。  
三、投标人资格要求

3.1投标人资格要求：


3.1.1投标人具有有效的营业执照。
3.1.2本次招标要求投标人具备以下资质要求：

（1）具备水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测（包括岩土工程、混凝土工程、金属结构、量测）甲级资质证书且证书在有效期内。
（2）具备质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（或称检验检测机构资质认定证书），且计量认证证书需在有效期内。
（3）拟投入的项目负责人具有水利类工程师或以上技术职称。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

3.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

四、招标文件的获取

4.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经发布，视为发售投标人。投标人请于招标文件获取期间（见“重要事项时间地点一览表”）登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。   

投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

4.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及相关附件的获取和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

4.3 投标保证

4.3.1 投标保证金额为人民币：30000.00元。

4.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

4.4 若投标人因自身原因未能正确完成网上电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

五、投标文件的提交

5.1在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）将予以拒收。

5.2投标文件提交截止时间（同电子投标截止时间）：见“重要事项时间地点一览表”。

5.3代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。        

5.4出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至电子投标截止时间时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求加盖电子印章，或电子印章不完整。

（3）投标文件损坏或格式不正确。

5.5 投标人无须进行现场签到，如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件等相关资料，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场（附一式两份清单），无原件的不作要求。

备注：资料提交截止时间、提交地点与电子投标截止时间、开标地点一致；到场人员与投标人在电子投标时确定的人员可以不是同一人。

六、踏勘现场和投标预备会

招标人不组织投标人踏勘现场及召开投标预备会。具体事项见招标文件。

七、发布公告的媒介

（1）广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）

（2）全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。

八、联系方式

	招标人：
	韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心
	招标代理：
	韶关市建投监理咨询有限公司

	地址：
	韶关市曲江区马坝镇安山路26号水务局办公楼
	办公地址：
	韶关市浈江区十里亭镇良村公路35号B栋粤北建设大厦7楼714-717房

	联系人：
	王工
	联系人：
	项目负责人、经办人：欧瑞根

	电话：
	0751-6676185
	电话：
	13640091234


九．重要事项时间地点一览表

	1
	招标公告

发布时间 
	2026年4月29日20时00分

	2
	获取招标文件截止时间 
	2026年5月21日09时30分

	3
	网上提问

截止时间 
	2026年5月11日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	2026年5月11日16时30分至2026年5月14日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年5月20日09时30分；
投标保证担保上传截止时间：2026年5月20日09时30分；
投标保证保险投保截止时间：2026年5月20日09时30分。

	6
	电子投标

截止时间 
	2026年5月21日09时30分

	7
	评审原件（如有）

递交时间
	2026年5月21日09时00分至2026年5月21日09时30分

	8
	评审原件（如有）

递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。

	9
	开标时间 
	 2026年5月21日09时30分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	11
	韶关市公共资源交易中心地点、联系方法
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇
联系人（部门）：工程交易部
联系电话：0751-8633211

	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第二章 投标人须知

1.1投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心

	1.1.3
	招标代理机构
	韶关市建投监理咨询有限公司

	1.1.4
	招标项目名称
	韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC（总承包）第三方质量对比及环保检测

	1.1.5
	项目建设地点
	韶关市曲江城区马坝河和梅花河两岸

	1.1.6
	项目建设规模
	梅花河与马坝河城区段堤防设计防洪标准100年一遇，堤防工程级别为Ⅰ级，主要建筑物级别为Ⅰ级。河道清淤长度10.08km，梅花河清淤范围自京广铁路桥下至梅花河口长6.64km；马坝河清淤范围自六祖大桥至马坝立交上游 500m处交通桥长3.44km。建设堤防总长度 23.8km，其中新建堤防3段共 6.45km，加固堤防7段共17.35km。同时新建穿堤涵管8座，引水灌溉泵站1座，对21宗穿堤涵管增设拍门。配套实施水土保持工程，环境保护工程，电力、国防光缆、淤泥处置等附属专项工程。

	1.2.1
	资金来源及比例
	申请专项资金提供，不足部分由曲江区财政统筹安排解决。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	招标内容为韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC（总承包）第三方质量对比及环保检测，包含施工阶段及验收阶段的各项验收及质量评定所必须的全部质量检测工作。

	1.3.2
	服务期限
	自检测合同签订之日起至工程完工验收完成暨缺陷责任期满止。（该项目施工工期暂定912个日历天）

	1.3.3
	质量标准
	按国家、省、市相关标准执行，达到合格。

	1.4.1
	投标人资格要求
	1投标人资格要求：


1.1.1投标人具有有效的营业执照。
1.1.2本次招标要求投标人具备以下资质要求：

（1）具备水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测（包括岩土工程、混凝土工程、金属结构、量测）甲级资质证书且证书在有效期内。
（2）具备质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（或称检验检测机构资质认定证书），且计量认证证书需在有效期内。

（3）拟投入的项目负责人具有水利类工程师或以上技术职称。
1.2本次招标不接受联合体投标。
1.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

1.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

(接受，应满足下列要求：/

	1.5.2
	其他费用
	根据本项目的建设工程招标代理合同约定，招标代理服务费用按《韶关市曲江区人民政府关于印发韶关市曲江区政府投资工程建设项目管理办法的通知》（韶曲府〔2022〕52 号）有关规定执行，由中标单位一次性支付招标代理服务费。

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

□组织，踏勘时间：/

踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：/

召开地点：/

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	招标人在建设工程交易系统【建设工程交易】—【招标答疑】栏目发布澄清、答疑。

	1.11
	分包
	具体以专项合同条款约定为准

	1.12.1
	实质性要求和条件
	投标文件的内容是否满足招标文件的基本要求。

投标文件按招标文件规定盖章、签字。

投标保证金是否符合招标文件的要求。

投标文件中没有招标人不能接受的条件。

	1.12.3
	偏差
	(不允许

□允许，偏差范围：/

偏差幅度：/

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：见“重要事项时间地点一览表”

	
	
	形式：在规定的时间内通过建设工程交易系统将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在建设工程交易系统【建设工程交易】—【招标答疑】栏目发布澄清、答疑。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：/

	
	
	形式：投标人可在建设工程交易系统浏览、下载，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	发布于全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：/

	
	
	形式：投标人可在建设工程交易系统浏览、下载，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家、省、市规定执行。

	3.2.3
	报价方式
	投标人仅需报投标报价下浮率，有效投标报价下浮率为≥0.000%（以百分比为单位，精确到小数点后3位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。

投标人投标报价下浮率大于15%时，投标人需附说明及证明材料，由评标委员会判断投标人是否以低于成本报价竞标，当认定以低于成本报价竞标时其投标作废标处理；不能提供相应的书面说明及证明材料的，按低于成本报价竞标处理。

	3.2.4
	最高投标限价
	暂定¥2354000.00元(最终检测费合同价=按区相关文件要求以初步设计概算批复的检测费下浮后×(1－中标下浮率））

注：曲江区政府相关文件包括且不限于《韶关市曲江区人民政府办公室关于印发韶关市曲江区政府投资工程建设项目管理办法（修订）的通知》（韶曲府办〔2025〕8号）等。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人的投标报价包括所有税收、单位应交的保险、应承担的风险及应提供的服务等，招标人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间算起的90天内。

	3.4.1
	投标保证金
	本工程投标保证金额：人民币大写：肆万元整（¥40000.00元）。
投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

注：投标人不按要求提交投标保证金或银行保函的，其投标文件作无效标书处理，由此造成的后果自负。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）串通投标。

（2）评标、中标公示等环节因作假而被取消中标资格。

（3）因投诉属实取消中标资格的。

（4）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的舞弊行为。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

(允许

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	仅需在投标文件封面和有格式要求签字盖章的地方由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖章（电子印章）和加盖投标人公章（电子印章），无需每页签字盖章。

	3.7.4
	投标文件份数及其他要求
	本项目采用全流程电子投标，不需要提交纸质版的投标文件。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	本项目采用全流程电子投标，不需要提交纸质版的投标文件。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见“重要事项时间地点一览表”

	4.2.2
	开标地点
	详见“重要事项时间地点一览表”

	4.2.3
	投标文件是否退还
	本项目采用全流程电子投标，不需要提交纸质版的投标文件。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：见“重要事项时间地点一览表”
地点：韶关市公共资源交易中心（地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中经济类专家3人，招标人代表0人，技术类专家4人；评标专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

	6.3.2
	评标委员会推荐定标候选人的人数
	5个（当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人）

	7.1
	定标候选人及中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）
公示期限： 3 日

	7.6
	技术成果经济补偿
	不补偿

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求，履约保证金的形式：银行保函或银行转账或履约担保保险履约保证金的金额：中标价的5%  

注：（1）中标通知书发出时，招标人应登录韶关市公共资源交易一体化平发起收缴履约保证并填写保证金金额、缴交时限（招标人发起之日起10天内缴纳）和项目工期。收缴信息推送至中标人账号中，向中标人收缴履约保证。

（2）履约保证的收缴及退回统一在韶关市公共资源交易一体化平台办理。
□不要求

	10
	是否采用电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

在电子投标截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）将予以拒收。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	中标后须提交的投标文件
	中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内，提供一份与电子投标电子文档一致的纸质版投标文件给招标人存档。

	11.2
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	11.3
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：

☑票决数量法

□票决计分法

□集体议事法

□其他方法：

	11.4
	定标委员会推荐中标候选人的人数
	3人

	未尽事宜
	本招标文件未尽事宜按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及部门规章执行。


1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对工程检测进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的建设、监理、施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 其他费用：见投标人须知前附表。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包
本项目允许专业分包（经招标人同意后）。

1.12 偏离
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2．招标文件的组成、澄清和修改

2.l 招标文件的组成
招标文件包括下列文件：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准和办法；

（4）委托人要求

（5）合同条款及格式

（6）投标文件格式；

（7）招标人(或招标代理人) 在招标期间按本须知第2.2和第2.3条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。

2.2 招标文件的质疑和答疑

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知附表规定的投标截止时间7天以前发布于全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。但不说明问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.2.3答疑一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件的编制

本项目招标采用网上电子投标的形式进行，投标单位没有成功进行网上电子投标，则按无效标处理。

3.1 投标文件的语言文字
投标文件、投标人与招标人(或招标代理人)之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。 

3.1.1 投标文件的组成（不限于）：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）资格审查资料；

（5）检测工作大纲；

（6）招标文件要求提供的其他资料；
（7）定标因素评审资料。
3.2 投标报价

3.2.1投标人仅需报投标报价下浮率，有效投标报价下浮率为≥0.000%（以百分比为单位，精确到小数点后3位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。投标人的投标报价应包括完成并提交该项目检测报告所发生的一切费用，包含检验检测费、试验费、 报告分析研究、资料费、会务费、办公费、住宿费、交通费、保险、税金、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务的一切费用及企业利润。
3.2.2 本次招标采用总价承包方式，最高限价以最终概算批复价为准；最高投标限价暂定:2354000.00元。最终检测费合同价=按区相关文件要求以初步设计概算批复的检测费下浮后×(1－中标下浮率)

注：曲江区政府相关文件包括且不限于《韶关市曲江区人民政府办公室关于印发韶关市曲江区政府投资工程建设项目管理办法（修订）的通知》（韶曲府办〔2025〕8号）等。
3.2.3 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标文件有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 待中标公示结束且无异议后，投标项目保证金由韶关市公共资源交易中心通过建设工程交易系统退回投标人缴纳账号。中标人的投标保证金退还需在建设工程交易系统上传合同，在韶关市公共资源交易中心工程交易部办理退回手续。如韶关市公共资源交易中心关于投标保证的退回有新规定的，则按新规定执行。

3.4.3 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表1.4.1的规定提供证明材料彩色扫描件。

3.5.2 本次招标不接受联合体投标。
3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。

3.7.4 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其代理人签字/盖章确认。

4. 投标

4.1 投标文件的提交

4.1.1 在电子投标截止时间前，投标人在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）将予以拒收。具体操作参照全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）》。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

4.1.2 投标文件提交截止时间（同电子投标截止时间）：见“重要事项时间地点一览表”。

4.1.3 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.1.4出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至电子投标截止时间时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求加盖电子印章，或电子印章不完整。

（3）投标文件损坏或格式不正确。

4.2 投标人无须进行现场签到，如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件等相关资料，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场（附一式两份清单），无原件的不作要求。
备注：资料提交截止时间、提交地点与电子投标截止时间、开标地点一致；到场人员与投标人在电子投标时确定的人员可以不是同一人。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

4.4 电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案
4.4.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）【服务指南】栏目发布的最新版操作指引。  

4.4.2投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

4.4.3补救方案：

（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，允许代理授权投标人重新上传投标文件（时限为30分钟），电子投标文件解密失败且未重新上传电子投标文件的，视为无效投标。评标委员会对其投标文件的评审以重新上传的内容为准。
（2）在评标过程中，因网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合交易场所工作人员做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

5.开标

5.1 本项目实行全流程电子化招标投标的项目（需要提交评审原件时，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场，无原件的不作要求），投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体按系统操作手册为准。

5.2 开标时间和地点

5.2.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2.2开标时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”。

5.2.3开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。
5.3 开标程序

5.3.1主持人按下列程序进行开标：

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律；

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名；

（3）招标代理机构在交易场所工作人员见证下对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》，唱标人公布在电子投标截止时间前提交投标文件的投标人数量和名称。

（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。
5.4 开标异议

5.4.1 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。
6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标标准和办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。评标委员会推荐定标候选人的人数见投标人须知前附表。

注：全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。
7.合同授予

7.1 定标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示定标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 定标候选人履约能力审查

定标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原定标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1确定定标时间

招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。
7.4.2定标委员会

招标人负责组建定标委员会，由项目业主的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）补足，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在本投标人须知前附表中约定。

7.4.3定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。
7.4.4定标办法

本项目定标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定（详见投标人须知前附表11.3款）。

7.4.5组建招标监督小组
招标人应组建招标监督小组，对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。
7.4.6定标结果公示  

定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3个工作日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3个日历天。公示主要内容包括：公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会资格评审后投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（5）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（6）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，经原核准招标方式部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他单位；

（2）投标人从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）有其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、检测人员等不是本单位人员。

9.2.3 下列行为均属于投标人串通投标报价：

（1） 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2） 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3） 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4） 投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会、定标委员会成员的纪律要求
评标委员会、定标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、定标候选人的推荐情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，评标委员会、定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”、“定标因素”没有规定的评审因素和标准进行评标、定标。

9.4 对与评标、定标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标、定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、定标候选人、中标候选人的推荐情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，与评标、定标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标、定标标准和办法

一、评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2款规定。

	
	
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。

	2.2.1
	分值构成(总分100分)
	商务部分：50分

技术部分：30分

投标报价：20分

	2.2.2
（1）
	商务部分（50分）
	信用信息评价（10分）
	根据广东省水利厅关于印发《广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法》的通知[粤水规范字（2019）1号]，在广东省内依法建立了信用档案的水利建设市场主体初始信用分为100分，分值权重为10%，按照评标时查询的信用分值（超100分的按100分计算）乘以10%计算所得最终信用得分。

注：评分依据以开标当天招标代理机构工作人员在监督部门、招标人、交易中心监控摄像头的监控下登录“广东省水利厅”网站（首页-水利建设市场信用信息平台-动态信用）实时查询结果截图打印为准。

	
	
	企业业绩

（12分）
	自2019年1月1日至今（时间以合同签署时间为准），投标人承担过大型水利水电工程检测的，每项得4分；投标人承担过中型水利水电工程检测的，每项得2分；
注：本项最高得12分。1.同一工程只计取一项得分，提供技术服务合同、检测报告作为证明文件，否则不得分。

	
	
	项目负责人的素质和能力

（8分）
	1、具有水利类高级工程师（或以上）职称证，得4分；须提供相关证书彩色扫描件，否则不得分。
2、具有水利工程质量检测员资格证书，证书专业具有岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、量测类专业的，每个专业得1分，本小项最多得4分；须提供相关证书彩色扫描件，否则不得分。
注：本项最高得8分。

	
	
	项目机构人员配备情况
（20分）
	1、技术负责人：
①具有水利类高级工程师（或以上）职称证，得2分；

②具有注册土木工程师(岩土)，得2分；

③具有一级注册结构工程师执业资格，得2分；

本小项最高得6分。

2、拟投入本项目技术人员中（项目负责人、技术负责人除外）：

①具备水利水电相关专业高级工程师（或以上）职称证，每人得5分，本小项最多得10分；

②具有水利工程质量检测员资格证不少于3人，得4分；

本小项最高得14分。

注：本项最高得20分。1.须提供相关证书及投标人（或其分支机构）为其购买的近6个月（必需含2026年2月社保）有效社保证明彩色扫描件，否则不得分。

	2.2.2
（2）
	技术部分（30分）
	对本项目工作重点、难点的理解及应对措施(7分)
	针对本项目重点、难点进行分析，包括但不限于对本项目实施重、难点的认识、理解及分析并针对本项目实施重、难点拟定的解决方案等进行评审，酌情给分。
	优秀7分，良好6分，一般5分，无表述不得分。

	
	
	检测工作时间计划

(7分）
	针对本项目提出的检测工作时间计划进行评审，包括但不限于检测工作时间计划、承诺合理性，提供具体可操作性的检测工作时间计划、详细的保障措施等进行评审，酌情给分。
	优秀7分，良好6分，一般5分，无表述不得分。

	
	
	检测实施方案

(8分)
	针对本项目提出的检测实施方案进行评审，包括但不限于方案科学性、合理性，针对性，对采用的检测技术、工艺有深入的表述，检测实施方案合理，符合本项目的检测工程需求，叙述全面且简明扼要等进行评审，酌情给分。 
	优秀8分，良好7分，一般6分，无表述不得分。

	
	
	检测工作质量保证措施(8分)
	针对本项目提出的质量保障方案、检测工作质量保证措施等进行评审，包括但不限于质量保证措施的可行性及合理性，服务保证措施具体可行，可操作性强，能通过相关验收，能满足工程进度等进行评审，酌情给分。 
	优秀8分，良好7分，一般6分，无表述不得分。

	2.2.2
（3）
	投标报价（20分）
	有效投标报价下浮率
	有效投标报价下浮率为≥0.000%（保留小数点后3位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。

投标人投标报价下浮率大于15%时，投标人需附说明及证明材料，由评标委员会判断投标人是否以低于成本报价竞标，当认定以低于成本报价竞标时其投标作废标处理；不能提供相应的书面说明及证明材料的，按低于成本报价竞标处理。

	
	
	投标报价评审
	投标人仅需填报投标报价下浮率（有效投标报价下浮率为≥0.000%，保留至小数点后叁位）。

评标基准下浮率计算：A为所有有效投标人报价下浮率的算术平均值，计算A时，当有效报价下浮率的个数（n≥5）去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值；有效报价下浮率的个数（n＜5），计算所有有效报价下浮率。

投标报价计算方法：评标基准下浮率为A，投标人投标报价下浮率为B；投标报价得分计算系数为C（C取300）。投标报价得分为20-∣B-A∣×C（精确到小数点后3位）。

注：投标报价得分为负数时，得分为0分。

	合计
	投标人总得分=商务部分得分A+技术部分得分B+投标报价部分得分C
计算B时，去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值，精确到小数点后3位。


1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2.1款规定的评分标准进行打分，将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位大小排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。综合评分相等时，以投标报价下浮率高的优先；投标报价下浮率也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，则由评标委员会按照少数服从多数的原则投票决定。

定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。
2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1.1、2.1.2、2.1.3 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）款规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）款规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B。评标委员会中所有评标专家评分中去掉一最高分、去掉一个最低分后的算术平均值为投标人技术评审得分。

（3）按本章第2.2.2（3）款规定的评审因素和分值对投标报价部分得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4投标人投标报价下浮率大于15%时，投标人需附说明及证明材料，由评标委员会判断投标人是否以低于成本报价竞标，当认定以低于成本报价竞标时其投标作废标处理；不能提供相应的书面说明及证明材料的，按低于成本报价竞标处理。
3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐定标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。

4、定标细则
本项目采用票决数量法定标。

一、票决数量法程序
定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。
1.项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。

2.审阅定标资料
定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
3.疑问澄清

讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。
4.投票，收票，点票和汇总

定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
5.公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。
6.全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

二、定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：
（一）拟派团队管理能力与水平（履约能力）、驻场人员情况
相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。

拟派团队驻场人员人数多的定标候选人的优于拟派团队驻场人员人数少的定标候选人。
（二）企业信誉

相对标准：企业信誉评价好的定标候选人优于企业信誉评价一般的定标候选人。

（三）评标报告

相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。

（四）质量检测设备、检测时效的保障情况

相对标准：根据拟投入本项目的质量检测设备、检测时效的保障情况好的定标候选人优于拟投入本项目的质量检测设备、检测时效的保障情况一般的定标候选人（结合定标候选人提交的证明材料和招标人查询的材料进行评审）。

第四章 合同条款及格式

第一节 合同条款

1.定义

1.1 定义

下列词句和用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：

(1)项目：指的是韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程。

(2)检测工作：承包人根据检测合同承担的工作。

(3)发包人：韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心。 

(4)承包人：                     。 

(5)一方：发包人或承包人。

双方：发包人和承包人。

第三方：指与发包人签订合同的单位或个人。

(6)监理人：指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。 

(7)施工单位：指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。 

(8)检测合同：发包人与承包人之间为实施、完成并保证本项目检测工作所订立的合同，由合同协议书中规定各部分内容组成。

(9)投标文件：被发包人认可并接受的承包人提交的检测项目投标文件。

(10)天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

(11)书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同实施期间，双方签订的补充协议(若有)；

(2)合同协议书；

(3)中标通知书；

(4)投标函；

(5)合同条款；

(6)国家标准、规范、规程及水利水电行业标准、规范、规程；

(7)设计图纸；

(8)检测工作大纲；

(9)招标文件；

(10)除检测工作大纲外投标文件的其他部分；

(11)其他合同文件。

1.5 合同协议书

除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.6.2  第1.6.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在2天内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
送达承包方的指定地点：         ，承包人接收人：         。

送达发包方的指定地点：         ，发包人接收人：         。

1.7 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

2. 承包人的义务

2.1遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

2.2检测工作的义务

承包人必须按照如下规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测工作：

2.2.1检测工作的依据：

(1)法律、法规、规章的规定；

(2)国家标准、规范、规程及水利水电行业标准、规范、规程；

(3)批准的设计文件和施工图纸；

(4)监理人的指令；

(5)其他特定要求。 

2.2.2 第三方质量检测工作内容及基本要求

(一)第三方质量检测工作内容：依据《水利水电工程质量检测管理规定》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等相关规程规范开展质量检测工作，包括工程专项检测的全部检测内容，检测项目、参数、频率、数量应满足施工、检测和工程验收相关规范的要求。质量检测内容包括：底泥、工程原材料、中间产品、实体质量等。原材料包括钢材、水泥、粉煤灰、填筑料、格宾网等；中间产品包括砂石骨料、石料、混凝土拌合物、砂浆拌合物、混凝土预制构件等；实体质量包括填土、堆石、砌石、混凝土、地基处理及基桩、断面复核等。具体检测项目、数量应结合工程实际情况由项目法人确认；检测单位应在监理人的见证下到现场取样。

(二)服务周期：自本合同签订之日起至工程完工验收完成暨缺陷责任期满。

(三)基本要求

(1)承包人负责项目的取样、样品保养、送检、检测操作、出具检测报告、监测数据的积累整理、统计上报及档案移交等全过程工作。

(2)承包人应配备能满足开展检测项目要求的现场检测人员。

(3)承包人的检测响应时间、检测时间及检测报告出具时间能满足后续施工、施工工艺和设计的要求。

(4)承包人应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续、不得随意抽撤、涂改。

(5)检测人应当单独建立检测结果不合格项目台账。

(6)检测人完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经验测人员签名、检测人法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测人公章或者检测专用章后方可生效；多页检测报告还应加盖骑缝章。见证取样检测的检测报告中应当注明见证人单位及姓名。

2.2.3  检测原始记录、检测报告的主要内容：

(一)试验室检测原始记录内容应包括(但不限于)：

(1)试样名称、试样编号、委托合同编号；

(2)检测日期、检测开始及结算时间：

(3)使用的主要检测设备名称和编号；

(4)试样状态描述；

(5)检测的依据；

(6)检测环境记录数据(如有需要)；

(7)检测数据或观察结果；

(8)计算公式、图表、计算结果(如有要求)；

(9)检测方法要求记录的其他内容(如有要求)；

(10)检测人、复核人签名、有见证取样要求的见证人签名。

(二)现场工程实体检测原始记录内容应包括(但不限于)：

(1)委托单位名称、工程名称、工程部位；

(2)委托合同编号；

(3)检测地点、检测部位；

(4)检测日期、检测开始及结束的时间；

(5)使用的主要检测设备名称和编号；

(6)检测的依据；

(7)检测对象的状态描述；

(8)检测环境数据(如有需求)；

(9)检测数据或观察结果；

(10)计算公式、图表、计算结果(如有需要)；

(11)检测中异常情况的描述记录；

(12)检测、复合人员签名；有见证要求的见证人员签名。

(三)试验室检测报告内容应包括(但不限于)；

(1)检测报告名称；

(2)委托单位名称、工程名称、工程地点；

(3)报告的编号和每页及总页数的标识；

(4)试样接收日期、检测日期及报告日期；

(5)试样名称、生产单位、规格型号、代表批量；

(6)试样的说明和标识等；

(7)试样的特性和状态描述；

(8)检测依据及执行标准；

(9)检测数据及结论；

(10)必要的检测说明和声明等；

(11)检测、审核、批准人；授权签字人：三级（有的是四级）；人员的签名；

(12)取样单位的名称和取样人员的姓名、证书编号；

(13)对见证试验；见证单位和见证人员的姓名、证书编号；

(14)检测人的名称、地址及通讯消息。

(四)现场工程实体检测报告内容应报告(但不限于)；

(1)委托单位名称；

(2)委托单位委托检测的主要目的及要求，

(3)项目概况；包括项目名称、机构类别、规模、施工日期、竣工日期及现状等；

(4)设计单位、施工单位及监理人名称；

(5)被检工程以往检测情况描述；

(6) 检测项目、检测方法及依据的标准；

(7)抽样方案及数量；附测点图；

(8) 检测日期；报告完成日期；

(9)检测项目的主要分类检测数据和汇总结果；检测结果、检测结论：

(10)主检、报告编写、审核和批准人员的签名；

(11)对见证检测项目；应有见证单位、见证人员姓名、证书编号；

(12)检测人的名称、地址和通讯信息。

2.2.4 承包人负责建设网络条件，及时录入准确齐备的检测信息，如进度、安全、检测质量情况等，并接受发包人和监理人监督检查。

2.2.5 承包人应按“录像”和声像资料归档要求对施工过程及施工工艺实时录像并存储。费用包括在总价中，发包人不另行支付。

2.2.6 承包人应遵守当地政府的法规规定和各项管理制度，根据当地政府的要求办理相关的登记、注册、备案等，并承担相关的费用；

2.2.7 承包人及其人员应尊重工程所在地的民风民俗，避免与当地居民产生矛盾和冲突，有责任处理好与当地居民之间的关系；

2.2.8工程实施期间，承包人如果使用农民工，应符合相关规定，保障其合法权益，及时按法规规定发放农民工资。如果出现拖欠农民工工资等不保障其合法权益的问题，发包人有权直接从承包人应得的工程进度款中扣留该费用，用于解决因承包人使用农民工不当，引发的农民工问题；情节严重的，发包人视情况对承包人处以合同总价1%以下的罚款。

2.2.9 本工程检测工作中，应按照档案《水利工程建设项目档案管理规定》(水办【2011】200号)、《电子公文归档管理暂行办法》(国家档案局第6号令)规定和声像档案按照《照片档案管理规范》，将工作过程内产生的有保存价值的文件材料、图表、照片及录像材料进行同步收集，规范整理，并向发包人办理归档移交。纸质档案为一式两份，对应的电子文档、声像材料为一式三份(刻录成光盘)。所有应归档的材料原则上15页以下采用不锈钢钉装订，15页以上用“三孔一线“装订法采用棉线装订，页边距1.5厘米，孔距7.5厘米，线装档案厚道不得超过2厘米。也可装帧成书本样式，须内含目录。有内容的页面应该有页码，正面在右下角，反面在左下角。目录制式按照《科技案卷构成一般要求》(2008版)编制。档案盒、目录纸规格与统一标准，档案盒脊背标明内容。所有应归档材料中不得出现违禁笔迹(如铅笔、圆珠笔、蓝色、红色水笔)和热敏感纸。所提交文件材料应完整、准确、系统和规范。

2.3 检测工作质量

2.3.1承包人必须按照国家的水利工程相关的施工规范及其工程质量检验评定规程、本合同的技术条件进行检测工作；

2.3.2 在签署合同后的7个工作日内向发包人提交检测工作方案，经审批后实施；

2.3.3检测结果分析和检测报告：承包人应如实根据检测试验过程和结果数据，按检测规程及其工程质量检验评定规程，对检测对象进行分析，并出具相关检测报告，检测报告应有明确结论。

2.3.4 提交的检测报告应具有法律效力。

2.3.5承包人不能以时间紧或任务少而要求施工单位派车接送，更不能接受施工单位的红包、礼金等而更改检测结果，一经发现将按1000元/次予以处罚，同时，对延误的工程进度以及给发包人和施工单位造成的经济损失进行赔偿。

2.3.6在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度。检测过程中，因承包人原因造成的人身、财产损失，由承包人承担全部责任并负担相关费用。

2.4检测人员

2.4.1检测人员必须能够适应检测合同规定的检测工作，其全部检测人员应与其投标文件中列明的一致。

2.4.2 为了履行检测工作，承包人指定一名授权代表与监理人、发包人建立工作联系，本工程指定承包人的项目负责人为授权代表。

2.4.3为了满足施工进度要求，在工程实施期间，承包人须派一名检测人员常驻施工项目所在地并配备车辆，以利于现场取样、送检、量测等检测工作。

2.4.4 发包人有权以书面形式要求承包人更换不能按照检测合同的规定履行检测合同的检测人员，对违反检测合同对发包人或工程造成损失或不良影响的检测人员，发包人有权对其进行警告、通报批评、罚款，直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

2.4.5 即使是发包人要求或同意更换的检测人员，其代替的检测人员的资质仍应得到发包人的认可。同时，不免除承包人按合同规定应承担的所有责任和义务。

2.4.6承包人的检测人员因上述原因给发包人造成经济损失的，应给予以赔偿。

2.4.7承包人检测项目的检测设备、检测人员的配备应符合相关规范、规程规定。

2.5 保密

未经发包人的书面同意，承包人不得泄露与本工程、本检测合同有关的数据、报告等资料。

3. 发包人的义务

3.1遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

3.2检测工作条件

发包人不提供试验室工作场地、检测设备，由承包人自行解决，费用已包含在合同价格中，发包人不再支付。

3.3 资料

发包人按照招标文件的约定，发包人在检测合同生效之日5天之内，向承包人免费提供与检测工作有关的资料。

3.4 授权通知

发包人必须将履行检测工作的承包人及发包人授予承包人的权利，及时用书面形式通知本项目的监理人和施工单位。

4.责任和保障

4.1承包人的赔偿责任

(1) 承包人违反合同的规定，或因其职员疏忽、失职、渎职并因此造成发包人的经济损失，应根据其所承担的责任向发包人赔偿，直至终止合同，追究相关责任。承包人对第三方责任造成的任何经济损失，先由相关各方自行友好协商解决，若友好协商解决不成功的，则由韶关仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任和相关费用。如果承包人与发包人或第三方对有关经济损失负责任或连带责任时，应按比例计算赔偿费用。承包人的上述责任赔偿，应按照下列的规定办理：

赔偿金 = 合同价格×检测单位应承担责任的比例

(2) 由于承包人的原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应减收合同价格的万分之五，发包人将从检测费用的支付款中直接扣除。

(3) 由于承包人的原因，未及时进行现场取样、送检、量测等工作，导致下一道工序延误的，每发生一次应减收合同价格的千分之一，发包人将从检测费用的支付款中直接扣除。

(4) 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，承包人应进行更正并免费重新进行检测，给发包人造成损失的应予以赔偿，赔偿金额不超过该检测项目检测费的2倍。

4.2 发包人的赔偿损失

发包人违反检测合同的规定并造成承包人经济损失的，将据实向承包人赔偿：

赔偿金=承包人的直接经济损失

4.3 赔偿责任的期限

发包人或承包人任何一方向另一方要求的经济赔偿，都应在赔偿事件发生后的7天内正式以书面形式提出索赔要求。

4.4 保障

承包人在不违反有关法律、法规、检测规范和标准等的前提下，发包人应保障承包人免受因履行本检测合同而引起的外界索赔或干扰。

5.检测合同的生效、终止

5.1检测合同的生效

在承包人向发包人递交了有效履约担保，且双方全权代表在检测合同上签字并加盖双方单位公章后，检测合同正式生效。

5.2检测合同的终止

检测合同的终止和失效的时间，为工程竣工验收完成暨缺陷责任期满。检测合同失效后，双方均不再受本合同的约束。

5.3 分包和不得转让

5.3.1.没有另一方的书面同意，任何一方不得将本检测合同规定的义务、责任和权利予以转让。

5.3.2.经发包人同意，承包人可将个别检测项目分包给有相应资质的检测单位检测，但不免除承包人按合同规定应负的责任。

5.3.3承包人对本工程所有分包人的管理费和相互间的配合费用由承包人与分包人自行商定，已含在承包人的投标报价中，招标人不予任何补偿。承包人承担全部管理、组织、协调和配合工作。

5.3.4若承包人的资质缺少本工程的专业承包资质，应按照有关规事先报招标人和监理工程师审查并取得招标人批准后分包给具有相应资质的专业承包人如果分包工程按相关规定选定专业承包人)，由此产生的一切费用都含在总承包合同价中。承包人因上述情况提出的任何索赔或工期延长申请将不获批准。若承包人在实施过程中由于自身缺少本工程要求的专业承包资质，而又不能按规定时间发包给具有资质的专业承包企业或者分包企业不能按照要求实施专业工程的，由此造成工期延误，每延误1天承包人问招标人支付违约金5000元;给招标人造成质量损失的，承包人负责赔偿，同时招标人有权从合同价中按分包工程的审定预算价扣除，并委托其他单位实施，承包人须无条件与分包人签订合同。

若同一分包工程的分包申请被否定二次，招标人有权就该分包工程采用单独招标形式确定分包人或直接指定分包人，承包人须无条件与分包人签订合同，并不得收取任何费用。同时招标人有权从合同价中按分包工程的审定预算价扣除，并委托其他单位实施，承包人须无条件与分包人签订合同。同时由此造成工期延误，每延误1天承包人向招标人支付违约金5000元;给招标人造成质量损失的，承包人负责赔偿。

5.3.5经招标人认可，承包人与分包人签订分包合同后的5天内，承包人必须将分包合同等相关资料按规定送建设行政主管部门及其他相关管理部门备案，分包合同与本服务合同发生抵触，以本服务合同为准。承包人对分包合同承担主要责任。分包合同不解除承包人何义务与责任，承包人在分包现场应派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包人的任何违约或疏忽，均视为承包人违约或疏忽。

5.3.6若招标人和监理均认定承包人有未经招标人同意的分包行为(无须承包人认可，除非承包人在招标人发出通知后3天内提出有效举证)，招标人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向招标人支付违约金30万元/每次。招标人有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予承包人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝承包人3年内参加招标人其他工程的投标。
6.合同价格和支付

6.1合同价格

本合同的检测费用采用固定总价承包。最终检测费合同价=按区相关文件要求以初步设计概算批复的检测费下浮后×(1－中标下浮率）。注：中标人(即承包人)的投标报价下浮率为中标下浮率。

在整个合同实施期间，无论工程量变更、设计方案调整或其他任何原因，需增加的检测工作内容和其费用均视为包含在合同价格中，合同价格不作任何调整。因工程施工质量不合格而增加扩大检测的费用由施工单位承担。

6.2检测费用的支付方式和时间

检测费用的支付分为进度支付和最终支付。根据广东省基本建设财政资金集中支付的规定，工程进度款和竣工结算价款的支付时间最终以财政拨付的时间为准。因财政基本建设资金的支付需财政部门的审批和办理，发包人不对财政部门审批和办理所需时间承担任何责任。因财政部门办理资金集中支付审批等情况等影响延期支付时，不支付任何利息。承包人须协助办理有关集中支付所需的资料。

(1) 进度支付

进度支付将由发包人根据工程施工进度分期支付。承包人应向发包人提交支付申请，发包人将根据支付申请进行审批支付。进度支付总金额为合同价格的95%。

(2) 最终支付

待本项目缺陷责任期满后30天内予以支付剩余检测费用。
7.其他

7.1 履约担保

承包人应在签订合同前向发包人提供履约担保，履约担保金额为：合同价格的5%。

7.2 履约担保的有效期

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28 天内把履约担保无息退还给承包人。

7.3 货币及支付方式

发包人支付承包人履行检测工作的费用的货币均为人民币。在规定的支付期限以人民币的形式转帐结算。

7.4 利益矛盾

未经发包人书面同意，承包人不得获取本检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本检测合同规定的发包人利益相冲突的任何活动。

7.5 版权

7.5.1 对承包人拥有版权并已用于本检测工作中的所有文件，发包人有权在本合同项目中使用或复印。但未经承包人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

7.5.2承包人有权出版与本项目有关或本项目检测工作有关资料，但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利，专有技术以及经济情报。

7.6  对检测结论异议的处理

工程质量检测过程中发生异议时，承包人应将情况报告监理人，由监理人组织承包人和施工单位分析原因，并提出处理方案。监理人将处理结果报相关部门和发包人备案。

8 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成，可向  项目所在地  申请仲裁。

第二节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

              (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施              (项目名称)，已接受               (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函；

(3)合同条款；

(4)国家标准、规范、规程及水利水电行业标准、规范、规程；

(5)设计图纸；

(6)检测工作大纲；

(7)招标文件；

(8)除检测工作大纲外投标文件的其他部分；

(9)经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 本项目中标下浮率：          ，合同价格的确定：最终检测费合同价=按区相关文件要求以初步设计概算批复的检测费下浮后×(1－中标下浮率)。注：中标人(即承包人)的投标报价下浮率为中标下浮率。

4. 承包方式：固定总价承包。 

5. 承包人项目负责人：          。 

6. 服务周期：自本合同签订之日起至工程竣工验收完成暨缺陷责任期满止。

7. 承包人承诺按合同约定承担本项目的第三方检测工作。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执    份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                       (盖单位章)    

开户银行：                                                                           

账号：                              

法定代表人或其委托代理人：     (签字)                                   

        年    月     日                              

承包人：                      (盖单位章)    

开户银行：

账号：

承包人：               (盖单位章)

                             法定代表人或其委托代理人：     (签字)

           年    月      日
第五章  委托人要求

委托人要求以第四章《合同条款及格式》里的要求为准。

第六章   投标文件格式

   （项目名称）   招标
 投标文件
   投标人：                 （盖单位章）

   法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）       

     年      月    日
评审因素索引表
	序号
	评审因素
	投标文件页码范围

	1
	
	P     ~P     

	2
	
	P     ~P     

	3
	
	P     ~P     

	4
	
	P     ~P     

	5
	
	P     ~P     

	6
	
	P     ~P     

	7
	
	P     ~P     

	8
	
	P     ~P     

	9
	
	P     ~P     

	10
	
	P     ~P     

	11
	
	P     ~P     

	
	……
	P     ~P     


目   录
投标函
法定代表人身份证明或授权委托书
投标保证金
资格审查资料
检测工作大纲
招标文件要求提供的其他资料。
定标因素评审资料。

注：本目录不作为格式目录，投标人可相应修改或补充，为便于评标委员会评审，投标人可自行编制目录并编制页码。

一、投标函

                    （招标人名称）：
    1、我方经仔细研究     （项目名称）     招标及合同文件(包括补充通知) 和有关资料后，愿意以下浮率       %（精确到小数点后3位）（大写：百分之         ）投标，服务期限：              ，按合同约定完成工程检测服务工作。

    2、我方提交的投标文件(包括投标报价书和其它投标文件)在投标截止时间后的90天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件的有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

    3、随同本投标报价书附上投标保证金一份，作为我方投标的担保。

    4、若我方中标：

    (1) 我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

    (2) 我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

(3)我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6、质量标准：按国家、省、市相关标准执行，达到合格。

7、（其它补充说明）。

                            投标人：                       (盖单位章)

                               法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)               地    址：                  
                电    话：                   
                传    真：                   
                邮政编码：                   
                   年    月    日　

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一） 法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年         月        日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：        身份证号码：             

职务：              系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                  （盖单位章）

        年    月     日

（二） 授 权 委 托 书

本人        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 至投标有效期的期满之日止。 
代理人无转委托权。

附：授权委托人的身份证复印件。

投标人：                （盖单位章）

                             法定代表人：            （签字或盖章）

身份证号码：                  
委托代理人：            （签字或盖章）

身份证号码：                   
     年   月    日

注：如法人负责投标相关事宜，则无需提供授权委托书。
三、投标保证金
若采用投标保证金方式，投标人应在此提供汇款凭证的彩色扫描件。

若采用投标保证担保方式，格式以各银行出具为准，投标人应在此提供银行保函的彩色扫描件。

若采用投标保证保险方式，投标人应在此提供建设工程交易系统网上投保后的电子保单彩色扫描件或截图。

四、资格审查资料
4.1  投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	经营范围
	

	备注
	


           投标人：                (盖单位章)                  
                 法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)  

                                             年    月    日

4.2  营业执照、组织机构代码证、资质证书等

附：投标人营业执照、组织机构代码证（已更换三证合一营业执照的，无需再提供组织机构代码证）、资质证书的彩色扫描件等。

4.3项目管理机构组成表
项目管理机构组成表

	序号
	项目职务
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证书
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                           （盖单位章 ）

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章) 
                                    年    月    日

4.4人员简历表

人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职
称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事检测工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于     学校      专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附人员身份证、职称证书（若需）、注册证书（若需）、岗位证书（若需）或资格证书（若需）等相关复印件及提供近6个月（必需含2026年2月社保）在投标单位购买的有效社保证明彩色扫描件。

4.5业绩证明材料
承接的类似项目业绩情况表

	合同名称
	


	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	合同项目描述
	


注：1、投标人根据评标办法前附表提供承接的类似项目业绩，有多个项目的每个项目单独列表；

2、本表后附（附相关证明材料彩色扫描件）。

      投标人：                 (盖单位章)                    

     法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)    

                                                            年    月    日
五、检测工作大纲
检测工作大纲应包括（但不限于）下列内容：
（1）对本项目工作重点、难点的理解及应对措施
（2）检测工作时间计划

（3）检测实施方案

（4）检测工作质量保证措施

六、招标文件要求提供的其他资料

注：根据招标文件及评审评分的相关内容投标人认为需要提供的材料。（如有）

七、定标因素评审资料
（投标人根据“评标定标办法”载明的定标因素，自行提交定标评审资料）

