南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）

招标文件

| 招 标 人（盖单位章）： | 南雄市水利建设工程建设管理中心 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 广东省国际工程咨询有限公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招标文件编制日期： | 2026年3月 |

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	15

第三章 评标定标办法	38

第四章 南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）经营协议（另册）	51

第五章 招标人要求	52

第六章 投标文件格式	74

# 第一章 招标公告

南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）招标公告

| 投资项目代码 | 2602-440282-19-01-937199 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资项目名称 | 南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标项目名称 | 南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段（包）名称 | 南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期） |  |  |  |  | 公告性质 |  | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标项目实施 地点 | 韶关市南雄市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | 由中选经营者自筹解决。 |  |  | 资金来源构成 |  | 由中选经营者自筹解决，100% |  |  |
| 招标范围及规模 | 招标范围:南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期） 规模:本项目拟对苍石水厂实施升级改造，包括水厂内絮凝沉淀池、V型滤池和清水池等设施改造；拟对南雄市城乡供水设施改造提升，包括改扩建长约12km北城区供水管网设施，改造提升古市镇、乌迳镇、全安镇等13个镇城乡供水一体化管网及配套设施（涉及苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂服务区域），改扩建管网长度约170km，配套建设陂头45座，新建集水池9座等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标内容 | 1、南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）：南雄市水利建设工程建设管理中心通过公开招标方式选择中选经营者对本项目进行资产盘活，并与其签署经营协议后授予经营权，由中选经营者完成项目立项、勘察、设计、报建手续、融资、施工、组织竣工验收、运营期内项目持续运营以及经营期满移交工作。本项目拟对苍石水厂实施升级改造，包括水厂内絮凝沉淀池、V型滤池和清水池等设施改造；拟对南雄市城乡供水设施改造提升，包括改扩建长约12km北城区供水管网设施，改造提升古市镇、乌迳镇、全安镇等13个镇城乡供水一体化管网及配套设施（涉及苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂服务区域），改扩建管网长度约170km，配套建设陂头45座，新建集水池9座等。 2、项目经营范围：南雄市人民政府授权南雄市水利建设工程建设管理中心作为项目实施机构。南雄市水利建设工程建设管理中心通过公开招标方式确定本项目中选经营者，并与中选经营者签订经营协议，约定由中选经营者负责对苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的投融资、建设改造、运营维护、移交，享有获取收益的权利。本项目经营范围为苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的服务区域，涉及雄州街道、古市镇、乌迳镇、江头镇、全安镇、坪田镇、南亩镇、界址镇、水口镇、油山镇、黄坑镇、湖口镇、珠玑镇。经营权涉及资产由项目实施机构提供给中选经营者使用，待资产交付后，经中选经营者确认后，双方签署交接清单确认交接资产。在本项目经营范围内，项目实施机构授予中选经营者对合作区域的经营权系独家的、排他的权利。除非依照经营协议约定提前终止的，项目实施机构承诺不擅自收回经营权、不减少经营权的内容、不再将经营权授予任何第三方。 3、项目估算总投资及资金筹措： 1.投资估算 项目总投资为31758.93万元。包括建设投资5849.93万元、经营权转让费25034.00万元、建设期利息875.00万元。 （1）项目建设投资5849.93万元。其中工程费用4774.29万元，工程建设其他费用797.07万元，预备费278.57万元。 （2）项目涉及苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂4个水厂经营权转让费25034.00万元。 （3）建设期利息：项目贷款25000.00万元，利率暂按当期五年期以上LPR3.50%计算，建设期利息计算结果为875.00万元。 2.项目资金筹措 项目需筹措资金31758.93万元，其中项目资本金6758.93万元，约占21.28%；贷款25000.00万元，占78.72%。 4、项目提供公共产品的标准： 1.建设期 （1）产出范围 南雄市纳入本项目的水厂为苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂。包括对现有水厂进行改建及运营，提供供水服务。 （2）产出标准 ①严格遵守国家法律法规和项目建设所在地的建设工程基本建设程序及流程要求，依法依规建设。 ②加强整体设计协调，统筹好不同子项、不同专业的协调关系，在确保功能、质量的前提下，在设计阶段充分考虑功能定位及经营需求，并对设计进行优化，提高项目综合开发价值。 ③适当深化初步设计深度，在多方案论证比选的基础上，提高设计质量、降低工程造价。 ④加强建设管理，确保工程质量、进度、安全。 ⑤鼓励技术和节能环保方面的创新，鼓励使用新技术或新型节能环保材料。 2.运营期 （1）产出范围 中选经营者将在项目经营期内对苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂实施运营维护，提供供水服务、收费管理、客服管理和其他相应的服务。 （2）产出标准 ①严格按照约定的运维服务范围和标准提供全面、及时、优质的服务。 ②根据区域功能，明确项目定位，挖掘项目经营价值，更好地实现城市水资源供应。 ③依据国家、地方和各行业《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 58-2009）、《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）等标准规范适用于本项目自来水厂的维护、维修规范和标准以及项目实施机构要求，规范维护、维修和保养作业，建立完善的日常运营维护制度，对项目涉及供水设施进行定期巡查和维护，确保设施正常运行，加强对原水、净化工序出水、出厂水和管网水进行监测。对供水设备制定专门的管理措施确保安全运行，取水口、原水输水管线、预处理设施、过滤设施、清水池等设施以及定期检修、清洗、防腐，对水泵、电动机、变压器、配电装置等设备定期保养、故障维修、设备更新。 ④建立、健全突发事件的应急处理机制，确保公共利益和公众安全；服从政府相关职能部门的管理，在特殊情况下，政府有权临时接管项目，中选经营者必须无条件执行。 ⑤全面响应和满足项目实施机构制定的运维绩效考核标准。 以上运营内容需符合经营协议及其补充合同约定，和相关运营标准。 5、项目运作方式 根据项目实际情况和参与各方的利益诉求，拟引进有实力、有相应运作经验的投资人参与本项目运作。项目采用经营权转让的运作方式： 1.项目实施机构将本项目经营权授予给中选经营者，由中选经营者向政府指定单位支付经营权转让费。 2.中选经营者获得建设和运营苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的经营权后，对项目进行建设和运营，通过项目运营取得经营收入。 3.项目经营期满后，中选经营者将项目无偿、完好（参照项目验收标准）的移交给实施机构或政府指定部门。 6、回报机制 本项目回报机制为使用者付费，由用户直接向社会资本方支付自来水费用。项目总体回报根据项目总投入（含建设期和运营期投入），在此基础上给予合理投资回报，由此构成项目使用者付费数额。即社会资本方根据用户用水量，结合政府指导的自来水收费单价确定用户用水费用。 7、经营权移交 经营协议签署后，项目实施机构与中选经营者共同完成经营权涉及的资产移交。项目具体移交时间及计划安排，由双方在经营协议中明确。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期（交货期） | 项目经营期限：本项目经营期限共计为30年，其中建设期预计为2年，运营期为28年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营权转让费 | 本项目经营权转让费不得低于¥25034.00万元（大写：贰亿伍仟零叁拾肆万元整）。经营权转让费支付：在经营协议签署后12个月内向实施机构开具的《广东省非税收入一般缴款书（电子）》或《南雄市非税收入缴款通知书》中指定的南雄市非税转账相应账户支付经营权转让费。转让费支付的金额、时间节点与实施机构交付水厂数量及出具的《资产交付函》进度保持一致。资产拟交付的进度如下表所示： 资产移交进度表 序号; 交付时间; 累积交付进度; 具体以《资产交付函》为准. 1; 建设期第一年; 至少50%. 2; 建设期第二年; 100%. 逾期未付款的，应从到期应付之日起至实际付款之日止，以未支付的经营权转让费为基数，按照支付日全国银行间同业拆借中心公布5年期以上LPR计息，按照单利计息。 |
| 是否接受联合体投标 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标资格能力 要求 （包括但不限于资质人员、业绩等要求） | 投标人资格要求 | 资质要求： 1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证） 复印件或扫描件。 2.投标人财务状况良好，没有处于资产被接管、冻结、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资项 目记录，提供承诺书（格式自拟）。 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供投标人声明)。 4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(提供投标人声明)。 5.参加招标活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录，按招标公告附件《投标人声明》 的格式提供书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑 事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据 财库〔2022〕 3 号文， “较大数额罚款 ”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款 ”标准高于 200 万元的，从其规定）。 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标 人，不得同时参加本招标项目投标。按招标公告附件《投标人声明》 的格式提供书面声明。 7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。按招标公告附件《投标人声明》的格式提供书面声明。 8.未被列入“ 信用中国 ”网站（ www.cr editchina.gov.cn） “ 失信被执行人或 重大税收违法失信主体 ”记录名单或未被列入“ 中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn/） ”失信被执行人名单记录。 （ 以代理机构于投标截 止时间当天在“ 信用中国 ”网站 （www.cr editchina.gov.cn）或“ 中国执行信息公开网 （http://zxgk.court.gov.cn/） ”查询结果为准，如相关失信记录已失效， 申请人需提供相关证明资料）。 9.本项目不接受联合体投标。 10．禁止投标条款： 10.1投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的监理人； （6）为本招标项目的代建人； （7）为本招标项目的招标代理机构； （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。 10.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标： 序号; 单位名称; 拒绝原因. 1; 无; 为招标人不具有独立法人资格的附属机构. 2; 无; 为本招标项目的可行性研究报告编制单位. 3; 待定; 为本招标项目的勘察单位. 4; 待定; 为本招标项目的设计单位. 5; 待定; 为本招标项目造价咨询单位. 6; 待定; 为本招标项目的监理单位. 7; 广东省国际工程咨询有限公司; 为本招标项目的招标代理机构. 8; 南雄市水利建设工程建设管理中心; 为本招标项目的业主. 9; 南雄市水利建设工程建设管理中心; 为本招标项目的招标人. 10; 无; 为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。. |
|  | 投标人业绩要求 | / |  |  |  |  |  |  |
| 是否采用电子 招标投标方式 | 是 | 获取招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址 |  |  |  | 广东省招标投标监管网http://zbtb.gd.gov.cn；全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index。 |  |
|  |  |  | 获取纸质资格预审/招标文件的方式 |  |  |  | 自行下载 |  |
| 获取招标文件开始时间 | 2026年3月31日17时30分 |  |  |  | 获取招标文件截止时间 |  | 2026年4月21日9时30分 |  |
| 递交投标文件截止时间 | 2026年4月21日9时30分 |  |  |  | 投标文件递交方式 |  | 投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index） |  |
| 开标时间 | 2026年4月21日9时30分 |  |  |  | 开标地点 |  | 韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市雄东路1号大润发四楼）南雄市公共服务中心内 |  |
| 发布公告媒介 | （1）广东省招标投标监管网(http://zbtb.gd.gov.cn) （2）全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index） |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人 | 南雄市水利建设工程建设管理中心 |  |  |  | 联系地址 |  | 广东省韶关市南雄市金叶大道中281号 |  |
| 招标人联系人 | 黄丛秋 |  |  |  | 联系电话 |  | 13640040571 |  |
| 招标代理机构 | 广东省国际工程咨询有限公司 |  |  |  | 联系地址 |  | 广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 9 楼 |  |
| 招标代理联系人 | 巫奕健、谭贤伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 020-83565170 |  |
| 招标监督机构 | 南雄市水务局 |  |  |  | 联系电话 |  | 0751-6929193 |  |
| 其他依法应当载明的内容 |  |  |  |  | / |  |  |  |

招标人：南雄市水利建设工程建设管理中心

招标代理机构：广东省国际工程咨询有限公司

2026年3月31日

附件一：

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的，如我司成为本项 目中 标候选人 ，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分文件的内容（包括人员、业绩、 奖项等资料）进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、 串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司具有独立承担民事责任的能力；

四、本公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

六、本公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

七、本公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

八、参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

九、未被列入“信用中国 ”网站（ www.cr editchina.gov.cn） “ 失信被执行人或重大税收违法失信主体 ”记录名单或未被列入“ 中国执行信息公开网 (

http://zxgk.court.gov.cn/） ”失信被执行人名单记录。

十 、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股 、管理关系的其他单位包括               。 （注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要 求的相关单位的名称；如无，则填写“无 ”。）

十一、本公司承诺， 中标后严格执行安全生产相关管理规定。

十二、本公司承诺， 中标后严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意招标人将 其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由招标人做出的违约 责任处理决定等）在招标人网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露， 由此造成的一切损失和不利后果均由本公司自行承担。

本公司违反上述保证 ，或本声明陈述与事实不符 ，经查实 ，本公司愿意接受公开通报 ，愿意按照相关规定被记录为失信信息 ，承担由此带来的法律后果 ，并自愿停止参加南雄市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

# 第二章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.2 | 招标人 | 名称：南雄市水利建设工程建设管理中心 地址：广东省韶关市南雄市金叶大道中281号 联系人：黄丛秋 电话：13640040571 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称： 广东省国际工程咨询有限公司 地址：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 9 楼 联系人： 巫奕健、谭贤伟 电话： 020-83565170 邮箱地址：gdzbwu@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 韶关市南雄市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 全部来源经营者自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 由经营者自筹资金 |
| 1.3.1 | 项目建设规模 | 详见招标公告“ 建设规模 ” |
| 1.3.2 | 经营期限 | 本项目经营期限共计为 30 年，其中建设期预计为 2 年，运营期为 28 年。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 满足国家现行相关验收标准及规范。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条 件、能力和信誉 | 详见招标公告“ 对投标单位要求 ” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 1.5 | 费用承担和成果补偿 | ☑不补偿 □补偿 |
| 1.9 | 踏勘 | ☑不组织： □组织 |
| 1.10. 1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2026年 月 日 09 时 30 分前，投标人可登陆全国公共资源交易平台（广东省·韶关市），按照系统提示进入项目提疑界面提出问题。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时 间 | 如有澄清，招标人于投标截止 间 15 天前，将澄清 内容发布在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index。 |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许o允许 |
| 1.13 | 偏离 | / |
| 2. 1 | 构成招标文件的 其他资料 | 对招标文件所作的澄清、修改。 |
| 2.2. 1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 招标文件的澄清 、修改 、补充等内容和时间均以全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的答疑澄清文件内容为准。当招标文件 的澄清 、修 改 、补 充等在同 一 内 容 的表述 不 一致时 、 以最后发出的书面文件为准 ，澄清或修改内容发出的时间距投标人须知前附表规定的投标 截止时间不足15天的 ，并且澄清或修改内容影响投标文件编制的 ，将相应延长投标截止时 间 。具体时间将在招标文件 的答疑澄清 文件通知中予以明确 。若通知中没有明确延长时间 ，即表示投标时间不延长。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 请各投标人在投标截止时间前须密切留意全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发 出 的补充文件 、澄清 、答疑 以及与本项 目相关的信息 ，并及时在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）下载澄清文件 ，否则由此引起的投标损失自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 请各投标人在投标截止时间前须密切留意全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）出 的补充文件 、澄清 、答疑 以及与本项目相关的信息 ，并及时在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）下载澄清文件 ，否则由此引起的投标损失自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他 资料 | 投标人认为的其他材料 |
| 3.2.2 | 经营权转让费 | 本项目经营权转让费不得低于¥25034.00万元（大写：贰亿伍仟零叁拾肆万元整）。经营权转让费支付：在经营协议签署后12个月内向实施机构开具的《广东省非税收入一般缴款书（电子）》或《南雄市非税收入缴款通知书》中指定的南雄市非税转账相应账户支付经营权转让费。转让费支付的金额、时间节点与实施机构交付水厂数量及出具的《资产交付函》进度保持一致。资产拟交付的进度如下表所示： 资产移交进度表 序号; 交付时间; 累积交付进度; 具体以《资产交付函》为准. 1; 建设期第一年; 至少50%. 2; 建设期第二年; 100%. 逾期未付款的，应从到期应付之日起至实际付款之日止，以未支付的经营权转让费为基数，按照支付日全国银行间同业拆借中心公布5年期以上LPR计息，按照单利计息。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后120日历天 |
| 3.4. 1 | 投标保证金 | 本项目不收投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章 。投标文件应用不褪色的墨水书写 ，字迹应易于辨认并按招标文件要求格式 由投标人 的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 。 由委托代理人签字的 ，投标文件中应附有法定代表人授权委托书。 备注：使用电子公章等同单位公章效力。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密电子文件1份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | / |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 同投标截止时间 开标地点：韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市雄东路1号大润发四楼）南雄市公共服务中心内 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：按交易系统自动生成顺序进行解密 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由7人组成，其中招标人代表0人，专家7人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家5人，经济类专家2人。 |
|  | 定标委员会的组建 | 本项目定标委员会组成人员为 7 人。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 7. 1 | 定标方式 | 采用评定分离的项目，应选定下列定标办法： ☑票决数量法 □票决计分法 □集体议事法 □其他方法： |
| 7.2. 1 | 定标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）和广东省招标投标监管网 公示期限：3日 |
| 7.4 | 定标结果公示 | 公示媒介：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）和广东省招标投标监管网 |
| 7.6. 1 | 履约担保 | 1.中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内、签订合同前提交金额为中标价 5 % 的履约保证。 2.履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后 28 天止。 3.中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同，招标人有权扣留与履约保证金等额的施工进度款，直至中标人完成续期手续或提交新的银行保函或保险合同止。 4.在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。 5.项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证（履约保证金不计利息）退还给承包人。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9. 1 | 是否采用电子招标投标 | □否，具体要求： ☑是，具体要求：投标人须自行登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）下载操作手册、操作指引和运行环境安装包，以便使用网上交易系统制作电子投标文件。如因投标人电脑设备、CA证书、 网络配制等问题导致无法解密的后果皆由投标人承担。 |
| 9.2 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理费由中标人在获取中标通知书前一次性支付23.00万元。 |
| 9.3 | 异议 | 1.潜在投标人对招标文件有异议的，应于投标截止时间前10日提出。 2. 投标人对开标有异议的 ，应当在开标系统线上提出，招标人应当当场在开标系统线上作出答复，并制作记 录。 3. 投标人或其他有利害关系人对评标结果有异议的 ，应当在中标候选人公示期间向招标人提出质疑；超过公示期限的，招标人将不予受理。 4. 异议人应当采取实名递交书面材料 ，书面材料应盖法人公章 及法定代表人签名，递交人应持有效的授权委托书； 收到质疑材料时，招标人应出具签收凭证；招标人应当自收到质疑之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动；招标人处理异议过程中产生的检 验、检测、鉴定等费用由提出异议方先行支付，所有费用由过错方承担。 |
| 9.4 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件 ，未经招标人书面同意 ，投标人不得擅自复印和用于非本招标项 目所需的其他 目 的 。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案 |
| 9.5 | 在投标截止时间前递交投标文件的投标人少于3家或通过初步评审的投标人少于3家时，本项目招标失败，招标人应当重新组织招标。 |  |
| 9.6 | 解释权： 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的， 以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 除招标文件中有特别规定外 ，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先 后顺序解释； 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的， 以编排顺序在后者为准； 同一组成文件不 同版本之间有不一致的， 以形成时间在后者为准 。按本款前述规定仍不能形成结论的， 由招标人负责解释。 |  |
| 9.7 | 中标人在领取中标通知书时，需提供2套纸质投标文件（其中正本一份 ，副本四份），另需提供与投标文件正本相同的未经压缩及加密的电子文件一套电子版U盘 一份。 |  |

注：投标人须知前附表是指本文投标人须知中的内容说明、补充和重要提示，作为本招 标文件不可分割的一部分 。投标人应结合本文投标人须知条款号进行充分理解。

第二节  重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2026年3月31日17时00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文 件截止时间 | 2026年4月 21日09时30分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2026年4月11日 17 时 00 分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2026年3月31日17时00分至 2026年4月13日 17 时 00 分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2026年4月 20日09时30分； 投标保证担保上传截止时间：2026年4月 20日09时30分； 投标保证保险投保截止时间：2026年4月 20日09时30分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2026年4月 21日09时30分 |
| 7 | 开标时间 | 2026年4月 21日09时30分 |
| 8 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心， 地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市公共服务中心内）。 |
| 备注 |  | 投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 项目实施背景

南雄市人民政府授权南雄市水利建设工程建设管理中心作为项目实施机构。南雄市水利建设工程建设管理中心通过公开招标方式确定本项目中选经营者，并与中选经营者签订经营协议，约定由中选经营者负责对苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的投融资、建设改造、运营维护、移交，享有获取收益的权利。本项目经营范围为苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的服务区域，涉及雄州街道、古市镇、乌迳镇、江头镇、全安镇、坪田镇、南亩镇、界址镇、水口镇、油山镇、黄坑镇、湖口镇、珠玑镇。经营权涉及资产由项目实施机构提供给中选经营者使用，待资产交付后，经中选经营者确认后，双方签署交接清单确认交接资产。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 项目建设规模、项目合作期限和质量标准

1.3.1 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.3.2  经营期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标见投标人须知前附表。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参 加本招标项目投标。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织，投标人自行到现场进行踏勘。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包（本项目不适用）

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照招标人要求提供分包人的相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 项目实施模式

详见招标公告。

1.13 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时 间前以书面形式进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布澄清文件，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在投标截止时间前须密切留意全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本项目相关的信息，并及时在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）下载澄清文件，否则由此引起的投标损失自负。

2.3 招标文件的修改

2.3. 1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布澄清文件及相关公告。澄清文件发布后须及时在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）下载澄清文件，否则由此引起的投标损失自负。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天且影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 请各投标人在投标截止时间前须密切留意全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本项目相关的信息，并及时在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）下载澄清文件，否则由此引起的投标损失自负。

2.4 招标文件的异议与答复

2.4.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

2.4.2 对招标文件有异议的，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，若涉及招标文件澄清或修改的，按2.2款顺延投标文件截止时间。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录（详见格式一）

（2）法定代表人身份证明（详见格式二）

（3）授权委托书（详见格式三）

（4）投标保证金（详见格式四）

（5）证明符合“投标人资格要求 ”的各项证明材料（详见格式五）

（6）投标人声明（详见格式六）

（7）拟派驻项目主要管理人员组成表（详见格式七）

（8）投标人企业信息表（详见格式八）

（9）经营方案（详见格式九）

（10）投标人认为有必要提供的其他材料（详见格式十）

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式 ”的要求填写报价。

3.2.2 投标文件中投标函报价与投标文件中明细表内容不一致的，以投标函为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

3.2.3 本项目最低限价为人民币：25034.00万元，投标单位的报价不得低于本项目规定的最低限价，否则作无效报价处理。

3.2.4  中标人在经营协议签署后12个月内向实施机构开具的《广东省非税收入一般缴款书（电子）》或《南雄市非税收入缴款通知书》中指定的南雄市非税转账相应账户支付经营权价款。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式 ”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4. 1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

详见第一章招标公告投标人资格要求。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关建设内容、投标有效期、招标人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应 附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。 如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 加密电子文件1份。

3.7.5 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.6  中标人在领取中标通知书时，除投标人须知前附表另有规定外，需提供五套纸质投标文件（其中正本一份，副本一份），另需提供与投标文件正本相同的未经压缩及加密的电子文件一套电子版U盘一份。

3.7.7 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4 投标

4.1 投标文件的密封

4.1.1 本项目不需要现场递交纸质文件。

4. 1.2 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项或第 4.1.2项要求密封的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达（上传）的电子投标文件以及不按要求制作电子投标文件，招标人和电子招标投标交易平台将不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.5项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退 还已收取的投标保证金。

5 开标

5.1 开标时间和地点

5. 1. 1 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，本项目完全采用电子招投标，项目负责人及授权代表无需到现场。主持人按下列程序进行开标：

通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、经营权投标报价，并记录在案。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）短信通知各投标人凭 CA 数字证书登录系统，进入网上开标大厅等候开标解密；

（2）招标人（招标代理机构）登录开标系统进行网上开标并解密，打印开标记录表；各投标人需在网上开标大厅确认开标结果；如有异议，投标人需在开标后 30 分钟内通过网上开标大厅提出；

（3）如开标后 30 分钟内未做确认，也未提出异议，则视同默认开标结果；

（4）招标人代表、监督员、记录人、见证人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

5.3 开标异议

各投标人需在网上开标大厅确认开标结果。如有异议，投标人需在开标后30分钟内通过网上开标大厅提出；如开标后30分钟内未做确认，也未提出异议，则视同默认开标结果。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标及定标由招标人依法组建的评标、定标委员会负责。评标、定标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.2 定标委员会成员回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7 合同授予

7.1 评标方式

见投标人须知前附表。

7.2 定标候选人公示

7.2.1 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示定标候选人，公示时间为3日。

7.3 定标方式

见投标人须知前附表。

7.4 定标结果公示

定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3个工作日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）上公示。公示主要内容包括：公示主要内容包括：中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人（如有）、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约担保

7.6.1 详见投标人须知前附表。

7.6.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.3 中选经营者应在签署《经营协议》后，10个工作日内提交建设期履约保函，该保函的有效期从经营协议生效之日起到竣工验收完成且中选经营者递交运营维护期保函后。

项目进入运营期后，为了确保中选经营者在运营维护期内按照项目合同的约定履行运营、维护义务，中选经营者应在建设期履约保函退还之前提供的运营维护期履约保函。运营维护期履约保函有效期至中选经营者提交移交期履约保函之日止。

本项目经营期结束日之日起12个月前，中选经营者应向项目实施机构提交中国境内金融机构出具的以实施机构作为受益人的移交期履约保函，以保证中选经营者履行本合同项下提供移交维护项目设施的义务，该保函的有效期至项目移交程序结束后满12个月为止。

以上保函为独立保函，见索即付。在项目经营期内，如果中选经营者未能履行项目协议中规定的义务，项目实施机构有权根据经营协议兑取建设期或运营维护期保函。

7.6.4 履约担保金额及递交形式：见投标人须知前附表。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面经营协议。中标人无正当理由拒签经营协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签经营协议的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标时间：        年       月       日        时        分

| 序号 | 投标人 | 投标总报价 | 投标保证金 | 备注 | 投标人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：          记录人：          唱标人  ：         监督人：

日期：         年       月       日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项 目名称） 招标的评标委员会 ，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请 将 上 述 问 题 的 澄 清 于         年         月          日         时 前递 交 至 （详细地址） 或传真至           （传真号码） 。采用传真方式的，应在年       月 日       时前将原件递交至                             （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：            （签字或盖章）

年      月      日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：          ） 已收悉，现澄清如下： 1.

2.

.....

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月       日

# 第三章 评标定标办法

1 评标定标总则

1.1 评标定标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》及广东省、韶关市有关招标投标法规和规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

2  评标定标依据

2.1 《中华人民共和国招标投标法》及实施条例；

2.2 七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》；

2.3 国家、省、市有关其他评标、定标的规定。

3  评标、定标委员会

3.1  评标委员会

评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员应依照评标办法，独立完成对投标文件的评审，并对评标结果签字确认。评标委员会应依照评标办法规定的工作方法和标准，对各评标委员会成员的评标结果进行汇总。

3.2  定标委员会

定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，独立完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。

4  开标、评标程序

4.1  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）短信通知各投标人凭 CA 数字证书登录系统，进入网上开标大厅等候开标解密；

（2）招标人（招标代理机构）登录开标系统进行网上开标并解密，打印开标记录表；各投标人需在网上开标大厅确认开标结果；如有异议，投标人需在开标后规定时间内通过网上开标大厅提出；

（3）如开标后规定时间内未做确认，也未提出异议，则视同默认开标结果；

（4）招标人代表、监督员、记录人、见证人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

4.2 评标程序

初步评审

4.2.1 评标委员会依据本章附件 1 ：《资格审查表》、附件 2 ：《符合性审查表》规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

4.2.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。

4.2.4 经营权转让费：投标单位的经营权转让费投标报价不得低于本项目规定的经营权转让费 ，否则作无效报价处理。

4.2.5 有效报价：投标单位的经营权转让费投标报价不低于本项目规定的经营权转让费为有效报价。

4.3 详细评审

4.3.1 评标委员会按本章附件3：《商务评审表》、附件4：《技术评审表》规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章附件 3：商务评审表规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章附件4：技术评审表规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章附件 5：价格评审表规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分 C；

4.3.2 所有评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入”。

4.3.3  投标人得分=A+B+C。

4.4  投标文件的澄清和补正

4.4.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.5 评标结果

4.5.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐定标候选人。

4.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

5  评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价高的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

5.1 评审标准

5.1.1 初步评审标准

（1）资格审查标准：见附件 1

（2）符合性审查标准：见附件 2

5.1.2 分值构成与评分标准

（1）分值构成：商务部分：20 分，技术部分：50 分，价格部分：30 分.

（2）商务部分评分标准：见附件 3

（3）技术部分评分标准：见附件 4

（4）价格部分评分标准：见附件 5

上述各表由评标委员会独立评审，取各评委独立评的算术平均值为投标人该部分的得分，经汇总后的总分为投标人的总得分，计算分数时分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

5.1.3 定标候选人的推荐

评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位大小排位）的的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。

定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。

5.2 投标人有下列情形之一的，取消投标人的投标或中标资格。

5.2.1 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.2  有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

6 定标

6.1  定标细则

本项目采用票决数量法定标。

6.2  票决数量法程序

定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。

6.2  票决数量法程序

6.2.1 项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。

6.2.2.审阅定标资料

定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。

6.2.3.疑问澄清

讨论过程中，若定标委员会成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。

6.2.4.投票，收票，点票和汇总

定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。

6.2.5.公布结果和出具定标报告

点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。

6.2.6.全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发 现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

6.3 定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：

6.3.1 经营方案

相对标准：经营方案全面、合理、可行性强的定标候选人经营技术方案情况差的定标候选人（结合定标候选人提交的证明材料和招标人查询的材料进行评审）。

6.3.2企业信誉

相对标准：企业信誉评价好的定标候选人优于企业信誉评价一般的定标候选人。

6.3.3评标报告

相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。

6.3.4拟派团队管理能力与水平（履约能力）

相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。

7 评标有关附表

附件1：资格审查表

| 编号 | 投标人名称 审查项目 | 投标人1 | 投 标 人 2 | … … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证）复印件或扫描件。 |  |  |  |
| 2 | 投标人财务状况良好，没有处于资产被接管、冻结、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资 项目记录，提供承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供投标人声明)。 |  |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(提供投标人声明)。 |  |  |  |
| 5 | 参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，按招标公告附件《投标人声明》的格式提供书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文， “ 较大数额罚款 ”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国 务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款 ”标准高于200万元的，从其规定） |  |  |  |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目投标。按招标公告附件《投标人声明》的格式提供书面声明。 |  |  |  |
| 7 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。按招标公告附件《投标人声明》的格式提供书面声明。 |  |  |  |
| 8 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体 ”记录名单或未被列入“ 中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/） ”失信被执行人名单记录。 （以招标代理机构于投标截止时间当天在“信用中国 ”网站（www.c reditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网（http://zxgk.cour t.gov.cn/） ”查询结果为准，如相关失信记录已失效，申请人需提供相关证明资料）。 |  |  |  |
| 9 | 本项目不接受联合体申请（提供非联合体投标声明，格式自拟）。 |  |  |  |
| 10 | 禁止投标条款。 |  |  |  |

备注：

1 、“是否通过 ”一栏应写“通过”“不通过 ”。

2 、符合上述情况的打“ √ ”, 不符合的打“ ×”。

3 、经评标委员会审核后，出现一个“ × ”的结论为“不通过 ”，即按否决投标处理。

4 、表中全部条件符合为“通过 ”，同意进入下一阶段评审。

5 、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通 过资格审查。

评标委员会签名：                              日期：

附件2：符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 投标人名称评审标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标 人… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署盖章 | 按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章。 |  |  |  |
| 2 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 3 | 投标报价 | 未发生对同一招标项目出现两个或以上的投标总报价，且没有申明哪个有效的情况；投标单位的报价不得低于本项目规定 的最低限价，否则作无效报价处理。 |  |  |  |
| 4 | 项目经营期限 | 30年（按投标文件格式《报价表》填写“项目经营期限 ”）。 |  |  |  |
| 5 | 其他无效情形 | 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 7 | 投标文件格式 | 投标文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰。 |  |  |  |
| 8 | 备选方案 | 投标人不得提交两份或者多份内容不同的投标文件。 |  |  |  |
| 结论 |  | 是否通过 |  |  |  |

注：评审说明：

（1）“是否通过 ”一栏应写“通过 ”“不通过 ”。

（2）符合上述情况的打“ √”,不符合的打“ ×”。

（3）经评标委员会审核后，出现一个“ × ”的结论为“不通过 ”，即按否决投标处理。

（4）表中全部条件满足为“通过 ”，同意进入下一阶段评审。

（5）若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

附件3：商务评审表（30分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业制度（10分） | 根据投标人提供的企业管理制度进行评审，企业管理制度齐全，管理措施优秀得10分；企业管理制度较好，管理措施较好，得7分。企业管理制度一般，管理措施一般，得4分。不提供不得分。本项最高得7分。 注：须提供上述相关证明文件并加盖公章。不按要求提供者不得分。 |
| 2 | 企业综合服务和协调能力（10 分） | 1、企业综合服务及协调能力： ①企业服务及协调能力综合评审为优的得 10 分。 ②企业服务及协调能力综合评审为良的得 7 分。 ③企业服务及协调能力综合评审为一般的得 4 分。 ④其他情形不得分。 本项最高得 10 分。 注：须提供企业服务及协调综合能力服务方案，提供相关证明材料或说明等文件复印件或打印件。 |
| 3 | 资信评级 | 具有银行出具的银行资信等级或资信良好证明得5分，无或未提供不得分。 注：提供相关证明材料或说明等文件复印件或打印件。 |
| 4 | 项目资金到位和使用计划 | 有匹配施工进度计划的资金到位计划，确保资金及时到位，并合理安排资金的使用节点。 ①资金到位计划综合评审为优的得 5 分。 ②资金到位计划综合评审为良的得 3 分。 ③资金到位计划综合评审为一般的得 1 分。 ④其他情形不得分。 注：须提供相关资金到位计划并加盖公章。不按要求提供者不得分。 |

注：

1.所有评委总分汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

2.投标人提供的复印件及网页信息打印页内容必须清晰可辨，并加盖投标人公章，如因复印件或网页信息打印页内容模糊导致评标时无法判断的，后果由投标人自负。上述证明资料不提供或提供不完整或提供

不符合要求的不得分。

附件4：技术评审表（50分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设实施方案（20分） | 1、项目建设实施方案合理，建设目标设置合理，组织实施形式合理，设计方案和施工技术方案合理，质量、安全和环境保护管理措施合理，工程进度计划合理，项目实施要点、难点和解决措施合理的为优，得15分至20分。 2、项目建设实施方案较合理，建设目标设置较合理，组织实施形式较合理， 设计方案和施工技术方案较合理，质量、安全和环境保护管理措施较合理，工程进度计划较合理，项目实施要点、难点和解决措施较 合理的为良，得10分至15分。 3、项目建设实施方案基本合理，建设目标设置一般，组织实施形式一般，设计方案和施工技术方案一般，质量、安全和环境保护管理措施一般， 工程进度计划一般，项目实施要点、难点和解决措施一般的为中，得5分至10分。 4、项目建设实施方案不合理，建设目标设置不合理，组织实施形式不合理，设计方案和施工技术方案不合理，质量、安全和环境保护管理措 施差，工程进度计划不合理，项目实施要点、难点和解决措施差的为 差，得0分至5分。 |
| 2 | 项目运维组织方案（10分） | 1、项目运维组织方案合理，作业标准设置合理，巡检及日常维护方案合理，运维生产管理制度合理的为优， 得8分至10分。 2、项目运维组织方案较合理，作业标准设置较合理，巡检及日常维护方案较合理，运维生产管理制度较合理的为良，得6分至8分。 3、项目运维组织方案一般，作业标准设置一般，巡检及日常维护方案一般，运维生产管理制度一般的为中，得4分至6分。 4、项目运维组织方案不合理，作业标准设置差，巡检及日常维护方案不合理，运维生产管理制度不合理的为差,得0分至4分。 |
| 3 | 财务方案 （20分） | 根据各投标人项目资金筹措方案、融资方案、财务评价的合理性进行综合评价： 1、投标人提供的资金筹措方案、融资方案详尽且有实际可行性。对本项目的财务评价有明确指标，并能够有效落实的为优， 得15分至20分。 2、投标人提供的资金筹措方案、融资方案细致但需要适当调整。对本项目的财务评价有明确目标，但落实情况需要提高的为良，得10分至15分。 3、投标人提供的资金筹措方案、融资方案具有一定的考量但没有详细计划。 对本项目的财务评价不够清晰，并且落实情况存在问题的为中，得5分至10分。 4、投标人提供的资金筹措方案、融资方案不具备详细性和可靠性。对本项目的财务评价没有明确目标，落实情况严重不足的为差,得0分至5分。 |

注：所有评委总分汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

附件5：价格评审表（30分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（20 分） | 报价得分＝（评审价/评审基准价）×价格分值（20 分） 对于有效的投标单位，将评审委员会校核后的各投标单位的经营权报价定义为评审价，取所有效投标单位的评审价的最高报价作为评审基准价，评审价等于评审基准价的为 20 分（基准分）；投标单位的经营权报价不得低于招标公告提供的经营权价格，低于经营权价格的作无效报价处理。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。 |

# 第四章 南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）经营协议（另册）

# 第五章 招标人要求

说明

1、投标人须对本项目招标内容进行整体响应，任何只对招标内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2、招标人要求中打“ ★ ”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

3、招标人要求中打“ ▲ ”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

4、投标人须承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目投标。

## 一、项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 经营期限 | 建设期 | 运营期 | 经营权最低报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）经营权 | 1项 | 30年 | 2年 | 28年 | ¥25034.00万元 （大写：贰亿伍仟零叁拾肆万元整） |

## 二、项目基本情况

2.1 项目实施背景

南雄市水利建设工程建设管理中心通过公开招标方式选择中选经营者，并与其签署经营协议后授予经营权，由中选经营者完成项目立项、勘察、设计、报建手续、融资、施工、组织竣工验收、运营期内项目持续运营以及经营期满移交工作。本项目拟对苍石水厂实施升级改造，包括水厂内絮凝沉淀池、V型滤池和清水池等设施改造；拟对南雄市城乡供水设施改造提升，包括改扩建长约12km北城区供水管网设施，改造提升古市镇、乌迳镇、全安镇等13个镇城乡供水一体化管网及配套设施（涉及苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂服务区域），改扩建管网长度约170km，配套建设陂头45座，新建集水池9座等。

2.2 项目地理位置

南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）分布于韶关市南雄市境内。项目建设期两年。

2.3 项目经营区域与范围

南雄市人民政府授权南雄市水利建设工程建设管理中心作为项目实施机构。南雄市水利建设工程建设管理中心通过公开招标方式确定本项目中选经营者，并与中选经营者签订经营协议，约定由中选经营者负责对苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的投融资、建设改造、运营维护、移交，享有获取收益的权利。本项目经营范围为苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的服务区域，涉及雄州街道、古市镇、乌迳镇、江头镇、全安镇、坪田镇、南亩镇、界址镇、水口镇、油山镇、黄坑镇、湖口镇、珠玑镇。经营权涉及资产由项目实施机构提供给中选经营者使用，待资产交付后，经中选经营者确认后，双方签署交接清单确认交接资产。在本项目经营范围内，项目实施机构授予中选经营者对合作区域的经营权系独家的、排他的权利。除非依照经营协议约定提前终止的，项目实施机构承诺不擅自收回经营权、不减少经营权的内容、不再将经营权授予任何第三方。

2.4 项目估算总投资及资金筹措：

1.投资估算

项目总投资为31758.93万元。包括建设投资5849.93万元、经营权转让费25034.00万元、建设期利息875.00万元。

（1）项目建设投资5849.93万元。其中工程费用4774.29万元，工程建设其他费用797.07万元，预备费278.57万元。

（2）项目涉及苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂4个水厂经营权转让费25034.00万元，最终以资产评估价格为准。

（3）建设期利息：项目贷款25000.00万元，利率暂按当期五年期以上LPR3.50%计算，建设期利息计算结果为875.00万元。

2.5 项目实施进度安排

按照实施单位的规划设想要求，充分考虑实际操作的可行性与经济性，项目建设期为 2026 年～2028 年，共计 2 年。

2.6 项目提供公共产品的标准

1.建设期

（1）产出范围

南雄市纳入本项目的水厂为苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂。包括对现有水厂进行改建及运营，提供供水服务。

（2）产出标准

①严格遵守国家法律法规和项目建设所在地的建设工程基本建设程序及流程要求，依法依规建设。

②加强整体设计协调，统筹好不同子项、不同专业的协调关系，在确保功能、质量的前提下，在设计阶段充分考虑功能定位及经营需求，并对设计进行优化，提高项目综合开发价值。

③适当深化初步设计深度，在多方案论证比选的基础上，提高设计质量、降低工程造价。

④加强建设管理，确保工程质量、进度、安全。

⑤鼓励技术和节能环保方面的创新，鼓励使用新技术或新型节能环保材料

2.运营期

（1）产出范围

中选经营者将在项目经营期内对苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂实施运营维护，提供供水服务、收费管理、客服管理和其他相应的服务。

（2）产出标准

①严格按照约定的运维服务范围和标准提供全面、及时、优质的服务。

②根据区域功能，明确项目定位，挖掘项目经营价值，更好地实现城市水资源供应。

③依据国家、地方和各行业《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 58-2009）、《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）等标准规范适用于本项目自来水厂的维护、维修规范和标准以及项目实施机构要求，规范维护、维修和保养作业，建立完善的日常运营维护制度，对项目涉及供水设施进行定期巡查和维护，确保设施正常运行，加强对原水、净化工序出水、出厂水和管网水进行监测。对供水设备制定专门的管理措施确保安全运行，取水口、原水输水管线、预处理设施、过滤设施、清水池等设施以及定期检修、清洗、防腐，对水泵、电动机、变压器、配电装置等设备定期保养、故障维修、设备更新。

④建立、健全突发事件的应急处理机制，确保公共利益和公众安全；服从政府相关职能部门的管理，在特殊情况下，政府有权临时接管项目，中选经营者必须无条件执行。

⑤全面响应和满足项目实施机构制定的运维绩效考核标准。

以上运营内容需符合经营协议及其补充合同约定，和相关运营标准。

## 三、项目经营范围及期限

3.1  项目经营范围

南雄市人民政府授权南雄市水利建设工程建设管理中心作为项目实施机构。南雄市水利建设工程建设管理中心通过公开招标方式确定本项目中选经营者，并与中选经营者签订经营协议，约定由中选经营者负责对苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的投融资、建设改造、运营维护、移交，享有获取收益的权利。本项目经营范围为苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的服务区域，涉及雄州街道、古市镇、乌迳镇、江头镇、全安镇、坪田镇、南亩镇、界址镇、水口镇、油山镇、黄坑镇、湖口镇、珠玑镇。经营权涉及资产由项目实施机构提供给中选经营者使用，待资产交付后，经中选经营者确认后，双方签署交接清单确认交接资产。在本项目经营范围内，项目实施机构授予中选经营者对合作区域的经营权系独家的、排他的权利。除非依照经营协议约定提前终止的，项目实施机构承诺不擅自收回经营权、不减少经营权的内容、不再将经营权授予任何第三方。

3.2  项目经营期限

综合考虑本项目的行业特点、投资规模、投资回收期等因素，本项目经营期限共计为 30 年，其中建设期预计为 2 年，运营期为 28 年。

## 四、经营权方案

4.1  经营权价格

本项目经营权价格为¥25034.00万元（大写：柒亿零叁拾玖万壹仟肆佰元整）。最终以中选经营者成交价格为准。

4.2  经营权价格支付

本项目经营权转让费不得低于¥25034.00万元（大写：贰亿伍仟零叁拾肆万元整）。经营权转让费支付：在经营协议签署后12个月内向实施机构开具的《广东省非税收入一般缴款书（电子）》或《南雄市非税收入缴款通知书》中指定的南雄市非税转账相应账户支付经营权转让费。转让费支付的金额、时间节点与实施机构交付水厂数量及出具的《资产交付函》进度保持一致。资产拟交付的进度如下表所示：

资产移交进度表

| 序号 | 交付时间 | 累积交付进度 | 具体以《资产交付函》为准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设期第一年 | 至少50% |  |
| 2 | 建设期第二年 | 100% |  |

逾期未付款的，应从到期应付之日起至实际付款之日止，以未支付的经营权转让费为基数，按照支付日全国银行间同业拆借中心公布5年期以上LPR计息，按照单利计息。

4.3  经营权移交

经营协议签署后，项目实施机构与中选经营者共同完成经营权涉及的资产移交。项目具体移交时间及计划安排，由双方在经营协议中明确。

## 五、项目运作方式

5.1  项目特点

1、在现有资源上改建

本项目属于在现有资产资源基础上改建类项目，宜采用经营权转让的运作方式。

2、融资需求

本项目融资由中选经营者负责。中选经营者应及时开展融资方案设计、机构接洽、合同签订和融资交割等工作。

3、前期工作的开展

实施方案、可行性研究报告、资产价值评估、经营权转让协议等编制及经营者选取、签订经营权转让协议等工作。

4、风险分配基本框架

政治、政策风险、法律风险、金融风险、设计风险、建设风险、运营风险、移交风险及不可抗力风险等。

按照风险分配原则，项目的风险分配机制为：

（1）由中标人承担的风险：项目设计、建造、金融和运营维护等商业风险；

（2）招标人承担的风险：政治、政策、法律变更等风险；

（3）由双方合理共担的风险：不可抗力等不可预见风险。

5、项目回报机制

本项目回报机制为使用者付费，由用户直接向社会资本方支付自来水费用。项目总体回报根据项目总投入（含建设期和运营期投入），在此基础上给予合理投资回报，由此构成项目使用者付费数额。即社会资本方根据用户用水量，结合政府指导的自来水收费单价确定用户用水费用。

6、资产处置方式

经营协议签署后，项目实施机构与中选经营者共同完成经营权涉及的资产移交。项目具体移交时间及计划安排，由双方在经营协议中明确。

5.2  相关利益方需求分析

项目采用的运作方式应该尽量符合各相关利益方的关键需求。本项目的主要相关利益方包括政府、中选经营者、公众三方。

5.2.1  政府方需求

1、项目的开展合法合规；

2、公平择优选择具有较强抗风险能力和融资实力的中选经营者作为合作伙伴；

3、提供的公共产品及服务优质有效，公众满意度高，价格合理；

4、从具体繁杂的事务中抽身，加强监管职能。

其中对本项目而言，政府方的关键需求在于提升基础设施运营管理水平、合理扩大有效投资以及降低政府债务风险。从政府方的角度考虑，项目宜采用资产移交+经营运作方式。

5.2.2  中选经营者需求

1、具有合理的投资回收期和投资回报率；

2、需要选择具有较强的契约精神的地方政府合作。

中选经营者的核心需求在于一定的投资收益及可控的风险。

5.2.3  公众需求

作为项目的最终受益者，公众的需求主要包括：

1、项目能长期提供高质量的公共产品及服务；

2、尽量降低项目产生的不利影响，包括经济、环境、交通等各个方面；

3、项目的运作能长期接受公众监督。

从公众的角度出发，项目的监管架构应足够公开透明。

5.3  本项目采用的运作方式

根据项目实际情况和参与各方的利益诉求，拟引进有实力、有相应运作经验的投资人参与本项目运作。项目采用经营权转让的运作方式：

1、项目实施机构将本项目经营权授予给中选经营者，由中选经营者向政府指定单位支付经营权转让费。

2、中选经营者获得建设和运营苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的服务区域经营权，涉及雄州街道、古市镇、乌迳镇、江头镇、全安镇、坪田镇、南亩镇、界址镇、水口镇、油山镇、黄坑镇、湖口镇、珠玑镇。对项目进行改造建设，通过项目运营取得经营收入。

3、项目经营期满后，中选经营者将项目无偿、完好（参照项目验收标准）的移交给实施机构或政府指定部门。

## 六、交易结构

6.1  项目投融资结构

6.1.1  项目交易结构概述

依据项目特点、融资安排、运作方式等，本项目交易结构概述如下：

1、雄州街道、古市镇、乌迳镇、江头镇、全安镇、坪田镇、南亩镇、界址镇、水口镇、油山镇、黄坑镇、湖口镇、珠玑镇等镇级水厂和彩塘、凤塘 2 个供水站报各镇人民政府同意，将相关资产经营权交由南雄市水利建设工程建设管理中心通过合法合规方式进行经营权流转；

2、南雄市人民政府授权南雄市水利建设工程建设管理中心为本项目实施机构，负责项目前期准备、公开招标方式确定中选经营者、合同签订、建设监管、验收、运维期绩效考核、移交管理等工作。

3、实施机构通过公开招标方式确定中选经营者，与中选经营者签订项目经营协议，授予其建设运营苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂等 4个自来水厂的经营权。

- 中选经营者向金融机构申请融资，并在规定的时间内向政府指定单位支付 经营权转让费。

5、中选经营者负责对负责对苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的投融资、建设改造、运营维护、移交，享有获取收益的权利。建成后，对项目进行运营维护并取得经营收入，依融资协议约定向融资机构还本付息。

6、项目在经营期结束后，按相关规定由中选经营者将相关设施无偿移交实施机构或政府指定机构，相关机构承担并做好移交工作。

6.1  资产形成、权属及移交

6.1.1 资产形成

项目资产的主要表现形式为无形资产。

本项目新建形成的相关配套设施。主要包括建筑安装工程费用、设备购置费、工程建设其他费用和预备费投资形成的非货币性资产，以及中选经营者取得本项目经营权形成的无形资产以及运营期申报或购买的专利权、非专利技

术，全部为无形资产。

6.1.2 项目资产权属

1、政府方资产权属的确认

本项目苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂属南雄市政府所有。项目经营权结束后，所有项目相关设施资产（包括但不限于建设期投入的部分）全部无偿移交给甲方或政府指定单位。项目所有资料，包括前期工作相关资料、建设期相关资料以及运营期相关资料等也应由乙方移交给甲方，以使后续运营者能直接接手项目运营。

2、中选经营者资产权属的确认

（1）对项目投入的设备、设施及相关耗材的权利

在项目经营期内，乙方投入的设备、设施、耗材等依本协议约定由乙方自主管理使用，甲方不得用于抵押、质押、转让或以其他方式进行处置。

（2）运营期间享有的用益物权

在项目经营期内，乙方对项目所有水厂享有占有、使用、收益的权利，且该等权利是独占的、排他的，甲方有义务保障乙方完全享有该等权利。

6.2  项目回报机制

本项目回报机制为使用者付费，由用户直接向社会资本方支付自来水费用。项目总体回报根据项目总投入（含建设期和运营期投入），在此基础上给予合理投资回报，由此构成项目使用者付费数额。即社会资本方根据用户用水量，结合政府指导的自来水收费单价确定用户用水费用。

6.3  绩效考核机制

本项目绩效考核机制建议分为建设期绩效考核和运营期绩效考核，最终以经营协议约定为准。

6.3.1  建设期绩效考核

项目各参与方应按照国家、行业、广东省、韶关市、南雄市的相应工程验收规范、经营协议及其补充合同的约定办理竣工验收手续，确保本项目验收合格。

1.本项目的工程建设验收，由实施机构、中选经营者、施工单位、监理单位、设计单位及其他工程建设参与单位和相关职能部门共同组织实施，由南雄市建设工程质量监督机构实施监督。

2.若国家、省、市、区出台具体考核办法或新的相关规定，则上述中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以国家、省、市、区出台标准为准进行调整并执行。在考核中，可根据实施机构、相关主管部门要求以及合作双方协商结果，按照实际需要进行调整。

3.项目建设应至少达到工程验收标准，包括各专项验收和工程整体验收。项目因工程质量问题导致无法完成竣工验收，应由中选经营者进行整改，直至达到竣工验收标准。

4.依据建设期绩效考核表评分标准，对项目整个建设期的绩效考核打分，总分数在80分（暂定）以下，中选经营者建设期履约保函扣减额=（1-（考核期绩效考核评分÷80）×100%）×中选经营者建设期履约保函。当计算扣减额大于保函金额，保函全额扣除。

建设期绩效考核表为本方案暂定考核表，在经营协议签订前可根据双方进一步详细约定。

6.3.2  运营期绩效考核

1、运营期绩效考核方法

本项目的运营养护主要是对项目进行检查与观测、日常运营维护，维持、恢复原有工程面貌，以保持工程的设计功能。

运维期内，项目实施机构组织实施开展绩效考核，考核采用定期考核和不定期抽查相结合的方式，建议以一年作为一个考核周期，不定期抽查时间不确定，可任意时间段抽查项目实际运行情况，考核现场即时进行考核登记，相关扣分在一个考核周期内累计。每次考核需中选经营者相关负责人签字确认。

2.运营期绩效考核系数

运营期中选经营者运营维护内容、运营期绩效考核标准和评分设置应以经营协议及其补充合同的约定为准。运营期绩效考核评分计算如下：

每次运营期绩效考核按照经营协议约定进行评分，并根据按照评分表加总进行评分。

并按如下方式计算得到绩效考核系数K：

（1）100分>考核期综合绩效考核评分≥80分，则绩效考核系数K为100%；

（2）80分>考核期综合绩效考核评分≥60分，则绩效考核系数K=（考核期综合绩效考核评分÷80）×100%；

（3）考核期综合绩效考核评分<60分的，则当期绩效考核系数K为0%。

3.关于考核标准的调整

因本项目运营周期较长达28年，期间可能发生经营范围改变、相关标准改变、新工艺出现等不可预测情形发生，为保障运营期考核标准的合理性和公平性，双方可对本考核方案进行调整，双方同意后执行。经营期间，每三年（新标准导致必须调整的不受时间限制）中选经营者可提出调整申请，若该调整方案合理，有利于提供更高效、更优质的管理服务的，实施机构应予以准许。

4.运营期绩效考核与项目经营收入

本项目运营期最终绩效考核系数与项目经营收入有关，根据绩效考核结果，实施机构有权从运营期保函中扣减。

中选经营者每年运营期保函扣减额=（1-运营期绩效考核系数K）×项目年经营收入×5%。当计算扣减额大于保函金额，保函全额扣除。

具体的绩效考核指标可根据项目实际情况进行确定和调整，最终按照双方盖章认可的绩效考核标准执行。

6.4  价格调整机制

在运营期内因乙方维护成本增加等原因，乙方可向政府提出调价申请，按照相关程序流程进行调整。对属于政府定价的收费项目，如自来水收费标准的调整，以政府制定及公布的最新标准执行。

6.5  中选经营者退出机制

6.5.1  经营期满的退出

项目所有资产在经营期满后，由中选经营者向项目实施机构无偿移交。至此，中选经营者完全退出，项目所有权益全部归属项目实施机构。

6.5.2  合同提前终止的退出

在以下情形下，项目可提前终止：

（1）政府方在特许经营协议第2条的承诺未兑现，使中选经营者履行本协议的能力受到严重不利影响；

（2）政府方违反本协议的约定，在本项目经营期限和范围内，就本项目设施引入其他第三方负责实施本项目的；

（3）政府方出现的其他严重违约事项导致协议目的无法实现的。

若经营协议提前终止，则除非协议另有约定，政府方仅在如下情形时支付中选经营者合理补偿金（提前终止时项目实施机构对于中选经营者的补偿须以中选经营者还清项目届时之所有负债为前提），补偿金具体按下表确定：

提前终止补偿情形及补偿

| 序号 | 经营协议提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中选经营者违约导致的终止 | 建设期提前终止时，为 A1-B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为 A2-80%B+E |
| 2 | 政府方违约导致的终止 | 建设期提前终止时，为 A1+80%B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为 A2+B+E |
| 3 | 法律或宏观政策变更 | 建设期提前终止时，为 A1+35%B+E |
|  |  | 运营期提前终止时，为 A2+50%B+E |
| 4 | 不可抗力 | A3-C-D |

A1为乙方已投入但尚未收回的投入（含经营权转让费、建设投入等，以经政府审计的为准）；

A2为乙方的建设投入与经营权余值之和，以经政府审计的为准；

A3为经政府审计的项目账面资产净值；

B为违约金金额，取值为按本协议约定的经营权转让费的【5%】；

当发生乙方违约而导致政府发出终止的情形时，对于向乙方支付的终止补偿金，项目实施机构有权自本项目提前终止日起算三年内（如剩余经营期短于三年的，则本处指余下的经营期）分期分批支付。具体分批次的支付比例及时间进度安排由项目实施机构确定。

C为发生不可抗力情形时，根据本项目的协议及相关保险合同约定，乙方（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D为发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

E为终止后根据本协议的约定，乙方应向项目实施机构或政府指定的其他机构移交运维所需工器具、备品配件和药品的合理评估值。

若属政府发出的终止情形之一的，按照对应公式计算终止补偿金即“A1-B+E”或者“A2-80%B+E”的值为负数；或者不可抗力导致终止，按照对应公式计算终止补偿金即“A3-C-D”的值为负值的；则上述两种情况下乙方应向项目实施机构支付本条所述负数的绝对值。

6.6  政府承诺和保障

6.6.1  实施机构取得南雄市人民政府授权 本项目实施机构取得南雄市人民政府的授权。

6.6.2  自来水厂资源可用性

政府方甲方承诺本项目提供的苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂授权实施机构按照本协议的约定进行管理，承诺在本项目目前划定的自来水厂范围内不允许其他企业新建设施。

6.6.3  公平调解

中选经营者与实施机构发生争议的，提出争议一方应首先通过友好协商方式解决，解决不成的，可以共同聘请专家、第三方机构、其他政府机构进行调解。调解不成的，任何一方可向有管辖权的机构申请解决。

## 七、 合同体系

合同体系主要为经营协议，本章节为经营协议主要框架，相关内容经合同双方协商后应在经营协议中明确。

7.1  经营协议基本要点

合同主体：本项目经营协议由实施机构与中选经营者两方签署。

项目授权：实施机构通过和中选经营者签署经营协议的方式授予中选经营者投资、建设、运营等相关权利。

业务范围：苍石水厂、宝江水厂、乌迳水厂、老坪田水厂共4个自来水厂的服务区域，涉及雄州街道、古市镇、乌迳镇、江头镇、全安镇、坪田镇、南亩镇、界址镇、水口镇、油山镇、黄坑镇、湖口镇、珠玑镇。

经营权：指负责南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）的【☑投融资；☑建设；☑运营维护；☑移交】，为项目区域提供供水服务，并享有获取收益的权利。

其他相关的附属协议：贷款协议、工程总承包协议、运营维护服务合同等由中选经营者与相关的单位签订。

7.2  各方的一般义务

1、实施机构的一般义务

（1）实施机构，即南雄市水利建设工程建设管理中心作为南雄市人民政府的授权单位，代表南雄市人民政府行使权力并负有配合中选经营者运营工作的义务，如出现机构调整或编制撤销等情况，南雄市人民政府应及时指定新的授权部门；

（2）中选经营者在办理相关许可或批准时，实施机构应予以协助。

（3）按照经营协议的约定履行合同，保证本项目在服务范围内的独占性、排他性。

（4）中选经营者因承担政府公益性任务造成经济损失的，实施机构应协助其获得相应的经济补偿。

2、中选经营者的一般义务：

（1）按照经营协议的约定进行项目投资建设及运营维护；

（2）在经营期限内严格按法律及经营协议规定进行运营，并确保项目达到本协议约定的标准；

（3）接受政府方和其他相关机构的监管；

（4）遵守和执行相关安全、环保标准；

（5）按各级政府颁布的法律和法规缴纳所有税金及收费等；

（6）如未来政府方利用本项目申请国家专项资金的，中选经营者应尽最大努力提供协助。

7.3  项目经营期限

本项目经营期限共计为 30 年，从经营协议生效之日起算。其中建设期 2

年，从协议生效之日起计算；运营期 28 年， 自约定建设期结束次日起至经营期结束之日止。

7.4  项目融资

经营协议中有关项目融资的规定，通常包括中选经营者的融资权利和义务、融资方权利以及再融资等内容。

本项目要求项目资本金比例不低于总投资的 20%。投资总额和项目资本金的差额由中选经营者通过资产证券化、股东借款、银行贷款等多种方式予以解决。政府方及实施机构不为项目融资提供各种形式的担保、还款承诺。

中选经营者可以且仅可以为本项目融资之目的，将其在经营协议项下的各项权益（如项目的预期收益权、保险受益权等）之上设置质押或以其它方式设置担保权益。

7.5  项目的建设

中选经营者负责本项目工程的勘察、设计、施工总承包事宜，保证勘察、设计、施工总承包的质量符合相关法律法规的规定。

7.6  项目的运营和维护

项目约定建设期满后即进入运营期。

中选经营者应在经营协议生效后、开始运营日之前编制项目运营及维护方案并提交实施机构审核，实施机构有权根据相关法律法规及政策要求对该方案提出合理意见，中选经营者予以采纳。运营方案中应至少包括项目运营期计划内的维护、修理和更换的时间以及费用，还有上述维护、修理和更换可能对项目运营产生的影响等内容。

经营期内，中选经营者有义务遵循实施机构及政府方要求，在项目运营过程中保障项目公益性功能，其他约定双方另行协商。

7.7  履约担保

中选经营者应在签署《经营协议》后，5 个工作日内提交 200 万元的建设期履约保函，担保期自经营权转让协议生效之日起到竣工验收完成且中选经营者递交运营维护履约担保后结束。

项目进入运营期后，为了确保中选经营者在运营维护期内按照项目合同的约定履行运营、维护义务，中选经营者应在建设期履约保函退还之前提供 200万元的运营维护期履约保函。担保期自项目开始运营日至中选经营者提交移交履约担保之日。

本项目经营期结束日之日起 12 个月前，中选经营者应向项目实施机构提交中国境内金融机构出具的以实施机构作为受益人的移交期履约保函，保函金额为 200 万元，以保证中选经营者履行本合同项下提供移交维护项目设施的义

务，担保期自项目移交日至项目移交日后【12】个月届满之日。

以上保函为独立保函，见索即付。在项目经营期内，如果中选经营者未能履行项目协议中规定的义务，项目实施机构有权根据经营协议兑取建设期或运营维护期保函。

7.8  项目的移交

中选经营者应在项目运营期终止时向政府指定单位（以下简称接收人）无偿移交项目全部资产。移交的范围包括但不限于以下内容：

（1）项目自来水厂设施及配套工程；

（2）与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件、动产以及其他无形资产；

（3）运营维护项目设施所要求的技术和技术信息，运营维护记录，档案及相关资料；

（4）移交项目资产所需的其他文件。

7.16  争议的解决

双方因履行本协议发生争议的，提出争议一方应首先通过友好协商方式解决，解决不成的，可以共同聘请专家、第三方机构、其他政府机构进行调解。调解不成的，任何一方可向有管辖权的机构申请解决。

中选经营者认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益的，有陈述、申辩的权利，并可以依法提起行政复议或者行政诉讼。

项目招标人要求未尽事宜最终以《南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）经营协议》及其补充合同约定为准。

## 附件 1:  前期工作清单

| 序号 | 所需服务 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目可行性研究报告 | 以实际签订协议为准 |  |
| 2 | 项目实施方案 |  |  |
| 3 | 经营权转让协议 |  |  |
| 4 | 中选经营者招标代理 |  |  |

备注：前期工作服务费用以签订的前期服务合同为依据，实际支付为准，前期工作清单内容可根据实际情况调整

    - 附件 2 ：建设期绩效考核

项目各参与方应按照国家、行业、广东省、韶关市、南雄市的相应工程验收规范、经营协议及其补充合同的约定办理竣工验收手续，确保本项目验收合格。

1.本项目的工程建设验收，由实施机构、中选经营者、施工单位、监理单位、设计单位及其他工程建设参与单位和相关职能部门共同组织实施，由南雄市建设工程质量监督机构实施监督。

2.若国家、省、市、区出台具体考核办法或新的相关规定，则上述中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以国家、省、市、区出台标准为准进行调整并执行。在考核中，可根据实施机构、相关主管部门要求以及合作双方协商结果，按照实际需要进行调整。

3.项目建设应至少达到工程验收标准，包括各专项验收和工程整体验收。项目因工程质量问题导致无法完成竣工验收，应由中选经营者进行整改，直至达到竣工验收标准。

5.依据建设期绩效考核表评分标准，对项目整个建设期的绩效考核打分，总分数在80分（暂定）以下，中选经营者建设期履约保函扣减额=（1-（考核期绩效考核评分÷80）×100%）×中选经营者建设期履约保函。当计算扣减额大于保函金额，保函全额扣除。

建设期绩效考核表为本方案暂定考核表，在经营协议签订前可根据双方进一步详细约定。

建设期绩效考核标准表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程质量 | 验收质量目标：按合同 约定 | 25 | 验收质量未满足合同约定，不得分；每整改一次，扣2分。 |
| 工程安全 | 安全事故发生率和无事 故伤亡人数符合省市相 关规定 | 25 | 发生重大安全事故，不得分；发生安全事故根据事故大小、严重程度，每次扣1～5分。 |
| 工期目标 | 按合同约定 | 20 | 因中选经营者自身原因不能按时竣工，每延期一个月扣3分，超过6个月不得分；非中选经营者原因发生工期延误，不扣分 |
| 工程材料要求 | 满足设计要求及使用年 限 | 10 | 不满足设计要求及使用年限，不得分；每发现一次，扣1分。 |
| 环境保护 | 满足设计及主管部门审批要求 | 10 | 不满足设计及主管部门审批要求，不得分；每发生一次，扣1分。 |
| 建设的合规性 | 工程建设符合批准后的设计方案和技术标准 | 10 | 建设合规，得满分；每发生一次违规情况，扣1分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

附件 3 ：运营期绩效考核

1.运营期绩效考核方法

本项目的运营养护主要是对项目进行检查与观测、日常运营维护，维持、恢复原有工程面貌，以保持工程的设计功能。

运维期内，项目实施机构组织实施开展绩效考核，考核采用定期考核和不定期抽查相结合的方式，建议以一年作为一个考核周期，不定期抽查时间不确定，可任意时间段抽查项目实际运行情况，考核现场即时进行考核登记，相关扣分在一个考核周期内累计。每次考核需中选经营者相关负责人签字确认。

2.运营期绩效考核系数

运营期中选经营者运营维护内容、运营期绩效考核标准和评分设置应以经营协议及其补充合同的约定为准。运营期绩效考核评分计算如下：

每次运营期绩效考核按照经营协议约定进行评分，并根据按照评分表加总进行评分。

并按如下方式计算得到绩效考核系数K：

（1）100分>考核期综合绩效考核评分≥80分，则绩效考核系数K为100%；

（2）80分>考核期综合绩效考核评分≥60分，则绩效考核系数K=（考核期综合绩效考核评分÷80）×100%；

（3）考核期综合绩效考核评分<60分的，则当期绩效考核系数K为0%。

3.关于考核标准的调整

因本项目运营周期较长达28年，期间可能发生经营范围改变、相关标准改变、新工艺出现等不可预测情形发生，为保障运营期考核标准的合理性和公平性，双方可对本考核方案进行调整，双方同意后执行。经营期间，每三年（新标准导致必须调整的不受时间限制）中选经营者可提出调整申请，若该调整方案合理，有利于提供更高效、更优质的管理服务的，实施机构应予以准许。

4.运营期绩效考核与项目经营收入

本项目运营期最终绩效考核系数与项目经营收入有关，根据绩效考核结果，实施机构有权从运营期保函中扣减。

中选经营者每年运营期保函扣减额=（1-运营期绩效考核系数K）×项目年经营收入×5%。当计算扣减额大于保函金额，保函全额扣除。

具体的绩效考核指标可根据项目实际情况进行确定和调整，最终按照双方盖章认可的绩效考核标准执行。

运营期绩效考核标准表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 项目运营维护 | 设备运行 | 15 | 设备正常运行 | 设备每出现一次故障，扣1分。 |
|  |  | 设施维护 | 15 | 项目各类设施维护保养。 | 设施维护不及时一项一次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 安全规程、培训 | 5 | 操作规程齐全，定期进行安全培训 | 无安全规程及培训，扣5分；安全规程、培训较不完善，扣2分。 |
|  | 安全保障 | 应急预案 | 5 | 建立完善的应急预案，并定时演练。 | 没有应急预案，扣5分；有应急预案，但实际指导意义不大，扣2分。 |
|  |  | 安全管理 | 5 | 各类设施运营安全管理保障到位。 | 无安全管理制度和措施，扣5分；安全管理制度和措施不齐备，扣2分。 |
|  |  | 安全责任事故 | 5 | 安全责任事故。 | 每发生一起因管理者存在过错或者责任造成的重大或特别重大安全事故，扣5分。 |
|  |  | 舆情影响 | 5 | 运营期内，因项目而引起的重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。 | 每发生一起重大或特别重大群体性事件，扣5分。 |
|  |  | 组织结构 | 5 | 组织结构合理，有岗位职责和管理手册，制定合理的运营维护手册，严格按照运营维护手册进行操作。 | 未制定手册，扣5分；制定手册但未按照手册执行，每一次扣1分。 |
| 管理 | 组织管理 | 收费规范 | 10 | 收费管理规范。 | 每发生一起违规收费行为，扣1分。 |
|  |  | 信息公开 | 10 | 有收费标准公开信息 | 收费标准每缺失一处，扣1分。 |
|  |  | 人员配备 | 5 | 设具备相应的专业技能和具有相应的岗位证书的专人负责项目日常运行和维护工作； | 无专人或不符合要求，得0分；有项目设备投入和售后设置专人跟进维护，但每次维护不到位扣1分。 |
|  |  | 财务管理 | 10 | 评价项目资金管理、会计核算等财务管理内容的合规性。 | 1.不符合财政法规和财务管理制度规定扣2分；2、信息不真实：未根据实际发生的经济业务进行真实、准确登记情况扣2分；3、信息不完整：资金收入、支出、资产等财务资料未能及时、完整扣2分；4、制度不健全：资金管理和财务制度不完整、合法扣2分；5、管理不有效：未能严格执行财务制度，或有重大违规行为扣2分。 |
|  | 档案管理 | 资料管理 | 5 | 运营数据记录和存档；建立日常工作日志、周报、月报、季报、半年报、年报过程性文档等；设置资料员，资料归档规范。 | 无资料管理台账扣5分；资料管理台账内容不够清晰、不够规范扣2.5分。 |

# 第六章 投标文件格式

封面                                 （正本/副本）

南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）

投标文件

招标编号：

投标人：            （ 盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

日 期 ：  年  月  日

评标目录索引

| 序号 | 评标办法条款号 | 评标办法要求 | 投标文件响应情况 | 投标文件对应内容 的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

格式一、投标函及投标函附录

一、投标函

招标编号：

致：南雄市水利建设工程建设管理中心

我方已仔细研究了      （项目名称）招标文件的全部内容，愿意支付人民币（大写：

)        元的报价参与竞争获取该项目的中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，现提交投标文件加密电子文件1份。投标文件包括 投标人资格证明文件以及招标文件要求的其它内容。

我方承诺：

1.我方同意并已经按照招标文件中有关条款的要求提交投标保证金。

2.如果我方中标，我方将按照招标文件中有关条款的要求履行合同义务。

3.我方同意本投标文件自招标文件规定的开标日期起在120日历天保持有效，对我方具有约束力。如果我方中标，贵方的中标通知书、我方的投标文件以及双方在评审、定标期间签署的所有备忘录均为合同的一部分。

4.如果我方中标，我们同意按招标文件的规定提交《南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）经营协议》履约担保。

5.我方保证不会在投标过程中参与不正当竞争行为。如果我方涉嫌参与任何不正当竞争行为，招标方有权报告行政监督部门查处。

6.我方不存在第二章投标人须知的 1.4.3 及 1.4.4 条款。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                     	 年    月    日

二、投标函附录《报价表》

| 报价内容 | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 经营权转让费报价 | 小写： （万元） 大写： |  |
| 经营期限 | 30年，从经营协议生效之日起算。其中建设期2年，从协议生效之日起计算；运营期28年， 自约定建设期结束次日起至经营期结束之日止。 |  |

注：

1.  投标单位必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容，否则将有可能影响中标结果，不推荐为中标候选人。

2.  所有价格均系用人民币表示，单位为万元；投标单位投标时必须提供印盖单位公章的《报价表》，并对上传的文件资料承担责任，如未提供报价表或报价未加盖单位公

章，视为此次报价无效。

3.  投标单位的经营权投标报价不得低于本项目规定的经营权价格，否则作无效报价处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                     	 年    月    日

格式二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：       年龄：        职务：           系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件正、反面

投标人：          （盖单位章）

年   月    日

格式三、授权委托书

本人     （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、 撤回、修改   （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                 （ 签字或盖章）

委托代理人：                 （签字或盖章）

年       月       日

委托代理人身份证复印件正、反面

格式四、投标保证金（不适用）

投标人采用投标保证金的，附银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件）。

如采用银行保函，格式如下，仅供参考。

（招标人名称）：

鉴于               （投标人名称）（以下称“投标人 ”）于     年  月  日 参加    （招标项目名称）招标的投标，            （担保人名称，以下简称“我方 ”）无条件

地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的 其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）          。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承 担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字）：

地 址：

邮政编码：

电 话 ：

年 月  日

格式五、证明符合“投标人资格要求 ”的各项证明材料

格式六、

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加南雄市城乡供水规模化提质增效工程（一期）投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的，如我司成为本项 目中标候选人 ，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分文件的内容（包括人员、业绩、奖项等资料）进行公开；

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、 串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿；

三、本公司具有独立承担民事责任的能力；

四、本公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

六、本公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

七、本公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

八、参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

九、未被列入“信用中国 ”网站（ www.cr editchina.gov.cn） “ 失信被执行人或重大税收 违法失信主体 ”记录名单或未被列入“ 中国执行信息公开网 (

http://zxgk.court.gov.cn/） ”失 信被执行人名单记录；

十 、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股 、管理关系的其他单位包 括               。 （注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要 求的相关单位的名称；如无，则填写“无 ”。）

十一、本公司承诺， 中标后严格执行安全生产相关管理规定。

十二、本公司承诺， 中标后严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意招标人将 其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由招标人做出的违约 责任处理决定等）在招标人网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露， 由此造成的一 切损失和不利后果均由本公司自行承担。

本公司违反上述保证 ，或本声明陈述与事实不符 ，经查实 ，本公司愿意接受公开通报 ， 愿意按照相关规定被记录为失信信息 ，承担由此带来的法律后果 ，并自愿停止参加南雄市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

投标单位（盖公章）：法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

格式七、拟派驻项目主要管理人员组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

说明： 《拟派驻项目主要管理人员组成表》 后应附表中拟派人员以下资料：

（1） 身份证复印件（或打印件）。

（2） 相关人员的相关材料，包括但不限于：毕业证书、职称证书、资格证书、业绩证明材料等；

（3）投标截止时间前三个月中任意一个月的社保证明材料扫描件

格式八、投标人企业信息表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2）本表后附投标人的财务报表

格式九、经营方案

格式及内容自拟

格式十、投标人认为有必要提供的其他材料

投标人认为有必要提供的其他材料，包括但不限于：证明投标人企业实力、评标办法中涉及评审的证明材料及说明。