南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目（一期）初步设计

招标文件

| 招标人（盖 章）： | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招标代理机构（盖章）： | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招标文件编制日期： | 2022年2月11日 |

目录

投标须知前附表	1

1．工程概况	1

2．重要事项时间地点一览表	8

第一章 投标须知正文	9

1-1 项目概况、招标范围和标段划分、投标费用	9

1-2 招标项目范围	9

（2）后续需配合报批报审、施工配合等服务。	10

1-3 工期要求	10

1-4 投标人资格及条件要求	10

1-5．投标报名	13

1-6投标保证	13

1-7 设计质量标准	14

1-8 现场踏勘	16

1-9 其他招标说明	16

1-10 招标答疑	17

1-11 投标报价的编制	18

1-12 最高投标限价的确定	19

1-13投标文件的编制要求	19

13.1一般要求	19

13.2商务经济标书的编制要求	21

13.3技术标书的编制要求	22

1-14 投标文件的包装、密封	23

1-15 投标文件的提交、修改和撤回	23

1-16 投标有效期	25

1-17 开标	25

1-18 评标	27

1-19 推荐中标候选人	35

1-20 中标候选人公示	35

否决投标条件	37

第二章 拟签订合同的主要条款	40

第三章 中标人须知	44

第四章 招标工程的技术要求	51

第五章 投标文件格式	53

格式一 封面	53

格式二 资格审查申请函	54

格式三 各项承诺一览表	55

格式四 投标函	58

格式五 工程项目报价表	59

格式六 法定代表人身份证明书	60

格式七 法定代表人授权委托书	61

格式八 投标人基本情况表	62

格式九 项目设计负责人简历表	63

格式十 项目管理机构组成表	64

格式十一 招标代理服务费承诺书	65

格式十二 原件一览表	66

格式十三 投标资料详细评审项目索引表	67

格式十四 设计负责人（项目负责人）签字确认函	68

第七章 初步设计任务书	69

第一章 项目概况	70

第二章 初步设计工作范围和内容	71

第三章 初步设计工作要求	72

第四章 设计服务要求	75

# 投标须知前附表

## 1．工程概况

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目（一期）初步设计 |
| 2 | 招标人 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 |
| 3 | 项目业主 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 |
| 4 | 项目批准部门 | 南雄市发展和改革局 |
| 5 | 项目批准文号 | 雄发改投审〔2022〕4号 |
| 6 | 项目代码 | 2201-440282-04-01-281211 |
| 7 | 建设地点 | 南雄市黄坑镇、湖口镇、乌迳镇、主田镇等14个镇街，其中一期的建设地点为坪田镇老龙大禾仂、水口镇横塘丝茅岭、邓坊镇村板栗场、古市镇老虎头、珠玑镇虎岗头。 |
| 8 | 主要建设内容及规模 | 新建36个烟叶烤房群，共1100间；修缮烤房100座；另有搭建编烟工作棚、水沟等附属设施等，项目总用地面积约88000平方米。其中，一期建设的5个烤房群共240间烤房，总用地面积19200 ㎡，总建筑面积8640㎡，具体规划如下： 序号; 镇（街道）; 村委会; 建设地点; 建设数量（间）. 1; 坪田; 老龙; 老龙大禾仂; 50. 2; 水口; 篛过; 横塘丝茅岭; 50. 3; 邓坊; 马战; 村板栗场; 50. 4; 古市; 溪口; 老虎头; 50. 5; 珠玑; 塘东; 虎岗头; 40. 合计; 240. |
| 9 | 资金来源及出资比例 | 本级财政资金和其他资金100% |
| 10 | 项目总投资 | 项目估算总投资14837万元，其中：工程费12606万元、工程建设其他费用1798.70万元、预备费432.10万元。一期建设5个烤房群共240间烤房总投资3255.68万元，其中工程费建安费2318万元，设备费360万元。本次招标初步设计费约19.91万元。 |
| 11 | 招标范围 | 本工程所涉及的内容主要包括但不限于以下（1）和（2），具体详见初步设计任务书及可行性研究报告： （1）初步设计部分：确保项目顺利实施的规划、报建、报批、施工所需的所有建安工程等初步设计文件。包括但不限于： ①方案设计及深化、初步设计文件（包含初步设计深化、总平面及设计说明书、设计图纸及土建等涉及初步设计文件须提交的所有专项设计）。 ②初步设计概算的编制。对应设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）。 ③红线范围内的室外配套工程（工作过道、编烟工作棚、水沟等附属设施）等其它需要建设的附属设施的方案设计及深化、初步设计文件（包含初步设计深化等）。 （2）后续需配合报批报审、施工配合等服务。 |
| 12 | 工期要求 | 方案设计、初步设计工期：15个日历天，自中标通知书发出之日起正式实施方案设计、初步设计到全部初步设计（含概算）完成，通过初步设计审查并完成改图，向招标人提交符合要求的正式初步设计文件，并在项目施工及保修期内提供施工现场配合服务。 |
| 13 | 房屋建筑工程 绿色建筑标准 | 本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。 |
| 14 | 质量标准 | 初步设计要求的质量标准：符合国家和行业现行有关法律、法规、标准、规范等的规定。 |
| 15 | 投标人资质等级及其他要求 | 1 本工程不接受联合体投标。 2 资质要求 2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。 2.2 投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书。 2.3 投标人须具备以下资质之一： a、具备工程设计综合甲级资质； b、具备建筑行业工程设计乙级及以上资质； c、具备建筑行业工程设计(建筑工程专业)丙级及以上资质； d、具备建筑设计事务所资质。 投标人仅具备建筑设计事务所资质的，应当自行完成招标范围内的建筑专业设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经招标人同意，将其他专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。 2.4根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。 3．相关人员要求 3.1 拟委派担任本工程的项目设计负责人须具有二级（或以上）注册建筑师注册证书或二级（或以上）注册结构师注册证书。 3.2投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。 4．禁止投标条款： 4.1 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的监理人； （6）为本招标项目的代建人； （7）为本招标项目的招标代理机构； （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和其他组织信用信息》列为失信惩戒对象的。 4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标： 序号; 单位名称; 拒绝原因. 1; 广州金良工程咨询有限公司; 为本招标项目的可行性研究报告编制单位. 2; 韶关市建韶工程造价咨询有限公司; 为本招标项目的招标代理机构. 3; 无; 为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。. 4; 南雄市政府投资建设项目代建管理中心; 为本招标项目的业主单位、招标人. 5．其他要求 省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 |
| 16 | 评标定标方法 | 综合评估法 |
| 17 | 评标委员会组成 | 评标委员会由5人组成，其中招标人代表 0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。 |
| 18 | 投标文件组成及份数 | 投标文件包括商务经济标书、技术标书组成，各一份正本、五份副本；所需提供的文件电子版（光盘或U盘）。 |
| 19 | 投标保证 | 1．投标人须缴纳金额为人民币肆仟元整（￥4000.00元）的投标保证。 2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn/），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《建设工程交易系统投标保证保险业务操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 |
| 20 | 最高投标限价 | 详见本项目招标文件“1-12、最高投标限价的确定” |
| 21 | 投标有效期 | 本次招标的投标有效期为90个日历天。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费参照《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）,以初步设计的中标价为基数计算，并下浮25%后计取,由中标人支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费，方可领取中标通知书。 注：参与投标视为认可该条款。 |
| 23 | 招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件 | 投标人在递交纸质投标文件时须提交用于评审的证书、证件、证明原件的，投标人应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”(详见格式十二，投标人须自行填写，表格可扩展)，一张贴于文件袋（箱），一张在递交时由投标人、招标代理人签字。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理人将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。 |
| 24 | 招标人 联系方式 | 单位名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心 办公地址：南雄市雄州街道沿江西路2号 联系人（部门）：叶工 联系电话：0751-3836721 |
| 25 | 招标代理机构 联系方式 | 单位名称：韶关市建韶工程造价咨询有限公司 办公地址：韶关市武江区工业东路24号阳光康地A幢第二层商铺 联 系 人：邹工、张工、蒙工 电 话：0751-8616600、8616608 |
| 26 | 交易场所 联系方式 | 单位名称：韶关市公共资源交易中心 办公地址：韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市雄东路1号大润发四楼）南雄市公共服务中心内 联系人（部门）：工程交易部 联系电话： 0751-3860729 |
| 27 | 行政监督部门 联系方式 | 单位名称：南雄市住房和城乡建设局 办公地址：南雄市新城沿江东路143号三楼 联系人（部门）：建筑业市场管理股 联系电话：0751-3823847 |

## 2．重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2022年2月15日00时 00 分至 2022年2月21日24时 00 分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 网上报名 截止时间 | 2022年2月21日 24 时 00 分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2022年2月26日 16 时 00 分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2022年2月26日16 时 30 分至2022年3月1日16 时 00 分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2022年3月7日 09 时 30 分； 投标保证担保上传截止时间：2022年3月7日09 时 30 分； 投标保证保险投保截止时间：2022年3月7日 09 时 30 分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2022年3月8日09时30分 |
| 7 | 投标文件 递交时间 | 2022年3月8日09 时 00 分至 2022年3月8日 09 时 30 分 |
| 8 | 投标文件 递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心 地址：南雄市雄东路1号(大润发)四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心(南雄市公共服务中心内)。 |
| 9 | 开标时间 | 2022年3月8日 09 时 30 分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心 地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市公共服务中心内） 。 |
| 11 | 备注 | 投标人应按有关要求办理数字证书（CA）和企业入库、网上报名、电子投标、下载招标文件等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自行承担。 |

# 第一章 投标须知正文

南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目业经南雄市发展和改革局以《关于南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（雄发改投审〔2022〕4号）批准建设，项目代码为2201-440282-04-01-281211。本工程南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目（一期）初步设计项目业主为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，建设资金来自本级财政资金和其他资金，出资比例100%，招标人（代建单位）为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，招标代理机构为韶关市建韶工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的初步设计进行公开招标。

1-1 项目概况、招标范围和标段划分、投标费用

1.1 招标人：南雄市政府投资建设项目代建管理中心。

1.2 招标代理机构：韶关市建韶工程造价咨询有限公司。

1.3 工程地点：南雄市黄坑镇、湖口镇、乌迳镇、主田镇等14个镇街，其中一期的建设地点为坪田镇老龙大禾仂、水口镇横塘丝茅岭、邓坊镇村板栗场、古市镇老虎头、珠玑镇虎岗头。

1.4 项目标段划分：本项目不划分标段。

1.5工程主要建设内容及规模：新建36个烟叶烤房群，共1100间；修缮烤房100座；另有搭建编烟工作棚、水沟等附属设施等，项目总用地面积约88000平方米。其中，一期建设的5个烤房群共240间烤房，总用地面积19200 ㎡，总建筑面积8640㎡，具体规划如下：

| 序号 | 镇（街道） | 村委会 | 建设地点 | 建设数量（间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坪田 | 老龙 | 老龙大禾仂 | 50 |
| 2 | 水口 | 篛过 | 横塘丝茅岭 | 50 |
| 3 | 邓坊 | 马战 | 村板栗场 | 50 |
| 4 | 古市 | 溪口 | 老虎头 | 50 |
| 5 | 珠玑 | 塘东 | 虎岗头 | 40 |
| 合计 |  |  |  | 240 |

1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

1-2 招标项目范围

本工程所涉及的内容主要包括但不限于以下（1）和（2），具体详见初步设计任务书及可行性研究报告：

（1）初步设计部分：确保项目顺利实施的规划、报建、报批、施工所需的所有建安工程等初步设计文件。包括但不限于：

①方案设计及深化、初步设计文件（包含初步设计深化、总平面及设计说明书、设计图纸及土建等涉及初步设计文件须提交的所有专项设计；

②初步设计概算的编制；对应设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）。

③红线范围内的室外配套工程（工作过道、编烟工作棚、水沟等附属设施）等其它需要建设的附属设施的方案设计及深化、初步设计文件（包含初步设计深化等）。

（2）后续需配合报批报审、施工配合等服务。

1-3 工期要求

3.1工期：方案设计、初步设计工期：15个日历天，自中标通知书发出之日起正式实施方案设计、初步设计到全部初步设计（含概算）完成，通过初步设计审查并完成改图，向招标人提交符合要求的正式初步设计文件，并在项目施工及保修期内提供施工现场配合服务。

3.2因中标人原因没有按期完成初步设计任务时，中标人须在逾期第壹天起每天按初步设计合同价款的1.5‰向招标人缴纳逾期违约金，累计最高不超过合同价款的10%。

1-4 投标人资格及条件要求

4.1 本工程不接受联合体投标。

4.2 资格资质要求

4.2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

4.2.2 投标人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书。

4.2.3 投标人须具备以下资质之一：

a、具备工程设计综合甲级资质；

b、具备建筑行业工程设计乙级及以上资质；

c、具备建筑行业工程设计(建筑工程专业) 丙级及以上资质；

d、具备建筑设计事务所资质。

投标人仅具备建筑设计事务所资质的，应当自行完成招标范围内的建筑专业设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经招标人同意，将其他专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。

4.3根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

4.4相关人员要求

4.4.1 拟委派担任本工程的项目设计负责人须具有二级（或以上）注册建筑师注册证书或二级（或以上）注册结构师注册证书。

4.4.4投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.5．禁止投标条款：

4.5.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的监理人；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和其他组织信用信息》列为失信惩戒对象的。

4.6 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

| 序号 | 单位名称 | 拒绝原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州金良工程咨询有限公司 | 为本招标项目的可行性研究报告编制单位 |
| 2 | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 | 为本招标项目的招标代理机构 |
| 3 | 无 | 为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。 |
| 4 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 | 为本招标项目的业主单位、招标人 |

4.7其他要求

4.7.1省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

4.7.2本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予任何经济补偿。

1-5．投标报名

5.1 本次招标实行网上报名和电子投标。自招标公告发布之日起至网上报名截止时间（见本项目招标文件“重要事项时间地点一览表”），投标人须登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）使用新建设工程交易系统进行网上报名，并于电子投标截止时间（见本项目招标文件“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源交易一体化平台整合建设项目建设工程交易（投标人）用户手册》（附件2），了解网上报名操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 叶先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

3.2 只有申领了数字证书（CA）并在建设工程交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用新建设工程交易系统进行网上报名和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜和持企业相关资料到韶关市公共资源交易中心办事大厅办理数字证书（CA）。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台 （http://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【通知公告】栏目中下载《深圳数字证书（CA)业务办理指南》或《广东数字证书（CA）业务办理指南》，了解办理数字证书（CA）所需资料；在【交易指引】栏目下载《建设工程交易系统投标企业办理入库公告》、《建设工程交易系统投标企业注册及企业信息变更操作指南》了解入库操作指引。

已入库企业的有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在建设工程交易系统进行相应变更。投标人未及时变更而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

1-6投标保证

6.1投标人须缴纳金额为人民币肆仟元整（￥4000.00元）的投标保证。

6.2投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函电子文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn/），在【建设工程交易】—【办事指南】栏目中下载《建设工程交易系统投标保证保险业务操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

6.3若投标人因自身原因未能正确完成网上报名、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

1-7 设计质量标准

7.1 本次设计工程的内容及要求（具体详见可行性研究报告及初步设计任务书）：

（1）初步设计部分：确保项目顺利实施的规划、报建、报批、施工所需的所有建安工程等初步设计文件。包括但不限于：

①方案设计及深化、初步设计文件（包含初步设计深化、总平面及设计说明书、设计图纸及土建等涉及初步设计文件须提交的所有专项设计）。

②初步设计概算的编制。对应设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）。

③红线范围内的室外配套工程（工作过道、编烟工作棚、水沟等附属设施）等其它需要建设的附属设施的方案设计及深化、初步设计文件（包含初步设计深化等）。

（2）后续需配合报批报审、施工配合等服务。

本工程的建筑方案设计均需经招标人确认后方可进入下一阶段设计，初步设计必须通过有关部门的审查。

若由于招标人或专家在评审审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

（3）本工程设计要求的质量标准：符合国家和行业现行有关法律、法规、标准、规范的规定。初步设计文件深度要求必须满足住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》的要求，各专业还应该满足各专业工程初步设计文件编制深度规范或规定的要求。

7.2 设计内容：中标单位按合同约定和招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的方案设计、初步设计及建设期间的服务等内容。

方案设计8套、初步设计12套。提供的所有资料均含电子版（含CAD及PDF格式）。

7.3 中标单位要按照批准的初步设计任务书、投资估算、批准的可研报告等前期资料完成初步设计成果文件以达到控制施工图设计及施工图预算，即限额设计。中标单位要对初步设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充及优化设计，直到满足要求。

7.4 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。

7.5 限额设计要求

7.5.1 初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告估算且初步设计概算中的建安工程费不得超过可行性研究报告估算中的建安工程费。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。

7.5.2若超过限额设计的规定时，中标单位必须无条件对初步设计进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。

7.6 设计时需要考虑与周边地块的开发相结合及相关规划方案的要求进行设计。

7.7 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

（注：上述招标内容具体参见可行性研究报告及初步设计任务书，同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）

1-8 现场踏勘

8.1 招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

8.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

8.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

1-9 其他招标说明

9.1 招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人（即授权委托人），专门负责跟踪、签收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出疑问，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

9.2 纪律与保密要求

9.2.1 对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益以及他人合法权益。

9.2.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.3 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9.3 语言、计量及投标费用

9.3.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

9.3.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3.3 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

9.3.4 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

9.4 知识产权和专利权

9.4.1 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其初步设计文件和初步设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

9.4.3 中标人提交给招标人的初步设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

9.5 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

## 1-10 招标答疑

10.1 投标人若对招标文件等资料有疑问，应在提问截止时间（见本项目招标文件“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

10.2 招标人在提问截止时间（见本项目招标文件“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.3 答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。

10.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

10.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

## 1-11 投标报价的编制

11.1 初步设计费投标报价：在最高投标限价范围内，采用设计取费费率方式进行报价。初步设计取费费率=初步设计费投标报价/建安工程费暂定价，其中建安工程费暂定价按2318万元计。设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）及初步初步设计任务书所规定的所有设计工作的所有费用。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、概算编制费、税费等。

11.2 初步设计费的中标价为合同价。所报的初步设计费应包含投标人自投标之日起至提交符合招标人要求的初步设计文件及概算所需的费用。若设计深度不够，导致设计更改、工程量增加、费用增加的，由中标单位以初步设计费为限承担责任。

11.3 本项目投标报价应综合考虑设计总包服务费、初步设计审查费、所有专业及工程复杂程度相关的调整系数以及报建工作所需的内容等所包含的一切费用，还应考虑任何阶段性设计修改不增加任何费用的风险。

11.4 根据本项目的建设工程招标代理合同约定，本项目的招标代理服务费由中标人支付，该费用已含在最高投标限价范围内，投标人在投标报价时综合考虑在内，不单独报价。中标人须在中标候选人公示期结束后、领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费，方可领取中标通知书。

注：参与投标视为认可该条款。

11.5 投标报价时应充分考虑“中标人须知”中所列条款的要求及风险。

## 1-12 最高投标限价的确定

经研究确定，本项目初步设计招标最高投标限价为：人民币壹拾玖万玖仟零伍拾元整（￥199050.00元）。具体详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 报价基数（元） | 报价费率(%) | 最高投标限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计费 | 23180000.00 | ≤0.86% | 199050.00 | 初步设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）及初步设计任务书所规定的所有设计工作的所有费用，应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、概算编制费、税费等。 |
| 合计（元） |  |  |  | 199050.00 | / |

备注：

1.各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2.各单项或合计投标报价均保留至小数点后两位，报价费率保留小数点后两位小数。

3.以上投标报价均为含税报价（增值税）。

## 1-13投标文件的编制要求

### 13.1一般要求

投标人除在建设工程交易系统进行电子投标外，还须编制纸质投标文件（以下简称“投标文件”）供评标委员会评审。

13.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、资料及现场条件的基础上编制投标文件。投标范围必须与招标文件要求的招标范围一致。如投标文件不符合招标文件的要求所产生的一切后果，其责任由投标人负责。

13.1.2投标文件包括商务经济标书、技术标书。各一份正本、伍份副本和所需提供的文件电子版（光盘或U盘），正本和副本的封面右上角处应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：

13.1.3.1投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

13.1.3.2投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章。

13.1.3.3投标文件正本的签字均为签字人本人亲笔署名，所盖印章均为鲜章。副本封面的签字为签字人本人亲笔署名，封面所盖印章为鲜章，其余部分可为正本的复印件，无须另行签字、盖章。

13.1.3.4投标文件全部采用标准A4纸编制，并装订成册。为节约使用纸张，本次招标建议投标文件正本（或副本）采用双面打印（或双面复印）。

13.1.3.5商务经济标书需将正本所有内容扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘后用纸质袋密封，密封袋上标明投标工程、投标人名称，并放于企业商务经济标书正本中（注：企业商务经济标书中带“★”的内容必须是已按招标文件要求签名及盖章的扫描件）。电子文件仅用于公示及存档，不作为评审内容。

13.1.3.6技术标书将正本所有内容扫描制作成一个PDF格式电子文件，刻录入不可擦写光盘或复制到U盘后用纸质袋密封，密封袋上标明投标工程、投标人名称，并放于技术标书正本中（注：技术标书中带“★”的内容必须是已按招标文件要求签名及盖章的扫描件）。电子文件仅用于公示及存档，不作为评审内容。

13.1.3.7所有报价均以人民币 “元”计，并保留小数点后两位。总报价必须同时用大、小写表示，大、小写应一致，如大、小写不一致时，以大写报价为准。

### 13.2商务经济标书的编制要求

13.2.1商务经济标书包括但不限于以下内容，且必须按下列顺序编制：

★（1）封面（见格式一）【须有法定代表人本人亲笔署名或盖章（所盖印章均为鲜章），若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人本人亲笔署名或盖章（所盖印章均为鲜章）】；

- 目录（要求编制页码）；

★（3）资格审查申请函【见格式二，须有法定代表人本人亲笔署名或盖章（所盖印章均为鲜章），若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人本人亲笔署名或盖章（所盖印章均为鲜章）】；

（4）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件；）

★（5）投标函（见格式四）；

（6）投标人基本情况表（见格式八）；

★（7）法定代表人身份证明书复印件（见格式六，正本为原件）；

（8）法人委托他人代理的则需提交法定代表人授权委托书（见格式七，正本为原件，须加盖法人公章）复印件；

（9）企业营业执照复印件；

（10）企业资质证书复印件；

（11）拟委派担任本工程的设计负责人简历表（见格式九）、身份证复印件、注册建筑师或注册结构工程师注册证书复印件等；

（12）省外建筑企业按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的有关登记信息情况打印件且主要配备人员（指拟委派项目部的所有人员）为“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中人员。

（13）本项目拟投入的项目管理机构组成表（见格式十,人员名单须与投标文件和实际现场管理人员相同）；

（14）招标代理服务费承诺书（见格式十一）；

（15）投标人根据《综合评分表》的要求认为要提供的其它相关证书或证明文件（16）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于新冠肺炎疫情防控期间企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

13.2.2 本节第13.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（14）项所有投标人均应提供。

13.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第13.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（不含封面、目录）连续标记页码（机打或手工打码均可）。

13.2.4商务经济标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

13.2.5 所有报价均以人民币“元”为单位，并按“四舍五入”原则精确到两位小数。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，如不一致，以大写报价为准。

注：以上资料须以A4纸制作并胶装成册并按招标文件的要求加盖投标人法人公章（组成联合体时指牵头人），未按相关要求其资格审查不通过。

所有证书及证明书均以发证时间为准。投标文件中提供的所有证书、证明材料，除按“废标或无效标书”条款被界定为废标或无效标书的，开标时如未能携带原件备查的，相应部分不能计分。

### 13.3技术标书的编制要求

13.3.1技术标书必须按下列顺序编制：

（1）封面（见格式一）【须有法定代表人本人亲笔署名或盖章（所盖印章均为鲜章），若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人本人亲笔署名或盖章（所盖印章均为鲜章）】；

（2）目录（要求编制页码）；

（3）总体方案；

（4）设计方案；

（5）现状调查及分析；

- 进度控制措施；

- 投资控制；

（8）投标人根据《综合评分表》的要求认为要提供的其它相关证书或证明文件。

13.3.2 本节第13.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（7）项所有投标人均应提供。

13.3.3技术标书的组成内容按本节第13.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（不含封面、目录）连续标记页码（机打或手工打码均可）。

13.3.4技术标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

## 1-14 投标文件的包装、密封

14.1投标文件商务经济标书、技术标书须分开包装、密封，并必须注明“商务经济标书”或“技术标书”；

14.2在标书封套上要加贴封条，并骑缝加盖投标人（组成联合体的，指联合体牵头人）法人公章，在封套上应写明：

南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目（一期）初步设计投标文件 （商务经济标书）或（技术标书） 投标人全称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开封

14.3若因投递地点未写清楚而使投标文件迟到、遗失，或因密封不严、标记不明而造成投标文件过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

## 1-15 投标文件的提交、修改和撤回

15.1 投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”，组成联合体时指联合体的牵头人）应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。

15.1.1 递交时间和地点：见本项目招标文件“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 到场人员与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明（盖单位章），由重新委托的代理人带至现场一并递交。重新出具的《授权委托书》及书面变更声明，构成投标文件的组成部分。

15.2 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

15.2.1本人有效的第二代居民身份证；

15.2.2法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》和《法定代表人身份证明》。

15.3 投标人代表除递交投标文件外，尚应递交以下的资料：

15.3.1银行保函原件（适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的）；

15.4 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

15.5 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

15.6 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

15.6.1未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

15.6.2到场人员未出示身份证明材料的；

15.6.3到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第15.1.2目所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

15.7因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

15.8 在提交投标文件截止时间前，投标人可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

15.9 招标人或招标代理机构收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管投标文件。

15.10 在开标前，任何单位和个人不得开启投标文件。

## 1-16 投标有效期

16.1 投标有效期为90日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

## 1-17 开标

17.1招标人邀请所有正确完成了网上报名、电子投标、缴纳投标保证、递交投标文件的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

17.1.1开标时间和地点：见本项目招标文件“重要事项时间地点一览表”。

17.1.2开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本项目招标文件“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本项目招标文件“重要事项时间地点一览表”）期间登录韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

17.2．开标程序

17.2.1 开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标按照下列程序进行：

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称，并现场核实参加开标的投标人数量和名称。投标人未参加开标的，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）招标代理机构会同交易场所工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（6）唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（7）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（8）投标文件的拆封

按照以上开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的分册组成、数量是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘）；若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（9）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（10）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

17.2.2投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件包装和密封、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

17.2.3招标代理机构将银行保函原件（若有）移交韶关市公共资源交易中心，将投标文件和资料原件、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

17.2.4因本工程采用网上报名电子方式招标，投标人如若在唱标环节为电子签到解密唱标时，本部分以网上签到电子解密唱标信息为准；完成开标一览表后，采用线下纸质版评审时，以纸质版投标文件为准。

17.2.5开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

①未成功递交投标文件或因投标人原因未成功电子投标的；

②因投标人原因造成电子投标信息未解密的；

③未按招标文件要求提供投标担保的；

④投标人（组成联合体投标时指牵头人）法定代表人或者其授权委托人未凭有效身份证在规定的时间内到达指定地点按要求签到并递交投标文件的。

⑤到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第15.1.2 所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

17.3投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件包装和密封、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

17.4招标代理机构将银行保函原件（若有）移交韶关市公共资源交易中心，将投标文件和资料原件、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

## 1-18 评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本项目招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐3个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

18.1评标委员会

18.1.1评标委员会由5人组成，其中招标人代表 0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库--韶关市区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。评标委员会的负责人在评委中民主选出，负责人的权力与评委成员相等。

18.1.2有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

18.1.2.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

18.1.2.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

18.1.2.3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

18.1.2.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

18.1.3评标委员会成员有前款规定情形之一的，应主动提出回避。

18.1.4评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

评标过程中，招标文件明确指定采用现场实时查询的信息资料（如“信用中国”信息、韶关地区诚信综合考评等级信息等），由招标代理机构工作人员在评标委员会成员、交易场所工作人员共同见证下，使用指定设备登录相关发布网站进行下载、打印，并移交评标委员会。完成评标后，相关查询资料应予妥善保存、归档。

18.1.5在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

18.1.6 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

18.2评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。

18.3评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

18.4初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

18.4.1资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本项目招标文件第2.4条“禁止投标条款”规定。如果“禁止投标条款”包括失信惩戒的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效、准确。

（4）《项目设计负责人简历表》中拟派项目设计负责人是否与《开标一览表》一致。

（5）拟派工程项目设计负责人的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确。

（6）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。

（7）省外建筑企业是否按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，是否提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的有关登记信息情况打印件。且拟委派的本项目管理机构的所有人员是否为“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中人员。

18.4.2形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）按本节第17.2条第（8）项“投标文件的拆封”，是否按招标文件规定包装、密封、标记。

（2）投标文件的组成、数量、规格、装订是否符合招标文件规定。

（3）本节第13.2.2目、第13.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全；是否提供了电子文件（光盘或U盘）。

（4）是否按招标文件规定签字、盖章。

（5）其任何部位是否出现手写以及涂改、行间插字或删除痕迹；其任何部位是否出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记。

18.4.3响应性评审环节

响应性评审事项包括：

投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

18.5详细评审阶段

18.5.1“综合评估法”评审程序

评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为 25分，技术部分满分为45分，投标报价部分满分为30分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1

评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2

评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣0.5分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.3分，扣完为止。公式如下：

M3＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；

E为扣分因子。当Di＞D时，E＝0.5；当Di＜D时，E＝0.3。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3

式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

（4）评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表

| 评分因素 |  | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（25分） | 企业业绩 （5分） | 2019年1月1日至今，投标人承接过建筑类设计项目的业绩，每提供一个得1分，本项最高得5分。 | 1.证明材料须提供中标通知书或合同关键页复印件或打印件，时间以合同或中标通知书签订时间为准。 2.不提供原件核查的，不符合评分标准和备注规定的，该项不予计分。 |
|  | 结构专业设计负责人资格 （5分） | 结构专业设计负责人具有注册一级结构工程师资格并且具有结构设计专业高级工程师技术职称的，得5分。 | 1.须提供以上人员注册证书复印件或打印件，同时提供社保证明（近三个月，其中必须有2022年1月）； 2.不提供原件核查的（职称证为电子证书打印件的除外），不符合评分标准和备注规定的，该项不予计分。 |
|  | 服务快速响应能力和综合服务能力（15分） | 投标人综合服务能力：本项目建设地点为坪田镇老龙大禾仂、水口镇横塘丝茅岭、邓坊镇村板栗场、古市镇老虎头、珠玑镇虎岗头；投标人提供具备服务快速响应能力和综合服务能力的佐证资料： 1、响应时间和能力良好，得15分； 2、响应时间和能力一般的，得10分； 3、响应时间和能力差的，得5分； 4、未提供的不得分。 | 注：需提供佐证资料复印件或打印件并加盖公章，同时提供原件核对，否则不得分。 |
| 技术部分（45分） | 总体方案 （10分） | 总体方案充分反映了招标人的设计要求、项目所涵盖的各专业设计要点、存在主要问题等。 【优】设计合理可行、设计任务清晰、各专业设计考虑充分、满足且优于设计标准及要求，得10分； 【良】设计合理较可行、设计任务较清晰、各专业设计考虑较充分、满足且较优于设计标准及要求，得6分； 【中】设计合理基本可行、设计任务基本清晰、各专业设计考虑基本充分、且基本满足设计标准及要求，得3分； 【差】不提供，不得分。 |  |
|  | 设计方案（10分） | 设计方案总体目标定位符合建设意图，思路清晰、分析全面，理据充分； 【优】对设计前后有对比分析，设计方案合理，得10分； 【良】对设计前后有对比分析，设计方案较合理，得6分； 【中】对设计前后有对比分析，设计方案基本合理，得3分； 【差】不提供，不得分。 |  |
|  | 现状调查及分析 （10分） | 【优】对本次招标区域及现场实施条件调查详细，对现状不足之处有深入的认知，分析全面充分，得10分； 【良】对本次招标区域及现场实施条件调查较详细，对现状不足之处有较深入的认知，分析较全面充分，得6分； 【中】对本次招标区域及现场实施条件调查基本详细，对现状不足之处有基本的认知，分析基本充分，得3分； 【差】不提供，不得分。 |  |
|  | 进度控制措 施（10分） | 对投标人针对本项目提供的进度控制措施进行综合评审： 【优】时间进度安排清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；关键节点的控制措施有力、合理、可行得 10 分； 【良】时间进度安排清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；关键节点的控制措施较合理、较可行得 6 分； 【中】时间进度安排基本准确，计划编制基本可行；关键节点的控制措施基本合理得3分。 【差】不提供，不得分。 |  |
|  | 投资控制（5分） | 【优】设计中充分考虑经济性，设计方案很好体现限额设计思想。有针对本项目在投资控制方面的设计方案优化措施或建议，详细、合理、可行，得5分； 【良】设计中考虑一定经济性，设计方案能够体现限额设计思想。有针对本项目在投资控制方面的设计方案优化措施或建议，较详细、较合理、较可行，得3分； 【中】设计方案的经济性一般，有针对本项目在投资控制方面的设计方案优化措施或建议，内容一般，得1分。 【差】不提供，不得分。 |  |
| 投标报价部分（30分） | 投标报价得分（满分30分） 报价得分记分方法如下： 评标基准价D计算： 评标基准价D = A×（1-B） 式中：A =最高投标限价 B =所有评标委员会成员随机抽取的下浮系数的算术平均值（保留两位小数），下浮系数C抽取范围（下浮系数C值有效范围为1.0%～5.0%。具体摇珠方法如下：将编号为10～50的号码球由各评委随机抽取，所抽取出号码球的十位数对应下浮系数的个位数，所抽取出号码球的个位数对应下浮系数的小数点后一位，例如：摇出号码球为20，则下浮系数Ci为2.0%；如摇出号码球为36，则下浮系数Ci为3.6%，以此类推）。 经济部分得分M3计算（采用插入法计算）： 当投标人的投标报价Di等于D时得满分，每高于D一个百分点扣0.5分（E）, 每低于一个百分点扣0.3分（E）。 计算公式为：M3=30-( ︳Di-D ︳/D)×100×E 式中：M3=经济部分得分，保留小数点后两位。 若Di>D，则E=0.5，若Di<D, 则E=0.3。 注：本项扣分扣完为止。 |  |  |
| 合计 | 商务部分得分+技术部分+经济部分得分=100分 |  |  |

备注：1、评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

18.5.2否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。

## 1-19 推荐中标候选人

19.1 确定排名

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，按照综合得分由高到低的次序排列。综合得分相等时，以投标总价低的优先；投标总价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由评标委员会投票确定。

19.2 推荐方法

（1）有效投标人数量达到或超过3个的，评标委员会将前三名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。

（2）有效投标人数量不足3个的，评标委员会将所有有效投标人均作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人重新招标。

19.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和中标候选人名单。

## 1-20 中标候选人公示

20.1 招标人自收到评标报告24小时内，对中标候选人提交的光盘（或U盘）中有关电子文件进行核对。如果电子文件不完整或内容与投标文件不一致，中标候选人应履行投标承诺，自收到核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与投标文件一致后，重新刻录和提交光盘（或U盘）。中标候选人无正当理由拒不修改和重新提交电子文件的，视其放弃中标候选人资格，其投标保证不予退还。招标人可按照评标报告确定的排序依次补足3个中标候选人。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受其再次投标。同时，招标人将其失信行为向行政监督部门报告。

20.2 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务经济标书）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)进行公示，公示期不得少于3天。

20.3投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19号）执行。

20.4中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

## 否决投标条件

本节所集中列示的否决投标条件，是本项目招标文件“投标人须知正文”的组成部分，是对本项目招标文件所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本项目招标文件第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由行政主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

（4）根据有关文件精神，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。

（5）拟派工程项目设计负责人的条件不符合规定的；

（6）《项目设计负责人简历表》中拟派工程项目设计负责人与《开标一览表》不一致的；注册建筑师注册证书或注册结构师注册证书不是上级行政主管部门颁发的。

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（7）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；

（8）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业和拟派人员信息情况打印页的。

2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（9）按本项目招标文件第17.2条第（8）项“投标文件的拆封”，未按规定包装、密封、标记或密封不严、标记不明的；

（10）投标文件的组成、数量、规格、装订不符合规定的；

注：投标人已经采用规定的纸张编制投标文件，但纸张尺寸在打印、裁剪、胶装过程中时发生细微变化的，不得否决其投标。

（11）本项目招标文件第13.2.2目、第13.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；电子文件（光盘或U盘的）未提供的；

（12）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（13）投标文件未按规定签字、盖章的；

（14）招标文件规定项目实施组织方案采用“暗标”方式进行评审，但项目实施组织方案的规格颜色、文字排版、正文篇幅（若有）不符合规定的；其任何部位出现手写以及涂改、行间插字或删除痕迹的；其任何部位出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

注：投标人已经在文字处理软件中按照规定进行排版，但页面布局在打印、裁剪、胶装过程中时发生细微变化的，不得否决其投标。

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（15）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（16）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出招标控制价（最高投标限价）的。

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（18）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（19）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价出自同一电子文档；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

- 第二章 拟签订合同的主要条款

2.1 工程承包方式

2.1.1中标人以中标价按合同约定和招标文件内容要求，法律法规及国家强制性标准要求，包括但不限于：提供方案设计及深化、初步设计及概算编制，提供建设期的后续服务等。不允许转包和违法分包。

2.1.2 限额设计要求

2.1.2.1初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告估算且初步设计概算中的建安工程费不得超过可行性研究报告估算中的建安工程费。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。

2.1.2.2若超过限额设计的规定时，中标人必须无条件对初步设计进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。

2.2 合同价款支付办法及结算原则

2.2.1本合同工程按中标人的投标报价，中标价即为签约合同价。

2.2.2结算原则：

初步设计费结算原则：中标初步设计取费费率即为初步设计费的结算费率，结算时按已审定的建安费概算价为计费基数计算，即初步设计费结算价=已审定的建安费概算价×中标设计取费费率。若初步设计费结算价超过初步设计费合同价，则按初步设计费合同价结算，若初步设计费结算价低于初步设计费合同价，则按实结算。

2.2.3 合同价款支付方式

2.2.3.1初步设计费的支付：

（1）方案设计经确认通过并提交符合要求的正式方案设计成果后10个工作日内，支付至设计费合同价的30%；

（2）初步设计文件经审查通过并提交符合要求的送审初步设计成果及概算后10个工作日内，支付至设计费合同价的70%；

（3）初步设计文件通过有关部门的审批后并提交符合要求的正式初步设计成果及概算和符合要求的设计费结算申请资料后，设计费结算经审核核定后10个工作日内，结清剩余的设计结算费用。

2.2.3.2中标人在提交支付申请时，须向发包人提供等额有效的增值税发票及符合政府财政部门审批要求的申请资料。

2.2.3.3本项目为本级财政资金和其他资金，所有支付手续经发包人审批后，还须报政府财政部门审批完毕方可支付，如经发包人审批后已及时履行了向财政部门申报审批手续，则发包人不承担因此造成的延期支付责任及不支付延期付款的利息，中标人也不得因发包人延期付款而暂停相关服务。

2.3、补充条款：设计工作除满足招标文件及初步设计任务书的要求外，还须达到以下补充条款的要求：

初步设计部分：

1.本设计合同总价包括所有设计事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程设计有关的全部费用。

2.设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权收回未经发包人同意的设计分包内容，已支付该部分分包内容设计费用的在下次支付设计费时扣除，未支付的将不予支付该部分分包内容设计费 。如需其他专业分包，需提前向发包人报备，并提供相应专业资质文件，发包人同意后方可进行分包。

3.知识产权和专利权

3.1 设计人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若设计人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由设计人负责。合同价包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

3.2 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。未经发包人同意，设计人不得将设计成果转让给第三方。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

3.3 设计人应保证发包人在本项目建设过程中使用其初步设计文件和初步设计文件的任何一部分时，发包人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

设计人保证发包人使用设计人设计成果将不会对任何第三方构成侵权，如因此引起任何第三方向发包人提出侵权之诉讼或索赔，均由设计人承担处理、应诉和赔偿责任。

3.4 设计人提交给发包人的初步设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归发包人所有（署名权除外）。

4. 设计人在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因设计人的原因产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成损失的应承担赔偿责任。

（1）因设计错误而造成一般质量事故的，设计人除应免收受损失部分的设计费外，还应无偿修改和完善设计，并承担给发包人造成的直接损失。

（2）因设计错误而造成重大质量事故的，设计人承担给发包人造成的直接损失，发包人有权解除设计合同，并报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

5. 若因设计人原因导致提交的设计成果文件无法通过发包人组织的设计审查，发包人有权发出如下任何指令，设计人必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计或修改，由此引起的费用增加和工期延误由设计人负全部责任，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，设计人按合同价的5%～10%向发包人支付违约金；同时发包人有权解除设计合同。

（2）如果重新设计或修改后的设计成果仍不能通过设计审查，或设计人没有能力完成该部分设计，发包人解除该不合格部分的合同，发包人将该不合格部分指定分包给其他设计单位，并扣除设计单位合同总价中此部分的设计费用；

（3）设计人须在发包人书面同意后，将该部分内容另行委托给其他具有相应资质等级的单位设计，直至通过设计审查，该部分设计费用已包含在合同价中，不另行计算，造成损失的依法承担赔偿责任。

6. 设计人未按照国家及建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或设计人在设计成果中未经发包人认可擅自指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，设计人按合同价的5%～10%向发包人支付违约金。

7.设计人保证，未经发包人书面同意，不得将本合同项下的任何工作任务委托第三人履行，对于工程设计内容中超出设计人资质条件的分部、分项工程，设计人不得超越自身资质条件进行设计或自行将设计任务转包、分包，否则，发包人可以立即解除本合同，并且不需要向设计人支付任何费用。发包人将有权中止合同，设计人按合同价的5%～10%向发包人支付违约金。

8.除招标文件规定的服务内容外，设计人还须完成以下各阶段服务内容：

8.1 方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

8.2 初步设计阶段

（1）负责完成并制作土建等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

9.发包人有权根据有关管理制度对设计人的履约情况纳入信用评价体系进行信用评价，并将评价结果报送给有关监管部门。

信用评价按发包人信用评价管理办法规定执行，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。

- 第三章 中标人须知

3.1 中标人中标后，必须按规定到韶关市公共资源交易中心办理相关手续方可领取中标通知书。招标人向中标人发出的《中标通知书》对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。中标人中标后，必须提供投标文件副本三份给招标人。

3.2 中标人不与招标人签订合同，招标人可以取消其中标人资格。给招标人造成经济损失的，招标人可以向中标人索赔。不按要求缴纳履约保证金的，招标人可以取消其中标人资格。

3.3 合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的中标资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。

3.4 中标人中标之后，若招标范围内有专业工程必须分包的，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同的有关结算条款进行结算。

3.5 本项目各个阶段的必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。

3.6 每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。

3.7 根据《韶关市住建管理局关于进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程建设项目投标文件公开的通知》（韶市建字〔2018〕296号）文件精神，评标委员会只对投标人的纸质投标文件进行评审，不负责核对投标人提交的电子文件与纸质文件内容是否一致。

招标人自收到评标报告24小时内核对中标候选人提交的电子文件与纸质投标文件内容是否一致。如电子文件与纸质文件内容不一致或电子文件不完整的，招标人应及时将核对意见告知中标候选人，中标候选人应当自收到核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，并确保修改后的电子文件与纸质投标文件内容一致。对于无正当理由拒不修改和重新提交电子文件的，招标人有权取消其中标候选人资格。

招标人应当自确定中标人之日起15日内，将中标结果依法在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易一体化平台网站上发布，并将《招标投标完成情况报告》报招标投标行政监督部门备案。

如果其他投标人或其他利害关系人对公示内容有异议，一经查实有虚假内容等违法违规情况的，将取消其中标候选人资格，并由招投标监管部门按有关规定处理。

3.8 中标人须在领取中标通知书之日起7个工作日内、签订合同前向招标人提交为中标价5%的履约保证。

3.8.1．履约保证采用银行转账方式或银行保函方式或履约保证保险合同（或保险单）方式（银行保函或履约保证保险合同（或保险单）有效期不得少于本工程总工期，保函类型为见索即付银行保函）；采用履约保证保险合同（或保险单）方式的，须符合《关于开展建设工程保证保险有关工作的通知》（粤建规范〔2018〕2号或粤建法函〔2018〕715号）的有关规定，如果采用银行转账方式则必须从中标人的法人开户银行的账号划出至招标人指定的账户，并详细注明工程名称及用途。

3.8.2．中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。

3.8.3．在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.8.4．项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证或全部履约保证金（不计算利息）退还给承包人。

3.9 若中标人不具备专业设计资质的（如消防、高压电力引入等），由中标人另行委托有相应资质的单位进行设计并通过审查，所产生的费用由中标人承担，招标人不再另行支付相关费用。

3.10 中标人必须严格按有关设计规范设计图纸，中标人须秉承合理、经济、环保、适用等原则进行设计，招标人有权委托第三方对中标人每阶段的文件进行精细化审图、各专业优化工作，招标人将根据第三方出具的有关报告及优化金额，以优化金额的10%从设计费用中扣取违约金（违约金总额以设计费为限，扣取的违约金作为第三方的咨询费），中标人需无条件根据经招标人确认的精细化审图、结构优化报告进行初步设计文件修改，费用不另计；如中标人成果的建安投资与优化金额（各分项工程进行对比）误差率在3%范围内（含3%），不作处罚。

3.11 中标人在签订合同30日内，须按《韶关市住建管理局关于加强我市建筑行业企业及注册执业人员诚信管理的通知》（韶市建字〔2018）56号）的要求办理诚信登记，纳入诚信管理范围。

3.12根据本项目的建设工程招标代理合同约定，本项目的招标代理服务费由中标人支付，该费用已含在最高投标限价范围内，投标人在投标报价时综合考虑在内，不单独报价。中标人须在中标候选人公示期结束后、领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费，方可领取中标通知书。

注：参与投标视为认可该条款。

3.13设计人义务及违约责任

3.13.1 设计人义务

（1）中标通知书发出后10天内第一中标候选人不按招标文件约定条款签订设计合同的，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。

（2）合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，扣除履约保证金。

（3）设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的，并完成约定的服务内容。设计人交付初步设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

（4）设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

（5）未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计方案作重大修改、增减或删除。

（6）设计人提交的全部初步设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对初步设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

（7）设计人承诺在交付项目的部分或全部初步设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

（8）涉及设计方案专家论证会的相关费用由设计人负责。

（9）在设计过程中，与各用户单位的协调及衔接由设计人负责。

（10）设计人要按照批准的初步设计任务书及投资估算控制初步设计，即限额设计。设计人要无条件对初步设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

（11）发包人及咨询单位、上级主管部门对初步设计文件的审查并不免除设计人的责任。

3.13.2 设计人违约责任

（1）设计人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按“附件一  设计人违约行为及违约金一览表”的规定向设计人课以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报建设行政主管部门。

（2）发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向设计人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向设计人开出的任何违约金将导致设计人最终的应得结算价款相应地减少。设计人必须完全接受上述条款。

（3）发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一期中支付月份中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对设计人当时各种行为的认可或默认。

（4）设计人的违约金由发包人掌握使用。

附件一

设计人违约行为及违约金一览表

| 序号 | 违约行为 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按初步设计任务书规定的内容、时间及份数向发包人一次性交付完整初步设计文件。因设计人原因，没有按期完成设计任务。 | 在逾期第壹天起每天按合同价款的1.5‰计算违约金。 |  |
| 2 | 由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故。 | 根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额。 | 负责采取补救措施 |
| 3 | 施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的。 | 每次扣减设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。 |  |
| 4 | 设计人不按合同约定及发包人要求出具软基处理、涵洞、结构物设计比选方案。 | 每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。 |  |
| 5 | 因设计人自身原因造成工程结算超招标中标价的。 | 扣除应付设计合同价款中的余款。 |  |
| 6 | 设计人未能在发包人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题等工作。 | 每人次扣减5000元。 |  |
| 7 | 设计单位未按时提供或回复涉及设计方面的相关方案或意见（如图纸会审的相关意见、工程洽商记录、设计变更等）。 | 每次扣1000元 （以发包人发出的违约通知为准）。 |  |
| 8 | 因设计造成与周边路网、管网规划协调不一致；对区域内路网的交通组织不完善合理；道路、桥涵、排水之间的关系处理不得当。 | 每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。 |  |
| 9 | 因路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计不安全、不合理、不经济，土方平衡不合理，导致设计变更的。 | 每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。 |  |
| 10 | 因道路公用设施（照明电源接驳、交通灯及监控设施电源接驳、行人设施、道路元素等）的设计不科学合理、处理方案不得当；未充分考虑已建设施、结合现状及相关部门需求及综合考虑远近期结合的要求，导致设计变更的。 | 每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。 |  |
| 11 | 由于设计人未充分、及时与各用户单位沟通，造成方案设计及初步设计不合理或未及时通过相关部门审批的。 | 每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。 |  |

附件二

履约保函

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月

# 第四章 招标工程的技术要求

4-1 工程的技术要求

1.1 必须达到以下（但不限于）规范和标准的要求：

1.《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）；

2.《打叶复烤厂设计规范》（YC/T538-2015）；

3.《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）；

4.《烟叶烘烤大气污染防治技术规范》；

5.《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）；

6.《建筑结构荷载规范》（GB5009-2012）；

7.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016）；

8.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年修订稿）；

9.《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

10.《建筑裝饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）；

11.《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

12.《外墙饰面砖工程施工及验收规范》（JGJ126-2015）；

13.《建筑钢结构焊接技术规范》（JGJ81-2002）；

14.《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ110-2018）；

15.《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T29-2015）；

16.《建筑外墙清洗维护技术规程》（JGJ168-2009）；

17.《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19-2017）；

18.《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》（DBJ15-30-2002）；

19.《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2013 年版）；

20.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

21.《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

22.《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

23.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2015）；

24.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

25.《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）；

26.《抗震设防烈度分类标准》（GB50223-2015）；

27. 其他相关法律、法规、规章、规范性文件。

注：以上设计规范或规定如有更新，则以更新后的规范及规定为准。

1.2 以上所列规范和标准仅供参考，中标人必须准备至少一套现行的国家和广东省的有关技术规范及现行标准，招标人和监理单位可随时检查中标人的规范和标准，并监督中标人按规范和标准要求执行。

- 第五章 投标文件格式

格式一 封面

正本（或副本）

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

格式二 资格审查申请函

资格审查申请函 致： （招标人） 在研究并充分理解 初步设计招标文件后，根据本企业的资质、技术力量、管理能力与特点，我方（即文末签名人）现申请参加本工程初步设计招标资格审查。 按照初步设计招标文件的要求，我们向贵单位递交投标文件，以便贵单位审查。 我方承诺，所呈报的投标文件全部内容是真实的、有效的、准确的，并理解和同意有可能被要求提供更多的资料。 我们理解招标人有权拒绝不符合资格审查条件的申请，且无须作任何解释与承担任何责任。 我们理解并遵从招标人的招投标活动时间安排且无需做任何解释，并不做任何投诉。 申请单位联系人： 联系电话： 电子信箱： 单位地址： 邮政编码： 申 请 单 位 名称（盖章）： 法定代表人（或授权委托人）签字或盖章： 签 署 时 间： 年 月 日

格式三 各项承诺一览表

各项承诺一览表

| 序号 | 承诺标题 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件条款自愿接受承诺 | 我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。 |  |
| 2 | 履约保证金承诺 | 我方保证按时缴纳全部履约保证金 | 在设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。 |
| 3 | 工期、进度承诺 | 我方保证在中标通知书发出之日起开展设计工作，并在招标文件规定要求的设计工期内完成全部招标工程。 我方保证按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务。 | 若因我方原因，初步设计没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按初步设计合同价款的1.5‰向招标人返纳逾期违约金。 若因我方原因，初步设计的进度未能按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。 |
| 4 | 质量承诺 | 我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本项目招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付初步设计文件，并对提交的初步设计文件质量负责。 我方保证按经过批准的方案设计及发改部门批准的可行性研究报告进行限额设计，并对初步设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 | 若因我方设计错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分设计费的300%。造成第三方损失的，由韶关市仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。 我方同意所有违约金以及赔偿金在设计费及履约保证金中扣除。 |
| 5 | 账户承诺 | 我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。 | 若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 6 | 设计的配合服务承诺 | 我方保证安排相关人员不定期到现场配合施工，处理现场问题。 | 若因我方原因，未及时配合与施工单位的工程施工，给招标人或施工单位造成损失的，我方承担因此造成的所有责任及经济损失。 |
| 7 | 项目管理班子人员承诺 | 我方保证投标文件中所拟派人员全部到位，负责各自职责。 | 若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣 2000 元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 8 | 廉政承诺 | 我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。 | 如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。 |
| 9 | 投标文件 信息公开承诺 | 我方提供完整、与纸质版投标文件一致的电子版投标文件。如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分的内容进行公示。 | 如我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，我方将自收到招标人的核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后，重新刻录和提交光盘。否则招标人有权取消我方的中标候选人资格。 |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式四 投标函

投标函

致：                         (招标人)

- 在研究            （项目名称）              招标文件和其他相关文件，并对现场进行深入了解后，我方(即文末签名人)，考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹初步设计费以(人民币大写)：               （小写）　            ；报价费率（%）       竞投承包上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程初步设计，并修补其任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起90天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标报价书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

4、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投标报价或任何投标报价的单位中标，也不须解释任何是否中标的原因。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

- 格式五 工程项目报价表

工程项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价基数（元） | 报价费率报价（%） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计费 | 23180000.00 | % |  | 初步设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）及初步设计任务书所规定的所有设计工作的所有费用，应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、概算编制费、税费等。 |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  | / |

备注：1.各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2.各单项或合计投标报价均保留至小数点后两位，报价费率保留小数点后两位小数。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：

### 格式六 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年    月    日

法定代表人身份证复印件正、反面

### 格式七 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

年      月      日

委托代理人身份证复印件正、反面

### 格式八 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数（个）： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 类型和等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 银行账号 |  |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | 包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位： 1．法定代表人为同一人的。 2．存在控股、管理关系的。 3．主要人员相互任职的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书复印件（或打印件）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息及人员情况打印页。（适用于省外建筑企业）

### 格式九 项目设计负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工程建设设计工作年限 |  |  |  |
| 以项目设计负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设单位 |  | 建设内容和规模 |  | 开、竣工日期 | 质量等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目设计负责人简历表

项目设计负责人：              （签字）

年     月     日

说明：《项目设计负责人简历表》后应附拟派项目设计负责人以下资料：

1．身份证复印件（或打印件）；

2．注册建筑师注册证书或注册结构师注册证书复印件（或打印件）；

3．在本单位缴纳社保的证明（近三个月，其中必须有2022年1月）复印件或打印件。拟派项目设计负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件。

### 格式十 项目管理机构组成表

项目管理机构组成表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目设计负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | ....各专业负责人 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

说明：

1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目设计负责人除外）以下资料：

（1）身份证复印件、职称证（或打印件）；

（2）在本单位缴纳社保的证明（近三个月，其中必须有2022年1月）复印件或打印件。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件。

- 格式十一 招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：韶关市建韶工程造价咨询有限公司

我方在贵司代理的         （项目编号：        ）招标中若获中标，我方保证在收到成交通知书原件的同时按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即韶关市建韶工程造价咨询有限公司指定的银行账号，支付招标代理服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称：

地址：

电话：                                    传真：

邮箱：                                    邮编：

承诺方授权代表签名或盖私章：       （承诺方盖章）

承诺日期：

格式十二 原件一览表

| 原件一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称(请务必填写单位全称) |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人法定代表人或其委托代理人签名 |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |
| 递交的证明材料原件如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证明材料原件名称 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意： | 该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理人、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。由招标代理人、投标人签字的本表请投标人妥善保管，法人授权委托人需凭此表办理退还原件手续。 |  |  |  |  |  |  |
| 接收原件经办人(招标代理)： |  |  |  | 接收时间： | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 退还原件接收人(投标人)： |  |  |  | 退还时间： | 年 月 日 时 分 |  |  |

### 格式十三 投标资料详细评审项目索引表

投标资料详细评审项目索引表

| 序号 | 评审分项 | 评审细则 | 证书（或证明文件）复印件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 二 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 三 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 四 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 五 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 六 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 七 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| … |  |  |  |

注：本表仅为方便评标委员会对投标资料进行详细评审。

### 格式十四 设计负责人（项目负责人）签字确认函

设计负责人（项目负责人）签字确认函

兹我单位任命      （姓名）系             （投标人名称）的拟委任的设计负责人（项目负责人），现对本工程招标的投标文件（商务经济标书、技术标书）进行签字确认。

投  标  人：                        （单位公章）

设计负责人（项目负责人）：                  （签字确认）

身份证号码：（                          ）

年      月      日

- 初步设计任务书

南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目（一期）

初步设计任务书

南雄市政府投资建设项目代建管理中心

2022年1月

- 第一章 项目概况

1.1设计背景

随着城市建设及经济不断发展，农村劳动力向城镇转移持续增长，导致农村土地抛闲置，抛荒闲置的土地面积呈现增长趋势。土地是农民最基本、最重要的生产与生活要素，是广大农民赖以生存以及农业生产持续而有效发展的根基。土地抛荒闲置不仅影响农村粮食生产，而且影响政府实施城乡统筹，推进农业现代化的进程。目前，解决农村土地抛荒闲置问题，具有十分重要的现实意义与深远的历史意义。

本项目烤烟房建设，利用了很多原先的荒地、次生林地、杂草地、水塘等乡村闲置土地资源，使这些土地资源的价值得到了充分利用，减少了资源浪费，同时，项目用地符合土地利用规划，没有占用基本农田，在发展特色产业的同时保障了国家耕地红线安全；另外，烤房群的建设，将带动烟叶产业的整体发展，在农村当地创造大量就业岗位，使农村剩余劳动力不必持续涌向大城市，从而减缓农村地区因劳动力持续流出而造成的衰败问题，提高当地村民收入水平，有利于构建社会主义和谐社会。

1.2项目区位

项目建设地址位于韶关市南雄市范围内，南雄市地处广东省东北部，大庾岭南麓，毗邻江西，自古是岭南通往中原的要道，是粤赣边境的商品集散地。

本项目拟在南雄市下属的 14 个镇（街道）、35 个村建设 36 个烟叶烤房群，36 个烤房群具体建设地点分别为：坪田镇老龙村，黄坑镇社前村、塘源村、溪塘村、中心村、耶溪村，油山镇孔村、锦陂村，水口镇篛过村，湖口镇湖口村，邓坊镇马战村，古市镇修仁村、溪口村，乌迳镇长龙村，珠玑镇里东村，主田镇城门村，珠玑镇塘东村，水口镇水口村，古市镇古市村，主田镇主田村，坪田镇横岭村，湖口镇长市村，邓坊镇赤石村，江头镇元甫村，雄州街道勋口村，水口镇下湖村、河村，湖口镇太和村、三角村，油山镇爱敬村，雄州街道勋口村、荆岗村，水口镇大部村，南亩镇樟屋村，全安镇陂头村。

- 第二章 初步设计工作范围和内容

2.1初步设计工作范围和内容

2.1.1初步设计范围：

本工程所涉及的内容主要包括但不限于以下（1）和（2），具体详见初步设计任务书及可行性研究报告：

（1）初步设计部分：确保项目顺利实施的规划、报建、报批、施工所需的所有建安工程等初步设计文件。包括但不限于：

①方案设计及深化、初步设计文件（包含初步设计深化、总平面及设计说明书、设计图纸及土建等涉及初步设计文件须提交的所有专项设计；

②初步设计概算的编制；对应设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）。

③红线范围内的室外配套工程（工作过道、编烟工作棚、水沟等附属设施）等其它需要建设的附属设施的方案设计及深化、初步设计文件（包含初步设计深化等）。

（2）后续需配合报批报审、施工配合等服务。

2.1.2 初步设计工作内容：

新建36个烟叶烤房群，共1100间；修缮烤房100座；另有搭建编烟工作棚、水沟等附属设施等，项目总用地面积约88000平方米。其中，一期建设的5个烤房群共240间烤房，总用地面积19200 ㎡，总建筑面积8640㎡，具体规划如下：

| 序号 | 镇（街道） | 村委会 | 建设地点 | 建设数量（间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坪田 | 老龙 | 老龙大禾仂 | 50 |
| 2 | 水口 | 篛过 | 横塘丝茅岭 | 50 |
| 3 | 邓坊 | 马战 | 村板栗场 | 50 |
| 4 | 古市 | 溪口 | 老虎头 | 50 |
| 5 | 珠玑 | 塘东 | 虎岗头 | 40 |
| 合计 |  |  |  | 240 |

- 第三章 初步设计工作要求

3.1总体规划

参考《打叶复烤厂设计规范》（YC/T538-2015）及《打叶复烤厂建设控制指标》（2021 年版）等，常规打叶复烤厂建设项目主要建设内容如下：

本项目烤房群规划根据实际需要，拟选取打叶复烤厂建设标准中的部分内容建设，包括：土建工程的烤烟房、生产辅助的配套附属设施（工作过道，编烟工作棚，水沟等）、公用工程、工艺设备等。

项目建设要符合国家和行业现行有关法律、法规、标准、规范的规定，执行国家节能、节地、节水、节材和环境保护等技术经济政策。

（1）总平面布置应根据地形、地貌、工程地质条件、水文地质条件和城镇规划要求，统筹规划、合理布局、集约用地，应满足生产管理使用要求，并为今后改造和调整留有余地。

（2）在满足加工、仓储需求，保证安全生产的前提下，宜优先采用原地技术改造或原地扩征技术改造，充分利用原有土地资源和存量资产。

3.2 建筑设计

本项目烤烟房采用密集式烤房（气流下降式）设计，一幢建筑包括五连间烤房，烤房采用单层钢筋混凝土结构，每两幢五连间烤房建筑之间由钢屋架连接为雨棚，内部根据烤烟工艺设置加热室、担烟间等功能空间，建筑防火等级为二级，屋面防水等级为三级。建筑外观示意详见下图。

建筑设计考虑与周围环境相协调，建筑群体形成良好的空间组合与朝向，交通的流畅与功能的合理性，建筑形体之协调与统一，在满足使用要求的前提下，力求安全、卫生、经济美观与大方，富有现代气息。各建筑以自然采光通风为主，使墙面易于清洁，保持卫生，顶棚和墙面做防霉处理，地面均为混凝土地面，外墙面白灰粉刷，屋面做防水。总之，根据烤烟工艺的特点采取相应的措施，以创造安全高效的生产环境。

3.3结构设计

（1）设计依据

1.《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）；

2.《抗震设防烈度分类标准》（GB50223-2015）；

3.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

4.《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

5.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

6.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2015）；

7.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016）；

8.国家和地方与本工程有关的其它现行设计规范、标准、法规和条例。

（2）抗震设计

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，项目所处区域基本地震加速度值为0.05g，抗震设防基本烈度为6度，设计地震分组为第一组。

1.结构的抗震等级：二级；

2.建筑抗震设防类别：丙类；

3.建筑耐火等级：二级；

4.屋面防水等级：Ⅲ级。

（3）结构方案

1.结构设计指标

1）结构选型：框架结构；

2）建筑结构安全等级：二级；

3）结构合理使用年限：50 年；

4）建筑层数：地上一层。

2.活荷载标准值

活荷载 3.5KV/m2；不上人屋面 0.5KN/m2；上人屋面 2.0KN/m2。

3.材料

1）混凝土：梁、板、柱混凝土强度等级均采用 C30；

2）钢筋：采用热扎钢筋 HRB335，基础为 C35，基础梁为 C25；

3）砌体：外墙采用 240 厚多孔砖砌筑，MU7.5，混合砂浆 M5。

4）屋面防水层：现浇钢筋混凝土板面纵横各扫纯水泥砂浆一道，面批。

5）内地面：回填土分层淋水夯实，每层夯实后厚度不大于 200，面捣 C15 素混凝土。

6）地面：20 厚 1：4 干硬性水泥砂浆，面撒素水泥。混凝土垫层面刷素水 泥浆结合层一遍。

## 第四章 设计服务要求

4.1初步设计服务要求

技术方案比选：每个阶段各专业的主要技术方案、主要系统、重要设备材料选用、管线排布，均要提供至少两个的比选方案，在技术、经济投资、实施性、运营管理、工期上作比较分析，并应提供方案设计图及效果图、计算书、造价文件进行研究。

比选项目：基础形式、结构形式、超大超长结构处理、建筑方案存在不同意见时等。

4.2人员要求

4.2.1设计团队的要求

（1）应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。

（2）若设计工作不满足工程进度要求，建设单位可要求中标设计单位增加设计人员，提高设计进度。

4.2.3人员管理要求

（1）为保证项目设计人员的稳定性，要求项目全部设计人员在项目实施过程中不可随意撤换，如特殊情况撤换，须征得建设单位同意。

（2）中标设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 建设单位将根据项目设计合同予以相应的处罚。