丹霞街道综合养老服务中心建设项目

公

建

民

营

实

施

方

案

实施机构：仁化县民政和退役军人事务局

编制单位：中宏源建设管理有限公司

编制日期：二〇二五年八月

扉  页

资质证书：91350111M0001D9M98-21ZYY(Y)21

项目负责：孟  洁    咨询咨询工程师(投资)

编制人员：雷  瀛    咨询咨询工程师(投资)

审    定：孟  洁    咨询咨询工程师(投资)

目  录

第一章 概况	9

1.1项目基本情况	9

1.1.1项目名称	9

1.1.2项目规模	9

1.1.3项目总投资	9

1.1.4项目建设相关情况	9

1.2项目提出背景	10

1.2.1政策背景	10

1.2.2人口及养老机构现状	17

1.2.3养老床位需求及缺口分析	18

1.2.4项目的提出	19

1.3项目建设内容	20

1.3.1项目区域人口及经济概况	20

1.3.2项目地理位置	21

1.3.3项目规模	23

1.3.4项目效果图	23

1.3.5项目总平面图	24

1.3.6各楼层功能说明	25

1.3.7室内装修、家具、设备配置	25

1.4项目实施模式	27

1.4.1租赁期限	27

1.4.2租金情况	27

1.4.3收费暂定价及社会化运营单位盈利情况	27

1.4.4其他重要的结论	28

1.5项目相关	29

1.5.1实施机构	29

1.5.2社会化运营单位	29

1.6项目运维产出	29

1.6.1运维目标	29

1.6.2项目运维范围	29

1.6.3项目运营要求	30

1.7实施方案编制依据	38

1.7.1政策法规	38

1.7.2技术规范	40

1.7.3其他资料	41

第二章 采用公建民营实施本项目的必要性和可行性	41

2.1必要性	41

2.1.1符合国家近期政策要求	41

2.1.2有助于转变政府职能、提高管理水平	44

2.1.3调动社会资本的积极性，充分利用社会资金和社会力量。	44

2.1.4让专业的人做专业的事，提高养老资源的使用效率和管理效率	45

2.1.5有助于减轻政府财政压力，为政府带来稳定收益	46

2.1.6能满足更多群体的养老需求	46

2.2可行性	47

2.2.1国家近期政策推诿行为公建民营模式的应用奠定了坚实基础	47

2.2.2当地推行公建民营模式具有良好的经济环境和实施条件	49

2.2.3当地相关政策鼓励公建民营模式发展	49

2.3公建民营养老机构案例	50

2.4公建民营运作方式比选	53

2.4.1常见公建民营项目运作方式	53

2.4.2本项目公建民营运作方式的选择	57

第三章 公建民营主要内容	58

3.1项目运作方式	58

3.2相关主体及责权	59

3.3资产权属	60

3.3.1土地权属	60

3.3.2场地设施	60

3.4租赁期限	61

3.5租金计取方式	61

3.6服务定价机制	61

3.6.1养老服务费	61

3.6.2其他收费限制及调整	62

3.6.3收费公示及备案	62

3.7政府需要提供的保障条件	62

3.8租赁期额外收益分配原则	63

3.8.1关于项目租赁期的补贴收入	63

3.8.2收益分配机制	63

3.9项目监管	64

3.10激励机制	64

3.10.1激励相容原则	64

3.10.2项目奖惩机制	65

3.10.3免租期设定原则	65

3.10.4租金减免原则	66

3.11移交机制	66

3.12.退出机制	67

3.12.1合同期满的退出	67

3.12.2合同提前终止的退出	68

3.13租赁期届满后续管理	70

第四章 项目财务分析	70

4.1财务测算范围	70

4.2收入预测	70

4.2.1社会资本方收入来源	70

4.2.2政府补贴	71

4.2.3政策性床位托养费	73

4.2.4普惠性床位服务费	76

4.2.5居民消费价格增长率预估	88

4.2.6政策性床位托养服务费预估	90

4.2.7普惠性床位服务费预估	91

4.3成本预测	93

4.3.1社会资本方总成本费用	93

4.3.2租金	93

4.3.3人工成本	96

4.3.4配餐成本	102

4.3.5外购燃动力成本	103

4.3.6维修费	107

4.3.7管理费及其他费用	109

4.3.8税费	110

4.4盈利能力分析	112

第五章 绩效考核机制	115

5.1绩效考核机制	115

5.2绩效考核方案	115

第六章 风险分担机制	116

6.1风险识别	116

6.1.1政策和社会稳定风险	117

6.1.2法律及合约风险	117

6.1.3金融风险	118

6.1.4运营风险	119

6.1.5不可抗力风险	120

6.2风险分配	120

6.2.1风险分配原则	120

6.2.2风险分配	121

6.3风险控制	122

6.3.1程序合法合规原则	122

6.3.2遵循法治原则	122

6.3.3公开透明原则	123

6.3.4公平对等原则	123

6.3.5切实履约原则	123

6.4.风险处理原则	124

6.4.1风险程度最小化	124

6.4.2主体明确，风险共担	124

6.4.3善意继续履约	124

6.4.4善意协商解决	124

6.5.项目风险对策	124

6.5.1政策和社会稳定风险对策	124

6.5.2法律及合约风险	125

6.5.3金融风险对策	125

6.5.4运营风险对策	126

6.5.5不可抗力风险对策	126

第七章 合同体系	127

7.1合同体系	127

7.2各方参与主要权利与义务	127

7.2.1实施机构的权利和义务	127

7.2.2社会资本方的权利和义务	129

7.3社会资本方的核心框架	131

7.3.1社会资本方的运营范围	131

7.3.2运营维护权	132

7.3.3租赁期限	132

7.4运营维护核心框架	133

7.4.1项目运营维护	133

7.4.2项目设施的使用	133

7.5期满后项目设施移交	133

7.6移交工作组	133

7.6.1移交范围	134

7.6.2移交的要求	135

7.6.3移交标准和缺陷修复	135

7.6.4最后恢复性大修	135

7.6.5其他	136

7.7收入和回报	136

7.7.1服务费构成	136

7.7.2绩效考核机制	137

7.7.3税收变化导致的调整	137

7.7.4调价机制	137

7.7.5运营维护范围	138

7.8履约保障及其他体系框架	138

7.8.1履约担保	138

7.8.2保险	141

7.8.3应急处理	142

7.8.4项目设施改建、大修	143

7.8.5临时接管	143

7.8.6提前终止	144

7.8.7争议的解决	144

第八章 项目租赁期监管架构	144

8.1监管结构	144

8.2政府监管内容	145

8.2.1前期阶段监管内容	145

8.2.2运营阶段监管内容	145

8.2.3移交阶段监管内容	145

8.2.4监管方式	145

8.3行政监管	147

8.4公众监督	147

第九章 采购方式及流程	148

9.1采购方式的选择	148

9.1.1采购方式比选	148

9.1.2采购方式的确定	150

9.2社会资本方的甄选	151

9.2.1甄选原则	151

9.2.2社会资本方要求	151

9.3社会资本方招标方案框架	153

9.3.1合格的供应商对象	153

9.3.2评标原则	154

9.3.3评标思路	155

9.3.4公建民营社会资本方采购流程	156

9.3.5项目公司的成立	158

第十章 结论	158

- 第一章 概况

  - 1.1项目基本情况

- 1.1.1项目名称

- 丹霞街道综合养老服务中心建设项目公建民营实施方案（以下简称“养老服务中心”）

- 1.1.2项目规模

- 养老服务中心提供260个服务床位。总用地面积7218.05平方米，总建筑面积为7574.95平方米。主要建设一栋综合养老服务中心，以及室外工程等建设内容。

- 1.1.3项目总投资

- 项目概算总投资为28,280,685元。

- 1.1.4项目建设相关情况

- 2023年2月23日，仁化县发展和改革局文件《仁发改投审〔2023〕15号》批复了仁化县民政和退役军人事务局《关于仁化县城乡养老服务体系建设项目可行性研究报告的立项变更的申请》，同意仁化县民政和退役军人事务局提交的项目可行性研究报告。

- 2023年7月14日，仁化县发展和改革局文件《仁发改投审〔2023〕52号》批复了仁化县民政和退役军人事务局《关于仁化县城乡养老服务体系建设项目初步设计概算的立项申请》，同意仁化县民政和退役军人事务局提交的项目初步设计概算。

- 2023年8月，仁化县民政和退役军人事务局对该项目进行招标，2023年11月开工，目前项目正在建设中，预计2025年底建设完成，并正式移交仁化县民政和退役军人事务局。

图1.1.4-1养老院效果图

图1.1.4-2养老院效果图

  - 1.2项目提出背景

- 1.2.1政策背景

- 近年来，我国养老服务业快速发展，产业规模不断扩大，服务体系逐步完善，但仍面临供给结构不尽合理、市场潜力未充分释放、服务质量有待提高等问题。随着人口老龄化程度不断加深和人民生活水平逐步提高，老年群体多层次、多样化的服务需求持续增长，对扩大养老服务有效供给提出了更高要求。

- 一、国家政策

- 党的十八大以来，习近平总书记和党中央、国务院高度重视养老服务工作，对快速推动养老服务发展作出部署。2019年，国务院办公厅发布了《关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号），在我国老龄化趋势日益凸显的情况下，意见提出要继续深化公办养老机构改革。充分发挥公办养老机构及公建民营养老机构兜底保障作用，在满足当前和今后一个时期特困人员集中供养需求的前提下，重点为经济困难失能（含失智，下同）老年人、计划生育特殊家庭老年人提供无偿或低收费托养服务。坚持公办养老机构公益属性，确定保障范围，其余床位允许向社会开放，研究制定收费指导标准，收益用于支持兜底保障对象的养老服务。

- 为了改变有效供给不足、消费政策不健全、营商和消费环境有待改善等突出问题，民政部在2021年发布了《民政部关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》，提出进一步深化公办养老机构改革，坚持公办养老机构的公益属性，提升护理型床位占比，明确护理型床位建设标准，重点为特困人员、经济困难的失能失智老年人、计划生育特殊家庭老年人提供托养服务。探索多样化的经营模式，引导社会力量根据市场需要，兴办面向中高收入家庭的养老机构，构建全方位、多层次、立体化的养老服务体系，满足多元化、便利化、个性化服务需求。

- 为实施积极应对人口老龄化国家战略，推动老龄事业和产业协同发展，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系，国务院在2021年发布了《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，要求强化公办养老机构兜底保障作用，不断扩大养老服务供给。覆盖城乡、惠及全民、均衡合理、优质高效的养老服务供给进一步扩大，家庭养老照护能力有效增强，兜底养老服务更加健全，普惠养老服务资源持续扩大，多层次多样化养老服务优质规范发展。坚持公办养老机构的公益属性，引导公建民营、民办公助等养老机构优先接收特殊困难老年人、做出特殊贡献的老年人。

- 二、广东省养老政策

- 《关于加快发展农村养老服务的指导意见》民发〔2024〕20号

- （一）拓展县级特困人员供养服务机构功能。支持县级特困人员供养服务机构根据需要设置失能或认知障碍照护专区，加强护理型床位建设。充分发挥县级特困人员供养服务机构的辐射带动作用，积极拓展资源统筹、实训示范、技术指导等功能。支持县域公办养老机构或其他管理服务水平高的民办养老机构、区域养老服务中心、村级邻里互助点、农村幸福院等依法组成服务联合体，连锁化、品牌化、集约化运营。

- （二）推进乡镇（街道）区域养老服务中心建设。推进具备条件的乡镇（街道）特困人员供养服务设施（敬老院）等养老机构转型，建设成为具有协调指导、全日托养、日间照料、居家上门、服务转介等功能的区域养老服务中心。原地改造升级项目不调整规划用途，不额外占用建设指标。基础设施设备老化、消防设施不达标、入住率低且不具备整改条件的，因地制宜进行撤并。

- （三）增加村级养老服务点。将村级邻里互助点、农村幸福院等互助养老服务设施建设纳入村庄规划。建立政府扶持引导、村集体组织建设、老年人自愿入住相互帮扶、社会广泛支持的可持续发展模式，鼓励基层老年协会参与服务管理，广泛开展代买代办、寻医送药、探访关爱、学习交流等互助帮扶活动。结合实际需要，可以依托有条件的村级邻里互助点、农村幸福院等开办老年食堂、设置老年助餐点，探索邻里互助、设立“中心户”多户搭伙、结对帮扶等模式，灵活多样开展助餐服务。结合村容村貌提升，开展农村无障碍环境建设，实施特殊困难老年人家庭适老化改造。推动养教结合，鼓励有条件的农村养老机构建设老年教育学习点。开展农村老年人喜闻乐见的文化活动，提高老年人健康生活素养。支持牧区探索开展“马背上”的流动服务，更好解决老年人在游牧过程中助急、助医等服务难题。

- （四）引导提升县域养老机构资源使用效能。县域内要统筹采取优化整合公办养老机构资源、改革公办养老机构运营管理机制等措施，进一步提升辖区内公办养老机构运营效率，并逐步将集中供养特困人员根据意愿安置到服务质量好、运营效率高的供养服务设施（敬老院）。对闲置或运营效率偏低的公办养老机构，可按规定采取公建民营、公办民营、委托经营等方式引入社会力量参与。县域内公办养老机构上一年度平均入住率低于所在省份公办养老机构整体平均入住率的，县级民政部门要制定具体工作方案，采取有效措施提高公办养老机构床位使用效率。

- 二、《民政部办公厅财政办公厅关于实施 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金试点项目的通知》（民办函）（2024）51号）

- 1、改革完善公办养老机构管理体制。推进农村特困人员供养服务机构运营管理体制改革，人、财、物等由县域养老服务指导中心统筹管理，实现人员力量更强、运营管理更好、服务质量更高。

- 2、改革创新公办养老机构运营机制。将公办养老机构闲置床位向社会开放，为特殊困难老年人提供优先优惠服务，为其他社会老年人提供普惠性养老服务。按规定改革完善公办养老机构管理机制，增强机构在运营管理方面的自主权。积极盘活现有闲置的特困供养机构(敬老院)和其他公办养老机构等养老服务资源:鼓励社会力量以公建民营、民办公助或独立兴办等方式参与养老服务。

- 3、支持小微民办养老机构发展。按照谨慎包容原则，因地制宜探索推进家庭式小微民办养老机构在登记注册、消防审验、政策扶持、综合监管等方面的体制机制改革。

- 4、改革养老机构投入和评价机制。重点考核机构的收住人员结构、入住率、照护服务水平、成本控制、运营效益、安全生产和食品卫生情况、员工和服务对象满意度等，并建立政府投入与考核结果挂钩机制。

- 5、加强养老服务人员队伍建设。推动完善养老服务人员结构，适当提高照护人员占比，着力提升照护技能和服务水平。鼓励照护人员依托服务机构为周边老年人提供专业养老服务，合理合规提高薪资待遇水平。加大对养老机构人员的专业化培训和激励力度，在职级晋升、结对帮扶等方面给予支持。

- 四、广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于推进基本养老服务 体系建设的实施意见》2023年10月

- 2023年，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的实施意见》，意见中提出提升公办养老机构保障能力。推动公办养老机构高质量发展，发挥其提供基本养老服务的基础作用，增强长期照护服务功能，提升基本养老服务保障能力。完善公办养老机构入住评估轮候制度，在满足特困人员集中供养需求基础上，优先保障城乡低保、低保边缘、支出型困难家庭中的失能、孤寡、残疾、高龄老年人及计划生育特殊家庭老年人、退役军人和其他优抚对象中的老年人、为社会作出突出贡献老年人等的入住需求。公建民营的养老机构应综合考量从业信誉、服务水平、可持续性等质量指标择优选择运营方，加强绩效监管，确保国有资产不流失、公益属性不改变、兜底功能不弱化、服务质量不降低。

- 广东省发布的相关政策，持续推动今后一段时期内广东省公建民营养老院、公办养老院提供的养老服务高质量发展，为贫困老人养老提供了政策支持，为养老机构的公建民营模式运营提供了政策指导。

- 六、韶关市养老政策

- 1、《韶关市养老服务体系建设“十四五”规划》

- 2022年11月1日韶关市民政局印发《韶关市养老服务体系建设“十四五”规划》的通知（韶民发〔2022〕199号），《规划》提出主要目标：“到2025年，我市基本建成居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，基本形成城乡覆盖、功能完善、服务多元、监管到位的全方位养老服务工作体系；全市养老服务行业更加发展、产业更加升级、市场更加开放、产品更加丰富、供给更加多元，逐步形成兜底供养有保障、普惠养老能满足、高端市场可选择的多层次养老服务有效供给机制；社会力量成为养老服务发展主体，市场有效配 置养老服务资源，养老服务供给能力和服务质量显著增强，全市老年人的获得感和幸福感全面提升。”

- 2、《韶关市民办养老服务机构扶持资助办法》（韶府规审〔2022〕17号）

- 1）为鼓励和引导民办养老服务机构的发展，规范政府资助民办养老服务机构行为，根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）《广东省养老服务条例》《广东省人民政府办公厅关于加快推进养老服务发展的若干措施》（粤府办〔2019〕23号）《广东省自然资源厅、广东省民政厅、广东省住房和城乡建设厅关于进一步加强养老服务设施规划建设和用地保障的通知》（粤自然资规字〔2021〕2号）等文件规定，特制定《韶关市民办养老 服务机构扶持资助办法》（韶府规审〔2022〕17号）（以下简称《办法》）。《办法》于2022年9月15日韶关市人民政府第十五届25次常务会议通过，自2022年11月1日起施行，有效期五年。

- 2)《办法》所称民办养老服务机构是指在本市由企事业单位、社会团体、个人或其他社会力量利用非财政资金依法举办的，取得相关资质，为老年人群体

- 提供集中居住、生活照料和康复护理等服务的养老机构。政府投资兴建并委托社 会力量经营管理（公建民营）的养老服务机构适用本办法。

- 3)《办法》在各方面提出了优惠及补贴政策，包括土地和税费优惠政策、新增床位补贴、护理补贴、医养结合补贴、等级评定补贴、加装电梯补贴、护理岗位补贴等。

- 3、《仁化县国民经济与社会发展“十四五”规划》

- 根据《仁化县国民经济与社会发展“十四五”规划》的要求，在“十四五”期间要大力发展养老事业，要完善公共福利设施建设，规划建设福利设施等；要推进敬老院项目建设，不断完善城乡养老服务体系，推进福利设施及敬老院建设。以丰富老人文化生活、提高老人的幸福指数为目标，加强县福利基础设施建设和福利院建设，为县村老人提供良好的养老场所。

- 1.1.2人口及养老机构现状

- 一、仁化县老龄人口情况

- 根据第七次全国人口普查数据（2020年11月），仁化县常住人口中，0-14岁人口为41811人，占22.48%；15-59岁人口为109333人，占58.78%；60岁及以上人口为34865人，占18.74%，其中65岁及以上人口为25675人，占13.80%。与2010年第六次全国人口普查相比，0-14岁人口的比重提高3.53个百分点，15-59岁人口的比重下降7.50个百分点，60岁及以上人口的比重提高3.97个百分点，65岁及以上人口的比重提高3.14个百分点

- 表1.1.2-1仁化县常住人口年龄构成

- 丹霞街道范围内，2020年的人口普查中，共有69355人，其中现有60岁及以上人口1,299,7人，占18.74%；其中65岁及以上人口9,570人，占13.80%。

- 表1.1.2-2丹霞街道常住人口年龄构成

- 二、仁化县养老床位情况（2023年）

- 仁化县全县共有6间公办养老机构，3间民办养老机构，床位数合计471张；入住老人273人。

- 表1.1.2-3仁化县养老机构信息统计表

| - 序号 | - 机构名称 | - 面积 |  | - 成立时间 | - 机构性质 | - 床位数（张） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 占地面积 | - 建筑面积 |  |  | - 合计 | - 其中：护理型床位 |
| - 1 | - 丹霞街道敬老院 | - 7218.05 | - 1821.00 | - 2012-3-9 | - 公办 | - 56 | - 56 |
| - 2 | - 董塘镇敬老院 | - 13132.11 | - 1400.00 | - 1983-7-1 | - 公办 | - 41 | - 41 |
| - 3 | - 石塘镇敬老院 | - 5000.00 | - 550.00 | - 1984-10-1 | - 公办 | - 11 | - 11 |
| - 4 | - 周田镇敬老院 | - 3000.00 | - 2124.00 | - 1958-01-01 | - 公办 | - 52 | - 52 |
| - 5 | - 大桥镇敬老院 | - 9395.00 | - 1189.00 | - 1958-5-10 | - 公办 | - 15 | - 15 |
| - 6 | - 黄坑镇敬老院 | - 3300.00 | - 1560.00 | - 1986-12-15 | - 公办 | - 26 | - 26 |
| - 7 | - 长江镇敬老院 | - 3398.00 | - 1041.00 | - 1958-10-01 | - 公办 | - 21 | - 21 |
| - 8 | - 扶溪镇敬老院 | - 1500.00 | - 680.00 | - 1984-01-01 | - 公办 | - 28 | - 28 |
| - 9 | - 闻韶镇敬老院 | - 1929.00 | - 875.00 | - 1980-3-10 | - 公办 | - 10 | - 10 |
| - 10 | - 红山镇敬老院 | - 2007.60 | - 513.00 | - 1998-09-10 | - 公办 | - 11 | - 11 |
| - 11 | - 城口镇敬老院 | - 1100.00 | - 550.00 | - 1986-8-3 | - 公办 | - 18 | - 18 |
| - 12 | - 仁化县福利院 | - 3000.00 | - 600.00 | - 2006-5-19 | - 公办 | - 15 | - 15 |
| - 13 | - 仁化县福心养老服务有限公司 | - 1318.00 | - 8915.00 | - 2021-12-20 | - 民办 | - 180 | - 26 |
| - 14 | - 仁化县幸福里康养服务有限公司 | - 8886.80 | - 1546.00 | - 2022-8-26 | - 民办 | - 160 | - 60 |
| - 合计 |  |  |  |  |  | - 644 | - 390 |

- 1.1.3养老床位需求及缺口分析

2016年，广东省民政厅、省发改委制定出台《广东省养老服务体系建设“十三五”规划》，规划指出到2020年经济发达地区的广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门7市及佛山市顺德区养老床位数达到老年人口总数的3.6%以上，其他地区的养老床位数达到老年人口总数的3.5%以上，实现全省养老床位

总数达到55万张以上，每千名老年人拥有养老床位35张以上的总目标。根据《老年养护院建设标准》（建标 44-2010），养老服务设施的建设规模应根据所在地区的老年人口数并结合 当地经济发展水平和机构养老服务需求等因素综合 确定，每千老年人口养护床位数宜按35张床测算。

2024年末，仁化县60岁以上老人共4.24万人，占户籍人口比重为17.8%。2024年仁化县养老床位共554张，每千名老年人口养护床位数为18张，养老床位数占老年人口数的比例为1.84%。

从2024年开始，我国人口老龄化将从快速发展阶段开始转向急速发展阶段，人口老龄化进入新周期，在未来养老需求将进一步增长，仁化县的养老床位缺口将进一步增大。

- 1.1.4项目的提出

仁化县民政事业发展“十四五”规划提出加强养老托育服务。统筹解决“一老一小”问题，积极应对人口老龄化照护服务需求，提升养老水平。加强基本养老服务兜底保障，推进实施农村特困供养机构改造提升工程，持续优化调整农村特困供养机构布局。完善农村留守老年人关爱服务工作机制，加快补齐农村养老服务短板。大力发展社区居家养老，扩大社区居家养老康养中心建设试点范围，加强社区养老基础设施建设，增加普惠性、护理型养老床位供给，持续完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系。加快智慧养老发展，积极推进区级智慧养老服务指导中心试点建设。

  - 1.3项目建设内容

- 1.3.1项目区域人口及经济概况

2024年仁化县实现地区生产总值（初步核算数）121.29亿元，按不变价格计算（下同），比上年增长2.2％。其中，第一产业增加值29.65亿元，增长6.0%，对地区生产总值增长的贡献率为69.2%；第二产业增加值43.78亿元，增长0.7%，对地区生产总值增长的贡献率为11.1%；第三产业增加值47.86亿元，增长1.1%，对地区生产总值增长的贡献率为19.8%。全年人均地区生产总值65173元，增长2.0%。三次产业结构比重为24.4：36.1：39.5。

2024年，全县户籍人口数23.90万人，比上年末减少0.14万人，其中城镇人口8.84万人，占总人口比重为37%；乡村人口15.06万人，占总人口比重为63%；按性别分：男性人口12.36万人，占总人口比重为51.7%；女性人口11.54万人，占总人口比重48.3%。

2024年，全县常住人口18.64万人，比上年末增加0.05万人。其中城镇常住人口8.21万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）44.03%，比上年末提高0.61个百分点。全年出生人口1171人，出生率6.09‰；死亡人口1477人，死亡率7.68‰；自然增长率-1.59‰。

- 1.3.2项目地理位置

本项目拟建设场地位于仁化县丹霞街道养老服务中心内，属改扩建项目，地块位于仁化县丹霞街道中心村凳板岭。

本项目地理位置详见图1.3.2-1。

本项目地理位置详见图1.3.2-2。

- 1.3.3项目规模

丹霞街道综合养老服务中心按照二类建设规模进行建设和打造。本次新建1栋5层楼，总建筑面积为5574.53方米，呈倒U形布置。本项目建成后共可容纳188张床位，整体按照三星级养老机构去打造提升和建设。

同时包括道路及场地硬化、供配电、给排水、消防、网络、监控、电梯及消防等配套设施的建设。

- 1.3.4项目效果图

图1.3.4-1养老院效果图

图1.3.4-2养老院效果图

- 1.3.5项目总平面图

图1.3.4-3养老院总平面图

- 1.3.6各楼层功能说明

本项目建设有1综合养老服务中心，各楼层功能设置如下：

一层为医务室、康复室、接待服务厅、文娱与健身用房；

二～五层为老人生活用房、公共活动区。

- 1.3.7室内装修、家具、设备配置

| 项目 | 单位 | 数量 | 预估金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 床位 | 张 | 260 |  |
| 电视机 | 台 | 130 | 31 |
| 空调工程 | 台 | 140 | 44.8 |
| 办公设备 | 项 | 1 | 30 |
| 其它设备设施 | 项 | 1 | 100 |
| 医疗设备 | 套 | 1 | 300 |

项目配置的设备及家具包括：床、电视机、空调、电梯、厨房设备、办公设备、医疗设备等其他设备设施、室内精装修。

图1.3.6-1服务中心效果图

图1.3.6-2服务中心效果图

图1.3.6-3餐厅效果图

  - 1.4项目实施模式

本项目采用公建民营模式下的资产租赁方式实施。政府承担养老服务中心的工程建设并承担全部建设投资费用（包括装修、设备、设施等），工程竣工验收后，在不改变养老服务中心原有权属的情况下，政府通过招标方式将部分或全部场所及设施租赁给具有一定资质的社会化运营单位进行运营管理，并签署租赁协议，政府机构根据租赁协议获得租金收益。在租赁期到期后，政府收回所有场所及设施。

- 1.4.1租赁期限

本项目租赁期为15年。

- 1.4.2租金情况

本项目计租面积为7574.95㎡，租金单价参考项目资产评估报告，按9元/㎡。月计取，前三年租金为基础租金固定不变，基础金额为81.81万元/年，后续每三年增长5%，15年租赁期内，租金总收入约为1356.15万元

- 1.4.3收费暂定价及社会化运营单位盈利情况

养老服务中心收费分为床位费，护理费，膳食费。各项费用合计三级护理全包暂定价为3500元/月/人、二级护理全包暂定价为4000元/月/人、一级护理全包暂定价为4600元/月/人、特级护理B全包暂定价为5600元/月/人、特级护理A全包暂定价为6600元/月/人、专护全包暂定价为10800元/月/人。详情如下：

表1.4.2-1仁化县养老服务中心收费一览表

| 项目 | 床位费 （元/月人） | 膳食费 （元/月人） | 护理费 （元/月人） | 费用合计 （元/月人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级护理 | 1600 | 900 | 1000 | 3500 |
| 二级护理 |  |  | 1500 | 4000 |
| 一级护理 |  |  | 2100 | 4600 |
| 特级护理B |  |  | 3100 | 5600 |
| 特级护理A |  |  | 4100 | 6600 |
| 专护 |  |  | 6700 | 10800 |

根据财务测算，社会化运营单位的盈利情况在租赁期内的平均收益率为4.55%。

- 1.4.4其他重要的结论

本项目社会资本方的收入来源包括普惠性床位服务费及政策性床位托养服务费。根据现有政策，预测在15年租赁期内能收到政策性床位托养服务费约1847.19万元（政府依据补贴政策支付）。

采用公开招标方式对社会化运营单位进行采购。

租赁期内设置绩效考核机制，由实施机构定期对社会化运营单位进行考核，绩效考核结果与奖惩机制挂钩。

  - 1.5项目相关

- 1.5.1实施机构

实施机构：仁化县民政和退役军人事务局

- 1.5.2社会化运营单位

社会化运营单位：采用公开招标方式对社会运营单位进行采购。

  - 1.6项目运维产出

- 1.6.1运维目标

通过实施“公建民营”，择优引入社会化运营单位参与运营、管理，通过专业化运营，为仁化县政府兜底人员（仁化县农村特困人员、城市特困人员）提供托养服务，以及为仁化县当地老人、其他地区老人提供养老服务。

- 1.6.2项目运维范围

项目运营期内，社会资本方根据《养老机构管理办法》《养老机构服务质量基本规范》等相关要求，以安全、连续、稳定的方式提供符合政策规定、相关业务主管部门管理要求和《项目租赁运营合同》约定的服务，向入住的老年人提供各项养老服务并收取费用。

社会资本方提供的服务项目包括：出入院服务、生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务、洗涤服务、医疗护理服务、文化娱乐服务、心理/精神支持服务、安宁服务、康复服务、教育服务、居家上门服务等；承担社会责任包括：为其他养老机构提供专业支持，如内部管理提升培训、人员技能培训、专业照护知识培训、定期外派社会工作者到其他机构开展活动，为其他机构提供专业化适老化改造咨询服务等。

养老院内可开发医疗保健、康复护理、老年用品、休闲娱乐等基于养老服务需要的商业配套服务，政府鼓励其进行开发，但要符合政府相关政策规定，并取得相应经营资质，开发项目需要经政府批准同意；政府提倡、鼓励养老院在做好院舍养老服务的基础上，根据社区养老需要进一步开发社区养老、居家养老等延伸服务，政府的政策补贴以届时政策为准。

- 1.6.3项目运营要求

一、服务对象

1、仁化县兜底人员（仁化县农村特困人员、城市特困人员等）；

2、仁化县当地及其他地区的60岁以上老年人；

3、符合《韶关市公办养老机构入住评估轮候工作方案》、《仁化县基本养老服务清单》的老年人优先入住。

二、运营标准

项目需要按照《养老机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第66号）、《养老机构服务质量基本规范》（GB/T35796-2017）、《养老机构服务安全基本规范》（GB38600-2019）、《广东省民政厅关于养老机构星级评定的管理办法（试行）》中“五星级”养老服务机构标准运营管理执行。

1、社会资本方购置的设备、设施及本项目的运营服务均应符合上述标准。

2、项目运营期间，社会资本方不得打着养老服务、健康养老、高额回报等名义，以会员费、欺诈销售“保健品”等形式向老年人提前收取费用。

3、社会资本方应当持续为入住的老年人提供包括但不限于下述服务：

1）出入院服务：建立规范的入住管理制度和流程，为入住的老年人进行能力评估，建立健康档案，出院时出具护理小结，及时完成档案整理。

2）生活照料服务：根据不同护理级别的老年人进行分区照料，为其提供照料服务，包括个人清洁卫生服务、衣着服务、修饰服务、饮食服务、如厕服务、口腔清洁服务、皮肤清洁服务、压疮预防、便溺护理等。

3）膳食服务：在营养师的指导下结合老年人生理特点、身体状况、地域特点、民族和宗教习惯、疾病需求制定食谱，为老年人提供粗细搭配、营养均衡、种类丰富的流食、半流食、低糖、低盐、低嘌呤等特殊膳食。

4）清洁卫生服务：制定环境卫生管理制度以及各场所的清洁、消毒操作标准和规程，为老年人提供舒适、清洁、安全的生活环境。

5）洗涤服务：制定完善的关于洗涤服务的管理制度，清洁、消毒标准及操作规程，并严格执行。

6）医疗康复服务：根据老年人身体健康和康复需要，提供医疗健康、慢性病管理、疾病治疗、药物管理、肢体康复、精神心理康复、临床康复护理、辅助器具适配和使用、康复咨询等服务。

7）精神慰藉服务：为有需要的长者提供精神文化服务及精神关怀服务，如老年书画、音乐歌舞、学习培训、手工制作、养生健康宣讲、日常关怀、服务跟进等。

8）文化娱乐服务：提供有益身心健康的文体娱乐活动、知识讲座、学习培训、歌舞书画、图书阅览、上网等服务。

9）老年教育服务：为满足老年人的身心发展需求，开展学习知识、丰富生活、增进健康、服务社会等教育活动。包括适应性教育、生命健康教育、心理健康教育、安全教育以及其他文艺类的教育等。

10）心理支持服务：定期对老年人的情绪进行观察记录，及时掌握他们的心理、精神状况，为其提供环境适应、情绪疏导、心理支持、情感交流、社会交往、危机干预等服务。

11）安宁服务：为临终老年人提供休息治疗、护理、生活照料、社会工作、心理慰藉、伦理支持、后事处理及对家属的心理抚慰和精神支持的活动。

12）委托服务：为老年人提供包括但不仅限于代管物品、代缴、代办、陪同出行、协助交通等服务。

13）日间托养服务：为日常生活需要照料的老年人提供膳食供应、照料护理、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务。

14）上门服务：为居家老年人提供生活照料、基础照护、健康管理、探访关爱、精神慰藉、委托代办等服务。

15）基于项目内部条件开展其他经政府批准的衍生经营业务。

16）社会资本方应当确保其服务质量不低于有效的《广东省民政厅关于养老机构星级评定的管理办法（试行）》规定的“五星级”标准，项目运营期内按照届时政策标准执行。

三、养老床位的设置要求

《关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5 号）中提出，在满足当前和今后一个时期特困人员集中供养需求的前提下，重点为经济困难失能（含失智，下同）老年人、计划生育特殊家庭老年人提供无偿或低收费托养服务。坚持公办养老机构公益属性，确定保障范围，其余床位允许向社会开放，研究制定收费指导标准，收益用于支持兜底保障对象的养老服务。

因此，本项目一部分床位为特殊家庭老人提供无偿或低收费托养服务，剩余部分床位向社会老人开放，由社会资本方自主经营、自负盈亏。

1、床位数量及类型

本项目设置260张养老床位，分为两种类型床位，包括政策性床位、普惠性床位。

1）政策性床位：指由政府根据需要指定收住的政府兜底人员（仁化县农村特困人员、城市特困人员等）的床位。政策性床位的定义根据政府相关政策调整。政策性床位托养费根据届时政策进行补贴。本项目拟设政策性床位80张。

2）普惠性床位：指由社会资本方以普惠性价格为辖区长者提供的床位，普惠性床位养老服务费由社会资本方综合考虑企业运营成本、政策支持情况、消费者承受能力等因素设定，同时兼顾公正、公平、社会公益性、有利于吸引人群入住的原则，且需要向县民政局等相关政府部门报备同意，向社会公示后执行。本项目普惠性床位180张，社会资本方可根据市场需要使用普惠性床位提供长托或临托服务，但提供可长托服务的床位数设置不得低于180张。

2、床位转化机制

1）若政策性床位数量不能满足民政局履行公共养老服务床位需求，则民政和退役军人局有权按照政策性床位与普惠性床位收费差额向社会资本方购买额外床位作为政策性床位使用。

2）若本项目政策性床位闲置3个月或以上，在保有不少于5张空置的应急床位情况下，社会资本方可根据社会需要将空置的政策性床位暂时转换为普惠性床位，按照普惠性床位对外经营并收费。当政策性老人有入住需求时，被占用的政策性床位应当在1个月内腾出。

3、护理型床位设置

护理型床位设置应符合《广东省民政厅关于养老机构星级评定的管理办法（试行）》规定的“五星级”准要求，项目运营期内，如有变化，社会资本方应 按照届时政策和标准执行。

4、在符合政策标准的前提下，允许社会资本方合理增加床位。

四、项目人员配备要求

社会资本方应当根据《项目运营合同》、政策规定、消防等主管部门要求，结合运营需要配备与服务、运营管理相匹配的工作人员，如院长，部门负责人，医疗、护理、康复、社会工作、健康管理等专业技术人员，养老护理员、维修维护员、保洁绿化员、特种作业人员、消防设施操作人员、信息管理员、档案管理员、接待管理员、会计、出纳、厨师、门卫、洗涤等岗位人员。社会资本方须确保：

1、院长、副院长中具有卫生职称或助理社会工作师以上职业资格的人员至少1名。

2、每入住满200名长者至少配备1名专职、专业社会工作者，开展专业社会工作服务。

3、专业工作人员应持有与岗位相适应的有效专业资格证书或执业证书。

4、养老护理员应符合最新《养老护理员国家职业标准》（2019年版）的相关要求，持证上岗。

5、社会资本方应优先聘用仁化县户籍失业下岗人员。

6、社会资本方应严格依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规规定，合法规范用工。与项目所有工作人员签订劳动合同或劳务合同，并为员工缴纳社会保险，为达到法定退休年龄的员工购买意外保险。

五、安全服务要求

社会资本方须严格按照《养老机构服务安全基本规范》GB38600—2019、《广东省民政厅关于养老机构星级评定的管理办法（试行）》《养老机构预防老年人跌倒基本规范》MZ/T—2021、养老行业疫情防控等相关要求和规范，做好安全服务保障工作。包括但不限于：

1、项目环境应符合消防、卫生与健康、疫情防控、环境保护、食品药品、建筑、设施设备标准中的强制性规定及要求。

2、老年人入住前结合其日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与进行服务安全风险评估。

3、在对老年人照顾过程中要注意服务防护，包括但不仅限于防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤或自伤、防走失、防文娱活动意外等。

4、使用规范的安全标志。

5、老年人生活、活动区域应禁止吸烟。

六、餐饮质量控制要求

社会资本方应严格遵守相关法律法规规定，按照《中华人民共和国食品安全法》《餐饮服务食品安全操作规范》《养老机构管理办法》《广东省民政厅关于养老机构星级评定的管理办法（试行）》《养老机构膳食服务基本规范》 （MZ/T186-2021）及国家、省、市最新规定为院内长者提供配餐助餐服务。

县民政局通过不定期审计，了解食品安全、膳食供应、食品采购验收原始凭证等相关要求。社会资本方须确保入住老人生活就餐质量不低于市民的正常生活水平，且做到“荤素搭配、营养均衡、适合长者”。

七、智能化养老要求

逐步实现智慧养老，通过运用互联网、物联网、云技术与医疗技术等手段创新服务模式，通过智慧养老系统、智能系统为老人提供紧急呼叫、跌倒报警、远程定位、健康档案、健康管理、安防监控、生活照料等服务。逐步实现院务、业务流程电子化管理，实现个案、护理全程跟踪，文件档案电子化。

八、推动行业发展要求

逐步将项目打造为仁化县乃至韶关市养老服务示范中心，涵盖全县智慧养老平台指挥中心、全县长者健康管理中心、全县医养结合照护中心、社区居家养老调度中心、全县养老职业技能培训中心等。社会资本方需通过创新、示范、培训、指导等多种方式，协助当地培育更多优秀养老管理和服务人才，带动当地养老服务机构的发展，推动当地养老服务的高质量、可持续发展。具体要求可由县民政 局根据实际需要与社会资本方确定。

九、服务负面清单

社会资本方不得开展下述服务：

1、金融类项目；

2、赌博类项目；

3、产生大量噪声的项目；

4、以兜售非适老化商品为目的而举办的宣讲、讲座。

5、易引起老人情绪激动、亢奋的项目；

6、违反法律法规规定、违背公序良俗或对社会和政府产生负面影响的项目。

十、服务鼓励清单

鼓励社会资本方在养老服务要求基础上，新设符合下述要求的服务：

1、符合老年人需要的康复型、慰藉型、生活型的温暖服务。

2、尊重老年人生活、性格特殊性的服务。

十一、信息公开要求

社会资本方须公开与机构养老（含短托服务）的相关信息，包括但不限于营业证照、地理交通信息、床位信息、基本设备设施信息、工作人员信息、收费标准、服务流程、日常照护服务项目描述、服务投诉途径和处理程序等信息。

十二、管理人员变动报备要求

社会资本方在变更项目法定代表人或高级管理人员后，应及时向仁化县民政和退役军人事务局报备相关变更情况。

十三、保险要求

社会资本方根据《中华人民共和国保险法》等相关法律法规和行政法规的要求，结合项目实际情况，向项目所在地保险公司投保预算所包含的各种必需的保险，并承担费用。

1、社会资本方应按规定购买养老机构责任保险、场地意外保险。其中为老年人购买的养老机构责任保险保额不低于 25万元/人/年。

2、社会资本方应购买并承担政策性床位入住老人的意外保险。

3、社会资本方按政策规定可代其他床位入住老人购买意外保险，鼓励入住老人购买意外伤害险等对老人意外有保障的保险。

4、项目运营期内保险政策发生变化，按届时政策调整。

  - 1.7实施方案编制依据

- 1.7.1政策法规

1)《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》；

2)《关于推进基本养老服务体系建设的意见》；

3)《国务院关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）；

4)《民政部关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》（民发〔2019〕88号）；

5)《广东省人民政府办公厅关于加快推进养老服务发展的若干措施》（粤府办〔2019〕23号）

6)《关于进一步推进养老服务高质量发展的实施意见》（苏政发〔2019〕85号）

7)《关于推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》

8)《养老机构管理办法》中华人民共和国民政部令第66号；

9)《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91号）；

10)《广东省民政厅关于进一步完善公办养老机构社会化改革工作的通知》（粤民函〔2020〕1184号）；

11)《关于开展公办养老机构改革试点的通知》

12)《中国老龄事业的发展》白皮书

13)《关于加快实现社会福利社会化的意见》

14)《关于加快发展养老服务业的意见》

15)《社会养老服务体系建设规划（2011—2015年）》

16)《国家发展改革委民政部关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健康发展的指导意见》（发改价格〔2015〕129号）

17)《关于加快运用公建民营模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知》（发改投资〔2017〕1266 号）

18)《广东省民政事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》（粤民发〔2021〕56号）

19)《韶关市养老服务体系建设“十四五”规划》的通知（韶民发〔2022〕199号）

20)《韶关市民办养老服务机构扶持资助办法》（韶府规审〔2022〕17号）

21)《仁化县民政事业发展“十四五”规划》的通知（始府办〔2022〕5号）

22)《仁化县城市规划委员会成员会议纪要》（〔2022〕4号）；

23)《仁化县城市规划委员会成员会议纪要》（〔2022〕8号）；

24)《仁化县委十四届第28次常委会会议纪要》；

25)《仁化县政府十六届第16次常务会议纪要》；

26)《始发改投审》（〔2022〕47号）；

27)《关于仁化县养老服务中心建设项目立项的申请》；

28)《关于仁化县养老服务中心建设项目重新立项的请示》；

29)《仁化县养老服务中心建设项目可行性研究报告》；

30)《2024年广东省政府专项债券（三十六期）韶关市仁化县养老服务（设施）建设项目募投报告》；

31)《关于仁化县养老服务中心建设项目预算价的评审报告》

32)《2024年全市城乡低保、特困人员供养最低标准》

33)《韶关市民政局关于提高特困人员照料护理标准的通知》（韶民发〔2021〕223号）

34)《韶关市民办养老服务机构扶持资助办法》（韶府规审〔2022〕17号）

35)《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36号印发）

36)《中华人民共和国企业所得税法》

37)《财政部、国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》（财税〔2009〕122号）

- 1.7.2技术规范

1)《养老机构等级划分与评定国家标准》（GB/T37276-2018）；

2)《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南（试行）；

3)《养老机构服务质量基本规范》（GB/T35796-2017）；

4)《广东省民政厅关于养老机构星级评定的管理办法（试行）》；

5)《社区老年人日间照料中心建设标准（建标 143-2010）》；

6)《老年人照料设施建筑设计标准（JGJ450-2018）》；

7)《老年养护院建设标准（建标 144-2010）》；

8)《老年人社会福利机构基本规范（MZ008-2001）》；

9)《城镇老年人设施规划规范》（GB50437-2007）（2018 年版）；

10)《社区居家养老服务规范》（DBJ440100/T288-2017）；

11)《养老机构等级划分与评定》（GB/T37276-2018）；

12)《广东省用水定额》(DB44/T1461-2021)；

13)《城镇燃气设计规范》

- 1.7.3其他资料

仁化县民政和退役军人事务局提供的其他资料以及根据公开网站查询到的资料。

- 第二章 采用公建民营实施本项目的必要性和可行性

  - 2.1必要性

- 2.1.1符合国家近期政策要求

公建民营是为加快发展我国养老服务业、提升养老服务质量，国家对养老设施机构所倡导的一种重要经营模式。养老实施机构公建民营是指政府通过承包、委托、联合经营等方式，将政府拥有所有权但尚未投入运营的新建养老设施运营权交由企业、社会组织或个人的运营模式。公建民营养老机构同传统意义上的公办、民办养老机构不同，公建民营是由政府进行全部或大部分出资建设，不再由政府直接经办，而是与市场接轨，一般会采用公开招标的方法，由中标的社会力量按照一定的标准和要求来进行建设及负责后期的运行管理和服务。公建民营养老机构更注重于养老机构的社会化，注重引入社会力量。

2006年2月9日国办转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门《关于加快发展养老服务业的意见》的通知指出，积极支持以公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务等多种方式兴办养老服务业。

2006年12月国务院新闻办发布《中国老龄事业的发展》白皮书，颁布《关于加快实现社会福利社会化的意见》《关于加快发展养老服务业的意见》等政策文件，鼓励和调动社会力量，采取公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务等多种形式，推动养老机构较快发展。

2011年，国办发出《社会养老服务体系建设规划（2011—2015年）》并发出通知鼓励有条件或新建的公办养老机构实行公建民营，通过公开招投标选定各类专业化的机构负责运营，采取公建民营、委托管理、购买服务等多种方式，支持社会组织兴办或者运营的公益性养老机构。

2013年，民政部发出《关于开展公办养老机构改革试点工作的通知》公办养老机构特别是新建机构应当逐步通过公建民营等方式，鼓励社会力量运营。通过运营补贴、购买服务等方式，支持公建民营机构发展。

2016年，《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91 号）提出：“加快公办养老机构改革。各地要因地制宜设置改革过渡期，加快推进具备向社会提供养老服务条件的公办养老机 构转制成为企业或开展公建民营，到2020年政府运营的养老床位数占当地养老 床位总数的比例应不超过50%。鼓励社会力量通过独资、合资、合作、联营、参股、租赁等方式，参与公办养老机构改革。完善公建民营养老机构管理办法，政府投资建设和购置的养老设施、新建居民区按规定配建并移交给民政部门的养老设施、国有单位培训疗养机构等改建的养老设施，均可实施公建民营。改革公办养老机构社会资本方式，鼓励实行服务外包。”

2018年，《广东省人民政府办公厅关于全面开放养老服务市场提升养老服 务质量的实施意见》粤府办〔2018〕3号提出：“加快公办养老机构改革。社会救助对象的养老服务，必须由公办养老机构提供。在确保公办养老机构公益性质和履行兜底职能的前提下，各地要因地制宜设置改革过渡期，加快推进具备向社会提供养老服务条件的公办养老机构转制成为企业或开展公建民营。创新社会力量参与公建民营方式及运营模式，出台养老机构公建民营的指导意见，完善公建民营养老机构管理办法。支持社会力量参与公办养老机构运营体制及社会资 本方式改革，加强对运营机构的监督和指导。”

2022年，国家发展改革委、民政部、国家卫健委等13部门联合印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》，提出鼓励各地优先通过公建民营方式，引导运营能力强的机构参与养老托育设施建设和运营。公建民营养老新模式有利于提高养老机构运营效率，是深化养老服务领域供给侧改革的重要举措。

通过以上国家出台的一系列政策可见，本项目采用公建民营模式符合国家相关政策的要求。

- 2.1.2有助于转变政府职能、提高管理水平

开展政府和社会资本合作，有助于转变政府职能和进一步提高管理水平。采用公建民营的养老机构运营模式，让其他社会力量参与养老机构运营，改变以往政府主导型的行政模式，这是对传统公办养老机构行政机制僵化改革的重要举措。政府在这种模式下主要扮演政策制定者、监督管理者的角色，而其他各类社会力量则扮演着实施政策、具体运营的角色。公办养老机构不再由政府大包大揽，而是采取社会化的方式，要求社会力量通过招标的方式参与其中，依靠社会力量提高公办养老机构的发展水平。

本项目采用公建民营模式是加快转变政府职能、提升国家治理能力的一次体制机制变革。政府通过引入社会化运营单位，可以集中力量做好政策制定、监管管理工作，从养老服务的直接“提供者”转变成为公建民营项目的“监管者”，从而提高政府的管理水平。

- 2.1.3调动社会资本的积极性，充分利用社会资金和社会力量。

目前，我国人口结构正经历重大变化，老龄化问题日趋严重。由于我国家庭 结构呈现“421”特征，居家养老负担较重。社会养老方面，我国养老床位存在巨大缺口；医疗服务、健康管理、老年生活等设施匮乏；社会养老服务供给不足，特别是保障性基本养老与改善型中端养老服务供给不足问题日益凸显。公建民营模式引入社会资本，不仅能拓展养老服务运营资金来源，推进供给侧结构性改革；同时能充分发挥市场力量，形成多层次养老服务市场。

根据广东省人民政府办公厅《关于加快推进养老服务发展的若干措施》（粤府办〔2019〕23号）中提出“鼓励国有资本、社会资本等通过多种方式参与养老产业发展，鼓励有条件的金融机构投资养老产业。创新养老服务金融产品和服务方式。探索允许营利性养老机构以有偿取得的土地、设施等资产进行抵押融资。鼓励企业、慈善组织及个人设立养老领域慈善信托，开展养老服务慈善项目。”

采用“公建民营”模式，项目的建设任务由政府承担，可减少私人投资者对“前期土地资金投入较大、利润薄、资本回收期长”的顾虑，在一定程度上提高了私人投资者的积极性。通过引入在养老领域有丰富经验的专业运营机构，让其负责养老服务中心的运营，不仅能拓展养老服务运营资金来源，推进供给侧结构性改革；同时充分发挥了社会力量和市场机制作用。

- 2.1.4让专业的人做专业的事，提高养老资源的使用效率和管理效率

按照传统模式，养老机构主要分为“公建公营”和“民建民营”两种形式。公办养老机构编制少、人员紧、经费缺、管理死等弊端日趋凸显，严重影响公办养老机构的运行活力。民营养老机构享受不到政府的扶持政策，难以与公办养老机构竞争。而“公建民营”摒弃了公建公营、民建民营两种模式的缺点，吸取其优点，既可以保持公办养老机构的各种福利服务性质，又可以发挥民间组织的专业性，提高公建养老机构的利用率，提高其服务质量和水平，使公办养老机构去行政化，提高资源配置和管理效率。

公建民营实施后，养老机构的运营管理不再由政府部门负责，而是通过招标的方式让符合标准、水平高的社会组织或机构来运营管理，“让专业的人做专业的事”，充分发挥社会资本的专业优势、技术优势和管理优势。

公建民营需对项目开展绩效评价，对项目的绩效目标实现程度、运营管理、资金使用、养老服务质量、公众满意度等进行绩效评价。绩效评价结果依法对外公开，接受社会监督。这将改变过去那种收入和绩效挂钩不紧的现状，使管理人员具备竞争和市场意识，努力在优胜劣汰的竞争环境下生存。利用公建民营的运营模式势必会提高养老资源的使用效率和管理效率，提高公办养老机构的入住率，减少资源的浪费。

- 2.1.5有助于减轻政府财政压力，为政府带来稳定收益

相较于传统的“公建公营”模式，政府承担养老服务中心的投资、建设并自主运营，会占用大量的财政资源。同时运营期间如果经营管理不善，出现亏损，还需要政府额外提供补贴弥补亏损，以保障养老服务中心的正常运营。

而“公建民营”模式，政府通过租赁方式，将养老服务中心租赁给社会资本方进行运营管理，政府通过租赁协议每年收取稳定的租金，无需承担养老服务中心的经营管理风险，同时能为政府带来稳定的现金流收益。养老服务中心的日常运营管理交由社会资本方负责，社会资本方自筹资金进行运营管理，自主经营、自负盈亏，运维风险全部由社会资本方承担。政府每年向社会化运营单位收取一定的租金，不必承担运营亏损风险，可减少政府财政压力，同时政府所收租金可上缴财政，增加地方财政收入。

- 2.1.6能满足更多群体的养老需求

公建公营模式下的公立福利院虽然数量不少，但大都是优先用于服务城乡特殊困难人群的需要，而民营模式下的养老服务中心则主要依靠社会化运营单位，服务人群也相对中高端。在此背景下，“公建民营”的模式定位于标准化经济型，可以有效融合两者的优势，使两者实现互补，为广大群众提供了更多的养老选择，对老人收取的价格低于“民建民营”养老院，便于被低收入阶层所接受。

综上所述，开展以“公建民营”方式实施本项目，符合国家近期政策的要求； 有助于转变政府职能、提高管理水平；能调动社会资本的积极性，充分利用社会资金和社会力量；“让专业的人做专业的事”，提高养老资源的使用效率和管理效率；有助于减少政府财政压力，为政府带来稳定收益；能满足更多群体的养老需求。本项目采用公建民营模式进行是十分必要的，也是合适的。

  - 2.2可行性

- 2.2.1国家近期政策推诿行为公建民营模式的应用奠定了坚实基础

从前述可见，国家近期密集发布的一系列政策法规，明确了公建民营模式的操作流程、审批流程，发布了政府和社会资本合作项目通用合同版本，国家发展改革委等6部委也联合发布了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，财政部对公建民营模式的物有所值评价和财政承受能力论证的方法方式也陆续发布了一些指引或指导意见。这为公建民营模式的应用推广奠定了上层法理基础。广东省也正在制定地方性的具体实施办法，为公建民营模式在仁化县的应用推广提供了操作依据。国务院发布《关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号），意见要求各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构完善市场机制，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，逐步使社会化运营单位成为发展养老服务业的主体，营造平等参与、公平竞争的市场环境，大力发展养老服务业，提供方便可及、价格合理的各类养老服务和产品，满足养老服务多样化、多层次需求。到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。养老服务产品更加丰富，市场机制不断完善，养老服务业持续健康发展。

国家发展改革委积极推动运用公建民营模式盘活存量资产形成良性投资循环。通过政府与社会资本合作模式引入各类投资，回收资金继续用于新的基础设施和公用事业建设，实现良性循环的指示精神，针对当前我国已实施公建民营项 目中新建项目多、存量项目少的问题，在深入研究、广泛征求意见基础上，国家发展改革委印发了《关于加快运用公建民营模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知》（发改投资〔2017〕1266 号），指导地方加快运用公建民营模式、规范有 序盘活基础设施存量资产，形成投资良性循环。《通知》提出经过长期投资建设，我国在能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、重大市政工程等基础设施领域形成了大量优质存量资产。积极推广公建民营模式，加大存量资产盘活力度、形成良性投资循环，有利于拓宽基础设施建设资金来源，减轻地方政府债务负担；有利于更好地吸引民间资本进入基础设施领域；有利于吸引具有较强运营能力的社会资本，提高基础设施项目运营效率；有利于推进国有企业混合所 有制改革；有利于加快补齐基础设施短板，推进供给侧结构性改革。

可见，国家发布的各项政策都对城市养老服务设施建设多元化、社会化投资发展加强了促进力度，本项目推行公建民营模式具有良好的政策环境。

- 2.2.2当地推行公建民营模式具有良好的经济环境和实施条件

推行公建民营模式，是党中央、国务院的重大部署，是转变政府职能、创新投融资体制机制的重大改革。韶关市委、市政府对此高度重视，并且明确推行公建民营模式作为新形势下解决养老服务设施融资难问题的重要途径，作为缓解政府债务压力的重要出路，摆在非常重要的位置。通过公建民营模式，有利于撬动更多社会资本进入养老行业，充分发挥政府资本的杠杆作用。今后，养老服务设施建设主要靠引进社会资本，新上项目原则上都要提出公建民营方案。

- 2.2.3当地相关政策鼓励公建民营模式发展

为更有效地鼓励和支持社会各界积极参与养老服务体系建设，韶关市民政局在参考广东省兄弟市养老机构扶持资助政策的基础上，对原资助办法进行修订，扶持措施从原来的两项补贴：新增床位补贴、护理补贴，《韶关市民办养老服务机构扶持资助办法》（韶府规审〔2022〕17号）的文件中增加为：土地和税费优惠政策、新增床位补贴、护理补贴、医养结合补贴、等级评定补贴、加装电梯补贴、护理岗位补贴等7项内容，并对补贴申请条件作出相应的调整。政府投资兴建并委托社会化运营单位经营管理（公建民营）的养老服务机构及社会化运营单位与政府合作举办，社会化运营单位出资比例不小于50%（含50%）的养老服务机构适用本办法。新政策的出台表明当地政府鼓励韶关市养老机构的发展。

综上所述，在当地推行本项目采用公建民营项目运作模式具有良好的政策环境、经济环境和实施条件，本项目采用公建民营模式是合理的、可行的。

  - 2.3公建民营养老机构案例

项目采用实地走访网络调研、电话调研等形式调研5家养老社区、养老机构，包括一线城市（广州、东莞）、韶关市周边城市（汕头、惠州）及韶关市当地（乳源瑶族自治县、浈江区）公建民营养老院的情况。其基本概况如下所示：

一、第一养老乳源瑶族自治县护理院

第一养老乳源瑶族自治县护理院主要为特困供养对象和社会失能、失智、高龄老人提供生活照顾、医护服务、心灵关怀、保健康复、文娱活动、安宁善抚服务。

地址：韶关市乳源瑶族自治县

投资规模：/

建筑面积：15825平方米

养老床位数量：350张

运营单位：第一养老护理服务（深圳）有限公司乳源分公司

投运时间：2017年

设施配备情况：配置了紧急呼叫系统、安全扶手、护理床等适老化设施设备，护理员提供24小时无缝隙服务。

二、韶关市浈江区松鹤老人颐养院

地址：韶关市浈江区

投资规模：/

建筑面积：1500平方米

养老床位数量：120张，其中养老床位53张，医疗床位67张

运营单位：第一养老护理服务（深圳）有限公司乳源分公司

投运时间：2017年

房间类型：/

设施配备情况：配置了独立空调、独立电视、热水器、卫生间、覆盖无线网络、呼叫器，伙食健康营养美味，环境清幽适合养老休闲。

三、广州市天河区老人院（五星级养老机构）

广州市天河区老人院是天河区民政局下属的事业单位，可为入住老人提供生活照料、身体护理、文化娱乐、康复训练、医疗保健等综合性的专业养老服务，力争打造成为群众满意、政府放心的养老机构，努力建设成为老人颐养天年的生活乐园。

地址：广州市天河区

投资规模：投资约3.6亿元

建筑面积：总建筑面积76139平方米

养老床位数量：1501张，其中养老床位1298张，医疗床位203张

运营单位：上海佰仁健康产业有限公司

投运时间：2019年7月

房间类型：有双人间、四人间和六人间三种房

设施配备情况：每个房间均设置有独立卫生间、冷暖空调、吸顶风扇、电视机、衣柜、24小时热水、适老扶手、智能呼叫系统等，生活设施设备配置齐全。

四、东莞康裕护理院

东莞康裕护理院，由原望牛墩镇敬老院改建升级，是集医疗、养老、护理、康复、文娱、锻炼、休养于一体的综合性医养结合护理院，是东莞市首家公建民营的养老院。

地址：东莞市望牛墩镇

投资规模：约2000万元

建筑面积：总建筑面积7129.52平方米

养老床位数量：目前开放138张，总体规划床位238张

运营单位：东莞康怡护理院有限公司

投运时间：2023年

房间类型：三人房、双人房、单人房、家庭套房

设施配备情况：统一内设新风系统、呼叫系统、供氧系统、冷暖空调、电视、防滑扶手、适配轮椅洗手池、适老化家具等。

五、杏健碧康山庄（惠州市惠阳区）

杏健碧康山庄实行医养结合模式，将医疗与养老完美结合在一起，为老年人提供专业的医疗服务以及日常的养生保健，让老人在院内能享受到全方位的健康关怀。

地址：惠州市惠阳区

投资规模：约1.2个亿

建筑面积：1.8万平方米

养老床位数量：705张，其中300张为政府兜底床位；405张床位面向社会长者入住

运营单位：杏健养老集团

投运时间：2021年

房间类型：/

设施配备情况：配置了紧急呼叫系统、安全扶手、护理床等适老化设施设备。

六、汕头市龙湖区粤康颐养中心（五星级养老机构）

汕头市龙湖区粤康颐养中心是经龙湖区民政局批准成立的首家公建民营专业性养老服务机构，集老年人住养、医疗、康复、护理等为一体，为不同身体状况、不同养老需求的老年人提供个性化和全方位的综合专业服务。

地址：汕头市龙湖区

投资规模：8500多万元

建筑面积：13473平方米

养老床位数量：219张

运营单位：粤康颐养中心

投运时间：2020年

房间类型：单人间、双人间、四人间、多人间、套间

设施配备情况：颐养中心创新养医融合的养老服务模式，配套建设了粤康颐养医院，设置全科医疗科、康复医学科、中医科以及内科、妇科、口腔科、血液净化、老年医学、安宁疗护。

  - 2.4公建民营运作方式比选

- 2.4.1常见公建民营项目运作方式

截至目前，国内养老机构公建民营主要有3种常见运作方式：委托经营、特许经营、资产租赁。

- 一、委托经营

- 委托经营，又称合同承包（ContractOut），是应用最为广泛的合作方式。委托经营是指政府部门通过招标发包，选择合适的合作对象，将其投资兴建的公办养老机构的部分或全部委托给社会力量经营和管理。

- 委托经营是一种实现所有权与经营权相分离的公私合作制方式。这种方式对于政府机构而言，其优势在于通过引入竞争机制，有效降低运营成本。对社会力量而言，投入小，因此其承担的风险相对较小。

- 委托经营的一般性程序是：通过招标的形式来选择承包的社会力量。由政府机构和社会力量签订具有法律效力的承包经营合同，确保合同规定的责任为核 内容，明确规定发包方和承包经营者在承包期内的责权利关系。

- 一般分为服务外包和管理外包。

- 管理外包是指政府机构保留对所有权的控制，社会力量获取某一家机构、一定期限的排他管理权和经营权。在一定的经营期限内，承包人自主经营、自负盈亏。该方式的时间通常是1～5年。管理外包方式的重要特征是：社会力量对资产的运营和维护承担全部责任，但不需要承担任何资本上的风险。

- 服务外包是指政府机构雇用私人机构承担一种或多个特定的任务，时间通常为1～3年。服务外包在我国的公共服务领域存续的时间最长，被广泛应用于医院、学校、科研机构等公共服务行为，又被称为“后勤服务社会化”。

- 二、特许经营

公办养老机构特许经营方式是指政府通过特许经营合同将公办养老机构的经营权转移给投资者（包括自然人和法人）的一种公私合作制形式。

特许经营要求在合同规定的特许期限内，投资者拥有投资建造设施的所有权（这个所有权不是完整意义上的所有权），并可以向使用者收取适当费用，由此回收项目投融资、经营和维护成本并获得合理的回报。特许期限结束，投资者将设施无偿地移交给签约方的政府部门。政府需要做的是监督社会力量在特许期内使用和维护设施妥当，确保特许期结束后全部设施能较为完整地交还予政府。

这一方式的基本特点在于：在任何情况下，国家都是公共服务部门的资产持有者。特许经营有几种典型的运作模式，分别为TOT、BOT、BOO。目前，在我国公办养老机构公私合作制领域，以BOT模式为主。BOT是英文（Build-Operate-Transfer的缩写，直译为“建设一经营一转让”），是指投资者或财团作为项目发起人从政府机构获得项目的建设和运营特许权，然后通过组建专门的项目公司，负责项目的融资、建设和经营；在特许权期内，项目公司通过向项目使用者收取费用来获取合理的回报；在特许权期满后，项目公司再将项目转让给相应的政府机构。在该模式中，项目资产的所有权归政府所有。具体的运作模式是，政府或政府授权部门通过采购程序，选择合适的社会资本方与政府指定的出资主体共同设立项目公司（SPV），政府或政府授权部门授予项目公司特许经营权，在特许经营期内由项目公司负责养老项目的建设及运营管理。

项目建设完成后，项目公司将相关养老设施提供给政府设立养老机构，并由项目公司负责项目设施的维修养护；进入运营期后，养老机构由项目公司进行托管运营，向养老人群提供养老服务，并向服务对象收取一定的费用；特许经营期满后，项目公司需将项目资产无偿移交给政府或政府指定部门。

- 三、资产租赁

- 公办养老机构的资产租赁方式是指政府机构将养老机构的场地和硬件设施以租赁的形式交付社会力量使用，政府机构根据租赁协议获得租金收益。

- 该方式的优势是操作程序简单、政府机构与社会力量责任明确，是我国公办养老机构领域最早采用的公私合作制的方式之一。

- 四、三种方式比较分析

表2.4.1-1三种公建民营社会资本方式比较分析

| 序号 | 社会资本方式 | 操作方式 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托经营方式 | 政府部门通过招标发包，选择合适的合作对象，将其投资兴建的公办养老机构的部分或全部委托给社会力量经营和管理。由政府进行付费。 | 1）可将不同的部分的内容分包，较为灵活； 2）一般通过招标选取社会力量进行经营，竞争较为激烈，能确保社会力量能够提供较强的专业服务能力； 3）政府可根据需求自主选择租赁期限。 | 1）社会力量不拥有资产，保障资产安全的责任由政府承担； 2）由政府进行付费，政府压力较大。 |
| 2 | 特许经营方式 | 政府通过特许经营合同将公办养老机构的经营权转移给投资者。要求在合同规定的特许期限内，投资者拥有投资建造设施的所有权，并可以向使用者收取适当费用，由此回收项目投融资、经营和维护成本并获得合理的回报。特许期限结束，投资者将设施无偿地移交给签约方的政府部门。 | 1）由同一主体建设经营，政府参与程度较低； 2）由社会力量拥有资产，社会力量承担较大责任； 3）由社会力量自行筹集资金进行建设，政府无需投入建设资金； 4）运营期由使用者进行付费，政府无需支付大量费用。 | 1）具有排他性和唯一性，建设经营由同一主体实施，无法专注施工及服务领域； 2）一般需要由规模较大的社会力量承建及进行运营，政府选择社会力量的范围较为局限； 3）特许经营期结束后移交政府，政府需要进行运营。 |
| 3 | 资产租赁方式 | 指政府机构将养老机构的场地和硬件设施以租赁的形式交付社会力量使用，政府机构根据租赁协议获得租金收益。 | 1）操作程序简单； 2）权责明确。 | 1）社会力量不拥有资产，保障资产安全的责任由政府承担。 |

- 2.4.2本项目公建民营运作方式的选择

- 一、项目特点

- 1、场地和硬件设施已建造完成，无需投入建设资金。目前，本项目建筑安装工程、装修工程、基本设备设施配置等已完成建设，社会资本方只需要购置部分办公设备、招聘员工等即可开业，无需再投入大量资金进行建设，对运营资金要求较低。

- 二、本项目运作方式选择

- 本项目已于2023年11月开工。截止2025年3月，项目总体工程进度70%，目前已完成结构封顶，进入装修阶段，社会化运营单位在运营时不需要再投入大量的资金进行建设，因此特许经营方式不适合本项目。

目前仁化县政府的财政预算较为紧张，2023年公共预算收入约较去年有所下降。若选择委托经营方式，政府方可能没有足够的预算费用支付给社会化运营单位，导致社会化运营单位无法持续经营，不利于项目的开展，因此委托经营方式不适合本项目。

相较之下，资产租赁方式比较适合本项目。在此方式下，政府方无需再成立项目公司，参与养老护理中心的建设、运营、管理，由社会化运营单位对养老护理中心负责全面运营管理与维护，自主经营、自负盈亏，并根据租赁协议，每年支付租金给政府方。政府方定期对社会化运营单位进行监管，在租赁期满后，政府方可根据情况延长租赁合同，或重新选择社会化运营单位经营。政府方不参与日常的运营，无需派出工作人员参与日常工作，节约人员成本。无需承担经营风险，在项目亏损时，不需要承担亏损金额，增加公共预算支出。政府方每年通过收取租金获得稳定的现金流入，增加当地的财政收入。

综上，采用公建民营模式下的资产租赁方式，政府无需承担运营风险，且每年能获得稳定的租金收入，该方式对政府方来说责任最小，经济价值最高，优于其他两种方式，因此本项目宜选择公建民营模式下的资产租赁方式实施项目的运营。

- 第三章 公建民营主要内容

  - 3.1项目运作方式

本项目选用公建民营模式下的资产租赁方式实施运营。政府投资新建养老服务中心，在不改变权属的情况下，通过招标的方式将部分或全部场所和设施租赁给具有一定资质的社会化运营单位进行运营管理与维护，在租赁期到期后，政府收回场所及设施。

仁化县政府批准授权仁化县民政和退役军人事务局作为本项目的实施机构，负责本项目运营前期准备工作；通过公开招标选定本项目社会化运营单位，与中标单位签订《公建民营项目租赁运营合同》（以下简称“租赁合同”）；租赁期间对社会资本方进行监管、组织对社会资本方进行绩效考核。

中标社会资本作为社会资本方对项目进行运营维护管理，向公众提供持续的养老服务。对社会资本方设置奖惩机制，奖惩机制与绩效考核结果挂钩。

在项目租赁期结束后，社会资本方按相关规定将相关设施无偿移交实施机构或政府指定的其他机构，社会资本方与实施机构各自承担并做好移交工作。实施机构仁化县民政和退役军人事务局有权对社会资本方在项目实施过程中进行全过程监管。

  - 3.2相关主体及责权

仁化县民政和退役军人事务局：作为本项目的实施机构，在项目运营准备期负责本项目社会资本的招选工作、与社会化运营单位签订《公建民营租赁运营合同》。在项目运营期负责对项目进行运维监管、绩效考核组织工作、项目移交时的组织工作。同时，仁化县民政和退役军人事务局作为行业主管部门有权对社会化运营单位在本项目实施过程进行全过程监管（包含调价机制、绩效考核等范围）。实施机构依据《项目租赁运营合同》有权向社会化运营单位收取租金。

社会化运营单位：在租赁期间对养老服务中心进行运营、管理；根据实施机构批准的服务范围提供养护服务；对运营期内设备设施的维修承担维护和管理的责任；承担租赁期内由于运营养老服务中心引起的债权债务和经济、安全、法律责任。社会化运营单位依据《项目租赁运营合同》向实施机构支付租金。社会化运营单位依据政府补贴政策有权向政府收取政策性床位托养服务费补贴；依据政府批准的服务定价标准，有权向入住养老服务中心的老人收取养老服务费。

其他政府行政部门：仁化县发改局、财政局、住建局、司法局、规划和自然资源局、环保局、市场监督管理局等相关部门在各自职权范围内的政府审批及接管事宜，包括项目立项、项目变更调整、安全生产、设计监管、概预算监管、绩效评价、移交期交接工作等。

  - 3.3资产权属

- 3.3.1土地权属

项目的土地所有权归政府所有，社会资本方依据《公建民营租赁运营合同》享有土地使用权。未经政府部门或其授权机构批准，社会资本方不得随意转让、出租、抵押土地使用权或者改变土地用途。

- 3.3.2场地设施

项目的场地设施（建筑、设备）所有权归政府所有，社会资本方依据《公建民营租赁运营合同》享有场地设施使用权。租赁期结束后，社会资本方应向实施机构移交场地，并应确保移交的场地设施（建筑、设备）不存在任何抵押、质押等担保权益的约束，也不得存在任何第三方可主张的债权。

实施机构编制“政府方项目设备、设施资产清单”，在租赁运营合同中载明向社会资本方正向移交的全部设备设施，包括建筑物、构筑物、设备、设施、道路、绿化、空地等。

项目运营期内，社会资本方享有项目设备、设施的使用权和收益权。除本项目租赁合同约定的使用用途及经政府批准的其他衍生业务外，社会资本方不得用于其他任何用途。未经实施机构书面同意，不得将项目所有设备、设施、土地等设置任何债权（担保、抵押、质押等）。社会资本方在运营期内对本项目投入的提升改造及设备、设施形成的资产，以及添附于仁化县养老服务中心房屋上不可移动资产的所有权归属政府方，可移动部分的所有权归属社会资本方。

租赁运营期满或合同提前终止，社会化经营单位应按合同约定，将项目场地范围内原有资产的使用权、经营权以及租赁运营期内社会化经营单位投入的设备、设施等不可移动资产实物（包括社会化经营单位为更好提供养老服务而投入的提升改造及设备、设施形成的资产）无偿移交给实施机构，其余可移动资产（非移交物品）由社会化经营单位自行处理。

  - 3.4租赁期限

本项目收益率参考《韶关市财政局关于进一步规范政府和社会资本合作项目管理的通知》（穗财债〔2019〕90号）中“合理设定投资回报水平。项目合理利润率原则上以同期商业银行中长期贷款基准利率为参考，对租赁期较长的项目可适当上浮”。

目前，同期商业银行年期以上贷款市场报价利率（LPR）为4.9%，考虑本项目的风险因素，合理收益率适当上浮取整5.5%。

根据本项目的收费标准和运营成本结合本项目公共服务性质，在本项目利润率约为5.5%的前提下，测算得出租赁期大约为15年。

  - 3.5租金计取方式

本项目的租金定价以项目资产评估的租金价格为准。

  - 3.6服务定价机制

- 3.6.1养老服务费

本项目养老服务费包括政策性床位托养费及普惠性床位养老服务两部分。

政策性床位托养收费参考第四章第4.2.3节，普惠性床位养老服务收费参考第四章第4.2.4节。

- 3.6.2其他收费限制及调整

除养老服务费外，社会资本方开展经政府同意其他收费服务项目时，应当按照下述要求定价，并在开展或调整前对外公示、报县民政局备案：

一、有政策指导价的项目按政策指导价定价。

二、无政策指导价的项目，按照“成本+合理利润”的原则进行定价及调整。

- 3.6.3收费公示及备案

社会资本方严格按照《项目租赁运营合同》约定的收费标准进行收费，向社会公众公示各项服务收费标准。未履行《项目租赁运营合同》约定的备案程序，不得擅自新增其他收费项目。

  - 3.7政府需要提供的保障条件

一、依法授予社会化运营单位经营权和使用权；

二、协调社会化运营单位与政府相关部门的关系，协助社会化运营单位进行项目未完成的审批和取得必需的支持性文件等工作（或有）；项目未完成的审批依法应由建设方办理的由实施机构方负责完成并取得相关审批文件。

三、协助社会化运营单位取得法律法规规定的可适用于项目的各项减、免税和优惠政策；

四、按时支付缴纳政策性床位托养服务费；

五、协调城市供水、排水、燃气、供电、通信、水利、消防、园林等相关职能部门，为本项目的市政配套工作进行协调和手续办理，以保证项目的提升改造进度和后续运营时的市政配套需求；

六、支持社会化运营单位开展政府许可的其他经营活动；

七、养老服务中心用电、用水、用气、用热（如有）按居民生活类价格或工商业服务业价格的较低价格执行，并免收相应的配套费。

八、协议提前终止时，接收项目设备、设施，并按本合同约定向社会化运营单位支付补偿费用；因政府方原因导致项目关键时间进度延误，有关进度相应延长，租赁运营期延长。

  - 3.8租赁期额外收益分配原则

- 3.8.1关于项目租赁期的补贴收入

本项目可申请到如申请到可用的中央、地方预算内资金、省、市或区级专项资金等补助资金，且该等资金用于本项目运营的，则应计算在本项目的补贴收入中。上级资金有使用限制的，从其规定。

运营期内本项目通过申请而获取的各级政府相关资金或补贴、补助收入应归社会资本方所有（此补贴费用为符合政策范围的补贴，以当时的政策为准）。

- 3.8.2收益分配机制

社会资本方应在支付生产各项应付费用（包括工人工资、福利等）、税金等后，方可进行分红。

社会资本方股东可按所占股权比例，以及按公司章程的约定获得股东分红。

  - 3.9项目监管

对社会资本方的监管包括行政监管、协议监管以及公众监督。县财政局、卫健局、民政局、环保局、审计局、发改局、市场监督管理局等政府部门依据职能分工对社会资本方行使监管权；县政府授权民政和退役军人事务局以《项目租赁运营合同》为依据，对社会资本方进行履约管理和行业监督；社会公众对社会资本方进行群众监督。

  - 3.10激励机制

- 3.10.1激励相容原则

通过激励相容机制的设计，使社会资本方利己的经济理性行为产生有利于政府和社会公众总体利益的结果。本项目中包含的激励兼容机制主要体现在两个方面：

其一，社会资本方承担本项目的运营维护，政府方设置运营绩效考核指标，公建民营项目合同中设置明确的奖惩机制，社会资本方需提交一定比例金额的履约保证。项目运营实际绩效优于约定标准的，项目实施机构将执行项目合同约定的奖励条款，并可将其作为项目期满合同能否展期的依据。项目实际绩效未达到约定标准的，项目实施机构应执行项目合同约定的惩处条款。如果社会资本方违反项目合同约定，威胁公共产品和服务持续稳定安全供给，或危及国家安全和重大公共利益的，政府有权临时接管项目，直至启动项目提前终止程序。

其二，通过公开竞争程序将服务费用金额确定在一个合理区间内，并鼓励社会资本方通过改善管理以提升服务质量、提高效率以增加收益，有利于达到社会资本方、政府方及社会公众等多方共赢的局面。

- 3.10.2项目奖惩机制

为促进社会资本方不断优化服务质量、提升服务水平以及确保安全生产，为社会和政府带来更多的社会效益、政治效益和经济效益，县民政局结合绩效考核、机构星级评定、履约情况等设定项目奖惩机制，具体由县民政局根据实际情况制定。

奖励机制设置方面，可以考虑给予社会资本方优先续租、荣誉奖励、加大信息的公开程度、扶持政策等奖励。处罚机制设置方面，可以考虑从增加运营保证金、停发运营补贴、强制退出项目等设置。

设置如下奖惩机制：

(1)为促进本项目尽快打造成广东省“五星级”养老机构，若社会资本方在运营期内评上广东省“五星级”养老机构，合同到期后，社会资本方可享有优先续租的权利。

(2)运营期内每年对社会资本方进行一次绩效考核，如社会资本方绩效考核不合格（低于80分），则实施机构有权向社会资本方收取该项目物业当年市场租金评估价值的六个月租金。

(3)社会资本方如连续两次运营绩效考核不合格，则实施机构有权全部提取履约保证金或提前终止合同。

- 3.10.3免租期设定原则

考虑到本项目属于公共服务项目，为了提高社会资本参与本项目的积极性，以及鼓励社会资本为民众提供价廉质优的养老服务，本项目可以为社会资本设定免租期，免租期时间的设定原则上应与通过公开程序招标确定的条件进行挂钩。

参考同类项目经验，运营期前半年一般为试运营期，试运营期因涉及养老服务人员的招聘和培训、养老市场的培育、智慧养老系统的搭建与调试等，为鼓励社会资本为民众提供价廉质优的养老服务，本项目免租期定为半年。

- 3.10.4租金减免原则

为促进本项目尽快打造成广东省“四星级”标准或以上养老机构，考虑设置租金减免的奖励机制，租金减免的比例设置原则上应与本项目达到广东省养老机构星级评定的级别挂钩。

初步拟定本项目租金减免奖励机制如下：

如果社会资本方在运营期前五年达到广东省养老机构星级评定标准中四星级标准，则自评定后的下一年起政府减免当年租金20%。如果社会资本方在运营期前五年达到广东省养老机构星级评定标准五星级标准，则自评定后的下一年起政府减免当年租金30%。如果社会资本方在运营期前五年未能达到广东省养老机构星级评定标准中五星级养老机构标准，则租金没有任何减免,减免政策应符合《韶关市民办养老服务机构扶持资助办法》。

  - 3.11移交机制

项目运营期结束或者协议提前终止，社会化运营单位应按《项目运营合同》约定，将政企双方确定的移交资产清单中包含的场地范围内原有资产的使用权和经营权以及运营期内社会化运营单位投入的设备、设施等不可移动资产实物，无偿移交给县民政局或政府指定部门。

移交资产清单待项目正式运营后确定，由实施机构及社会资本方每年对资产变化情况进行确定和更新。

资产移交范围及标准如下：

1、资产移交范围包括场地范围内原有资产的使用权和经营权，以及运营期内社会资本方投入的设备、设施等不可移动资产实物，社会资本方取得的相关土地使用权，各类技术图纸、规程、规范、资料、生产运营的有关图纸、资料等；

2、相关运营管理与维护文件资料：包括与入住老人签订的合同或协议、在院老人的个人档案、医疗档案、护理评估报告、日常护理记录等；

3、在资产移交范围内的资产不应附带任何其他或有债务、留置权、质押权、抵押权和其他担保权益及第三方权益；

4、社会资本方应在资产移交时确保资产正常使用，政府应在接收资产前对项目资产进行检验，以保证资产移交后整体项目的可行；

5、社会资本方应确保最后一次运维绩效考核指标达到正常使用要求，保证项目服务设备、设施能正常使用。如发现存在缺陷未能达到移交标准的，社会资本方应及时修复达到移交标准，修复费用由社会资本方承担。如任一方对是否达到移交标准有异议，由移交委员会聘请第三方机构进行评定，评定费用由社会资本方承担或由县民政局兑付运营保证金相应金额。

  - 3.12.退出机制

- 3.12.1合同期满的退出

在合同期满时，社会化运营单位享有优先续约权，若社会化运营单位选择不续约，则按照合同约定退出本项目。在经营期结束6个月前，由社会化运营单位和实施机构各自派员组成移交委员会，具体负责办理移交工作，由社会化运营单位向政府主管部门无偿移交。至此，社会化运营单位完全退出该项目，项目所有权益全部归属政府主管部门，项目回归其公共服务设施性质。

- 3.12.2合同提前终止的退出

在以下情形下，项目可提前终止：一方违约导致的提前终止、不可抗力导致的提前终止。

若公建民营项目合同提前终止，需区分社会化运营单位违约（政府发出终止）、政府方违约（社会化运营单位发出终止）、不可抗力（包括不限于地震、台风、洪水、火灾、战争等）等不同的情形下分别处理，并依据项目合同计算合理的费用或赔偿金额。

一、社会化运营单位违约

存在如下社会化运营单位违约事件时，政府方有权立即发出终止意向通知，并兑取履约保证金或维护保证金：

1）社会化运营单位擅自转让、出租经营权；

2）社会化运营单位擅自将所经营的项目财产进行处置或者抵押；

3）社会化运营单位因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故（如运营期内发生重大责任事故、医疗事故、消防安全事故、重大食品安全事故或侵犯老人合法权益等）或从事超过其经营范围的活动；

4）社会化运营单位擅自停业、歇业，严重影响社会公共利益和安全；

5）根据中国法律社会化运营单位进行清算或资不抵债；

6）社会化运营单位在签订合同时的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使社会化运营单位履行合同的能力受到严重的不利影响；

7）社会化运营单位未能根据合同规定提交并保持履约保证金和维护保证金足额有效；

8）根据监管考核办法和标准进行绩效考核评分，考核得分不合格（低于80分）的需在限期30日内整改完毕，限期30日内整改不到位的、或限期30日内整改次数＞2次、连续两次项目考核总分<80分、或租赁期内考核分数累计六次以上低于80分时；

9）社会化运营单位未履行合同项下的其他义务，构成对合同的实质性违约，并且在收到实施机构说明其违约并要求补救的书面通知5日内仍未能补救该实质性违约。

10）项目运营至第五年年末，未评上星级养老机构或发生重大事故。

二、政府方违约

存在如下政府方违约事件时，社会化运营单位有权立即发出终止意向通知，并有权按照实际损失要求政府方赔偿：

1）因政府原因要求社会化运营单位强制退出；

2）政府方不按项目合同的约定向中标人支付政策性床位补贴；

3）政府方在合同签订时的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使政府方履行合同的能力受到严重的不利影响；

4）政府方未履行其在合同项下的任何其他义务构成对合同的实质性违约。

三、因不可抗力事件导致退出

在合同执行过程中，确系人力不可抗拒因素影响合同执行时，双方视具体情况酌情处理。

  - 3.13租赁期届满后续管理

项目实施机构作为本项目的最终接收方，在租赁合同到期后，一般有三种后续管理思路：

一、根据实际情况、租赁运营合同相关规定及届时适用的相关法律法规，与社会化运营单位签订租赁补充协议；

二、由政府行业主管部门（现为民政局）或其指定机构接管，提供公共服务；

三、对该项目的后续运营维护重新通过竞争性方式聘请新的运营维护单位。

就本项目而言，在项目租赁运营期限届满后，可以由县政府、实施机构根据项目社会价值最大化、维护公共利益的原则、社会化运营单位运营维护情况进行选择。

- 第四章 项目财务分析

  - 4.1财务测算范围

本项目公建民营租赁运营期拟定为15年，因此财务分析按15年进行测算。

  - 4.2收入预测

- 4.2.1社会资本方收入来源

本项目收入由四部分组成：政府补贴、政策性床位托养费、普惠性床位服务费。

政府补贴：指政府或任何公共机构向企业或产业提供财政捐助或对价格、收入的支持。政府补贴通常以财政拨款的形式直接从财政支出，支持特定的工作、行业或政府鼓励的方向，其目的性较强。政府补贴的主要形式包括财政贴息、研究开发补贴、政策性补贴等。

政策性床位托养费：指社会资本方向入住政策性床位的政府兜底人员（农村特困人员、城市特困人员等）收取的托养服务费，包括：床位使用费、膳食费、照料护理费。该费用由政府代为支付。

普惠性床位服务费：指社会资本方向入住普惠性床位的老人收取的养老服务费，包括床位使用费、膳食费、照料护理费等。该费用由入住的老人自行承担支付。

- 4.2.2政府补贴

本项目有关政府补贴的政策为2022年10月17日韶关市人民政府发布的《韶关市民办养老服务机构扶持资助办法》（韶府规审〔2022〕17号）（详见附件3），根据该文件，本项目可获得的补贴有医养结合补贴、等级评价补贴。

一、医养结合补贴

根据2022年10月17日韶关市人民政府发布的《韶关市民办养老服务机构扶持资助办法》（韶府规审〔2022〕17号）（详见附件3）第五章“医养结合补贴”，第十二条“医养结合机构已实际收助服务对象，并具备医保定点资格的，按照10万元的标准给予一次性资助；未具备医保定点资格的，按照5万元的标准给予一次性资助，取得医保定点资格后，按照5万元的补偿标准给予一次性资助。若本项目规划运营期内取得医保定点资格，因此可一次性获得10万元资助。

医养结合是指整合医疗资源与养老资源，通过医疗检查、康复训练与生活照护的有机衔接，为老年人提供疾病诊治、健康管理等服务。这一模式主要服务于失能、慢性病、高龄及残疾老年人，整合预防、治疗、康复等全周期健康服务。

随着我国人口老龄化的加速，老年人对医疗和生活照护的需求日益增加。根据统计，截至2024年末，我国60岁及以上老年人口超过3.1亿，占总人口的22%。面对这一挑战，医养结合被视为优化老年健康和养老服务供给的重要举措，旨在提升老年人的生活质量和健康水平。

截至2024年，全国具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构超过7800家，床位总数达200万张。医养结合的服务模式主要包括“养老机构内设医疗”、“医疗机构延伸养老”、“医养签约合作”和“社区居家医养”等类型。这些模式在服务半径、专业能力和成本控制上形成互补，能够更好地满足老年人的多样化需求。

随着政策的持续推动和市场需求的增长，医养结合产业正逐步从初步探索走向规模化发展。未来，医养结合将继续发挥其在应对人口老龄化、提升老年人生活质量方面的重要作用。通过创建全国医养结合示范县（市、区）和示范机构，进一步推广好的经验和做法，促进医养结合服务的高质量发展。

二、关于政府补贴费用的建议

由于上述文件《韶关市民办养老服务机构扶持资助办法》（韶府规审〔2022〕17号）目前尚未正式执行，对该部分的补贴收入尚未明确，因此本次测算暂不将政府补贴费用计入社会资本方收益部分。

建议可将政府补贴费用在《租赁合同》中单列一个条款进行说明：“甲方、乙方双方应积极配合做好上级补助资金的争取和申报工作，对于所得的政府补贴费用双方届时另行协商确定，原则上，若上级补助资金为项目建设资金时，补贴应归政府所有，若上级补助资金为运营资金时，相关补贴归社会资本方所有，用于该项目的运营补贴。”

- 4.2.3政策性床位托养费

政策性床位：主要为仁化县政府为当地户籍兜底人员（仁化县农村特困人员、城市特困人员）提供集中照料护理的床位。

政策性床位托养费：指社会资本方向入住政策性床位的政府兜底人员（农村特困人员、城市特困人员等）收取的托养服务费。该费用由两部分组成：1、依据韶关市城乡特困人员供养最低标准收取的费用；2、依据韶关市特困人员照料护理标准收取的费用。

以上费用由政府代收代缴，政府按照相关的补贴政策标准，代为收取，在扣除10%给政府兜底人员作为日常开支后，剩余90%的补贴全部缴付给社会

资本方作为政策性床位托养服务费。若租赁运营期内相关补贴政策调整，届时再根据新的补贴政策执行。

除以上政府代收代缴的费用外，政府不再额外支付任何服务费用给社会资本方。

一、城乡低保标准及特困人员供养费

根据仁化县《关于提高全县2025年度城乡低保标准及特困人员供养标准的通知》仁民政和退役军人〔2025〕37号）：

1、2025年最低生活保障标准调整为城镇887元/人月:农村692元/人月，城乡低保补差水平调整为城镇700元/人月，农村370元/人月;

2、2025年城镇特困人员供养标准调整为1420元/人月，农村特困人员供养标准调整为1108元/人月:

3、以上标准从2025年1月1日起执行，对未达标的月份按更新至2025年6月1日的低保、特困人员名册予以补发。其中2025年新纳保的按实际批准月份计发。

二、特困人员照料护理

根据仁化县民政和退役军人事务局《关于调整仁化县特困人员照料护理费标准的通知》，目前仁化县对特困人员照料护理费提供的补贴标准为：

1、日常照料护理费标准从全自理100元/人/月、半自理(半失能)600元/人/月、全护理(全失能)1000元/人/月分别调整到全自理100元/人/月、半自理(半失能)600元/人/月、全护理(全失能)1050元/人/月。

2、住院期间照料护理费标准原则上按不高于以下标准确定。

| 照护等级 | 自理 | 中度失能 | 重度失能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县、镇级医疗机构 | 60元/天 | 150元/天 | 180元/天 |
| 市级及以上医疗机构 | 以当地市场价格为准，不高于241元/天 |  |  |
| 备注:1、照护等级以实际特困人员身体状况评定，可参考自理能力等级以及医疗机构护理等级综合评估; 2、鼓励日常照料护理人在有条件的情况下继续承担住院照料护理服务。 |  |  |  |

三、政府兜底人员托养费汇总

汇总以上补贴标准得到现行政府兜底人员托养费汇总表，见下表。

表4.2.3-1仁化县现行政府兜底人员托养费汇总表（单位：元/月人）

| 每月补贴金额 |  | 农村特困人员 | 城市特困人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供养费 |  | 1108元 | 1420元 |
| 集中照料护理费 | 全自理 | 100元 | 100元 |
|  | 半自理 | 600元 | 600元 |
|  | 全护理 | 1050元 | 1050元 |

政策性床位主要收住失能长者。按照表4.2.3-2统计得出：城市全失能特困人员每月补贴总额为2344元/月人（1420+1050=2470），农村全失能特困人员每月补贴总额为1971元/月人（1108+1050=2158）。

表4.2.3-2社会资本方可收取的政策性床位托养费（单位：元/月人）

| 金额 人员类别 | 供养金（元/月人） | 集中照料护理费（元/月人） | 每月补贴总额（元/ 月人） | 扣除10%做为零花钱 | 可支付的费用（元/月人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市特困、全失能人员 | 1420 | 1050 | 2470 | 247.0 | 2223 |
| 农村特困、全失能人员 | 1108 | 1050 | 2158 | 215.8 | 1942.2 |

政府扣除以上补贴总和的10%给老人作日常开支（零用钱），剩余的90%用于支付政策性床位托养费，即本项目社会资本方可收取的政策性床位托养费（包括床位费、膳食费、集中照料护理费等）为：城市特困全失能人员2223元/月床，农村特困全失能人员1942.2元/月床。

关于“城乡特困人员供养费”及“特困人员照料护理”的相关补贴政策标准将按照政策动态调整，以入住老人实际获得的政府补贴为准。

- 4.2.4普惠性床位服务费

普惠性床位：指由社会资本方以普惠性价格为辖区长者提供的床位。

普惠性床位服务费：指社会资本方向入住普惠性床位的老人收取的养老服务费，包括床位使用费、膳食费、照料护理费。根据《国家发展改革委民政部关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健康发展的指导意见》（发改价格〔2015〕129号）：“（三）积极探索公建民营等方式运营的养老机构收费管理模式。以公建民营方式运行的养老机构，应采用招投标、委托运营等竞争性方式确定社会资本方，具体服务收费标准由社会资本方依据委托协议等合理确定。鼓励政府通过向民办养老机构购买服务的方式承担保障对象养老服务，相关收费政策由各地根据本地实际情况确定。”

本项目普惠性床位养老服务费由社会资本方综合考虑企业运营成本、政策支持情况、消费者承受能力等因素设定，同时兼顾公正、公平、社会公益性、有利于吸引人群入住的原则，且需要向县民政局等相关政府部门报备同意，向社会公示后执行。

一、项目价格设定依据

1、参考同类型经营模式公建民营项目收费标准

2、参考临县始兴县当地养老机构收费标准；

3、参考仁化县当地的退休金水平；

4、参考仁化县当地的城镇居民可支配收入。

二、参考同类型经营模式公建民营项目收费标准

我司项目组调研了博罗县长者安养中心公建民营项目收费标准，收费情况具体如下：

1、博罗县长者安养中心公建民营项目

表4.2.4-1博罗县长者安养中心公建民营项目普惠性床位收费标准

| 项目 | 床位费（元/月人） | 膳食费（元/月人） | 护理费（元/月人） | 费用合计（元/月人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级护理（自理类） | 1600 | 900 | 1000 | 3500 |
| 二级护理（轻度失能类） |  |  | 2000 | 4500 |
| 一级护理（中度失能类） |  |  | 2700 | 5200 |
| 特级护理（重度失能类） |  |  | 3400 | 5900 |

博罗县长者安养中心通过公建民营合作运营模式，由博罗县民政局携手全国性连锁养老企业——华邦美好家园养老集团，按照国家五星级养老机构标准建设运营。博罗县长者安养中心采用的运营模式和运营定位，与本项目的经营模式和 运营定位相同，因此其收费标准对本项目具有较大的参考性。本项目普惠性床位收费标准原则上不宜超过博罗县长者安养中心的收费标准。

三、参考仁化县幸福里养老机构收费标准

1、仁化县幸福里养老机构

仁化县幸福里养老机构占地总面积约10000平方米，室外花园式活动场地超过5000平方米，设床位200多张。为了满足老人日常娱乐所需，院内还有多功能活动室、茶室，设有健身器材、棋牌室等。

由于仁化县幸福里养老机构地理位置位于仁化县中心城区，且临近本项目，因此其收费标准对本项目具有较大的参考性，可以作为本项目的对标参考价。考虑到其运营标准没有定位为五星级，以及提供的居住环境及整体环境不如本项目，因此本项目的普惠性床位收费标准可以在此基础上适当上浮。

表4.2.4-2仁化县幸福里养老机构收费标准

| 项目 | 床位 | 护理 | 伙食 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自理 | 1500元 | 1000元 | 500元 | 3000元 |
| 半护理 | 1500元 | 1500元 | 500元 | 3500元 |
| 全护理 | 1500元 | 1800元 | 500元 | 3800元 |
| 特护 | 1500元 | 2000元 | 500元 | 4000元 |
| 临终关怀/30天为一周期5000元 |  |  |  |  |
| 一次性公共设施及物品租赁费2000元档案建设费180元 |  |  |  |  |
| 备注: 1.单独房间床位费加收500元/月 2.房间电费按每月使用量收取 |  |  |  |  |

四、参考仁化县当地退休金水平

根据公开资料，仁化县当地企业、机关及事业单位退休人员的退休金水平为：2400~6000元/月。我司项目组从仁化县人社局了解到，2023年度各类长者退休金收入情况如下表所示。

表4.2.4-3仁化县各类长者退休金收入情况

| 编号 | 群体类别 | 平均退休金收入（元/月） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机关、事业单位退休人员 | 5536.57 |
| 2 | 企业退休人员 | 2583.00 |
| 3 | 城乡居民（非职工退休） | 213.34 |

参考同类型项目定价原则，普惠性床位服务费（全自理类）不宜超过当地退休人员上一年平均退休金收入的1.3倍。

根据统计，2024年韶关市各类机构组织类型的在职人员数，统计出机关及事业单位退休人员、企业退休人员、城乡居民（非职工退休）的人员占比分别为15%、72%、13%。

参考以上人员比例，计算出仁化县全县各类人员退休金的加权平均值为2718元/月，该平均值的1.3倍为3533元/月，详见下表：

表4.2.4-5仁化县各类人员退休金的加权平均值

| 编号 | 群体类别 | 人均退休金收入（元/月） | 人数占比（权重值） | 退休金全县加权平均值（元/月） | 加权平均退休金的1.3倍（元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机关、事业单位退休人员 | 5536.57 | 15% | 2718 | 3533 |
| 2 | 企业退休人员 | 2583.00 | 72% |  |  |
| 3 | 城乡居民（非职工退休） | 213.34 | 13% |  |  |

4、参考仁化县当地城镇居民可支配收入

- 根据《仁化县2024年国民经济和社会发展统计公报》，2024年韶关市仁化县城镇居民人均可支配收入为30517元，折合月均收入为2513元/月，普惠性床位服务费（全自理类）不宜超过当地上一年城镇居民可支配收入的1.3倍，即3267元/月（2513*1.3=3267）。

六、本项目普惠性服务收费设定

参考以上各家养老机构收费标准，结合仁化县当地的退休金水平、城镇居民可支配收入，本项目普惠性床位服务收费具体设定如下：

1）床位费设定

参考博罗县长者安养中心公建民营项目政府指导价水平，结合仁化县的经济情况，本项目床位费暂定1500元/人月。

2）膳食费设定

参考博罗县长者安养中心公建民营项目政府指导价水平，结合仁化县的经济情况，本项目膳食费收费暂按800元/人月设定。

3）护理费设定

护理级别设六个档次：三级护理、二级护理、一级护理、特级护理B、特级护理A、专护。

各护理级别的服务标准及内容如下表所示：

表4.2.4-6仁化养老服务中心护理级别标准及护理内容

| 护理级别 | 护理依据 | 护理标准内容 |
| --- | --- | --- |
| 三级护理（双人间） | 1.生活能力行为完全自理者或可基本自理； 2.身体健康或基本健康；思维正常，沟通判断力正常； 3.一般慢性病，病情较轻；不需要他人帮助的，无器质性 疾病的长者； 4.MMSE评分正常。 | 1.每天打扫室内环境卫生一次，保持环境清洁，空气清新无味； 2.每天督促长者整理床铺，定期或必要时更换床上用品； 3.同老人问好，送水到房间，必要时餐厅送餐，登记营养餐，督促老人睡觉洗漱穿衣，提醒服药等； 4.组织老人参加各种文娱活动。收发老人换洗衣物； 5.护理人员24小时值班，每 4 小时巡视房间一次，及时了解长者老人的身心变化； 6.根据医嘱定时监测生命体征，原则上一周一次； 7.每周消毒居室1—2次，督促老人做好“三短六洁”（每二周修指趾甲，每月理发；男性长者每天或隔天剃须）。 |
| 二级护理（双人间） | 1.生活行为需要部分协助，需要借助扶手、拐杖和升降等 设施； 2.思维正常，沟通判断力正 常；慢性疾病康复期； 3.大小便自控，但需要协助 清理便盆或冲厕所； 4.身体较弱，日常生活部分需要协助和提醒（如厕、洗头和洗澡），但自己可完成洗脸吃饭漱口等日常生活； 5.年龄在80岁以下（包括80岁）； 6.MMSE评分正常。 | 1.完成三级护理的各项服务项目； 2.提醒协助老人做好个人卫生（淋浴、 洗头剪指/趾甲、剃须等）； 3.做好老人各类生活用品的消毒工作； 4.鼓励老人到餐桌就餐，按需协助进餐； 5.协助督促参加适当的文娱活动和康乐活动，户外活动（根据天气和场地限制，一周两次），开展心理护理，处于接受疗养的最佳状态； 6.视病情定时监测生命体征，协助位置转移，协助睡眠； 7.24小时有护理人员值班。每2小时巡房一次，及时了解老人的身心变化。 |
| 一级护理（双人间） | 1.生活行为大部分依赖他人护理者； 2.便尿自控、自知，需协助完成者； 3.日常生活需大部分协助完成；在疾病恢复期，病情好转，但生活需要照顾的老人； 4.年龄在81-85岁，患有三种以上一类疾病； 5.轻度认知障碍。 | 1.完成二级护理各项服务项目； 2.帮助老人洗衣、助浴、擦身、洗头； 3.行动不便的老人搀扶协助行走，上厕所，并清洁局部皮肤； 4.机体功能部分障碍者，需使用安全带，床栏等保护性器具； 5.不能自主进餐者提供协助督促进餐，为老人开展常规康乐活动，户外活动（根据天气和场地限制以及是否坐轮椅，一周一次）和心理护理； 6.协助饮水、喂药（按照自带药品管理协议执行）； 7.24小时有护理人员值班，实行程序化个案护理，并进行记录，每2小时巡房一次，视情况调整护理计划。 |
| 特级护理B（双人间） | 1.身体健康状况较差，生活行为完全依赖他人护理的，如视力障碍、听力严重下降、肢体残疾、不能进食、大小便失禁； 2.使用失禁用品、卧床不能自行调整体位、需防褥疮、需要24小时护理者； 3.年龄85-90岁，并患有三种以上一类疾病以及二类疾病； 4.中度认知障碍。 | 1.完成一级护理各项服务项目； 2.做好老人口腔、皮肤和大小便护理，保持老人清洁无异味并清倒； 3.卧床者每2小时翻身拍背一次，预防坠积性肺炎和压疮发生； 4.提供24小时照料，细心观察，掌握老人用药、饮食起居、情绪及精神状况，每1小时巡房一次，并做好记录与跟踪； 5.制定个性化护理计划； 6.协助护士做好护理，在护士指导下做 好病情观察，保持呼吸道通畅等，每天记录长者情况。 |
| 特级A护理（双人间） | 1.身体情况极差；生命体征变化大、需要严密监控和重点照顾、体型大、不配合、需护理员两人配合完成护理操作者； 2.植物人、长期卧床需翻身 者；带有管道（如：尿管、胃 管）或其他医疗护理问题； 3.失智老人不会按呼叫铃者、随地大小便、经常自行出走者、失智老人找不到自己房间者； 4.身体情况极差；病情有较大的波动或病情尚不稳定，需要24小时护理者；生活行为完全依赖他人护理；或思维功能中度以上障碍者； 5.在生活服务、康复护理等方面要求给予特殊护理老人； 6.年龄在90岁以上，患有重症疾患； 7.重度认知障碍。 | 1.完成一级护理各项服务项目； 2.不能自行排便者，进行大便疏通护 理。 3.认知障碍训练及时为老人开展针对性个体康复活动（按照康复运动管理协议执行），防走失，并做好各种安全措施； 4.定时喂水，及更换失禁品，保持清洁干燥； 5.定时翻身，每1次/2小时，必要时每1小时一次，预防褥疮； 6.做好各管道的护理，鼻饲管予喂食6餐/日； 7.每0.5—1小时查房一次，密切观察生命体征，并做好记录，强化安全防护。 |
| 专护（单人套房） | 1.需要24小时陪护者； 2.生活行为完全依赖他人护理，3.需要全面照顾者； 4.留置尿管、胃管、各种引流管、人工造口等老人，以及医疗护理问题、或特殊需求的老人； 5.在生活服务、康复护理等方面要求给予特殊护理者； 6.第三方提出特别要求照护者； 7.重度认知障碍。 | 1.完成特级护理各项服务项目； 2.24小时有护理计划一对一服务； 3.根据老人情况提供各类饮食（流质、半流质食物等）； 4.根据老人情况（病历）与原医疗机构或家属对接，定期沟通维护老人健康； 5.营造良好的生活环境和人际环境帮助老人及时与家属联系与沟通，运用沟通技巧维护老人自尊，保护隐私； 6.定期根据程序对生活照料服务每日自查、每月进行效果评估且有记录。 |

参考博罗县长者安养中心公建民营项目政府指导价水平，结合仁化县的经济情况，本项目各护理级别收费标准设定如表4.2.4-8所示：

表4.2.4-8仁化养老服务中心各护理级别收费标准设定

| 收费内容 | 收费标准（元/人/月） |
| --- | --- |
| 三级护理 | 900 |
| 二级护理 | 1400 |
| 一级护理 | 2000 |
| 特级护理B | 3000 |
| 特级护理A | 4000 |
| 专护 | 6700 |

4）普惠性床位收费汇总

对以上普惠性床位费、膳食费、护理费进行汇总得出本项目普惠性床位收费标准，三级护理全包价为3200元/月人、二级护理全包价为3700元/月人、一级护理全包价为4300元/月人、特级护理B全包价为5300元/月人、特级护理A全包价为6300元/月人、专护全包价为9000元/月人。

详情如表4.2.4-9所示：

表4.2.4-9本项目普惠性床位收费标准

| 项目 | 床位费（元/月人） | 膳食费（元/月人） | 护理费（元/月人） | 费用合计（元/月人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级护理（双人房） | 1500 | 800 | 900 | 3200 |
| 二级护理（双人房） |  |  | 1400 | 3700 |
| 一级护理（双人房） |  |  | 2000 | 4300 |
| 特级护理B（双人房） |  |  | 3000 | 5300 |
| 特级护理A（双人房） |  |  | 4000 | 6300 |
| 专护（单人套房） |  |  | 6700 | 9000 |

- 七、床位比例

- 本项目设置260张养老床位，分为两种类型床位：政策性床位、普惠型床位。其中30.77%为政策性床位，共80床，69.23%为普惠性床位，共180床。

表4.2.4-9政策性床位、普惠型床位床位比例

| 床位类型 | 床位数量（张） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 政策性床位 | 80 | 30.77% |
| 普惠性床位 | 180 | 69.23% |
| 合计 | 260 | 100% |

八、入住率预估

参考其他运营中的同类型养老机构入住率，结合仁化县当地实际情况，对本项目床位入住率预估如下：运营第一年为20%，第二年为40%，第三年为60%，第四年为80%，第五至第十五年为95%。

表4.2.4-10本项目床位入住率预估

| 运营年限 | 当年入住率 | 政策性床位（个）（占30.77%） | 普惠性床位（个）（占69.23%） | 入住床位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年 | 20% | 16 | 36 | 52 |
| 2年 | 40% | 32 | 72 | 104 |
| 3年 | 60% | 48 | 108 | 156 |
| 4年 | 80% | 64 | 144 | 208 |
| 5～15年 | 95% | 76 | 171 | 247 |

- 4.2.5居民消费价格增长率预估

根据《2023韶关统计年鉴》）韶关市区价格指数（见下图），统计最近10年（2014年—2023年）的韶关市区居民消费价格总指数CPI同比增长率，得到近10年CPI增长率的平均值为1.58%，详见下表：

表4.2.5-1韶关市区居民消费价格总指数CPI

表4.2.5-2韶关市区居民消费价格总指数（CPI）同比增长率（2014年—2023年）

|  | 年份 | 居民消费价格指数总指数（CPI） | CPI增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 102.10 | 2.1 |
| 2 | 2015 | 101.20 | 1.2 |
| 3 | 2016 | 101.90 | 1.9 |
| 4 | 2017 | 101.60 | 1.6 |
| 5 | 2018 | 102.10 | 2.1 |
| 6 | 2019 | 102.90 | 2.9 |
| 7 | 2020 | 102.20 | 2.2 |
| 8 | 2021 | 100.20 | 0.2 |
| 9 | 2022 | 101.90 | 1.9 |
| 10 | 2023 | 99.70 | -0.3 |
| 平均值 |  | 101.58 | 1.58 |

参考韶关市区居民消费价格总指数CPI近10年的平均增长率1.58%，本项目的人工成本、膳食成本、外购燃动力成本、维修费、管理费等成本每年增长率暂设定为1.58%。本项目的租金增长率、政策性床位托养费、普惠性床位养老服务费收入增长率暂设定为每三年增长5%（（1+1.58%）3-1=5%）。

- 4.2.6政策性床位托养服务费预估

根据《仁化县2024年国民经济和社会发展统计公报》：

全年仁化县实现地区生产总值121.29亿元，比上年增长2.2％。全年人均地区生产总值65173元，增长2.0%。

2024年末，全县户籍人口数23.90万人，比上年末减少0.14万人，其中城镇人口8.84万人，占总人口比重为37%；乡村人口15.06万人，占总人口比重为63%。

2024年末，全县常住人口18.64万人，比上年末增加0.05万人。其中城镇常住人口8.21万人，占常住人口比重（常住人口城镇化率）44.03%，比上年末提高0.61个百分点。

根据4.2.3章节统计得出本项目社会资本方可收取的政策性床位托养费（包括床位费、膳食费、集中照料护理费等）为：城市特困全失能人员2223元/月床，农村特困全失能人员1942.2元/月床。

参考《仁化县2024年国民经济和社会发展统计公报》2024年仁化的人口比例（城镇人口占37%，农业人口占63%）计算仁化县城市特困全失能人员、农村特困全失能人员的政策性床位托养费收入，见下表所示。

表4.2.6-1本项目政策性床位托养服务费明细（单位：元/月人）

|  | 社会资本方可收取的政策性床位托养费 | 人口占比 |
| --- | --- | --- |
| 城市特困全失能人员 | 2223 | 37% |
| 农村特困全失能人员 | 1942.2 | 63% |

参考仁化县历年CPI增长水平，预测本项目政策性床位托养费每三年增长5%，计算得出各年政策性床位托养服务费预估表，如下表所示。

表4.2.6-2政策性床位托养服务费预估表

| 运营年限 | 当年入住率 | 当年入住床位（个） | 当年入住政策床位（个）（城市特困全失能人员） | 当年入住政策床位（个）（农村特困全失能人员） | 城市特困全失能人员托养费（元/月） | 城市特困全失能人员托养费（万元/年） | 农村特困全失能人员托养（万元/月） | 农村特困全失能人员托养（万元/年） | 政策性床位托养费合计（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 52 | 6 | 10 | 2223.00 | 16.01 | 1773.90 | 21.29 | 37.29 |
| 2 | 0.4 | 104 | 11 | 21 | 2223.00 | 29.34 | 1773.90 | 44.70 | 74.05 |
| 3 | 0.6 | 156 | 17 | 31 | 2223.00 | 45.35 | 1773.90 | 65.99 | 111.34 |
| 4 | 0.8 | 208 | 23 | 41 | 2334.15 | 64.42 | 1862.60 | 91.64 | 156.06 |
| 5 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2334.15 | 78.43 | 1862.60 | 107.29 | 185.71 |
| 6 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2334.15 | 78.43 | 1862.60 | 107.29 | 185.71 |
| 7 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2450.86 | 82.35 | 1955.72 | 112.65 | 195.00 |
| 8 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2450.86 | 82.35 | 1955.72 | 112.65 | 195.00 |
| 9 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2450.86 | 82.35 | 1955.72 | 112.65 | 195.00 |
| 10 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2573.40 | 86.47 | 2053.51 | 118.28 | 204.75 |
| 11 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2573.40 | 86.47 | 2053.51 | 118.28 | 204.75 |
| 12 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2573.40 | 86.47 | 2053.51 | 118.28 | 204.75 |
| 13 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2702.07 | 90.79 | 2156.19 | 124.20 | 214.99 |
| 14 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2702.07 | 90.79 | 2156.19 | 124.20 | 214.99 |
| 15 | 0.95 | 247 | 28 | 48 | 2702.07 | 90.79 | 2156.19 | 124.20 | 214.99 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2594.36 |

租赁期15年内，社会资本方可得的政策性床位托养服务收入预计为2594.36万元。

- 4.2.7普惠性床位服务费预估

普惠性床位服务费收入主要取决于入住率、护理级别、物价上涨水平等因素相关。

参考同类型其他养老机构选择各级护理级别的人数比例，结合仁化县当地老人对养老服务中心护理级别的需求情况，对本项目各护理级别人数比例预估如下：选择三级护理的人数预计10%，选择二级护理的人数预计30%，选择一级护理的人数预计50%，选择特级护理B的人数预计7%，选择特级护理A的人数预计2%，选择专护的人数预计1%。

表4.2.7-1普惠性各护理级别人数预估表

|  | 服务全包价（元/月人） | 入住比例 | 入住人数（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级护理 | 3200 | 10% | 18 |
| 二级护理 | 3700 | 30% | 54 |
| 一级护理 | 4300 | 50% | 90 |
| 特级护理B | 5300 | 7% | 13 |
| 特级护理A | 6300 | 2% | 4 |
| 专护 | 9000 | 1% | 2 |
| 合计 |  |  | 180 |

根据上表中入住率及各护理级别人数预估，考虑物价上涨因素，参考仁化县历年CPI增长水平，预测本项目普惠性床位服务费每三年增长5%，可计算出本项目普惠性床位服务收入预估情况，详见下表。

表4.2.7-2普惠性床位服务收入预估表

| 运营年限 | 当年入住率 | 当年入住床位（个） | 当年普惠性床（个） | 普惠性床位收入（万元/年） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 三级护理 | 二级护理 | 一级护理 | 特级护理B | 特级护理A | 专护床位 | 收入合计 |
| 1 | 20% | 52 | 36 | 13.82 | 47.95 | 92.88 | 16.03 | 5.44 | 3.89 | 180.01 |
| 2 | 40% | 104 | 72 | 27.65 | 95.90 | 185.76 | 32.05 | 10.89 | 7.78 | 360.03 |
| 3 | 60% | 156 | 108 | 41.47 | 143.86 | 278.64 | 48.08 | 16.33 | 11.66 | 540.04 |
| 4 | 80% | 208 | 144 | 58.06 | 201.40 | 390.10 | 67.31 | 22.86 | 16.33 | 756.06 |
| 5 | 95% | 247 | 171 | 68.95 | 239.16 | 463.24 | 79.94 | 27.15 | 19.39 | 897.82 |
| 6 | 95% | 247 | 171 | 68.95 | 239.16 | 463.24 | 79.94 | 27.15 | 19.39 | 897.82 |
| 7 | 95% | 247 | 171 | 72.39 | 251.12 | 486.40 | 83.93 | 24.00 | 20.36 | 938.21 |
| 8 | 95% | 247 | 171 | 72.39 | 251.12 | 486.40 | 83.93 | 24.00 | 20.36 | 938.21 |
| 9 | 95% | 247 | 171 | 72.39 | 251.12 | 486.40 | 83.93 | 24.00 | 20.36 | 938.21 |
| 10 | 95% | 247 | 171 | 76.01 | 263.67 | 510.72 | 88.13 | 25.20 | 21.38 | 985.12 |
| 11 | 95% | 247 | 171 | 76.01 | 263.67 | 510.72 | 88.13 | 25.20 | 21.38 | 985.12 |
| 12 | 95% | 247 | 171 | 76.01 | 263.67 | 510.72 | 88.13 | 25.20 | 21.38 | 985.12 |
| 13 | 95% | 247 | 171 | 79.82 | 276.86 | 536.26 | 92.54 | 26.46 | 22.45 | 1034.38 |
| 14 | 95% | 247 | 171 | 79.82 | 276.86 | 536.26 | 92.54 | 26.46 | 22.45 | 1034.38 |
| 15 | 95% | 247 | 171 | 79.82 | 276.86 | 536.26 | 92.54 | 26.46 | 22.45 | 1034.38 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12504.93 |

租赁期15年内，社会资本方可得的普惠性床位服务收入预计为12504.93万元。

  - 4.3成本预测

- 4.3.1社会资本方总成本费用

本项目社会资本方总成本费用由八部分组成：租金、人工成本、配餐成本、外购燃动力成本、维修费、管理费、停车场经营成本、税费。

参考韶关市区居民消费价格总指数CPI近10年的平均增长率1.58%，本项目的人工成本、配餐成本、外购燃动力成本、维修费、管理费等成本每年增长率暂设定为1.58%。租金按照每三年递增5%计算，企业所得税率按25%，增值税率为0%。

以入住率95%时的年经营成本为计算基础值，各年的运营成本以计算基础值乘以当年入住率来计算。

- 4.3.2租金

一、定价依据

依据国家财政部发布的《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部第14号令）“第三条占有单位有下列行为之一的，应当对相关国有资产进行评估：

1、整体或部分改建为有限责任公司或者股份有限公司；

2、以非货币资产对外投资；

3、合并、分立、清算；

4、除上市公司以外的原股东股权比例变动；

5、除上市公司以外的整体或者部分产权（股权）转让；

6、资产转让、置换、拍卖；

7、整体资产或者部分资产租赁给非国有单位；

8、确定涉讼资产价值；

9、法律、行政法规规定的其他需要进行评估的事项。”

本项目采用公建民营方式运营，养老服务中心产权为政府所有，以租赁形式将养老服务中心租赁给社会资本方运营，属于“整体资产或者部分资产租赁给非国有单位”，需要对相关的国有资产进行评估。因此本项目的租金定价应以项目资产评估的租金价格为准。

由于本项目尚未做资产评估，因此本次财务分析仅从社会资本方收入、成本的角度对租金及利润率的变量关系进行分析，具体租金的定价建议以项目最终资产评估的租金价格为准。

二、租金增长率

根据2022年3月31日韶关市国资委关于印发《韶关市市直经营性国有资产租赁管理暂行办法（修订稿）》的通知，“第九条国有资产租赁期限内各年度的租金标准，应当根据租赁期限，结合资产实际情况、市场租金水平、经济社会发展预期趋势等因素设置合理的租金增幅。”“租赁期限或临时出租累计存续期超过3年的，应当设置合理的租金增幅，同一物业标的每3年的租金增幅一般不低于4%。”

参考韶关市区居民消费价格总指数CPI近10年的平均增长率1.58%，本项目的租金增长率暂设定为每三年增长5%（1+1.58%）3-1=5%）。

根据项目情况，本项目前三年租金固定不变，为基础租金，后续每三年增长5%。

三、计租面积

本项目总建筑面积为7574.95平方米，租金总收入约为1356.15万元。

四、租金价格

本项目租金单价参考项目资产评估报告，按9元/㎡月计取，租金每三年递增5%。

如果社会资本方在运营期前五年达到广东省养老机构星级评定标准中四星级/五星级养老机构标准，则自评定后返还当年租金20%/30%，其他年份租金不返还。如果社会资本方在运营期前五年未能达到广东省养老机构星级评定标准中四星级或以上等级的养老机构标准，则租金没有任何返还。

基准年（第1年）租金为81.81万元/年，其余各年租金情况详见表4.3.2-1。

租赁期15年内，如无任何租金减免，则政府共收租金1356.15万元。

表4.3.2-1各年租金情况表

| 序号 | 年份 | 标准租金 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024年 | 81.81 |
| 2 | 2025年 | 81.81 |
| 3 | 2026年 | 81.81 |
| 4 | 2027年 | 85.90 |
| 5 | 2028年 | 85.90 |
| 6 | 2029年 | 85.90 |
| 7 | 2030年 | 90.19 |
| 8 | 2031年 | 90.19 |
| 9 | 2032年 | 90.19 |
| 10 | 2033年 | 94.70 |
| 11 | 2034年 | 94.70 |
| 12 | 2035年 | 94.70 |
| 13 | 2036年 | 99.44 |
| 14 | 2037年 | 99.44 |
| 15 | 2038年 | 99.44 |
| 合计 |  | 1356.15 |

- 4.3.3人工成本

根据《养老机构岗位设置及人员配备规范》（MZ/T187-2021）（以下简称“配备规范”），养老机构应根据行业特点设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位等岗位，现有敬老院工作人员继续在院里工作，工作待遇不低于仁化县公办敬老院工作人员的待遇标准。

管理岗位为承担领导职责或管理任务的工作岗位，包括但不限于养老机构院长、副院长、内设部门负责人岗位。

专业技术岗位为承担专业技术工作职责、具有相应专业技术水平和能力要求的工作岗位，包括但不限于医疗、护理、康复、社会工作、健康管理岗位。

工勤技能岗位为承担技能操作和维护、后勤保障、服务等职责的工作岗位，包括但不限于养老护理、维修维护、保洁绿化、特种作业、消防设施操作、信息管理、档案管理、接待管理、会计、出纳、厨师、门卫、洗涤岗位。

其中，养老机构应按照实际入住老年人数量配备提供直接护理服务的专职养老护理员，配备比例应不低于下表中下限值的要求。

表4.3.3-1养老护理员配备比例表

| 自理老年人 | 部分自理老年人 | 完全不能自理老年人 |
| --- | --- | --- |
| 1:15-1:20 | 1:8-1:12 | 1:3-1:5 |

根据民政部2023年7月发布的《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南（2023版），五星级养老机构的养老护理员与重度失能老年人配比不低于1:3，与中度失能老年人配比不低于1:8，与轻度失能及能力完好老年人配比不低于1:15。本项目的运营定位为五星级养老机构，因此对于自理老年人护理员比例取1:15，对于部分自理老年人护理员比例取1:8，对于完全不能自理老年人护理员比例取1:3。计算得出本项目需要的养老护理员如下表所示：

表4.3.3-2本项目养老护理员配备表（入住率100%时）

| 入住老人类型 | 比例 | 入住比例 | 预计入住老人数（人） | 医护人员配置人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自理 | 1:15 | 10% | 26 | 2 |
| 部分自理 | 1:8 | 80% | 208 | 26 |
| 完全不能自理老年人 | 1:3 | 10% | 26 | 2 |
| 合计 |  | 100% | 260 | 30 |

本项目共需养老护理员暂定30人，中标方需原待遇接纳现有敬老院员工14人，另外聘请16人，管理人员暂定为3人（院长、副院长、内设部门负责人），专业技术人员暂定为6人（包括医疗、护理、康复、社会工作、健康管理等岗位），工勤技能人员暂定为21人（包括养老护理、维修维护、保洁绿化、特种作业、消防设施操作、信息管理、档案管理、接待管理、会计、出纳、厨师、门卫、洗涤等岗位）。本项目定员为60人，各岗位设置及人员配备详见下表。

表4.3.3-3本项目岗位设置及人员配备表（入住率95%时）

| 人员类型 | 岗位 | 人数（人） |
| --- | --- | --- |
| 管理人员 | 院长、副院长、内设部门负责人 | 3 |
| 专业技术人员 | 医疗、护理、康复、社会工作、健康管理等岗位 | 6 |
| 工勤技能人员（养老护理、维修维护、保洁绿化、特种作业、消防设施操作、信息管理、档案管理、接待管理、会计、出纳、 厨师、门卫、洗涤等岗位） | 养老护理员（根据入住老人按比例配置） | 30（含现有工作人员14人） |
|  | 维修维护、特种作业、消防设施操作 | 3 |
|  | 会计、出纳 | 2 |
|  | 信息管理、档案管理、接待管理 | 3 |
|  | 厨师 | 5 |
|  | 门卫 | 4 |
|  | 保洁绿化 | 2 |
|  | 洗涤 | 2 |
| 合计 |  | 60 |

根据韶关市人力资源和社会保障局制发《2024年韶关市人力资源市场工资价位及行业人工成本信息》，参考2024年职业工资价位、岗位等级工资价位的中位数（将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序，排在50％中间位置的数据值，反映市场的中等水平）确定本项目各岗位人工成本。

“管理人员”工资参考高等管理人员中位数9536/月，“专业技术人员”工资参考专业技术职称中级（8274元/月）和初级（5900元/月）中位数的平均值7087元/月，“养老护理员”工资参考职业技能中级中位数5508元/月，“维修维护、特种作业、消防设施操作”工资参考特种设备管理和应用工程技术人员中位数5628元/月，“会计、出纳”工资参考会计专业人员中位数5053元/月，“信息管理、档案管理、接待管理员”工资参考打字员中位数3950元/月，“厨师”工资参考中式烹调师中位数4197元/月，“门卫”工资参考保安员中位数2700元/月，“保洁绿化、洗涤人员”工资参考环境卫生服务人员中位数2699元/月。其中养老护理员的人数根据入住老人配置，其人工成本为可变成本。其他人员的人数与入住率无关，为固定人工成本。

根据韶关市人力资源和社会保障局制发《2024年韶关市人力资源市场工资价位及行业人工成本信息》行业人工成本构成，全行业从业人员劳动报酬占人工成本的比例为82.59%，其他人工成本合计占总人工成本的比例为17.41%，其他人工成本包括福利费用、教育经费、社会保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。本项目其他人工成本按总人工成本的比例为17.41%计算，年成本为12.41万/年。

综上，本项目入住率为100%时，每年总人工成本（包括工资及其他人工成本）为420.93万/年，详见下表。

表4.3.3-4本项目各岗位人员配置表（入住率100%时）

| 人员类型 | 岗位 | 人数（人） | 固定工数 | 可变人工数 | 月均工资（元/月） | 年均工资（万元/年） | 其他人工成本（万元/年） | 人工年成本（万元/年） | 固定人员工资总成本（万元） | 可变人员工资总成本（万元） | 全部人员（固定+可变）人工成本（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 院长、副院长、内设部门负责人 | 3 | 3 | 0 | 9536 | 11.44 | 2.41 | 13.86 | 41.57 | 0.00 | 41.57 |
| 专业技术人员 | 医疗、护理、康复、社会工作、健康管理等岗位 | 6 | 6 | 0 | 7087 | 8.50 | 1.79 | 10.30 | 61.78 | 0.00 | 61.78 |
| 工勤技能人员（包括养老护理、维修维护、保洁绿化、特种作业、消防设施操作、信息管理、档案管理、接待管理、会计、出纳、厨师、门卫、洗涤等岗位） | 养老护理员（根据入住率变动） | 16 | 0 | 16 | 5508 | 6.61 | 1.39 | 8.00 | 0.00 | 128.05 | 128.05 |
|  | 维修维护、特种作 业、消防设施操作 | 3 | 3 | 0 | 5628 | 6.75 | 1.42 | 8.18 | 24.53 | 0.00 | 24.53 |
|  | 会计、出纳 | 2 | 2 | 0 | 5053 | 6.06 | 1.28 | 7.34 | 14.68 | 0.00 | 14.68 |
|  | 信息管理、档案管 理、接待管理 | 3 | 3 | 0 | 3950 | 4.74 | 1.00 | 5.74 | 17.22 | 0.00 | 17.22 |
|  | 厨师 | 5 | 5 | 0 | 4197 | 5.04 | 1.06 | 6.10 | 30.49 | 0.00 | 30.49 |
|  | 门卫 | 4 | 4 | 0 | 2700 | 3.24 | 0.68 | 3.92 | 15.69 | 0.00 | 15.69 |
|  | 保洁绿化 | 2 | 2 | 0 | 2699 | 3.24 | 0.68 | 3.92 | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
|  | 洗涤 | 2 | 2 | 0 | 2699 | 3.24 | 0.68 | 3.92 | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
| 现有敬老院养老护理员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.23 |  | 71.23 |
| 合计 |  | 46 | 30 | 16 |  | 58.87 | 12.41 | 71.28 | 292.88 | 128.05 | 420.93 |

丹霞街道敬老院工作人员（养老护理员）工资

参考韶关市区居民消费价格总指数CPI近10年的平均增长率1.58%，本项目的人工成本按每年增长1.58%预估，计算出运营期各年的人工成本费用，详见下表。

表4.3.3-5本项目运营期各年的人工成本费用预估

| 运营期 | 入住率 | 员工人数（人/年） |  | 人工成本（万元/年） |  | 人工成本合计（固定+可变）（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （年） |  | 固定人员 | 可变人员 | 固定人员 | 可变人员 |  |
| 1 | 20% | 16 | 3 | 292.88 | 25.61 | 318.49 |
| 2 | 40% | 16 | 6 | 297.51 | 51.22 | 348.73 |
| 3 | 60% | 16 | 10 | 302.21 | 76.83 | 379.04 |
| 4 | 80% | 16 | 13 | 306.99 | 102.44 | 409.43 |
| 5 | 95% | 16 | 15 | 311.84 | 121.64 | 433.48 |
| 6 | 95% | 16 | 15 | 316.77 | 121.64 | 438.41 |
| 7 | 95% | 16 | 15 | 321.77 | 121.64 | 443.41 |
| 8 | 95% | 16 | 15 | 326.85 | 121.64 | 448.50 |
| 9 | 95% | 16 | 15 | 332.02 | 121.64 | 453.66 |
| 10 | 95% | 16 | 15 | 337.26 | 121.64 | 458.91 |
| 11 | 95% | 16 | 15 | 342.59 | 121.64 | 464.24 |
| 12 | 95% | 16 | 15 | 348.01 | 121.64 | 469.65 |
| 13 | 95% | 16 | 15 | 353.50 | 121.64 | 475.15 |
| 14 | 95% | 16 | 15 | 359.09 | 121.64 | 480.73 |
| 15 | 95% | 16 | 15 | 364.76 | 121.64 | 486.41 |
| 合计 |  |  |  | 4914.07 | 1594.18 | 6508.25 |

租赁期15年内，社会资本方的总人工成本费用预计为6508.25万元。

- 4.3.4配餐成本

配餐成本与入住率、食材成本、物价上涨水平等因素相关。养老服务中入住老人所需食材成本按：早餐3元/人、午餐8元/人、晚餐10元/人计算，入住率100%时，年配餐成本为196万元/年（21元/天*365天*260人/10000=199.29万元）。参考韶关市近10年CPI指数的平均值递增，配餐成本按年均递增1.58%预估。

经测算，租赁期15年内，社会资本方的配餐成本预计为2812.42万元，详见下表。

表4.3.4-1本项目运营期各年配餐成本费用预估

| 运营期（年） | 运营年份 | 入住率 | 当年入住床位（个） | 食材成本（元/天床） | 配餐年成本（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 年 | 20.00% | 52 | 21 | 39.86 |
| 2 | 2025 年 | 40.00% | 104 | 21.33 | 80.98 |
| 3 | 2026 年 | 60.00% | 156 | 21.67 | 123.38 |
| 4 | 2027 年 | 80.00% | 208 | 22.01 | 167.11 |
| 5 | 2028 年 | 95.00% | 247 | 22.36 | 201.58 |
| 6 | 2029 年 | 95.00% | 247 | 22.71 | 204.76 |
| 7 | 2030 年 | 95.00% | 247 | 23.07 | 208.00 |
| 8 | 2031 年 | 95.00% | 247 | 23.44 | 211.28 |
| 9 | 2032 年 | 95.00% | 247 | 23.81 | 214.62 |
| 10 | 2033 年 | 95.00% | 247 | 24.18 | 218.01 |
| 11 | 2034 年 | 95.00% | 247 | 24.56 | 221.46 |
| 12 | 2035 年 | 95.00% | 247 | 24.95 | 224.96 |
| 13 | 2036 年 | 95.00% | 247 | 25.35 | 228.51 |
| 14 | 2037 年 | 95.00% | 247 | 25.75 | 232.12 |
| 15 | 2038 年 | 95.00% | 247 | 26.15 | 235.79 |
| 合计 |  |  |  |  | 2812.42 |

- 4.3.5外购燃动力成本

外购燃动力成本包含水费、电费和燃气费。

一、水费

本项目用水量主要为入住老人生活用水、工作人员用水、室外绿化及冲洗用水、未预见水量。

本项目拟建188张床位，建成后最高可收纳188个老年人入住，根据《广东省用水定额》(DB44/T1461-2021)，生活用水按日人均用水量150L/人·d计算该项目用水量，年用水天数按365天计，老人生活用水最高年水量为1.02万m3。工作人员最高人数为56人，用水量按150L/人·d计算，年用水天数按250天计，工作人员用水最高年水量为0.21万m3。

水费的支出金额与入住率、水费单价、物价上涨等因素有关。

根据韶关市水务投资集团有限公司2022年3月公布最新水价，经营服务用水自来水价为2.58元/吨、污水处理费为1.4元/吨、垃圾处理费为0.53元/吨，以上三项费用合并在水费中一并收取，水费单价合计为4.51元/吨。

参考韶关市近10年CPI指数的平均值递增，水费单价按年均递增1.58%预估。

经测算，租赁期15年内，社会资本方的水费支出预计为156.82万元，详见下表。

表4.3.5-2本项目运营期各年用水费用预估

| 运营期 （年） | 运营年份 | 入住率 | 人数（人/年） |  |  | 用水量（吨/年） |  |  | ④未预见水量（吨/年）(①+②+③)*10% | 用水量合计 （1+2+3+4） （吨/年） | 水费单价（元/吨） | 年水费 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 入住老人 | 固定工作人员 | 可变工作人员 | ①入住老人 | ②工作人员（固定+可变） | ③室外绿化、冲洗用水 |  |  |  |  |
| 1 | 2024 年 | 20% | 52 | 30 | 6 | 2847 | 1971.00 | 3843 | 866.1 | 9527.1 | 4.51 | 4.30 |
| 2 | 2025 年 | 40% | 104 | 30 | 12 | 5694 | 2299.50 | 3843 | 1183.65 | 13020.15 | 4.58 | 5.96 |
| 3 | 2026 年 | 60% | 156 | 30 | 18 | 8541 | 2628.00 | 3843 | 1501.2 | 16513.2 | 4.65 | 7.68 |
| 4 | 2027 年 | 80% | 208 | 30 | 24 | 11388 | 2956.50 | 3843 | 1818.75 | 20006.25 | 4.73 | 9.46 |
| 5 | 2028 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 4.80 | 10.86 |
| 6 | 2029 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 4.88 | 11.04 |
| 7 | 2030 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 4.95 | 11.21 |
| 8 | 2031 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 5.03 | 11.39 |
| 9 | 2032 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 5.11 | 11.57 |
| 10 | 2033 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 5.19 | 11.75 |
| 11 | 2034 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 5.28 | 11.94 |
| 12 | 2035 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 5.36 | 12.12 |
| 13 | 2036 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 5.44 | 12.32 |
| 14 | 2037 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 5.53 | 12.51 |
| 15 | 2038 年 | 95% | 247 | 30 | 29 | 13523.25 | 3202.88 | 3843 | 2056.9125 | 22626.0375 | 5.62 | 12.71 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.82 |

二、电费

本项目的用电主要为项目耗电类型主要包括建筑物室内用电、室外用电及其他不可预见用电。室内用电主要为办公区域、居住区域、公共服务中心室内用电，室外用电主要为道路照明。

根据《城市电力规划规范》(GB/50293-2014)、《分类建筑综合用电指标》《中国南方电网城市配电网技术导则》及仁化县用电实际情况，室内空调季节用电标准按60W/㎡计算，需用系数取0.6，同时系数取0.8，年用电时间1980小时；室内非空调季节用电标准按26W/㎡计算，需用系数取0.6，同时系数取0.8，年用电时间2400小时；室外用电标准按5W/㎡计算，需用系数取0.8，同时系数取0.6，年用电时间2000小时；其他不可预见用电按总用电量的10%估算。

依据项目设计文件，本项目规划用地面积7218.05㎡，基底建筑面积2846㎡，室内面积为5574.53㎡，室外面积约4827.87㎡（包括道路、绿地、停车位等）。可计算出本项目年最大用电量为55.8kWh，详见下表。

表4.3.5-3本项目年用电量预估

|  | 功能区 名称 | 面积（m2） | 单位指标（W/m2） | 负荷预测(kW) | 需用系数 | 有功计算负荷(kW) | 日小时数（h） | 年工作日（天） | 年用电时间（h） | 同时系数 | 年用电量（万kWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内 | 7574.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.88 |
| 1.1 | 空调季节 | 7574.95 | 60 | 454.50 | 0.6 | 272.70 | 12 | 165 | 1980 | 0.8 | 43.20 |
| 1.2 | 非空调季节 | 7574.95 | 26 | 196.95 | 0.6 | 118.17 | 12 | 200 | 2400 | 0.8 | 22.69 |
| 2 | 室外 | 4827.87 | 5 | 24.14 | 0.8 | 19.31 | 8 | 250 | 2000 | 0.6 | 2.32 |
| 3 | 不可预计量 | （室内用电量+室外用电量）*10% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.82 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.02 |

电费的支出金额与入住率、电费单价、物价上涨等因素有关。

依据广东电网仁化供电局2019年7月公布的《韶关市电价价目表》，本项目电费单价取0.61元/千瓦时计算。参考韶关市近10年CPI指数的平均值递增，电费单价按年均递增1.58%预估。

经测算，租赁期15年内，社会资本方的电费支出预计为645.82万元，详见下表。

表4.3.5-4本项目运营期各年电费支出预估

| 运营期（年） | 运营年份 | 入住率 | 年用电量（kWh） | 电费单价（元/千瓦时） | 电费（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 年 | 20.00% | 15.00 | 0.61 | 9.15 |
| 2 | 2025 年 | 40.00% | 30.01 | 0.62 | 18.59 |
| 3 | 2026 年 | 60.00% | 45.01 | 0.63 | 28.33 |
| 4 | 2027 年 | 80.00% | 60.02 | 0.64 | 38.37 |
| 5 | 2028 年 | 95.00% | 71.27 | 0.65 | 46.29 |
| 6 | 2029 年 | 95.00% | 71.27 | 0.66 | 47.02 |
| 7 | 2030 年 | 95.00% | 71.27 | 0.67 | 47.76 |
| 8 | 2031 年 | 95.00% | 71.27 | 0.68 | 48.52 |
| 9 | 2032 年 | 95.00% | 71.27 | 0.69 | 49.28 |
| 10 | 2033 年 | 95.00% | 71.27 | 0.70 | 50.06 |
| 11 | 2034 年 | 95.00% | 71.27 | 0.71 | 50.85 |
| 12 | 2035 年 | 95.00% | 71.27 | 0.72 | 51.66 |
| 13 | 2036 年 | 95.00% | 71.27 | 0.74 | 52.47 |
| 14 | 2037 年 | 95.00% | 71.27 | 0.75 | 53.30 |
| 15 | 2038 年 | 95.00% | 71.27 | 0.76 | 54.14 |
| 合计 |  |  |  |  | 645.82 |

- 4.3.6维修费

维修费为建筑物及设备的日常维修费用（小修），不包括大、中修费用（房屋安全结构性维修，消防泵房设备维修等），具体维修可在签订合同时另行约定。日常维修费用（小修）是指在建筑物及设备使用过程中，其构部件出现小的损坏，需更换、修复、保养，以保证房屋或设备原有完损等级的日常养护费用。

A、楼房大修包括以下内容：

1．翻建。

2．屋面大修：坡顶挑修或全部换瓦；平顶换板；重做防水。

3．整栋楼重做外墙板缝防水。

4．抗震加固。

5．综合维修。

6．地下室重做防水。

7．上、下水及设备更新。

8．电气线路更新。

第一条　楼房中修，包括以下内容：

1．全楼门窗油饰。

2．全楼内外墙粉刷。

3．全部或部分门窗更换。

4．修补外墙装饰层。

5．修补外墙板缝。

6．阳台、梁、板、柱加固。

7．屋面维修。

8．修补或重做厨、厕间防水层。

9．地下室局部补漏。

10．局部更换上、下水管及设备

B、大修工程定案标准

第一条　楼房翻修：

达到危险房屋标准或超过房屋设计使用年限且严重损坏的房屋应翻修。危险房屋是指承重构件已属危险构件，结构丧失稳定和承载能力，整栋房屋随时有倒塌可能，通过一般修缮仍不能确保住用安全的房屋。

严重损坏房是指结构有明显变形或损坏，屋面严重漏雨，装修严重变形、破损，油漆普遍老化见底，设备陈旧，配件不齐全，管道锈蚀严重，水卫、电照的管线器具和零件残缺及严重损坏的房屋。

第二条　屋面大修（挑顶）

屋面或屋顶承重结构达到严重损坏标准，渗漏房间占顶层房间总数的30%以上或滴漏房间超过顶层房间总数的20%，应做屋面大修。

1、平顶屋面：混凝土屋面板、梁明显变形，裂缝值超过设计规范，混凝土严重碳化，钢筋保护层剥落较多；加气混凝土板大部分明显变形，裂缝严重，部分板钢筋保护层剥落，钢筋严重锈蚀应挑顶或换板。

防水层普遍老化，断裂翘边和封口脱开，有严重空鼓现象，局部补漏仍难解决时，应重做屋面防水。

2、坡顶屋面：

钢屋架锈蚀严重，明显倾斜变形，部分支撑杆件弯曲松脱。

木屋架端节点糟朽、蛀蚀，有明显下垂或倾斜，节点联接松动，夹板裂缝，管件严重锈蚀，支撑松动；木构件（如檩条、屋面板、椽条等）严重倾斜或下垂，腐朽蛀蚀，木质发脆，结点松动，榫头拔出或折断，榫眼压裂的应挑顶；

瓦件严重破碎、风化，脊瓦松动、破损、瓦条糟朽，油毡老化；铁皮屋面严重锈烂，变形下垂，应重做或更换屋面。

第三条　外墙板缝严重渗漏，经2次以上中修不能彻底根治的，需整栋楼重做板缝防水。

第四条　抗震加固，凡无抗震设防的楼房，应按本市抗震设防标准进行加固。

第五条　综合维修

严重失修、失养破损程度已达严重损坏或需改善房屋使用条件，做到大、中、小修一次性应修尽修的修缮工程为综合维修。

第六条　地下室防水层老化失效，采取局部堵漏的方法无法解决渗漏问题，需重新做防水。

第七条　上、下水及设备更新

上、下水管线及设备达到或超过使用年限，且严重损坏，应进行更新改造。设备严重损坏是指：管道严重锈蚀、堵塞，零部件严重损坏、残缺、冒水现象严重，无法正常使用。

第八条　电气线路更新

当电气线路达到严重损坏标准时应做更新工程。电气线路更新可结合配电设施改造一并进行。

第九章　中修工程定案标准

B、楼房中修

凡房屋结构、装修、设备三个组成部分中的一个分项达到严重损坏标准的，应进行中修。

第一条　油饰

当油漆失光、老化、翘皮、剥落见底时，应重做油饰。钢门窗及其各类钢铁部件应3－5年油饰一次；木门窗及其各类木部件应5－10年油饰一次。

第二条　粉刷

当装饰层粉刷掉粉、剥落及划痕污迹较多时应重做粉刷（只负责公共部位，包括基层抹灰）。外墙涂料装饰衣楼梯间、公共走廊的室内涂料，应每10－15年涂刷一次。

第三条　更换门窗

当木门窗形状不灵活、松动、脱榫、糟朽；钢门窗形状不灵活、开焊、严重锈蚀时应更换门窗。

第四条　修补外墙装饰层

当外装饰层空鼓、裂缝、风化、有脱落危险时应修补或重作。

第五条　修补外墙大板缝

当外墙板勾缝砂浆脱落；外墙板缝局部严重渗漏时应修补。

第六条　阳台、梁、板、柱加固

当以上构件出现明显变形、裂缝值超过设计规范规定；钢筋保护层剥落，钢筋锈蚀时应做加固处理。

第七条　屋面维修

当屋面达到一般损坏标准（见第八条）；顶层漏雨房间占顶层房间总数的10%－30%时，应维修；

1、平顶：当屋面防水层出现空鼓、翘边、封口不严时应维修。

2、坡顶：当屋面瓦件有碎裂，屋脊抹灰开裂时更换损坏的瓦件或屋面维修。

第八条　厨厕渗漏的维修

当厨厕渗漏影响到正常使用时，应维修。

第九条　地下室防水

当地下室有积水时应查明原因、清除积水，维修或重做地下室防水层。

第十条　局部上、下水管线及设备更换

当上、下水管线局部损坏、严重锈蚀和少量设备损坏时，应局部更换管线和设备。

C、建筑物小维修包括：

1、修补屋面、地面、顶棚，室内外抹灰；

2、修理门窗、换纱、换玻璃；

3、水、暖卫、电设备的日常养护；

4、疏通下水、烟囱、垃圾道，清扫屋面、雨水口。

D、设备小修包括：设备解体少数部件或更换少数易损件，并进行全面的设备检查、擦拭、润滑、保养，从而消除设备缺陷，恢复设备功能的检修。

参考同类型项目经验及本项目特点，维修费按工程费用及设备采购费的0.5%计取，此项目暂按每年固定资产修理费支出约42万元/年。

参考韶关市近10年CPI指数的平均值递增，维修费按年均递增1.58%预估。

经测算，租赁期15年内，社会资本方的维修费支出预计为705万元，详见下表。

表4.3.6-1本项目运营期各年维修费用预估

| 运营期（年） | 运营年份 | 维修预备费 （万元/年） | 维修费（万元/年）（随CPI增长） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 年 | 42 | 42 |
| 2 | 2025 年 | 42 | 43 |
| 3 | 2026 年 | 42 | 43 |
| 4 | 2027 年 | 42 | 44 |
| 5 | 2028 年 | 42 | 45 |
| 6 | 2029 年 | 42 | 45 |
| 7 | 2030 年 | 42 | 46 |
| 8 | 2031 年 | 42 | 47 |
| 9 | 2032 年 | 42 | 48 |
| 10 | 2033 年 | 42 | 48 |
| 11 | 2034 年 | 42 | 49 |
| 12 | 2035 年 | 42 | 50 |
| 13 | 2036 年 | 42 | 51 |
| 14 | 2037 年 | 42 | 51 |
| 15 | 2038 年 | 42 | 52 |
| 合计 |  |  | 705 |

- 4.3.7管理费及其他费用

管理费用包括业务接待费、办公费、保险费等在企业经营管理中发生的或者应当由企业统一负担的公司经费。

根据本项目特点，管理费及其他费用暂按照其经营成本费用的5%计算。租赁期15年内，社会资本方的管理费及其他费用支出预计为636万元，详见下表：

表4.3.7-1本项目运营期各年管理费及其他费用支出预估

| 运营期（年） | 运营年份 | 管理费（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024 年 | 19 |
| 2 | 2025 年 | 25 |
| 3 | 2026 年 | 31 |
| 4 | 2027 年 | 37 |
| 5 | 2028 年 | 42 |
| 6 | 2029 年 | 43 |
| 7 | 2030 年 | 43 |
| 8 | 2031 年 | 44 |
| 9 | 2032 年 | 45 |
| 10 | 2033 年 | 45 |
| 11 | 2034 年 | 46 |
| 12 | 2035 年 | 47 |
| 13 | 2036 年 | 48 |
| 14 | 2037 年 | 48 |
| 15 | 2038 年 | 49 |
| 合计 |  | 636 |

- 4.3.8税费

一、增值税

1、根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36号印发）第一条第（二）项中的养老机构，包括依照《中华人民共和国老年人权益保障法》依法办理登记，并向民政部门备案的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构。

2、自2019年2月1日至2020年12月31日，医疗机构接受其他医疗机构委托，按照不高于地（市）级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格（包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等），提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36号印发）第一条第（七）项规定的免征增值税政策。

3、根据《韶关市民办养老服务机构扶持资助办法》（韶府规审〔2022〕17号），符合条件的养老机构提供养老服务取得的收入免征增值税。该管理办法自2022年11月1日起施行，有效期五年。

因此，本项目免征增值税。

二、所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第四条“企业所得税的税率为25％。”第二十六条“企业的下列收入为免税收入：

1、国债利息收入；

2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；

3、在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；

4、符合条件的非营利组织的收入。

仁化县丹霞街道综合养老服务中心建设项目属于营利性养老机构，不属于上述第（4）条“符合条件的非营利组织的收入”免征税范围，因此企业所得税税率按25%计。

三、税金及附加

由于该项目免征增值税，因此无需缴纳城市维护建设税及教育费附加。

  - 4.4盈利能力分析

如果社会资本方在运营期前五年未能达到广东省养老机构星级评定标准中四星级或以上养老机构标准，则租金没有任何返还，租金按每三年递增5%计算。租赁期15年内社会资本方总收入为15099.29万元，总成本为12504.93万元，税后净利润为1709.13万元，税后经营成本利润率为13.33%，详见表4.4-1。

表4.4-1预测利润表

|  | 运营期（年） | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运营年份 |  | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 |
|  | 总床位 |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  | 当年入住率 |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
|  | 当年入住床位（个） |  | 52 | 104 | 156 | 208 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
|  | 其中政策性床位（个） |  | 16 | 32 | 48 | 64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|  | 其中普惠性床位（个） |  | 36 | 72 | 108 | 144 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 1 | 项目总收入 | 15099.29 | 217.31 | 434.07 | 651.38 | 912.12 | 1083.53 | 1083.53 | 1133.21 | 1133.21 | 1133.21 | 1189.87 | 1189.87 | 1189.87 | 1249.36 | 1249.36 | 1249.36 |
| 1.1 | 政策性床位收入 （万元/年） | 2594.36 | 37.29 | 74.05 | 111.34 | 156.06 | 185.71 | 185.71 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 204.75 | 204.75 | 204.75 | 214.99 | 214.99 | 214.99 |
| 1.1.1 | 城市特困+全失能人员（占37%）（万元/年） | 1090.79 | 16.01 | 29.34 | 45.35 | 64.42 | 78.43 | 78.43 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 86.47 | 86.47 | 86.47 | 90.79 | 90.79 | 90.79 |
| 1.1.2 | 农村特困+全失能人员 （占63%）（万元/年） | 1503.57 | 21.29 | 44.70 | 65.99 | 91.64 | 107.29 | 107.29 | 112.65 | 112.65 | 112.65 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | 124.20 | 124.20 | 124.20 |
| 1.2 | 普惠性床位收入 （万元/年） | 12504.93 | 180.01 | 360.03 | 540.04 | 756.06 | 897.82 | 897.82 | 938.21 | 938.21 | 938.21 | 985.12 | 985.12 | 985.12 | 1034.38 | 1034.38 | 1034.38 |
| 1.2.1 | 其中三级护理床位收入（万元/年）（包括：床位费1600+膳食费900+护理费1000=3500元/月）其中二级护理床位收入（万元/年） | 963.57 | 13.82 | 27.65 | 41.47 | 58.06 | 68.95 | 68.95 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 76.01 | 76.01 | 76.01 | 79.82 | 79.82 | 79.82 |
| 1.2.2 | （包括：床位费1600+膳食费900+护理费1500=4000元/月）其中一级护理床位收入（万/年） | 3342.39 | 47.95 | 95.90 | 143.86 | 201.40 | 239.16 | 239.16 | 251.12 | 251.12 | 251.12 | 263.67 | 263.67 | 263.67 | 276.86 | 276.86 | 276.86 |
| 1.2.3 | （包括：床位费1600+膳食费900+护理费2100=4600元/月）其中特级护理B床位收入（万元/年） | 6473.99 | 92.88 | 185.76 | 278.64 | 390.10 | 463.24 | 463.24 | 486.40 | 486.40 | 486.40 | 510.72 | 510.72 | 510.72 | 536.26 | 536.26 | 536.26 |
| 1.2.4 | （包括：床位费1600+膳食费900+护理费3100=5600 元/月）其中特级护理A床位收入（万元/年） | 1117.14 | 16.03 | 32.05 | 48.08 | 67.31 | 79.94 | 79.94 | 83.93 | 83.93 | 83.93 | 88.13 | 88.13 | 88.13 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
| 1.2.5 | （包括：床位费1600+膳食费900+护理费 4100=6600 元/月） | 336.84 | 5.44 | 10.89 | 16.33 | 22.86 | 27.15 | 27.15 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 26.46 | 26.46 | 26.46 |
| 1.2.6 | 其中专护床位收入（万元/年）（包括：床位费 3200+膳食费900+护理费6700=10800 元/月） | 271.00 | 3.89 | 7.78 | 11.66 | 16.33 | 19.39 | 19.39 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |
| 2 | 项目总成本 | 12820.45 | 514.61 | 604.08 | 695.25 | 792.26 | 867.11 | 876.13 | 891.58 | 902.88 | 914.33 | 928.44 | 940.19 | 952.09 | 968.89 | 979.11 | 991.49 |
| 2.1 | 人工费用 | 6508.25 | 318.49 | 348.73 | 379.04 | 409.43 | 433.48 | 438.41 | 443.41 | 448.50 | 453.66 | 458.91 | 464.24 | 469.65 | 475.15 | 480.73 | 486.41 |
| 2.2 | 餐费 | 2812.42 | 39.86 | 80.98 | 123.38 | 167.11 | 201.58 | 204.76 | 208.00 | 211.28 | 214.62 | 218.01 | 221.46 | 224.96 | 228.51 | 232.12 | 235.79 |
| 2.3 | 燃料动力费 | 802.64 | 13.45 | 24.56 | 36.02 | 47.83 | 57.15 | 58.06 | 58.97 | 59.91 | 60.85 | 61.81 | 62.79 | 63.78 | 64.79 | 65.81 | 66.85 |
| 2.3.1 | 水费 | 156.82 | 4.30 | 5.96 | 7.68 | 9.46 | 10.86 | 11.04 | 11.21 | 11.39 | 11.57 | 11.75 | 11.94 | 12.12 | 12.32 | 12.51 | 12.71 |
| 2.3.2 | 电费 | 645.82 | 9.15 | 18.59 | 28.33 | 38.37 | 46.29 | 47.02 | 47.76 | 48.52 | 49.28 | 50.06 | 50.85 | 51.66 | 52.47 | 53.30 | 54.14 |
| 2.4 | 维修费 | 705 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 2.5 | 管理费及其他费用 | 636 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| 2.6 | 租金 | 1356.15 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
| 3 | 利润总额 | 2278.85 | -297.30 | -170.00 | -43.87 | 119.86 | 216.42 | 207.41 | 241.63 | 230.33 | 218.88 | 261.43 | 249.68 | 237.78 | 280.48 | 270.26 | 257.87 |
| 4 | 税后利润（税率按25%） | 1709.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.89 | 162.32 | 155.56 | 181.22 | 172.75 | 164.16 | 196.07 | 187.26 | 178.33 | 210.36 | 202.69 | 193.41 |
| 5 | 税后利润率 | 13.33% | -57.77% | -28.14% | -6.31% | 11.35% | 18.72% | 17.75% | 20.33% | 19.13% | 17.95% | 21.12% | 19.92% | 18.73% | 21.71% | 20.70% | 19.51% |

- 第五章 绩效考核机制

  - 5.1绩效考核机制

为促使项目最大化地发挥社会效益，不断提升仁化县养老公共服务供给质量和效率，本项目应加强对社会资本方运营管理与维护工作的考核，制订合理的绩效考核标准。

绩效考核标准以附件形式列入《项目运营合同》，作为项目运营维护绩效考核效果的依据。

项目绩效考核主要建立对行政运营管理、环境清洁绿化管理、安全生产管理、养老护理管理、养老服务质量、房屋维修管理等各方面的绩效考核，最终以《绩效考核方案》为准。

项目绩效考核由仁化县民政和退役军人事务局负责组织安排，每年为一个考核周期，项目绩效考核不及格，社会资本方须在限期内根据考核意见进行整改；连续两个考核周期内综合评分不及格，政府方有权要求项目方强制退出。另外，绩效考核结果直接与奖惩机制挂钩。

绩效考核应符合省、市、县等政策要求，符合养老机构服务质量基本规范《养老机构服务质量基本规范》。

  - 5.2绩效考核方案

本项目具体绩效考核方案由县民政和退役军人事务局根据实际情况制定。

- 第六章 风险分担机制

  - 6.1风险识别

项目风险是指可能导致项目损失的不确定性，项目风险是指可能导致项目损失的不确定性，由于项目周期长，涉及的参与方多，在项目的运营等阶段必然存在各种风险，根据类似项目经验，本项目主要有政策和社会稳定风险、法律风险、金融风险、运营风险及不可抗力风险等。项目可能出现的主要风险如下表所示：

表6.1-1项目主要风险因素表

| 风险类别 | 风险因素 |
| --- | --- |
| 政策和社会稳定风险 | 公众反对 |
|  | 政府决策与审批延误 |
|  | 税费变更 |
| 法律及合约风险 | 本级政府可控法律变更 |
|  | 本级政府不可控法律变更 |
|  | 行业标准变更 |
|  | 政府违约 |
|  | 社会资本方违约 |
|  | 第三方违约 |
|  | 合同文本不完善 |
| 金融风险 | 通货膨胀 |
| 运营 风险 | 项目监管不力 |
|  | 运维成本超支 |
|  | 运维效率低 |
|  | 维修过于频繁 |
|  | 项目唯一性 |
|  | 环保风险 |
|  | 运营机构变动 |
|  | 服务人数 |
| 不可抗力风险 | 包括不限于地震、台风、洪水、火灾、战争等 |

- 6.1.1政策和社会稳定风险

政策和社会稳定风险是指出于政策或社会稳定状况发生变化而给项目带来的风险，以及政府对项目的一些干预而产生的风险。就本项目来讲，政策和社会稳定风险主要包括如下方面：

1）公众反对：由于各种原因导致公众利益得不到保护或受损，从而引起公众反对项目所造成的风险。

2）政府审批和延误：本项目可能由于政府审批程序过于复杂导致花费时间过长或成本过高。

3）税费变更：由于国家或省、市增值税和所得税等相关税收政策或税率发生变化，以及仁化县或本项目获得新的税收优惠政策的。

- 6.1.2法律及合约风险

法律风险是指由于法律变更而给项目带来的风险，法律风险一般分为本级政府可控法律变更和本级政府不可控法律变更。合约风险是指项目合同体系当事人不履行合同约定的责任和义务对项目造成的风险。

1）本级政府可控法律变更：合同签约主体的政府方直接实施或者在本级政府方职权范围内发生的某些法律变更事件。如本级政府变更相关设施或地方法律 而导致项目无法进行或对社会合作方造成损失。

2）本级政府不可控法律变更：超出项目合同签约主体的政府方可控范围的法律变更，如由国家或上级政府统一颁行的法律等。

3）行业标准变更：由于国家或省、市行业标准发生变化，导致本项目的运维产出发生变化。

4）政府违约：政府不履行或拒绝履行合同约定的责任和义务而给项目带来直接或间接的危害，如特许权收回，延期支付或拒不支付项目费用等。

5）运营机构违约：运营机构不履行或拒绝履行合同约定的责任和义务而给项目带来直接或间接的危害。

6）第三方违约：项目合同体系中除签约政府方及社会资本方外的第三方不履行或拒绝履行合同约定的责任和义务而给项目带来直接或间接的危害。

- 6.1.3金融风险

金融风险指项目控制能力以外的金融因素的不确定性对项目的潜在影响，这些会直接影响到项目的财务成本、偿债能力股东利益。本项目的主要金融风险包括：

通货膨胀：指整体物价水平上升，货币的购买力下降，导致项目运营成本增加、实际收入减少等其他后果。

- 6.1.4运营风险

运营风险指项目在运营维护过程中可能产生的风险因素。

1）项目监管不力：项目运营过程中社会资本方对项目运营监管不力。

2）运维成本超支：运维成本大大高于社会资本方预期运维成本。

3）运维效率低：项目运营过程中社会资本方运维效率低下。

4）维修过于频繁。

5）项目唯一性：项目运营过程中经营权的唯一性。

6）环保风险：项目运营过程中出现环保问题的风险。

7）运营机构变动：运营机构变动风险，是指因运营机构变动的变动导致项目运营风险。

8）服务质量不达标：运营机构在本项目投标前需进行详细调研，充分了解服务区域的老人数目和老人需求情况，预测本项目的服务人群，以判断其能否收回成本并维持养老服务，且在运营过程中，需按要求达到5星级服务，否则，提供的服务将无法满足现实需要产生摩擦的风险。

- 6.1.5不可抗力风险

不可抗力风险指合同一方无法控制，在签订合同前无法合理防范，情况发生时，又无法回避或克服的事件或情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争以及其他按国际商业惯例可被接受为不可抗力的事件。

  - 6.2风险分配

- 6.2.1风险分配原则

本项目风险分担机制按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则。

综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素进行设计，在政府和运营机构之间合理分配项目风险。

(1)最优风险分配原则。在受制于法律约束和公共利益考虑的前提下，风险应分配给能够以最小成本（对政府而言）、最有效管理它的一方承担，并且给予风险承担方选择如何处理和最小化该等风险的权利。

(2)风险收益对等原则。既关注运营机构对于风险管理成本和风险损失的承担，又尊重其获得与承担风险相匹配的收益水平的权利。

(3)风险可控原则。应按项目参与方的财务实力、技术能力、管理能力等因素设定风险损失承担上限，不宜由任何一方承担超过其承受能力的风险，以保证双方合作关系的长期持续稳定。

- 6.2.2风险分配

表6.2.2-1本项目风险分配结果表

| 风险 类别 |  | 风险因素 | 政府承担 | 运营机构（或 社会资本方） | 共同承担 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策和社会稳定风险 |  | 公众反对 | √ |  |  |  |
|  |  | 政府决策与审批 延误 | √ |  |  |  |
|  |  | 税费变更 |  |  | √ | 因税费波动引发的成本变 动，通过调价共担 |
|  |  | 政府补贴政策变 更 |  | √ |  |  |
| 法律及合约风险 |  | 本级政府可控法 律变更 | √ |  |  |  |
|  |  | 本级政府不可控 法律变更 |  |  | √ |  |
|  |  | 行业标准变更 |  |  | √ |  |
|  |  | 政府违约 | √ |  |  |  |
|  |  | 运营机构违约 |  | √ |  |  |
|  |  | 第三方违约 |  | √ |  | 除政府监管部门之外的第三方，包括分包商违约 |
|  |  | 合同文本不完善 |  |  | √ |  |
| 金融风险 |  | 通货膨胀 |  |  | √ | 通过调价共担。处于调价范围内的由运营机构承担、触 |
|  |  |  |  |  |  | 发调价的由政府承担 |
| 运营风险 | 项目监管不力 |  |  | √ |  |  |
|  | 运维成本超支 |  |  | √ |  |  |
|  | 运维效率低 |  |  | √ |  |  |
|  | 维修过于频繁 |  |  | √ |  |  |
|  | 项目唯一性 |  | √ |  |  |  |
|  | 运营机构变动 |  |  | √ |  |  |
|  | 服务质量不达标 |  |  | √ |  |  |
| 不可抗力风险 | 包括不限于地震、 台风、洪水、火灾、 战争等 |  |  |  | √ | 社会合作方应该为项目购买足额的不可抗力保险；由于运营机构未对其购买保险 的，由社会资本承担应投保保险对应的赔偿损失 |

  - 6.3风险控制

风险控制是主动积极的风险对策，针对项目中可能出现的政策、法律、运营等风险，在实施项目时，合作方控制风险时应遵守以下原则：

- 6.3.1程序合法合规原则

为避免出现程序上的违规风险，项目在全过程推进构成中均应符合国家及市政府的相关程序规定，从项目立项、识别、准备、招标、执行、移交阶段，均应按照政策文件规定得到相关政府部门的批准，不得因为工期原因未批先建。

- 6.3.2遵循法治原则

项目的成功实施离不开法治和契约精神，项目合同及项目经营等文件和程序，要与相关的法律法规和政策、技术规范和标准相匹配，确保合规合法、内容全面、结构合理和具有可操作性。合同体系应明确职责范围的界定；明确政府部门和民营部门各自的权利和义务、项目的采购程序；明确合同的修改、退出机制以及纠纷处理机制。

- 6.3.3公开透明原则

合作双方应遵循公开透明的原则，针对项目采购和运营的关键环节，明确政府的监管职责，发挥专业机构作用，提高信息公开程度，确保项目的阳光运行。运营机构应提供真实的运营绩效、项目账目、公司财务报表等数据资料。

- 6.3.4公平对等原则

在公建民营项目下，合同各方应是平等主体，以市场机制为基础建立互惠合 作关系，通过合同条款约定并保障各方的权利义务。鼓励运营机构在确保公共利益的前提下，降低项目运营成本，提高资源配置效率，获取合理的投资回报。

- 6.3.5切实履约原则

项目目标的实现，建立在各利益相关方对相关合同的切实履行的基础上，包括实际履行、全面履行和善意履行。政府应依法兑现承诺，对配套投入、税收优惠、限制竞争的条款应切实履行；社会合作方应实事求是，诚信履行运维的义务。

  - 6.4.风险处理原则

项目风险发生后处理原则如下：

- 6.4.1风险程度最小化

一旦风险发生，双方均应在风险承担范围内采取措施将风险影响降低到最小。

- 6.4.2主体明确，风险共担

按照最优、对等、可控分配原则，双方应明确不同类型风险承担主体及各主体应承担的风险内容。在处理风险时，双方按照各自责任范围承担风险，共同处理风险。

- 6.4.3善意继续履约

当产生局部风险，但不影响项目及合同的其他部分进行时，双方应尽量继续推进项目和履行合约。一方为避免损失扩大而暂停项目推进时，应与另一方协商后执行。

- 6.4.4善意协商解决

在产生风险或争议时，双方应善意首先通过协商解决；协商不成的，再进行争议解决途径。

  - 6.5.项目风险对策

- 6.5.1政策和社会稳定风险对策

指由于政府对国家、各部委、地方的政策信息不对称，地方政府对项目的决 策程序尚未规范建立、缺乏项目的运作经验和能力、前期准备不足等造成项目决 策失误和过程冗长等风险，其控制对策应为：

1）关注国家、各部委、地方项目行业政策，及时学习研究相关政策，适时调整自身发展战略。

2）整合区域内部资源，不断增强实力，增强应对政策和社会稳定风险的缓冲能力。

- 6.5.2法律及合约风险

法律风险主要是指由于采纳、颁布、修订、重新诠释法律或规定而导致项目的合法性、市场需求、产品/服务收费、合同协议的有效性等因素发生变化，从而对项目的正常运维带来损害，甚至直接导致项目的中止和失败的风险。

此类风险应通过完善的项目合同对政府和社会合作方权利义务进行合理界 定，即通过合同条款，对可能出现的风险应对方式、纠纷处理和责任归责，事先作出明确约定。同时，通过加强对项目合同的起草、谈判、履行、变更、解除、 转让、终止，直至失效等进行全过程的监督管理，通过合同正确表达意愿、合理分配风险、妥善履行义务、有效主张权利来实现对合同履行过程的法律风险。

合约风险指政府或社会资本方不履行或拒绝履行合同约定的责任和义务而给项目带来直接或间接的危害。因此要建立社会管理的公开、公平、公正制度。 加强监督制度。切实推进依法行政，要建立和完善行政程序法律制度，把政府和社会资本方的行为纳入法治的轨道。

- 6.5.3金融风险对策

社会资本方应编制资金使用计划，确定资金投入的时序性及稳定性，确保投入资金的有效性，减少投资风险。

- 6.5.4运营风险对策

1）健全管理制度。在项目成立之初应制定和健全各项管理制度、审批制度，使各项业务程序化、制度化，以提高管理的科学性，使其不断完善，不断优化流程以降低管理风险。

2）建立责任制度。制定和落实管理责任制度，责任到人，人人尽责，提高管理的主动性和针对性。

3）在项目运营后，由于服务费收入不足等原因，有可能发生社会资本方收入未能达到收益预期。因此，本项目合作双方要认真做好项目前期论证工作，力求有稳定的收益做保障，并与当地财力和经济发展承担能力相匹配。项目运营前 要按实际需求测算、科学预测、制定合理的补贴机制、建立弹性的价格调整制度。本项目特别是服务费的确定和调整机制，必须科学测定。政府方亦须充分考虑未来长期变化因素作出相关审慎承诺。

4）本项目提供的养老服务范围较广，对运营机构的运营管理能力要求较高，建议运营机构除增强自身服务范围的运营能力之外，可依法依规选择有资质、有技术、有实力的合作单位，降低项目服务范围所带来的风险。

- 6.5.5不可抗力风险对策

此类风险包括但不限于：台风、地震、火灾、洪水等自然灾害；战争、罢工、骚乱等社会异常现象；以及不能合理预见和控制的任何其他情形，由双方共同分担。合作双方事先准备好应急方案及应急款项，并与保险商签订不可抗力保险合同，将不可抗力风险转移至保险商。

- 第七章 合同体系

  - 7.1合同体系

公建民营运营合同是明确政府方与社会化运营单位双方的权利义务关系，保障双方能够依据合同约定合理主张权利，妥善履行义务，在项目实施机构与社会 资本方之间合理分配项目风险，确保项目全生命周期内的顺利实施的重要保障。

经遴选确定社会资本方后，政府方（委托方）和社会资本方应签订公建民营运营合同，明确双方的权利和义务，明确设施服务定位及作为公有设施保障基本、兜底线的职责，明晰国有资产、社会资本的归属和管理，明确社会资本方应承担的职责和合同期内应达到的目标，明确服务监管主体、方式及要求，明确退出机制等。

  - 7.2各方参与主要权利与义务

- 7.2.1实施机构的权利和义务

- 对社会资本方的投资，提升改造（如有）实施监管，包括但不限于项目融资（如有）及资金到位和使用情况，提升改造进度、工程质量、安全等；

- 根据双方确认的绩效考核办法对社会资本方的运营状况进行现场检查。绩效考核办法如需变更，由实施机构和社会资本方另行协商确定；

- 监督社会资本方按照合同和法律法规规定进行项目提升改造投资，实施提升改造及运营维护；火灾、

- 在发生合同约定的乙方/社会资本方严重违约或发生紧急事件时，实施机构有权利（但不得被要求）强制介入，暂代社会资本方运营管理和维护项目设施；

- 租赁运营期满，有权无偿收回乙方所拥有的本项目经营权、使用权、收益权；

- 如果发生乙方违约情况，有权要求乙方纠正违约、向乙方收取违约金（或兑取运营保证金相应金额）、提前终止或采取本项目合同约定的其他措施；

- 依法接受相关机关的监督；

- 法律法规的规定及本项目合同约定的其他权利。

- 依法授予乙方经营权和使用权；

- 负责确定项目功能定位、养老服务标准等；

- 协调乙方与政府相关部门的关系，协助社会资本方进行项目未完成的审批和取得必需的支持性文件等工作（或有）；项目未完成的审批依法规应由建设方办理的由甲方负责完成并取得相关审批文件；

（12）协助乙方取得法律法规规定的可适用于本项目的各项减、免税和优惠政策；

（13）按时支付缴纳政策性床位托养服务费；

（14）协调城市供水、排水、燃气、供电、通信、水利、消防、园林等相关职能部门，为本项目的市政配套工作进行协调和手续办理，以保证项目的提升改造 进度和后续运营时的市政配套需求；

（15）支持乙方开展政府许可的其他经营活动；

（16）协议提前终止时，接收项目设备、设施、并按本项目合同约定向乙方支付补偿费用；

（17）因政府方原因导致项目关键时间进度延误、有关进度相应延长、租赁运营期延长；

（18）行使法律法规及本项目合同赋予的其他权利并履行规定的其他义务。

- 7.2.2社会资本方的权利和义务

- 租赁运营期内享有养老服务中心经营权和使用权，向入住养老服务中心的老年人群收取养老服务费；

- 按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定和本项目合同的约定，自主开展本项目的投资、提升改造、运营和维护等方面的各项经营活动；

- 在本养老服务中心租赁运营期内，独家享有本中心的经营权，自主安排经营方案，并取得经营收益；

- 若本项目提前终止，根据本项目合同约定获得提前终止补偿；

- 在甲方违反本项目合同有关规定的情况下，乙方有权根据本项目合同约定追究违约责任并要求赔偿；

- 乙方有权享受法律法规规定的可适用于乙方的各项减税、免税等优惠政策；

- 乙方有权享有本项目合同和适用法律法规规定的其他权利。

- 乙方应按照本项目合同的约定及法律法规规定，负责本项目投资、提升改造、运营维护、移交等，并确保达到约定的运营标准；

- 乙方应负责解决项目所需的全部资金；

- 完善社会资本方的机构设置，配备具备相应的管理、医护、护理、财务等专业人员；

- 负责优化社会资本方运营管理机制，建立完整的财务管理制度和安全生产、服务管理制度，做到服务管理安全规范、财务管理账目清楚、收支有据；

- 接受政府方按有关法律法规的规定对本项目进行的检查；

- 制定应急措施和应急预案，保证项目安全平稳运营；

- 在发生紧急情况时，为甲方统一调度，临时接管或征用项目设施提供协助；

- 依据国家法律法规，缴纳房产税、增值税、所得税、印花税等各项税费；

- 依法、依规完成甲方委托事项，并接受政府及相关部门监督管理；

- 行使法律法规、当地政府的政策和文件及本项目合同赋予的其他权利，并履行规定的义务。

- 现有敬老院工作人员如发生安全事故应有社会资本方负责。

- 资方不得无故解雇现有敬老院工作人员。

  - 7.3社会资本方的核心框架

- 7.3.1社会资本方的运营范围

租赁期内，甲方将项目资产有偿租赁给社会资本方，社会资本方拥有项目经营权，并自行承担相关费用、责任和风险。社会资本方根据运营需要及《养老机构管理办法》《养老机构服务质量基本规范》《老年人照料设施建筑设计标准》、广东省政府办公厅《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》《养老机构等级划分与评定》（GB/T37276-2018）、《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南（试行）、《广东省民政厅关于养老机构星级评定的管理办法（试行）》五星级等级等各项规范，自行承担提升改造投资，并对项目范围内全部建筑物、构筑物、临时设备、设施进行日常维护管理政府投资部分资产的日常维修，由社会资本方负责；政府投资部分资产的大中修，由社会资本方根据主体设施磨损情况，依法提出申请，经政府审批同意后由政府组织实施。

政府投资部分资产的大中小修，参考物业大修、中修、小修范围、界定标准和评定方法），确保项目各项设备、设施始终处于良好的营运状态，并以安全、连续、稳定的方式提供符合政策规定、相关业务主管部门管理要求以及本合同约定的服务，向入住的老年人提供各项养老服务并收取费用；养老服务中心内可开发理发店、小型超市等休闲娱乐购物等基于养老服务的商业配套服务，政府鼓励其进行开发，但要符合政府相关政策规定并取得相应经营资质，开发项目需要经政府批准后确定其行为；政府提倡、鼓励养老服务中心开发居家养老上门服务，政府的政策补贴以届时政策为准。

- 7.3.2运营维护权

实施机构与社会资本方签署项目合同，并授予社会资本方经营权。社会资本方负责本项目相关设施的运营维护；在租赁期结束时将本项目设施完好无偿移交实施机构或仁化县政府指定的其他机构。

- 7.3.3租赁期限

正式运营维护期/运营维护期：自经实施机构书面确认且竣工验收合格次日至租赁期结束之日止。

  - 7.4运营维护核心框架

- 7.4.1项目运营维护

社会资本方应在每一运营年度（首个运营年度为自开始运营日起满一周年之日止，后续依次类推每满一周年为一个运营年度）前3个月内根据适用法律和合同的规定制定本运营年度的运营和维护计划，并报实施机构备案。实施机构有权就年度运营和维护计划提出意见和建议，社会资本方应当予以充分考虑。

实施机构会对本项目低价高质服务引起寻租行为进行监管，杜绝相关情况的出现。根据项目实际运营情况，社会资本方优先保障经评估为重度失能老年人入住，其余老年人入住采用预约轮候的方式进行。

- 7.4.2项目设施的使用

本项目工程竣工，经验收合格后，方可交付使用；各子项目由于建设进度可能有所不同，可视子项目建设进度，采用子项目验收；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

  - 7.5期满后项目设施移交

本项目租赁期期满后，社会资本方应向实施机构完好无偿、移交工程项目设施的所有权和所有权益。

  - 7.6移交工作组

租赁期届满前的12个月作为过渡期，实施机构和社会资本方各派人成立移交工作组，移交工作组负责人由实施机构委派。若合同提前终止的，移交工作组应在合同提前终止发起后5个工作日内成立。

移交工作组根据项目合同约定与社会资本方确认移交情形方式，制定资产评估和性能测试方案，确保移交过渡期内公共服务的持续稳定供给。

本项目无偿移交方式：项目移交工作组应严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试。性能测试结果不达标的，移交工作组应要求社会资本方进行恢复性修理、更新重置或提取移交维修保证金。

- 7.6.1移交范围

在移交日，社会资本方应向实施机构无偿完好移交：

- 使用项目设施所占有场地的权利；

- 社会资本方对项目设施的所有权益；

- 管理和运营维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运营维护手册、运营维护记录、设计图纸、工程档案、质量保修书等有关资料，以使其能够直接继续管理和运营维护项目设施；

- 为移交项目设施的所有权所需的文件；

- 所有项目设施资产清册；

- 实施机构合理要求的其他物品与资料；

- 能够确保该项目至少能够正常运营6个月以上的库存物料。

- 7.6.2移交的要求

范围内的移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权且未涉及任何争议、仲裁、诉讼或法律、法规规定的其他程序。所有与移交的设施、权益、文件 等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由社会资本方全部清偿、赔偿或解除完毕。

- 7.6.3移交标准和缺陷修复

(1)移交标准

1）在移交日，社会资本方应保证项目设施处于良好的管理和运营维护状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态、符合适用法律和合同所规定的安全、质量和环境等有关标准。

2）社会资本方应确保租赁期最后一年的运营维护绩效考核指标达到移交标准。

(2)缺陷修复

1）如发现存在缺陷、未能达到移交标准的，则社会资本方应及时修复。如社会资本方拒绝修复，则实施机构有权全额兑取运营维护保证金。

- 7.6.4最后恢复性大修

最后恢复性大修应包括：核查设备制造厂商的手册提出的标准项目；消除项目设施实际存在的缺陷，包括但不限于设施设备、建筑物等的检修、检测，以及易损易耗件更换等，实施机构合理提出的其他检修项目。

在移交日之前一年，社会资本方应对项目设施进行一次最后恢复性大修，但此大修应不迟于移交日前6个月完成。大修的具体时间和内容应于移交日前由移交工作组核准。

- 7.6.5其他

(1)备品备件的移交

社会资本方应向实施机构无偿移交项目十二个月正常维护需要的消耗性备件和事故修理备品备件，如需提供多于十二个月备品备件，具体费用由双方根据市场价格合理协商确定。以上最终以本项目合同为准。

(2)雇员的接收与培训

实施机构有权自主选择在移交日之后其愿意聘用的雇员，而无义务聘用全部或任何的社会资本方雇员。雇员的经济补偿金原则上由社会资本方负责，可视具体情况依法协商确定。

(3)技术转让

社会资本方应在移交日将届时使用的管理和维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交给实施机构，并确保实施机构不会因使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。

  - 7.7收入和回报

- 7.7.1服务费构成

本项目服务费包含床位费、膳食费、护理费。

详见“第四章项目财务分析”第4.2章节。

- 7.7.2绩效考核机制

详见“第五章绩效考核机制”。

- 7.7.3税收变化导致的调整

- 7.7.4调价机制

一、服务费调价机制

参考《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第二十条“特许经营项目价格或收费应当依据相关法律、行政法规规定和特许经营协议约定予以确定和调整”的要求，本项目基于租赁运营期实际情况，综合考虑物价指数、人工工资、养老服务政策等因素，建立中期评估等后续调价机制，以充分实现项目全生命周期内的风险共担与利益共享。

社会化运营单位自负盈亏，政府方不予以任何形式的补偿。社会化运营单位应利用项目收益提供高质量服务。

二、税收变化导致的调价

考虑到本项目租赁期限较长，在租赁期内，若增值税和所得税等相关税费税收政策及税率发生变化（社会资本方实际税收增加或减少），社会资本方可进行调价，调价原则约定为：

若合同生效后国家或省、市增值税和所得税等相关税费税收政策或税率发生变化，以及韶关市或本项目获得新的税收优惠政策的，社会资本方可进行调价，调价幅度以税率变化导致净利润发生变化的幅度为限。

三、调价程序

(1)当满足上述调价机制时，社会资本方可提请调价程序；

(2)主管政府部门委托相关审计部门开展专项审计工作；

(3)主管政府部门及社会资本方协商确定价格调整方案；

从提出调整申请到发出调整决定，时间不超过6个月。

- 7.7.5运营维护范围

项目运营维护范围详见“1.6.项目运维产出”。

  - 7.8履约保障及其他体系框架

- 7.8.1履约担保

本项目履约担保包括运营维护履约及移交维护履约担保，用以担保社会资本方履行《项目租赁运营合同》约定的各项义务。

履约担保体系由运营维护履约保证金和移交维护履约保证金构成。

1、履约保证金金额

参考财政部相关文件要求：“社会资本应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。参加采购活动的保证金的数额不 得超过项目预算金额的 2% 。履约保证金的数额不得超过政府和社会资本合作项 目初始投资总额或资产评估值的10%。”

本项目保证金金额参照以上规定，具体如下：

1）运营维护履约保证金：项目进入正式运营的第一年，社会资本方向实施 机构提交金额为300万元的运营维护履约保证金，用于担保项目运营绩效、服务质量标准达标情况、安全保障、移交维护履约保证金提交等。运营维护履约保证金可以现金或者支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2）移交维护履约保证金：在期满终止日12个月之前，社会资本方向实施机构提交金额为1000万元的移交维护履约保证金，用于担保项目设施恢复性大修、

项目设施存在隐蔽性缺陷等。移交维护履约保证金可以以现金形式或保函的形式缴纳。

3）保函要求

本项目运营维护保证金、移交维护保证金均由社会资本方提交。如以保函形式提交保证金的，社会资本方应在《项目租赁运营合同》签订30日内向仁化县民政和退役军人事务局提交中国境内金融机构出具的，以仁化县民政和退役军人事务局作为受益人、见索即付、持续有效、上述相应金额的“运营维护保函”及“移交维护履约保函”。详细要求如下表所示：

表7.8.1-1项目履约保函体系

| 条款 | 运营维护保函 | 移交维护保函 |
| --- | --- | --- |
| 提交主体 | 社会资本方 | 社会资本方 |
| 提交时间 | 项目进入正式运营的第一年 | 期满终止日12个月之前 |
| 退还时间 | 社会资本方递交移交维护保函后 | 期满移交后12个月届满、且社会 资本方经清算解散后（若经政府同意，社会资本方不进行清算解散， 则为期满移交后12个月届满） |
| 履约保函金额 | 300万 | 1000万 |
| 受益人 | 政府 | 政府 |
| 担保事项 | 项目运营绩效、服务质量标准达标情况、安全保障、移 交维护保函提交等 | 项目设施恢复性大修、项目设施存 在隐蔽性缺陷等 |

2、履约保证金触发及退还机制

1）运营维护保证金的触发及退还

社会资本方在运营维护期未能履行项目合同约定的情形时，如运营绩效考核严重不良，影响建筑设施工程质量，造成一定社会影响等，实施机构可选择提取 部分或全部合同项下履约保证金。

进入移交过渡期（租赁期满终止日之前12个月），且社会资本方提交移交维护保证金之后，实施机构应退还社会资本方的运营维护保证金。

- 2）移交维护保证金的触发及退还

- 社会资本方在移交过渡期（租赁期满终止日之前第12个月至租赁期满终止日之后第12个月）未能履行项目合同约定的情形时，如重大工程质量缺陷无法修复或拒绝修复的，存在重大隐蔽性缺陷的情形等，实施机构可选择提取部分或全部合同项下移交维护保证金。项目租赁期满终止日之后第12个月，实施机构应退还社会资本方移交维护保证金。

3、保证金金额维持

社会资本方有义务保证履约保证金项的金额一直保持在表7.8.1-1中所规定的金额，如果政府根据项目法律文件的有关规定提取履约保证金内的款项，社会资本方应当及时将该保证金恢复至该规定金额。

- 7.8.2保险

一、保险内容

- 乙方应在充分评估项目投资和运营风险后，根据《中华人民共和国保险法》等相关法律法规的规定，结合项目实际情况，向项目所在地保险公司投保预算所包含的各种必需的保险，并承担费用。购买项目相关保险并维持租赁期内保险始终足额有效。未办理预算范围内保险所造成的损失由乙方自行承担。

二、必买的保险

- (1)养老机构责任保险、场地意外险以及项目所在地行政主管部门规定的其他险种，其中为老年人购买的养老机构责任保险保额不低于25万元/人年。

(2)社会资本方为政策性床位入住老人购买意外保险，费用由社会资本方支付。

(3）其他保险：社会资本方按政策规定可代其他床位入住老人购买意外保险，鼓励入住老人购买意外伤害险等对老人意外有保障的保险。

租赁运营期内保险政策发生变化，按届时政策调整。

三、有关保险的总体要求

（1）乙方必须促使其保险公司或代理人向甲方提供保险证明以证实其已获得保险单据及批单。

（2）乙方必须使所有保险单均注明保险公司，在取消保险或对之进行重大改变之前至少三十（30）日书面通知甲方。

（3）未经甲方书面同意，乙方不得变更保险单据。

（4）保险的受益人为入住养老服务中心的老人。

四、未维持保险

(1)乙方未能按要求投保，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下的义务和责任。

(2)如果乙方不购买或维持本条所要求的保险，甲方首先应书面要求乙方购买上述保险，在乙方接到上述书面通知五个工作日内仍未购买该保险，则甲方有权根据本合同自行购买上述保险，并有权从运营保证金中兑取款项以支付保险费用。

- 7.8.3应急处理

- 租赁期内，社会资本方应按照适用法律制定应急管理预案。运营中发生突发紧急事件时，社会资本方应当依据应急管理预案和有关政府部门要求进行处理，并按照适用法律规定及时向有关政府部门报告。

- 7.8.4项目设施改建、大修

- 不属于预计发生的大修责任视发生的前提条件协商而定。不属于预计发生的情况有自然灾害、社会异常事件、化学或放射性污染、核辐射、法律变更等情况。前提条件具体是指不属于预计发生的大修是由实施机构、社会资本方或者第三方造成的。

- 7.8.5临时接管

- 租赁期内，如社会资本方出现以下违约行为，实施机构有权实施临时接管：

- 在允许条件外转让、出租运维权的；

- 将项目设施进行处置或者抵押的或未经实施机构允许将运营维护权予以质押的；

- 因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

- （4）擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

- （5）法律、法规禁止的其他行为。

- 实施机构有权在决定临时接管之日起临时接管工程项目设施，并指定第三人临时提供合同项下的服务。临时接管期间发生的成本、费用等均由社会资本方承担，社会资本方并应向实施机构支付接管费。

- 临时接管持续超过60日，若社会资本方仍未纠正引致临时接管的违约行为，实施机构有权按合同规定提前终止合同，收回社会资本方的运营维护权。

- 7.8.6提前终止

- 详见“第4.4.6.4.社会资本方退出机制”。

- 7.8.7争议的解决

- 若双方对于由于合同条款或与合同有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

- 如果争议在首次要求协商之日起60日内未能通过友好协商或调解予以解决，则合同各方均可以向项目所在地具有管辖权的人民法院起诉。

- 第八章 项目租赁期监管架构

  - 8.1监管结构

- 由于本项目涉及公共利益，从履行公共管理职能的角度出发，政府需要对项目执行情况和质量进行必要的监控。本项目租赁期内的监管从监管主体来看，主要有运营机构的监管、政府职能部门的监管以及社会公众的监管；从监管阶段来看，主要是项目运营维护期监管以及移交监管；从监管方式来看，主要是履约监管、行政监管和公众监督。

  - 8.2政府监管内容

- 8.2.1前期阶段监管内容

- 项目前期监管主要包括立项审批等前期手续的监管和社会合作方准入监管等。

- 8.2.2运营阶段监管内容

- 运营监管主要包括服务质量监管、服务价格调整、运营绩效评价和项目中期评估等。

- 8.2.3移交阶段监管内容

- 移交监管主要包括移交验收、缺陷责任保证、项目后评价等。

- 8.2.4监管方式

- 1.履约监管

- 履约监管的核心在于合约制定和合约履行两个部分，合约制定应当遵循一定的原则，同时应制定履约担保机制保障合约履行，本项目履约担保机制主要指履 约保证金体系。

- (1)合同制定原则

- 合约制定须遵循国家财政部、国家发改委制定合同的相关原则和章节详细执行，对合同的相关条款进行详细推敲，精细管理，确保合同的制定合法合规及能够满足双方的权益。根据《关于规范政府和社会资本合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号），项目合同应遵循以下原则：

- 1）依法治理。在依法治国、依法行政的框架下，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，允许政府和社会资本依法自由选择合作伙伴，充分尊重双方在合同订立和履行过程中的契约自由，依法保护项目各参与方的合法权益，共同维护法律权威和公平正义。

- 2）平等合作。政府与社会合作方是基于项目合同的平等法律主体，双方法律地位平等、权利义务对等，应在充分协商、互利互惠的基础上订立合同，并依法平等地主张合同权利、履行合同义务。

- 3）维护公益。建立履约管理、行政监管和公众社会监督“四位一体”的监管架构，优先保障公共安全和公共利益。项目合同中除应规定社会合作方的绩效监测和质量控制等义务外，还应保证政府方合理的监督权和介入权，以加强对社会资本的履约管理。与此同时，政府还应依法严格履行行政管理职能，建立健全及时有效的项目信息公开和公众监督机制。

- 4）诚实守信。政府和社会资本应在项目合同中明确界定双方在项目内的权利义务，并在合同管理的全过程中真实表达意思表示，认真恪守合同约定，妥善履行合同义务，依法承担违约责任。

- 5）公平效率。在项目合同中要始终贯彻物有所值原则，在风险分担和利益分配方面兼顾公平与效率：既要通过在政府和社会合作方之间合理分配项目风险，实现公共服务供给效率和资金使用效益的提升，又要在设置租赁期限、方式和投资回报机制时，统筹考虑社会合作方的合理收益预期、政府方的财政承受能力以及使用者的支付能力，防止任何一方因此过分受损或超额获益。

- 6）兼顾灵活。在合同订立时既要充分考虑项目全生命周期内的实际需求，保证合同内容的完整性和相对稳定性，也要合理设置一些关于期限变更（展期和提前终止）、内容变更（产出标准调整、价格调整等）、主体变更（合同转让）的灵活调整机制，为未来的合同执行期预留调整和变更空间。

- (2)履约保证金体系

- 为了确保运营机构能够按照合同约定履约，政府通常会希望运营机构或其承包商、分包商就其履约义务提供一定的担保。履约担保方式通常包括履约保证金、

- 履约保函以及其他形式的保证等。在实践中，最为常见、有效的履约担保方式是保函。

  - 8.3行政监管

- 行政监管是指仁化县各政府职能部门对项目的监管。政府职能部门的监管是项目实际操作中不可缺少的部分，主要表现在：一是政府职能部门在各自职权范围内发挥监管作用，保障项目的公益性和为社会公众提供的服务的质量；二是政府职能部门在项目实施过程中配合、协助项目实施机构更好地完成监管事项。

  - 8.4公众监督

- 项目运营维护期，公众应对项目运营管理进行监督，并适度参与到项目的绩效评价工作中，运营维护绩效评价结果应对外公开，保证绩效评价工作的透明度。

- 第九章 采购方式及流程

  - 9.1采购方式的选择

- 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第658号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号），项目社会合作方的采购方式有公开招标、竞争性谈判、邀请招标、竞争性磋商和单一来源采购等五种方式。

- 9.1.1采购方式比选

- 仁化县综合养老服务中心建设项目实施政府与社会化运营单位合作模式，通过引入专业化的运营单位，提高项目自身的公共服务水平。因此，在进行运营机构招标工作的过程中，既要坚持“公开、公平、公正”的原则，也要考虑在采购过程中可能遇到的各种不可预见因素。

- （1）公开招标方式。其竞争性强、流程透明度高，最能既体现了“公平、公正、公开”的原则；同时，公开招标过程各投标人信息对称，流程成熟规范，不可预见因素少。主要适用于采购需求中核心条件和技术经济参数明确、完整、符合国家法律法规及政府采购政策，且采购过程中不作更改的项目。局限性主要为招标过程时间严格按照规范要求、程序不灵活、签订合同时不得通过谈判改变 招标文件和投标文件的实质性条件等。

- （2）邀请招标方式。主要适用于所采购的内容具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购得来；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例 过大的项目也适用于邀请招标。

- （3）竞争性谈判方式。主要适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事前计算出价格总额的；符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- （4）竞争性磋商方式。主要适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；因专利、专业技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；以综合评分最高的原则确定成交供应商。

- （5）单一来源方式。主要适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购金额总额不超过原合同采购金额的10%。

表9.1.1-1采购方式比选一览表

| 采购方式 | 公开招标 | 邀请招标 | 竞争性谈判 | 竞争性磋商 | 单一来源 采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞标对象 | 面向全社会 | 特定对象 | 面向全社会 或特定对象 | 面向全社会或特定 对象 | 单一对象 |
| 定标方式 | 一般采用综合评分法 | 一般采用综合评分法 | 最低价中标法 | 一般采用综合评分 法 |  |
| 条件要求 | 需求明确，市场成熟 | 需求明确，市场不成熟 | 需求不完全明确，市场成熟 | 需求不完全明确， 市场不成熟 |  |
| 主要优势 | 竞争充分，操 作流程规范 | 对于市场接受度较低的项目，降低流标风险 | 可要求投保人进行二次报价，价格竞争充分 | (1)采购人需求在磋商过程中可根据市场的响应情况进行修改和变更。 |  |
| 主要不足 | 程序不灵活，不利于市场接受度较低的项目 | 竞争相对不充分 | 只能进行价格竞争，无法全面评价投标人综合实力 | 各地尚未对此采购方式制定规范化的操作流程 | 竞争不充分 |

- 9.1.2采购方式的确定

- 根据上述比选，建议采用公开招标方式进行本项目的社会合作方采购。

- (1)采用公开招标能发现有实力的社会合作方，通过招标管理部门指定的媒体公开发布项目招标信息，其权威性高、聚焦性强，广泛引起社会合作方关注，吸引国内外社会合作方参与竞争。因此，公开招标能发现更多更强的社会合作方。

- （2）公开招标能发现价值，公开招标能实现资源优化配置、实现项目的“物有所值”。通过公平竞争，防止垄断；避免信息不对称给政府造成的损失；促使社会合作方保证质量、改善服务、降低费用、提高效率，创造合理的利益回报。因此，公开招标能找到合理价格，从而发现价值。

- （3）公开招标能在阳光下操作，让公众广泛参与并监督，最大限度降低过程中的人为因素和不可预见因素，以利于防范项目实施过程中舞弊现象和滋生腐败。

  - 9.2社会资本方的甄选

- 9.2.1甄选原则

- 公共服务设施项目既涉及政府和运营机构的经济效益，又涉及政府和公众的社会效益。在本项目社会合作方采购中，既要调动社会资本的积极性，实现公共产品和市场资源优化配置，还要避免社会合作方利润超出合理区间，影响地方财政；更要保障社会资本长期合理回报，确保项目运营可持续发展。因此，在进行运营机构甄选时，要合理制定竞标标的和竞标细则，在切实维护好公众利益的基础上，充分调动运营机构的积极性，实现公共产品和市场资源优化配置。

- 其次，要关注运营机构的综合能力。包括财务状况、经验业绩、技术和管理能力等。

- 9.2.2社会资本方要求

- 社会资本的选择须根据国家的有关政策，以及其资金实力、技术能力和业绩经验来选择。

- 根据财政部《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）及其《PPP项目合同指南（试行）》，社会资本是指依法设立且有效存续的具有法人资格的企业，包括民营企业、国有企业、外国企业和外商投资企业。但该指南提出“本级人民政府下属的政府融资平台公司及其控股的其他国有企业（上市公司除外）不得作为社会化运营单位参与本级政府辖区内的PPP项目。”这条在国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）进行了修订，该指导意见大力推动融资平台公司与政府脱钩，进行市场化改制，健全完善公司治理结构，对已经建立现代企业制度、实现社会化租赁的，在其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不再承担地方  政府举债融资职能的前提下，可作为社会资本参与当地政府和社会资本合作项目，通过与政府签订合同方式，明确责权利关系。

- 鉴于本项目为公共服务民生项目，需要专门的养老服务运营经验，拟选择的社会投资方如果具有相应的资金实力，又有相关的技术能力和项目运维管理经验，将有助于整个项目的高效能、高标准运营。因此，根据本项目特点，应设置一定的社会化运营单位准入门槛。社会化运营单位应具备相应的资金实力、以及相应的管理、运营维护综合能力和业绩经验。

- 综合以上要求，本项目的社会资本方从社会资本中择优选取，社会资本方应满足下列要求：

- 1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须与养老相关服务内容相关。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加本项目运营的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、社会资本方未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 7、社会资本方近五年内有同类养老服务项目经验，具有相适应的专业服务团队，包含有养老护理员、社会工作师（或助理社会工作师）、老年人能力评估师等，项目管理人员（如院长、副院长）具有5年以上养老服务经验、具有相关的技术职称（如卫生技术职称、社会工作职业资格等）。

  - 9.3社会资本方招标方案框架

- 9.3.1合格的供应商对象

- 1、独立法人

- 必须是在中国境内（含港、澳、台地区）依法注册或登记并有效存续的独立企业法人。

- 2、业界声誉良好

- 1）具有良好的履约能力、社会信誉，近三年无不良记录，无商业欺诈行为。没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

- 2）具有良好的投融资信誉，近三年在银行无不良记录，无商业欺诈行为，没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

- 3、资历条件

- 1）具有项目运营管理能力，具有同类型项目的运营管理经验；

- 2）熟悉养老服务项目的运营管理要求；

- 3）具有完善的项目运营管理方案。

- 4、财务能力较强

- 具有完整的项目担保实施方案，包括但不限于担保人、担保金额、担保方式等内容，方案应考虑运营过程中的风险防范。

- 5、人才保障

- 具有健全的项目组织管理机构。

- 6、质量案例管理体系完善

- 近三年内没发生过重大事故。

- 7、其他方面

- 运营机构拥有专业的设备及完成服务所必需的其他重要要素。

- 8、信誉方面

- 运营机构未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或企业营业异常名录或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 9.3.2评标原则

- 评标委员会由招标人依法组建，评标委员会依法根据采购文件的规定进行投标文件的评审、提交评标报告。

- 评标基本原则：评标本着公平、公正、科学和择优的原则。评标工作应依据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家和地方政府有关规定和财政部、发改委相关政策文件，评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

- 9.3.3评标思路

- 评标标准应该是反映政府对本项目未来预期的一个综合评价体系，包括选择什么样的社会资本方和规划未来项目运营等方面一系列的具体因素及指标。尤其对经营期、社会资本方案、移交方案等都应给出明确的定义和评价标准。

- 建议评标思路采用综合评分法，对前来投标的社会化运营单位进行技术、商务及报价的评审。其中：技术评审针对社会资本在投标文件提出的社会资本方案、移交方案进行详细评审，根据采购文件评分标准择优选取出方案最优的社会化运营单位并获得相应分数。商务评审主要针对社会资本在投标文件中展示的企业资质、经营业绩、企业信用等级、获奖荣誉和人力资源等商务条件进行详细评审，根据采购文件评分标准择优选取出方案最优的社会化运营单位并获得相应分数。报价评审为根据社会化运营单位在投标文件提出的报价条件，原则上采用低价优先法计算，则最低报价分数最高。最后结合技术、商务和报价因素的权重，计算各社会化运营单位的综合分数。综合分数最高的社会化运营单位由评标委员会推荐为第一候选中标社会化运营单位，以此类推。具体要求以本项目采购文件为准。

- 9.3.4公建民营社会资本方采购流程

- 9.3.5项目公司的成立

- 中标的社会资本方需在仁化本地注册成立项目公司。

- 第十章 结论

- 一、本项目运维产出主要包含对项目的主体建筑、配套设施和设备的日常养护与维修、设备设施管理、供配电系统管理、物业与设施巡查、消防管理、治安管理、防恐管理、安全监控、不可预见事故应急处理等相关工作，以及提供孤老收养、康复、助娱等综合服务。项目提供260个服务床位，其中30.77%为政府兜底床位（80个床位），69.23%为社会化运营单位自营床位（180个床位）。社会化运营单位对养老机构负责全面运营管理与维护。

- 二、本项目采用公建民营的模式运营，符合国家近期政策的要求；有助于转变政府职能、提高管理水平；能调动社会资本的积极性，充分利用社会资金和社会力量；“让专业的人做专业的事”，提高养老资源的使用效率和管理效率；有助于减少政府财政压力，为政府带来稳定收益；能满足更多群体的养老需求。本项目采用公建民营模式进行是十分必要的，也是合适的。本项目采用公建民营项目运作模式具有良好的政策环境、经济环境和实施条件，是合理的、可行的。

- 三、本项目采用公建民营下的资产租赁模式。租赁期为15年，租赁面积为7574.95㎡。租赁期内，政府机构将养老机构的场地和硬件设施以租赁的形式交付社会化运营单位使用，政府机构根据租赁协议获得租金收益。社会化运营单位对养老机构负责全面运营管理与维护，自主经营、自负盈亏，每年支付租金给政府方。实施机构不参与日常的运营管理，但对项目的实施进行监管、对社会资本方进行绩效考核，绩效考核结果与奖惩机制挂钩。

- 四、本项目社会资本方的收入主要来源包括普惠性床位服务费及政策性床位托养服务费。

- 普惠性床位服务费指社会资本方向入住普惠性床位的老人收取的养老服务费，包括床位使用费、膳食费、照料护理费、其他养老服务项目收入等。租赁期15年内，社会资本方可得的普惠性床位服务收入预计为13451.42万元。

- 政策性床位托养服务费指社会资本方向入住政策性床位的政府兜底人员（农村特困人员、城市特困人员等）收取的托养服务费，该费用由政府依据补贴政策支付。租赁期15年内，社会资本方可得的政策性床位托养服务费收入预计为2594.36万元。

- 五、租金与支付：本项目租金单价参考项目资产评估报告，按9元/㎡月计取，出租面积按7574.95㎡向社会资本方计取。前三年租金固定不变，为基础租金，基础年租金为81.81万元，后续每三年增长5%。

- 六、免租期：为了提高社会资本参与本项目的积极性，以及鼓励社会资本为民众提供价廉质优的养老服务，本项目为社会资本提供半年免租期。

- 七、奖励机制：如果社会资本方在运营期前五年达到广东省养老机构星级评定标准中四星级标准，则自评定后的下一年起政府返还当年租金20%。如果社会资本方在运营期前五年达到广东省养老机构星级评定标准五星级标准，则自评定后的下一年起政府返还当年租金30%。如果社会资本方在运营期前五年未能达到广东省养老机构星级评定标准中五星级养老机构标准，则租金没有任何返还。

- 八、本项目风险承担分配为：政府承担的风险有公众反对、政府决策与审批延误、本级政府可控政策变更、政府违约、项目唯一性；社会资本方承担的风险有政府补贴政策变更、运营机构违约、第三方违约、项目监管不力、运维成本超支、运维效率低、维修过于频繁、运营机构变动、服务质量不达标；双方共同承担的风险有税费变更、本级政府不可控法律变更、行业标准变更、合同文本不完善、通货膨胀、不可抗力风险。

- 九、本项目合同核心内容：各方参与主要权利与义务、社会资本方的核心框架、运营维护核心框架、期满后项目设施移交、移交工作、收入和回报、履约保障及其他体系框架等。

- 十、本项目政府监管内容：项目前期监管主要包括立项审批等前期手续的监管和社会合作方准入监管等；运营监管主要包括服务质量监管、服务价格调整、运营绩效评价和项目中期评估等；移交监管主要包括移交验收、缺陷责任保证、项目后评价等。

- 十一、本项目采用公开招标方式对社会化运营单位进行采购。