南雄市实验小学扩容提质建设项目勘察、设计

招标文件

| 招 标 人（盖 章）： | 南雄市实验小学 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖 章）： | 广东省广大工程顾问有限公司 |
| 招 标 文 件 编 制 人（签字）： | ： |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招 标 文 件 编 制 日 期： | 2022年12月 |

目    录

第一章 投标人须知	1

第一节 投标人须知前附表	1

第二节 重要事项时间地点一览表	8

第三节 投标人须知正文	9

1 工程概况综合说明	9

2 招标范围	9

3 工期要求	10

4 投标人资质等级及人员要求	10

5 招标文件的获取	12

6 勘察、设计工程内容和质量标准	12

7 现场踏勘	20

8 招标答疑	21

9 最高投标限价的确定及投标报价的约定	21

10 投标文件的编制要求	23

11 投标文件的编制依据	25

12 投标文件的包装、密封	25

13 投标文件的递交	26

14 投标有效期	26

15 开标	26

16 评标	26

17 推荐中标候选人	36

18 中标候选人公示	36

第四节 否决投标条件	38

第二章 拟签订合同的主要条款	41

第三章 中标人须知	43

第四章 招标项目的设计要求	53

第五章 投标文件格式	54

第六章 其他资料	66

第一章 投标人须知

# 第一节 投标人须知前附表

| 序 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目业主 | 南雄市实验小学 |
|  | 项目名称 | 南雄市实验小学扩容提质建设项目勘察、设计 |
|  | 项目批准部门 | 南雄市发展和改革局 |
|  | 项目批准文件 | 雄发改投审〔2022〕244号 |
|  | 项目代码 | 2210-440282-99-01-472251 |
|  | 项目总投资 | 本项目估算总投资约6824万元，其中建安工程费约5292万元。 |
|  | 项目资金来源及比例 | 市财政统筹资金100% |
|  | 招标人 | 南雄市实验小学 |
|  | 招标代理机构 | 广东省广大工程顾问有限公司 |
|  | 建设地点 | 南雄市实验小学内 |
|  | 标段划分 | 本招标项目不划分标段 |
|  | 建设规模和内容 | 1.新建教学功能楼（含地下停车场）及生活楼各1栋，建筑面积10250平方米；2.新建运动场1个（含田径运动场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场等），占地面积5904平方米；3.原有校舍改造，改造面积6096平方米。4校园场地及附属设施改造（含挡土墙、围墙、广场硬底化建设等），占地面积11665平方米。具体详见勘察设计任务书或可行性研究报告。 |
|  | 招标范围 | 含用地范围内的所有内容及保证项目建成后正常运行的所有工程设施: （1）勘察部分：工程岩土勘察（包括初步勘察、详细勘察）； （2）设计部分：确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件，包括但不限于： ①设计方案（含效果图）； ②施工图设计（含室外配套工程）； ③后续设计服务工作,调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题； ④完成招标人提出的与项目相关并确保项目顺利实施的其他要求。 ⑤由中标人经招标人同意委托第三方审图公司线上审图，最终取得审图合格意见书，招标人不另行支付审图费。 |
|  | 工期要求 | 招标项目勘察设计工期：90个日历天 |
|  | 房屋建筑工程 绿色建筑标准 | 本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。 |
|  | 装配式建筑标准 | / |
|  | 最高投标限价 | 详见招标文件“8、最高投标限价的确定及投标报价的约定” |
|  | 质量标准 | 勘察要求：符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求：必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 |
|  | 投标人资质 及条件要求 | 投标人必须具备以下资质及条件： 1.本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。 1.1 联合体成员数量不超过2个。 1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。 1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。 1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。 2.资质要求 2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营的独立法人（建筑设计事务所资质投标的可以是合伙企业）。 2.2工程勘察、设计单位须持有建设行政主管部门核发的资质证书。 2.3参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（建筑设计事务所资质投标的可以是合伙企业）（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中勘察、设计企业分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质： ①设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一： 1）工程设计综合资质甲级； 2）建筑行业工程设计乙级或以上资质； 3）建筑行业工程设计(建筑工程专业)乙级或以上资质； 4）建筑设计事务所资质。 设计单位仅具备建筑设计事务所资质的，应当自行完成招标范围内的建筑专业设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经招标人同意，将其他专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。 ②勘察企业必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一： 1）工程勘察综合类甲级资质； 2）工程勘察专业类（岩土工程）乙级或以上资质； 3）工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级或以上资质。 2.4根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效的。 3.相关人员要求 3.1拟委派担任本招标项目的项目负责人（设计负责人）必须为一级建筑注册师或一级结构注册师。 3.2勘察负责人须持有注册土木工程师（岩土）注册执业证书。 3.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。 4.禁止投标条款 4.1 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的代建人； （6）为本招标项目的招标代理机构； （7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）被依法暂停或者取消投标资格； （10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （12）在最近三年内发生重大质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。 4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标： 序号; 单位名称; 拒绝原因. 1; 南雄市实验小学; 为本招标项目的招标人. 2; 广东省华源建设项目管理有限公司; 为本招标项目的工可编制单位. 3; 广东省广大工程顾问有限公司; 为本招标项目的招标代理机构. 4; 南雄市住房和城乡建设局; 为本招标项目的主管部门. 5．其他要求 省外建筑企业按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 |
|  | 评标定标方法 | 综合评估法 |
|  | 评标委员会组成 | 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。 |
|  | 投标文件组成及 份数 | 投标文件包括商务经济标书、技术标书组成。 |
|  | 技术标书 评审方式 | 本次招标技术标书 不采用 “暗标”方式进行评审。 |
|  | 投标保证金 | 1．投标人须缴纳金额为人民币2万元的投标保证。 2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本公告“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本公告“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 |
|  | 合同价款支付 | 详见本招标文件第二章 拟签订合同的主要条款。 |
|  | 招标代理服务费及评标专家酬劳的支付 | 根据本工程的建设工程招标代理合同约定，本工程的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付。根据《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>通知》[2002]1980号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》〔2011〕534号收费标准计算，再按中介超市相关规定下浮20%，最终结算价以代理项目中标价为计费基数，招标代理服务费用由中标人支付，中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付后方可领取中标通知书。 注：参与投标视为认可该条款。 |
|  | 招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件 | 投标人如须提交用于评审的证书、证件、证明原件的，投标人应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”(详见格式十三，投标人须自行填写，表格可扩展)，一张贴于文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理机构将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。 |
|  | 招标人 联系方法 | 单位名称：南雄市实验小学 办公地址：韶关市南雄市林荫西路35号 联系人（部门）：雷先生 联系电话： 0751-3702090 |
|  | 招标代理机构 联系方法 | 单位名称：广东省广大工程顾问有限公司 办公地址：韶关市武江区建设路29号武江科创园青创中心二楼创业沙龙D203室 联系人：许工 联系电话：0751-8272338 |
|  | 交易场所 联系方法 | 单位名称：韶关市公共资源交易中心 办公地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心工程交易股(南雄市公共服务中心内) 联系人（部门）：工程交易股 联系电话： 0751-3860729 |
|  | 行政监督部门 联系方式 | 单位名称：南雄市住房和城乡建设局 办公地址：南雄市新城沿江东路143号三楼 联系人（部门）：建筑业市场管理股 联系电话：0751-3823847 |

第二节 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2022年 12 月 22 日 18 时 00 分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2023年 1 月 12 日 9 时 30 分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2023年 1 月 2 日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2023年 1 月 2 日16时30分至2023年 1 月 5 日16时00分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2023年 1 月 11 日 9 时 30 分； 投标保证担保上传截止时间：2023年 1 月 11 日 9 时 30 分； 投标保证保险投保截止时间：2023年 1 月 11 日 9 时 30 分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2023年 1 月 12 日 9 时 30 分 |
| 7 | 投标相关文件（如有） 递交时间 | 2023年 1 月 12 日 9 时 00 分至2023年 1 月 12 日 9 时 30 分 |
| 8 | 投标相关文件（如有）递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心 地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心(南雄市公共服务中心内)，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2023年 1 月 12 日 9 时 30 分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心 地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心(南雄市公共服务中心内)，具体房间号以当日现场通知为准。 |
| 备注：投标人自行获取并下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |  |  |

第三节 投标人须知正文

南雄市实验小学扩容提质建设项目 经南雄市发展和改革局以《关于南雄市实验小学扩容提质建设项目可行性研究报告的批复》雄发改投审〔2022〕244号批准建设，项目代码为2210-440282-99-01-472251。本项目业主为南雄市实验小学，建设资金来自市财政统筹资金，出资比例100%，招标人为南雄市实验小学，招标代理机构为广东省广大工程顾问有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的 勘察、设计 进行公开招标。

1 工程概况综合说明

1.1 招 标 人：南雄市实验小学

1.2 工程地点：南雄市实验小学内

1.3 建设规模和内容：1.新建教学功能楼（含地下停车场）及生活楼各1栋，建筑面积10250平方米；2.新建运动场1个（含田径运动场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场等），占地面积5904平方米；3.原有校舍改造，改造面积6096平方米。4校园场地及附属设施改造（含挡土墙、围墙、广场硬底化建设等），占地面积11665平方米。具体详见勘察设计任务书或可行性研究报告。

1.4 项目总投资：本项目估算总投资约6824万元，其中建安工程费约5292万元。

1.5 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.6 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，投标人均无义务和责任承担这些费用。

2 招标范围

2.1招标范围：含用地范围内的所有内容及保证项目建成后正常运行的所有工程设施:

（1）勘察部分：工程岩土勘察（包括初步勘察、详细勘察）；

（2）设计部分：确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件，包括但不限于：

①设计方案（含效果图）；

②施工图设计（含室外配套工程）；

③后续设计服务工作,调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题；

④完成招标人提出的与项目相关并确保项目顺利实施的其他要求。

⑤由中标人经招标人同意委托第三方审图公司线上审图，最终取得审图合格意见书，招标人不另行支付审图费。

3 工期要求

招标项目勘察设计工期：90个日历天，各阶段实施期限如下：

（1）方案设计阶段：自中标通知书发出之日起20个日历天内提交方案设计。

（2）施工图设计阶段（含详勘）：初步设计文件批复后50个日历天内提交详勘报告文件、施工图设计文件送审稿及施工图预算。

（3）施工图修编：审图机构出具施工图初步审查意见后20个日历天内完成施工图修编并通过审图机构审查合格。

（4）施工现场配合服务：项目施工及保修期内。

在勘察、设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成工期延误时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任，如有纠纷协商不成，由发包方所在地南雄市人民法院受理解决，且任一方违约，需承担守约方追究违约责任发生的律师费、诉讼费等有关费用。

4 投标人资质等级及人员要求

4.1本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

4.1.1 联合体成员数量不超过2个。

4.1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

4.1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

4.1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.2资质要求

4.2.1投标人须持有市场监督管理部门（或原工商管理部门）核发的营业执照，按国家法律经营的独立法人（建筑设计事务所资质投标的可以是合伙企业）。

4.2.2工程勘察、设计单位须持有建设行政主管部门核发的资质证书。

4.2.3参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体（建筑设计事务所资质投标的可以是合伙企业）（必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中勘察、设计企业分别不得超过一家），联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质：

①设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

1）工程设计综合资质甲级；

2）建筑行业工程设计乙级或以上资质；

3）建筑行业工程设计(建筑工程专业)乙级或以上资质；

4）建筑设计事务所资质。

设计单位仅具备建筑设计事务所资质的，应当自行完成招标范围内的建筑专业设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经招标人同意，将其他专业设计业务发包给具有相应资质的分包方。

②勘察企业必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

1）工程勘察综合类甲级资质；

2）工程勘察专业类（岩土工程）乙级或以上资质；

3）工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级或以上资质。

4.2.4根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书、人员资质、资格有效期到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效的。

4.3相关人员要求

4.3.1拟委派担任本招标项目的项目负责人（设计负责人）必须为一级建筑注册师或一级结构注册师。

4.3.2勘察负责人须持有注册土木工程师（岩土）注册执业证书。

4.3.3投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（提供社保证明或劳动合同）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.4.禁止投标条款

4.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

| 序号 | 单位名称 | 拒绝原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南雄市实验小学 | 为本招标项目的招标人 |
| 2 | 广东省华源建设项目管理有限公司 | 为本招标项目的工可编制单位 |
| 3 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 为本招标项目的招标代理机构 |
| 4 | 南雄市住房和城乡建设局 | 为本招标项目的主管部门 |

4.5其他要求

省外建筑企业按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

5 招标文件的获取

5.1 本工程招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经发布，视为发售投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站下载。招标文件获取截止时间前（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”，招标文件获取截止时间与投标截止时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用交易平台进行获取招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

5.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用交易系统获取招标文件和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的【服务指南】。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

5.3 投标保证

5.3.1 投标人须缴纳金额为人民币2万元的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

5.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。投标人可登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源交易一体化平台建设工程交易操作指引缴纳投标保证金》，了解网上具体操作流程。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间(见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

5.4若投标人因自身原因未能正确完成获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

6 勘察、设计工程内容和质量标准

6.1 本次勘察、设计工程的内容及要求：

勘察内容：项目用地红线范围内的工程地形图修测、岩土勘察（包括初步勘察、详细勘察），达到审查合格要求的勘察报告；勘察成果必须满足施工图设计及审图合格的要求。

设计阶段包括相关报建报批所需的方案设计文件、初步设计、概算、施工图设计、预算、效果图及施工配合等。

本次勘察、设计工程的内容及要求具体详见设计任务书。

本工程的建筑方案设计均需经招标人确认后方可进入下一阶段设计，施工图文件必须与审批合格的报建图一致，不得随意修改。进入施工阶段后，涉及建设工程设计方案有关内容确需修改的，须配合业主单位向市自然资源局申请调整，并通过审批。施工图设计必须由有资质的审图机构审查合格。

6.2 勘察设计承包内容：中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的完善方案设计及方案深化、初勘报告和详细勘察报告、施工图设计文件及建设期间的服务等内容。

建筑方案设计5套，初勘报告和详细勘察报告8套，审定的施工图（含施工图预算）8套，原始数据提供的所有资料电子文件。

6.3 勘察设计人要按照经批准的可研报告（修编）、规划条件等资料控制施工图设计，即限额设计。勘察设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

6.4 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，勘察、设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。

6.5  勘察的目的与要求：

勘察成果文件必须按照国家现行工程勘察、设计规范标准，满足初步设计、施工图设计及审图合格的要求，可参照但不限于以下内容及要求。

6.5.1.初步勘察的目的与要求

（1）勘探点在总用地范围内按《岩土工程勘察规范》及设计要求布孔，及在设置边坡防护处增设勘探点，初勘布孔由勘察、设计单位编制勘察方案，报招标人确认；勘察、设计单位必须完成初步勘察方案中的所有勘察工作，并且勘察工作必须满足初步设计评审的合格要求；

（2）初步查明地质构造地层结构岩土工程特性及地下水埋藏条件；

（3）查明场地不良地质作用（含溶洞）的成因分布规模发展趋势并对场地的稳定性做出评价，提出不良地质现象的防治措施和建议；

（4）对场地和地基的地震效应做出初步评价；

（5）初步判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

（6）应对场地的各类建筑作出地基基础类型的判断及基坑开挖与支护、工程降水方案进行分析评价；

（7）在勘探中发现有地貌单元交接部分和地层变化较大的地段，勘探点应予以加密；

（8）周边水文条件（常年最低水位、最高水位、平均水位，50年、100年一遇水位，历史最高水位等）

（9）初勘成果应满足初步设计需要，提供作为初步设计阶段及初步设计审查文件的依据。

6.5.2.初步勘察成果编制、深度要求及文字图纸部分

（1）勘探人应结合本项目相关资料的要求以及《岩土工程勘察规范》等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程初步勘察报告；

（2）地下水稳定水位；

（3）勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图，基岩面等高线图；

（4）各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表，满足能按承载力变形计算地基的要求数据；

（5）水质分析报告及侵蚀性能评价；

（6）地震基本烈度，场地土类型及地震液化可能性评价；

（7）地基土的物理力学性质指标（容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等）；

（8）基础结构方案建议，并提供天然地基或桩基各设计数据；

（9）按勘察规范对拟建场地工程地质及水文地质进行评价及建议，明确设计的采用值。

6.5.3.详细勘察的目的与要求

（1）查明所有建筑物及构筑物范围内岩土层的类型、深度、分布和工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

（2）查明水文地质条件，评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定水质对建筑材料的腐蚀性。

（3）评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。

（4）查明不良地质作用的类型、分布范围，提出整治措施和建议。

（5）查明道路范围溶洞分布范围、位置、大小，提出整治措施和建议。

（6）查明地下水位的变化情况，水质状况对建筑物的影响情况。

（7）查明对建筑物不利的埋藏物。

（8）判定地基土对建筑材料的腐蚀性，提出整治的措施和建议。

（9）对场地和地震效应做出评价，查明有无液化地层并对液化等级作出评价。

（10）查明需防护山体（边坡）的岩土层的类型、深度、分布和工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力，提出防护措施和建议。

6.5.4.详细勘察勘探点布置原则

勘察点应按《岩土工程勘察规范》合理布置，满足“查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布和工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力”要求。建筑平面及坐标位置由招标人提供主管部门批复的电子版图纸，勘察布孔由勘查设计单位编制勘察方案，报招标人确认。

6.5.5.详细勘察成果编制及深度要求

（1）勘探人应结合本项目选址意见、相关资料的要求以及《岩土工程勘察规范》等标准规范的规定及招标人其他要求，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给招标人，并通过审图机构审核达到合格要求。

（2）工程勘察报告应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议。

6.5.6.详细勘察工程勘察报告由文字部分和图表部分组成，其中文字部分至少应包括：

（1）拟建工程概况、勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

（2）勘探点位布置及勘察方法情况，原土取样及实验分析情况；

（3）场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、溶洞情况、地形成层条件、水文地质条件（包括水埋藏情况、类型、水位及其变化等），各土层的分布情况以及物理特性、性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议值等。

（4）场地的稳定性和适宜性评价、地下水及土质对建筑物的腐蚀影响、地震基本烈度以及由于工程建设可能引起的工程地质问题及其防治措施，适宜的基础形式和有关的计算参数及施工中应注意的事项等。

（5）对岩土利用、整治和改造的方案进行分析论证，提出建议；对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。

6.5.7.详细勘察工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：

（1）勘探点平面布置图

（2）综合工程地质图或工程地质分区图

（3）工程地质剖面图

（4）地质柱状图或综合地质柱状图

（5）各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等。

（6）地下水等水位线图（若有）

（7）岩土工程计算简图及计算成果图表等。

6.5.8.详细勘察任务需要时，可提交下列专题报告：

（1）岩土工程测试报告；

（2）岩土工程检验或监测报告；

（3）岩土工程事故调查与分析报告；

（4）岩土利用、整治或改造方案报告；

（5）有关岩土工程问题的专门技术咨询报告等。

（6）工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。

6.5.9. 关于勘察的其它要求：

（1）按国家现行的勘察深度要求规定。

（2）详细勘察时，对软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。

（3）勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。

（4）勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

（5）勘察工作必需的水、电及设备所产生的相关费用由勘察人自行承担。

（6）因工程沿线的勘察工作发生青苗补偿及相关费用由勘察人自行承担。

（7）勘察人勘探完毕后需及时妥善回填钻孔，避免对周边环境造成破坏和形成安全隐患。

（8）勘察人需妥善保存各勘探孔的完整岩土芯样，以备届时施工阶段地质情况实际核对。施工过程中，若发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，视为勘察人违约并承担相关责任。

（9）勘察人勘探作业时，需预先探明勘探范围内的地下原有各类通信管线、燃气管道、电力电缆、供水管、排水（污）管等埋藏物分布情况，并做好相关防范保护措施，若因勘探工作造成相关设施损毁及相关费用由勘察人自行承担。

6.6 勘察后期工作

6.6.1 配合施工

当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工，发包人不另支付配合施工费用，此期间工作如下：

（1）对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；

（2）现场交桩；

（3）配合设计人进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作；

（4）勘察人应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

6.6.2 勘察工作技术总结

勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后十个日历天内完成，交发包人。

6.7 关于设计深度的要求

6.7.1 按国家及地方现行的勘察设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求；按绿色建筑设计标准进行绿色建筑设计。

6.7.2 各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

6.7.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

6.7.4.设计文件的深度，应当满足主要设备材料订货、征地拆迁及编制施工图设计文件的需要。

6.7.5.施工图设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件及设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

6.7.6 相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

6.7.7 施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、基坑支护、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

6.8 设计后期配合施工工作

6.8.1 施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工、监理招标及施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目勘察设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合施工、监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。

6.8.2 设计单位配合施工、监理招标及施工的工作内容如下：

- 施工图设计（技术）交底；

- 配合勘察单位现场交桩；

- 变更设计和所有补充设计；

- 会签设计变更审批表；

- 参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

- 参加隐蔽工程及工程竣工验收；

- 解决与设计有关的施工问题；

- 配合质量检测；

- 参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

- 参加本项目建设有关会议；

- 在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容；

- 配合施工单位完成竣工图绘制，并按档案馆要求，完成必要的签字盖章。

6.8.3 设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后十个日历天内完成，交发包人。

6.9 限额设计要求：

6.9.1 中标人编制的初步设计概算不超过立项批复相应投资估算，中标人设计的施工图所编制的施工图预算中的建安工程费，不得超过经批准的初步设计概算中相应的建安工程费。

6.9.2 承包人在提交设计施工图时必须同时提交施工图预算。施工图预算作为承包人自我核算是否符合限额设计要求的依据。若造价咨询单位按施工图编制的建安工程费高于6.9.1条规定时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。

6.10如因勘察、设计人原因，导致施工图及编制的施工图预算不符合限额设计的要求而进行修改，则不增加设计费用，并承担一切的责任和损失。由此造成造价咨询单位重复审核施工图预算的费用、施工图设计文件审查费用和其他费用等，均由勘察、设计人承担，费用在进度款中扣除，且结算时在设计费中扣除不予计取。

6.11设计时需要考虑与周边地块的开发相结合及相关规划方案的要求进行设计。。

6.12凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

（注：上述招标内容具体参见可行性研究报告，同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）

7 现场踏勘

7.1招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

7.2在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

7.3现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

8 招标答疑

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

8.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

9 最高投标限价的确定及投标报价的约定

9.1 最高投标限价的确定

经研究确定，本项目招标最高投标限价为：人民币壹佰肆拾陆万伍仟捌佰壹拾贰元整（¥1465812.00元）。具体详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 最高投标限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察费 | 388080.00 | 在最高投标限价范围内，投标人自行报价 |
| 2 | 设计费 | 1077732.00 | 在最高投标限价范围内，投标人自行报价 |
| 建安费 |  | 本项目投资估算建安费总额5292万元。 |  |
| 合计1+2（元） |  | 1465812.00 |  |

备注：

1、各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、各单项或合计投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数；投标取费费率＝投标总价÷本项目建安工程费×100%，并按“四舍五入”原则精确到三位小数。

3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

4、本项目勘察费单价上限每米110元。

## 9.2 投标报价的约定

9.2.1 投标人以勘察费、设计费的合计总价进行投标报价。勘察费报价、设计费报价及其合价均不得超出最高投标限价规定的相应限价。

9.2.2 勘察费投标报价：在勘察费最高投标限价范围内，投标人自行报价。勘察费结算：以中标的勘察单价乘以总进尺，低于中标勘察费的按实结算，高于中标勘察费的按中标勘察费结算。勘察费的报价应包括常规的地质勘察、初步勘察、详细勘察、初测和定测、所有事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程勘察有关的全部费用，以及场地平整和场地处置，临时用水用电费用，同时应考虑施工场地不同土、石质类别比例及满足本项目设计要求所需完成的勘察工作量，并承担风险。

勘察费已包括所有事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程测量有关的全部费用，同时中标人应考虑施工场地不同土、石质类别比例、水上勘察作业所需的措施等满足本项目设计要求所需完成的勘察工作量及措施，并承担风险。工程测量是招标范围中勘察部分的内容，其任务包含勘察部分的所有相关工程测量，工程测量费用已包含在勘察费中。

9.2.3 设计费投标报价：在设计费最高投标限价范围内，投标人自行报价。设计费结算价＝设计费合同价×（经审定的建安工程施工图工程量清单预算总价÷投资估算建安费总价，设计费结算价超过设计费合同价的按设计费合同价结算。设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）和设计任务书所规定的所有设计工作的所有费用以及专家评审费用（包括初步设计评审及重大设计变更专家评审费用等），还应考虑招标人提出的与项目相关的其他要求所产生的费用。若建设规模及建设标准不变，设计费结算价超过设计费合同价，则按设计费合同价包干。（注：设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、绿色建筑设计及咨询并取得绿色建筑星级申报评价标识的费用、各项专家评审的专家费用、概(预）算编制费等。如其他专业需要分包的，需向发包人报备。

9.2.4 勘察费、设计费的中标价为合同价，勘察设计成果必须按要求满足勘察设计规定的深度。所报的勘察费、设计费应包含投标人自投标之日起至工程验收合格所需的费用。若勘察设计深度不够，导致设计更改、工程量增加、费用增加的，由中标单位以该项目的勘察费、设计费为限承担责任。

9.2.5 本项目投标报价应综合考虑勘察设计服务费、各项专家评审费、修编建设工程设计方案费用、所有专业及工程复杂程度相关的调整系数等所包含的一切费用，还应考虑任何阶段性设计修改不增加任何费用的风险，投标单位应充分考虑本招标文件“拟签订合同的主要条款”所列的。

9.2.6 投标报价时应充分考虑“拟签订合同的主要条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。

10 投标文件的编制要求

10.1 一般要求

投标文件应按第六章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2投标文件包括商务经济标书、技术标书两个分册。投标文件在电子投标时全部采用电子文档（中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内再提供正本1份、副本三份的纸质版投标文件给招标人存档），投标文件所附证书证件均为彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：韶关市公共资源交易一体化平台交易指引。

10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。

10.1.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（电子印章）、盖章（电子印章）即可。

10.2 商务经济标书的编制要求

10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式二）；

（4）《工程项目报价表》（格式三）；

（5）《各项承诺一览表》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明》（格式九）；

（7）《授权委托书》（格式十）；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件或银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印件）。

（9）《联合体协议书》（格式十一）；

（10）《投标人基本情况表》（格式五）及所附资料；

（11）《项目负责人/勘察负责人简历表》（格式六）及所附资料；

（12）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式七）及所附资料；

（13）详细评审阶段要求提供的评审资料（详见本节第15.5.1目）；

（14）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于新冠肺炎疫情防控期间企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（12）项所有投标人均应提供。但非联合体投标的，无需提供第（9）项内容。

10.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（不含封面、目录）连续标记页码。

10.2.4 所有报价均以人民币“元”为单位，并按“四舍五入”原则精确到两位小数。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，如不一致，以大写报价为准。

- 10.3 技术标书的编制要求

10.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）设计方案（根据项目实际情况编写）；

- （4）投标人根据招标文件的评标定标方法认为需要补充的其他资料。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。

10.3.3技术标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页连续标记页码。

## 11 投标文件的编制依据

11.1招标单位提供的设计文件等资料；

11.2本招标文件；

11.3国家、广东省现行的有关法规、规定，建筑工程验收规范和质量检验评定标准等。

12 投标文件的包装、密封

12.1投标文件各分册须分开包装、密封。投标人应在投标文件封套封口处加贴封条，并骑缝盖单位章。封套上写明：

南雄市实验小学扩容提质建设项目勘察、设计投标文件 （商务经济标书 / 技术标书） 投标人全称： 投标人地址： 在 年 月 日 时（即开标时间）前不得开封

12.2若因投递地点未写清楚而使投标文件迟到、遗失，或因密封不严、标记不明而造成投标文件过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

13 投标文件的递交

13.1 在投标文件提交截止时间前，投标人通过韶关市公共资源交易一体化平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，韶关市公共资源交易一体化平台将予以拒收。

13.2 提交时间：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

13.3 投标人无须进行现场签到，如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件等相关资料，可自行委派授权委托人（授权委托人可与投标代理人不是同一人）（授权委托人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式四）和《法定代表人身份证明》（格式五）），投标人可在规定的地点、时间内（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）递交至开标现场（附一式两份清单），无原件的不作要求。

13.4如有联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求提交电子投标文件和相关资料。

13.5 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求加盖电子印章，或电子印章不完整。

（3）非投标人原因导致电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的。

14 投标有效期

本次招标投标有效期为 90 个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

15 开标

15.1 投标人无须进行现场签到，可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和系统操作手册为准。

15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。

（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（6）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将资料原件（若有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

16 评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐 3 个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

16.1 评标委员会

16.1.1 评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库－韶关区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

16.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。

16.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。

16.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

16.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（2）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效。

（3）投标文件中拟派设计/勘察负责人是否与《开标一览表》一致；拟派设计/勘察负责人、拟派其他主要人员的条件是否符合招标文件规定；拟派人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确。

（4）联合体投标的，满足本节第4.1目中的规定。

（5）投标人不是本次招标禁止投标条款中的单位。

（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。

16.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）各分册是否按招标文件规定加盖电子印章。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

16.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标总价限价；勘察费及设计费是否超出对应的最高投标限价。

（3）技术标书的质量、保障措施是否符合国家和省市现行有关规范、规定、标准，是否能实现工程质量、进度管理目标。

16.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

16.5 详细评审阶段

16.5.1 “综合评估法”评审程序

评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为60分，技术部分满分为10分，投标报价部分满分为30分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1

评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2

评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣0.5分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.3分，扣完为止。公式如下：

M3＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；

E为扣分因子。当Di＞D时，E＝0.5；当Di＜D时，E＝0.3。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3

式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

综合评分表

| 商务部分：60分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标 内容 |  |  | 评分标准 |  | 备注 |
| 商务部分（60分） | 设计企业（45分） |  | 企业奖项及荣誉 （25分） | 企业在2020年1月1日至今，承接过的工程项目业绩获得奖项情况： 1.获得国家级奖项的，每个得10分； 2.获得省级奖项的，每个得6分； 3.获得地市级奖项，每个得2分； 4.以上奖项均未获得的，不予计分。 5.本项最高得10分。 | 1.同一投标人可以提交多个项目奖项供评审，但同一项目奖项只按最高等级奖项计分，不同项目奖项可累加计分。 2.获奖协会包含以下协会： 国家、省、市工程勘察设计行业协会或勘察设计协会。 3.需附有关奖项证明复印件（或打印件）。 4．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。 |
|  |  |  |  | 企业在2021年1月至2022年10月期间连续22个月地级市或以上建设行政主管部门发布的建筑行业企业诚信综合考评等级情况： 1．评等级为AA级或以上得10分； 2．考评等级为A级得5分； 3．其他情况或无评级的，不予计分。 本项最高得10分。 | 1．需附《2021年1月至2022年10月地级市或以上建筑行业企业诚信综合考评等级》以及发布文件的网页截图打印页（应显示网站名称和网址）。 2.发布机关、考评时间不符合评分标准和备注规定的，则不给予计分。 |
|  |  |  |  | 企业获得高新技术企业并在有效期内的得5分。 本项最高得5分 | 需附有关证明材料复印件。 |
|  |  |  | 企业业绩 （10分） | 企业2020年1月1日至今承接类似业绩情况： 1． 承接 过类似工程的，每个得5分。 2．未 承接 过类似工程的，不予计分。 本项最高得10分。 | 1．类似工程指：公建类含（设计，勘察、设计，勘察、设计施工总承包或EPC）。 - 需附有关业绩合同协议书关键页复印件（或打印件）或中标通知书复印件（或打印件）。 3．业绩时间以合同协议书日期或中标通知书时间为准。 4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分： ①业绩不属于类似工程的； ②业绩时间不符合要求的。 |
|  |  |  | 企业履约 信誉 （10分） | 企业获得“守合同重信用企业”（以下简称“守重”含2020年度）荣誉情况： 1．“守重”连续15年的，得 8分，超过15年的连续年度，每1年加 1 分（增加部分不连续的，中断年度以外的不予计分），本小项最高得10分。 2．“守重”连续10～14年的，得6分。 3．“守重”连续5～9年的，得4分。 4．其他情形的，不予计分。 本项最高得10分。 | 1．需附“守重”证书复印件（或打印件）。 2．“守重”证书须由市场监督行政主管部门（原工商行政主管部门） 颁发。 3．任一年度“守重”证书有以下情形之一的，该年度视为中断年度： ①颁发机构不符合要求的。 |
|  | 勘察企业 （15分） |  | 勘察单位 业绩（10分） | 企业2020年1月1日至今承接类似业绩情况： 1． 承接 过类似工程的，每个得5分。 2．未 承接 过类似工程的，不予计分。 本项最高得10分，其它不予计分。 | 1．类似工程指：工程勘察类含（勘察，勘察、设计，勘察、设计施工总承包或EPC）。 2.需附有关业绩合同协议书关键页复印件（或打印件）或中标通知书复印件（或打印件）。 3．业绩时间以合同协议书或中标通知书日期时间为准。 4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分： ①业绩不属于类似工程的； ②业绩时间不符合要求的。 |
|  |  |  | 勘察单位管理体系（5分） | 1．同时获得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证得5分。 2．缺少一项不得分。 本项最高得5分 | 需附在有效期内的认证证书复印件（或打印件）。 |
| 技术部分：10分 |  |  |  |  |  |
| 技术部分（10分） |  |  | 对项目的概况的了解 （2.5分） | 对本次招标项目的概况、规模等描述详尽、透彻的。 【优】得该细项分的2.5分； 【良】得该细项分的2.25分； 【合格】得该细项分的2分； 无该项描述得0分。 |  |
|  |  |  | 对本招标项目所在地的建设条件的认识（2.5分） | 对招标项目所在区域建设条件的认识全面、深刻的。 【优】得该细项分的2.5分； 【良】得该细项分的2.25分； 【合格】得该细项分的2分； 无该项描述得0分。 |  |
|  |  |  | 设计进度计划安排及保证措施 （2.5分） | 设计进度、质量保证措施具体、针对性强。 【优】得该细项分的2.5分； 【良】得该细项分的2.25分； 【合格】得该细项分的2分； 无该项描述得0分。 |  |
|  |  |  | 勘察纲要 （2.5分） | 根据项目所需的勘察工作进行评价： 有岩土工程勘察纲要，纲要内容详尽、思路清晰、技术合理可行的，满足编制要求的，优得2.5分； 有勘察纲要，技术合理可行的，基本能满足编制要求的，良得2.25分； 勘察纲要基本可行的，一般得2分。 无该项描述得0分。 |  |
| 投标报价部分：30分 |  |  |  |  |  |
| 经济部分（30分） |  | 报价得分计分方法如下： 一、评标基准价D计算 评标基准价D = A×（1—B） 式中：A = 招标人的最高投标限价 B = 随机抽取的下浮系数的算术平均值（保留两位小数），用1～21号球分别代表一个下浮系数，由所有评标委员会成员从这21个号码中每个人随机抽取1个下浮系数，共抽取5个下浮系数，抽出的号球不参与下次抽取，所抽取的号码对应下浮系数的算术平均值作为评标下浮率（保留两位小数），具体号码对应的下浮系数可参考下表。 号球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 下浮率（%）; 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7. 号球; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 下浮率（%）; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5. 号球; 17; 18; 19; 20; 21. 下浮率（%）; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 3.0. - 经济部分得分F计算（采用插入法计算） 当投标人的投标报价Di等于D时得满分，每高于D一个百分点扣0.5分（E）, 每低于一个百分点扣0.3分（E）。 计算公式为：F=30-(︳Di-D︳/D)×100×E 式中：F=经济部分得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。 若Di>D，则E=0.5，若Di<D, 则E=0.3。 注：本项扣分扣完为止。 |
| 得分合计 |  |  |  | 商务部分得分+技术部分得分+经济部分得分 |  |

备注：评分如出现小数点，则按“四舍五入”原则精确到两位小数。

16.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。

17 推荐中标候选人

17.1 确定排名

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，按照综合得分由高到低的次序排列。综合得分相等时，以投标总价低的优先；投标总价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由评标委员会投票确定。

17.2 推荐方法

（1）有效投标人数量达到或超过3个的，评标委员会将前三名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。

（2）有效投标人数量不足3个的，评标委员会将所有有效投标人均作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人重新招标。

17.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和中标候选人名单。

18 中标候选人公示

18.1  招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）及韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）进行公示，公示期不得少于3天。

18.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶法审〔2020〕19号）执行。

18.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金退还给中标候选人以外的投标人。

- 第四节 否决投标条件

本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

- 1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第4.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。

（4）投标文件中拟派设计/勘察负责人与《开标一览表》不一致的；拟派设计/勘察负责人、拟派其他主要人员的条件不符合规定的；拟派人员数量不符合规定的；

（5）拟派人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的；或注册单位与投标人不一致的；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；

（7）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（8）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业有关信息情况打印页的。

- 2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。

（9）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（10）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法作出投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（11）投标文件未按规定签字、盖章的；

- 3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。

（12）投标有效期、工期不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（13）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标总价限价的；勘察费及设计费超出对应的最高投标限价的。

（14）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。

- 4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。

（15）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（16）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

第二章 拟签订合同的主要条款

## 1 承包方式

中标人以中标价按合同约定和招标文件内容要求，法律法规及国家强制性标准要求，提供完整的最新工程地形图、初步设计及概算，初勘报告和详细勘察报告、施工图设计文件和建设期的服务内容，不允许转包和分包。

## 2 合同价款支付办法及结算原则

2.1 本合同工程按中标人的投标报价，中标价即为签约合同价。

2.2 合同价款支付方式

2.2.1勘察费支付：

（1）提交初步勘察、详细勘察正式报告后，支付至勘察费的80%；

（2）勘察报告经施工图审查单位审查合格后，支付至勘察结算价的100%。

2.2.2设计费支付：

（1）双方合同签订后，支付设计合同价款的30%；

（2）全部设计施工图文件经施工图审查单位审查合格并修编完成后，支付至设计合同价款的90%；

（3）竣工验收合格后经双方确定设计服务结算价，设计单位提交结算审核资料，支付至设计结算价的100%。

2.2.3在每次支付合同价款时，由中标人缴纳相应阶段的违约金（如有）。

2.2.4承包人提供的工程款发票必须按照发包人要求提供相应增值税普通发票给发包人，发包人收到符合要求的发票后方可支付工程款。

2.3 结算原则：

2.3.1勘察费用结算原则：以中标的勘察单价乘以总进尺，低于中标勘察费的按实结算，高于中标勘察费的按中标勘察费结算。

2.3.2设计费用结算原则：设计费结算价=设计费合同价×（经审定的建安工程施工图工程量清单预算总价÷投资估算建安费总价），若设计费结算价超过设计费合同价，则按设计费合同价包干。除工程出现规划重大调整或者重大设计变更，否则设计费不予调整。若工程出现规划重大调整或者重大设计变更，增加设计费由双方另行协商确定。

2.3.4 若因不可预见因素导致项目长时间（两年以上）暂停或取消，乙方可申请按实际完成工作量进行结算。

2.3.5本项目勘察设计人的所有违约金均需按照发包人开出的违约通知,根据韶关市非税收入罚款流程进行违约金缴纳。

## 3.最终以合同签订为准（由招标人自行补充）

第三章 中标人须知

1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）、韶关市公共资源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)进行公示。

3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起 10 个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 3 %的履约保证。

3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明工程名称及用途。

（2）采用履约保证担保（保函类型为见索即付银行保函,保函格式详见本章附件2，必须按招标人提供的格式开具保函）或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。

3.4在项目实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。

3.5项目通过竣工验收，承包人向发包人提出履约保证金退还申请后28天内，招标人将履约保证退还给承包人。

4.合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 本招标项目合同计价方式为：勘察设计为总价合同。

4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。

4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

5.放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10日内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6．诚信登记

承包人在签订合同30日内，须按《韶关市住建管理局关于加强我市建筑行业企业及注册执业人员诚信管理的通知》（韶市建字〔2018）56号）的要求办理诚信登记，纳入诚信管理范围。

7．项目管理机构

7.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

7.2 承包人应保证该项目拟投入人员的的相对稳定，勘察/设计负责人确需变更的，要根据国家相关法律法规及发包人的要求提供相关证明资料，经发包人审核同意后方可变更。

8．监督实施

承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。

9 其他事项

9.1 中标人须在收到中标通知书之日十天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。

9.2签订合同后，中标人的法人代表或其授权委托人、项目设计负责人须参加招标人组织的廉政谈话。

9.3 若勘察作业受用地征收影响，勘察设计人需积极选取周边勘探点参照，待征收问题解决后再入场详勘，相应部分的施工图预算以暂定工程量计算。

9.4本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。

9.5 每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于招标人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

9.6 勘察人需妥善保存各勘探孔的完整岩土芯样及影像资料，以备届时施工阶段地质情况实际核对。施工过程中，若发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，视为勘察人违约并承担相关责任。

9.7 若中标人不具备专业设计资质的，由中标人另行委托有相应资质的单位进行设计并通过施工图审查，所产生的费用由中标人承担，招标人不再另行支付相关费用。

9.8 中标人应按招标人要求及有关方面的尺寸和材质要求制作鸟瞰图及效果图。否则，招标人另行委托相关单位完成该项工作，费用由中标人承担。

9.9 勘察设计人义务及违约责任

9.9.1勘察设计人义务

9.9.1.1合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同视为勘察设计人违约，扣除履约保证金。

9.9.1.2勘察设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。勘察设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计和变更预算编制。

9.9.1.3勘察设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

9.9.1.4设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

9.9.1.5未经发包人书面同意，勘察设计人不得对已批准的设计和勘探点布置方案作重大修改、增减或删除。

9.9.1.6勘察设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.9.1.7勘察设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

9.9.1.8勘察设计人驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目勘察设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、预算跟踪服务、图纸会审和技术交底）。

9.9.1.9勘察设计人应委派1名参与并熟悉本项目勘察设计、有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。勘察设计人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。

9.9.1.10勘察设计人编制的初步设计概算需按设计要求和概算定额等相关文件的规定编制,须保证其准确并符合合同约定的要求,勘察设计人编制的初步设计概算应确保完整和相对准确。

9.9.1.11涉及设计方案专家论证会（含初步设计评审）的相关费用由勘察设计人承担。

9.9.1.12勘察设计人要按照批准的投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制施工图设计，即限额设计。勘察设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

9.9.1.13发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察成果（包括研究试验成果）设计文件的审查并不免除勘察设计人的责任。

9.9.2．勘察设计人违约的处理

9.9.2.1．中标人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按“附件一 勘察设计人违约行为及违约金一览表”的规定向勘察设计人课以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将勘察设计人的违约行为上报建设行政主管部门。

9.9.2.2．发包人向勘察设计人开出的任何违约金将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。勘察设计人必须完全接受上述条款。

9.9.2.3．发包人按合同规定向勘察设计人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对勘察设计人当时各种行为的认可或默认。

9.9.2.4．勘察设计人的违约金由发包人掌握使用。

9.10本项目由中标人支付评标专家参加评标的相关费用（包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等）。中标人须在中标公告公示期结束后，领取《中标通知书》前，向招标代理机构缴纳评标专家参加评标的相关费用。

# 第四章 招标项目的设计要求

工程建设项目必须执行的现行技术规范，包括且不限于：

- 一、工程勘察标准规范

本项目勘察、测量文件必须符合现行国家、行业和地方的一切法规、规范和标准关于工程勘察、测量的要求，包括但不限于：

1.《工程测量规范 》(GB 50026-2007)；

2.《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2001）；

3.《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；

4.《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）；

5.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

6.《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）；

7.《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

8.《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)；

9.《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

10.《工程岩体分级标准》（GB/T50218-2014）。

备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。

- 二、工程设计标准规范

1．《建筑采光设计标准》(GB50033-2013);

2．《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)；

3．《中等职业学校建设标准》建标192-2018；

4．《中小学校体育设施技术规程》JGJ/T 280-2012;

5．《无障碍设计规范》(GB50763-2012);

6．《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2015);

7．《屋面工程技术规范》(GB50345-2012);

8．《倒置式屋面工程技术规程》(JGJ230-2010）;

9．《建筑外墙防水工程技术规程》(JGJ/T235-2011);

10．《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214-2010);

11．《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015);

12．《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001、J133-2001）;

13．《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017);

14．《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) ;

15．《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010);

16．《建筑地面设计规范》(GB50037-2013)；

17．《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-2006);

18．《节能建筑评价标准》(GB/T50668-2011);

19．《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DB15-51-2007);

20．《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)；

21．《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)；

22．《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)；

23．《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)；

24．《工程建设标准强制性条文--房屋建筑部分》 (2013版）；

25．《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) (2018年修订版)。

26．《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017；

27.《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版);

28.《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009版);

29.广东省标准《建筑防水工程技术规范》(DBJ15-19-2006);

30.《城市道路和建筑物无障碍设计规程》(JGJ50-2013);

31.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015);

32.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 (2013版);

33.《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009);

34.《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008);

35.《饮食建筑设计规范》 FJGJ64-89 (2011版);

36.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014);

37.《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010);

38.《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-2016);

39.《中小学校设计规范》GB50099-2011;

40.《城市普通中小学校校舍建筑规范》建标[2002]102号;

41.《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2016);

42.《广东省义务教育标准化学校建设标准》;

43.《广东省普通高中督导评估方案》(2008年版);

44.《广东省中小学校艺术教育工作条件基本标准(试行》(粤教体函[2012]21号);

45.《关于印发<广东省中小学校体育卫生工作条件基本标准>(试行)的通知》(粤教体[2009]83号)等相关文件。

备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。

# 第五章  投标文件格式

- 格式一   封面

正本（或副本）

（项目名称）

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书）

投标人：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 格式二   投标函

投  标  函

致：（招标人名称）

1、经分析研究了贵方提供的       （项目名称）   （以下简称“本项目”）招标文件中的投标须知、拟签订合同的主要条款、项目介绍、本次招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价为人民币（大写）：        （小写）：￥       作为酬金，竞投承包上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程勘察、设计。我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的勘察设计，个日历天内完成合同约定的内容，并确保勘察设计文件质量达到  合格  标准并修补其任何缺陷。

3、我方同意本投标书在投标有效期内有效，在此期间我方的投标随时愿意被委托人接受，我方将受此约束。

4、在正式签订建设工程委托勘察设计合同之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

5、我单位理解，贵方不一定接受最低标价投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位任何投标费用。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

- 格式三   工程项目报价表

工程项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价基数 | 综合单价/报价费率报价 | 投标报价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察费 | 3528米 | 元/米 |  | 投标人报各项综合单价和暂定总价，最终勘察费结算价为各实际工程量乘以对应综合单价之和，不超最高投标限价。 |
| 2 | 设计费 | 5292万元 | % |  | 设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）及设计任务书所规定的所有设计工作的所有费用，应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用，概算编制费、税费等。 |
| 投标报价合计1+2（元） |  |  |  |  |  |

备注：

1.各单项或合计投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2.各单项或合计投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数；投标费率按“四舍五入”原则精确到三位小数。

3.以上投标报价均为含税报价（增值税）。

4.本项目勘察费单价上限每米110元，勘察费总价最高投标限价为388080.00元。

5.本项目设计费最高投标限价为1077732.00元。投标取费费率＝投标总价÷本项目建安工程费×100%，并保留三位小数。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年        月     日

- 格式四   各项承诺一览表

各项承诺一览表

| 序号 | 承诺标题 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件条款自愿接受承诺 | 我方自愿接受招标文件的所有条款，所递交的投标文件已经充分响应招标文件的实质性要求。 |  |
| 2 | 履约保证金承诺 | 我方保证按时缴纳全部履约保证金。 | 在勘察、设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任，如有纠纷协商不成，由发包方所在地南雄市人民法院受理解决，且任一方违约，需承担守约方追究违约责任发生的律师费、诉讼费等有关费用。 |
| 3 | 工期、进度承诺 | 我方保证在与招标人签定勘察、设计合同后壹天内开工，并在招标文件规定要求的勘察、设计工期内完成全部招标工程。 我方保证按我方投标文件中的勘察、设计进度计划完成勘察、设计任务。 | 若因我方原因，勘察、设计没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按 合同价款的1‰向招标人返纳逾期违约金。 若因我方原因，勘察、设计的进度未能按我方投标文件中的设计进度计划完成勘察、设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。 |
| 4 | 勘察承诺 | 如我方中标，我方保证按勘察规范及有关法律法规进行勘察，并准时提供相应满足设计要求的勘察成果。 | 如我方中标，未能按招标文件要求提供勘察成果，招标人有权终止合同，扣除勘察费的1%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行勘察，其费用由中标人支付，工期不予顺延。 地质勘探过程中，发包人可随时到现场抽检勘探情况，发现有造假现象的，扣除勘察设计合同价款中勘察费的1%。发现两次以上的则发包人有权解除合同。 |
| 5 | 质量承诺 | 我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付设计文件，并对提交的设计文件质量负责。 | 若因我方设计错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的设计费，造成第三方损失的，由韶关市仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。 我方同意所有违约金以及赔偿金在勘察、设计费中扣除或在履约保证金中扣除。 |
| 6 | 账户承诺 | 我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。 | 若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 7 | 项目管理班子人员承诺 | 我方保证投标文件中拟派人员全部到位，负责各自职责。 | 若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣5000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 8 | 项目负责人承诺 | 我方保证投标文件中所拟派的项目负责人负责本项目勘察设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、）。 | 若因我方原因，项目负责人未准时参加本项目勘察设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编）的，每缺席一次扣1000元（以发包人发出的违约通知为准）。 |
| 9 | 廉政承诺 | 我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。 | 如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。 |
| 10 | 投标文件信息公开承诺 | 我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务标书的全部内容。 |  |
| 11 | 无禁止投标情形的承诺 | 我方不存在招标文件第一章第三节第4.4.1条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。 | 如果我方有招标文件第一章第三节第4.4.1条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- 格式五   投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数（个）： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 设计负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | 包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位： 1．法定代表人为同一人的。 2．存在控股、管理关系的。 3．主要人员相互任职的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的复印件（或打印件）；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》打印件（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

- 格式六   项目负责人/勘察负责人简历表

项目负责人/勘察负责人简历表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年 龄 |  |  | 学位 |  |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间 |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  | 该项目中任职 |  | 备 注 |  |
| 3.获奖情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表不够时自制

说明：《项目负责人/勘察负责人简历表》后应附拟派项目负责人/勘察负责人以下资料：

1．身份证复印件（或打印件）；

2．注册证书或职称证复印件或打印件；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少三个月，其中必须有2022年9月至2022年11月）复印件或打印件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；拟派项目负责人/勘察负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件。

- 格式七   本项目拟投入的人员基本情况表

本项目拟投入的人员基本情况表

| 人员安排 | 姓 名 | 年 龄 | 职称证或注册执业专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（即设计负责人） |  |  |  |
| 勘察负责人 |  |  |  |
| ....各专业负责人 |  |  |  |

说明：

1.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（项目负责人/勘察负责人除外）以下资料：

（1）身份证复印件（或打印件）；

（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）的复印件（或打印件，须复印或打印至变更注册栏）；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少三个月，其中必须有2022年9月至2022年11月）复印件或打印件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同复印件或打印件。

2．联合体投标的，《本项目拟投入的人员基本情况表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。

- 格式八   投标资料详细评审项目索引表

投标资料详细评审项目索引表

| 序号 | 评审分项 | 评审细则 | 证书（或证明文件）复印件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 二 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 三 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 四 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 五 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 六 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| 七 |  |  | 见投标文件第（）页～第（）页 |
| … |  |  |  |

注：本表仅为方便评标委员会对投标资料进行详细评审。

- 格式九   法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年      月      日

法定代表人身份证复印件正、反面

- 格式十   授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

年      月      日

委托代理人身份证复印件正、反面

- 格式十一   联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）的施工投标并争取赢得本项目施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

成员二名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

……

年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

- 第六章   勘察设计任务书

南雄市实验小学扩容提质建设项目勘察设计任务书

一、项目简介

南雄市实验小学（原：全安镇中心小学）位于广东省南雄市全安镇羊角村凌江河畔，作为国家教育部和广东省教育厅实施中小学布局调整的首批试点学校之一，在2004年由教育部、广东省教育厅、南雄市政府投入布局调整资金300多万元，历经一年建设，于2005年8月竣工投入使用。学校占地面积13800平方米，建筑面积4037平方米，有教学楼两幢，综合楼一幢。为改善学校的办学条件，先后又投入2000多万元完善学校的各项建设和设施设备。学校现建有标准语音室、课件制作室、电脑室、科学实验室、美术室、音乐室、图书阅览室各一间，塑胶运动场一座。学校现有教学班33个，学生1555名，教职工57人，高级教师54人。教师学历达标率100%，其中本科学历10人，专科学历43人，中师学历4人。现下辖3所完全小学。

2008年，我校顺利通过广东省义务教育规范化学校的评估，成为了南雄市首批省级规范化学校；我校先后被评为“南雄市教学先进单位”、“南雄市教研教改先进单位”、“南雄市教育宣传先进单位”、“南雄市中小学德育工作先进单位”、“韶关市德育工作示范学校”；连续多年被评为“全安镇先进党总支部”；六年级教师被评为“南雄市群体师德创优先进集体”； 少先队被评为“南雄市少先队红旗大队”。

2011年通过了韶关市义务教育阶段学校教学质量评估；在近几年南雄市六年级素质教育水平测试中，综合成绩稳居全市前茅。今天的全安镇中心小学已成为南雄市农村小学的一张名片，为全安甚至城区的孩子提供了更多优质学位，是一所优质农村学校。

二、项目概况

本项目总建筑基底面积为19319㎡，总建筑面积为16346㎡，建设1栋教学功能楼5000㎡（含地下1层停车场1000平方米）、1栋生活楼5250㎡；新建运动场地5904㎡、校园校舍附属改造11665㎡、原有校舍改造6096㎡，挡土墙400m、围墙400m。改善教师住宿、就餐条件，新增学位数，完善运动设施，贯彻落实科学发展观，建设安全、舒适的中小学，全面提升学校教学条件，解决学校基础设施紧缺的问题。

项目建设期为24个月，从2022年8月至2024年8月。具体进度计划如下：

1、前期工作阶段（2022年8月～2022年9月）：完成项目立项、可研报告编制、方案深化、报建等工作；

2、招标阶段（2022年10月～2022年11月）：开展招投标工作；

3、勘察设计阶段（2022年12月～2023年3月）：开展现场勘查、方案设计、初步设计及施工图设计工作；

4、工程施工阶段（2023年4月～2024年7月）：进行土建施工工作；

5、竣工验收阶段（2024年8月）：完成场地的清理及竣工验收工作。

三、规划设计要求

学校建筑设计将按照“风格统一、一体化设计、造型各有特色”的要求，传承岭南建筑风格，充分体现学校的个性与特色。同时，规划设计以“绿色•智能”为核心理念，在材料、工艺、设计等方面体现低碳、环保元素，在建筑管理、运行、安全防护等方面实现智能化、网络化，力求打造成为外观简洁、现代，内涵绿色、智能的特色建筑群。

1、学校必须严格按照《广东省义务教育标准化学校标准〉的通知》（粤教基函〔2013〕17号）中的相关指标建设。并且，总体设计要从可持续发展的角度出发，设计既要满足目前教学需要，符合国家规定的建设标准，同时，留有适当的发展空间。

2、充分利用自然地形、地貌，根据地形及功能分区，利用现有条件，因地制宜地有机组织建筑空间布局，使建筑与绿化环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的校园环境。

3、根据各功能用房和管理用房等不同功能，进行分区，合理布局。各区之间要联系方便、互不干扰。生活用房的平面组合应使功能分区明确、联系方便和有利于疏散。

4、建筑造型突出时代感，着重表现历史与现代的结合。形体组合上体现历史文化及地方特色，使建筑个性鲜明，富有校园气息。

5、建筑物符合规划、卫生防护、日照、防火等有关规定。

6、建筑材料和结构形式的选择，应符合建筑耐久年限、防火抗震、防洪、建筑节能、保温隔热等方面的要求。

7、充分尊重和合理利用现状地形地貌及现状建筑物，适当留有发展余地，坚持“可持续发展”、“生态优先”和“节约用地”的原则。四、平面及立面设计要求

（1）平面设计

占地面积19319平方米，总建筑面积16346平方米。具体功能布置需求如下表：

##### 表5-3  建筑平面布置

| 序号 | 项目名称 | 层数 | 功能布置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学功能楼 | 5 （含地下一层） | 新建18间，每间按96平方米左右规划，每层1000平方米左右，计划4层，一层架空，二至四层每层6间功能教室，地下停车场大约1000平方米，考虑规划设计地下1层停车库，停车效益最大化。 |
| 2 | 生活楼 | 7 | 规划7层，每层750平方米左右，一层厨房，两层为餐厅，两层为教师宿舍。两层为学生宿舍。按新规设置电梯一台 |
| 3 | 新建运动场地 |  | 建设一个标椎田径运动场，四个篮球场面积，做两个标椎篮球场，一个羽毛球场，两个儿童篮球场，四个乒乓球场等运动设施。 |
| 4 | 校园校舍附属改造 |  | 原校园改造；新增校园建设，环境绿化设施改造；挡土墙，围墙大约各400米等附属工程, |
| 5 | 原有校舍改造 |  | 1.原幼儿园园舍改为实验小学教学楼用房，2.原餐厅厨房改为报告厅，3.其余校舍进行维修以及装修。 |

（2）立面设计要求

立面设计以实用、美观为原则，配合校园的整体风格，采用现代设计手法，结合功能需求设计立面形象，体现学校的时代性与先进性。在建筑形体组合的设计上注重平衡与变化，建议采用浅色为主色调，同时考虑南方气候特点，考虑遮阳与保温，并将室外空调机位考虑到造型上。立面选材主要为面砖。