2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目地力提升措施服务

招标文件

| 招 标 人（盖单位章）： | 仁化县农田水利工程事务中心 |
| --- | --- |
| 招标人工作领导小组负责人（签字）： |  |
| 招 标 代 理 机 构 （盖单位章）： | 韶关市中利工程咨询有限公司 |
| 招标文件编制人（签字）： |  |
| 招标代理机构项目负责人（签字）： |  |
| 招标文件编制日期： | 2025年9月 |

目   录

第一卷	1

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	7

第三章评标办法（综合评估法）	33

第四章合同条款及格式	41

第五章用户需求书	46

第六章投标文件格式	76

# 第一卷

# 第一章招标公告

- 2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目地力提升措施服务招标公告

- 招标条件

- 本项目2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目，项目业主为仁化县农田水利工程事务中心，招标人为仁化县农田水利工程事务中心，招标项目资金来源由上级资金和县级财政资金安排解决，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目地力提升措施服务进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

- 2.1 项目概况

2.1.1 招标项目名称：2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目地力提升措施服务。

2.1.2 项目代码：2506-440224-04-01-692169。

2.1.3 工程建设地点：韶关市仁化县。

- 2.1.4 工程建设规模：在项目区实施农田地力提升工程面积共8784.94亩，其中8784.94亩进行土壤深耕深翻，671.54亩每亩施加生石灰 60kg，1786.77亩每亩施加生石灰 50kg，409.24亩种植紫云英，1854.24亩种植油菜。共有1252.27亩同时施加生石灰及种植绿肥。

2.1.5 标段划分：无。

- 2.2 招标范围

- 2.2.1 服务范围、最高投标限价：

| 标段 | 服务范围 | 适用工程 | 最高投标限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田改造提升建设项目地力提升措施服务 | 2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目地力提升措施服务 | 1651556.96 | 具体服务招标内容详见本招标项目的用户需求书 |

注：（1）投标人必须对本次服务招标的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

- 2.2.2 技术规格：详见本招标项目的用户需求书。

2.2.3 服务地点：招标人指定地点。

2.2.4 服务期：项目实施计划从2025年10月份开始，至2026年3月份止，实施时间为6个月。

- 投标人资格要求

- 3.1 本次招标要求投标人须具备相应资格，并具有与招标项目相应的服务能力，具体要求如下：

- 3.1.1 资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照，总公司出具给分支机构的授权书。

- 3.1.2 其他要求：投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见第六章投标文件格式）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

- 招标文件的获取

4.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在交易平台网站下载。招标文件获取期间（见“重要事项时间地点一览表”，招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。

4.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易平台中完成企业信息数据入库的投标人，方可在交易平台获取招标文件和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在交易平台上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在交易平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易平台进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

4.3 若投标人因自身原因未能正确完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

4.4 获取招标文件等资料的方式：招标文件等资料随本公告一并公开发布，投标人可登录广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）或全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）免费下载。

- 投标文件的递交

5.1 投标人若对招标文件等资料有疑问，应在提问截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前使用交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

5.2 招标人在提问截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视为所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

5.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

5.4 投标人必须在规定的截止时间前使用交易平台完成网上获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标。只有满足以上所有条件，方为有效投标。

5.5 根据《关于全面启用全流程电子化招标投标的通知》（韶交易发〔2022〕24 号）文件，自2022年11月28日起，进入交易平台以招标方式进行交易的项目将全面启用全流程电子化招标投标。投标人可通过交易平台在线办理电子保函、保证保险和投标及下载中标通知书等业务。全流程电子化招标投标项目不再接收纸质投标文件，也不接收纸质保函等单证资料。

5.6 投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

5.7 开标时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”。投标人无须进行现场签到，可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和系统操作手册为准。

- 发布公告的媒介

6.1 本次招标公告同时在①广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）、②全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）上发布。如公告详细内容不一致者，以全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）公告为准。

6.2 在规定的获取招标文件期间，如本次招标获取招标文件的投标人不足3家时，招标人依法有权选择以下任一方式：（1）在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）发布公告延长获取招标文件时间，在延期获取招标文件时间内，已获取招标文件投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未获取招标文件的投标人可根据公告的约定获取招标文件；（2）依法重新组织招标。

6.3 投标保证金缴纳截止时间到期后，若交易平台显示成功缴纳投标保证金的投标人数量少于3家时，招标人将取消于次日召开的项目开标会，发布公告延长报名时间或依法重新组织招标。投标人可在投标保证金缴纳截止时间起至电子投标截止时间前自行登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消项目开标会的相关信息。

- 联系方式

7.1 招标人：

单位名称：仁化县农田水利工程事务中心

办公地址：仁化县新城路24号

联系人（部门）：张工

联系电话：0751-6350266

7.2 招标代理机构：

单位名称：韶关市中利工程咨询有限公司

办公地址：韶关市武江区沐阳东路12号卓越雅苑5幢301号

联系人（部门）：杨工、郭工

联系电话：0751-8767033

7.3 交易场所：

单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：仁化县丹霞大道228号12楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心

联系人（部门）：吴工(工程交易部)

联系电话：0751-6354032

7.4 行政监督部门：

单位名称：仁化县农业农村局

办公地址：仁化县新城路24号

联系人（部门）：农田建设管理股

联系电话：0751-6352126

- 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2025年9月12日18时00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文件截止时间 | 2025年10月11日10时30分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2025年9月29日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2025年9月29日16时30分至2025年10月2日16时00分 |
| 5 | 投标保证金 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2025年10月10日10时30分； 投标保证担保上传截止时间：2025年10月10日10时30分； 投标保证保险投保截止时间：2025年10月10日10时30分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2025年10月11日10时30分 |
| 7 | 相关评审资料原件（如有）递交时间 | 2025年10月11日10时00分至2025年10月11日10时30分 |
| 8 | 相关评审资料原件（如有）递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心， 地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体递交场所以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2025年10月11日10时30分 |
| 10 | 开标地点 | 开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体递交场所以当日现场通知为准。 |
| 备注：自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |  |  |

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 单位名称：仁化县农田水利工程事务中心 办公地址：仁化县新城路24号 联系人（部门）：张工 联系电话：0751-6350266 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 单位名称：韶关市中利工程咨询有限公司 办公地址：韶关市武江区沐阳东路12号卓越雅苑5幢301号 联 系 人：杨工、郭工 电 话：0751-8767033 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目地力提升措施服务 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见招标公告。 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 详见招标公告。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章“用户需求书”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | (1)资质要求：见招标公告投标人资格要求。 (2)财务要求：/。 (3)投标人业绩：/。 投标服务业绩：/。 （4）信誉要求：/。 （5）其他要求：见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求：详见招标公告。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 增加投标人须知正文1.4.3第（19）条： #### 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一服务招标中同时投标。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/。 |
|  |  | 形式：/。 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | /。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求：分包应当由中标人按照合同约定或者经招标人同意；接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 需符合第三章评标办法前附表第2.1.1条、2.1.2条及2.1.3条要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | /。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”。 |
|  |  | 形式：投标人在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）以不记名方式提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发出时间：详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表” 发出形式：在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）发布。 以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 本招标项目的招标文件澄清及答疑文件将在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布，投标人自行下载。从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：投标人自行查阅全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公示，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发出形式： 在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布。 □ 以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：从招标文件修改文件发布之日起即视为投标人已确认收到。 |
|  |  | 形式：招标文件修改一经在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。投标人自行查阅全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公示，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 满足本招标项目评审要求的其他资料及投标人认为需要提交的其他证明材料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按国家、省、市规定计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价如下：人民币壹佰陆拾伍万壹仟伍佰伍拾陆元玖角陆分￥1651556.96元。 备注：投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.各投标人在最高投标限价内根据企业自身实力进行含税总价报价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 2.投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价的，应同时修改第六章“投标文件格式”中投标报价表的相应报价。投标函及其附录与投标文件的其他部分就同一事项出现不一致的情况下，该事项以投标函及其附录的描述为准（招标文件另有约定的除外）。 3.投标人的报价，应是其按第五章“用户需求书”完成服务工作的所有费用，中标后不能增加任何费用｡ 4.投标人必须对本招标项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 1.投标保证金形式：投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 (1)采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 (2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。 (3)采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在交易平台选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 若投标人因自身原因未能正确完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。 未按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将否决其投标。 2.投标保证的金额：人民币贰万元整（￥20000.00元）。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 除投标人须知正文3.4.4款规定的情形外，其他投标保证金不予退还的情形包括： （1）中标人未能在规定期限内签署合同协议。 (2)投标人采用不正当的手段骗取中标经查实； (3)投标人以他人名义投标或者允许他人挂靠投标或借用本公司名义投标的； (4)提供虚假投标文件、虚假承诺/声明/保证或者以其他方式弄虚作假的； (5)法律或本招标文件规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： 1、本招标项目不要求提供近年发生的诉讼及仲裁情况、近年完成的类似项目情况不作为资格审查内容；本招标项目要求提供的 “近年完成的类似项目情况表”“正在进行的项目情况表”资料，上述内容资料需提供且作为评标资料（如有），但不作为资格审查内容。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | /年至/年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | /年至/年 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | /年/月/日至/年/月/日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件的编制 | 本招标项目采用全流程电子投标，不需要提交纸质版的投标文件。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 本招标项目采用全流程电子投标，不需要提交纸质版的投标文件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：见“重要事项时间地点一览表” |
| 4.1 | 递交投标文件地点 | 递交时间和地点：见“重要事项时间地点一览表” |
| 4.1 （新增） | 投标文件递交的注意事项 | 投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。 |
| 4.2.1 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1(A) | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体开标室以当日现场通知为准。 |
| 5.2 | 开标程序 | (1)主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。 (2)主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。 (3)招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。 (4)唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。 备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。 (5)唱标人检查《开标一览表》中有不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。 (6)招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。 (7)主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间及时提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间及时提出的，招标人不予受理。 |
| 5.3 | 开标异议 | 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间及时提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间及时提出的，招标人不予受理。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；专家从广东省综合评标评审专家库-韶关区域中随机抽取技术类专家3人、经济类专家2人。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 将投标须知范本原文修改为： 7.1.1招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index）及全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。 7.1.2投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44 号）执行。 7.1.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金退还给中标候选人以外的投标人。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：由投标人自主选择采用现金（或支票）、银行保函或其他合法形式。 履约保证金的金额：中标合同价款的5% #### 履约保证金退还：①采用现金形式提交的履约保证金在全部服务完成并验收合格后15 天内予以无息退还；②采用银行保函形式提交的保函有效期为开具之日起至全部服务完成并验收合格后 60 天。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是，具体要求： #### 因本次采用电子招标，电子投标条款如下： #### 1在交易平台上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，并提交投标标书（页码起始从封面开始）。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。 #### 本招标项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应在交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章的投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。 #### 投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。 #### 2.电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至交易平台，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。 #### 3.电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案 #### 3.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的最新版操作指南。 #### 3.2补救方案 #### (1)投标文件解密失败的补救方案： #### 在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的，视为无效投标。 #### (2)评标时突发情况的补救方案 #### 在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。 #### (3)除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 因本次采用电子招标，投标文件的递交条款如下： 1.在投标文件提交截止时间前，投标人通过交易平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，交易平台将予以拒收。 2.提交时间：见“重要事项时间地点一览表”。 3.投标人无须进行现场签到。 4.出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理： (1)至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标； (2)投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的； (3)解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的； (4)投标文件损坏或格式不正确的。 因本次采用电子招标，电子开标流程为： 1. 投标人无须进行现场签到，可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和投标人操作指南为准。投标人未及时观看开标实况的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、澄清、确认、监督、投诉、申辩的权利。 1.1 开标时间和地点：见“重要事项时间地点一览表”。 1.2 开标前24小时，若交易平台显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。 1.3 本招标项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。 2. 开标程序 (1)主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。 (2)主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。 (3)招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。 (4)唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。 备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。 (5)唱标人检查《开标一览表》中有不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。 (6)招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。 (7)主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。 3. 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间及时提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间及时提出的，招标人不予受理。 |
| 10.1 | 特别提示 | 投标人存在下列行为的，将被拒绝参与本招标项目投标： (1)将中标项目转包或者违法分包的； (2)在中标项目中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的； (3)存在围标或串标情形的； (4)存在弄虚作假骗取中标情形的。 |
| 10.2 | 招标失败的情形 | 本招标项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名视为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 |
| 10.3 | 招标代理服务费等 | 本工程的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付，招标代理服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文，《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015] 299号》以中标价为基数并依据关于印发《县级政府投资项目财政评审事项下浮方案（试行）》的通知（仁财建[2016]7号）下浮20%计取，评标专家酬劳包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等（该费用由招标代理机构垫付），中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付招标代理费和评标专家酬劳后方可领取中标通知书。 |

## 1.总则

### 1.1 招标项目概况

- 1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对服务进行招标。

- 1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

- 1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

- 1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、服务期、服务地点和技术规格

- 1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

- 1.3.2 服务期：见投标人须知前附表。

- 1.3.3 服务地点：见投标人须知前附表。

- 1.3.4 技术规格：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

- 1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

- 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前

- 附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，

- 并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- (2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级：

- (3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均

- 无效。

- 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- (2)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- (3)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- (4)与本招标项目其他投标人代理同一个服务商投标；

- (5)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- (6)为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- (7)为本招标项目的代建人；

- (8)为本招标项目的招标代理机构；

- (9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- (10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- (11)被依法暂停或者取消投标资格；

- (12)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- (13)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- (14)在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- (15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- (16)被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的；

- （17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

- (18)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

- 1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

- 1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

- 1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

- 1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体服务进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体服务外，其他工作不得分包。

- 1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

- 1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

- 1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

- 1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以服务商公开发布的印刷资料，或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

- 1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

- 1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术响应表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2.招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 用户需求书；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

- 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

- 2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

- 2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且修改内容可能影 响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

- 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3.投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、自查表

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金

五、商务和技术响应表六、分项报价表

七、资格审查资料

八、商务评审资料

九、技术评审资料

十、其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 3.1.2 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

- 3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

- 3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- 3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

- 3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

- 3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

- 3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90天。

- 3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

- 3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

- 3.4.3 最迟将在招标人与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，原路返还并不计取利息。

- 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

(1)投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

(2)投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、服务完成验收证

书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在进行的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的服务买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1项至第 3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、用户需求书、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - （A）（1）投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。

- 4.投标

### 4.1 投标文件的递交

- 4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

- 4.2.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3（A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

- 4.2.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

- 5.开标

### 5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1)宣布开标纪律；

- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- (3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期、服务地点及其他内容，并记录在案；

- (5)（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- (6)开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评标

### 6.1 评标委员会

- 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- (3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- (4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- (5)与投标人有其他利害关系。

- 6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

- 6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3天。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。

- 7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

- 7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

- 8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4款、第 5.3款和第 7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：	年	月	日	时	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 服务期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：		记录人：		监标人：

年	月	日

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年	月	日

本表仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式。

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月

本表仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式。

附件四：中标通知书

（按韶关市公共资源交易中心的格式）

# 第三章评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评 标 方 法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票的方式，确定中标候选人的排序。 |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件和电子文件的份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照复印件） |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 服务地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分 100 分） | 商务部分：55分 技术部分：35分 投标报价：10分 其他评分因素： / 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | (1)确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。 (2)评标基准价F＝最高投标限价×（1－n）。 号球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 下浮系数（%）; 5.0; 5.15; 5.30; 5.45; 5.60; 5.75; 5.90. 号球; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 下浮系数（%）; 6.05; 6.20; 6.35; 6.50; 6.65; 6.80; 6.95. 号球; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. 下浮系数（%）; 7.10; 7.25; 7.40; 7.55; 7.70; 7.85; 8.00. |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=∣投标报价—评标基准价∣/评标基准价*100% |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 商 务 评 分 标 准 （55分） | 投标人服务情况 (6分) | 投标人提供农业行业售后服务荣誉证书的得6分。 注：需提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 投标人服务能力 （6分) | 对投标人设立自有或租赁的固定场所作为物资、机械仓储场所进行评分： 1.仓储建筑面积在2000平方米或以上的，得6分； 2.仓储建筑面积在1500（含）-2000（不含）平方米的，得4分； 3.仓库建筑面积在1000（含）-1500（不含）平方米的，得2分； 本小项最高得6分。 注：1.仓储场所为投标人自有的，需提供相对应的仓储场所产权证扫描件及仓库图片；2.仓储场所为租赁的，需同时提供有效的仓储场所产权证扫描件、租赁合同（协议）和开标当日前6个月内任意一个月的租金发票（如一年一付的租金则提供租期包含开标当日前6个月的租金发票）及仓库图片。 |
|  |  | 拟派项目负责人情况 (6分) | 具有农业类中级或以上职称证书的得6分，无或其他不得分。 注：提供有效的人员证书及开标当月前六个月内任意一个月的投标人为其购买社会保险证明文件扫描件，加盖投标人公章作为评审依据，不提供或提供不全的不得分。 |
|  |  | 拟派项目团队人员情况（除项目负责人外）【同一人员不重复得分】(7分) | 投标人对本项目安排服务人员每提供一人得1分; 本小项最高得7分。 注：需提供为服务人员购买开标当月前六个月内任意一个月的本单位社保记录的证明材料扫描件及人员名单，无提供或提供不齐全不得分。 |
|  |  | 拟投入设备及作业人员情况 (12分) | 根据投标人拟投入设备情况进行评审： - 每同时提供1台拖拉机/旋耕机和1名拖拉机/旋耕机驾驶员的得2分，本小项最高得12分。 - 无提供不得分。 注：1. 拖拉机/旋耕机为投标人自有的，需提供机械的购机发票及机械图片；2. 拖拉机/旋耕机为租赁的，需同时提供机械的租赁协议（合同）扫描件、相对应的购机发票及机械图片，加盖投标人公章，无提供或提供不齐全不得分；3、拖拉机/旋耕机驾驶员需提供作业人员拖拉机驾驶证，加盖投标人公章，无提供或提供不齐全不得分。 |
|  |  | 投标人类似项目经验（同一个业绩不得重复计分） (12分) | 承担过地力提升（耕地质量提升/地力培肥等）的： 每提供1个业绩得3分； 没有提供业绩或没有按要求提供完整的业绩材料不得分，本项最高得12分。 注： 需提供中标通知书及合同扫描件并盖单位公章作为评审依据。 |
|  |  | 投标人技术实力 (6分) | 投标人获得各级人民政府颁发的县级（或以上）农业龙头企业的得6分。 注：需提供农业龙头企业的查询网址及相关证明文件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2.2.4 (2) | 技 术 评 分 标 准 （35分） | 采购需求条款响应情况 (5分) | 根据各投标人对用户需求书项目要求标注“▲”符号条款的响应情况进行评分：每负偏离一个扣1分，扣至0分为止。 |
|  |  | 对项目需求理解评价 (6分) | 根据投标人对本项目背景、现状、工作重点、工作难点、预期效果的理解和认识等方面进行综合评分： - 1.对项目背景及现状理解透彻、具体、全面，工作思路及重点、难点分析清晰得6分； - 2.对项目背景及现状理解比较一般，工作思路及重点、难点分析比较一般得4分； 3.对项目背景及现状理解不全面，工作思路及重点、难点分析基本完整得2分。 4.其他情况或不提供的不得分。 |
|  |  | 整体技术方案和培训方案 (10分) | 根据各投标人的整体技术方案和培训方案（内容至少包含整体技术服务方案说明和组织实施服务作业的完整性、安全性、针对性、可行性、计划安排及重点与难点分析并提出合理化建议等）进行评审： - 1.整体技术方案和培训方案详细、完整，方案提出的安全性高，针对性、可行性强，计划安排及重点与难点分析并提出建议合理的，得10分； - 2.整体技术方案较为详细、完整，方案提出的安全性较高，针对性、可行性较强，计划安排及重点与难点分析并提出建议较合理的，得8分； - 3.整体技术方案一般，方案提出的安全性一般，针对性、可行性一般，计划安排及重点与难点分析并提出建议一般的，得6分 - 4.无相关描述的，不得分。 |
|  |  | 项目实施保障 (5分) | 根据各投标人提供的质量保障措施进行综合评审： 1.质量保证措施全面、可靠，能充分利用自身资源及相关技术手段保证成果质量，得5分； 2.质量保证措施基本满足要求，但内容较简单，得3分； 3.未提供质量、进度保证措施或其他情况，得0分。 |
|  |  | 项目进度计划 (3分) | 根据各投标人提供的项目进度计划进行综合评审： 1.提供的进度计划优于招标文件进度要求的得3分； 2.提供的进度计划满足招标文件进度要求的得2分； 3.提供的进度计划不符合招标文件进度要求的得1分； 4.其他情况或不提供的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (6分) | 对比各投标人对本项目售后服务（包括但不限于售后服务方案、争议和投诉处理方案、应急预案）、快速服务保障能力等进行综合评审： 1.方案完全满足或优于采购需求的得6分； 2.方案基本满足采购需求的得4分； 3.方案部分满足采购需求的得2分； 4.没有提供本项方案的不得分。 |
| 2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 投标报价得分 （10分） | 采用内插法计算某投标人的投标报价得分C，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得10分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下： C＝10－（¦Fi－F ¦÷F）×100×E式中：F为评标基准价；Fi为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Fi＞F时，E＝1；当Fi＜F时，E＝0.5。 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 | / | / |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

### 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- (2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- (2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- (3)投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

- (4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A（A为所有评委商务部分得分的算术平均值）；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B（B为所有评委技术部分得分的算术平均值）；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A×权重值+B×权重值+C×权重值+D×权重值。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

注：仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同条款

合　同　书

项目编号：

项目名称：

甲方：

电话： 　　　　  传真 ： 　　　  地址：

乙方：

电话： 　　　　   传真：　　　   地址：

根据          项目 的招标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．　　　　　　　　　　　。

2．

……

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.在合同实施及服务人员到达服务地后__天内，甲方应将第一次付　　款总服务费的__(-%)付给乙方。

2.第二次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3.最后一次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕_________日内付给乙方。

4.对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

六、知识产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

代表：                      代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日 签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开					 户 行：

# 第五章 用户需求书

- ▲一、项目整体概述

（一）项目概述

2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造 提升建设项目建设总面积为 8784.94 亩（其中高标准农田改 造提升面积 8000 亩；新建高标准农田面积 784.94 亩，其中 补建面积 184.94 亩），涉及董塘镇、石塘镇的董中村、董联 村、坪岗村、江头村、岩头村、河富村、白莲村和石塘村等 8 个行政村。地力提升工程主要提升项目区耕地地力，确保高标准农 田项目建设后耕地地力不降低，有提升，是实现农业可持续 发展的重要手段，是落实“藏粮于地”战略目标的重要途径。 地力提升工程主要是针对耕作层土壤，以有机质、改善土壤 酸碱度、深耕深松为目标的系列工程措施。其主要工程措施是根据耕作层土壤现状及其改良目标，添加土壤改良产品、 植绿肥及深耕深松改良，验收过程需加强量化签证。2025 年度韶关市仁化县董塘镇高标准农田改造提升建设项目地力提升工程投资 165.16万元。

（二）项目建设周期

为落实省委、省政府关于推广紫云英种植和农田深耕等工作的要求，根据广东省农业农村厅《关于进一步加强高标 准农田地力提升工程建设管理实施有关事项的通知》的相关要求。

项目实施计划从2025年10月份开始，至2026年3月份止，实施时间为6个月。

（三）项目实施规模

在2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目区实施农田地力提升工程面积共8784.94亩，其中8784.94亩进行土壤深耕深翻，671.54亩每亩施加生石灰60kg，1786.77亩每亩施加生石灰 50kg，409.24亩种植紫云英，1854.24亩种植油菜。共有1252.27亩同时施加生石灰及种植绿肥。

- （四）项目目标

- 项目实施后有效提升土壤酸碱度和有机质，实现水稻每亩产能增加≥5%。确保高标准农田项目建设后耕地地力不降低，有提升。

- （五）项目措施

根据调查的土壤数据，在土壤pH 值≤5.5、有机质含量≤20g/kg的区域采取提升土壤酸碱度、有机质含量为目标的系列工程措施。施撒生石灰提升土壤酸碱度采取冬闲深耕深翻+秸秆高茬还田+石灰模式；实施种植绿肥提升有机质含量采取种植绿肥模式；实施土壤深耕深翻采取冬闲深耕深翻模式。

（六）预期效益

通过在项目区实施地力提升工程措施8784.94亩，预计可增加粮食产能5%以上，增加总产 187.43吨，增加总产值112.46万元。

- ▲二、实施区基本情况

根据《关于印发高标准农田建设项目耕地质量提升相关指引的通知》（粤农农（2020）194号文）、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）等文件精神，在查阅、收集项目区土壤资料后，根据三普等资料，项目区各取样点土壤资料如下表（表一）。

表一

|  | 地类 | 酸碱度 | 有机质 | 有效磷 | 速效钾 | 容重 | 耕地质地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江头村 | 取样点1 | 5.51 | 24.6 | 35.5 | 151 | 1.3 | / |
|  | 取样点2 | 5.94 | 26.9 | 87.7 | 72.4 | 1.26 | / |
|  | 取样点3 | 6.41 | 18.7 | 128 | 202 | 1.51 | 壤质黏土 |
| 董联村 | 取样点4 | 4.45 | 15.6 | 84.6 | 170 | 1.34 | 砂质黏壤土 |
| 董中村 | 取样点5 | 5.07 | 39.6 | 44.4 | 130 | 1.09 | 壤质黏土 |
| 坪岗村 | 取样点6 | 5.27 | 12.3 | 40.4 | 74.4 | 1.34 | / |
| 岩头村 | 取样点7 | 7.84 | 24.1 | 44.3 | 77.8 | 1.42 | / |
| 河富村 | 取样点8 | 4.98 | 66.8 | 38.9 | 49.7 | 1.14 | 砂质壤土 |
|  | 取样点9 | 5.31 | 13.8 | 1.52 | 14.1 | 1.7 | / |
|  | 取样点10 | 5.14 | 20.4 | 38.3 | 48.2 | 1.2 | / |
|  | 取样点11 | 4.84 | 37.3 | 13.6 | 34.8 | 1.09 | / |
| 石塘村 | 取样点12 | 8.21 | 46.5 | 48.0 | 77.6 | 0.97 | 壤质黏土 |
|  | 取样点13 | 7.88 | 54.3 | 33.9 | 119 | 1.08 | 黏土 |
|  | 取样点14 | 8.10 | 53.2 | 23.6 | 51.8 | 0.94 | 粉(砂)质壤土 |
| 白莲村 | 取样点15 | 5.39 | 14.5 | 26.4 | 64.5 | 1.52 | 黏壤土 |

项目区土壤 PH 值为 4.84～8.21，有机质含量为12.3～66.8g/kg，有效磷含量15.2～128mg/kg，速效钾含量14.2～202mg/kg，土壤容重为 1.14～1.7g/cm3，土壤质地为壤质黏土、砂质黏壤土和黏壤土。取样点位置详见附件取样点分布图。

项目区以种植水稻、玉米、花生、蔬菜等作物为主，主要种植模式有稻-稻、花生-稻、玉米-玉米-蔬菜、复种蔬菜等；早造水稻在3月10日左右播种，7月中下旬收获；晚造水稻在7月10日左右播种，10月下旬-11月上旬收获；花生在2月下旬-3月上旬播种，7月下旬-8月上旬收获；玉米在4月中旬播种，6月下旬-7月上旬收获；秋种玉米在7月上旬播种，10月中下旬收获；蔬菜类常年可种植。

2025年度韶关市仁化县董塘镇高标准农田改造提升建设项目结合收集土壤数据及村民意愿地力提升工程主要开展：

1、撒施生石灰，防治土壤酸化。通过施用生石灰，中和土壤中的部分酸性物质，降低土壤中的H+、Al3+浓度，提高土壤的pH值。

- 2、种植绿肥，提高土壤有机质含量，提供养分。通过种植紫云英和油菜，提升土壤有机质含量；

- 3、深耕深翻技术具有加深耕层、改善土壤结构、增加土壤孔隙度、消灭病虫害、提高土地蓄水保墒和抗旱能力等功能。

- ▲三、建设目标

根据上表土壤取样编号 4、5、6、8、9、10、11、15 区域 pH 值小于 5.5，本次设计在以上区域附近实施施撒生石灰地力提升工程，土壤取样编号 3、4、6、9、15 区域土壤有机质小于 20g／kg，由于 3、4、6 区域在冬闲时间需轮种蔬菜和芋头等作物，无法实施种植绿肥提升有机质，本次设计在 6、9、15 区域附近实施种植绿肥地力提升工程。本次设计项目区范围内进行深耕深翻。设计为施加生石灰中和土壤酸度、种植紫云英及油菜提高土壤有机质、对项目区范围内田块进行深耕深翻，项目建设目标为通过实施地力提升项目后，项目区内土壤酸碱度及有机质相较于项目实施前有提升。

- ▲四、建设内容

- （一）技术模式

1、施撒生石灰：冬闲深耕深翻+秸秆高茬还田+石灰模式。根据表一土壤取样编号4、5、6、8、9、10、11、15区域pH值小于5.5，土壤改良工程设计在pH值小于5.5区域施用生石灰中和土壤酸度，调节土壤pH值，采取冬闲深耕深翻+秸秆高茬还田+石灰模式；根据《广东省高标准农田建设项目地力提升工程措施实施指引》指导意见（见表二）：

表二  不同质地、酸度农田生石灰推荐用量（公斤/亩）

| 土壤pH值 | 粘土 | 壤土 | 砂土 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH＜4.0 | 150 | 100 | 85 |
| 4.0≤pH＜4.5 | 100 | 80 | 65 |
| 4.5≤pH＜5.0 | 85 | 60 | 45 |
| 5.0≤pH＜5.5 | 75 | 50 | 35 |

取样点4、8、11的土壤pH值在4.5≤pH＜5.0之间，每亩施撒生石灰60kg，面积为671.54亩。

取样点5、6、9、10、15的土壤pH值在5.0≤pH＜5.5之间，每亩施撒生石灰50kg，面积为1786.77亩。

以上实施面积合计2457.31 亩 ， 合计施用生石灰129.63t；实施时间在作物秋收后进行。具体范围详见附件地力提升工程示意图。

2、种植绿肥：绿肥是重要的有机肥源之一，直接翻埋入土后，可提高土壤有机质含量，提供养分，改善土壤理化和生物学性状，有利于耕地质量提升，适用于酸化、盐碱化和瘠薄耕地改良。绿肥种类非常多，本次设计主要种植紫云英和肥田油菜。本次设计在 6、9、15 区域有机质小于 20g／kg，种植绿肥，种植面积为2263.48亩，409.24 亩种植紫云英，1854.24 亩种植油菜，实施时间在作物秋收后进行。 具体范围详见附件地力提升工程示意图。

3、深耕深翻：深耕深翻技术具有加深耕层、改善土壤结构、增加土壤孔隙度、打破犁底层、消灭病虫害、提高土地蓄水保墒和抗旱能力等功能，是地力提升的一项重要技术措施，适用于耕层浅薄、瘠薄、盐碱化耕地改良。本次设计在项目区范围内田块进行深耕深翻，深耕深翻面积为8784.94 亩，实施时间在作物秋收后进行。具体范围详见附件地力提升工程示意图。同时引导和鼓励项目区农民、种植大户和农业公司施用农家肥、秸杆还田等措施提升耕地地力，项目区地力提升措施达到 100%。

（二）技术路线

1、调节土壤pH值

在土壤pH 值小于 5.5 区域地块进行施用生石灰，土壤pH 值在 4.5≤pH＜5.0 之间的，每亩施撒生石灰60kg，面积为 671.54 亩；土壤pH值在 5.0≤pH＜5.5 之间的，每亩施撒生石灰 50kg，面积为 1786.77亩。共计实施面积 2458.31亩。共施用生石灰 129.63t。

（1）技术原理

施用碱性物质快速降低酸化土壤的酸含量是酸化耕地改良的关键，施用碱性土壤调理剂是快速降低土壤酸含量，提高土壤pH值的有效措施。

（2）技术路线

1）通过对项目现场的摸底踏勘，确定项目区需要撒施生石灰的区域和面积；

2）根据土壤化验结果，选用的石灰质物质应符合《NY∕T3443-2019 石灰质改良酸化土壤技术规范》的要求（见表三）

表三  农用石灰质物质的质量要求

| 执行标准 |  | NY∕T3443-2019 |
| --- | --- | --- |
| 外观（感官） |  | 粉末状产品，无机械杂质，要求粒径<1mm |
| 钙镁氧化物含量要求（以CaO和MgO含量之和计） |  | 生石灰（粉）的钙镁氧化物含量>75%；熟石灰（粉）的钙镁氧化物含量>55%；白云石和石灰石的钙镁氧化物含量>40% |
| 重金属含量 （烘干基） | 镉（Cd） | ≤1.0 mg/kg |
|  | 铅（Pb） | ≤100 mg/kg |
|  | 铬（Cr） | ≤150 mg/kg |
|  | 砷（As） | ≤30 mg/kg |
|  | 汞（Hg） | ≤2.0 mg/kg |

- 施用生石灰时一般距底肥施用时间至少间隔 5 天以上；同时，注意应根据土壤 pH 值调整合理用量，根据《广东省高标准农田建设项目地力提升工程措施实施指引》，本次设计施用生石灰129.63t。

- 3）生石灰按需运抵田间地头，严格按施用标准一次性人工均匀撒施到田块。

- （3）施用时期与方法

- 本次设计在 2025 年 10 月-12 月实施，按照实际用量将生石灰均匀撒施至地表，尽快耕翻，使生石灰充分混于土层之中；水浇地和旱地撒施生石灰当天应翻耕整地，使生石灰充分混于土层之中；有条件的地方，可以结合秸秆旋耕还田同步撒施石灰。

- （4）注意事项

- 施用生石灰不可与化学肥料同时施用以免造成肥料的挥发损失，在施用上最好要间隔 5～7 天。

- 2、种植绿肥

- 本次设计种植紫云英及油菜。紫云英种植 409.24 亩，油菜种植 1854.24 亩，共计实施面积 2263.48 亩。具体范围详见附件地力提升工程示意图。

- （1）技术原理

- 绿肥是重要的有机肥源之一，直接翻埋入土后，可提高土壤有机质含量，提供养分，改善土壤理化和生物学性状，有利于耕地质量提升，适用于酸化、盐碱化和瘠薄耕地改良。绿肥种类非常多，本次设计主要种植紫云英和肥田油菜。

- （2）技术路线

- 1）通过对项目现场的摸底踏勘和与村委及镇政府对接，确定项目区需要实施绿肥种植的区域和面积。

- （3）绿肥种植的时期

- 在 2025 年 10 月进行绿肥种子的播撒，在绿肥盛花期，经翻压还田使绿肥与耕层土壤混匀后腐熟。

- （4）技术要点

- ①紫云英种植技术

- 1）品种选择

- 选择符合国家规定的紫云英种子标准三级以上的紫云英种子，即纯度不低于 94%、净度不低于 93%、发芽率不低于 80%、水分不高于 10%。建议选择植株高大产量高、抗旱抗寒抗病性能力强的品种。

- 2）种子处理

- 选择晴天晒种 1-2 天，促进种子吸水发芽；利用 5%的盐水浸泡，去除种子中的杂质和烂种，保证种子质量；将种子与细沙按照 2：1 的比例装在编织袋里，擦种，用常温清水浸泡 12～24 小时即可捞起，催芽播种。首次种植或者多年未种紫云英的田块，每公斤紫云英拌根瘤菌 50-70 克。

- 3）播种

- 晚稻收获前 10～20 天排水，当田泥落干，田表湿润，但脚踩不沾泥、不下沉时即可播种；建议在早上进行播种，待水稻上的露水完全晾干后进行播种，避免种子附着在水稻的叶上；播种前，1 公斤根瘤菌拌紫云英种子 16 公斤，或按产品说明书操作进行拌种，拌种后均匀播种，播种量为 2 公斤/亩；采用人工播种。播种后保持土壤适宜的水分，既要防止积水泡坏种子，同时还要避免土壤干旱，让种子有更好的发芽、生长条件。

- 4）田间管理

- 水稻收割后，及时开沟，沟宽、沟深均约 20cm；做到“三沟”配套，即环田开围沟，每隔 5～8m 开“井”字沟，田块较小的开“十”字沟，要求沟沟相通，力求做到雨过田间不积水；紫云英生长期间，田面应保持润而不淹，遇旱田面出现较多裂缝时，应及时灌跑马水，渍水时及时清沟排渍。播种前基施过磷酸钙 15～25 公斤/亩和氯化钾 5～8 公斤/亩，肥力较好的稻田可不施基肥。在 2 月中旬～3 月上旬的快速生长期，如果绿肥长势较弱，可追施复合肥 15～20公斤/亩。紫云英在生长过程中常见的病害是白粉病，可以用多菌灵或者甲基托布津等进行防治；常见的虫害主要有蓟马、蚜虫、潜叶蝇等，采用吡虫啉、敌百虫和氧化乐果进行防治。

- 5）翻压还田

- 在紫云英的盛花期进行翻耕，此时产量最高，肥效最好。鲜草翻压量以 1500 公斤/亩左右为宜，若鲜草产量高于 2000公斤/亩的，可将多余的紫云英移出做它用。在翻压埋青的同时适当撒施石灰（30～50 公斤），促进紫云英腐熟；翻压后田面淹水而不过水。气温较高、土壤质地轻松、排水良好的稻田，可深翻耕深沤田；土壤粘重、排水条件差的稻田则应浅翻耕浅沤田，紫云英能被土壤覆盖即可。紫云英翻压后分解较快，大量养分溶解于水中，因此在紫云英翻压后尽可能做到田间不排水。

- ②肥田油菜

- 油菜不仅可培肥耕地，还具有观赏性，带动乡村旅游。

- （1）品种选择

- 选择生长周期短、生长势强、株型适中、生物产量大、养分累积量高、适应性广、耐密植、耐瘠薄且适宜在华南地区推广的审定(登记)油菜品种。油菜根肿病疫区应选用抗油菜根肿病品种。种子质量应符合 GB4407.2 的规定。

- （2）种子处理

- 选择晴天晒种 1-2 天，促进种子吸水发芽。

- （3）播种

- 晚稻收获前 10～20 天排水，当田泥落干，田表湿润，但脚踩不沾泥、不下沉时即可播种；建议在早上进行播种，待水稻上的露水完全晾干后进行播种，避免种子附着在水稻

- 的叶上；采用人工播种，播种量为 1 公斤/亩。

- （4）田间管理

- 水稻收割后，及时开沟，沟宽、沟深均约 20cm；做到“三沟”配套，即环田开围沟，每隔 5～8m 开“井”字沟，田块较小的开“十”字沟，要求沟沟相通，力求做到雨过田间不积水；油菜生长期间，田面应保持润，遇旱田面出现较多裂缝时，应及时灌跑马水，渍水时及时清沟排渍。播种前施用复合肥 15 公斤/亩；油菜苗期（3～4 叶）时每追施尿素 3～5 公斤/亩；油菜快速生长期（60 天后），可追施复合肥 15～20 公斤/亩；油菜抽薹期（薹高 3～5 cm），追施复合肥 5～10 公斤/亩。肥田油菜生长过程中常见的虫害有蚜虫、菜青虫、小菜蛾、跳甲等，采用吡虫啉、敌百虫和氧化乐果进行防治。常见病害有菌核病、霜霉病、病毒病和根肿病，菌核病可采用菌核净、速克灵、多菌灵进行防治；霜霉病可采用乙铝锰锌、甲霜灵、霜霉威进行防治；病毒病和根肿病主要通过选择抗病品种进行防治。

- （5）翻压还田

- 在绿肥盛花期或插秧前 20～25 天，选用一次性完成粉碎、深旋（20～25cm）、绿肥油菜翻压还田等多种工序联合作业的油菜粉碎旋耕机翻压，在翻压埋青的同时适当撒施石灰（30～50 公斤/亩），促进油菜腐熟；翻压后田面淹水而不过水。3、深耕深翻

- 深耕深翻技术具有加深耕层、改善土壤结构、增加土壤孔隙度、打破犁底层、消灭病虫害、提高土地蓄水保墒和抗旱能力等功能，是地力提升的一项重要技术措施，适用于耕层浅薄、瘠薄、盐碱化耕地改良。本次设计深耕深翻实施面积为 8784.94 亩，实施时间在作物秋收后进行。具体范围详见附件地力提升工程示意图。

- （1）技术原理

- 深耕深翻通过增加耕作深度（通常 15-25cm），打破土壤犁底层（即硬化的耕作层），改善土壤孔隙度和透气性，有助于蓄水保墒：增强土壤保水能力，减少旱涝灾害影响，提高抗旱性；提升肥力：促进有机质分解和养分循环，解决土壤酸化、贫瘠等障碍；根系发育：扩大作物根系下扎深度，提高肥料利用率和作物产量。此外，结合秸秆还田可减少耕作层秸比例，进一步提升地力 。

- （2）技术路线

- 1）通过对项目现场的摸底踏勘和与村委及镇政府对接，确定项目区需要实施深翻深耕的区域和面积。制定翻耕深（项目区耕作层<15cm 为浅薄型）。

- （3）深翻深耕的时期

- 在秋收后至播种前实施，利于秸秆深翻还田和冬季土壤改良。

- （4）技术要点

- ①选择合适的机械设备

- 采用 70 马力以上拖拉机提供动力，配套铧式犁或圆盘犁进行深耕深松作业。优先采用“旋耕+深松”方式。

- ②土壤准备

- 进行深翻时，要把握好土壤适耕性，土壤含水量以10%~25%为宜，确保农机不陷入泥地。

- （3）深翻时间

- 深翻一季稻或晚稻收获后进行，可每年进行深翻。

- （4）开展深耕深翻作业

- 应根据土壤类型、作物种类和根系深度等不同因素进行综合考虑翻耕深度，一般水田的翻耕深度为 15cm，旱地深翻则可达到 30cm。深翻时耕深要一致，应减少开闭垅，耕后地表平整，避免漏耕，重耕，立垡。

- （5）作业质量

- ①深：达到规定深度、深浅一致；

- ②平：地表平坦、犁底平稳；

- ③直：开墒要直，耕幅一致，耕的整齐；

- ④齐：犁到头，耕到边，地头、地边整齐；

- ⑤无：无重耕、无漏耕；

- ⑥盖：覆盖秸秆要严密，覆盖率应大于 80%

- （6）注意事项

- ①耕层浅的土地，要逐年加深耕层，不要一次加深太多，以免影响当季作物产量。

- ②质地粘重的土壤深耕深翻之后，要及时进行旋耕镇压，防止种子漏风现象。

- ③对耕层下有砂砾的稻田，主要防止破坏不透水水层，以免造成漏水漏肥。

- 五、项目资金支出概算

项目投资165.16万元，全部为财政资金，主要用于开展施加生石灰及商品有机肥。具体支出概算见下表（表六）。

表六   农田地力提升工程概算表

| 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、农田地力提升工程 |  |  |  | 1651556.96 |  |
| 一)土壤改良工程 |  |  |  | 1651556.96 |  |
| 施加生石灰及土地翻耕，每亩施加0.05-0.06t | 亩 | 2458.31 | 130.32 | 320366.96 | 共施加生石灰129.58t，单价包含生石灰采购、运输、施撒及土地翻耕。 |
| 深耕深翻 | 亩 | 8784.94 | 100 | 878494.00 | 单价包含农机犁翻。 |
| 种植紫云英 | 亩 | 409.24 | 200 | 81848.00 | 成本投入主要包括绿肥种 子、播种、开沟、水肥管理和翻压还田等 |
| 种植油菜 | 亩 | 1854.24 | 200 | 370848.00 | 成本投入主要包括绿肥种 子、播种、开沟、水肥管理和翻压还田等 |
| 合 计 | 元 |  |  | 1651556.96 |  |

- ▲六、项目实施进度安排

项目实施计划从2025年10月份开始，至2026 年3月份止，实施时间为6个月，2026年4月为资料整理验收时间。 具体技术措施和时间安排见下表（表五）

表五  实施进度计划安排表

| 时间 | 主要实施内容 |
| --- | --- |
| 2025 年 10 月 | 1、完成项目实施前期工作，制定项目实施方案 |
| 2025 年 10 月-2026 年 3 月 | 1、完成土壤改良产品的采购和田间撒施及深翻耕 |
|  | 2、种植紫云英及油菜，完成翻压还田 |
| 2026 年 4 月 | 1、材料归档整理，完成县级初验 |
|  | 2、材料整改、补充，准备市级验收 |

- ▲七、项目预期效益分析

- （一）经济效益

以种植水稻为例，项目实施后建设区域的稻谷按每亩增

产 40 公斤计算，按国家现行粮食平均收购价格 2.84 元/公斤计算，一年两造，农户至少增收 227 元/亩，实现节本增效、减量增收，提高农产品质量。项目实施后改良耕地土壤结构，实现农产品增质保量，经济效益明显。

- （二）社会效益

通过实施项目，改善耕地质量，增加项目区群众收入，大力提高科学种粮的积极性，使项目区的群众接受新科技、新技术能力不断增强，思想观念得到更新，科技意识和文化素质得到提升。耕地质量的检测，为项目实施效果提供数据支撑，为农业科学、合理种植提供了依据，有效防止因土壤问题造成的农业减产，土地生产效率低的情况，使土地得到可持续利用。

- （三）生态效益

通过对项目区耕地实施地力提升工程，改良土壤，改善土壤结构，土壤容重下降，总孔隙度、毛管孔隙度提高，气相增大，固相比例下降，使土壤结构得以向良好方向发展，使耕地地力得到提升。

项目预期将在水稻栽培过程中，减少化肥和农药的施用，不但实现农药化肥的负增长，极大减轻农业生态系统的负担，还能改善当地生态环境，保土保肥，真正实现“绿水青山就是金山银山”，生态效益突出。

- ▲八、项目组织管理与保障措施

- （一）项目组织管理

1）为保证本项目顺利实施，协调好建设过程中出现的问题，仁化县农业农村局作为主管单位，应成立项目工作组，主要负责项目实施方案的审定、项目建设工作的组织领导、项目建设过程中重大问题决策，以及协调相关部门工作、项目资金使用监督等。工作组办公室设在农田水利工程事务中心，负责日常监督管理工作。

2）项目中标单位成立项目建设小组。项目由中标单位成立项目工作小组，工作小组的职责是负责项目的建设、运行等工作。工作小组下设项目管理办公室、工程建设办公室、项目协调办公室和财务室等部门，项目管理办公室负责日常工作，工程建设办负责项目工程建设及安全生产，项目协调办公室负责沟通及其他后勤服务事宜，财务室负责项目财务方面事宜。

- （二）保障措施

1）加强项目日常监管，保证项目顺利实施。县农业农村局加大项目采购物资质量监管力度，要求中标企业采购的物资符合相关标准，供货商需提供相应批次产品合格证或相应批次产品检测报告；采购后在工作组现场监督下抽样送第三方检测，经检测合格后方可施用，杜绝二次污染。在项目实施期间工作组要到实施区进行监督指导，确保如期高质量完成项目目标任务。

2）强化资金管理，做好资金使用规划。为努力确保资金到位，保证项目的顺利实施及进行，应强化对资金的管理。项目建设资金严格财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农(2022)5号）文件精神进行管理，实行专款专用，在项目实施过程中进行严格的监督，确保资金用到实处。并加强项目的固定资产和流动资产的管理，拟定期公开项目的财务状况，接受项目主管单位和上级部门等各方面的监督检查项目建设期间，做好资金使用规划，严格规范项目资金使用程序，确保项目配套资金的投入和落实。实行财务统一管理，严格按照批复方案列支，专款专用，避免重复建设、资源浪费等现象发生，提高投资效益。另外，项目组还应及时向主管部门汇报进度和资金安排情况，保障项目顺利实施。

3）加强人员培训，优化人员素质。通过加强农业科技队伍建设和开展农业科技培训活动，逐步培养适应现代农业发展的会做、会讲、会写的“三会”优秀人才，能更好地为高标科技推广与地力提升提供技术服务。创新人才培养机制，制定农技人员培训规划，通过短期培训、继续教育和职业技能鉴定，推动技术人员知识更新。采取多样培训形式，通过培训班、宣传资料及田间实地指导等，不断提高推广人员素质，实现高标农田建设科技推广地力提升的辐射带动效果。

4）健全岗位责任制度，提高运作效率。根据项目的内部组织结构和岗位设置，在以岗定人的基础上，确定不同岗位人员的广任务，以制度的形式确定在岗人员应当承担的最基本的职责和工作量。同时，改革创新用人机制，制定技术人员竞聘上岗办法，坚持公开、公正、公平的原则，竞争上岗、择优录用；建立按绩取酬、奖勤罚懒的激励机制。通过合理优化人员分工，加快先进农业科技成果的熟化和转化，彰显高标农田建设地力提升的社会效应。

# 第六章投标文件格式

（招标项目名称）

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

年	月	日

## 目录

- 一、自查表

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金

五、商务和技术响应表六、分项报价表

七、资格审查资料

- 八、商务评审资料

- 九、技术评审资料

十、其他资料

一、自查表

#### 1.1初步评审自查表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 | 自查结论 | 证明资料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 备选投标方案 | / | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件和电子文件的份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 服务地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 服务技术规格 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：1.投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对初步评审文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！

1.2 商务评分自查表

| 序号 | 评审因素 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |

注：投标人应根据评标办法前附表《商务评分标准》的各项内容填写此表。

1.3 技术评分自查表

| 序号 | 评审因素 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |

注：投标人应根据评标办法前附表《技术评分标准》的各项内容填写此表

二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了	（招标项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥		）的投标总报价提供本招标项目所有服务，并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 自查表；

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 履约保证金；

- 商务和技术响应表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 商务评审资料

- 技术评审资料；

- 其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- 我方承诺中标后按招标文件规定缴交招标代理服务费等。

- （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  | （按招标文件要求） |
| 2 | 服务地点 |  | （按招标文件要求） |
| 3 | 投标有效期 |  | （按招标文件要求） |
| 4 | 投标内容 |  | （按照招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定进行投标响应） |

投 标 人：	                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	       （签字或盖章）

年   月   日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书

（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

（二）授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改（招标项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

四、履约保证金

中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明工程名称及用途。

（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的保函或保险合同（或保险单）原件，保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更服务验收日期的，保证期间按照变更后的服务验收日期做相应调整”或类似约定的条款。

五、商务和技术响应表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：投标人完全响应用户需求书、招标工程量清单及招标文件等资料的全部要求。

投 标 人：	              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	    （签字或盖章）

年   月   日

六、分项报价表

1.分项报价表说明（自拟）

2.分项报价表

2-1 投标报价总表

2-1-1投标报价明细表

2-1-2 投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等

2-1 投标报价总表

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 |  |
|  | 小写：¥ 元 |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本表格中的投标报价应等于“投标报价明细表”中的总价合计。

投 标 人：	                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	              （签字或盖章）

年   月   日

2-1-1投标报价明细表

按用户需求书中招标清单明细报价，格式自拟。

2-1-2投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等

格式自拟

七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 服务项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务规模 |  |
| 需求方名称 |  |
| 需求方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）投标人声明格式

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                                 投标工作，作出郑重声明：

- 本公司保证投标提供的一切材料都是真实的。如我司成为本招标项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

- 二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司具有履行合同所必需的材料和专业技术能力。

五、本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、本公司参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

七、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本招标项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

八、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

九、本公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

声明企业：            （企业公章）

法定代表人签字或盖章：

年   月   日

八、商务评审资料

九、技术评审资料

十、其他资料