目    录

第一章 投标人须知	1

第一节 投标须知前附表	1

第二节 重要事项时间地点一览表	5

第三节 投标人须知正文	6

1 工程概况综合说明	6

2 招标范围	6

3 服务期限	6

4 投标人资格要求	7

5 服务内容和服务时间要求	8

6 现场踏勘和其他招标说明	9

7 招标的提问和答疑	10

8 投标报价的编制	11

9 最高投标限价的确定	11

10 投标文件的编制要求	12

11 电子投标	14

12．电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案	14

13 投标文件的递交	15

14 投标有效期	15

15 开标	16

16 评标	16

17推荐中标候选人	26

18中标候选人公示	26

第四节 否决投标条件	28

第二章 合同协议书格式	30

第一部分  协议书	31

第二部分  通用条款（略）	34

第三部分  专用条款	34

第三章  中标人须知	41

第四章  投标文件格式	44

格式一  封面	44

格式二  投标函及项目报价表	45

格式三 各项承诺一览表	47

格式四 法定代表人授权委托书	49

格式五 法定代表人身份证明	50

格式六 投标人基本情况表	51

格式七 拟派项目咨询服务主要人员一览表	52

格式八 项目负责人简历表	53

格式九 其他拟委派的人员简历表	54

格式十  原件一览表（如需）	55

# 第一章 投标人须知

## 第一节 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 韶关市芙蓉新区高级中学建设项目全过程造价咨询服务 |
| 2 | 项目业主 | 韶关市教育局 |
| 3 | 项目批准部门 | 韶关市发展和改革局 |
| 4 | 项目批准文号 | 韶发改投审〔2025〕26号 |
| 5 | 项目代码 | 2405-440203-04-01-110576 |
| 6 | 资金来源 及出资比例 | 市财政统筹，争取上级资金、企业捐赠资金等支持，100% |
| 7 | 招标人 | 韶关市政府投资建设项目代建管理局 |
| 8 | 代建单位 | 韶关市政府投资建设项目代建管理局 |
| 9 | 招标代理机构 | 韶关青藤工程管理有限公司 |
| 10 | 建设地点 | 芙蓉新城百旺路北侧原芙蓉园处 |
| 11 | 标段划分 | 本次全过程造价咨询服务招标不划分标段 |
| 12 | 建设内容和规模 | 总建筑面积约78262.82平方米，建设内容包括教学综合楼、图书馆、实验综合楼、行政综合楼、食堂、学生宿舍、教师周转房、体育运动场地设施及室外附属工程。 |
| 13 | 项目总投资 | 项目估算总投资为47799.62万元,其中建安工程建设费31007.70万元，工程建设其他费用3525.23万元，设备费5000.00万元，预备费1185.99万元，土地费用7080.70万元。 |
| 14 | 招标范围 | 本工程建设内容和规模内全过程造价控制咨询服务工作，从初步设计概算初审开始到工程最终结算审核完成为止的造价咨询服务。 |
| 15 | 项目服务期限 | 合同签订之日起计，至合同约定的造价咨询服务工作全部完成为止。 |
| 16 | 最高投标限价 | 壹佰捌拾陆万元（¥1860000.00元） |
| 17 | 投标人资格 要求 | 1本次招标不接受联合体投标。 2 投标人具有独立法人资格，按国家法律经营，持有工商行政管理部门核发的营业执照。 3 拟委派担任本招标项目的项目负责人必须具有国家住建部颁发的全国注册一级造价工程师执业资格（注册单位为投标人本单位）。 4 省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 5 禁止投标条款 5.1 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的代建人； （6）为本招标项目的招标代理机构； （7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系； （10）被依法暂停或者取消投标资格； （11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。 5.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标： 序号; 单位名称; 拒绝原因. 1; 韶关市教育局; 为本招标项目的业主单位. 2; 韶关市政府投资建设项目代建管理局; 为本招标项目的招标人. 3; 韶关市市政建设工程管理中心; 为招标人下属单位1. 4; 韶关市金建房地产开发有限公司; 为招标人下属单位2. 5; 韶关市金禧城市建设投资有限公司; 为招标人下属单位3. 6; 韶关青藤工程管理有限公司; 为本项目的招标代理机构. 6 根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效。 |
| 18 | 投标保证 | 1．投标人须缴纳金额为人民币贰万元整（¥ 20000.00元）的投标保证。 2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。 （1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 （2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。 （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在交易平台选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。 温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。 |
| 19 | 投标有效期 | 本次招标的投标有效期为90日历天 |
| 20 | 投标文件组成 | 投标文件由投标标书组成。 中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内，提供与电子投标文件一致的纸质版投标文件(一正一副)给招标人。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会构成：共5人，评标专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中经济类专家不少于2人。 |
| 22 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 23 | 合同价款支付 | 详见本招标文件“第二章 合同协议书格式” |
| 24 | 招标代理费 | 招标代理费由招标人支付。 |
| 25 | 招标人 联系方式 | 单位名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局 办公地址：韶关市武江区西联镇百旺路芙蓉园16栋 联系人（部门）：钟工 联系电话：0751-6919910 |
| 26 | 招标代理机构 联系方式 | 单位名称：韶关青藤工程管理有限公司 办公地址：韶关市武江区西联镇百旺西路42号广东东韶华科城产业孵化有限公司办公楼2楼F206房屋 联系人(部门)：胡工、龚工 联系电话：0751-8889680 |
| 27 | 交易场所 联系方式 | 单位名称：韶关市公共资源交易中心 办公地址：广东省韶关市武江区西联镇 联系人（部门）：工程交易部 联系电话：0751-8633071、0751-8633211 |
| 28 | 行政监督部门 联系方式 | 单位名称：韶关市住房和城乡建设管理局 办公地址：广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 联系人（部门）：建筑业市场管理科 联系电话：0751—8892601 |

- 第二节 重要事项时间地点一览表

| 1 | 招标公告 发布时间 | 2025年10月14日21时30分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 获取招标文 件截止时间 | 2025年11月4日10时00分 |
| 3 | 网上提问 截止时间 | 2025年11月25日16时00分 |
| 4 | 网上答疑 时间 | 2025年10月25日16时30分至 2025年10月28日16时00分 |
| 5 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间：2025年11月3日10时00分； 投标保证担保上传截止时间：2025年11月3日10时00分； 投标保证保险投保截止时间： 2025年11月3日10时00分。 |
| 6 | 电子投标 截止时间 | 2025年11月4日09时30分 |
| 7 | 投标相关资料（如有）递交时间 | 2025年11月4日09时00分至2025年11月4日09时30分 |
| 8 | 投标相关资料（如有）递交地点 | 递交场所：韶关市公共资源交易中心； 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。 |
| 9 | 开标时间 | 2025年11月4日09时30分 |
| 10 | 开标地点 | 开标地点：韶关市公共资源交易中心； 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。 |
| 备注 |  | 投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |

## 第三节 投标人须知正文

韶关市芙蓉新区高级中学建设项目全过程造价咨询服务经韶关市发展和改革局以《韶关市发展和改革局关于韶关市芙蓉新区高级中学建设项目可行性研究报告的批复》（韶发改投审〔2025〕26号）批准建设，项目代码为2405-440203-04-01-110576。本工程项目业主为 韶关市教育局，建设资金来自市财政统筹，争取上级资金、企业捐赠资金等支持，100%，招标人为韶关市政府投资建设项目代建管理局，招标代理机构为韶关青藤工程管理有限公司。本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程造价咨询服务进行招标。

## 1 工程概况综合说明

1.1 建设地点：芙蓉新城百旺路北侧原芙蓉园处。

1.2 建设内容和规模：总建筑面积约78262.82平方米，建设内容包括教学综合楼、图书馆、实验综合楼、行政综合楼、食堂、学生宿舍、教师周转房、体育运动场地设施及室外附属工程。

1.3 项目总投资：项目估算总投资总投资为47799.62万元,其中建安工程建设费31007.70万元，工程建设其他费用3525.23万元，设备费5000.00万元，预备费1185.99万元，土地费用7080.70万元。本次招标范围全过程造价咨询服务费预算186万元。

1.4 标段划分：本次全过程造价咨询服务招标不划分标段。

1.5 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

## 2 招标范围

2.1 招标范围：本工程建设内容和规模内全过程造价控制咨询服务工作，从初步设计概算初审开始到工程最终结算审核完成为止的造价咨询服务。

## 3 服务期限

3.1 项目服务期限：合同签订之日起计，至合同约定的造价咨询服务工作全部完成为止。

## 4 投标人资格要求

4.1本次招标不接受联合体投标。

4.2 投标人具有独立法人资格，按国家法律经营，持有工商行政管理部门核发的营业执照。

4.3 拟委派担任本招标项目的项目负责人必须具有国家住建部颁发的全国注册一级造价工程师执业资格（注册单位为投标人本单位）。

4.4 省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

4.5 禁止投标条款

4.5.1  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.5.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

| 序号 | 单位名称 | 拒绝原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市教育局 | 为本招标项目的业主单位 |
| 2 | 韶关市政府投资建设项目代建管理局 | 为本招标项目的招标人 |
| 3 | 韶关市市政建设工程管理中心 | 为招标人下属单位1 |
| 4 | 韶关市金建房地产开发有限公司 | 为招标人下属单位2 |
| 5 | 韶关市金禧城市建设投资有限公司 | 为招标人下属单位3 |
| 6 | 韶关青藤工程管理有限公司 | 为本项目的招标代理机构 |

4.6 根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面，证明在开标日继续有效。

## 5 服务内容和服务时间要求

5.1 本次招标的造价咨询服务内容为：本工程建设内容和规模内全过程造价控制咨询服务工作，从初步设计概算初审开始到工程最终结算审核完成为止的造价咨询服务。

5.1.1 前期阶段：

按招标人要求对项目的初步设计概算进行初审、参与施工图内审、编制招标控制价和工程量清单，配合财政部门评审。提交相关计价、计量、支付、索赔等投资控制条款和合理化建议，计算施工定额工期，主要材料进行询价时应提供主要材料、设备的询价报告（提交三家及以上的价格）。

5.1.2 施工阶段：

(1)按招标人要求参与施工现场工程例会、图纸会审及与现场工程实物计量及与投资控制有关的专题会等；

(2)负责施工过程造价控制，确定工程造价控制目标，编制施工阶段全过程造价控制方案及控制实施细则，审核资金使用计划、工程进度款和工程量（包括但不限于对施工单位、设备供应商及各服务单位的请款资料进行审核并出具审核报告），参与隐蔽工程的验收；

(3)编制或审核工程变更工程量及价款、签证工程量及价款、工程联系单工程量及价款；搜集季度材料信息并编制成册，审核季度工程量及材差价款；

(4)审核所有涉及造价的工程技术文件并分析造价影响，出现投资异常时，出具分析造价风险评估报告；

（5）收集施工全过程中的造价资料，收存结算资料等施工的全过程投资控制，开工后按六个月为一个周期提交投资控制报告，并于下月5日前提交给招标人；

（6）负责协助招标人与第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护招标人的合法权益；

5.1.3 竣工结算审核阶段：

搜集和整理结算依据资料，提供结算审核服务及初审报告，确保结算报告的完整性、合理性、正确性。

5.1.4 负责招标人要求的有关合同的合同款支付审核与合同价控制。

5.1.5 提交的所有造价文件格式均需满足国家、省及地方相关规范和招标人的要求。

5.1.6 提供工程造价信息服务及委托人交代的其他造价咨询服务及投资控制事项等。

5.1.7 后续配合服务：中标人须无偿配合财政部门、审计部门、政府委托的第三方机构和相关部门的审计，配合招标人做好相关审计工作直至完成本项目的决算、审计结束为止。

5.1.8招标人要求完成的与项目相关的其他事宜。

5.2 根据国家相关规定，对造价全过程控制咨询工作中涉及的几项具体工作的时间详见第二章咨询人具体工作内容表。咨询人具体工作内容表所列时间为工程建设各期一般咨询服务要求，具体实施时间要求应根据工程建设各期的具体情况，在征得发包人确认后根据实际工作情况进行调整。

## 6 现场踏勘和其他招标说明

6.1 现场踏勘

6.1.1 招标人不组织现场踏勘，由投标人自行确定是否需要进行现场踏勘。

6.1.2 在现场勘察过程中，投标人应切实自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失的由投标人自行负责。

6.1.3 现场勘察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

6.2 纪律与保密要求

6.2.1 对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.2.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.2.3 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6.3 语言、计量及投标费用

6.3.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

6.3.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

6.3.3 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

6.3.4 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

6.4 其他招标说明

6.4.1 招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人（即授权委托人），专门负责跟踪、签收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出疑问，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

6.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

## 7 招标的提问和答疑

7.1 投标人若对招标文件等资料有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前在交易平台提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

7.2 招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

7.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

## 8 投标报价的编制

8.1  造价咨询费总价是投标人按照招标文件第一章“1-5 服务内容和服务时间要求”中的要求，完成所有咨询服务工作所需的全部费用，包括但不限于劳务、管理、设备、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项可能发生的费用。

8.1.1 投标函中的报价如大、小写不一致时，以大写为准。

8.2本次投标报价采用填报造价咨询服务费投标报价和取费费率的方式；（投标报价按四舍五入保留两位小数；费率按四舍五入保留至小数点后三位。）

8.3 投标人的造价咨询费报价不得超过最高投标限价。投标人投标报价还必须按照本次招标公布的最高投标限价的其他相关规定进行编制。

8.4 投标人对造价咨询的咨询费总价需考虑全部风险，在合同实施期间不因任何其他因素而变动（招标人对工期的调整，服务期也应作相应调整，招标人不另外增加服务费用)。

8.5 投标人应按招标文件规定的报价格式进行报价。投标人根据企业自身情况进行造价咨询费总价报价。

8.6 投标人投入到本工程的设备的保险和职工的（人身）事故险等由投标人自行担保，保险费由投标人承担并支付，并包含在咨询费总价中。

8.7 凡涉及本次招标造价咨询工作范围的所有费用均认为是包含在咨询费总价中。

8.8 招标代理费：招标代理费由招标人支付。

## 9 最高投标限价的确定

9.1经研究确定，本项目全过程造价咨询服务招标最高投标限价为：人民币（大写）：壹佰捌拾陆万元（¥1860000.00元）

具体详见下表：

| 项目名称 | 报价基数（元） | 投标报价费率上限 | 最高投标限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关市芙蓉新区高级中学建设项目全过程造价咨询服务 | 310077000.00 | 0.6 % | 1860000.00 | 在最高投标限价范围内，投标人自行报总价及投标报价费率，报价基数作为暂定量，仅作为投标报价编制依据，不作为结算依据。 |

注：

- 1.投标报价按四舍五入保留两位小数；投标报价费率按四舍五入保留至小数点后三位。

- 2.投标报价超过最高投标限价为无效报价。

- 3.全过程造价咨询服务费投标报价费率=全过程造价咨询服务费投标报价÷暂定工程费用（报价基数）×100%。

## 10 投标文件的编制要求

10.1 一般要求

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、资料及现场条件的基础上编制投标文件。承包范围必须与招标文件要求的发包范围一致。如投标文件不符合招标文件的要求所产生的一切后果，其责任由投标人负责。

10.1.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）查阅相应的服务指南。

10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的资料无须另行签字、盖章。

10.2 投标标书的编制要求

10.2.1 投标标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》及《项目报价表》（格式二）；

（4）《各项承诺一览表》（格式三）；

（5）《法定代表人授权委托书》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明》（格式五）；

（7）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附交易平台《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单页面截图）；

（8）《投标人基本情况表》（格式六）及所附资料；

（9）《拟派项目咨询服务主要人员一览表》（格式七）；

（10）《项目负责人简历表》（格式八）及所附资料；

（11）《其他拟委派的人员简历表》（格式九）及所附资料；

（12）项目实施服务方案（可参考“综合评分表”，格式自定）；

（13）详细评审阶段要求提供的评审资料（详见“综合评分表”）；

（14）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的投标标书组成内容中，第（1）至第（12）项所有投标人均应提供。

10.2.3 投标标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.2.4 投标标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

## 11 电子投标

11.1在交易平台上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，并提交投标标书（页码起始从封面开始）。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。

本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应在交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章的投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至交易平台，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

## 12．电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

12.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引栏目发布的最新版操作指引。

12.2补救方案：

- 投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，允许代理授权投标人重新上传电子投标文件（时限为30分钟），评标委员会对其投标文件的评审以重新上传的内容为准。电子投标文件解密失败且未重新上传电子投标文件的，视为无效投标。

- 评标时突发情况的补救方案若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复、交易系统故障导致电子文件无法读取等因素），参考《广东省工程建设项目远程异地评标管理暂行办法》第二十条：在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

- （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

## 13 投标文件的递交

13.1 在投标文件提交截止时间前，投标人通过交易平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，交易平台将予以拒收。

13.1.1 提交时间：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

13.2 投标人除提交电子投标文件外，尚应递交以下的资料（如有）可自行委派授权委托人（授权委托人可与投标代理人不是同一人）（授权委托人到场的，应同时出示《授权委托书》和《法定代表人身份证明》：

（1）招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（如需，附一式2份清单）。

13.3 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求提交电子投标文件和相关资料。（本次招标不适用）

13.4招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

13.5 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）电子投标文件解密失败且未在规定的重新上传时间前重新上传投标文件。

（3）投标文件损坏或格式不正确。

## 14 投标有效期

14.1 本次招标投标有效期为90个日历天，自招标人或其授权的招标代理机构接收投标人递交的投标文件之日起计。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

## 15 开标

15.1 投标人无须进行现场签到，可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和投标人操作指南为准。

15.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若交易平台显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台 （广东省 · 韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人数量和名称。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。

（6）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、服务期限是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（7）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（8）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

15.3 招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

## 16 评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审。

16.1 评标委员会

16.1.1 评标委员会由5人组成，其中招标人代表 0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中经济类专家不少于2人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

16.2 评标方法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用“综合评估法”进行评标。

16.3 评审范围：评标委员会应对所有进入评标投标人的投标文件进行评审。

16.4 初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

16.4.1 资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否无本章“禁止投标条款”规定。

（2）投标人名称是否与营业执照一致。

（3）投标人的营业执照是否合法、有效。

（4）投标文件中拟委派的项目负责人是否与《开标一览表》一致；拟委派的项目负责人的条件是否符合招标文件规定。

（5）拟派项目服务机构其他主要造价咨询服务人员是否符合招标文件规定，提供的各类证书、证件、证明是否合法、有效。

（6）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查；是否提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的有关登记信息情况扫描件。

16.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）投标文件的组成是否符合招标文件规定。

（2）本节第10.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

（3）投标文件是否按招标文件规定签字、盖章。

16.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、服务期限等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》、《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）投标总价是否唯一；投标总价是否超出最高投标限价。

（3）投标标书中的相关服务的范围、内容、目标是否符合招标文件规定。

16.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

16.5 详细评审阶段

16.5.1 “综合评估法”评审程序

评审内容分为商务、技术和经济三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为55分，技术部分满分为15分，经济部分满分为30分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、经济部分得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务部分得分M1

评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术部分得分M2

评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。将所有评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）经济部分得分M3

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的经济部分得分M3，即当投标人的投标总价报价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣0.5分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.3分，扣完为止。公式如下：

M3＝投标报价满分－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；

E为扣分因子。当Di＞D时，E＝0.5；当Di＜D时，E＝0.3。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3

式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

综合评分表

| 商务部分，满分： 55 分。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素 | 评分标准 | 备注 |
| 企业业绩 （10分） | 近5年（2020年1月1日至今）有类似工程企业业绩的： （一）累计业绩 （1）审定后的造价累计≥25亿元的得7分； （2）25亿元＞审定后的造价累计≥20亿元的得5分； （3）20亿元＞审定后的造价累计≥15亿元的得3分； （4）15亿元＞审定后的造价累计≥10亿元的得1分； - （5）审定后的造价累计＜10亿元的不得分。 - 第（一）项累计业绩最高得7分。 （二）单项业绩 （1）单项工程审定后的造价≥3亿元的，得3分； （2）3亿元＞单项工程审定后的造价≥2亿元的，得2分； （3）2亿元＞单项工程审定后的造价≥1亿元的，得1分； （4）单项工程审定后的造价＜1亿元的，不得分。 第（二）项单项业绩最高得3分。 本项最高得10分，不提供不得分。 | 1．类似工程指：政府投资的房屋建筑工程。 2.需提供合同关键页彩色扫描件、造价咨询成果文件相关页面彩色扫描件（注：造价金额及业绩计算时间均以造价咨询成果文件相关页面为准；如业绩证明材料中无法体现政府投资的，则须提供政府投资工程证明材料扫描件），同时提供原件供核对。 3.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分： ①未提供业绩证明材料原件的； ②业绩不属于类似工程的； ③不是以指定身份参建的； ④业绩时间不符合要求的； 说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。 |
| 企业获奖 情况 （4分） | - 自2020年1月1日至今获得市级或以上工程造价行业主管部门颁发的获奖证书每个得2分，最高得4分。 - 本项可累计得分，最高得4分。 | 1．需附有关奖项证明彩色扫描件，或网上公示截图。 2．市级或以上工程造价行业主管部门指： ① 国务院、住建部、国家级工程造价类行业协会；② 省级人民政府、省级住建部门、省级工程造价类行业协会；③ 地市级人民政府、地市级住建部门、地市级工程造价类行业协会。（相关协会需经民政部门备案） 3．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。 |
| 项目负责人综合素质 （12分） | 项目负责人综合素质情况： （一）职称及执业资格证书情况 （1）具备正高级工程师职称的，得 4 分；具备高级工程师职称的，得 2 分；具备工程师职称的得 1分；其他情形的，不予计分。本小项最高得4分。 （2）具备一级造价工程师职业资格且注册年限在15年及以上的，得 4 分；具备一级造价工程师职业资格且注册年限不到10年的，得 3分；具备一级造价工程师职业资格且注册年限不到5年的，得 2分；其他情形的，不予计分。本小项最高得4分。 （二）项目编审经验 （1）近5年（2020年1月1日至今）具有建安投资额2亿元或以上的全过程造价咨询服务项目编审经验的，每个项目编审经验得1.5分，最高得3分； （2）近5年（2020年1月1日至今）完成的造价咨询工程项目获得过市级及以上颁发的奖项的，得1分； （3）其他情形的，不予计分。 本项最高得12分。 | 1.需附职称证书、奖项彩色扫描件，同时提供原件供核对（证书为电子证书的除外）。 2.全过程造价咨询服务预结算编审经验项目或同类型工程造价咨询项目中标通知书、合同和造价咨询成果文件为准，不提供中标通知书、合同和成果文件不得分，时间已成果文件为准。 3.一级造价工程师职业资格注册年限以注册证书中的注册时间为准。 4．任一职称证书、奖项有以下情形之一的，该认证证书视为无效，不予计分： ①项目负责人需提供近半年本单位或分支机构社保证明材料彩色扫描件，不得提供退休返聘人员，否则不得分。 ②颁发机构不符合要求的，相关协会需经民政部门备案。 |
| 项目管理班子的能力 （16分） | 项目管理班子的能力情况： （一）拟派驻工地代表人（项目负责人除外）水平和业绩情况 （1）同时具有注册造价工程师、高级工程师的得2分； （2）具有同类建安投资2亿元或以上的造价咨询项目编审经验的，得2分。 第（一）项最高得4分。 （二）拟委派的各专业负责人（项目负责人、驻工地代表人除外） （1）满足专业（土建、安装）要求，每一个专业得2分，最高得4分； （2）拟派的土建或安装专业负责人同时具有造价工程师、一级建造师、高级工程师的每人得4分，最高得4分； - （3）其他拟派人员同时具有造价工程师、二级建造师、高级工程师的每人得2分，最高4分。 - 第（二）项最高得12分。 - 本项最高得16分。 | 1.需附注册证书、业绩等相关证明材料彩色扫描件,近半年本单位社保证明材料彩色扫描件。 2.全过程造价咨询项目编审经验以合同或造价咨询成果文件为准。 3.人员专业以造价师执业资格证为准，各专业不能重复计算。 |
| 企业信用等级 证书 （4分） | 近5年（2020年1月1日至今）获得过中国建设工程造价管理协会工程造价咨询企业信用评价情况： - 获得过AAA级（含AAA-）的，得4分； - 获得过AA级（含AA-）的，得2分； - 获得过A级（含A-）的，得1分。 （4）其他情形的，不予计分。 - 本项最高得4分。 | 以企业获得的最高信用评价计分一次，需附彩色扫描件。 |
| 企业 财务状况 （3分） | 近三年财务状况情况： 财务状况良好无亏损者得3分；亏损者得0分。 本项最高得3分。 | 比较2022年至2024年净资产、利润、营业额、总资产等财务数据，以经会计师事务所审计的数据为准，需附彩色扫描件。 |
| 企业获得体系认证证书 （3分） | 企业获得体系认证证书情况： 1．质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证中，每获得1项认证得1分； 2．未获得以上认证的，不予计分。 本项最高得3分。 | 1．需附在有效期内的认证证书彩色扫描件，同时提供原件供核对（证书为电子证书的除外）。 2．任一认证证书有以下情形之一的，该认证证书视为无效，不予计分： ①未提供认证证书原件的； ②认证证书不在有效期内的。 |
| 企业软件服务 能力 （3分） | 企业软件服务能力情况： 企业已购买（或授权）工程造价专业正版软件，造价专业软件达到30套（或30个授权使用点）的得2分；超过的，每增加1套或1个授权使用点加0.2分，最多加1分。 本项最高得3分。 | 需提供购买发票及合同证明材料彩色扫描件，否则不得分。 |
| 技术部分，满分： 15 分。 |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 备注 |
| 项目实施服务方案（2分） | 【优】得该项评分因素分值的86%～100%（含86%）。 【良】得该项评分因素分值的72%～86%（含72%）。 【中】得该项评分因素分值的60～72%（含60%）。 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0%）。 | 【优】实施方案能根据项目的特点及服务需求做出深入分析，思路清晰，实施步骤明晰，措施完善、可行，人员（人员数量、组成、素质、经验）和设备配置齐全，对实施过程有规范的管理，相对最优； 【良】实施方案完善可行，相对较好； 【中】实施方案完善可行，相对一般； 【差】实施方案基本可行，但相对较差。 |
| 对政府投资建设项目特点的认识和理解（3分） | 【优】得该项评分因素分值的86%～100%（含86%）。 【良】得该项评分因素分值的72%～86%（含72%）。 【中】得该项评分因素分值的60～72%（含60%）。 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0%）。 | 【优】对政府投资建设项目特点认识充分、理解准确、能把握其难点并给出有效的处理方法，相对最优； 【良】有一定理解，能给出处理方法，相对较好； 【中】能够理解，处理方法相对一般； 【差】能够理解，但处理方法相对较差。 |
| 进度、计划安排及保证进度的承诺，主要根据投标人投标文件中具体的进度、计划安排时间及违约承诺等方面考虑（3分） | 【优】得该项评分因素分值的86%～100%（含86%）。 【良】得该项评分因素分值的72%～86%（含72%）。 【中】得该项评分因素分值的60～72%（含60%）。 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0%）。 | 【优】进度安排优于招标人对委托项目的要求并提出切实可行的进度保证措施及承诺，相对最优； 【良】进度安排符合委托项目的要求，有承诺，计划安排相对较好； 【中】进度安排符合委托项目的要求，有承诺，计划安排相对一般； 【差】进度安排符合委托项目的要求，有承诺，但计划安排相对较差。 |
| 依据本工程建设内容分解，单独编制施工正式合同价阶段的工作时间表（3分） | 【优】得该项评分因素分值的86%～100%（含86%）。 【良】得该项评分因素分值的72%～86%（含72%）。 【中】得该项评分因素分值的60～72%（含60%）。 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0%）。 | 【优】安排符合委托项目的要求，时间合理，各投标人对比最优且优于招标人工期要求，相对最优； 【良】安排符合委托项目的要求，时间安排合理，相对较好； 【中】符合委托项目的要求，有承诺，时间安排相对一般； 【差】符合委托项目的要求，但时间安排相对较差。 |
| 服务质量保证措施，主要根据投标文件中的服务方案、质量控制措施、准确度、响应能力及违约承诺等方面考虑（4分） | 【优】得该项评分因素分值的86%～100%（含86%）。 【良】得该项评分因素分值的72%～86%（含72%）。 【中】得该项评分因素分值的60～72%（含60%）。 【差】得该项评分因素分值的0～60%（含0%）。 | 【优】服务质量好，措施完善，响应能力快，提供相关承诺，相对最优； 【良】服务质量较好，措施较完善，响应能力较快，有承诺,相对较好； 【中】服务质量一般，响应能力一般，有承诺，但措施相对一般； 【差】服务质量差，响应能力差，无承诺，且措施相对较差。 |
| 投标报价部分，满分：30分。 |  |  |
| 评分事项 | 评分方法 |  |
| 投标报价得分 （30分） | 报价得分计分方法如下： 一、评标基准价D=A×（1 - B） 式中：A = 招标人的最高投标限价 B = 随机抽取的下浮系数的算术平均值（保留两位小数） 用1～21号球分别代表一个下浮系数（%），由评委代表从这21个号码中随机抽取3次，抽出的号球不参与下次抽取，每次抽取1个号码，所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为评标下浮系数（%），具体号码对应的下浮系数（%）可参考下表。例如：抽取号球为“5”，相对应的下浮系数为“6%”。 二、投标报价部分得分F计算（采用插入法计算） 号球; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 下浮率（%）; 5; 5.25; 5.5; 5.75; 6; 6.25; 6.5; 6.75. 号球; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 下浮率（%）; 7; 7.25; 7.5; 7.75; 8; 8.25; 8.5; 8.75. 号球; 17; 18; 19; 20; 21. 下浮率（%）; 9; 9.25; 9.5; 9.75; 10. 当投标人的投标报价Di等于D时得满分，每高于D一个百分点扣0.5分（E）,每低于一个百分点扣0.3分（E）。 计算公式为：F=30-(︳Di-D︳/D)×100×E 式中：F=经济部分得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。 若Di >D，则E=0.5，若Di<D,则E=0.3。 注：本项扣分扣完为止。 |

注：技术部分评分：各投标人的技术文件的最终评分低于65%或高于95%的，评委必须详细阐述具体理由（字数不少于50 字）。

16.5.2 否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关评分因素的评分按相应评分标准处理，但不否决投标。

- 17．推荐中标候选人

17.1 确定排名

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，按照综合得分由高到低的次序排列。综合得分相等时，以投标总价低的优先；投标总价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会投票确定。

17.2 推荐方法

（1）有效投标人数量达到或超过3个的，评标委员会将前三名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。

（2）有效投标人数量不足3个的，评标委员会将所有有效投标人均作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人重新招标。

17.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和中标候选人名单。

- 18．中标候选人公示

18.1 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

18.2 投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

18.3 中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

## 第四节 否决投标条件

本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

- 1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入形式评审环节。

（1）有本章“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人营业执照不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执上的企业名称相互不一致的；营业执照被吊销、暂扣或不在有效期内的；

（4）投标文件中拟委派的项目负责人与《开标一览表》不一致的；拟委派的项目负责人的条件不符合规定的；

（5）拟委派的项目负责人一级造价工程师的注册证书不是国家住建部颁发的；一级造价工程师的注册单位与投标人不一致的；一级造价工程师注册证书不在使用有效期内的；项目服务机构其他主要造价咨询服务人员不符合规定的，各类证书、证件、证明不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；

（7）投标人为外省企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况的。

- 2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入响应性评审环节。

（8）投标文件的组成不符合规定的；

（9）本章第三节第10.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（10）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法作出投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（11）投标文件未按规定签字、盖章的；

- 3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入详细评审阶段。

（12）投标有效期、服务期限不符合规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（13）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的；

- 4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）。

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（15）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

# 第二章 合同协议书格式

建设工程造价咨询合同

项目名称：

委托人：

咨询人：

合同编号：

签订时间：

## 第一部分  协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.投资金额：

5.资金来源：

6.建设工期或周期：合同签订之日起至咨询服务费用结清终结止。

7.其他：                                      		。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：本工程建设内容和规模内全过程造价控制咨询服务工作，从初步设计概算初审开始到工程最终结算审核完成为止的造价咨询服务。

服务范围及工作内容详见本合同专用条件第3.2.2条款。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自合同签订之日起计，至合同约定的造价咨询服务工作全部完成为止。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）； 2018年广东省建设工程计价依据（包括《广东省建设工程计价通则》（2018年）、《广东省市政工程综合定额》（2018年）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省安装工程综合定额》（2018年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）、《广东省建设施工机械台班费用》（2018年）等标准。

五、酬金及计取方式

5.1根据投标报价，本合同价合计为大写        元（小写：           ）。其中：

| 工作阶段 | 工作内容 | 金额（元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 招标控制价编制 |  | 30% |
| 第二阶段 | 施工过程造价控制 |  | 40% |
| 第三阶段 | 结算审核 |  | 30% |
| 全过程造价控制咨询服务费合计 |  |  | 100% |

5.2 结算方式：

结算方式：造价咨询服务费结算价=财政投资审定后的建安费竣工结算价×中标费率。若结算价超过合同价，按合同价包干。若因不可预见因素导致项目长时间（两年以上）暂停或取消，乙方可申请按实际完成工作量进行结算。最终结算价以韶关市财政局投资评审中心审定金额为准。

5.3支付时间：

5.3.1咨询人提供概算初审意见、招标控制价编制（需经评审中心审定）及有关成果文件一式5份后，委托人支付第一阶段合同金额的80%。

5.3.2咨询人提供本季度施工形象进度审核报告后，委托人于每季度末次月向咨询人支付季度咨询服务费。季度咨询服务费为委托人按本季度实际完成建安投资额占总建安投资比例乘以第二阶段合同金额的80%。季度咨询服务费累计支付至第二阶段合同金额的80%则停止支付。

5.3.3咨询人提供经委托人确认的竣工结算审核报告及有关成果文件后，配合提交工程竣工结算至评审中心，委托人付第三阶段合同金额的80%。

5.3.4 咨询服务费结算经市财政局投资评审中心审定后，委托人在收到咨询人提交的咨询服务费支付申请资料后支付咨询服务费结算余款。

5.3.5 双方同意，在第二阶段，如果工程停工，则委托人不向咨询人支付停工期间的咨询服务酬金,待工程正常复工（委托人发出复工通知书）后,委托人再按前述约定向咨询人支付咨询服务酬金。

5.3.6每一期合同价款支付前，咨询人均须缴纳相应违约金。若咨询人不通过“广东省非税收入管理系统”缴纳罚款的，发包人向承包人开出的任何罚款通知书将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书（如有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：     年    月    日

2.订立地点：

九、合同生效

本合同自签订合同之日起生效。

十、合同份数

本合同一式   份，具有同等法律效力，其中委托人执    份，咨询人执   份。

## 第二部分  通用条款（略）

## 第三部分  专用条款

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 语言

本合同文件除使用中文外，还可用    /   。

1.2合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：专用条款、通用条款。

1.3适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 与本次委托协议相当的法律、法规文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：随项目进展提供。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：           /         。

2.4委托人代表

委托人代表为：    ，其权限范围：提供相应的编审资料，联系处理编审过程中的疑问等。

2.5答复

委托人同意在 2日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有资格条件，团队人员的数量为    人。

3.1.2项目负责人为：   ，身份证号：   ，证书编号：   ，联系方式：       ，项目负责人为履行本合同的权限为：        ；项目联系人为：      ，联系方式：          ，项目联系人为履行本合同的权限为：        。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：               。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：业务人员专业技术水平不能达到委托人要求等_。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：按委托人具体要求（详见咨询人具体工作内容表）。咨询人向委托人提供的资料还包括：  /  。

3.2.2咨询人向委托人提交咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：主要成果：施工图预算成果文件（含工程量清单）、进度审核报告、工程变更审核报告、工程结算资料等各5份。

3.2.3咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后_2日内给予书面答复。

3.2.4在合同执行过程中，因主要人工、机械、建材价格上涨，导致项目工程建安费结（决）算预计超合同价（不含预留金）在5%（含5%）以上时，咨询人必须每个月向委托人提出书面警示，并提交由此增加投资的分析报告。

3.2.5在合同执行过程中，因地质条件等情况发生变化，导致项目工程建安费结（决）算预计超合同价（不含预留金）在5%（含5%）以上或者累计超过100万元（含100万元）时，必须根据委托人提出的应对措施提交造价分析。

3.2.6咨询人派驻工地代表人必须自备正版工程造价软件及设备，全过程掌握施工现场情况，每周不少于5天到施工现场察看，并根据委托人需求随叫随到。

3.2.7 咨询人需确定项目实施人员与全过程造价控制实施细则中所附“拟派项目咨询服务主要人员一览表”人员名单一致，咨询人可以根据造价咨询业务工作的需要调整并替换相同资格、水平的造价人员但需得到委托人批准

3.2.8咨询人须妥善保管从委托人领取的有关资料，提交工作成果时，随成果一同送回委托人。同时按市财政评审要求组织送审材料，评审结束后将最终审定的成果以及相应的返还资料完整送回委托人保存。

3.2.9造价咨询人应根据粤人社规〔2015〕3号文件及省市相关行业部门的文件规定要求复核每一期施工进度资料中的工人工资备案内容,造价咨询人在进行施工工程进度款审核时，应清晰显示并注明每一期工程进度款中的工人工资金额，在总的进度支付比例满足施工合同支付条款的情况下，将工程款中的工人工资款项单独足额拨付。

3.2.10 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：通过“广东省非税收入管理系统”缴纳。

3.2.11 咨询人必须遵守法律法规和委托人内部制度，按相关文件提交各项资料。

咨询人具体工作内容表参考

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 核对时需提供的相关资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程造价控制实施细则 | 签订本合同后10个工作日内 | 立项前期相关资料（可行性研究报告、立项批文等） |
| 2 | 招标控制价和工程量清单的编制 | 在 10 个工作日内完成，并由发包人确认 | 施工图纸、招标控制价和工程量清单等资料 |
| 3 | 配合韶关市财政局评审中心审核 | 按韶关市财政局评审中心函件要求天数提交调整后的预算资料 | 按要求提交完整齐全的资料（含电子版） |
| 4 | 对施工合同审查 | 在2个工作日内提出意见 | 施工合同 |
| 5 | 工程进度款审核 | 施工单位申请并经监理单位核对后3个工作日内 | 业主及监理单位确认的工程形象进度、送审进度的计价文件、工程量计算书、进度款表格及电子版等 |
| 6 | 索赔咨询意见 | 在 5个工作日内 | 承发包双方提出的索赔资料 |
| 7 | 设计变更的经济分析 | 发包人书面通知发出后，一般性分析报告24小时内，综合性分析报告72小时内 | 发包人书面通知（项目现场负责人签字有效）及相关资料等 |
| 8 | 设计变更费用审核 | 变更方案及意见形成后，一般性分析报告2个工作日内，综合性分析报告5个工作日内 | 发包人确认的设计变更通知单及相关资料等 |
| 9 | 工程签证的经济分析 | 发包人书面通知发出后24小时内 | 发包人书面通知（项目现场负责人签字有效）及相关资料等 |
| 10 | 工程签证费用编制 | 施工单位申请并经监理单位核对后2个工作日内 | 由发包人、监理单位、施工单位确认的工程签证单、相关表格及电子版等 |
| 11 | 新增项目的经济分析 | 发包人书面通知发出后 24小时内 | 发包人书面通知（项目现场负责人签字有效）及相关资料等 |
| 12 | 新增项目的工程造价审核 | 施工单位申请并经监理单位核对后2个工作日内 | 发包人确认的施工图纸、项目的计价文件、工程量计算书、变更造价预算书、相关表格及电子版 |
| 13 | 变更材料单价审核 | 施工单位申请并经监理单位核对后5个工作日内 | 施工单位送审表及送审价格来源资料、证明等 |
| 14 | 结算审核 | 工程竣工及相关资料提供齐全后22个工作日内 | 按结算要求提交完整齐全的资料（含电子版） |
| 15 | 施工阶段发生的安装及迁改工程预、结算审核 | 相关资料提供齐全后5个工作日 | 按要求提交完整齐全的资料（含电子版） |
| 16 | 配合核实提交韶关市财政局评审中心结算汇总文件 | 施工单位提交结算汇总文件当天核实资料完整、规范性 | 按相关要求协助建设单位出具缺少资料清单 |
| 17 | 配合韶关市财政局评审中心审核 | 按韶关市财政局评审中心函件要求天数提交调整后的结算资料 | 按要求提交完整齐全的资料（含电子版） |
| 18 | 在项目进入审计程序后，咨询人应全面负责配合审计工作 | 按审计要求的时限配合完成审计工作 | 按要求提供资料、回复质询、落实整改、并配合招标人全程与审计保持沟通。 |

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）； 2018年广东省建设工程计价依据（包括《广东省建设工程计价通则》（2018年）、《广东省市政工程综合定额》（2018年）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省安装工程综合定额》（2018年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）、《广东省建设施工机械台班费用》（2018年）等标准及省市相关文件。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法： 按通用条款_。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：按通用条款__。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：  /  。

4.2咨询人的违约责任

4.3咨询人违约责任应根据相关规定通过“广东省非税收入管理系统”缴纳。

咨询人的违约责任一览表

| 序号 | 违约行为 | 违约金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询人未按委托人具体工作内容表约定时限提交各项资料 | 1000元/次/天 | 此项违约金额累计超过该阶段合同价款的累计扣除20% |
| 2 | 咨询人未按委托人要求参加有关工作会议的 | 2000元/次 |  |
| 3 | 单项偏差超过30万元以上的项目 | 审核费的10% | 此项违约金额与本表格中3-5项叠加计算 |
| 4 | 咨询人编制、审核招标控制价、工程预算、工程结算等建设工程造价文件的质量偏差率不得超过5%。质量偏差率（i）=〔（¦审核定案金额-咨询人送审金额¦-¦非技术错误金额¦）/审核定案金额〕X100%。质量偏差率i在3%（含）-4%或总价偏差50万元以上 | 审核费的30% |  |
| 5 | 质量偏差率i 在4%（含）-5%或总价偏差100万元以上 | 审核费的40% |  |
| 6 | 质量偏差率i=5%或总价偏差500万元以上的 | 审核费的50% |  |
| 7 | 质量偏差率i 超过5%以上或总价偏差1000万元以上的 | 审核费的100% |  |
| 8 | 因造价咨询单位责任引起变更造成投资规模增加10%以上 | 合同价的20% |  |
| 9 | 因造价咨询单位责任引起变更造成投资规模增加15%以上 | 合同价的30% |  |
| 10 | 因造价咨询单位责任引起变更造成投资规模增加20%以上的 | 合同价的40% |  |
| 11 | 因咨询人原因，导致施工阶段每期的分项工程量计量或工程计价误差率累计超过3%（含3%），或导致进度款审核后支付金额不符合施工合同支付条款要求 | 2000元/次 |  |
| 12 | 因咨询人责任引起清单工程量漏项，且造成质量偏差率小于3% | 该阶段审核费的1% |  |
| 14 | 咨询人出具的说明文件前后矛盾，造成工作开展不利 | 2000元/次 |  |
| 15 | 承包人在项目服务过程中使用盗版工程造价软件进行编制、修改计价文件的 | 5000元/次 |  |
| 16 | 在合同执行过程中，因主要人工、机械、建材价格上涨，导致项目工程建安费结（决）算预计超合同价（不含预留金）在5%（含5%）以上时，咨询人向委托人提出书面警示并提出应对措施 | 1000元/次 |  |
| 17 | 在合同执行过程中，因地质条件等情况发生变化，导致项目工程建安费结（决）算预计超合同价（不含预留金）在5%（含5%）以上或者累计超过100万元（含100万元）时，咨询人向委托人提出书面警示并提出应对措施。 | 1000元/次 |  |
| 18 | 咨询人派驻的审核人员未自备正版工程造价软件及设备，未全过程掌握施工现场情况，每周少于5天到施工现场察看，未根据委托人需求随叫随到。 | 1000元/次 |  |
| 19 | 咨询人确定的项目实施人员与投标文件中所附“拟派项目咨询服务主要人员一览表”人员名单不一致，且未经委托人批准的 | 5000元/人次 |  |
| 20 | 咨询人未妥善保管从委托人领取的有关资料 | 1000元/次 |  |
| 21 | 咨询人违反法律法规要求，发生馈送、接受或索要财物，谎报事实给委托人造成损失，泄密，弄虚作假，串通参建单位等行为的 | 合同价的20%/次 |  |
| 22 | 对于审计在审计过程中发现的问题，最终被确认属于咨询人责任的问题（包括但不限于：工程量计算重大偏差、定额套用错误、取费标准不符合规定、材料价格计价失实、对设计变更和现场签证的造价审核不严等），委托人有权进行责任认定。 | 按合同价的5%-15%计取违约金。具体比例由委托人根据问题性质、严重程度及造成损失的大小在此范围内确定。违约金从咨询人尚未支付的服务费中直接扣除，不足部分，咨询人应予以补足。 | 在问题未彻底整改完毕且违约责任未处理完毕前，委托人有权暂停支付剩余的服务费用。 |

5. 支付

5.1支付货币

币种为：人民币，汇率为：  /  ，其他约定：  /  。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期 10 日内，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：见本合同第一部分酬金及计取方式。

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：  /  。

6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：  /  。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：  /  _。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：根据已完成工作情况按比例计算费用。

7. 争议解决

7.1调解

如果双方不能在30日内解决本合同争议，可以将其提交韶关市建设工程造价管理站进行调解。

7.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  2  种方式：

（1）提请  韶关 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  项目所在地  人民法院提起诉讼。

# 第三章  中标人须知

1．中标通知书

招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起 20个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 10% 的履约保证。

3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明工程名称及用途。

（2）中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择，项目竣工后，由招标人发起退保。

3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用银行保函方式缴纳履约保证金，在保函到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的银行保函；如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函，招标人有权扣留相当于履约保证金金额的进度款。

3.4 中标人在合同履行过程中，如不能按时完成全部咨询服务任务，因非不可抗力等原因给招标人造成经济损失时，扣除全部履约保证金。

3.5 中标人提交工程竣工结算审核报告并经招标人审定后，20个工作日内退还全部履约保证金（不计算利息）。

3.6 有争议时双方协商解决或向项目所在地人民法院提出诉讼，法律有规定按规定执行。

4．合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.3 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

5．放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6．其他事项

6.1中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

6.2 中标人不在中标通知书约定期限内与招标人签订合同，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。并上报建设行政主管部门。

6.3 中标人驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目咨询服务全过程。

6.4 招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

6.5 根据《印发〈广东省住房和城乡建设厅 广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定〉的通知》（粤建规范〔2018〕6号）文件规定，产生中标候选人后，招标人应将中标候选人投标文件商务部分除涉及商业秘密的其他资料在广东省招标投标监管网公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）。

如果其他投标人或其他利害关系人对公示内容有异议，一经查实有虚假内容等违法违规情况的，将取消其中标候选人资格，并由招投标监管部门按有关规定处理。

6.6 因工程规划调整涉及到工程规模投资减少，导致咨询服务费相应减少，则合同价相应减少，但结算方式不变。

6.7中标人在服务于本项目的过程中必须使用正版工程造价软件，否则招标人有权依据合同规定的条款进行处罚。

6.8如项目实施过程中发生了工程变更及工程签证，中标人需根据招标人发布的《工程变更管理办法》和《工程签证管理办法》完善工程变更签证相关程序，其纳入变更管理属于需要进一步办理审批的，应按照韶府办发函〔2021〕32号规定程序办理变更审批手续。

# 第四章  投标文件格式

## 格式一  封面

（项目名称）

投  标  标  书

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年      月      日

## 格式二  投标函及项目报价表

投标函

致：                           （招标人）

1、经分析研究了贵方提供的      （项目名称）          招标文件中的投标须知、造价咨询合同（格式）、项目介绍、本次全过程造价咨询招标答疑后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价为人民币（大写）：           元（小写）¥      元，投标取费费率为     %；竞投承包上述工程作为全过程造价咨询服务酬金，承担并完成本工程全过程造价咨询招标范围内的全部服务任务，该投标报价为完成本项目全部工作的价格，即完成所有咨询服务工作所需的全部费用，包括但不限于劳务、管理、设备、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项可能发生的费用。

2、如果贵方接受我单位中标，我单位保证在投标人须知中规定的期限内，按照本投标配备的人员和设备开始本工程的全过程造价咨询服务工作（特殊情况需要更换人员和设备，须经贵方同意），否则，贵方有权单方面终止合同，并令我单位立即退场，工程项目另行处理，由此而造成的一切损失由我单位负责赔偿。

3、我方同意本投标书在投标有效期内有效，在此期间我方的投标随时愿意被委托人接受，我方将受此约束。

4、在正式签订造价咨询委托合同之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

5、我单位理解，贵方不一定接受最低标价投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位任何投标费用。

6、我单位承诺，对于标书中的算术错误，招标人有权按招标文件相关原则进行修改，我单位将无条件接受。否则将被视为自动放弃并被没收投标保证金。

投标人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日期：      年    月    日

项目报价表

| 项目名称 | 报价基数（元） | 投标报价费率（%） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关市芙蓉新区高级中学建设项目全过程造价咨询服务 |  |  |  | 在最高投标限价范围内，投标人自行报总价及投标报价费率，报价基数作为暂定量，仅作为投标报价编制依据，不作为结算依据。 |

注：

- 1.投标报价按四舍五入保留两位小数；投标报价费率按四舍五入保留至小数点后三位。

- 2.投标报价超过最高投标限价为无效报价。

- 3.全过程造价咨询服务费投标报价费率=全过程造价咨询服务费投标报价÷暂定工程费用（报价基数）×100%。

投标人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日期：      年    月    日

## 格式三 各项承诺一览表

各项承诺一览表

| 序号 | 承诺标题 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件条款自愿接受承诺 | 我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为咨询服务合同的组成部分 |  |
| 2 | 无禁止投标 情形的承诺 | 我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 | 如果我方有招标文件第一章“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。 |
| 3 | 履约保证金承诺 | 我方保证按时缴纳全部履约保证金 | 在咨询服务过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。 |
| 4 | 账户承诺 | 我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。 | 若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 5 | 廉政承诺 | 我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。 | 如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给建设单位造成经济损失的，依法给予赔偿。 |
| 6 | 造价人员现场服务承诺 | 我方保证在基础施工期间常驻现场的注册造价工程师不得少于1人，其余施工期间派驻现场的注册造价工程师每月不得少于15日。 | 若不能按要求派驻注册造价工程师，则每人每日扣除2000元作为违约金，最高违约金为合同价的5%。 |
| 7 | 投标文件信息公开承诺 | 如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方投标标书商务部分的全部内容。 |  |
| 8 | 决算、审计阶段配合承诺 | 我方同意无偿配合财政部门、审计部门、政府委托的第三方机构和相关部门的审计，配合招标人做好相关审计工作直至完成本项目的决算、审计结束为止。 |  |

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

## 格式四 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不早于投标文件中标注的投标有效期）。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

年      月      日

委托代理人身份证彩色扫描件正、反面

## 格式五 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年      月      日

法定代表人身份证彩色扫描件正、反面

## 格式六 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立日期 |  |  | 员工总人数（个）： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 类型和等级 |  |  | 其中 |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 银行账号 |  |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | 包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位： 1．法定代表人为同一人的。 2．存在控股、管理关系的。 3．主要人员相互任职的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照的扫描件；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况扫描件。（适用于省外企业）；

(3)《法人和非法人组织公共信用信息报告》(在“信用中国”网站企业查询界面中下载)。

## 格式七 拟派项目咨询服务主要人员一览表

拟派项目咨询服务主要人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 年 龄 | 拟担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  | …… |

注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及各服务人员（需注明派驻现场人员）。

②投标人应按本表所列的项目负责人和其他服务人员填写人员资历表。

## 格式八 项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |  |
| 注册证书 |  | 名称： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 委托人 |  |  | 担任职务 |  | 起止时间 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人简历表

项目负责人：                   （签字）

年     月     日

说明：《项目负责人简历表》后应附拟委派的项目负责人以下资料：

1、本表后附项目负责人的身份证、职称证（如需）、注册执业证书（如需）等扫描件。

2、本表后附项目负责人的造价咨询业绩扫描件（如需，业绩证明材料须盖有个人造价师注册章及业主公章）。

3、本表后附项目负责人的获得奖项或荣誉资格证书扫描件（如需）。

4．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年9月，非独立法人分支机构出具的社保，予以认可）扫描件。拟委派的项目负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休相关证明文件和劳动合同扫描件。

## 格式九 其他拟委派的人员简历表

其他拟委派的人员简历表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学位 |  |  |
| 职称 |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |  | 在本合同中拟任职务 |  |  |  |  |  |
| 学历 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  |  |  | 传真号码 |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  |  | 备 注 |
| 3.获奖情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表后附其他主要人员的身份证、职称证（如需）、注册执业证书（如需）等扫描件。

2、在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2025年9月，非独立法人分支机构出具的社保，予以认可）扫描件。拟委派的项目负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休相关证明文件和劳动合同扫描件。

## 格式十  原件一览表（如需）

| 原件一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 (请务必填写单位全称) |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人法定代表人或其 委托代理人签名 |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |
| 递交的证明材料原件如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证明材料原件名称 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意： | 该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。 |  |  |  |  |  |  |
| 接收原件经办人 (招标代理机构)： |  |  |  | 接收时间： | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 退还原件接收人 (投标人)： |  |  |  | 退还时间： | 年 月 日 时 分 |  |  |