附表3

韶关市建国小学高部2号楼消防楼梯建设项目
预算审核报告书
建设单位：韶关市建国小学
送审金额：648280.77元
审定金额：609387.05元
（大写）：陆拾万零玖仟叁佰捌拾柒元零伍分
审核人（签章）：

复核人（签章）：
单位负责人（签章）：

                    广州金盛建工程项目管理咨询有限公司
                                 2026年2月5日

广州金盛建工程项目管理咨询有限公司

韶关市建国小学高部2号楼消防楼梯建设项目
预算审核的报告
韶关市浈江区政府投资项目评审中心、

韶关市建国小学：
    根据接受韶关市浈江区政府投资项目评审中心委托，根据《财政投资评审管理规定》、《广东省建设工程造价管理规定》、《韶关市市级财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法（试行）》的规定及《韶关市浈江区政府投资项目评审中心中介协作机构采购项目合同》约定，遵循客观公正、实事求是的原则，我公司对韶关市建国小学高部2号楼消防楼梯建设项目预算进行了审核，本次审核是在韶关市建国小学提供相关资料基础上进行的，韶关市建国小学对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况
（一）项目内容：
建设主要内容：韶关市建国小学高部2号楼消防楼梯建设项目
实施地点：广东省韶关市浈江区建国小学
实施单位： 

建设单位：韶关市建国小学
2、编制单位：韶关市建安工程管理有限公司
二、审核依据
（一）送审资料
1．建设单位提供的韶关市建国小学高部2号楼消防楼梯建设项目图纸及工程量计算式；
2．韶关市建安工程管理有限公司编制的韶关市建国小学高部2号楼消防楼梯建设项目预算价。

（二）执行规范及定额
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）；
3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2024）；
4.《广东省建设工程计价通则（2018年）》；
5.《广东省房屋建筑与装饰工程定额（2018年）》；
6.《广东省安装工程综合定额（2018年）》；
7. 《韶关市浈江区人民政府关于印发<浈江区财政性基本建设投资评审管理暂行办法（试行）>的通知》(韶浈府规〔2018〕1号）

8.韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定及其他有关资料。

9.其他有关资料。
（三）取费标准
税金的费率按9%计取。
（四）材料价格
参考2025年12月份《韶关市建筑工程造价信息》公布的价格及现行市场价格。
三、审核情况说明
采用全面审查法进行审核，审核具体情况（核减的内容、金额及事由）如下：

审核预算情况

送审项目“拆除地面”送审综合单价为236.12元/m²，审核调整定额子目，调整后综合单价为102.80元/m²，该项核减3215.67元。
送审项目“钢筋笼”送审综合单价为5147.90元/t，审核调整定额含量和主材单价，调整后综合单价为4849.19元/t，该项核减542.92元。
送审项目“预埋件”送审综合单价为10487.87元/t，审核调整主材单价，调整后综合单价为9605.55元/t，该项核减588.51元。
送审项目“钢楼梯”送审工程量为3.721t，审核根据设计图纸计算，审定工程量为3.316t，该项核减2715.55元。
送审项目“金属格栅窗”送审综合单价为211.93元/m²，审核调整主材单价，调整后综合单价为174.32元/m²，该项核减6588.15元。
送审项目“玻璃采光顶”送审综合单价为1051.75元/m²，审核调整定额含量和主材单价，调整后综合单价为559.61元/m²，该项核减16949.30元。
送审项目“钢梁防火涂料”送审综合单价为44.67元/m²，审核调整主材单价，调整后综合单价为41.79元/m²，该项核减947.95元。
暂列金按分部分项10%记取，该项核减3224.06元。
四、审核结果
送审金额：648280.77元

审定金额（未下浮）：609387.05元

核 减 额：38893.72元
核 减 率：6.00%
五、审核报告附件
（一）经审核的《韶关市建国小学高部2号楼消防楼梯建设项目》招标控制价。

（二）经审核的《韶关市建国小学高部2号楼消防楼梯建设项目》招标工程量清单。
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