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第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	序

号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程(二期)设计

	2
	项目业主
	韶关市曲江区国有资产投资经营有限公司

	3
	项目批准部门
	韶关市曲江区发展和改革局

	4
	项目批准文号
	曲发改投审〔2023〕58号

	5
	项目代码
	2308-440205-04-01-851697

	6
	资金来源

及出资比例
	区财政统筹安排100%

	7
	招标人
	韶关市曲江区国有资产投资经营有限公司

	8
	招标代理机构
	韶关众兴招标有限公司

	9
	建设地点
	韶关市曲江区大塘镇106国道旁

	10
	建设内容和规模
	本项目建设内容主要包含：道路改造工程约260米、路基路面排水工程、交通安全及防护设施建设、灌溉渠修复工程、河堤修复工程约800米等配套工程。

	11
	项目总投资
	项目估算总投资31584.80万元。本项目二期估算总投资约为830.44万元，其中二期建安工程费约为676.00万元，各服务单位费用及基本预备费等约154.44万元，二期设计费用约为18.50万元。

	12
	招标范围
	项目涉及的所有建设内容的设计工作，包括但不限于以下内容：

1、确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件（具体要求详见设计任务书及可行性研究报告），包括但不限于：

①方案设计及深化、初步设计文件（包含初步设计深化、总平面及设计说明书、设计图纸、市政设计、给排水工程等涉及设计文件须提交的所有专项设计）；

②施工图设计文件（包括设计说明书、总平面、纵断面、详图及主要工程数量表等涉及设计文件须提交的所有内容）；
注：设计文件深度要求必须满足住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》的要求，各专业还应该满足各专业工程设计文件编制深度规范或规定的要求。

③提供项目所需相关检测项的明细表；

④调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、完成招标人提出的与项目的其他要求及后续的设计服务工作。

2、后续需配合报批报审、施工配合等服务。

	13
	标段划分
	本招标项目不划分标段。

	14
	工期
	招标项目设计工期：50个日历天，自设计条件具备开始正式实施方案设计、初步设计到全部施工图设计完成，通过施工图审查并完成改图，向招标人提交设计文件。各阶段实施期限如下：

（1）方案设计阶段：自设计条件具备开始之日起5个日历天内提交方案设计。

（2）初步设计阶段：自方案确定之日起15个日历天内提交初步设计文件及概算。

（3）初步设计修编：初审意见下发后5个日历天内完成。

（4）施工图设计阶段：初步设计文件批复后20个日历天内提交施工图设计文件送审稿。

（5）施工图修编：审图机构出具施工图初步审查意见后5个日历天内完成施工图修编并通过审图机构审查合格。

（6）施工现场配合服务：项目施工及保修期内。

	15
	质量标准
	符合现行的国家及地方的有关设计规范等，并必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。

	16
	最高投标限价
	人民币（大写）：壹拾捌万肆仟玖佰陆拾伍元肆角肆分（¥184965.44元）。

	17
	投标人资格要求
	1．本次招标不接受联合体投标。

2.资质要求

2.1．投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2．投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3．投标人须具备以下资质之一：
①工程设计综合资质甲级；

②市政行业工程设计乙级以上（含乙级）资质；

③市政行业（道路工程）专业乙级以上（含乙级）资质；

2.4．根据有关文件精神，投标人的企业及人员相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3．相关人员要求

3.1．拟委派担任本招标项目的项目负责人（即设计负责人）须具有工程师或以上技术职称。
3.2．投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4．禁止投标条款：

4.1．投标人不得存在下列情形之一：    

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目的监理人；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列入严重失信主体名单的。

4.2．招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

无

为招标人不具有独立法人资格的附属机构

2

韶关市曲江区国有资产投资经营有限公司

为本招标项目的招标人

3

华联世纪工程咨询股份有限公司

为本招标项目的可行性研究报告编制单位

4

韶关众兴招标有限公司

为本招标项目的招标代理机构

5

无

为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。

5．省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	18
	投标保证
	    1．投标人须缴纳金额为人民币3000.00元的投标保证。

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用交易平台完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函电子保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	19
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为90个日历天。

	20
	技术标书
	本次招标技术标书不采用“暗标”方式进行评审。

	21
	房屋建筑工程绿色建筑标准
	本设计招标项目不纳入绿色建筑实施范围。

	22
	投标文件

组成
	投标文件包括商务经济标书、技术标书两个分册。

	23
	评标委员会
	评标委员会由 5人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2 人。

	24
	评标方法
	综合评估法

	25
	招标人

联系方式
	单位名称：韶关市曲江区国有资产投资经营有限公司

办公地址：广东省韶关市曲江区马坝镇府前西路城西安置楼农贸市场7号楼第二层206-208房

联系人（部门）：谭工
联系电话：0751-6686960

	26
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：韶关众兴招标有限公司

办公地址：韶关市曲江区马坝镇城东沿堤路君悦华庭华福楼首层13号商铺

联系人：高工

联系电话：15119846316

	27
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼
联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751-6690193

	28
	行政监督部门联系方式
	单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

办公地址：韶关市曲江区马坝镇府前中路23号

联系人（部门）：建管股

联系电话：0751-6666656


第二节 重要事项时间地点一览表

	1
	招标公告

发布时间 
	2026年9月1日20时00分

	2
	获取招标文

件截止时间 
	2026年9月22日9时30分

	3
	网上提问

截止时间 
	2026年9月12日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	2026年9月12日16时30分至2026年9月15日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年9月21日9时30分；

投标保证担保上传截止时间：2026年9月21日9时30分；

投标保证保险投保截止时间：2026年9月21日9时30分。

	6
	电子投标

截止时间 
	2026年9月22日9时30分

	7
	开标时间 
	2026年9月22日9时30分

	8
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心，

地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。 

	备注
	自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标须知正文

韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程经韶关市曲江区发展和改革局以《关于韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程项目可行性研究报告的批复》（曲发改投审〔2023〕58号）批准建设，项目代码为2308-440205-04-01-851697。本工程项目韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程(二期)设计业主为韶关市曲江区国有资产投资经营有限公司，建设资金来自由区财政统筹安排100%，招标人为韶关市曲江区国有资产投资经营有限公司，招标代理机构为韶关众兴招标有限公司。本招标项目已具备招标条件，现对该项目(二期)设计进行招标。

1.项目概况、招标范围和标段划分、投标费用

1.1.1．建设地点：韶关市曲江区大塘镇106国道旁。

1.1.2．建设内容和规模：本项目建设内容主要包含：道路改造工程约260米、路基路面排水工程、交通安全及防护设施建设、灌溉渠修复工程、河堤修复工程约800米等配套工程。
1.1.3．项目总投资：项目估算总投资31584.80万元。本项目二期估算总投资约为830.44万元，其中二期建安工程费约为676.00万元，各服务单位费用及基本预备费等约154.44万元，二期设计费用约为18.50万元。
1.2．招标范围和标段划分

1.2.1．招标范围：项目涉及的所有建设内容的设计工作，包括但不限于以下内容：

1、确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件（具体要求详见设计任务书及可行性研究报告），包括但不限于：

①方案设计及深化、初步设计文件（包含初步设计深化、总平面及设计说明书、设计图纸、市政设计、给排水工程等涉及设计文件须提交的所有专项设计）；

②施工图设计文件（包括设计说明书、总平面、纵断面、详图及主要工程数量表等涉及设计文件须提交的所有内容）；
注：设计文件深度要求必须满足住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》的要求，各专业还应该满足各专业工程设计文件编制深度规范或规定的要求。

③提供项目所需相关检测项的明细表；

④调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、完成招标人提出的与项目的其他要求及后续的设计服务工作。

2、后续需配合报批报审、施工配合等服务。
1.2.2．标段划分：本招标项目不划分标段。

1.3．投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2．投标人资质及条件要求

2.1．本次招标不接受联合体投标。

2.2.资质要求

2.2.1．投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2.2．投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.2.3．投标人须具备以下资质之一：
①工程设计综合资质甲级；

②市政行业工程设计乙级以上（含乙级）资质；

③市政行业（道路工程）专业乙级以上（含乙级）资质；

2.2.4．根据有关文件精神，投标人的企业及人员相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行(如自动顺延或推迟办理延期业务的通知)，投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
2.3．相关人员要求

2.3.1．拟委派担任本招标项目的项目负责人（即设计负责人）须具有工程师或以上技术职称。
2.3.2．投标人与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

2.4．禁止投标条款：

2.4.1．投标人不得存在下列情形之一：    

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目的监理人；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列入严重失信主体名单的。

2.4.2．招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	无
	为招标人不具有独立法人资格的附属机构

	2
	韶关市曲江区国有资产投资经营有限公司
	为本招标项目的招标人

	3
	华联世纪工程咨询股份有限公司
	为本招标项目的可行性研究报告编制单位

	4
	韶关众兴招标有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	5
	无
	为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。


2.5．省外企业须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
3．招标文件的获取、提问和答疑

3.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取时间,（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取时间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指引】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源交易一体化平台整合建设项目建设工程交易（投标人）用户手册》（附件2），了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
3.3．投标保证
3.3.1．投标人须缴纳金额为人民币3000.00元的投标保证。

3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。
    （3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函电子保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
3.4．若投标人因自身原因未能正确完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。
 4．工期要求

4.1．招标项目设计工期：50个日历天，自设计条件具备开始正式实施方案设计、初步设计到全部施工图设计完成，通过施工图审查并完成改图，向招标人提交设计文件。各阶段实施期限如下：

（1）方案设计阶段：自设计条件具备开始之日起5个日历天内提交方案设计。

（2）初步设计阶段：自方案确定之日起15个日历天内提交初步设计文件及概算。

（3）初步设计修编：初审意见下发后5个日历天内完成。

（4）施工图设计阶段：初步设计文件批复后20个日历天内提交施工图设计文件送审稿。

（5）施工图修编：审图机构出具施工图初步审查意见后5个日历天内完成施工图修编并通过审图机构审查合格。

（6）施工现场配合服务：项目施工及保修期内。
4.2．因中标人原因，没有按期完成设计任务时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的0.5‰向招标人返纳逾期违约金，逾期违约金限额为中标价的3%。
5．设计要求

5.1.本次设计工程的内容及要求具体详见设计任务书及可行性研究报告。

5.2.本工程的方案设计均需经招标人确认后方可进入下一阶段设计，初步设计（含概算）必须经招标人组织的专家评审会审批通过。

若招标人或专家在评审审查过程中提出的设计修改或变更意见，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

5.3.设计要求的质量标准：国家和地方现行有效的有关设计规范、标准、规定及设计任务书的要求，设计文件必须经有关部门或招标人组织的专家评审通过。设计文件深度要求必须满足住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》的要求，各专业还应该满足各专业工程设计文件编制深度规范或规定的要求。

5.4.设计承包内容：中标单位按合同约定的招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的完善方案设计及方案深化、初步设计（含概算编制），及建设期间的服务等内容。设计费已包含初步设计概算，不再另行支付费用，初步设计概算仅用于限额设计不作为预结算的依据。

建设方案设计5套，初步设计（含概算编制）10套，项目计算书1套及原始数据，提供的所有资料均含电子光盘5张（含可编辑的CAD文件和PDF文件格式）。

5.5.设计人要按照经批准的可研报告、规划条件及设计任务书等资料控制初步设计文件（含概算）以达到控制施工图设计及施工图预算，即限额设计的要求。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充及优化设计，直到满足要求。
5.6.施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。
5.7.关于设计深度的要求

5.7.1.按国家及地方现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

5.7.2.各专业设计应同步进行，涉及单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

5.7.3.对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

5.7.4.初步设计文件的深度，应当满足主要设备材料订货、征地拆迁及编制施工图设计文件的需要。 
5.8.限额设计要求

5.8.1.初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资且概算中的建安工程费不得超过投资估算中的建安工程费。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。

5.8.2.中标单位在提交初步设计文件时必须同时提交概算。概算作为中标单位自我核算是否符合限额设计要求的依据。若超过限额设计的规定时，中标单位必须无条件对初步设计进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。

5.9.设计时需要考虑与周边地块的开发相结合及相关规划方案的要求进行设计。

5.10.凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

（注：上述招标内容具体详见设计任务书，同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）
6．招标工程现场勘察

6.5．招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。
6.6．在现场勘察过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.7．现场勘察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7．招标文件的提问和答疑
7.1．投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

7.2．招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

7.3．招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

7.4．答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。

7.5．投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
8．最高投标限价的确定

 经招标人研究确定，本项目招标最高投标限价为：人民币（大写）：壹拾捌万肆仟玖佰陆拾伍元肆角肆分（¥184965.44元）。具体详见下表：
	序号
	项目

名称
	报价基数
	报价费率上限
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	设计费
	 676.00万元
	≤2.736%
	184965.44
	在最高投标限价范围内，采用设计取费费率及投标总价方式进行报价。


  备注：1、报价费率超过报价费率上限为无效报价，投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、各投标报价保留至小数点后两位，报价费率保留小数点后三位小数。

3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

9．投标报价

9.1．投标人应按照以下依据编制投标报价：

（1）《工程设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；
（2）招标文件；

（3）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

（4）企业自身情况。

9.2．设计费投标报价：在最高投标限价范围内，采用设计取费费率方式进行报价。初步设计取费费率=设计费投标报价/估算建安工程费暂定价，其中估算建安工程费暂定价按676.00万元计。设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）及设计任务书所规定的所有设计工作的所有费用。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、概算编制费、税费等。
9.3．设计费的中标价为合同价，结算价不能超过合同价。设计成果必须按要求满足设计规定的深度。所报的设计费应包含投标人自投标之日起至工程验收合格所需的费用。若设计深度不够，导致设计更改、工程量增加、费用增加的，由中标单位以该项目的设计费为限承担责任。
9.4．本项目投标报价应综合考虑设计服务费、各项专家评审费、修编建设工程设计方案费用、所有专业及工程复杂程度相关的调整系数等所包含的一切费用，还应考虑任何阶段性设计修改不增加任何费用的风险。
9.5．投标报价时应充分考虑“拟签订合同的主要条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。
10．投标文件的编制要求

10.1 一般要求
投标文件应按第六章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）服务指南。
10.1.3投标文件需按以下要求签字、盖章：电子投标文件：
电子投标文件：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。   

 10.2．商务经济标书的编制要求

10.2.1．商务经济标书包括但不限于以下内容，且必须按下列顺序编制：
（1）封面（见格式一）；
（2）目录（要求编制页码）；
（3）投标函（见格式二）；
（4）项目报价表（见格式三）；
（5）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）；
（6）各项承诺一览表（见格式四）；
（7）法定代表人身份证明书复印件（见格式五）；
（8）法定代表人委托他人代理的则需提交法定代表人授权委托书（见格式六）；
（9）投标人基本情况表（见格式七）；
（10）项目（设计）负责人简历表（见格式八）；
（11）项目管理机构组成表（见格式九）；
（12）投标人根据《综合评分表》的要求认为要提供的其它相关证书或证明文件。
（13）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。
10.2.2．本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（16）项所有投标人均应提供。
10.2.3．商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.2.4．所有报价均以人民币“元”为单位，并按“四舍五入”原则精确到两位小数。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，如不一致，以大写报价为准。

注：所有证书及证明书均以发证时间为准。投标文件中提供的所有证书、证明材料，除按“废标或无效标书”条款被界定为废标或无效标书的，开标时原件（如有）未能携带原件备查的，相应部分不能计分。

10.2.5 商务经济标书电子文件制作要求

投标人应将商务经济标书正本的所有内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，从封面开始标记页码，作成一个PDF格式电子文件。
10.3．技术标书的编制要求
10.3.1．技术标书必须按下列顺序编制：
（1）封面（见格式一）；

（2）目录（要求编制页码）；

（3）对项目设计的理解和认识；

（4）设计工作实施方案；

（5）工作计划安排；

（6）质量和进度保证措施；

（7）绿色节能、环保措施；

（8）投标人根据《综合评分表》的要求认为要提供的其它相关证书或证明文件。

10.3.2．本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（7）项所有投标人均应提供。

10.3.3．技术标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.3.4．技术标书一律用白色标准A4纸打印设置。技术标书的正文建议不超过200页。
11.电子投标

11.1．在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指引】栏目中发布的最新操作指引。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。
11.2．电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

12.电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案
12.1．按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指引进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引栏目发布的最新版操作指引。
12.2．补救方案：

投标文件解密失败的补救方案

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在交易平台在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。
13．投标文件的提交

13.1．在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。
13.2．提交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”

13.3．投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点递交投标相关资料（如有）。

13.4．在投标文件提交截止时间前，投标人通过建设工程交易系统提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，建设工程交易系统将予以拒收。
13.5．递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见“重要事项时间地点一览表”）

13.6．代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

13.7．出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

)至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的；

解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

投标文件损坏或格式不正确的；

未在指定的时间递交相关资料的（如有）；

13.8．投标人代表尚应递交以下的资料（如有）：

 招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式二份清单）。

13.9．招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

备注：递交相应资料地址与开标地址一致。

14．开标

14.1．投标人无须进行现场签到（需要提交评审原件时，投标人可在规定的规定的地点、时间内递交至开标现场，无原件的不作要求），可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。
14.1.1．开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

14.1.2．开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

14.1.3．本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

14.2．开标程序
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前进行投标文件的投标人数量和名称。
（4）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

备注：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。
14.3．投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

14.4．招标代理机构将资料原件（若有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

15．评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。评标委员会完成评标后，向招标人推荐3个中标候选人，并向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告。

15.1．评标委员会
15.1.1．评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。评标委员会的负责人在评委中民主选出，负责人的权力与评委成员相等。

15.1.2．有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

15.1.2.1．投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

15.1.2.2．项目主管部门或者行政监督部门的人员；

15.1.2.3．与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

15.1.2.4．曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

15.1.3．评标委员会成员有前款规定情形之一的，应主动提出回避。

15.1.4．评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

15.1.5．在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

15.1.6．在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

15.2．评标方法
根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。
15.3．评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

15.4．初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

15.4.1．资格评审环节

15.4.1 资格评审环节 

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。如果“禁止投标条款”包括严重失信主体名单的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。由招标代理机构工作人员在评标委员会成员、交易场所工作人员共同见证下，登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn），在企业查询界面下载和打印《法人和非法人组织公共信用信息报告》，作为评审依据移交评标委员会。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效、准确。

（4）拟派工程项目（设计）负责人的条件是否符合招标文件规定；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确。

（5）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查。

15.4.2．形式评审环节（一经发生项目如果收到异议、投诉等情形，需要从招标机构出调取纸质档案）

形式评审事项包括：

（1）商务经济标书是否按招标文件规定加盖电子印章。本节第10.2.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

（2）技术标书是否按招标文件规定加盖电子印章。本节第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。
15.4.3．响应性评审环节
响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）是否出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价是否超出最高投标限价。

15.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。
15.5．详细评审阶段
    15.5.1．“综合评估法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为30分，技术部分满分为20分，投标报价部分满分为50分。

除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝50－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；

E为扣分因子。当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（4）综合得分M

M＝M1＋M2＋M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。
评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，取综合得分第二、第三高的投标人为第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，取投标总价低者为第一中标候选人，并依此确定第二、第三中标候选人。如果最高综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

综合评分表
	商务部分，满分：30分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	设计单位

企业奖项

（6分）

	投标人近5年来(2021年1月1日至今)获得优秀工程勘察设计奖项：

1.获得国家级设计奖项的，每个得6分。

2.获得省级设计奖项的，每个得3分。

3.获得地市级设计奖项的，每个得2分

4.以上奖项均未获得的，不予计分。

5.本项最高得6分。
	1.允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。

2.需附有关奖项证明彩色扫描件，加盖公章。

3.获奖时间以证书颁发时间为准。

4.任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：

①奖项不属于指定类别的；

②获奖时间不符合要求的。

说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。

	设计单位

企业业绩

（10分）
	投标人近5年来(2021年1月1日至今)业绩情况：

1.承接过类似工程设计的，每个得2分。

2.本项最高得10分。
	1.类似工程指：市政工程类。

2.需附有关业绩中标通知书或设计合同关键页彩色扫描件，加盖公章。

3.业绩时间以中标通知书或合同签订时间为准。

4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②业绩时间不符合要求的。

	设计单位荣誉

（5分）
	投标人近5年来(2021年1月1日至今)获得过地市级或以上的优秀典型设计企业的得5分。
	1.须提供地市级或以上建设行政主管部门相关网站的查询结果，须提供网页截图打印页（应显示网站名称和网址)彩色扫描件，加盖公章。

2.不符合评分标准和备注规定的，该项不予计分。

	设计单位

企业履约情况

（3分）
	投标人履约能力良好，达到国家标准GB/T33718-2017、GB/T31863-2015及CTSSES1001-2019的要求，并获得相对应的“履约能力评价体系认证证书”，证书中全部具备上述三项标准的得3分，其他不得分。

本项最高得3分。
	1.提供在有效期内的有关彩色扫描件，加盖公章。

2.证书有效性在国家认证认可监督管理委员会官网(http:/www.cnca.gov.cn/)可查，提供网站查询截图。

3.发证日期不得在招标公告挂网之后。

4.不符合评分标准和备注规定的，该项不予计分。

	设计单位

企业诚信情况

（3分）
	投标人近5年来(2021年1月1日至今)获得过省级或以上“诚信经营企业”称号的，得3分。

本项最高得3分，其他不得分。
	1.需由省级或以上市场协会颁发，须提供相关彩色扫描件，加盖公章。

2.颁发部门不符合评分标准和备注规定的，则不给予计分。

	设计单位

企业管理体系

认证

（3分）
	质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证中，每获得1项认证得1分。

本项最高得3分。
	1.需附在有效期内的认证证书彩色扫描件，加盖公章。

2.证书有效性在国家认证认可监督管理委员会官网(http:/www.cnca.gov.cn/)可查，提供网站查询截图。

3.认证证书不在有效期内的，该认证证书视为无效，不予计分。

	技术部分，满分：20分。

	评分因素
	评分标准

	对项目的概

况的了解

(6分)
	对本次招标项目的概况、规模等描述详尽、透彻的：
【优】得该细项分的6分；

【良】得该细项分的4分；

【合格】得该细项分的2分；

无该项描述得0分。

	项目设计重点、难点分析

（6分）
	根据投标人对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施进行评分：

【优】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述详尽、透彻的，得6分；

【良】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述较详尽、较透彻的，得4分；

【合格】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述不够详尽、不够透彻的，得2分；

无该项描述得0分。

	质量和进度保证措施

（5分）
	据投标人对质量和进度的保证措施及承诺进行评分：

【优】对质量和进度的保证措施及承诺描述详尽、透彻的，得5分；

【良】对质量和进度的保证措施及承诺描述较详尽、较透彻的，得3分；

【合格】对质量和进度的保证措施及承诺描述不够详尽、不够透彻的，得1分；

无该项描述得0分。

	设计服务保证

措施

（3分）
	根据投标人对设计服务的保证措施及承诺进行评分：

【优】对设计服务的保证措施及承诺描述详尽、透彻的，得3分；

【良】对设计服务的保证措施及承诺描述较详尽、较透彻的，得2分；

【合格】对设计服务的保证措施及承诺描述不够详尽、不够透彻的，得1分；

无该项描述得0分。

	投标报价部分，满分：50分。

	评标基准价D
	（1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1

2

3

4

5

6

7

下浮系数（%）

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

号球
8

9

10

11

12

13

14

下浮系数（%）

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

号球
15

16

17

18

19

20

21

下浮系数（%）

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价

得分M3
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得100分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3＝50－（| Di－D| ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。


注：评分如出现小数点，则按“四舍五入”原则精确到两位小数。
15.5.2．否决投标说明
详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
16. 推荐中标候选人

16.1 确定排名

评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分后，按照综合得分由高到低的次序排列。综合得分相等时，以投标总价低的优先；投标总价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由评标委员会投票确定。

16.2 推荐方法

（1）有效投标人数量达到或超过3个的，评标委员会将前三名投标人作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。

（2）有效投标人数量不足3个的，评标委员会将所有有效投标人均作为中标候选人向招标人推荐，并标明排列顺序。若评标委员会认为有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以在评标报告中建议招标人重新招标。

16.3 评标委员会完成评标后，应向招标人提交由全体评标委员会成员签字的评标报告和中标候选人名单。

17．中标候选人公示

17.1． 招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和中标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即中标候选人名单）、中标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。

17.2．投标人对评标结果、中标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。
17.3．中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

第四节 否决投标条件

　　本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1．资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；
（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由行政主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书、安全生产许可证有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。

（5）拟派工程项目（设计）负责人的条件不符合规定的；

（6）拟派人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的；或注册单位与投标人不一致的；
注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。
（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页或网页截图的。
2．形式评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（1）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（2）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；

（12）投标文件未按规定签字、盖章的；

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的。

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

    ①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价出自同一电子文档；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

⑧监督部门于韶关市公共交易一体化平台发现系统提示风险预警，如提示投标单位上传投标文件使用的电脑IP地址一致等。

第二章 中标人须知
1．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2．中标结果公示
中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证
3.1．中标人须在领取中标通知书之日起7个工作日内、签订合同前向招标人提交为中标价10% 的履约保证。根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》在线办理工程建设项目履约保证，请各招标人(项目业主)通过《履约保证金招标人、招标代理操作指引》了解具体操作，熟悉操作流程。在使用该功能时如遇系统操作问题，可通过0751-8379671获取技术支持。
3.2．履约保证采用银行转账方式或银行保函方式或履约保证保险合同（或保险单）方式（银行保函或履约保证保险合同（或保险单）有效期不得少于本工程总工期，保函类型为见索即付银行保函）；采用履约保证保险合同（或保险单）方式的，须符合《关于开展建设工程保证保险有关工作的通知》（粤建规范〔2018〕2号或粤建法函〔2018〕715号）的有关规定，如果采用银行转账方式则必须从中标人的法人开户银行的账号划出至招标人指定的账户，并详细注明工程名称及用途。
3.3．中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。

3.4．在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.5．项目通过审图机构审查合格并出具审查合格意见书后28天内，发包人将履约保证退还给承包人。

4．合同订立

4.1．招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2．本招标项目合同计价方式为：单价合同。
4.3．合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.4．若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5．在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起5个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
5．放弃中标的处理
5.1．中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2．中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6．工期进度

6.1．招标项目设计工期：50个日历天，自设计条件具备开始正式实施方案设计、初步设计到全部施工图设计完成，通过施工图审查并完成改图，向招标人提交设计文件。各阶段实施期限如下：

（1）方案设计阶段：自设计条件具备开始之日起5个日历天内提交方案设计。

（2）初步设计阶段：自方案确定之日起15个日历天内提交初步设计文件及概算。

（3）初步设计修编：初审意见下发后5个日历天内完成。

（4）施工图设计阶段：初步设计文件批复后20个日历天内提交施工图设计文件送审稿。

（5）施工图修编：审图机构出具施工图初步审查意见后5个日历天内完成施工图修编并通过审图机构审查合格。

（6）施工现场配合服务：项目施工及保修期内。
6.2．因中标人原因，没有按期完成设计任务时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的0.5‰向招标人返纳逾期违约金，逾期违约金限额为中标价的3%。

7．项目管理机构
7.1．承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

7.2．项目管理班子成员不得擅自变更。经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更，且更换后的项目（设计）负责人应与承包人的投标文件所确定的原项目（设计）负责人的主要条件一致，经发包人审核同意方可变更。

8．监督实施
承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位监督，项目资料应及时报送发包人备案。

9．其他事项

9.1．中标人须在收到中标通知书之日十天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
9.2．签订合同后，中标人的法人代表或其授权委托人、项目（设计）负责人须参加招标人组织的廉政谈话。

9.3．本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。
9.4．每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于招标人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

9.5．若中标人不具备专业设计资质的，由中标人另行委托有相应资质的单位进行设计并通过施工图审查，所产生的费用由中标人承担，招标人不再另行支付相关费用。

9.6．中标人应按招标人要求及有关方面的尺寸和材质要求制作鸟瞰图及效果图。否则，招标人另行委托相关单位完成该项工作，费用由中标人承担。
9.7．设计人义务及违约责任

9.7.1．设计人义务

9.7.1.1．合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，扣除履约保证金。

9.7.1.2．设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计。

9.7.1.3．设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

9.7.1.4．设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

9.7.1.5．未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计方案作重大修改、增减或删除。

9.7.1.6．设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.7.1.7．设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

9.7.1.8．设计人驻场地办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。

9.7.1.9．设计人编制的初步设计概算需按设计要求和概算定额等相关文件的规定编制,须保证其准确并符合合同约定的要求,设计人编制的初步设计概算应确保完整和相对准确。

9.7.1.10．涉及设计方案专家论证会（含初步设计评审）的相关费用由设计人承担。

9.7.1.11．设计人要按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

9.7.1.12．发包人及咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查并不免除设计人的责任。

9.8.2．设计人违约的处理

9.8.2.1．中标人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按“附件一 设计人违约行为及违约金一览表”的规定向设计人计以违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报建设行政主管部门。

9.8.2.2．发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从发包人应向设计人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向设计人开出的任何违约金将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。设计人必须完全接受上述条款。

9.8.2.3．发包人按合同规定向设计人开出的任何违约金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对设计人当时各种行为的认可或默认。

9.8.2.4．设计人的违约金由发包人掌握使用。
10.招标代理服务费及评标评审专家相关费用支付

本项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文，以最终中标金额为计算基数计算，由中标人支付。

招标代理机构向中标人按实收取评标专家参加评标的相关费用（如本项目抽取异地评标专家，则由中标人支付异地评标专家参加评标的相关费用），包括食宿费用、交通费、专家评审劳务费等。中标人须在中标公告公示期结束后，向招标代理机构缴纳评标专家参加评标的相关费用。
附件1

设计人违约行为及违约金一览表

	序号
	违约行为
	违约金标准
	备注

	1
	设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按设计任务书规定的内容、时间及份数向发包人一次性交付完整设计文件。因中标人原因，没有按期完成各项设计任务和造成重复设计、审图等工作延误的。
	在逾期第壹天起每天按合同价款的0.5‰计算违约金，逾期违约金限额为中标价的3% 。
	

	2
	由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故。
	根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额。
	负责采取补救措施

	3
	由于设计图纸不清晰或者表述含糊导致单项工程造价偏差超过±3%。
	扣除设计费的10%。
	

	4
	施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量(含设计缺漏项等)和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的。
	每次/项扣减设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。
	

	5
	设计人不按合同约定及发包人要求出具结构物设计比选方案。
	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	6
	造价咨询单位根据设计人提供的施工图编制，经审核若发现设计漏项或有误差，设计人负责5天内完成修正。
	自行承担相关增加费用，扣除设计费的10%,并承担相应法律责任。
	

	7
	因设计人自身原因造成工程结算超施工招标中标价的。
	扣除应付设计合同价款中的余款。
	

	8
	设计人未能在发包人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题、参加必要部位隐蔽验收和竣工验收等工作。
	每人次扣减1000元。
	

	9
	设计人驻场地办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目（设计）负责人）必须负责本项目设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审、技术交底和施工阶段的技术指导等）。项目负责人未准时参加上述环节工作的。
	每缺席一次扣1000元（以发包人发出的违约通知为准）。
	

	10
	设计单位委派项目工作人员与投标文件中承诺的人员不一致的。
	每发现一名，扣3000元，并要求立马整改。
	

	11
	设计单位未按时提供或回复涉及设计方面的相关方案或意见（如图纸会审的相关意见、工程洽商记录、设计变更等）。
	每次扣1000元（以发包人发出的违约通知为准）。
	

	12
	因设计造成与周边路网、管网规划协调不一致；对区域内路网的交通组织不完善合理；道路、桥涵、排水之间的关系处理不得当。
	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	13
	因路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计不安全、不合理、不经济，土方平衡不合理，导致设计变更的。
	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	14
	因公用设施（公共交通站点布置、照明电源接驳、交通灯及监控设施电源接驳、行人设施、道路元素等）的设计不科学合理、处理方案不得当；未充分考虑已建设施、结合现状及相关部门需求及综合考虑远近期结合的要求，导致设计变更的。
	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	15
	承包人必须严格按有关设计规范设计图纸，承包人（设计单位）须秉承合理、经济、环保、适用等原则进行施工图设计，发包人将委托第三方对承包人每阶段的设计成果文件（含节能、结构计算模型等）进行精细化审图、各专业优化工作。
	发包人将根据第三方出具的有关报告及优化金额，以优化金额的10%从设计费用中扣取违约金（违约金总额以设计费为限）。
	

	16
	因设计单位原因，没有按招标文件“工期要求”指定工期完成各阶段的设计任务时。
	相应逾期阶段在逾期第壹天起每天按合同价款的0.5‰计算违约金，逾期违约金限额为中标价的3% 。
	

	17
	承包人实际服务响应时间超出投标承诺服务响应时间的。
	每次扣除设计合同价款中设计费的0.5‰，扣完为止。
	

	18
	因设计单位责任引起工程变更造成投资规模增加10%以上
	根据变更引起的责任方，扣除相应服务费用合同价的20％
	

	19
	因设计单位责任引起工程变更造成投资规模增加15%以上
	根据变更引起的责任方，扣除相应服务费用合同价的30％
	

	20
	因设计单位责任引起工程变更造成投资规模增加20%以上
	根据变更引起的责任方，扣除相应服务费用合同价的40％
	


附件2

履约保函

致：韶关市曲江区国有资产投资经营有限公司(下称受益人) :

鉴于        (下称“被保证人”)己/拟与贵方签订编号为        的（        )合同(下称“主合同" )。我行在此接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的履约保证担保：

一、本保函最高担保金额为人民币           （大写），¥         元(小写)。

二、本保函的有效期自   年   月   日至   年   月   日。

三、在本保证担保的保证期间内,我方将收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后二十个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,直至本保证担保的最高担保金额。

四、索赔通知应说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保证担保的保证期内送达我方。

五、本保函担保项下的权利不得转让。

六、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对主合同进行修订的,应当由被保证人将修订后的合同原件送我方备案。

七、本保证担保的保证期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保函适用中华人民共和国法律。

九、本保函以中文文本为准，涂改无效。

                     担保人名称（盖章）：

                     法人代表人或其授权委托代理人：

                     单位地址：

                     日期：

                         邮编：                

 电话：
第三章 拟签订合同的主要条款

1．承包方式

1.1．中标人以中标价按合同约定和招标文件内容要求，法律法规及国家强制性标准要求，提供完整的最新工程地形图、初步设计及概算、施工图设计文件和建设期的服务内容，不允许转包和分包。
2．合同价款支付办法及结算原则

2.1．本合同工程按中标人的投标报价，中标价即为签约合同价。
2.2．合同价款支付方式

2.2.1.设计费支付：

(1)项目合同正式签订后10个工作日内支付至合同价的30%；

(2）项目的设计工作完成初步设计工作并提交初步设计成果文件10个工作日内支付至合同价的50%，完成全部施工图设计工作并提交设计成果后10个工作日内支付至合同价的80%；项目完成工程验收合格交付使用后10个工作日内支付至设计费结算价的100%。
2.2.2.在每次支付合同价款时，扣除相应阶段的违约金。

2.2.3.承包人提供的工程款发票必须按照发包人要求提供相应增值税专用发票给发包人，发包人收到符合要求的发票后方可支付工程款。

2.3. 结算原则

2.3.1.设计费结算原则：中标价即为签约合同价，结算时按实结算。设计费结算按韶关市曲江区投资评审中心审定最高投标限价×设计中标费率进行结算。
第四章 招标工程的技术要求和设计文件

1.1.本工程设计必须达到且不限于以下规范的要求：

1.《韶关城市总体规划（2015～2035年）》；
2.《韶关市国民经济和社会发展“十四五”计划》；
3.《韶关市城市综合交通规划》； 
4.《韶关市国土空间总体规划（2021-2035年）》； 
5.《大塘镇总体规划（2018-2030）》；
6.《钢铁加工贸易产业园控制性详细规划》；
7.《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版）； 
8.《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）； 
9.《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）； 
10.《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）； 
11.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 
12.《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB 55019-2021) ；
13.《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）； 
14.《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）；
15.《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016) ；
16.《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）； 
17.《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）； 
18.《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002）；
19.《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）； 
20.《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）； 
21.《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)；
22.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；
23.《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）（2020年版）； 
24.《城市通信工程规划规范》（GB/T 50853-2013）； 
25.《通信线路工程设计规范》（GB 51158-2015）； 
26.《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）；
27.《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）； 
28.《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T 24907-2010）；
29.《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

30.《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）； 

31.《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）； 

32.《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）； 

33.《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）； 

34.《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）； 

35.《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）； 

36.《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）； 

37.《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61—2005）； 

38.《公路勘测规范》（JTG C10-2007）； 

39.《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）； 

40.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）；

41.其它国家、行业、地方现行执行规范、规程、标准。
1.2.中标人必须在施工现场准备至少一套上述规范，招标人可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。

  1.3.前期资料：《可行性研究报告》。

第五章 投标文件格式
格式一 封面

             （项目名称）

投  标  文  件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

      年     月     日

格式二 投标函

投  标  函
致：                   （招标人名称）

1.我方考察现场并充分研究           （项目名称）（以下简称“本项目”）设计招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：        （¥        ），投标费率（大写）：    （   %）的投标总价及投标费率竞投本项目。

2. 如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的设计，本招标项目设计工期：    个日历天，自设计条件具备开始正式实施方案设计、初步设计到全部施工图设计完成，通过施工图审查并完成改图，向招标人提交设计文件，并确保工程质量达到      标准和维修其中的任何缺陷。

3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                               年     月     日

格式三 项目报价表

项目报价表

	序号
	项目

名称
	报价基数
	报价费率
	投标报价（元）
	备注

	1
	设计费
	676.00万元
	      %
	 
	在最高投标限价范围内，采用设计取费费率及投标总价方式进行报价。


备注：1、报价费率超过报价费率上限为无效报价，投标报价超过最高投标限价为无效报价。

2、各投标报价保留至小数点后两位，报价费率保留小数点后三位小数。

3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                               年     月     日
格式四 各项承诺一览表

各项承诺一览表
	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为设计承包合同的组成部分。
	

	2
	履约保证金承诺
	我方保证按时缴纳全部履约保证金。
	在设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	工期、进度承诺
	招标项目设计工期：   个日历天，自设计条件具备开始正式实施方案设计、初步设计到全部施工图设计完成，通过施工图审查并完成改图，向招标人提交设计文件。

我方保证按我方投标文件中的设计进度计划完成设计任务。
	若因我方原因，没有按期完成设计任务，我方在逾期第壹天起每天按合同价款的0.5‰向招标人返纳逾期违约金，逾期违约金限额为中标价的3% 。
若因我方原因，设计进度未能按我方投标文件中的设计进度完成设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	4
	质量承诺
	我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付设计文件，并对提交的设计文件质量负责。

设计合理使用年限为50年。

我方保证按经过批准的初步设计概算（建安费）进行限额设计，并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
	若因我方设计错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分设计费的300%。造成第三方损失的，由项目所在地仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。

我方同意所有违约金以及赔偿金在设计费中扣除或在履约保证金中扣除。

	5
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	6
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人具有相对于的注册资格证书。拟派人员全部到位，负责各自职责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣1000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	项目负责人承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人负责本项目设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审、技术交底和施工阶段的技术指导等）。
	若因我方原因，项目负责人未准时参加本项目设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审、技术交底和施工阶段的技术指导）的，每缺席一次扣1000元（以发包人发出的违约通知为准）。

	8
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经审图机构审查通过，并无条件按发包方要求进行设计优化。一般设计变更在5天内提交变更图纸，重大设计变更在10天内提交变更图纸。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件及按承诺内容完成设计优化或设计变更，招标人有权终止合同，扣除设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。

	 9
	投标文件

信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务标书的全部内容。
	


投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日
格式五 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

      特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

                           法定代表人：                （签字或盖章）

                                 年    月    日       


格式六 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日


格式七 投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的彩色扫描件（或打印件）。（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。）；
（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页或网页截图。（适用于省外建筑企业）。

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）

格式八 项目（设计）负责人简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设设计工作年限
	

	以项目（设计）负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目（设计）负责人简历表
项目（设计）负责人：              （签字）

                                            年     月     日

    说明：《项目（设计）负责人简历表》后应附拟派项目（设计）负责人以下资料：

    1．身份证彩色扫描件；

    2．职称证书彩色扫描件；
3．在本单位缴纳社保的证明（近一个月，其中必须要有2026年8月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；拟派设计负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证明和劳动合同彩色扫描件。
格式九 项目管理机构组成表

项目管理机构组成表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	备注

	1
	项目（设计）负责人
	
	
	
	
	

	2
	....各专业负责人
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


说明：

1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目（设计）负责人除外）以下资料：
（1）身份证彩色扫描件；

（2）证书彩色扫描件（如有）；
（3）在本单位缴纳社保的证明（近一个月，其中必须要有2026年8月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；拟派项目管理机构人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证明和劳动合同彩色扫描件；
第六章 设计任务书

工程名称：韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程(二期)设计
建设地点：韶关市曲江区大塘镇106国道旁

建设性质：新建

建设内容及规模：本项目建设内容主要包含：道路改造工程约260米、路基路面排水工程、交通安全及防护设施建设、灌溉渠修复工程、河堤修复工程约800米等配套工程。
总体设计原则：
1、设计原则 

1）总体协调原则：严格执行国家现行法规和设计规范，并符合韶关市总体规划要求； 

2）技术领先原则：方案设计、工程施工采用新技术、新工艺、新材料，使项目设施具有先进水平； 

3）环境保护原则：应使用符合环保要求的新型材料，使项目具有良好的生态环境；

4）节约能源原则：采用节能型的结构、材料、器具和产品。 

2、工程设计内容

项目总建设内容：道路改造工程约260米、路基路面排水工程、交通安全及防护设施建设、灌溉渠修复工程、河堤修复工程约800米等配套工程。
（注：上述设计任务书内容由招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）










法定代表人身份证复印件正、反面














委托代理人身份证复印件正、反面









