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第一章招标公告

北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）交（竣）工验收检测、焊缝抽检
招标公告

	投资项目代码
	2016-440200-55-01-803384

	投资项目名称
	北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）

	招标项目名称
	北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）交（竣）工验收检测、焊缝抽检

	标段（包）名称
	/
	公告性质
	正常

	资格审查方式
	资格后审

	招标项目实施
（交货）地
	广东省-韶关市

	资金来源
	财政性资金，已落实
	资金来源构成
	100%

	招标范围及规模
	1、项目概况：北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）包括拆除北江大桥、武江大桥、西河大桥、十里亭大桥、桂头大桥、桂头新桥、杨溪大桥、长来大桥共8座桥梁；新建北江大桥(全长约0.874km，设特大桥552.2m/1座，平面交叉2处，一级公路)、武江大桥(与西河大桥合建)(全长约0.799km，设特大桥530.5m/1座，平面交叉3处，二级公路)、十里亭大桥(全长约1.240km，设特大桥597.2m/1座，大桥104m/1座，平面交叉3处，一级公路)、桂头大桥(全长约0.984km，设特大桥724.2m/1座，平面交叉2处，二级公路)、桂头新桥(全长约0.868km，设大桥484m/1座，平面交叉2处，二级公路)、杨溪大桥(全长约1.031km，设大桥614.4m/1座，平面交叉2处，三级公路)、长来大桥(全长约0.931km，设大桥533m/1座，平面交叉2处，三级公路）7座桥梁；对五里亭大桥、广乐高速韶赣北连接线武江大桥、武广客运专线武江特大桥3座桥梁采取防撞加固措施。
2、招标范围：（1）新建北江大桥、武江大桥（与西河大桥合建）、十里亭大桥、桂头大桥、桂头新桥、杨溪大桥、长来大桥7座桥梁；及五里亭大桥、广乐高速韶赣北连接线武江大桥、武广客运专线武江特大桥3座桥梁采取防撞加固措施的交工、竣工验收检测；
（2）桂头大桥、桂头新桥、北江大桥、武江大桥（与西河大桥合建）的钢结构焊缝抽检。

	招标内容
	本次招标共分 1 个标段。具体见附件1标段划分及主要工程项目情况。

	工期（交货期）
	从服务合同签订之日起至本工程竣工验收完成止。

	最高投标限价
	最高投标限价5010359元

	
是否接受联合体投标
	本工程不接受联合体投标。

	投标资格能力要
求（包括但不限
于资质人员、业
绩等要求）
	投标人资格要求
	投标人应具有以下资质：详见招标公告附件。
试验检测负责人的资格要求：详见招标公告附件。

	
	投标人业绩要求
	详见招标公告附件 。

	





是否采用电子招标投标方式
	






是
	





招标文件的方式
	下载招标文
件 的网 络 地址
	登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index），或者广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/#/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件。

	
	
	
	


获取招标文件的方式
	凡有意参加投标者，请于获取招标文件截止时间前，登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市），选择对应招标项目进行登记，并自行在网站中下载招标文件。

	获取招标文件开始时间
	2026年7月28日
17时00分
	获取招标文
件截止时间
	2026年8月21日
09时30分

	[bookmark: bookmark17]递交投标文件截止时间
	2026年8月21日
09时30分
	投标文件递交方式
	投标人应在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“ 电子交易平台 ”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。投标人如需提交投标文件光盘或U盘备用，具体要求详见投标人须知前附表3.7.4项。

	

开标时间
	2026年8月21日
09时30分（与投标截止时间为同一时间）
	

开标地点
	
韶关市公共资源交易中心(具体开标室 以公共资源交易中心公告为准)

	发布公告媒介
	广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公布。如公告详细内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告为准。

	招标人
	韶关市粤丹工程管理有限公司
	联系地址
	韶关市浈江区启明北路9号

	招标人联系人
	陈工
	联系电话
	13826307834

	招标代理机构
	韶关青藤工程管理有限公司
	联系地址
	韶关市武江区西联镇百旺西路42号广东东韶华科城产业孵化有限公司办公楼2楼F206房

	招标代理联系人
	宋工、林工
	联系电话
	0751-8889680

	招标监督机构
	韶关市交通运输局
	联系电话
	0751-8877330

	





其他依法应当载明的内容
	1.本招标项目北江航道扩能升级上延工程已由广东省发展和改革委员会以粤发改投审〔2024〕9号批准建设 ，初步设计已由广东省交通运输厅以粤交基〔2024〕257 号批准，建设单位为广东省航道事务中心，招标人为韶关市粤丹工程管理有限公司。
2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。
3.在“信用中国 ”[footnoteRef:0]网站中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。 [0: ] 

4.办理企业信息登记要求：投标人在投标登记前须在韶关公共资源交易中心办理企业信息登记，投标人企业信息登记详情参见韶关公共资源交易网（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440200/index）服务指南栏目），若投标人未按要求办理手续，招标人将不承担与此有关的责任 。
5.招标人将不组织踏勘现场和投标预备会。
[bookmark: _GoBack]6.在规定的投标登记期间，如某个标段投标登记并获取招标文件的投标人不足 3 家时，招标人有权选择以下任一方式：（1）在广东省招标投标监管网及韶关公共资源交易中心网站发布公告延长上述投标人家数不足的标段投标登记和获取招标文件时间，在延期投标登记和获取招标文件时间内，已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记并获取招标文件；（2）对上述投标人家数不足的标段依法重新组织招标或依法开展后续工作。
7.根据《公路水运工程质量检测管理办法》(交通运输部令2023年第9号)第三十四条“检测机构在同一公路水运工程项目标段中不得同时接受建设、监理、施工等多方的质量检测委托”的规定，已接受本项目相关检测委托的检测机构不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目投标，否则按否决其投标处理。
8.受理异议的联系人和联系方式：
异议受理部门：韶关市粤丹工程管理有限公司 
联系方式：13826307834
联系人：陈工
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	标段号
	合同起
讫桩号
	里程长度
	招标范围
	试验检测服务期
	资质等级

	/
	/
	6.73
公里
	（1）新建北江大桥、武江大桥（与西河大桥合建）、十里亭大桥、桂头大桥、桂头新桥、杨溪大桥、长来大桥7座桥梁；及五里亭大桥、广乐高速韶赣北连接线武江大桥、武广客运专线武江特大桥3座桥梁采取防撞加固措施的交工、竣工验收检测；
（2）桂头大桥、桂头新桥、北江大桥、武江大桥（与西河大桥合建）的钢结构焊缝抽检。
	
从服务合同签订之日起至本工程竣工验收完成止。
	



同时具有（或下属非独立法人机构具有）①公路工程专业甲级公路水运质量检测机构资质证书；②公路工程桥梁隧道工程专项检测机构资质证书。
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重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告
发布时间
	 2026年07月28日17时00分

	2
	获取招标文件
截止时间
	 2026年08月21日9时30分

	3
	网上提问
截止时间
	 2026年08月03日16时00分

	4
	网上答疑
时间
	 2026年08月03日16时30分至2026年08月06日16时00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年08月20日9时30分；
投标保证担保上传截止时间：2026年08月20日9时30分；
投标保证保险投保截止时间：2026年08月20日9时30分。

	6
	电子投标
截止时间
	 2026年08月21日9时30分

	7
	相关评审资料原件（如有）
递交时间
	 2026年08月21日9时00分至2026年08月21日9时30分

	8
	相关评审资料原件（如有）
递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心
地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	2026年08月21日9时30分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心
地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。

	11
	其他
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。
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第二章投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	

1.1.2
	

招标人
	名称：韶关市粤丹工程管理有限公司
地址：韶关市浈江区启明北路9号
联系人：陈工
电话：13826307834

	

1.1.3
	

招标代理机构
	名称：韶关青藤工程管理有限公司
地址：韶关市武江区西联镇百旺西路42号广东东韶华科城产业孵化有限公司办公楼2楼F206房
联系人：宋工、林工
电话：0751-8889680

	1.1.4
	招标项目名称
	北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）交（竣）工验收检测、焊缝抽检

	1.1.5
	标段建设地点
	广东省韶关市

	1.1.6
	标段建设规模
	详见招标公告

	1.1.7
	招标项目施工预计开工日期和建设周期
	详见招标公告

	1.1.8
	建安装工程费/工程概算投资额
	建筑安装工程费：145536.48万元
工程概算投资额：190511.86万元

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	试验检测服务期限
	从服务合同签订之日起至本工程竣工验收完成止。

	1.3.3
	质量要求
	按国家、交通部、广东省现行有关规范、规程和设计文件规定的检测方法和标准进行。

	1.3.4
	安全目标
	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度。

	

1.4.1
	
投标人资质条件、 能力和信誉
	资质要求：见附录 1
业绩要求：见附录 2
信誉要求：见附录 3
试验检测负责人资格：见附录4
其他要求：/

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	
1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	（11）投标人及与投标人有隶属关系或其他利害关系的单位与本标段的对应工程范围的施工监理单位有隶属关系或其他利害关系。

	
1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	
/

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	不组织投标预备会。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	
2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标文件递交截止之日  18  天前

	
	
	形式：在韶关市公共资源交易中心建设工程招标投标电子交易系统上提出。

	
2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	澄清在韶关市公共资源交易中心建设工程招标投标电子交易系统上发布。

	
2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	修改在韶关市公共资源交易中心建设工程招标投标电子交易系统上发布。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法。

	3.2.3
	报价方式
	☑总价
□单价。

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价5010359元

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 120 日

	


3.4.1
	


投标保证金
	1．☑要求，投标保证金的金额：8 万元 
2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金.2号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。
（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。
（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。
温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	利息退还方式按 韶关市公共资源交易中心规定办理。

	


3.4.4
	

其他可以不予退还投标保证金的情形
	（4）串通投标；或
（5）评标、中标候选人公示、签订合同前等环节因作假而被取消中标资格；或
（6）因投诉属实取消投标资格的；或
（7）其他违反规定、妨碍公平竞争准则的行为；或

	
3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
☑有，具体要求：投标人提供的各类证照均指彩色扫描件。

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2021年6月1日至投标文件递交截止日（近 5 年），以
□“全国公路建设市场监督管理系统 ”上的交工验收或未交工验收一次性竣工验收的时间为准。
☑以合同签订证明材料签发时间为准。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许□允许

	3.7.4
	投标文件其他要求
	本项目采用全流程电子投标，不需要提交纸质版的投标文件。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中建设工程交易中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》，根据建设工程交易系统及招标文件的要求编制投标文件。
其他要求：中标人自中标通知书发出之日起五个工作日内，提供与电子投标电子文档一致的正副本各1份的纸质版投标文件给招标人存档。

	



5.1
	



开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间
投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点
投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，另行通知
投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：同递交投标文件地点，另行通知。

	5.2.1
	第一个信封
（商务及技术文件） 开标程序
	（6）主持人解密。在第一信封（商务及技术文件）开标现场宣布解密开始，由主持人在系统对所递交的第一个信封（商务及技术文件）进行解密。

	5.2.2
	第二个信封
（报价文件）开标程序
	（7） 主持人解密。在第二信封（报价文件）开标现场宣布解密开始，由主持人在系统对所递交的第二个信封（报价文件）进行解密。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，评标委员会由招标人代表和有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；
评标专家确定方式：：依法从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。根据《广东省远程异地评标招标项目范围规定(试行)》(粤发改规(2026)8号)，本项目采用远程异地评标方式进行评标，评标委员会成员分别在主场和副场通过电子交易系统:远程参加评标活动。

	6.3.2
	评标委员会推荐定标候选人的人数
	5 名

	

7.1
	
定标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东·韶关市）
公示期限：3 日
公示的其他内容： 定标候选人的投标文件、评标报告（含资审结果）、最新一年度 AA、A 级投标人的信用等级使用情况及所有承诺使用最新一年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况。

	7.3
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，由定标委员会确定中标人。

	7.3.1
	定标时间和地点
	定标时间：定标候选人公示结束后5个工作日内。
定标地点：同开标地点。

	7.3.2.1
	招标监督小组的组建
	监督小组构成： 3 人，监督小组成员由招标人直接委派，并确定一名组长负责统筹监督工作。

	7.3.3.1
	定标委员会的组建
	定标委员会构成：7人。定标委员会由招标人组建，从招标人的领导班子成员、经营管理人员，或具备中级及以上职称、具有注册执业资格证的工程技术（经济）人员中产生，以上人员难以满足时从广东省综合评标评审专家库（全省区域）抽取专家补足。

	7.3.4.2
	定标委员会推荐的中标候选人的人数
	   1  名

	7.4.1
	定标结果公示媒介及期限
	公示媒介：广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）
公示期限： 3 日

	7.6
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	中标通知书以电子形式发出；中标结果在广东省招投标监管网及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布。

	
7.7
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）
公告期限：1 日

	





7.8.1
	






履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
☑要求，履约保证金的形式： 由投标人自主选择采用现金（或支票）或银行保函、或其他合法形式
履约保证金的金额： 5  % 签约合同价
□最新年度在广东省公路工程从业单位信用评价（试验检测单位）等级 AA 级的投标人，给予减少履约保证金，履约保证金金额:    /  签约合同价
□最新年度在广东省公路工程从业单位信用评价（试验检测单位）A 级的投标人，给予减少履约保证金，履约保证金金额 :  / 签约合同价
采用银行保函时，出具保函的银行级别：投标人公司注册所在地的股份制商业银行或城市商业银行或农村商业银行或全国性国有商业银行的分支机构。
□不要求

	
8.7.1
	
监督部门
	监督部门：韶关市交通运输局 
电    话：0751-8877330
通信地址：广东省韶关市浈江区执信路1号
邮政编码：512000

上级主管部门：韶关市交通旅游投资集团有限公司
电 话：0751-6921315
通信地址：广东省韶关市浈江区大德路1号韶关国际会展中心B馆北面2层
邮政编码：512000

项目管理单位：韶关市粤丹工程管理有限公司
电    话：15875125031
通信地址：韶关市浈江区启明北路9号
邮政编码：512000

	9
	是否采用电子招标投标
	□否
☑是， 电子招标投标的其他要求：
1、有关电子投标的帮助文件可自行在韶关公共资源交易中心网站相关栏目下载。
2、投标登记、资料下载、答疑、投标文件解密等程序具体按照韶关公共资源交易中心网“首页”-“服务指南”发布的关于交通工程项目相关操作手册进行操作。
3、本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

	需要补充的其他内容

	1.1.1
	投标人须知正文第1.1.1款内容修改如下：
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施中华人民共和国招标投标法办法》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目（桥梁工程）交（竣）工验收检测及焊缝抽检服务进行招标。

	1.4.4
	第1.4.4项中（1）目中的“招标项目所在地 ”指“广东省 ”。

	3.1.1
	将投标人须知原文3.1.1款修改如下：
3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：
（1）投标函；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）投标保证金；
（4）资格审查资料；
（5）投标人须知前附表规定的其他资料；
（6）技术建议书。
第二个信封（报价文件）：
（1）投标函
（2）试验检测服务费报价表
（3）定标佐证资料（另册，格式自拟）
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

	3.2
	投标人须知正文第3.2项内容修改如下：
3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式 ”的要求在投标函中进行报价并填写试验检测费报价表。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的桥梁工程交（竣）工验收检测及焊缝抽检工作内容和计划工作量， 自行测算桥梁工程交（竣）工验收检测及焊缝抽检服务费用。投标报价应涵盖投标人完成施工阶段、验收与缺陷责任期阶段桥梁工程交（竣）工验收检测及焊缝抽检工作所需的全部费用。
投标人应按照“投标文件格式 ”中“ 试验检测费报价表 ”的要求填报桥梁工程交（竣）工验收检测及焊缝抽检服务费。投标人未填报的部分，在工程实施时委托人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“ 试验检测费报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

	3.5.2
	投标人须知正文第3.5.2款内容修改如下：
“近年完成的类似项目情况表 ”应按以下要求提供证明材料，并在所附证明材料逐页加盖投标人单位章：
如所填报业绩为投标人业绩的，应提供中标通知书（如有） 、合同协议书、交工验收报告（证书）（或项目评定书或质量评定书或业主证明材料）的扫描件，如数据不能清晰反映，还应提供能反映业绩规模的发包人证明。
如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

	3.5.4
	投标人须知正文第3.5.4款内容修改如下：
“拟委任的试验检测负责人资历表 ”应附试验检测负责人的身份证、职称资格证书（如职称证书不能体现专业类型的，还应提供最高学历证书）和资格审查条件所要求的其他相关证书（如试验检测师证等） 的扫描件， 以及投标人所属社保机构出具的拟委任的试验检测负责人（含备选，如有） 的社保缴费证明或其他有效社保证明材料扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月，总公司参与投标的，提供的分公司人员的社保也视为有效）。
“拟委任的试验检测负责人资历表”还应附相关业绩证明材料并逐页加盖投标人单位章（业绩证明材料可以是合同或交工验收报告或中标通知书或业主证明材料）。如投标人提供的上述资料无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（试验检测负责人最低要求），则该业绩不予认定。
如试验检测负责人（以及备选人，如有）目前仍在其他项目上任职，则投标人应按投标函的格式承诺上述人员能够从该项目撤离）。

	3.5.5
	删除原3.5.5条款内容。

	3.5.8
	删除投标人须知正文第3.5.8款内容。

	3.7.3
	投标人须知正文3.7.3项内容修改如下：
（1）投标人在编制投标文件时应建立分级目录。
（2）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。
（3）投标文件中需签名(签字)的，投标人应按要求使用个人电子签名章进行签名。如投标人法定代表人或其委托代理人或试验检测负责人（含备选，如有）或未办理个人电子签名章的，投标人应打印需要签名的相关页面，本人亲笔签名后扫描上传至投标文件相应位置中。
（4）定标佐证资料加盖投标人单位公章。
（5）投标文件（含定标佐证资料）制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密进行加密并上传到建设工程交易系统。

	4.2
	投标人须知正文 4.2.1项内容修改如下
4.2.1 在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指引】栏目中发布的最新操作指引。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

	4.3
	投标人须知正文 4.3.1项内容修改如下：
4.3.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

	5.2.1
	投标人须知正文 5.2.1项内容修改如下：
5.2.1 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标
主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）宣读开标纪律。
（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。
（3）在公共资源交易场所工作人员见证下由招标代理机构对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。
（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标保证金无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。
（5）唱标人检查《第一个信封开标一览表》中各投标人的标段名称、投标人名称、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。
（6）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《第一个信封开标一览表》上签字确认。
（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布第一个信封（商务及技术文件）开标结束。

	5.2.3
	投标人须知正文 5.2.3项内容修改如下：
5.2.3招标人将按照本章5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）宣读开标纪律。
（2）主持人宣布通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单。
（3）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。
（4）唱标人检查《第二个信封开标一览表》中各投标人的标段名称、投标人名称、投标报价是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。
（5）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《第二个信封开标一览表》上签字确认。
（6）宣布第二个信封（报价文件）开标结束。

	5.4
	投标人须知正文5.4项内容修改如下：
5.4开标补救措施
5.4.1 按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指引进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引栏目发布的最新版操作指引。  
5.4.2 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在交易平台在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。
除发生上述情况外，开标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	6.3.2
	投标人须知正文6.3.2项内容修改如下：
6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。评标委员会推荐定标候选人的人数见投标人须知前附表。

	6.3.3
	投标人须知正文6.3.3项内容修改如下：
6.3.3评标补救措施
在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。
除发生上述情况外，评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	




10.2
	增加 10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7 款如下：
10.2  信用等级的确定原则：
10.2.1 招标文件中的信用等级指的是广东省交通运输厅最新年度发布的公路工程从业单位信用评价等级（试验检测单位） 。如无广东省最新年度信用等级而有上一年度广东省信用等级的，则其原信用等级可延续一年，但在递交投标文件时信用等级的使用次数应按上一年度公布的信用评价结果顺延上一年度的使用次数。具体使用次数有关规定如下：
1.对于信用等级为 AA 级的从业单位 :
(1)仅最新一年度信用等级为 AA 级的从业单位在参加广东省公路工程建设项目投标活动（以递交投标文件时间为准）时，可申请使用AA 级分值 8 次，用完 8 次后信用等级分值将按 A 级分值取定；
(2)连续最近两个年度信用等级为 AA 级的单位在参加广东省公路工程投标活动（以递交投标文件时间为准）时，可申请使用AA 级分值 12 次，用完 12 次后信用等级分值将按 A 级取定；
2.对于信用等级为 A 级的从业单位:当年度信用等级 A 级单位在参加广东省公路工程建设项目招投标活动（以递交投标文件时间为准）时，可申请使用A 级分值 12 次，用完 12 次后信用等级分值将按 B 级分值取定。
3.当年度信用等级为 AA、A 级的从业单位未承诺使用的信用等级分值的，AA 级信用等级企业按 A 级对待、A 级信用等级企业按 B 级对待。
4.若从业企业在信用评价年度信用等级由 AA 降级为 A 级时，AA 级信用等级已使用次数纳入 A 级信用等级使用次数合并累计。
10.2.2 信用等级延续 1 年后仍无信用评价等级的，按照初次进入广东省确定，原则上按 B 级对待，但下列情况除外：最新年度的全国公路从业单位（试验检测单位）信用评价结果为 C 级或 D 级的，则按最新年度的全国公路从业单位（试验检测单位）信用评价结果对待；或最新年度的全国公路从业单位（试验检测单位）信用评价结果未被评为 C 级或 D 级的，但在广东省最近年度原评价等级为 D 级的，则按 C 级对待。
10.2.3 AA、A 级单位是指使用广东省信用评价等级申请承诺书的单位。提交申请承诺书未使用 AA、A 时，在评标过程中，AA 级信用等级企业按 A 级对待、A 级信用等级企业按 B 级对待。
10.2.4 在招标评标中，信用评价等级采用按次、按标段或标类申请使用的原则，即在同一次招标中的多个标段的投标，可自愿对其中部分或全部标段申请使用AA 或 A信用等级，无论中标与否，均应根据申请递交投标（或申请）文件情况按标段计算使用次数（非投标人原因导致招标失败的情况除外）。
10.2.5 以联合体形式投标的，信用等级以联合体中信用等级较低的为准。如联合体成员中存在不属于广东省公路工程从业企业信用评价体系的参评范围的单位，其信用评价等级视为 B 级。
10.3 如果推荐的第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或因被投诉经查证属实取消中标资格的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新定标,或重新组织招标。
10.4 如果开标后至中标通知书发出前，中标候选人发生投标人须知 1.4.4（1）至（7）的情形，则取消其中标资格，按否决其投标处理；发生以上情况时，招标人可以重新定标,或重新组织招标。
[bookmark: OLE_LINK2]10.5 本招标文件中所有“类似工程 ”均指新建或改、扩建三级以上（含三级）公路工程或桥梁工程项目检测。在采用新建的公路项目完工业绩时，对于同等公路等级改、扩建中的新建桥梁或隧道工程业绩也应认可。

	11
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	



其他
	1.招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。
2.本项目招标代理费、专家劳务费由中标人支付。
3.投标人对招标文件及随后收到的有关资料有异议或投诉的，以书面形式或通过发布招标文件所在的电子招标投标交易平台向招标人提出。
4.本项目不适用“全国公路建设市场监督管理系统 ”的相关内容。
5.本项目为桥梁工程交（竣）工验收检测及焊缝抽检，非中心试验室试验检测服务；正文中的“中心试验室”相关表述，均替换为“检测单位”，具体检测内容以合同条款为准。
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附录1  资格审查条件（资质最低要求）


	试验检测服务企业资质等级要求

	

投标人应同时具有（或下属非独立法人机构具有）交通运输主管部门核发的在有效期内的：①公路工程专业甲级公路水运质量检测机构资质证书；②公路工程桥梁隧道工程专项检测机构资质证书。



注：若资质为投标人下属非独立法人机构具有，须提供投标人下属非独立法人机构与投标单位的关系证明材料。
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附录2 资格审查条件（业绩最低要求）


	项 目
	要 求

	
业绩
	近五年完成过不少于1个类似工程的以下试验检测工作，含有至少1座单跨116m的斜拉桥或系杆拱桥、钢桁架梁桥、钢桁架拱桥、连续刚构桥：

1、交（竣）工检测；或 
2、桥梁专项（焊缝）检测服务。



注：
1、本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。
2、本表要求业绩指由投标人承接并完成的业绩,投标人上级单位（如总公司、集团公司等）的试验检测业绩和投标人具备独立法人资格的下属机构的试验检测业绩均不予认定。
3、若投标人提供的业绩证明为联合体业绩，则按投标人须知3.5.2项要求的证明材料体现其完成的相关专项工程的工程量认定，无法界定其完成的相关专项工程的工程量，此业绩不予认定。
4、本招标文件中所有“类似工程”均指新建或改、扩建三级以上（含三级）公路工程或桥梁工程项目检测。在采用新建的公路项目完工业绩时，对于同等公路等级改、扩建中的新建桥梁或隧道工程业绩也应认可。
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附录3资格审查条件（信誉最低要求）

	
信誉要求

	
1 、最新年度（含无广东省最新年度信用等级而上一年度有广东省信用等级的）在广东省公路工程从业单位信用评价（试验检测单位）中，信用等级未被评为 D 级；初次进入广东省的投标人，在最
新全国公路从业单位信用评价结果中未被评为 D 级。




注：信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表第10.2款的规定。
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附录4资格审查条件（试验检测负责人最低要求）

	人员
	数量
	资格要求
	在岗要求

	试验检测负责人
	1
	路桥相关专业高级工程师，持有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格证书或试验检测工程师资格证书，至少担任过1项类似工程项目负责人或技术负责人职务。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）



注：“类似工程项目负责人或技术负责人”需按投标人须知 3.5.4 款提供业绩证明资料。
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附录5资格审查条件（其他主要检测人员最低要求）



	人员
	数量
	资格要求

	试验检测师
	2
	具有中级及以上技术职称，持有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格证书或试验检测工程师资格证书，从事试验检测工作 5 年以上。

	助理试验检测师
	6
	持有行政主管部门核发的公路工程试验检测员资格证书或公路工程助理试验检测师资格证书，从事类似工作不少于 2 年。


注：1、附录 5 所要求人员须按投标文件投标函的格式承诺，中标人在进场前向招标人提交实际投入的人员。




第二章 投标人须知正文及附件
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施中华人民共和国招标投标法办法》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段中心试验检测服务进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 本标段建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7 招标项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。
1.1.8 建筑安装工程费/工程概算投资额：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、服务期限、质量要求和安全目标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）试验检测项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人；
（6）为本标段的招标代理机构；
（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；
（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消广东省的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国 ”网站中被列入失信被执行人名单；
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（6）投标人或其法定代表人、拟委任的试验检测负责人（含备选，如有）在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 第一章“招标公告 ”或“投标邀请书 ”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 第一章“招标公告 ”或“投标邀请书 ”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
本项目严禁分包。
1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法 ”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法 ”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法 ”规定的算术性错误；
（2）技术建议书不够完善；
（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第 1.12.3 项（1） 目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法 ”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第 1.12.3 项（2）、（3） 目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）图纸和资料；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有登记的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有登记的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：
（1）投标函；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）资格审查资料；
（6）技术建议书；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
第二个信封（报价文件）：
（1）投标函；
（2）试验检测服务费用清单。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3） 目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4） 目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写中心试验室试验检测服务费用清单相应表格。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的中心试验室试验检测工作内容和计划工作量，自行测算中心试验室试验检测服务费用。投标报价应涵盖投标人完成施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段中心试验室试验检测工作所需的全部费用。
投标人应按照“投标文件格式”中“中心试验室试验检测服务费用清单”的要求填报中心试验室试验检测服务费。投标人未填报的部分，在工程实施时委托人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“ 中心试验室试验检测服务费用清单 ”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第七章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函扫描件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 根据《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第二十五条规定，招标人应当在中标通知书发出之日起五日内将投标保证金退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起五日内将投标保证金退回中标人和其他中标候选人。法律、行政法规规定不予退还或者可以不退还投标保证金的，从其规定。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表 ”应附企业法人营业执照副本、试验检测资质证书副本、基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息 ”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图 ”）的扫描件6 ，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。
[bookmark: bookmark23]企业法人营业执照副本、试验检测资质证书副本、基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息 ”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图 ”）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。
3.5.2(A) “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统” 并公开的已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。
“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图扫描件或网页打印件，即包括“项目名称”、“标段类型”、“母体检测机构”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图扫描件或网页打印件。除网页截图扫描件或网页打印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。
如投标人未提供相关项目网页截图扫描件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求）或评标办法评分标准（如有），则该项目业绩不予认定。
如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
3.5.2(B) “近年完成的类似项目”具体时间要求见投标人须知前附表。
“近年完成的类似项目情况表”应按以下要求提供证明材料，并在所附证明材料逐页加盖投标人单位章：
如所填报业绩为投标人业绩的，应提供中标通知书 、合同协议书、交工验收报告（证书）（或项目评定书或质量评定书）的扫描件，如数据不能清晰反映，还应提供能反映业绩规模发包人证明。
如投标人提供的为监理单位提供中心试验室试验检测服务工作的，则投标人与监理单位应为关联单位（关联单位指招标公告规定的情形），关联单位应提供企业工商注册登记信息或审计报告或行业主管部门（或上级管理单位）出具的相关隶属（管理）关系文件，上述资料能有效反映双方的关联关系。填报业绩应提供中标通知书、合同协议书、所监理合同段的交工验收证书（或项目评定书或质量评定书）、监理单位委托其开展试验检测工作的相关协议书及证明资料的扫描件，如数据不能清晰反映，还应提供能反映业绩规模的发包人证明。
如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
3.5.3 “投标人的信誉情况 ”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国 ”或“ 中国执行信息公开网站 ”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图扫描件。
3.5.4(A)“拟委任的试验检测负责人资历表”应附试验检测负责人的身份证、职称资格证书（如职称证书不能体现专业类型的，还应提供最高学历证书）、岗位登记截图和资格审查条件所要求的其他相关证书（如试验检测师证等）的扫描件，所有证明材料，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的试验检测负责人（含备选，如有）的社保缴费证明或其他有效社保证明材料扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月，总公司参与投标的，提供的分公司人员的社保也视为有效）。
“拟委任的试验检测负责人资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中载明的、能够证明试验检测负责人具有相关业绩的网页截图扫描件。除网页截图扫描件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图扫描件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（试验检测负责人最低要求），则该业绩不予认定。如上述资料反映不了试验检测负责人的要求，投标人可补充提供项目合同或业主证明的彩色扫描件。“全国公路建设市场监督管理系统”截图信息与补充提供的证明材料信息不一致存在矛盾时，以“全国公路建设市场监督管理系统”截图为准。
如试验检测负责人（以及备选人，如有）目前仍在其他项目上任职，则投标人应按投标函的格式承诺上述人员能够从该项目撤离）。
3.5.4(B)“拟委任的试验检测负责人资历表”应附试验检测负责人的身份证、职称资格证书（如职称证书不能体现专业类型的，还应提供最高学历证书）、岗位登记截图和资格审查条件所要求的其他相关证书（如试验检测师证等）的扫描件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的试验检测负责人（含备选，如有）的社保缴费证明或其他有效社保证明材料扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月，总公司参与投标的，提供的分公司人员的社保也视为有效）。
“拟委任的试验检测负责人资历表”还应附相关业绩证明材料并逐页加盖投标人单位章（业绩证明材料可以是合同或交工验收证书或经交通质监机构审核的《监理项目评定书》或中标通知书或业主证明材料）。如投标人提供的上述资料无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（试验检测负责人最低要求），则该业绩不予认定。
如试验检测负责人（以及备选人，如有）目前仍在其他项目上任职，则投标人应按投标函的格式承诺上述人员能够从该项目撤离）。
3.5.5 “拟委任的其他主要检测人员汇总表”应填报满足投标人须知前附表附录 5 规定的其他主要检测人员的相关信息。“拟委任的其他主要检测人员汇总表”中相关人员应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如试验检测工程师证书等）的扫描件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料扫描件 (社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月)。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的试验检测负责人不允许更换。
3.5.8 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统 ”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.9 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场监督管理系统。
[bookmark: bookmark28]3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上桥梁工程交（竣）工验收检测及焊缝抽检方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应对招标文件有关桥梁工程交（竣）工验收检测及焊缝抽检服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用“ 电子交易平台 ”自带的“投标文件制作工具 ”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。
（4）投标文件中需签名(签字)的，投标人应按要求使用个人电子签名章进行签名。如投标人法定代表人或其委托代理人或试验检测负责人（含备选，如有）未办理个人电子签名章的，投标人应打印需要签名的相关页面，本人亲笔签名后扫描上传至投标文件相应位置中。
（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“ 电子交易平台 ”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标文件其他要求见投标人须知前附表。
4. 投标
4.1投标文件的加密
投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（ “ 电子交易平台 ”）将拒绝接收并提示。
4.2  投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第一章“招标公告 ”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“ 电子交易平台 ”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。
4.2.2 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成电子投标文件上传的，视为逾期送达，招标人（ “ 电子交易平台 ”）将拒绝接收。
4.2.3 投标人所递交的电子投标文件不予退还。
4.2.4逾期到达或者未到达的投标文件视为放弃本次投标。
4.2.5 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“ 电子交易平台 ”以补遗书的形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“ 电子交易平台 ”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具 ”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）开标或第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认开标结果。
5.2 开标程序
投标截止时间前未完成投标文件传输的，或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，均视为投标人撤回其电子投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后投标人须知前附表规定的解密时间内解密的，视为撤销其投标文件。
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）投标人代表持 CA 数字证书进入开标现场（投标人也可选择远程解密）。
（2）开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，宣布开标纪律。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名。
（4）宣布开标顺序：按各标段投标文件到达系统的先后顺序。
（5）检查各标段投标文件递交到达的情况。若某标段递交到达投标文件的投标人不足 3 个，则该标段不予开标。
（6）投标人解密。招标人应在第一个信封（商务及技术文件）开标现场宣布解密的开始时间，投标人应在系统通知解密开始后投标人须知前附表规定的解密时间内（解密时长详见投标人须知前附表）对所递交的第一个信封（商务及技术文件）进行解密。
（7）招标人解密。招标人在投标人解密截止时间后，对投标人解密成功的第一个信封进行解密。
（8）公布投标人名称、投标保证金递交情况、解密情况及其他内容，并记录在案。
（9）投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员在开标记录上签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。
（10）开标会议结束。
5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“ 电子交易平台 ”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.3 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）投标人代表持 CA 数字证书进入开标现场（投标人也可选择远程解密）。
（2）宣布开标纪律。
（3）摇取下浮率（如需）、评标价 E 值（如需），在开标现场采取摇珠方式确定。摇珠操作办法详见评标办法。
（4）招标人或招标代理机构宣布第一个信封（商务及技术文件）评审结果。投标人未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的，对应标段的第二个信封（报价文件）不予开标。
（5）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名。
（6）宣布开标顺序：方法同第一个信封的开标顺序。
（7）投标人解密。招标人宣布第二个信封（报价文件）解密开始时间，投标人应在解密时长投标人须知前附表规定的解密时间内，对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的对应标段的第二个信封（报价文件）进行解密。
（8）招标人解密。招标人在投标人解密截止时间后，对投标人解密成功的第二个信封进行解密。
（9）根据解密后的投标文件中的投标函公布投标人名称、投标报价（开标过程中，若开标记录表与投标文件投标函大写文字报价不一致时，以投标文件投标函大写文字报价为准）、解密情况及其他内容，并记录在案。将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）光盘或 U 盘（如有）退还给投标人。如投标人未参加第二个信封开标的，招标人应当在评标结束后及时将第二个信封光盘或 U 盘（如有）退还投标人。
（10）投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员在开标记录上进行签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认开标结果。如开标过程中出现需更正开标记录表的情况，招标人应通知所有投标人代表知晓，投标人代表、招标人、监标人（如有）、见证人（如有）等有关人员均应在更正后开标记录上进行签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认更正结果。
（11）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。未参加开标的投标人，视为对开标过程无异议。
（12）开标会议结束。
5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法 ”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标总报价超出招标人公布的最高投标限价；
（3）投标总报价的大写金额无法确定具体数值；
（4）投标函上填写的标段号标记错误。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（采用电子化开标的可在系统平台提出），招标人应当当场作出答复（采用电子化开标的可在系统平台答复），并制作记录。未参加开标的投标人，视为对开标过程无异议。
5.3 开标异议
开标异议投标人对开标有异议的，应在开标现场提出（采用电子化开标的可在系统平台提出），招标人当场作出答复（采用电子化开标的可在系统平台答复），并制作记录，有异议的投标人（现场如有）、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。
5.4 开标补救措施
5.4.1 开标过程中因出现以下情况，导致系统无法正常运行，应中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标。同时，做好后续开标的前期工作。
(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
(2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
(3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
(4)出现断电事故且短时间内无法恢复供电的；
(5)其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
5.4.2 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
6. 评标
6.1  评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人(或其委派)代表(简称“招标人代表），以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休或离职未满 3 年的人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
（6）招标人及其子公司、招标人下属单位、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。评标委员会推荐定标候选人的人数见投标人须知前附表。
6.3.3评标补救措施
评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。若遇不可抗力发生（包括网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），导致系统无法正常运行，应中止评标，并在恢复正常后及时安排时间评标。
7. 定标、中标及合同授予
7.1 定标候选人公示
7.1.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示定标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）定标候选人排序、名称、投标报价，对桥梁工程交（竣）工验收检测及焊缝抽检质量要求、安全目标和服务期限的响应情况；
（2）定标候选人在投标文件中承诺的试验检测负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
（3）定标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。
7.2 评标结果异议
投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在定标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应按照韶关市发展和改革局关于发布《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的通告（韶发改〔2021〕44 号）规定以书面形式进行。
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招标人在投标人须知前附规定的时间和地点进行定标。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。
7.3.2 招标监督小组
7.3.2.1 招标监督小组由招标人负责组建，成员人数及确定方式见投标人须知前附表。
7.3.2.2 招标监督小组成员与定标候选人存在利害关系的，应主动回避，并书面说明回避理由。回避的具体情形应当包括但不限于以下内容：
（1）定标候选人或者定标候选人主要负责人的近亲属；
（2）与定标候选人有直接经济利益关系，可能影响定标公正性的； 
（3）曾在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
7.3.3 定标委员会
7.3.3.1 定标由招标人组建的定标委员会负责。定标委员会由招标人负责组建，招标人可针对项目自行组建定标成员库，定标委员会成员人数以及成员的确定方式见投标人须知前附表。定标委员会应当推荐定标组长，招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。定标委员会名单在中标结果公告前应当保密。      
7.3.3.2 定标委员会成员与定标候选人存在利害关系的，应主动回避，并书面说明回避理由。回避的具体情形应当包括但不限于以下内容：
（1）定标候选人或者定标候选人主要负责人的近亲属；
（2）与定标候选人有直接经济利益关系，可能影响定标公正性的； 
（3）曾在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
7.3.4 定标
7.3.4.1 定标委员会按照招标文件第三章“定标办法”规定的方法、定标因素进行定标。
7.3.4.2 定标完成后，定标委员会向招标人提交书面定标报告和中标候选人名单，定标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.3.4.3定标报告应记录定标委员会成员名单、招标监督小组名单、定标办法、答辩情况（如有）、定标过程、定标工作情况、定标结果等内容。定标委员会所有成员及招标监督小组全部成员应在定标报告上逐页签字。
7.4 定标结果公示
7.4.1 招标人应当自收到定标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）定标报告（定标成员信息除外）；
（2）中标候选人名单；
（3）中标价；
（4）拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容；
（5）提出异议的渠道和方式。
7.4.2 投标人或其他利害关系人对定标结果有异议的，应在定标结果公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过建设工程交易系统“在线异议”以书面形式进行。对中标候选人提出异议及投诉的，应依照国家相关法律法规及《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》处理。
7.5 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.6 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.7 中标结果公告
招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 1 日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.8 履约保证金
7.8.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式 ”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.8.2 中标人不能按本章第 7.8.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.9 签订合同
7.9.1 根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》第五十七条规定，招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.9.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.9.3 签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.9.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.9.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、定标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、定标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 对定标委员会成员的纪律要求
8.5.1 定标委员会成员不得与任何定标候选人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受定标候选人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向招标人征询其确定中标候选人的意向。
8.5.2 在定标活动中，定标委员会成员应客观、公正地履行定标职责，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用定标办法没有规定的定标因素和标准进行定标。在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。
8.6 对招标监督小组的纪律要求
8.6.1 招标监督小组的职责是对定标委员会的组建、定标过程及招标人在定标前的清标环节（如有）和对定标候选人的考察等进行全程监督，确保定标过程公平、公正。发现异常情况及时提醒、进行纠正，但不得就定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标讨论。
8.6.2 同一人不得同时担任定标委员会成员和招标监督小组成员中的两个角色。
8.6.3 监督小组成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露监督过程中的任何情况。在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密。
8.7 投诉
8.7.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。对于按法规规定需要先提出异议的投诉，行政监督部门在受理投诉时要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，行政监督部门不予受理。投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。行政监督部门接到对招标投标活动有效投诉的，应当制止或者要求整改，整改期间可以暂停其招标投标活动。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
8.7.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.7.1 项规定的期限内。
9. 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
10.1 自投标登记并获取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。


需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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[bookmark: bookmark6]第三章评标办法和定标办法


第一节
评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	


1
	


评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐定标候选人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）按招标文件规定被认定为广东省交通运输厅最新年度发布的广东省公路工程从业单位信用等级（监理单位）较高的投标人优先（采用如下的优先顺序：承诺使用的AA 级投标人、不承诺使用的AA 级投标人、承诺使用的 A 级投标人、不承诺使用的 A 级投标人、B 级投标人、未参评且被确定为 B 级投标人）；
（3）商务和技术得分较高的投标人优先；
（4）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。

	




















2.1.1
2.1.3
	



















形式评审与
响应性评审
标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、试验检测服务期限、工程质量要求及安全目标；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3） 投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在招标文件规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函或投标人须知前附表3.4.1项规定的其他形式提交，应满足招标文件要求。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用个人电子签名章进行签名或亲笔签名。
（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：
投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。
（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（11）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。

第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、 内容填写，字迹清晰可辨， 内容齐全完整：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有） 、投标总报价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整， 内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标总报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5） 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外

	









2.1.2
	








资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照 、资质证书和基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息 ”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截
图 ”）。
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（4）投标人的信誉符合招标文件规定。
（5）投标人的试验检测负责人（含备选人，如有）资格、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认。
（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。
（7）投标人不存在第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项或第 1.4.4项规定的任何一种情形。

	




2.2.1
	


分值构成
（总分100
分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成
技术建议书：30 分          
主要人员：20 分                        
业绩：25 分                
履约信誉：15 分            
第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价：10 分

	条款号
	条款内容
	编列内容

	















2.2.2
	













评标基准价计算
方法
	评标基准价的计算：
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
（1 ）评标价的确定：
评标价 ＝投标函文字报价
（2） 评标价的平均值或最高评标限价的计算：
①最高投标限价下浮率的确定
下浮率在第二个信封（报价文件）开标前在开标现场采取摇珠方
式确定。摇珠操作办法如下：在下浮率摇珠范围内，以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，31个球，每个标段各一次性摇取 3 个球（摇出的
球不放回），摇出 3 个球对应的下浮率的平均值即为本标段招标的下
浮率。（注：下浮率摇珠区间为0.0%～3.0%，摇出三个下浮率的平均值四舍五入取整到 0.001%）。
②最高评标限价=最高投标限价×（1-最高投标限价下浮率）
有效评标价范围：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。若大于最高评标限价的评标价，其评标价得分为0分。
（3）评标基准价的确定：
最高评标限价下浮 1 %，作为评标基准价。
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
注：评标价平均值、最高评标限价、评标基准价均四舍五入至个位整数。

	2.2.3
	评标价的
偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价
注：偏差率保留百分比后四位小数，小数点后第五位四舍五入，例如1.2345%。
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	评分因素与权重分值
	
评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素
权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	















2.2.4
（1）
	
















技术建议书
	
















30分
	

试验检测工作方案
	10分
	有试验检测工作方案的得 6 分，试验检测工作方案设计总体思路科学合理程度，对公路工程质量检验评定标准、公路桥梁荷载试验规程的响应程度，酌情加 0-4 分；

	
	
	
	
试验检测内容、方法
	5分
	试验检测内容、方法符合试验检测规程要求得 3 分，试验检测频率的措施切实可行程度酌情加 0-2 分；

	
	
	
	

试验检测人员、仪器设备的配备及进场时间安排
	5分
	试验检测人员、仪器设备的配备及进场时间安排满足招标文件要求的得 3 分，试验检测人员、仪器设备的配备及进场时间安排合理程度，机构设置、试验检测人员岗位职责设置合理程度，酌情加 0-2 分；

	
	
	
	
工作配合的措施
	5分
	
有工作配合措施的得 3 分，完成发包人工作指令与承包人工作配合的措施切实可行性，酌情加 0-2 分；

	
	
	
	

对本项目管理、试验检测的重点、难点分析
	5分
	
有对本项目管理、试验检测的重点、难点分析的得 3 分，对本项目管理、试验检测的重点、难点分析合理程度，对本项目提出的试验检测及建设管理建议合理可行性酌情加 0-2 分。

	2.2.4
（2）
	主要人员
	20分
	试验检测负责人
	20分
	检测人员符合资格审查要求的，得满分。

	



2.2.4
（3）
	



评标价
	


10分
	评标价得分计算公式：
( 1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝10－偏差率× 100× E1；
(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝10＋偏差率× 100× E2。
注：评标价得分计算保留小数点后四位，小数点后第五位“ 四舍五入”。

	
	
	E值确定方式
	E1= 1.5 ，E2=0.5，
评标价得分保留小数点后四位，第五位四舍五入。
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	评分因素与权重分值
	


评分标准

	


条款号
	


评分因素
	评分
因素
权重
分值
	各评分
因素细
分项
	分 值
	

	2.2.4
（4）
	其他
因素

	业 绩
	







25分
	基本
要求
	15分
	满足招标文件附录2业绩最低要求的，得15分。

	
	
	
	
	加分
	
10分
	在满足资格审查条件的业绩最低要求的基础上，每增加完成过一项类似工程的交（竣）工检测服务或桥梁专项（焊缝）检测服务，加5分，最多加10分。
备注：同一项目业绩同时满足2项或多项业绩加分条件的，只计一次分。

	
	
	履 约 信 誉
	









15分
	








履约信誉
	








15分
	1.信用等级分值（10分）
AA、A、B、C 级单位的信用等级分得分分别为 10 、 9.5 、 8.9 、 7.3分。
注：信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。
2. 履约情况（5分）
若没出现下述情形得满分；
投标人自2025年1月1日至投标文件递交截止日（投标文件递交截止日前1年内），因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被：
（1） 交通运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣5分/次；
（2）广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣4分/次；
（3）（项目涉及各地级以上市）市交通运输局行政处罚、
且在处罚信息公示期内的，扣2分/次。如该项目涉及多个地级以上市的均应扣分。
注：1.处罚信息公示期，是指行政机关将行政处罚决定信息通过信用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截止日 0 时是否位于处罚信息公示期，来判定是否影响相关投标人的履约情况得分，投标文件递交截止日 0时在处罚信息公示期内应予以扣分、否则不予扣分。
2. 同一事项同时被多个部门行政处罚只按最高的扣分计算 1次。
3.第 2（3）条款“项目涉及各地级以上市”指：本项目
（以立项为单位）涉及多个地市，如投标人所投某个标段（仅涉及部分地市），该标段履约情况按项目（以立项为单位）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包含。如某项目涉及 A、B、C 三个地级以上市，但标段 3仅涉及 A 市，该条款履约情况应为 A、B、C 三个地级以上市交通运输局相关行政处罚（而非仅A市交通运输局相关行政处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、C 市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的”。
4.如果扣完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成员进行累计扣分。

	要补充的其他内容

	条款号
	补充或修改的内容

	1.1
	评标办法正文第1.1款内容修改如下：
本次评标采用双信封的综合评估法，评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前 5 名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由小到大排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。

	1.3
	评标办法正文第1.3款内容修改如下：
1.3 评审工作程序
（一）第一信封（商务及技术文件）：
l、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审；
2、详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的技术建议书、主要人员、其他因素等分别评审打分。
（二）第二信封（报价文件）：
1、初步评审：
（1）只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审；
（2）报价算术性修正；
2、详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分；
（三）投标文件相关信息的核查。
(四)投标文件的澄清和说明(如有)
（五）按评标办法规定推荐定标候选人，编写评标报告。

	3.2.3
	本项目评标委员会为7人，不适用取消其中 1 名评委所有评分的相关规定。

	3.9
	评标办法正文第3.9款内容修改如下：
3.9 评标结果
3.9.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会将得分前 5 名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由小到大排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。
3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
3.9.3 通过第一个信封商务和技术文件评审的投标人少于 3 个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价开标，但评标委员会在进行报价评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐定标候选人。
3.9.4 通过第一个信封商务和技术文件评审的投标人在 3 个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足 3 个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐定标候选人。
3.9.5 如果发生无法确定推荐定标候选人的其他意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。
3.9.6 本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款：
（1）投标人须知前附表后附录资格审查条件；
（2）投标人须知 1.4.3 项、1.4.4 项、1.4.5 项、1.12.2 项、3.4.2 项、3.5项、3.6.1 项；
（3）本评标办法的否决条款。

	其他
	本项目不适用“全国公路建设市场监督管理系统 ”的相关内容。
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第三章 评标办法正文
1. 评标方法
1.1 评标方法
本次评标采用双信封的综合评估法，评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前 5 名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由小到大排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。
1.2 评标组织
1.2.1 协助工作组
招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。
招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息：
（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；
（2）对投标报价进行算术性校核；
（3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
（4）查询全国公路建设市场监督管理系统 ，并提交评标委员会。对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级进行核实（如有），投标截止当天查询投标人在信用中国中的行政处罚公示信息。
招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。
1.2.2 评标委员会
评标委员会由招标人按国家、广东省等的有关规定依法组建。评标委员人数参见本招标文件“投标人须知前附表第6.1.1 款。评标委员会的主要工作内容包括：
（1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据；
[bookmark: bookmark29]（2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查。

（3）按照以下 1.3 款程序进行各项评审工作。
1.3 评审工作程序
（一）第一信封（商务及技术文件）：
l、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审；
2、详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的技术建议书、主要人员、其他因素等分别评审打分。
（二）第二信封（报价文件）：
1、初步评审：
（1）只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审；
（2）报价算术性修正；
2、详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分；
（三）投标文件相关信息的核查。
(四)投标文件的澄清和说明(如有)
（五）按评标办法规定推荐定标候选人，编写评标报告。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法 ”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术建议书：见评标办法前附表；
（2）主要人员：见评标办法前附表；
（3）评标价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；
（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知 ”第 3.5.1 项至第
3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.2 第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第 2.2.4 项（1） 目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4 项（2） 目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3）按本章第 2.2.4 项（4） 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“ 四舍五入 ”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。
除履约信誉得分外，投标文件第一信封各评分因素细分项得分均不应低于其权重分的60%，评分低于权重分值 60%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。
评标委员会人数为 9 人时，计算投标人技术得分时:首先在评委技术评分中，采用取消同一评委对同一标段各投标人评分总分的差值最大的 1 名评委评分分值（若有 2名或以上评委技术评分总分差值最大值相等时，则取消其中 1 名评委的所有评分，具体办法如下），再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算其算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“ 四舍五入 ”。
取消其中 1 名评委所有评分的办法[ 方法一、方法二任选一个。]
办法一：依次按照以下流程，（1）对比上述出现技术评分总分差值最大值相等的评委的次分差值（次分差值＝某一评委技术评分总分的最高分－该评委技术评分总分的次低分），取消次分差值最大的评委所有评分；（2）如次分差值仍相同，则按随机抽取的方式选定取消 1 名评委评分。示例：同一评委对 5 名投标人技术评分总分分别为:27.3（最高分)、27.1、26.5、26.1（次低分）、25.5（最低分），则其最大差值为 1.8、次大差值为 27.3-26.1=1.2）。
办法二：按随机抽取的方式选定取消 1 名评委评分。
评标委员会人数为 7 人时，计算投标人技术得分时:各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“ 四舍五入 ”。
以上评标委员会人数以实际参与评审的评标委员会人数数量为准。
3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须
知 ”第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.4 第二个信封初步评审
[bookmark: bookmark30]3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.5 第二个信封详细评审
3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4 项（3） 目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评标价得分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“ 四舍五入 ”。
3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统 ”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统 ”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
g.广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法第十六条规定的情形。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
  3.6.3 依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。
3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知 ”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知 ”第 1.12.4 项规定的原则处理。
3.9 评标结果
3.9.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会将得分前 5 名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由小到大排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。
3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
3.9.3 通过第一个信封商务和技术文件评审的投标人少于 3 个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价开标，但评标委员会在进行报价评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐定标候选人。
3.9.4 通过第一个信封商务和技术文件评审的投标人在 3 个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足 3 个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐定标候选人。
3.9.5 如果发生无法确定推荐定标候选人的其他意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。
3.9.6 本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款：
（1）投标人须知前附表后附录资格审查条件；
（2）投标人须知 1.4.3 项、1.4.4 项、1.4.5 项、1.12.2 项、3.4.2 项、3.5项、3.6.1 项；
（3）本评标办法的否决条款。




第二节
定标办法（票决数量法）
定标办法前附表
	条款号
	定标因素与定标标准

	1
	定标方法
	定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，定标委员会成员对定标候选人进行记名投票，得票最高的即为中标候选人。当最高得票相同时，对得票最高的定标候选人再次进行记名投票，直至选出中标候选人。每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人。

	2
	定标评审标准
	1.拟派团队管理能力与水平（履约能力）
拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人（提供相关佐证）。
2.企业信誉
企业信誉好的定标候选人优于企业信誉一般的定标候选人。
3.评标报告
评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。
4.企业实力
企业实力强的定标候选人优于企业实力一般的定标候选人（提供相关佐证）。



















[bookmark: _Toc9234]1.定标方法
[bookmark: _Toc29244]本次定标采用票决数量法。定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，定标委员会成员对定标候选人进行记名投票，得票最高的即为中标候选人。票数相同时，定标委员会按定标办法前附表规定的确定中标候选人。
2.定标委员会
2.1 定标委员会由招标人组建并确定定标组长。定标委员会开始定标前，首先听取招标人或招标代理机构关于项目情况，并认真研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的定标方法、定标因素等。
2.2 参与定标会议的工作人员不参与定标的决策，无表决权，只协助定标委员会进行资料整理等事务性工作。
[bookmark: _Toc429]3.定标评审标准：见定标办法前附表
[bookmark: _Toc15613]4.定标程序
（1）项目情况介绍
招标人代表介绍项目的概况、招标要求和评标情况，以及定标方法与定标工作规则等，不得发表具有倾向性的言论。
（2）审阅定标资料
定标委员会成员按定标因素对各定标候选人的定标佐证资料进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
（3）疑问澄清
定标委员会有疑问的，可以向招标人代表进行提问。招标人代表向定标委员会反馈的信息中不得有明示或暗示中标单位的内容。定标委员会的提问应在定标会议现场提出，招标人代表应在定标会议现场作出答复，由招标人或招标代理机构做好书面记录，并由提问和答复双方在书面记录上签字。提问和答复不得改变招标文件、投标文件和评标的实质性内容。
（4）投票，收票，点票和汇总
定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标人确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
（5）公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标人，全体定标委员会成员及招标监督小组签名。
（6）全程监督
招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。












[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark7]第四章 合同条款及格式
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合同协议书

甲方（委托人）：                                
乙方（检测服务单位）：                            


             （招标人名称，以下简称“甲方”）就        （项目名称）          进行了招标，已接受             （投标人名称，以下简称“乙方”）对该项目检测服务的投标。甲方和乙方共同达成如下协议：
一、建设规模
北江航道扩能升级上延工程桥梁工程包括拆除北江大桥、武江大桥、西河大桥、十里亭大桥、桂头大桥、桂头新桥、杨溪大桥、长来大桥共8座桥梁；新建北江大桥(全长约0.874km，设特大桥552.2m/1座，平面交叉2处，一级公路)、武江大桥(与西河大桥合建)(全长约0.799km，设特大桥530.5m/1座，平面交叉3处，二级公路)、十里亭大桥(全长约1.240km，设特大桥597.2m/1座，大桥104m/1座，平面交叉3处，一级公路)、桂头大桥(全长约0.984km，设特大桥724.2m/1座，平面交叉2处，二级公路)、桂头新桥(全长约0.868km，设大桥484m/1座，平面交叉2处，二级公路)、杨溪大桥(全长约1.031km，设大桥614.4m/1座，平面交叉2处，三级公路)、长来大桥(全长约0.931km，设大桥533m/1座，平面交叉2处，三级公路）7座桥梁；对五里亭大桥、广乐高速韶赣北连接线武江大桥、武广客运专线武江特大桥3座桥梁采取防撞加固措施。
二、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(一)合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
(二)中标通知书；
(三)投标函；
(四)委托人要求；
(五)已标价的检测费报价表；
(六)本项目招标文件及投标文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
三、签约合同价：人民币（大写）         元（¥         ）,其中：交（竣）工验收试验检测费人民币（大写）           元（¥         ），焊缝无损探伤检测费人民币（大写）         元（¥         ）
四、试验检测项目负责人：        ，证书号：                。项目负责人为项目专职管理人员，全面统筹本北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）交（竣）工验收检测、焊缝抽检检测、对接、报告编制等工作，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换。
五、服务内容及要求
（一）检测依据
1.《关于印发公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）；
2.《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；
3.《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220-2020）；
4.《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
5.《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）；
6.《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020》;
7.《关于印发广东省高速公路桥梁荷载试验工作实施意见（试行）的通知》（粤交监督〔2012〕6号）；
8. 施工图设计；
9.其它有关检测规程、设计文件及桥梁相关资料等。
（二）检测范围、项目、频率及检测方法
1.检测范围包括但不限于：
（1）新建北江大桥、武江大桥（与西河大桥合建）、十里亭大桥、桂头大桥、桂头新桥、杨溪大桥、长来大桥7座桥梁；及五里亭大桥、广乐高速韶赣北连接线武江大桥、武广客运专线武江特大桥3座桥梁采取防撞加固措施施工图设计及变更工程包含的所有工作内容的交、竣工验收试验检测，以及甲方交代的有关交、竣工检测的其他工作。
（2）桂头大桥、桂头新桥、北江大桥、武江大桥（与西河大桥合建）的钢结构焊缝抽检。
2.检测项目及频率
1、交（竣）工验收检测包括但不限于：
（1）桥梁下部结构、上部结构、桥面系、支座、伸缩缝、护栏、附属设施外观及几何尺寸：逐桥全数检查；
（2）混凝土强度、钢筋保护层厚度、桥面铺装厚度、平整度、构造深度、结构裂缝等实体指标：按照现行公路规范及批复要求抽检；
（3）桥梁静力荷载试验、动力荷载试验：按广东省及行业规范要求对标段内代表性桥梁开展检测；
（4）对加固构件外观、尺寸、连接、涂装、锚固、整体性能全数检查，并出具专项质量评定。
（5）配套土建分项检测：本次检测同步包含本项目配套公路土建工程交工及竣工验收检测，遵照现行JTG公路系列规范及相关行业标准执行，涵盖路基、路面、涵洞、排水工程、交通安全设施等分项，完成各分项外观检查、实体检测。抽检、质量病害排查及试验数据采集工作，并汇总编制完整专项检测资料
2、钢结构焊缝无损探伤检测包括但不限于：
（1）抽检频率（强制执行《钢结构结构施工质量验收标准》（ GB 50205-2020 ）及本项目相关要求）
①一级焊缝：抽检比例不低于 20%；
②二级焊缝：抽检比例不低于 5%；
关键受力节点、大跨度构件、承受动荷载构件焊缝，需加大抽检比例。
（2）焊缝外观检测：采用放大镜、焊缝量规等工具，检查裂纹、气孔、夹渣、咬边、未焊满、余高、错边、焊脚尺寸等外观缺陷，执行《钢结构结构施工质量验收标准》（ GB 50205-2020 ）标准；
    （3）焊缝内部无损检测：以超声波探伤（UT）为主要检测方式，对检测结果存疑部位采用射线探伤（RT）复核，排查内部裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、气孔等缺陷；
    （4）栓钉焊缝开展外观检查及弯曲试验抽检；
    （5）对检测发现的不合格焊缝进行点位标记，跟踪施工整改并完成复检，形成闭环检测。
 （三）技术服务质量要求及验收标准：
按国家相关法规和行业有关规定及图纸设计的有关要求编制检测报告，满足现行国家规范和行业技术规范要求。
（四）报告验收规则
乙方应向甲方提交检测报告文件的份数：一式肆份。乙方提交检测报告后3天内在甲方指定地点进行验收，如甲方对检测报告有异议，需在收到乙方检测报告后3天内提出，逾期未验收视为检测成果合格。
（5） 进度要求
（1） 交工验收检测：接到业主通知后5个自然日内完成各分项工程的交工验收检测，并提交检测报告；
（2） 竣工验收检测：接到业主通知后30个自然日内完成竣工复检（预计交工检测2年后），并提交检测报告；
（3） 焊缝检测：接到甲方进场通知后按规范完成现场检测，10个自然日内提交该桥焊缝专项检测报告。
六、履约担保
（一）乙方在签订合同之前，应向甲方提交签约合同价 5 %的履约保证金（以现金或支票）或银行保函、或其他合法形式）。
（二）乙方应保证其履约担保在竣工验收完成前一直有效，甲方在整体竣工验收完成后后30个日历天内将履约保证金全额无息退还给乙方。
（三）若乙方出现漏检、少检、报告逾期、数据造假等违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
七、双方责任
（一）甲方责任
1、对乙方所进行的项目相关工作进行监督、指导。
2、为乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的真实性、可靠性负责。
3、为乙方进场开展检测工作提供便利及必要协助，做好在检测工作中应由甲方负责的协调工作。
4、按合同要求及时向乙方支付相应的费用。
5、协助乙方办理开展检测作业工作所需的相关手续。
6、负责试验所需的道路桥梁封闭以及交通维护。
7、甲方应提前通知乙方准备进场检测，其中桥梁外观、荷载试验项目应在检查前2天通知乙方准备进场检测，其他抽查项目应在检测前3天通知乙方准备进场检测。
8、如需增加检测频率或改变检测方法，甲方书面通知乙方。
9、及时组织有关人员对乙方的技术服务成果进行验收。
10、不得干预乙方正常检测工作，严禁要求乙方篡改数据、出具虚假报告
（二）乙方责任
1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准及依据进行检测，按本合同约定的检测项目内容、数量、时间及份数向甲方交付检测报告及相关资料，并对提交的检测报告及相关资料的准确性和可靠性负责。
2、项目检测过程中，所需要的检测设备、加载车辆、交通车辆、人员等均由乙方负责。
3、乙方须为投入到本合同的机械设备、人员等购买相关保险，如乙方因不投保或投保金额不足以补偿乙方造成的损失均由乙方承担，保险费用已包含在合同价内，甲方不另行支付
4、在甲方通知的日期进场开展检测活动。
5、乙方应在每批次现场检测工作完成后3天内向甲方提供初步检测结果，10天内提交完整的检测报告。
6、乙方应有足够的安全防范意识和预知能力，并严格按照国家及相关行业主管部门的相关安全生产管理要求组织现场检测工作，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
7、乙方应在实施前编制详细的检测方案，并经相关单位审查批准后，报质量监督单位备案。实施过程中，根据工程需要或甲方的要求及时调整检测方案。
8、乙方严格遵守有关廉政规定，不得以权谋私、弄虚作假。
9、乙方需确保其自身及其所派出的检测人员均具备为本次试验检测提供相关技术服务的资质，并且确保检测车辆符合试验检测要求，乙方需及时做好检测车辆的维修保养工作。
10. 严格执行本合同约定的焊缝抽检比例，若出现检测项目遗漏、抽检频率不足，乙方须无偿补测、复测，不额外计取费用。
11、做好检测过程中的安全防护措施，承担检测期间由于自身安全措施不力而造成的事故责任。若因乙方安全措施不到位造成检测过程中出现安全责任事故，一切责任与甲方无关。
12、焊缝检测发现缺陷后，第一时间书面告知甲方、监理及施工单位，全程跟踪整改与复检，形成完整闭环资料。
13、检测作业完成后，及时清理现场，恢复作业面原貌。
八、履行期限
期限：从服务合同签订之日起至本工程竣工验收完成止。乙方应充分考虑施工工期及其他因素的影响，如因施工或其他任何因素导致检测服务期延长，乙方应无条件接受并按实际情况开展检测工作，且不得要求增加任何费用。
九、合同价格及支付方式
（一）在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目试验检测服务费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：合同期内不调价。
除合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施试验检测、编制试验检测文件、交通费、安全生产经费、检测费、材料费、设备费、会务费、专家费、人员技术服务费、劳务费、通讯费、试验仪器设备使用费、技术措施费、车辆通行费、驻地建设费、办公设施费、软件费、保险费、管理费、政策性文件费用、相关评审评估费用、规费、成本、利润、税金等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部费用和国家规定的增值税税金。
（二）支付方式
1、交（竣）工验收试验检测费
（1）预付款：合同签订后 7 个工作日内，甲方向乙方支付交（竣）工验收试验检测费的20%，即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
（2）新建桥梁（北江大桥、武江大桥（与西河大桥合建）、十里亭大桥、桂头大桥、桂头新桥、杨溪大桥、长来大桥）交工进度款：每完成 1 座新建桥梁交工验收检测并出具交工检测报告，交工检测报告被质量监督部门认可后，交（竣）工验收试验检测费的5%，7 座新建桥梁依次结算。
    ①完成第 1 座新建桥梁交工检测、报告验收合格：即人民币大写：           ，小写¥ ：          。
②完成第 2 座新建桥梁交工检测、报告验收合格：即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
    ③完成第 3 座新建桥梁交工检测、报告验收合格：即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
④完成第 4 座新建桥梁交工检测、报告验收合格：即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
⑤完成第 5 座新建桥梁交工检测、报告验收合格：即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
⑥完成第 6 座新建桥梁交工检测、报告验收合格：即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
    ⑦完成第 7 座新建桥梁交工检测、报告验收合格：即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
（3）防撞加固桥梁交工进度款：3 座防撞加固桥梁全部完成交工验收检测并出具交工检测报告，交工检测报告被质量监督部门认可后，甲方一个月内一次性支付交（竣）工验收试验检测费的10%，即人民币大写：           ，小写¥ ：        。
（4）竣工检测尾款：本北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）完成竣工复检并出具相关报告，竣工检测报告被质量监督部门认可后，甲方向乙方支付交（竣）工验收试验检测费剩余35% 款项，具体支付比例如下：
①完成第 1 标段竣工复检并出具相关报告，竣工检测报告被质量监督部门认可后，支付交（竣）工验收试验检测费的10% 款项：即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
②完成第 2 标段竣工复检并出具相关报告，竣工检测报告被质量监督部门认可后，支付交（竣）工验收试验检测费的15% 款项：即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
③完成第 3 标段竣工复检并出具相关报告，竣工检测报告被质量监督部门认可后，支付交（竣）工验收试验检测费的10% 款项：即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
2、焊缝无损探伤检测费
（1）预付款：合同签订后 7 个工作日内，甲方向乙方支付焊缝无损探伤检测费的20%，即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
（1）完成桂头大桥焊缝检测、报告验收合格：甲方1个月内向乙方支付焊缝无损探伤检测费的20%，即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
（2）完成桂头新桥焊缝检测、报告验收合格：甲方1个月内向乙方支付焊缝无损探伤检测费的20%，即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
（3）完成北江大桥焊缝检测、报告验收合格：甲方1个月内向乙方支付焊缝无损探伤检测费的20%，即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
（4）完成武江大桥焊缝检测、报告验收合格：甲方1个月内向乙方支付焊缝无损探伤检测费的20%。即人民币大写：           ，小写¥ ：         。
四座桥梁检测顺序由甲方根据本北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）施工进度另行通知，乙方按通知顺序依次开展检测并办理结算。
甲方支付款项时，乙方必须向甲方提供国内有效增值税普通发票；否则甲方有权拒绝上述款项的支付。支付方式：电汇或银行转账。
甲方开票信息：
名  称：                                        
纳税人识别号：                                                            
乙方账户信息：
账户名称：                                    
统一社会信用代码：                            
开户银行名称：                                
银行行号：                                    
银行帐号：                                    
[bookmark: OLE_LINK6]乙方理解并同意：本项目由政府投资建设，相关费用的支付按照财政资金支付及国库集中支付等相关规定办理。因财政资金安排原因导致费用不能按合同约定时限支付的，不属于甲方违约，甲方不承担支付延期给乙方造成的各类损失。
十、违约责任
（一）因甲方未履行义务而造成乙方无法按规定的时限按时保质地完成检测业务，提交检测报告的，乙方可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知甲方，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。
（二）甲方未按照合同约定时间支付检测费用，每逾期一日按当期应付未付款的0.5 ‰向乙方支付滞纳金。
（三）乙方因自身原因未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按合同总额的 0.5 ‰向甲方支付违约金。逾期超过 15 日，甲方有权单方解除合同、扣除履约保证金，并另行委托第三方开展检测，由此产生的损失及额外费用由乙方承担。
（四）乙方提交的检测报告及相关资料如果准确性、可靠性、数量不符合甲方要求的，甲方有权不予确认。由此而造成的工期延误及重新进行检测的责任全部由乙方承担。
（五）乙方不能按照合同约定的要求（准确性、可靠性、数量、时间）提交检测报告及相关资料，或检测人员不能胜任本项目检测工作时，经甲方发出书面警告或整改通知仍拒不整改的，甲方有权解除合同并按照双方已经确认的检测工作量办理结算。
（六）因乙方原因造成检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，赔偿金数额由双方商定为实际损失的 100 ％，限额为本合同总价。
 （七）抽检频率不达标：乙方未按合同及《钢结构结构施工质量验收标准》（ GB 50205-2020 ）规定的焊缝抽检比例开展检测，甲方有权要求乙方无偿补测，并视情节处以1000元/次的违约金。
（八）乙方在投标文件中填报或在合同附件约定的人员必须按进场计划到位，对于乙方未经委托同意擅自更换项目负责人的处以50000元/人的违约金，并按要求整改到位。其他人员不及时到位的处以2000元/次的违约金。
（九）设备违约检测设备不满足计量及作业要求，甲方有权要求限期整改，整改不到位的，委托人将按书面通知要求到位的最后期限起算，处以 1000 元/天的违约金直至该仪器或设备到位为止。
十一、争议的解决办法
双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2 种方式处理：
1、提交 韶关仲裁委员会 仲裁。
2、依法向当地人民法院起诉。
十、其他
（一）本合同有效期为：从签订之日起，至双方履行完毕合同规定的一切权利和义务为止。
（二）本合同壹式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。



甲方名称（盖章）：                    乙方名称（盖章）：

法定代表人或                           法定代表人或
其委托代理人（签字）：                 其委托代理人（签字）：  

住    所：                             住    所 ：                       

邮政编码：                             邮政编码：                     

                
 
电    话 ：                             电    话 ：                     



附件一
廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       （项目名称）的项目法人      （项目法人名称，以下简称“甲方” ）与该项目   标段的试验检测单位       （以下简称“乙方” ），特订立如下合同。
1. 甲方和乙方双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行    （项目名称）    标段试验检测合同文件， 自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。
3. 乙方的义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本合同第1 、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给试验检测单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第1 、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为    （项目名称）   标段交（竣）工验收检测、焊缝抽检合同的附件，与交（竣）工验收检测、焊缝抽检合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式六份，由甲方和乙方各执二份，送交甲方和乙方的监督单位各一份。





甲方：                                           乙方：           
（盖单位章）                                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字）       法定代表人或其委托代理人：        （签字）
  

	 年    月    日                                  年    月     日
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附件二：
其他主要检测人员最低要求



	人员
	数量
	资格要求

	试验检测师
	2
	具有中级及以上技术职称，持有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格证书或试验检测工程师资格证书，从事试验检测工作 5 年以上。

	助理试验检测师
	6
	持有行政主管部门核发的公路工程试验检测员资格证书或公路工程助理试验检测师资格证书，从事类似工作不少于 2 年。


































附件三：履约保证金格式 
履 约 保 证 金

               （委托人名称）：
鉴于              （委托人名称，以下简称“委托人”）接受        （试验检测人名称）（以下称“试验检测人”）于    年   月   日参加　　　（项目名称）　　交（竣）工验收检测、焊缝抽检的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就试验检测人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自委托人与试验检测人签订的合同生效之日起至委托人签发交工验收证书且试验检测人按照合同约定提交缺陷责任期保函之日止。[footnoteRef:1] [1: 本条内容可修改为：“本担保自         （生效日期）之日起生效，至         （失效日期）之日失效。”如委托人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证试验检测人在履约保函失效日前向委托人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至委托人签发交工验收证书且试验检测人按照合同约定提交缺陷责任期保函之日为止。] 

3. 在本担保有效期内，因试验检测人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 委托人和试验检测人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地    址：                                 
邮政编码：                                 
电    话：                                 
传    真：                                 
                     年      月      日
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附件四：
安全生产合同

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路水运工程施工安全标准化指南》等有关规定，为切实做好            工程安全生产管理工作，明确项目参建各方的安全生产责任，促进实现工程项目安全管理目标，建设单位全称（以下简称“甲方 ”）与试验检测服务单位全称 （以下简称“乙方 ”）签订如下安全生产合同：
一、甲方职责
1.按照法律法规及合同文件约定督促、检查乙方落实安全生产责任。
2.按照有关规定对乙方的安全生产条件、安全生产信用情况、安全生产管理体系及保障措施等提出明确要求并检查实施情况。
二、乙方职责
1.严格遵守安全生产有关法律法规，落实合同中有关安全生产的要求。
2.具备相应的安全生产条件及安全生产资质，对本单位安全生产承担主体责任。
3.按规定建立健全安全生产制度和责任体系，落实安全生产培训教育，依法参加各类安全保险。
4.落实安全生产法律法规、政策等规定的其他职责。
三、违约责任
如因一方违约造成安全事故，将依法追究法律责任。
四、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份；副本一式八份，甲、乙双方各执四份。合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
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甲方：      （全称）     （盖章）                         乙方：            （全称）     （盖章）  

法定代表人或                                                         法定代表人或


其授权的代理人：（签名）                                    其授权的代理人：（签名）   


地址：                                                                    地址：  
电话：                                                                    电话：         


日期：       年     月    日                                          日期：       年     月    日
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[bookmark: bookmark34]委托人要求


一、技术要求 
本工程的试验检测过程和成果均必须符合中华人民共和国国家标准，包含交通部颁布的有关试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法及交通部、广东省交通厅下发的有关试验检测方面的文件、规定，及业主对检测工作的有关要求。承包人委派的项目负责人在试验检测工作中使用或参考上述标准、规范以 外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。在试验检测过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则 承包人应采用新的标准或规范进行有关的试验检测。 
二、服务内容及要求
（一）检测依据
1.《关于印发公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）；
2.《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；
3.《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220-2020）；
4.《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
5.《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）；
6.《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020》;
7.《关于印发广东省高速公路桥梁荷载试验工作实施意见（试行）的通知》（粤交监督〔2012〕6号）
8. 施工图设计
9.其它有关检测规程、设计文件及桥梁相关资料等。
（二）检测范围、项目、频率及检测方法
1.检测范围包括但不限于：
（1）新建北江大桥、武江大桥（与西河大桥合建）、十里亭大桥、桂头大桥、桂头新桥、杨溪大桥、长来大桥7座桥梁；及五里亭大桥、广乐高速韶赣北连接线武江大桥、武广客运专线武江特大桥3座桥梁采取防撞加固措施施工图设计及变更工程包含的所有工作内容的交、竣工验收试验检测，以及甲方交代的有关交、竣工检测的其他工作。
（2）桂头大桥、桂头新桥、北江大桥、武江大桥（与西河大桥合建）的焊缝抽检。
2.检测项目及频率
1、交（竣）工验收检测包括但不限于：
（1）桥梁下部结构、上部结构、桥面系、支座、伸缩缝、护栏、附属设施外观及几何尺寸：逐桥全数检查；
（2）混凝土强度、钢筋保护层厚度、桥面铺装厚度、平整度、构造深度、结构裂缝等实体指标：按照现行公路规范及批复要求抽检；
（3）桥梁静力荷载试验、动力荷载试验：按广东省及行业规范要求对标段内代表性桥梁开展检测；
（4）对加固构件外观、尺寸、连接、涂装、锚固、整体性能全数检查，并出具专项质量评定。
（5）配套土建分项检测：本次检测同步包含本项目配套公路土建工程交工及竣工验收检测，遵照现行JTG公路系列规范及相关行业标准执行，涵盖路基、路面、涵洞、排水工程、交通安全设施，完成各分项外观检查、实体抽检、质量病害排查及试验数据采集工作，并汇总编制完整专项检测资料
2、钢结构焊缝无损探伤检测包括但不限于：
（1）抽检频率（强制执行《钢结构结构施工质量验收标准》（GB 50205-2020）及本项目相关要求）
①一级焊缝：抽检比例不低于 20%；
②二级焊缝：抽检比例不低于 5%；
③全项目焊缝综合抽检比例不低于 20%；
关键受力节点、大跨度构件、承受动荷载构件焊缝，需加大抽检比例。
（2）焊缝外观检测：采用放大镜、焊缝量规等工具，检查裂纹、气孔、夹渣、咬边、未焊满、余高、错边、焊脚尺寸等外观缺陷，执行《钢结构结构施工质量验收标准》（ GB 50205-2020 ）标准；
    （3）焊缝内部无损检测：以超声波探伤（UT）为主要检测方式，对检测结果存疑部位采用射线探伤（RT）复核，排查内部裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、气孔等缺陷；
    （4）栓钉焊缝开展外观检查及弯曲试验抽检；
    （5）对检测发现的不合格焊缝进行点位标记，跟踪施工整改并完成复检，形成闭环检测。
 （三）技术服务质量要求及验收标准：
按国家相关法规和行业有关规定及图纸设计的有关要求编制检测报告，满足现行国家规范和行业技术规范要求。
（四）报告验收规则
乙方应向甲方提交检测报告文件的份数：一式肆份。乙方提交检测报告后3天内在甲方指定地点进行验收，如甲方对检测报告有异议，需在收到乙方检测报告后3天内提出，逾期未验收视为检测成果合格。
（五）进度要求
（1）交工验收检测：接到业主通知后5个自然日内完成各分项工程的交工验收检测，并提交检测报告；
（2）竣工验收检测：接到业主通知后30个自然日内完成竣工复检（预计交工检测2年后），并提交检测报告；
（3））焊缝检测：接到甲方进场通知后按规范完成现场检测，10 个自然日内提交该桥焊缝专项检测报告。
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广东省
北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）交（竣）工验收检测、焊缝抽检





投标文件

（商务及技术文件）
















投标人：                                  （盖单位章）

	 年        月         日
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一、投标函

	（招标人名称）：
1.我方已仔细研究                             招标文件的全部内容（含补遗书第号至第号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成试验检测服务工作。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3.试验检测负责人姓名：     ，年龄：       ，职称：     ，公路工程试验检测师资格证书：            。
4.质量要求：       ，安全目标：           ，试验检测服务期限：       。
5.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要试验检测人员及主要试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的主要试验检测人员和主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
（6）我方在此承诺：拟投入本项目的试验检测负责人（包括备选人，如有）无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）,否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知 ”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
7.我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。
8．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
9．                                       （其他补充说明）。
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投 标 人：                    （盖单位章）
            法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                  
             年        月        日
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二、授权委托书或法定代表人身份证明


（一）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。


附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。


投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                       （签字）
身份证号码：                            
委托代理人：                        （签字）
身份证号码：                             
	 年          月        日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。
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（二）法定代表人身份证明


投标人名称：         
姓名：（法定代表人亲笔签字）           性别：          年龄：         职务：          系（投标人名称）          的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人身份证复印件。




投标人：                 （盖单位章）
	 年       月    日
注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替 。
2.如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则无须提交法定代表人身份证明。
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三、投标保证金



若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。
如采用银行保函，银行保函扫描件装订在投标文件中（原件单独密封递交），
格式如下
	（招标人名称）：


鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加                    的投标，（担保人名称，以下简称“我方 ”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）                     元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
地    址 ：                                           
邮政编码：                                         
电    话 ：                                        
传    真 ：                                           
	 年       月       日
注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但主要内容须与本保函内容原则上保持一致 。如： “本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效 ”可改为本保函自      （生效日期） 之日起生效，至      （失效日期） 之日失效。
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四、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	发证机关：     类型：                等级：      证书号：

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	



投标人关联企业情
况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1） 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额） 比例； 如投标人为上市公司 ，投标人应提供股权占公司股份总数%以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2） 投标人投资（控股） 或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3） 与投标人单位负责人（即法定代表人） 为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注： 1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知 ”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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（二）投标人企业组织机构框图

	

以框图方式表示

	说明
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（三）近年完成的类似项目情况汇总表

	
序号
	项目名称
	新建/改扩建
	公路等级
	合同签订时间
	证明资料所在页码
	
备注（请注明是否
作为附录2资格审查
条件（业绩最低要
求）业绩）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
..
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（四）近年完成的类似项目情况表

	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	试验检测服务费
	

	试验检测服务期限
	

	试验检测内容
	

	试验检测负责人
	

	

项目描述
	

	
备注
	
请注明是否作为附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）业绩


注： 1.每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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（五）投标人的信誉情况表

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注： 1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
3. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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（六）拟委任的试验检测负责人资历表

	
姓名
	
	
年龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	
技术职称
	
	
学历
	
	拟在本标段工程任职
	

	
工作年限
	
	
从事试验检测工作年限
	

	毕业学校
	      年      月毕业于      学校      专业，学制      年

	经历

	
时间
	
参加过的类似工程项目名称
	
担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
获奖情况
	

	
备注
	本人        （签名）知晓为本项目的试验检测负责人，并对其真实性负责。


注： 1.本表应填写试验检测负责人（含备选）相关情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。
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（七）关于使用广东省信用评价等级的申请承诺书

致招标人： （招标人全称）
按照相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：
一、我单位在                      （项目名称）试验检测服务招标（第      标段）的招标中，第     次使用（ 或不使用）广东省交通运输厅发布的      年度信用评价     等级结果和对应等级分值。
二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用       等级结果（不使用时上述填“/ ”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。
三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形， 自愿接受省级交通运输主管部门的处理。
附件：本单位使用      年度广东省公路水运工程从业单位信用等级情况汇总表
特此承诺

投标人（单位全称）：                          


投标人的法定代表人或其委托代理人签名：            


年    月    日
备注：
1、AA、A 级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用 ”时需和附表（情况汇总表）一起编入投标文件中。
2、AA、A 级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用 ”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致） 。如同时对多个标段选择“使用 ”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。
3、中标候选人公示将对所有承诺使用最新一年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。
4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
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附表：


	 单位使用     年度广东省公路工程从业单位等级情况汇总表
	
序号
	
招标人名称
	标段或（标类 ) 名称
	递交文件时间（年 月 日 ）
	使用信用等级（ AA/ A）
	
备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
...
	
	
	
	
	


注：1 、应如实填报信用评价等级使用情况。
2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
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五、其他资料


（一）提供最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级（若有），并标识单位所在位置；
（二）初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，但在最新一年度的全国综合评价结果为C级或D级的，提供最新一年度的全国综合评价结果单位查询所在页；
（三）如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评价（若有），并标识单位所在位置。
（四）详细说明投标人因供应公路工程（含附属设施）试验检测原因导致质量、安全事故被交通运输部、广东省交通运输厅、韶关市交通运输局行政处罚且在处罚信息公示期内的情况，并附相关文件。
（五）投标人认为需要的其他内容（如获奖、所编制的规范封面、专利证书等）。



（一）投标人的自评分表

	
序号
	
评分因素
	
满分
	满足详细
审查标准得分
	
评分标准
	
自评分
	评分情况说明
	
页码索引

	
	
	
	
	
与评标办法规定一致
	
	
	

	
	
	
	
	
与评标办法规定一致
	
	
	

	
	
	
	
	

与评标办法规定一致
	
	
	

	
	
	
	
	与评标办法规定一致
	
	
	

	
	
合计
	
	
	
-
	
	
	
-



投标人：                          （盖单位章）


法定代表人（或被授权人）签名：
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六、技术建议书


（一）格式要求
技术建议书格式要求见投标人须知相关条款。

（二）技术建议书的编制要求
1、投标人编写的技术建议书至少应包括下列内容：
（1）试验检测人员、仪器设备的配备及进场时间安排；
（2）试验室机构设置、试验检测人员岗位职责；
（3）试验检测指导思想和主要目标；
（4）试验检测工作的方法（附：试验检测工作流程图）、措施及质量保证体系；
（5）与监理工程师、委托人的工作配合；
（6）确保自身试验频率的措施；
（7）确保试验检测数据的真实、有效、准确、及时的措施；
（8）为顺利完成本项目的管理制度与后勤的保障措施；
（9）钢结构焊缝抽检交工验收阶段服务措施；
（10）试验检测人员廉政、安全工作的有效机制；
（11）其他建议：投标人根据自身经验，对本项目提出的建设管理建议。
2、投标人认为应在技术建议书中陈述的其他事项。
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广东省
北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）交（竣）工验收检测、焊缝抽检




投 标 文 件



（报价文件）




















投标人：                                （盖单位章）
              年          月           日
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一、投标函

	（招标人名称）：

1．我方已仔细研究北江航道扩能升级上延工程（桥梁工程）交（竣）工验收检测、焊缝抽检招标文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）       元 (¥   ) 的投标总报价（其中，增值税税率为   ），按合同约定完成试验检测服务工作。
2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3．                      （其他补充说明）。

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）      

地址：            

网址：        

电话：        

传真：        

邮政编码：      

	 年    月  日
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2、 试验检测费报价表

	序号
	检测类别
	最高投标限价
（元）
	投标报价（元）
	备注

	1
	交（竣）工验收试验检测费
	1521716
	
	

	2
	焊缝无损探伤检测费
	3488643
	
	

	合计
	5010359
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